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Приложение 1 
к докладу по 5 вопросу 
повестки еженедельного совещания администрации г. Чебоксары 10.11.2025


Подпрограмма «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
муниципальной программы города Чебоксары
«Развитие транспортной системы города Чебоксары»

	№ п/п
	Район
	Наименование
	Подрядная организация
	% вып

	1
	Калининский
	г. Чебоксары, ул. Л. Комсомола, д. 84, 84 корп. 1
	ООО «Кермен»
	100

	2
	
	г. Чебоксары, проезд к дому № 9 ул. Гастелло
	
	100

	3
	
	г. Чебоксары, проезд к дому № 4 ул. 50 лет Октября
	
	100

	4
	Ленинский
	г. Чебоксары, пр. Ленина, д. 14
	
	100

	5
	
	г. Чебоксары, ул. Ленинградская, д. 21
	
	100

	6
	
	г. Чебоксары, ул. Николаева, д. 12, 14, 16
	
	100

	7
	
	г. Чебоксары, ул. Чапаева, д. 16
	
	100

	8
	Московский
	г. Чебоксары, ул. Лебедева, д. 25
	
	100

	9
	
	г. Чебоксары, б-р Миттова, д. 24
	
	100

	10
	
	г. Чебоксары, б-р Миттова, д. 37
	
	100

	11
	
	г. Чебоксары, ул. Гражданская, д. 82, б-р Юго-Западный, д. 17
	ИП Шишкин И.П.
	100

	ИТОГО
	
	100



































Приложение 2 
к докладу по 5 вопросу 
повестки еженедельного совещания администрации г. Чебоксары 10.11.2025

Подпрограмма «Благоустройство дворовых и общественных территорий
муниципального образования города Чебоксары»
программы «Формирование современной городской среды на территории
города Чебоксары»
	№ п/п
	Район
	Наименование
	Подрядная организация
	% выпол-
нения

	1
	Калининский
	Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома №10 ул. Франко 
	ООО «Стройком»
	100

	2
	
	Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 77 пр. Тракторостроителей 
	
	100

	3
	
	Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов №№ 8 корп. 1, 10 ул. П. Лумумбы 
	
	100

	4
	
	Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 36 пр. Тракторостроителей г. Чебоксары
	
	100

	5
	
	Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 7 ул. Никитина 
	
	100

	6
	Ленинский
	Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 12 пр. 9-ой Пятилетки 
	
	100

	7
	
	Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов №№ 6, 6А ул. Короленко 
	
	100

	8
	
	[bookmark: _Hlk202970371]Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов №№ 22, 24, 26 ул. Гладкова, №№ 6,10 ул. Строителей 
	
	100

	9
	
	Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов №№ 7, 9 ул. Ильбекова, № 29 ул. Шевченко, № 17 ул. К. Маркса 
	
	100

	10
	
	Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов №№ 17, 21 ул. Хузангая, №№ 43, 45  Эгерский б-р  
	
	100

	11
	Московский
	Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов №№ 66, 68, 72 ул. Гражданская, № 9 Юго-Западный бульвар г. Чебоксары
	
	100

	12
	
	Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов № 109 корп.1 ул. Гражданская, № 10 ул. Миттова г. Чебоксары
	
	100

	13
	
	Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 20 корп. 1 ул. Университетская г. Чебоксары
	
	100

	14
	
	Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 18 ул. 139 Стрелковой Дивизии г. Чебоксары
	
	100

	15
	
	Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов №№ 2, 4, 4 к. 1 ул. М. Павлова, № 13 ул. Кривова г. Чебоксары
	
	100

	16
	
	Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов №№ 7 корп. 1, 7 корп. 2,  9 корп. 1 ул. Университетская  г. Чебоксары
	
	100

	17
	
	Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов № 15 ул. Тополиная, № 12 ул. Фруктовая г. Чебоксары
	ИП Макаричев С.В.
	100

	Итого
	100






Приложение 3 
к докладу по 5 вопросу 
повестки еженедельного совещания администрации г. Чебоксары 10.11.2025

Программа ремонт (капитальный ремонт) 
тротуаров в составе территорий общего пользования г. Чебоксары
	№ п/п
	Перечень тротуаров
	Подрядчик
	% вып

	1
	за домом № 10 по пр. Мира
	ООО «Стройком»
	55

	2
	между домами № 14 и № 18 по пр. Мира и МБОУ "СОШ № 33" (пр. Мира, д. 16)
	
	55

	3
	между МБДОУ "Детский сад № 74"  (ул.П.Лумумбы, д. 6а) и МБОУ "СОШ № 30" (ул. П.Лумумбы д. 10а)
	
	100

	4
	между МБДОУ "Детский сад № 74"  между домом ребенка Малютка (пр. Мира д. 36а) и МБОУ "СОШ № 35" (ул. Николаева, д. 28) до пр. Мира
	
	65

	5
	между зданием № 1/68 по ул. Баумана (Дворец детского юношеского творцества) и № 33/25 по ул. Баумана
	
	100

	6
	от ул. Гастелло до дома № 84 корп. 1 по ул. Ленинского Комсомола
	
	100

	7
	вдоль МБДОУ "Детский сад № 129" со стороны дома № 11 по ул. Кадыкова  и вдоль дома № 11 по ул. Кадыкова (со стороны ул.Кадыкова)
	
	50

	8
	между МБОУ "СОШ № 55" (ул. Л.Комсомола,д. 54), МБДОУ "Детский сад № 128 (ул.Л.Комсомола, д. 60) и МБДОУ "Детский сад № 129" (ул. Кадыкова, д. 15)
	
	30

	9
	между домом № 66 по ул. Л.Комсомола и МБОУ "Гимназия № 46" (ул. Баумана, д. 4)
	
	100

	10
	вдоль к МБДОУ "Детский сад № 133" (ул. Пролетарская, д. 7) и до тротуара по ул. Кадыкова
	
	50

	11
	вдоль домов № 44, 48 по ул. З.Яковлевой
	
	100

	12
	вдоль МБДОУ "Детский сад № 126" (ул. Пролетарская, д. 17)
	
	65

	13
	вдоль МБОУ "Лицей № 44" (ул. Баумана, д. 10)
	
	65

	14
	по ул. Хузангая, д.21, б-р Эгерский, д. 45
	
	75

	15
	по пр. Мира, д. 13, б-р Эгерский, д. 3
	
	100

	16
	по ул. Хевешская, д. 7А, 17
	
	100

	17
	по ул. Привокзальная, д. 4
	
	100

	18
	по пр-т 9-ой Пятилетки, д. 32
	
	80

	19
	по ул. Энгельса, д. 14/А
	
	100

	20
	вдоль дома № 7 ул. Хевешская
	
	100

	21
	по пр. Мира, д. 25 и
	
	100

	22
	по пр.И. Яковлева, д. 8
	
	100

	23
	в по ул. Красина, д. 2
	
	20

	24
	по ул. М. Павлова, д. 38
	
	100

	25
	по пр-кту Московский, д. 50
	
	

	26
	между СОШ № 48 и детским садом № 136
	
	100

	27
	вдоль СОШ №50 до М. Залка 2/76
	
	100

	28
	от М. Павлова, д. 14 вдоль СОШ №29 до М. Горького, д. 15
	
	70

	29
	по ул. Энтузиастов, 21
	
	100

	30
	вдоль СОШ № 14 до О. Кошевого, 7 к. 1
	
	100

	31
	по ул. Тополиная
	
	100

	32
	вдоль "Лицей № 4" до б-р Ю-Западный 14
	
	100

	
	80,62

	33
	возле детского сада № 25 (ул. Гагарина д. № 5А)
	ООО «ДСК № 1»
	0

	34
	тротуар по ул. Кадыкова д. № 34/8
	
	50

	35
	по пр. Мира д. №№ 23А, 23Б
	
	100

	36
	вдоль СОШ № 55 со стороны дома № 3А по ул. Пролетарская
	
	0

	37
	от дома № 17 к дому № 21 по ул. Шумилова
	
	50

	38
	по ул. Хузангая д. № 17 и пр. 9-ой Пятилетки д. № 20
	
	30

	39
	вдоль Лицея № 4 (ул. Чернышевского д. № 4) и ул. Гражданская д. № 84
	
	50

	40
	по ул. Энтузиастов д. №№ 1, 3
	
	0

	41
	по пр. И. Яковлева д. № 6 корп. 1
	
	30

	
	34,44

	Итого
	57,53













































Приложение 4 
к докладу по 5 вопросу 
повестки еженедельного совещания администрации г. Чебоксары 10.11.2025

Строительство сетей наружного освещения на дворовых территориях многоквартирных жилых домов по Калининскому району города Чебоксары.

	№ п/п
	Наименование объектов
	Подрядная организация
	% вып

	1
	Строительство сетей наружного освещения многоквартирных домов № 14 ул. 324-й Стрелковой Дивизии, №  29 ул. Шумилова г. Чебоксары 

	ООО «ВолгаРемСтрой»
	75

	2
	Строительство сетей наружного освещения многоквартирных домов №№  7, 11  ул. Никитина, № 19, 21/1  ул. Р. Зорге г. Чебоксары 

	
	75

	3
	Строительство сетей наружного освещения многоквартирных домов №№  14, 16, 19, 20, 22, 24 ул. Сапожникова г. Чебоксары 

	
	75

	4
	Строительство сетей наружного освещения многоквартирных домов №№  17, 23 ул. Гастелло г. Чебоксары 

	
	75

	5
	Строительство сетей наружного освещения многоквартирных домов №  13 ул. Текстильщиков, № 14 ул. И. Франко  г. Чебоксары 

	
	75

	6
	Строительство сетей наружного освещения многоквартирных домов №№ 15, 17, 21, 23, 27  ул. Шумилова, №№ 4, 6, 8, 14, 16 ул. 324 Стрелковой Дивизии, № 38 ул. Л. Комсомола г. Чебоксары 

	
	80

	7
	Строительство сетей наружного освещения многоквартирных домов № 102 к.2 ул. Калинина, вдоль тротуара от дома № 21 ул. П. Лумумбы к дому № 104 к. 2 ул. Калинина г. Чебоксары 
	АО «Горсвет»
	100

	ИТОГО
	79,29





Приложение 5 
к докладу по 5 вопросу 
повестки еженедельного совещания администрации г. Чебоксары 10.11.2025

Строительство сетей наружного освещения на дворовых территориях многоквартирных жилых домов по Ленинскому району города Чебоксары.

	№ п/п
	Наименование объектов
	Подрядная организация
	% вып

	1
	Строительство сетей наружного освещения многоквартирных домов №№  52, 54, 56 пр. Ленина г. Чебоксары 

	ООО «ВолгаРемСтрой»
	75

	2
	Строительство сетей наружного освещения многоквартирных домов №№  7, 7 к. 1, 9, 11, 13 б-р Эгерский, № 35/17 ул. Хевешская г. Чебоксары
 
	
	100

	3
	Строительство сетей наружного освещения многоквартирных домов №№  82, 84 пр. Мира г. Чебоксары 

	
	80

	4
	Строительство сетей наружного освещения многоквартирных домов №№ 5, 7, 9, 11 ул. Кукшумская, № 34 ул. Хузангая, №№ 7, 7 к.1, 7 к.2, 9 ул. Ильбекова г. Чебоксары 
	
	100

	ИТОГО
	88,75




Приложение 6
к докладу по 5 вопросу 
повестки еженедельного совещания администрации г. Чебоксары 10.11.2025

Строительство сетей наружного освещения на дворовых территориях многоквартирных жилых домов по Московскому району города Чебоксары.

	№ п/п
	Наименование объектов
	Подрядная организация
	% вып

	1
	Строительство сетей наружного освещения многоквартирных домов №№  6, 8/10  ул. К. Максимова, №№ 11,  19 к. 1 ул. Энтузиастов г. Чебоксары 

	ООО «ВолгаРемСтрой»
	80

	2
	Строительство сетей наружного освещения многоквартирных домов №№ 5, 9 ул. Энтузиастов,  № 8 ул. Грасиса г. Чебоксары 

	
	80

	3
	Строительство сетей наружного освещения многоквартирного дома № 5 пл. Победы г. Чебоксары 

	
	75

	4
	Строительство сетей наружного освещения многоквартирных домов №№ 13 а, 13 к.1 ул. Социалистическая, № 92 ул. Гражданская г. Чебоксары 

	
	80

	5
	Строительство сетей наружного освещения многоквартирных домов №№ 25, 33 б-р Миттова г. Чебоксары 

	
	91,67

	6
	Строительство сетей наружного освещения многоквартирных домов №№ 30, 32 ул. Эльгера  г. Чебоксары 

	
	75

	7
	Строительство сетей наружного освещения многоквартирных домов №№ 12, 14 ул. Эльгера  г. Чебоксары 

	
	75

	8
	Строительство сетей наружного освещения многоквартирных домов №№ 1, 5 ул. Эльгера  г. Чебоксары 

	
	80

	9
	Строительство сетей наружного освещения многоквартирных домов №№ 15, 19, 21 ул. Гузовского г. Чебоксары 

	
	80

	10
	Строительство сетей наружного освещения многоквартирных домов №№ 40, 42 ул. М. Павлова г. Чебоксары 

	
	75

	11
	Строительство сетей наружного освещения многоквартирных домов № 1, 3 ул. Ахазова г. Чебоксары 

	
	75

	12
	Строительство сетей наружного освещения многоквартирного дома № 18 ул. Пирогова г. Чебоксары 

	
	75

	13
	Строительство сетей наружного освещения многоквартирного дома № 20 ул. Гузовского г. Чебоксары 

	
	75

	14
	Строительство сетей наружного освещения многоквартирных домов №№ 1, 3 ул. Энтузиастов г. Чебоксары 
	ООО «Тимсистем»
	100

	ИТОГО
	79,76



