ДОКЛАД

о ходе реализации государственной программы

Чувашской Республики

«Развитие строительного комплекса и архитектуры»

за 2022 год

| Ответственный исполнитель | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики |
| --- | --- |
| Отчетная дата | 2022 год |
| Дата составления доклада | 01.02.2023 |
| Непосредственный исполнитель Государственной программы | первый заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики Максимов В.М. (тел. 56-54-23, e-mail: construc55@cap.ru) |

Заместитель Председателя Кабинета

Министров Чувашской Республики –

министр строительства, архитектуры

и жилищно-коммунального хозяйства

Чувашской Республики                                                                        П.В. Данилов

ДОКЛАД

о ходе реализации Государственной программы Чувашской Республики «Развитие строительного комплекса и архитектуры» за 2022 год

Настоящий доклад о ходе реализации государственной программы Чувашской Республики «Развитие строительного комплекса и архитектуры» (далее – Государственная программа) включает в себя сведения о реализации Государственной программы в 2022 году и подготовлен в соответствии с требованиями раздела VII «Подготовка годовых отчетов и докладов о ходе реализации государственной программы» Порядка разработки и реализации государственных программ Чувашской Республики, утвержденного постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 апреля 2011 г. № 145.

Ответственным исполнителем государственной программы является Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики.

Государственная программа включает в себя подпрограмму:

подпрограмму «Градостроительная деятельность в Чувашской Республике»;

подпрограмму «Снятие административных барьеров в строительстве»;

подпрограмму «Кадровое обеспечение задач строительства»;

подпрограмму «Развитие промышленности строительных материалов и индустриального домостроения в Чувашской Республике»;

подпрограмму «Обеспечение реализации государственной программы Чувашской Республики «Развитие строительного комплекса и архитектуры».

I. Конкретные результаты реализации Государственной программы

Обеспечение устойчивого развития территорий Чувашской Республики, повышение инвестиционной привлекательности Чувашской Республики путем сокращения административных барьеров и сроков оформления разрешительной документации в сфере строительства, техническое перевооружение и модернизация действующих, а также создание новых ресурсосберегающих, экономически эффективных и экологически безопасных производств строительных материалов, изделий и конструкций в Чувашской Республике, переход на новый уровень энергоэффективности производства и снижение негативного влияния на окружающую среду, привлечение инвестиций в строительную индустрию, выпуск новых типов (инновационных и композитных) строительных материалов, снижение материалоемкости и трудовых затрат в производстве строительных материалов, рост производительности труда за счет автоматизации процессов, внедрения передовых технологий, улучшения условий труда и материального стимулирования работников являются основным стратегическим приоритетом государственной политики в области развития строительного комплекса и архитектуры Чувашской Республики.

Все муниципальные образования Чувашской Республики обеспечены документами территориального планирования, градостроительного зонирования, нормативами градостроительного проектирования, соответствующими законодательству Российской Федерации.

В 2022 году продолжались работы по согласованию с Республиками Марий Эл и Татарстан подготовленных материалов по координатному описанию границ между республиками.

В мае 2022 г. заключено соглашение с Республикой Татарстан, согласовано координатное описание местонахождения границы, сформировано землеустроительное дело. В настоящее время материалы дорабатываются по замечаниям землеустроительной экспертизы Росреестра.

В отношении части границы с Республикой Марий Эл (от Ядринского района до ГЭС, что составляет около 50% протяженности границы с Марий Эл) подготовлено землеустроительное дело, проект соглашения об установлении границы. Указанная часть границы предварительно согласована, устраняются пересечения с лесами.

Описание второй половины границы, проводимое Республикой Марий Эл, Кабинетом Министров Чувашской Республики не согласовано. Доводы о несогласии направлены в Правительство Республики Марий Эл. Работа по согласованию проектной границы продолжается.

В 2022 году разработаны и утверждены генеральные планы 2-х муниципальных округов (Красноармейский и Шумерлинский), преобразованных в 2021 г.

В январе – ноябре 2022 года объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг предприятиями по производству прочих неметаллических минеральных продуктов составил 10989,1  млн. рублей, или 105,4 %  к 2021 г., индекс производства прочих неметаллических минеральных продуктов – 96,3 % к 2021 г.

В 2022 году АО «СЗ «ТУС» осуществляется  монтаж  комплекса технологического оборудования с целью изготовления горячей асфальтобетонной смеси, АО «ПМК №8» модернизация  цеха по производству железобетонных изделий,  ООО «СЗ «СК «Центр» модернизирован узел по производству товарного бетона и растворов различных классов и марок.

II. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм.

- Всего в подпрограммах предусмотрен 21 целевой индикатор и показатель, из них по предварительным данным выполнены – 17, не выполнены – 4, в т.ч.:

- - количество участков границы между Чувашской Республикой и другими субъектами Российской Федерации, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости;

- - количество разработанных мастер-планов развития Чебоксарской агломерации;

- - доля услуг по выдаче разрешения на строительство, предоставленных в электронном виде, в общем количестве предоставленных таких услуг;

- - расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие промышленности строительных материалов и индустриального домостроения в Чувашской Республике.

- Подпрограмма «Градостроительная деятельность в Чувашской Республике»

В рамках основного мероприятия 1 «Координатное описание границы Чувашской Республики и внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границе Чувашской Республики» проводились работы по согласованию с Республиками Марий Эл и Татарстан подготовленных материалов по координатному описанию границ между республиками.

В рамках Основного мероприятия 2 «Внесение изменений в схему территориального планирования Чувашской Республики» государственной программой работы на 2022 год и целевые индикаторы не предусмотрены.

В рамках Основного мероприятия 3 «Подготовка проекта внесения изменений в республиканские нормативы градостроительного проектирования Чувашской Республики» государственной программой работы на 2022 год и целевые индикаторы не предусмотрены. В тоже время постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 8 июня 2022 г. № 256 в республиканские нормативы градостроительного проектирования Чувашской Республики, утвержденные постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 27 декабря 2017 г. № 546, внесены изменения в части нормирования велодорожек.

В рамках Основного мероприятия 4 «Устойчивое развитие территорий Чувашской Республики, в том числе городских округов, сельских и городских поселений, посредством территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования» актуализированы 39 генеральных планов муниципальных образований Чувашской Республики, в т.ч. в декабре 2022 г. утверждены генеральные планы 2-х муниципальных округов (Красноармейского и Шумерлинского).

Органами местного самоуправления утверждены 67 проекта планировки и межевания территорий.

В рамках контроля за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности Минстроем Чувашии подготовлены методические  материалы по разработке муниципальных нормативных правовых актов муниципальных округов в области градостроительной деятельности. Проведено 6 мероприятий (совещаний, вебинаров, градостроительных советов), направленных на повышение качества архитектурной и градостроительной деятельности на территории Чувашской Республики.

Утверждены 8 проектов планировки территорий и проектов межевания территорий в отношении объектов республиканского значения.

Всего – 9 целевых индикаторов, из них не выполнено 2 целевых индикатора «Координатное описание границы Чувашской Республики и внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границе Чувашской Республики» и «Количество разработанных мастер-планов развития Чебоксарской агломерации».

Подпрограмма «Снятие административных барьеров в строительстве»

В рамках основного мероприятия «Оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг в области градостроительной деятельности и создание условий для улучшения инвестиционного климата» в 2022 г. в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 марта 2022 г. № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» Минстроем Чувашии проверки  соблюдения органами местного самоуправления муниципальных образований Чувашской Республики законодательства о градостроительной деятельности не проводились.

По итогам 2022 года фактический предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство многоквартирного жилого дома составил 52 дня, при этом проводилось 8 процедур. В республике государственная экспертиза проектной документации и инженерных изысканий проводится в режиме «одного окна» через автономное учреждение Чувашской Республики «Центр экспертизы и ценообразования в строительстве Чувашской Республики» Минстроя Чувашии. Фактический средний срок проведения государственной экспертизы проектной документации объектов капитального строительства и результатов инженерных изысканий для жилых объектов в 2022 году составил 20 дней, целевой показатель выполнен.

Для застройщиков предоставлена возможность получения услуг в сфере строительства (по получению градостроительного плана земельного участка, разрешения на строительство и ввод объектов в эксплуатацию) в электронной форме через Единый портал государственных и муниципальных услуг (далее – ЕПГУ), для удобства подачи заявок на официальном сайте Минстроя Чувашии, органов местного самоуправления созданы баннеры «Услуги в сфере строительства в электронном виде» со ссылкой на ЕПГУ.

Проведена работа по информированию застройщиков о возможности получения услуг в электронном виде. В 2022 г. доля услуг по выдаче разрешения на строительство, предоставленных в электронном виде составил 3 % (при целевом значении - 70 %). Показатель не выполнен по причине отсутствия обращений в электронном виде.

В декабре 2022 г. обеспечена возможность предоставления 5 муниципальных услуг в области градостроительной деятельности посредством государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности  Чувашской Республики.

Подпрограмма «Кадровое обеспечение задач строительства»

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Кадровое обеспечение задач строительства» изучены ситуации на республиканском отраслевом рынке труда, которое показало, что наиболее востребованы специалисты, имеющие рабочие профессии. Повышенным спросом у работодателей пользуются бетонщики, арматурщики, монтажники, сварщики, каменщики, машинисты бульдозеров, плотники, дорожные рабочие и др.

На строительном факультете федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» (далее – ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова») действует Центр повышения квалификации специалистов строительной отрасли, в котором проходят подготовку руководители и инженерно-технические работники строительных и проектных организаций в Чувашской Республике и других регионах России. Также действует Центр тестирования специалистов строительной отрасли, где проводится  тестирование специалистов Чувашской Республики и соседних регионов по всем видам работ, предусмотренных Министерством регионального развития РФ для строительной отрасли.

Организации строительного комплекса испытывают дефицит кадров, причем он ощущается не только в специалистах рабочих профессий, но и в отношении инженерно-технических работников. Согласно данным представленным Министерством труда и социальной защиты Чувашской Республики потребность в кадрах на 1 января 2022 года составляет 434 человека.

Всего 3 показателя, все показатели выполнены.

Подпрограмма «Развитие промышленности строительных материалов и индустриального домостроения в Чувашской Республике»

В январе – ноябре 2022 года объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг предприятиями по производству прочих неметаллических минеральных продуктов составил 10 989,1 млн. рублей, или 105,4 % к 2021 г., индекс производства прочих неметаллических минеральных продуктов – 96,3 % к 2021 г. Заработная плата работников по виду деятельности «Строительство» за январь-ноябрь 2022 г. составила 44, 364 тыс. рублей, или 130,5 % к январю-ноябрю 2021 г.

- Всего по подпрограмме 5 показателей. Не выполнен 1 показатель «Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие промышленности строительных материалов и индустриального домостроения в Чувашской Республике» в связи с отсутствием оборотных средств предприятий.

- III. Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей Государственной программы

Одной из целей подпрограммы «Градостроительная деятельность в Чувашской Республике» Государственной программы является обеспечение устойчивого развития территорий Чувашской Республики посредством реализации документов территориального планирования. В Чувашии утверждены все предусмотренные градостроительным законодательством документы территориального планирования.

Результаты проведенных в 2022 г. основных мероприятий подпрограммы «Градостроительная деятельность в Чувашской Республике» в части актуализации документов территориального планирования (включение земельных участков в границы населенных пунктов в целях их дальнейшего предоставления многодетным семьям, отображение объектов республиканского и местного значения, предусмотренных государственными и муниципальными программами Чувашской Республики), позволили достичь первоочередные государственные задачи, поставленные Государственной программой.

Целевые показатели подпрограммы «Градостроительная деятельность в Чувашской Республике», увязанные с выполнением мероприятий по устойчивому развитию территорий Чувашской Республики, в том числе городских округов, сельских и городских поселений, посредством территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, достигнуты в полном объеме. Выше установленного уровня выполнены все целевые показатели. Реализация основных мероприятий способствовала достижению цели формирования системы документов территориального планирования, градостроительного зонирования.

Продолжена работа по внесению в Единый государственный реестр недвижимости, в общем количестве участков границы между Чувашской Республикой и субъектами Российской Федерации.

Целями подпрограммы «Снятие административных барьеров в строительстве» является оптимизация предоставления государственных услуг в области градостроительной деятельности и создание условий для улучшения инвестиционного климата и создание условий для сокращения административных барьеров и сроков оформления разрешительной документации в сфере строительства.

За отчетный период проведена значительная работа по реализации основных мероприятий подпрограммы, направленная на создание благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности в строительстве. Улучшение инвестиционного климата достигалось не только за счет сокращения сроков и количества процедур при получении разрешительной документации на строительство, но и за счет создания более удобных для застройщиков условий - это возможность получения услуг в сфере строительства через МФЦ или в электронной форме. Минстроем Чувашии продолжалась работа с администрациями районов и городов о необходимости информирования застройщиков о возможности и преимуществах получения муниципальных услуг в электронном виде, а также о создании всевозможных условий для обеспечения подачи застройщиками заявок в электронном виде. Проведена работа по информированию  застройщиков о возможности получения услуг в электронном виде.

Задачами Государственной программы является осуществление мер по укреплению материально-технической базы строительного комплекса Чувашской Республики. Предприятиями и организациями строительного комплекса Чувашии с целью повышения инновационную активность предприятий по производству строительных материалов, была проведена работа по технологической модернизации и обновлению основных фондов предприятий по производству строительных материалов, изделий и конструкций.

В связи с отсутствием оборотных средств предприятий крупные производственные инвестиционные проекты в 2022 году не реализованы.

IV. Сведения об использовании бюджетных ассигнований республиканского бюджета Чувашской Республики, местных бюджетов и иных средств на реализацию основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм

- Подпрограмма «Градостроительная деятельность в Чувашской Республике»

- Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Градостроительная деятельность в Чувашской Республике» в 2022 году за счет республиканского бюджета Чувашской Республики составили 2181,65 тыс. руб.

- Подпрограмма «Снятие административных барьеров в строительстве»

- Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Снятие административных барьеров в строительстве» в 2022 году за счет всех источников составили 0,00 тыс. руб.

Подпрограмма «Кадровое обеспечение задач строительства»

Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Кадровое обеспечение задач строительства» в 2022 году за счет средств внебюджетных источников составили 32,0 тыс. рублей.

Подпрограмма «Развитие промышленности строительных материалов и индустриального домостроения в Чувашской Республике»

- Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие промышленности строительных материалов и индустриального домостроения в Чувашской Республике» в 2022 году за счет средств внебюджетных источников составили 18 240,0 тыс. рублей.

V. Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере основных мероприятий (мероприятий).

Подпрограмма «Градостроительная деятельность в Чувашской Республике»

В 2022 году по основному мероприятию «Координатное описание границы Чувашской Республики и внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границе Чувашской Республики» было запланировано:

- значение целевого показателя «Количество участков границы между Чувашской Республикой и другими субъектами Российской Федерации, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости» в размере 5 единиц. В настоящее время значение показателя составляет 3 единицы. При этом с Республикой Татарстан основная работа по согласованию описания смежной границы выполнена, устраняются технические вопросы землеустроительной экспертизы Росреестра. Невыполнение указанного показателя связано с проблемами, возникшими в ходе проведения работ по согласованию материалов по описанию границы между Чувашской Республикой и Республиками Марий Эл;

- значение целевого показателя «Количество разработанных мастер-планов развития Чебоксарской агломерации» в размере 1 единицы. В связи с не подтверждением в 2022 г. Фондом ДОМ.РФ софинансирования разработку мастер-плана запланировано провести в 2023 г.

Подпрограмма «Снятие административных барьеров в строительстве»

В 2022 году по основному мероприятию «Оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг в области градостроительной деятельности и создание условий для улучшения инвестиционного климата» было запланировано значение целевого показателя «Доля услуг по выдаче разрешения на строительство, предоставленных в электронном виде, в общем количестве предоставленных таких услуг, процентов» в размере 70%. В настоящее время значение показателя составляет 3%. Показатель не выполнен по причине отсутствия обращений в электронном виде.

Подпрограмма «Развитие промышленности строительных материалов и индустриального домостроения в Чувашской Республике»

- Всего по подпрограмме 5 показателей. Не выполнен 1 показатель «Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие промышленности строительных материалов и индустриального домостроения в Чувашской Республике» в связи с отсутствием оборотных средств предприятий.

VI. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Государственной программы. Анализ фактических и вероятных последствий влияния этих факторов на основные параметры Государственной программы

Подпрограмма «Градостроительная деятельность в Чувашской Республике»

В ходе реализации основного мероприятия «Координатное описание границы Чувашской Республики и внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границе Чувашской Республики» в ходе согласования подготовленных Минстроем Чувашии материалов по описанию границы Чувашской Республики с Республикой Марий Эл возникли проблемные вопросы, требующие обсуждения на уровне комиссии Совета Федерации.

Подпрограмма «Снятие административных барьеров в строительстве»

В ходе реализации основного мероприятия «Оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг в области градостроительной деятельности и создание условий для улучшения инвестиционного климата» не достигнуто значение целевого показателя «Доля услуг по выдаче разрешения на строительство, предоставленных в электронном виде, в общем количестве предоставленных таких услуг, процентов», установленное на 2022 год.

В республике проведена значительная работа в целях создания благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности в строительстве. Улучшение инвестиционного климата происходит не только за счет сокращения сроков и количества процедур при получении разрешительной документации на строительство, но и за счет создания более удобных для застройщиков условий - это возможность получения услуг в сфере строительства через МФЦ или в электронной форме. Застройщик предоставлена возможность получения ГПЗУ и разрешения на строительство в электронной форме через Единый портал государственных и муниципальных услуг. Получение муниципальных услуг в электронной форме имеет ряд ощутимых преимуществ: экономия времени, возможность получения услуги через сеть «Интернет» в любое время, повышение «прозрачности» предоставления услуг.

В целях выполнения данного показателя министерством для представителей организаций строительного комплекса, администраций муниципальных образований проведен ряд обучающих семинаров по разъяснению процесса предоставления услуг  в электронном виде. Кроме того на официальных сайтах Минстроя Чувашии и органов местного самоуправления созданы баннеры «Услуги в сфере строительства в электронном виде» со ссылкой на ЕПГУ. Однако, законодательством не предусмотрено обязательное требование от застройщика оформлять заявку по предоставлению услуг в сфере градостроительства в электронном виде. В связи с чем, у органов власти нет оснований настаивать или требовать от заявителей обязательное оформление заявлений о предоставлении услуги в электронной форме.

VII. Информация о внесенных изменениях в Государственную программу

В течение 2022 года в Государственную программу изменения вносились:

- постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 декабря 2022 г. № 666;

- постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 8 июня 2022 г. № 259.

VIII. Предложения по дальнейшей реализации Государственной программы, в том числе по изменению форм и методов управления реализацией Государственной программы, сокращению (увеличению) финансирования и (или) корректировке, досрочному прекращению выполнения основных мероприятий (мероприятий) или Государственной программы в целом

- На 2023 год в рамках дальнейшей реализации Подпрограммы «Градостроительная деятельность в Чувашской Республике» Государственной программы выделены средства республиканского бюджета Чувашской Республики на разработку генеральных планов 19 муниципальных округов Чувашской Республики.