3
3
Приложение № 5
к Порядку разработки и реализации
муниципальных программ
Алатырского муниципального округа
Чувашской Республики
Отчет
о ходе реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной программы: «Развитие транспортной системы Алатырского муниципального округа» 
Отчетный период: 2025 г.
Ответственный исполнитель муниципальной программы: Отдел жилищно-коммунального хозяйства и муниципального контроля 
Таблица 1

Сведения
о достижении значений показателей муниципальной программы
«Развитие транспортной системы Алатырского муниципального округа» (нарастающим итогом)
	№ п/п
	Наименование показателя муниципальной программы
	Единица измерения
	Плановое значение показателя за отчетный год <45>
	Фактическое значение показателя за отчетный период <46>
	Процент достижения <47>
	Обоснование отклонений значений показателей и комментарий (описание рисков и проблем, оказывающих существенное влияние на достижение плановых значений показателей)

	Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Алатырского муниципального округа»

	n.
	Протяженность автомобильных дорог общего пользования муниципального значения на территории Алатырского муниципального округа Чувашской Республики, находящихся в нормативном состоянии
	км
	23
	23
	100
	

	Комплекс процессных мероприятий "Безопасность дорожного движения"

	n.
	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях
	Кв.м.
	0
	0
	0
	










Таблица 2
Сведения
об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы (нарастающим итогом)
	Наименование муниципальной программы, структурного элемента
	Ответственный исполнитель, соисполнители
	Источник финансирования
	Предусмотрено на год, тысяч рублей
	Предусмотрено на отчетный период, тысяч рублей
	Освоено в отчетном периоде, тысяч рублей
	Причины не освоения средств

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Алатырского муниципального округа»
	Отдел строительства, архитектуры и дорожного хозяйства
	Всего:
	235 558,15
	235 558,15
	222 334,81
	

	
	
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	

	
	
	Республиканский бюджет Чувашской Республики
	198 771,57
	198 771,57
	194 540,39
	

	
	
	Бюджет Алатырского муниципального округа
	36 786,58
	36 786,58
	27 794,42
	

	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	

	Муниципальный ведомственный проект "Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения"
	Отдел строительства, архитектуры и дорожного хозяйства
	Всего:
	196 501,78
	196 501,78
	188 030,44
	

	
	
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	

	
	
	Республиканский бюджет Чувашской Республики
	162 676,98
	162 676,98
	162 637,33
	

	
	
	Бюджет Алатырского муниципального округа
	33 824,80
	33 824,80
	25 393,12
	

	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	

	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках выполнения мероприятий за счет средств местного бюджета
	Отдел строительства, архитектуры и дорожного хозяйства
	Всего:
	2949,75
	2949,75
	2949,75
	

	
	
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	

	
	
	Республиканский бюджет Чувашской Республики
	0
	0
	0
	

	
	
	Бюджет Алатырского муниципального округа
	2949,75
	2949,75
	[bookmark: _GoBack]2949,75
	

	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	

	Комплекс процессных мероприятий "Развитие автомобильного и городского транспорта"
	Отдел строительства, архитектуры и дорожного хозяйства
	Всего:
	39 056,37
	39 056,37
	34 304,37
	

	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	
	Республиканский бюджет Чувашской Республики
	36 094,59
	36 094,59
	31 903,06
	

	
	
	Бюджет Алатырского муниципального округа
	2 961,78
	2 961 780,00
	2 401,30
	

	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	



