Приложение № 5

к Порядку разработки и реализации

муниципальных программ

Алатырского муниципального округа

Чувашской Республики

# Отчет

# о ходе реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной программы: «Развитие транспортной системы Алатырского муниципального округа»

Отчетный период: 2025 г.

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Отдел жилищно-коммунального хозяйства и муниципального контроля

Таблица 1

Сведения

о достижении значений показателей муниципальной программы

«Развитие транспортной системы Алатырского муниципального округа» (нарастающим итогом)

| № п/п | Наименование показателя муниципальной программы | Единица измерения | Плановое значение показателя за отчетный год <45> | Фактическое значение показателя за отчетный период <46> | Процент достижения <47> | Обоснование отклонений значений показателей и комментарий (описание рисков и проблем, оказывающих существенное влияние на достижение плановых значений показателей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Алатырского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |
| n. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования муниципального значения на территории Алатырского муниципального округа Чувашской Республики, находящихся в нормативном состоянии | км | 23 | 23 | 100 |  |
| Комплекс процессных мероприятий "Безопасность дорожного движения" |  |  |  |  |  |  |
| n. | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях | Кв.м. | 0 | 0 | 0 |  |

Таблица 2

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы (нарастающим итогом)

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источник финансирования | Предусмотрено на год, тысяч рублей | Предусмотрено на отчетный период, тысяч рублей | Освоено в отчетном периоде, тысяч рублей | Причины не освоения средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Алатырского муниципального округа» | Отдел строительства, архитектуры и дорожного хозяйства | Всего: | 235 558,15 | 235 558,15 | 222 334,81 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 198 771,57 | 198 771,57 | 194 540,39 |  |
|  |  | Бюджет Алатырского муниципального округа | 36 786,58 | 36 786,58 | 27 794,42 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Муниципальный ведомственный проект "Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения" | Отдел строительства, архитектуры и дорожного хозяйства | Всего: | 196 501,78 | 196 501,78 | 188 030,44 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 162 676,98 | 162 676,98 | 162 637,33 |  |
|  |  | Бюджет Алатырского муниципального округа | 33 824,80 | 33 824,80 | 25 393,12 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках выполнения мероприятий за счет средств местного бюджета | Отдел строительства, архитектуры и дорожного хозяйства | Всего: | 2949,75 | 2949,75 | 2949,75 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Бюджет Алатырского муниципального округа | 2949,75 | 2949,75 | 2949,75 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий "Развитие автомобильного и городского транспорта" | Отдел строительства, архитектуры и дорожного хозяйства | Всего: | 39 056,37 | 39 056,37 | 34 304,37 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 36 094,59 | 36 094,59 | 31 903,06 |  |
|  |  | Бюджет Алатырского муниципального округа | 2 961,78 | 2 961 780,00 | 2 401,30 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |