| ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИН КОМСОМОЛЬСКИ МУНИЦИПАЛЛĂ ОКРУГĔН АДМИНИСТРАЦИЙĔ ЙЫШẰНУ 06.07.2026 ç. №530 Комсомольски ялĕ |  | АДМИНИСТРАЦИЯ КОМСОМОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 06.07.2026 г. №530 село Комсомольское |  |
| --- | --- | --- | --- |
| О внесении изменений в постановление администрации Комсомольского муниципального округа от 13.02.2026 г. №95 «Об утверждении краткосрочного плана реализации «Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, на 2014-2055 годы» на 2027-2029 годы в Комсомольском муниципальном округе» |  |  |  |

В целях реализации Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, на 2014–2055 годы администрация Комсомольского муниципального округа  п о с т а н о в л я е т:

- Приложения №1, №2 и №3 к постановлению администрации Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики от 13.05.2026 №95 «Об утверждении   краткосрочного плана реализации «Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории     Чувашской Республики, на 2014-2055 годы» на 2027-2029 годы в Комсомольском муниципальном округе» изложить в редакции согласно приложениям №1, №2 и №3 к настоящему постановлению соответственно.

- Настоящее постановление вступает в силу после дня его подписания.

Врио главы Комсомольского

муниципального округа                                                                А.Г. Кузьмин

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 1 к постановлению администрации Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики от 06.07.2026 №530 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | П Е Р Е Ч Е Н Ь многоквартирных домов, расположенных на территории Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики, в отношении которых в 2027 -2029 годах планируется проведение капитального ремонта общего имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Адрес многоквартирного дома | Год |  | Мате- риал стен | Коли-чество этажей в много- квар- тир- ном доме | Коли-чество подъез- дов в много- квар- тир- ном доме | Общая площадь многоквар-тирного дома | Площадь помещений многоквартирного дома |  | Количество жителей, зарегистри-рованных в многоквартир- ном доме на дату утверждения Республикан-ской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартир- ных домах, расположен-ных на территории Чувашской Республики, на 2014– 2043 годы | Вид ремонта общего имущества в много- квартирном доме | Стоимость капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  | Удельная стоимость капиталь- ного ремонта одного квадратно-го метра общей площади помещений много-квартир-ного дома | Предель- ная стоимость капиталь- ного ремонта одного квадрат- ного метра общей площади помещений в много-квартир- ном доме | Способ формиро- вания фонда капиталь- ного ремонта | Мини- маль-ный размер фонда капи-таль- ного ремонта (для домов, выбрав- ших спец- счет) | Год проведения капитальног ремонта |
|  |  | ввода в экс- плуата- цию много-квар- тирного дома | завер-шения послед-него капи- таль- ного ремон- та в много- квартир- ном доме |  |  |  |  | всего | в том числе жилых помещений, находящих- ся в соб- ственности граждан |  |  | всего | за счет средств государствен- ной корпора- ции – Фонда содействия реформирова-нию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств государственной и муниципальной поддержки |  | за счет средств собствен- ников помещений в многоквар-тирном доме |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств республикан- ского бюджета Чувашской Республики | за счет средств местного бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв. метров | кв. метров | кв. метров | чел. |  | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей/кв. м | рублей/кв. м |  | рублей |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Комсомольский муниципальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Комсомольское, мкр. Кабалина, д. 3 | 1993 |  | кирпич | 3 | 2 | 1385,22 | 1246,83 | 1246,83 | 34 | ремонт крыши (скатная утепление по периметру) | 2 858 576,60 |  |  |  | 2 858 567,60 | 2292,68 | 25803,63 | на счете рег. оператора | 13,03 | 2027 |
| 2 | с. Комсомольское, мкр. Кабалина, д. 4 | 1996 |  | паннель | 3 | 3 | 1495,91 | 1307,74 | 1307,74 | 34 | ремонт крыши (скатная утепление по периметру), системы электроснабжения | 4 959 264,57 |  |  |  | 4 959 264,57 | 3792,24 | 25803,63 | на счете рег. оператора | 13,03 | 2027 |
|  | Итого: 2 дома |  |  |  |  |  | 2881,13 | 2554,57 | 2554,57 | 68 |  | 7 817 841,17 |  |  |  | 7 817 832,17 | 3 060,34 |  |  |  |  |
| 2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Комсомольское, мкр К. Антонова, д. 1 | 1977 | 2019 | кирпич | 2 | 3 | 944,43 | 829,52 | 829,52 | 33 | ремонт системы электроснабжения | 1 155 037,89 |  |  |  | 1 155 037,89 | 1392,42 | 25803,63 | на счете рег. оператора | 13,03 | 2028 |
| 2 | с.Комсомольское, мкр К. Антонова, д. 11 | 1987 | 2025 | кирпич | 2 | 3 | 986,95 | 873,87 | 873,87 | 40 | ремонт системы холодного водоснабжения | 617 830,70 |  |  |  | 617 830,70 | 707,01 | 25 803,63 | на счете рег. оператора | 13,03 | 2028 |
| 3 | с.Комсомольское, мкр К. Антонова, д. 12 | 1988 | 2022 | кирпич | 2 | 3 | 991,68 | 840,02 | 840,02 | 43 | ремонт системы холодного водоснабжения | 620 791,68 |  |  |  | 620 791,68 | 739,02 | 25803,63 | на счете рег. оператора | 13,03 | 2028 |
| 4 | с.Комсомольское, мкр К. Антонова, д. 14 | 1989 | 2023 | кирпич | 2 | 2 | 608,38 | 553,82 | 553,82 | 35 | ремонт системы холодного водоснабжения | 380 845,88 |  |  |  | 380 845,88 | 687,67 | 25 803,63 | на счете рег. оператора | 13,03 | 2028 |
| 5 | с.Комсомольское, мкр К. Антонова, д. 5 | 1980 | 2009 | кирпич | 2 | 3 | 1007,27 | 845,99 | 845,99 | 34 | ремонт системы водоотведения | 879 346,71 |  |  |  | 879 346,71 | 1039,43 | 25803,63 | на спецсчете | 13,03 | 2028 |
| 6 | с. Комсомольское, тер. РТП, д. 2 | 1963 | 2013 | кирпич | 2 | 3 | 636,54 | 571,84 | 571,84 | 25 | ремонт системы электроснабжения | 778 488,42 |  |  |  | 778 488,42 | 1361,37 | 25 803,63 | на счете рег. оператора | 13,03 | 2028 |
| 7 | с. Комсомольское, ул. 70 лет Октября, д. 2 | 1986 | 2024 | кирпич | 3 | 3 | 2 061,08 | 1 844,48 | 1 844,48 | 106 | ремонт системы электроснабжения | 2 520 700,84 |  |  |  | 2 520 700,84 | 1366,62 | 25803,63 | на счете рег. оператора | 13,03 | 2028 |
| 8 | с. Комсомольское, ул. Центральная, д. 119 | 2000 |  | кирпич | 3 | 2 | 930,1 | 780,5 | 780,5 | 37 | ремонт крыши (скатная утепление по периметру) | 2 430 732,70 |  |  |  | 2 430 732,70 | 3114,33 | 25 803,63 | на счете рег. оператора | 13,03 | 2028 |
|  | Итого: 8 домов |  |  |  |  |  | 8166,43 | 7140,04 | 7140,04 | 353 |  | 9 383 774,82 |  |  |  | 9 383 774,82 | 1 314,25 |  |  |  |  |
| 2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Комсомольское, мкр К. Антонова, д. 3 | 1982 | 2009 | кирпич | 2 | 3 | 966,32 | 844,93 | 844,93 | 34 | ремонт системы электроснабжения | 1 181 809,36 |  |  |  | 1 181 809,36 | 1398,71 | 25803,63 | на спецсчете | 13,03 | 2029 |
| 2 | с. Комсомольское, мкр. Кабалина, д. 1 | 1991 |  | паннель | 3 | 2 | 1084,26 | 880 | 880 | 41 | ремонт крыши (скатная утепление по периметру), системы холодного водоснабжения, водоотведения и электроснабжения | 5 083 678,22 |  |  |  | 5 083 678,22 | 5776,91 | 25803,63 | на счете рег. оператора | 13,03 | 2029 |
| 3 | с. Комсомольское, мкр. Кабалина, д. 7 | 2004 |  | кирпич | 3 | 2 | 984,7 | 897,4 | 897,4 | 39 | ремонт крыши (скатная утепление по периметру), системы электроснабжения | 3 658 516,58 |  |  |  | 3 658 516,58 | 4076,80 | 25803,63 | на счете рег. оператора | 13,03 | 2029 |
|  | Итого: 3 дома |  |  |  |  |  | 3035,28 | 2622,33 | 2622,33 | 114 |  | 9 924 004,16 |  |  |  | 9 924 004,16 | 3 784,42 |  |  |  |  |
|  | И т о г о : 13 домов |  |  |  |  |  | 14 082,84 | 12 316,94 | 12 316,94 | 535 |  | 27 125 620,15 |  |  |  | 27 125 611,15 | 2 202,30 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 к постановлению администрации Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики от 06.07.2026 №530 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Р Е Е С Т Р многоквартирных домов, расположенных на территории Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики, в отношении которых планируется проведение капитального ремонта общего имущества, по видам капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Адрес многоквартирного дома | Cтоимость капиталь- ного ремонта общего имущества в много- квартирном доме – всего | Ремонт внутри- домо- вых инже- нер- ных систем | Замена коллек- тивных (обще- домо- вых) ПУ и УУ | Ремонт крыши |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт |  | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  | Утепление и ремонт фасадов многоквартирного дома |  | Ремонт фундамента многоквартирного дома |  | Энергетическое обследование многоквартирного дома | Проектные работы | Технический надзор |
|  | улица, № дома | рублей | рублей | рублей | кв. метров | рублей | ед. | рублей | кв. метров | рублей | кв. метров | рублей | куб. метров | рублей | рублей | рублей | рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Комсомольский муниципальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Комсомольское, мкр. Кабалина, д. 3 | 2 858 576,60 |  |  | 621,70 | 2 654 474,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 142 928,83 | 61 173,54 |
| 2 | с. Комсомольское, мкр. Кабалина, д. 4 | 4 959 264,57 | 1 698 871,75 |  | 680,68 | 2 906 301,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 247 963,23 | 106 128,26 |
|  | Итого по району | 7 817 841,17 | 1 698 871,75 |  | 1 302,38 | 5 560 775,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 390 892,06 | 167 301,80 |
| 2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Комсомольское, мкр К. Антонова, д. 1 | 1 155 037,89 | 1 072 568,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 751,89 | 24 717,81 |
| 2 | с.Комсомольское, мкр К. Антонова, д. 11 | 617 830,70 | 573 717,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 891,54 | 13 221,58 |
| 3 | с.Комсомольское, мкр К. Антонова, д. 12 | 620 791,68 | 576 467,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 039,58 | 13 284,94 |
| 4 | с.Комсомольское, мкр К. Антонова, д. 14 | 380 845,88 | 353 653,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 042,29 | 8 150,10 |
| 5 | с.Комсомольское, мкр К. Антонова, д. 5 | 879 346,71 | 816 561,35 |  |  |  | 6 456 594,90 |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 967,34 | 18 818,02 |
| 6 | с. Комсомольское, тер. РТП, д. 2 | 778 488,42 | 722 904,35 |  |  |  | 9 383 774,82 |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 924,42 | 16 659,65 |
| 7 | с. Комсомольское, ул. 70 лет Октября, д. 2 | 2 520 700,84 | 2 340 722,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 126 035,04 | 53 943,00 |
| 8 | с. Комсомольское, ул. Центральная, д. 119 | 2 430 732,70 |  |  | 528,65 | 2 257 178,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 121 536,64 | 52 017,68 |
|  | Итого по району | 9 383 774,82 | 6 456 594,91 |  | 528,65 | 2 257 178,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 469 188,74 | 200 812,78 |
| 2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Комсомольское, мкр К. Антонова, д. 3 | 1 181 809,36 | 1 097 428,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59 090,47 | 25 290,72 |
| 2 | с. Комсомольское, мкр. Кабалина, д. 1 | 5 083 678,22 | 2 740 628,92 |  | 463,75 | 1 980 074,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 254 183,91 | 108 790,71 |
| 3 | с. Комсомольское, мкр. Кабалина, д. 7 | 3 658 516,58 | 1 118 301,93 |  | 533,76 | 2 278 996,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 182 925,83 | 78 292,25 |
|  | Итого по району | 9 924 004,16 | 4 956 359,02 |  | 997,51 | 4 259 071,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 496 200,21 | 212 373,69 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 3 к постановлению администрации Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики от 06.07.2026 №530 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ выполнения Республиканского краткосрочного плана реализации в 2027- 2029 годах Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, на 2014–2055 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Наименование муниципального образования | Общая площадь многоквартирных домов | Количество жителей, зарегистри-рованных в многоквар-тирных домах на дату утверждения краткосроч-ного плана | Количество многоквартирных домов |  |  |  | Стоимость капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах |  |  |  |
|  |  |  |  | IV квартал 2027 г. | IV квартал 2028 г. | IV квартал 2029 г. | всего | IV квартал 2027 г. | IV квартал 2028 г. | IV квартал 2029 г. | всего |
|  |  | кв. метров | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | рублей | рублей | рублей | рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 |
|  |  | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Комсомольский муниципальный округ | 2 881,13 | 68 | 2 |  |  | 2 | 7 817 841,17 |  |  | 7 817 841,17 |
|  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 166,43 | 353 |  | 8 |  | 8 |  | 9 383 774,82 |  | 9 383 774,82 |
|  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 035,28 | 114 |  |  | 3 | 3 |  |  | 9 924 004,16 | 9 924 004,16 |
|  | Итого | 14 082,84 | 535 | 2 | 8 | 3 | 13 | 7 817 841,17 | 9 383 774,82 | 9 924 004,16 | 27 125 620,15 |