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	ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИН
КОМСОМОЛЬСКИ 
МУНИЦИПАЛЛĂ ОКРУГĔН
	АДМИНИСТРАЦИЙĔ
                     
                   ЙЫШẰНУ
06.07.2026 ç. №530
Комсомольски ялĕ


	




	АДМИНИСТРАЦИЯ
КОМСОМОЛЬСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
      ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ          
              
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.07.2026 г. №530
село Комсомольское

	О внесении изменений в постановление администрации Комсомольского муниципального округа от 13.02.2026 г. №95 «Об утверждении   краткосрочного плана реализации «Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории     Чувашской Республики, на 2014-2055 годы» на 2027-2029 годы в Комсомольском муниципальном округе»



В целях реализации Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, на 2014–2055 годы администрация Комсомольского муниципального округа  п о с т а н о в л я е т:

1. Приложения №1, №2 и №3 к постановлению администрации Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики от 13.05.2026 №95 «Об утверждении   краткосрочного плана реализации «Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории     Чувашской Республики, на 2014-2055 годы» на 2027-2029 годы в Комсомольском муниципальном округе» изложить в редакции согласно приложениям №1, №2 и №3 к настоящему постановлению соответственно.
2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его подписания.



Врио главы Комсомольского 
муниципального округа                                                                А.Г. Кузьмин



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Приложение № 1 к постановлению
администрации Комсомольского
муниципального округа
Чувашской Республики
от 06.07.2026 №530

	
	
	

	
	П Е Р Е Ч Е Н Ь
многоквартирных домов, расположенных на территории Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики, в отношении которых в 2027 -2029 годах  планируется проведение  капитального ремонта общего имущества                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

	№ 
пп
	Адрес многоквартирного дома
	Год
	Мате-
риал стен
	Коли-чество этажей в 
много-
квар-
тир-
ном доме
	Коли-чество подъез-
дов в много-
квар-
тир-
ном доме
	Общая площадь многоквар-тирного дома
	Площадь помещений многоквартирного дома
	Количество жителей, зарегистри-рованных в многоквартир-
ном доме 
на дату утверждения Республикан-ской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах, расположен-ных на территории Чувашской Республики, на 2014–
2043 годы
	Вид ремонта общего имущества 
в много-
квартирном доме
	Стоимость капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме
	Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта одного квадратно-го метра общей площади помещений много-квартир-ного дома
	Предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта одного квадрат-
ного метра общей площади помещений в много-квартир-
ном доме
	Способ формиро-
вания фонда капиталь-
ного ремонта
	Мини-
маль-ный размер фонда капи-таль-
ного ремонта  (для домов, выбрав-
ших спец-
счет)
	Год проведения капитальног ремонта

	 
	
	ввода в 
экс-
плуата-
цию много-квар-
тирного дома
	завер-шения послед-него 
капи-
таль-
ного ремон-
та в много-
квартир-
ном доме
	
	
	
	
	всего
	в том числе жилых помещений, находящих-
ся в соб-
ственности 
граждан
	
	
	всего
	за счет средств государствен-
ной корпора-
ции – Фонда содействия реформирова-нию жилищно-коммунального хозяйства
	за счет средств государственной и муниципальной поддержки
	за счет средств собствен-
ников помещений 
в многоквар-тирном доме 
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	за счет средств республикан-
ского бюджета Чувашской Республики  
	за счет средств местного бюджета
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	кв. метров
	кв. метров
	кв. метров
	чел.
	 
	рублей
	рублей
	рублей
	рублей
	рублей
	рублей/кв. м  
	рублей/кв. м 
	 
	рублей
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22

	Комсомольский муниципальный округ

	2027

	1
	с. Комсомольское, мкр. Кабалина, д. 3
	1993
	 
	кирпич
	3
	2
	1385,22
	1246,83
	1246,83
	34
	ремонт крыши (скатная утепление по периметру)
	2 858 576,60
	 
	 
	 
	2 858 567,60
	2292,68
	25803,63
	на счете рег. оператора
	13,03
	2027

	2
	с. Комсомольское, мкр. Кабалина, д. 4
	1996
	 
	паннель
	3
	3
	1495,91
	1307,74
	1307,74
	34
	ремонт крыши (скатная утепление по периметру), системы электроснабжения
	4 959 264,57
	 
	 
	 
	4 959 264,57
	3792,24
	25803,63
	на счете рег. оператора
	13,03
	2027

	 
	Итого: 2 дома
	 
	 
	 
	 
	 
	2881,13
	2554,57
	2554,57
	68
	 
	7 817 841,17
	 
	 
	 
	7 817 832,17
	3 060,34
	 
	 
	 
	 

	2028

	1
	с.Комсомольское, мкр К. Антонова, д. 1
	1977
	2019
	кирпич
	2
	3
	944,43
	829,52
	829,52
	33
	ремонт системы электроснабжения
	1 155 037,89
	 
	 
	 
	1 155 037,89
	1392,42
	25803,63
	на счете рег. оператора
	13,03
	2028

	2
	с.Комсомольское, мкр К. Антонова, д. 11
	1987
	2025
	кирпич
	2
	3
	986,95
	873,87
	873,87
	40
	ремонт системы холодного водоснабжения
	617 830,70
	 
	 
	 
	617 830,70
	707,01
	25 803,63
	на счете рег. оператора
	13,03
	2028

	3
	с.Комсомольское, мкр К. Антонова, д. 12
	1988
	2022
	кирпич
	2
	3
	991,68
	840,02
	840,02
	43
	ремонт системы холодного водоснабжения
	620 791,68
	 
	 
	 
	620 791,68
	739,02
	25803,63
	на счете рег. оператора
	13,03
	2028

	4
	с.Комсомольское, мкр К. Антонова, д. 14
	1989
	2023
	кирпич
	2
	2
	608,38
	553,82
	553,82
	35
	ремонт системы холодного водоснабжения
	380 845,88
	 
	 
	 
	380 845,88
	687,67
	25 803,63
	на счете рег. оператора
	13,03
	2028

	5
	с.Комсомольское, мкр К. Антонова, д. 5
	1980
	2009
	кирпич
	2
	3
	1007,27
	845,99
	845,99
	34
	ремонт системы водоотведения
	879 346,71
	 
	 
	 
	879 346,71
	1039,43
	25803,63
	на спецсчете
	13,03
	2028

	6
	с. Комсомольское, тер. РТП, д. 2
	1963
	2013
	кирпич
	2
	3
	636,54
	571,84
	571,84
	25
	ремонт системы электроснабжения
	778 488,42
	 
	 
	 
	778 488,42
	1361,37
	25 803,63
	на счете рег. оператора
	13,03
	2028

	7
	с. Комсомольское, ул. 70 лет Октября, д. 2
	1986
	2024
	кирпич
	3
	3
	2 061,08
	1 844,48
	1 844,48
	106
	ремонт системы электроснабжения
	2 520 700,84
	 
	 
	 
	2 520 700,84
	1366,62
	25803,63
	на счете рег. оператора
	13,03
	2028

	8
	с. Комсомольское, ул. Центральная, д. 119
	2000
	 
	кирпич
	3
	2
	930,1
	780,5
	780,5
	37
	ремонт крыши (скатная утепление по периметру)
	2 430 732,70
	 
	 
	 
	2 430 732,70
	3114,33
	25 803,63
	на счете рег. оператора
	13,03
	2028

	 
	Итого: 8 домов
	 
	 
	 
	 
	 
	8166,43
	7140,04
	7140,04
	353
	 
	9 383 774,82
	 
	 
	 
	9 383 774,82
	1 314,25
	 
	 
	 
	 

	2029

	1
	с.Комсомольское, мкр К. Антонова, д. 3
	1982
	2009
	кирпич
	2
	3
	966,32
	844,93
	844,93
	34
	ремонт системы электроснабжения
	1 181 809,36
	 
	 
	 
	1 181 809,36
	1398,71
	25803,63
	на спецсчете
	13,03
	2029

	2
	с. Комсомольское, мкр. Кабалина, д. 1
	1991
	 
	паннель
	3
	2
	1084,26
	880
	880
	41
	ремонт крыши (скатная утепление по периметру), системы холодного водоснабжения, водоотведения и электроснабжения
	5 083 678,22
	 
	 
	 
	5 083 678,22
	5776,91
	25803,63
	на счете рег. оператора
	13,03
	2029

	3
	с. Комсомольское, мкр. Кабалина, д. 7
	2004
	 
	кирпич
	3
	2
	984,7
	897,4
	897,4
	39
	ремонт крыши (скатная утепление по периметру), системы электроснабжения
	3 658 516,58
	 
	 
	 
	3 658 516,58
	4076,80
	25803,63
	на счете рег. оператора
	13,03
	2029

	 
	Итого: 3 дома
	 
	 
	 
	 
	 
	3035,28
	2622,33
	2622,33
	114
	 
	9 924 004,16
	 
	 
	 
	9 924 004,16
	3 784,42
	 
	 
	 
	 

	 
	И т о г о : 13 домов
	 
	 
	 
	 
	 
	14 082,84
	12 316,94
	12 316,94
	535
	 
	27 125 620,15
	 
	 
	 
	27 125 611,15
	2 202,30
	 
	 
	 
	 





	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Приложение № 2 к постановлению
администрации Комсомольского
муниципального округа
Чувашской Республики
от 06.07.2026 №530                                                                                   

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Р Е Е С Т Р
многоквартирных домов, расположенных на территории Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики, в отношении которых планируется проведение капитального ремонта общего имущества, по видам капитального ремонта 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	№
пп
	Адрес многоквартирного дома 
	Cтоимость капиталь-
ного 
ремонта общего имущества в много-
квартирном доме – всего
	Ремонт  внутри-
домо-
вых 
инже-
нер-
ных систем
	Замена коллек-
тивных (обще-
домо-
вых) ПУ и УУ
	Ремонт крыши
	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт
	Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме
	Утепление и ремонт фасадов многоквартирного дома 
	Ремонт фундамента   многоквартирного дома
	Энергетическое обследование многоквартирного дома
	Проектные работы
	Технический надзор

	 
	улица, № дома
	рублей
	рублей
	рублей
	кв. метров
	рублей
	ед.
	рублей
	кв. метров
	рублей
	кв. метров
	рублей
	куб. метров
	рублей
	рублей
	рублей
	рублей

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	Комсомольский муниципальный округ

	2027

	1
	с. Комсомольское, мкр. Кабалина, д. 3
	2 858 576,60
	 
	 
	621,70
	2 654 474,23
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	142 928,83
	61 173,54

	2
	с. Комсомольское, мкр. Кабалина, д. 4
	4 959 264,57
	1 698 871,75
	 
	680,68
	2 906 301,33
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	247 963,23
	106 128,26

	 
	Итого по району
	7 817 841,17
	1 698 871,75
	 
	1 302,38
	5 560 775,56
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	390 892,06
	167 301,80

	2028

	1
	с.Комсомольское, мкр К. Антонова, д. 1
	1 155 037,89
	1 072 568,18
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	57 751,89
	24 717,81

	2
	с.Комсомольское, мкр К. Антонова, д. 11
	617 830,70
	573 717,59
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30 891,54
	13 221,58

	3
	с.Комсомольское, мкр К. Антонова, д. 12
	620 791,68
	576 467,15
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	31 039,58
	13 284,94

	4
	с.Комсомольское, мкр К. Антонова, д. 14
	380 845,88
	353 653,48
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19 042,29
	8 150,10

	5
	с.Комсомольское, мкр К. Антонова, д. 5
	879 346,71
	816 561,35
	 
	 
	 
	6 456 594,90
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	43 967,34
	18 818,02

	6
	с. Комсомольское, тер. РТП, д. 2
	778 488,42
	722 904,35
	 
	 
	 
	9 383 774,82
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	38 924,42
	16 659,65

	7
	с. Комсомольское, ул. 70 лет Октября, д. 2
	2 520 700,84
	2 340 722,80
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	126 035,04
	53 943,00

	8
	с. Комсомольское, ул. Центральная, д. 119
	2 430 732,70
	 
	 
	528,65
	2 257 178,39
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	121 536,64
	52 017,68

	 
	Итого по району
	9 383 774,82
	6 456 594,91
	 
	528,65
	2 257 178,39
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	469 188,74
	200 812,78

	2029

	1
	с.Комсомольское, мкр К. Антонова, д. 3
	1 181 809,36
	1 097 428,17
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	59 090,47
	25 290,72

	2
	с. Комсомольское, мкр. Кабалина, д. 1
	5 083 678,22
	2 740 628,92
	 
	463,75
	1 980 074,67
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	254 183,91
	108 790,71

	3
	с. Комсомольское, мкр. Кабалина, д. 7
	3 658 516,58
	1 118 301,93
	 
	533,76
	2 278 996,57
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	182 925,83
	78 292,25

	 
	Итого по району
	9 924 004,16
	4 956 359,02
	 
	997,51
	4 259 071,24
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	496 200,21
	212 373,69





	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Приложение № 3 к постановлению
администрации Комсомольского муниципального округа
Чувашской Республики
от 06.07.2026 №530

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
выполнения Республиканского краткосрочного плана реализации в 2027- 2029 годах Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, на 2014–2055 годы

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	№ 
пп
	Наименование  муниципального образования
	Общая площадь многоквартирных домов
	Количество жителей, зарегистри-рованных в многоквар-тирных домах на дату утверждения краткосроч-ного плана
	Количество многоквартирных домов
	Стоимость капитального ремонта общего имущества
 в многоквартирных домах

	
	
	
	
	IV квартал 2027 г.
	IV квартал 2028 г.
	IV квартал 2029 г.
	всего
	IV квартал 2027 г.
	IV квартал 2028 г.
	IV квартал 2029 г.
	всего

	
	
	кв. метров
	чел.
	ед.
	ед.
	ед.
	ед.
	рублей
	рублей
	рублей
	рублей

	1
	2
	3
	4
	5
	7
	8
	9
	10
	12
	13
	14

	 
	 
	2027

	 
	Комсомольский муниципальный округ
	2 881,13
	68
	2
	 
	 
	2
	7 817 841,17
	 
	 
	7 817 841,17

	 
	
	2028

	 
	
	8 166,43
	353
	 
	8
	 
	8
	 
	9 383 774,82
	 
	9 383 774,82

	 
	
	2029

	 
	
	3 035,28
	114
	 
	 
	3
	3
	 
	 
	9 924 004,16
	9 924 004,16

	 
	Итого
	14 082,84
	535
	2
	8
	3
	13
	7 817 841,17
	9 383 774,82
	9 924 004,16
	27 125 620,15
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АДМИНИСТРАЦИЯ


 


КОМСОМОЛЬСКОГО 


 


МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА


 


      


ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ          


 


              


 


ПОСТАНОВЛЕНИЕ


 


06


.


0


7


.202


6


 


г. №


530


 


село Комсомольское


 


О внесении изменений в постановление 


администрации Комсомольского 


муниципального округа от 


13


.0


2


.202


6


 


г. №


9


5


 


«


Об утверждении   краткосрочного плана 


реализации «Республиканской программы 


капитального ремонта общего имущества в 


многоквартирных домах, расположенных на 


территории     Чувашской


 


Республики, 


на


 


2014


-


20


55


 


годы» на 202


7


-


202


9


 


годы в Комсомольском 


муниципаль


ном округе


»


 


 


В целях реализации 


Республиканской программы капитального ремонта 


общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории


 


Чувашской Республики, на 2014


–


20


55


 


годы


 


а


дминистрация Комсомольского 


муниципального округа  п о с т а н о 


в л я е т:


 


 


1.


 


Приложения №1, №2 и №3 к


 


постановлени


ю


 


администрации 


Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики от 13.05.2026 №95 


«Об утверждении   краткосрочного плана реализации «Республиканской программы 


капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 


расположенных на территор


ии     Чувашской Республики, на 2014


-


2055 годы» на 


2027


-


2029 годы в Комсомольском муниципальном округе» изложить в редакции 


согласно приложениям №1, №2 и №3 к настоящему постановлению соответственно.


 


2.


 


Настоящее постановление вступает в силу после дня его 


подписания.


 


 


 


 


Врио главы


 


Комсомольского 


 


муниципального округа


                                                                


А


.


Г


. 


Кузьмин


 


 


 




   

Ч Ă ВАШ РЕСПУБЛИКИН   КОМСОМОЛЬСКИ    МУНИЦИПАЛЛ Ă   ОКРУГ E Н     АДМИНИСТРАЦИЙ E                                                ЙЫШ ? НУ   06 . 0 7 .202 6   ç .   № 530   Комсомольски ял e               АДМИНИСТРАЦИЯ   КОМСОМОЛЬСКОГО    МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА          ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ                              ПОСТАНОВЛЕНИЕ   06 . 0 7 .202 6   г. № 530   село Комсомольское  

О внесении изменений в постановление  администрации Комсомольского  муниципального округа от  13 .0 2 .202 6   г. № 9 5   « Об утверждении   краткосрочного плана  реализации «Республиканской программы  капитального ремонта общего имущества в  многоквартирных домах, расположенных на  территории     Чувашской   Республики,  на   2014 - 20 55   годы» на 202 7 - 202 9   годы в Комсомольском  муниципаль ном округе »    

В целях реализации  Республиканской программы капитального ремонта  общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории   Чувашской Республики, на 2014 – 20 55   годы   а дминистрация Комсомольского  муниципального округа  п о с т а н о  в л я е т:     1.   Приложения №1, №2 и №3 к   постановлени ю   администрации  Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики от 13.05.2026 №95  «Об утверждении   краткосрочного плана реализации «Республиканской программы  капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,  расположенных на территор ии     Чувашской Республики, на 2014 - 2055 годы» на  2027 - 2029 годы в Комсомольском муниципальном округе» изложить в редакции  согласно приложениям №1, №2 и №3 к настоящему постановлению соответственно.   2.   Настоящее постановление вступает в силу после дня его  подписания.         Врио главы   Комсомольского    муниципального округа                                                                  А . Г .  Кузьмин      

