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	Чувашская  республика

АДМИНИСТРАЦИЯ

Козловского  муниципального  округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	09.04.2026    334№
	
	09.04.2026    №334

	Куславкка  хули
	
	г.  Козловка


Об утверждении Комплексной программы социально-экономического развития Козловского муниципального округа Чувашской Республики на  2025-2030 годы.
В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003  №131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  руководствуясь  распоряжением  Кабинета  Министров  Чувашской  Республики  от  28.12.2024 №1445-р «Об одобрении Комплексной  программы  социально-экономического  развития  Чувашской  Республики  на  2025 -  2030  годы»,  Уставом  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики,  администрация  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики  постановляет:

1.  Утвердить  прилагаемую Комплексную  программу  социально-экономического  развития  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики  на  2025  -  2030  годы.

2.  Настоящее  постановление  подлежит  опубликованию  в  периодическом  печатном  издании  «Козловский  вестник»  и  размещению  на  официальном  сайте  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики  в  информационно-телекоммуникационной  сети  Интернет.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации МО по экономике  и  сельскому  хозяйству  –  начальника  отдела  экономики,  инвестиционной  деятельности,  земельных  и  имущественных  отношений  администрации Козловского муниципального округа Чувашской  Республики Пушкова  Г.М.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его  официального  опубликования.

Глава  
Козловского  муниципального  округа  
Чувашской  Республики                                                                                      А.Н.  Людков
	Утверждена  постановлением

администрации  Козловского  муниципального  округа
Чувашской  Республики
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ПАСПОРТ

Комплексной  программы  социально  -  экономического  развития

Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики  на  2025  –  2030  годы

	Наименование  
Программы


	-
	Комплексная  программа  социально  -  экономического  развития  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики  на  2025  –  2030  годы  (далее  –  Программа).

	Основание  для  разработки  Программы
	-
	Устав  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики,  Федеральный  закон  от  06.10.2003  №  131  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  распоряжение  администрации  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики  от  09.06.2025  №171  «О  разработке  проекта  Комплексной  программы  социально  -  экономического  развития  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики  на  2025  –  2030  годы»



	Исполнители  Программы


	-
	Администрация  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики  

	Назначение  Программы


	-
	Формирование  единого  комплексного  плана  развития  Козловского  муниципального  округа  на  среднесрочный  период,  обеспечение  устойчивых  темпов  экономического  роста,  отраслей  материального  производства  и  социальной  сферы,  повышение  благосостояния  и  качества  жизни населения на территории Козловского  муниципального  округа.



	Ключевые  цели  Программы


	-
	· Создание  условий  для  роста  численности  населения  и  рождаемости, повышение качества жизни каждого  человека  и  семьи,  сохранение  и  повышение  уровня  реальных  доходов  населения,  формирование  условий  для  духовного  роста  и  здоровья  человека

· Ускоренная модернизация и развитие  производственной  и  социальной  инфраструктуры  округа  как  важнейшего  условия  устойчивого  функционирования  хозяйственного  комплекса

· Обеспечение  комфортных  и  безопасных  условий  для  жизни  на  основе  гармоничного  развития  территории  округа;

· Обеспечение экологической безопасности и  рационального  природопользования  на  основе  внедрения  ресурсосберегающих подходов и технологий и  формирования  экокультуры  населения

· повышение  эффективности  использования  финансовых  и материальных  ресурсов  округа,  укрепление  собственной  финансовой  базы;

· осуществление мер социальной защиты малообеспеченных  категорий  граждан;

· цифровая  трансформация  муниципального  управления,  экономики  и  социальной  сферы  в  округе.  


	Сроки  реализации  Программы


	-
	2025  –  2030  годы



	Объемы  и  источники  финансирования  Программы


	-
	Суммарный  объем  финансирования  Программы  в  2025  –  2030  гг.  составляет  7037,7  млн.  рублей,  из  них:  
средства  федерального  бюджета

1822,9  млн.  рублей  (25,9%);

средства  республиканского  бюджета  Чувашской  Республики

3066,0  млн.  рублей  (43,5%);

средства  местного  бюджета  Козловского  муниципального  округа  193,4  млн.  рублей  (2,7%);

средства  внебюджетных  источников

1955,4  млн.  рублей  (27,9%)

Объем  финансирования  подлежит  уточнению  при  
утверждении  бюджетов  соответствующих  уровней  на  
очередной  год.




Общие  положения.

Федеральным  законом  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»  определены  полномочия  органов  местного  самоуправления  по  решению  вопросов  местного  значения,  одним  из  которых  является  принятие  и  организация  выполнения  программ  комплексного  социально-экономического  развития  муниципального  образования.

Разработка  Программы,  определение  точек  экономического  роста  территории  в  целях  привлечения  инвесторов,  более  полного  использования  имеющегося  природно-сырьевого  и  трудового  потенциала,  стимулирования  роста  собственной  налогооблагаемой  базы  является  одной  из  главных  задач,  стоящих  перед  органами  местного  самоуправления  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики.

Вновь  разработанная  Программа  представляет  собой  программный  документ,  содержащий  приоритеты,  цели  и  задачи  социально-экономического  развития  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики  на  среднесрочный  период,  а  также  направления  и  механизмы  их  реализации.

Программа  разработана  в  соответствии  с  приоритетными  направлениями  социально-экономического  развития  Чувашской  Республики,  определенными  в  Стратегии  социально-экономического  развития  Чувашской  Республики  до  2035  года,  Комплексной  программе  социально-экономического  развития  Чувашской  Республики  на  2025-2030  годы  и  приоритетными  направлениями  социально-экономического  развития  Козловского  муниципального  округа,  обозначенными  в  Стратегии  социально-экономического  развития  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики  до  2035  года.

Разработанная  Программа  определяет  основные  направления  развития  на  среднесрочный  период  и  является  одним  из  основных  документов  Козловского  муниципального  округа.  
В  Программе  проведен  комплексный  анализ  социально-экономического  положения  округа,  определены  основные  проблемы  его  дальнейшего  развития.  Основная  цель  предлагаемой  Программы  –  создание  условий  для  формирования  эффективной  экономики,  способной  обеспечить  последовательное  повышение  уровня  жизни  населения,  развития  социальной  сферы  и  инфраструктуры  муниципального  образования.

Достижение  целей  Программы  осуществляется  через  решение  системы  взаимоувязанных  задач,  каждая  из  которых  должна  осуществляться  посредством  реализации  комплекса  мероприятий  по  определенным  направлениям  деятельности  как  органов  местного  самоуправления  Козловского  муниципального  округа,  подразделений  федеральных  и  республиканских  органов  исполнительной  власти,  осуществляющих  деятельность  на  территории  Козловского  муниципального  округа,  так  и  предприятий,  организаций  Козловского  муниципального  округа,  направленных  на  решение  основных  проблем  социально-экономического  развития  округа.

Принятие  Программы  социально-экономического  развития  Козловского  муниципального  округа  предусматривает  выполнение  органами  местного  самоуправления  в  сотрудничестве  с  хозяйствующими  субъектами  округа,  а  также  органами  государственной  власти  Чувашской  Республики  комплекса  мер,  направленных  на  развитие  экономики  округа,  ее  общественной  инфраструктуры,  налоговой  базы,  повышение  уровня  занятости  населения,  решение  острых  социальных  вопросов.  
1. Анализ  социально-экономического  развития  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики.

1.1. Социально-экономическое  положение

Козловский  муниципальный  округ  расположен  в  северо  –  восточной  части  Чувашской  Республики,  на  правом  берегу  реки  Волги,  которая  является  северной  границей  округа,  и  на  противоположном  берегу  которой  находится  Республика  Марий  Эл.  Восточная  граница  округа  стыкуется  с  Республикой  Татарстан,  южная  граница  –  с  Урмарским,  западная  граница  –  с  Мариинско-Посадским  и  Цивильским  муниципальными  округами  Чувашской  Республики.    Центр  г.  Козловка  находится  в  95  км  от  столицы  Чувашской  Республики  –  г.  Чебоксары  и  в  85  км  от  столицы  Республики  Татарстан  –  г.  Казань.  В  округе  67  населенных  пунктов,  1  городской  и  9  сельских  территориальных  отделов.  
Козловский  муниципальный  округ  по  структуре  деятельности  преимущественно  сельскохозяйственный,  доля  сельхозугодий  составляет  порядка  75%  от  общей  площади  территории  округа  (516,8  кв.км).  Механический  состав  почвы:  дерново  -  подзолистые,  серые  лесные.    
Полезные  ископаемые:  на  11  гектарах  –  известняк  (Байгуловский  известковый  карьер),  на  10  гектарах  -  строительный  песок  (Криушинский  карьер),  месторождение  карбонатных  пород  (возле  д.  Курочкино).

Климат  Козловского  муниципального  округа  умеренно  –  континентальный,  характеризующийся  холодной  зимой  и  жарким  летом,  среднемесячная  температура  самого  теплого  месяца +18,5 ˚ С,  самого  холодного  -13,5˚  С,  преобладают  ветры  юго–западного  направления.

Численность  населения  в  Козловском  муниципальном  округе  на  1  января  2025  г.  составила  14,55  тыс.  человек,  из  которых  7,39  тысяч  человек  (50,8  %)  проживает  в  городе,  7,16  тыс.  человек  (49,2%)  -  в  сельской  местности.

67,3  % или 9,81 тыс. человек населения в округе составляют чуваши,  25,3  %  или  3,68  тыс.  человек  -  русские,  5,4  %  или  0,78  тыс.  человек  -  татары,  2,0  %  или  0,28  тыс.  человек  -  другие  национальности.  
Плотность  населения  составляет -  28,1  чел. на 1 кв. км., в целом по Чувашии – 63,2 чел.  на 1 кв. км.

Через  территорию  округа  проходит  железная  дорога  федерального  значения  сообщением  Москва  –  Казань  –  Дальний  Восток,  имеющая  важнейшее  значение  для  осуществления пассажирских и грузовых перевозок, автодорожная магистраль общероссийского значения «Нижний  Новгород  – Уфа» «Волга» М-7. Также в транспортную систему округа входит и речное транспортное сообщение по реке Волга.  
Действует  трубопроводный  транспорт:  через  территорию  округа  проходит  ветка  нефтепровода  «Альметьевск  –  Н.Новгород»,  а  также  газопровод  «Уренгой  –  Помары  –  Ужгород».

Козловский  муниципальный округ за последние  пять  лет  стал  более  комфортным для  проживания, безопасным и красивым. Все последние годы деятельность органов  местного  самоуправления,  предприятий, организаций Козловского муниципального округа (ранее – округа) была направлена на развитие экономики, деловой  и  инвестиционной  активности,  обеспечения  устойчивого  наполнения  местного  бюджета, развитие  инженерной  инфраструктуры  округа,  благоустройство  населенных  пунктов, улучшение  ситуации  в  социальной сфере, в сфере занятости населения,  на  комфортность проживания  на  территории  Козловского  муниципального  округа.  
Таблица  1.1.

Основные  показатели  социально-экономического  развития  Козловского  муниципального  округа  в  2024  году  
(в  сравнении  со  средними  показателями  по  Чувашской  Республике)
	Наименование
	Показатель

	
	абсолютный
	среднедушевой  (удельный)

	
	единица  измерения
	по  муниципальному  образованию
	по

Чувашии
	Доля  муниципального  образования
	единица  измерения
	по  муниципальному  образованию
	по

Чувашии
	отношение  показателя  по  муниципальному  образованию  к  показателю  по  Чувашии

	Территория
	тыс.  км2
	0,52
	18,30
	2,8
	х
	х
	х
	х

	Численность  постоянного  населения  (на  01.01.2025  г.)
	тыс.  человек
	14,55
	1159,80
	1,25
	х
	х
	х
	х

	Объем  отгруженных  товаров  собственного  производства,  выполненных  работ  и  услуг  собственными  силами  в  промпроизводстве  (по  крупным  и  средним  предприятиям)  
	млрд.  рублей
	3,27
	474,80
	0,7
	на  душу  населения,  тыс.  руб.
	225,4
	410,2
	55,0

	Индекс  промышленного  производства  (по  крупным  и  средним  предприятиям)
	%
	77,4
	129,2
	
	х
	х
	х
	х

	Продукция  сельского  хозяйства
	млн.  рублей
	1760
	67889,8
	2,6
	на  душу  населения,  тыс.  руб.
	120,9
	58,5
	В  2,06  раза

	Инвестиции  в  основной  капитал
	млрд.  рублей
	0,36
	76,6
	0,47
	на  душу  населения,  тыс.  руб.
	25,1
	66
	38,1

	Ввод  в  эксплуатацию  жилых  домов  (общая  площадь)
	тыс.  м2
	3,56
	786,50
	0,45
	на  душу  населения,  кв.м.
	0,24
	0,68
	37,3

	Оборот  розничной  торговли
	млрд.  рублей
	1,28
	164,90
	0,77
	на  душу  населения,  тыс.  руб.
	88,0
	142,2
	61,9

	Доходы  местного  бюджета
	млрд.  рублей
	0,83
	121,00
	0,68
	на  душу  населения,  тыс.  руб.
	57,0
	104,3
	54,6

	Численность  зарегистрированных  безработных  (на  конец  года)
	тыс.  человек
	0,03
	2,20
	1,30
	уровень  зарегистрированной  безработицы,  %  
	0,20
	0,19
	х

	Среднемесячная  номинальная  начисленная  заработная  плата
	рублей
	х
	х
	х
	одного  работника,  рублей
	48875,0
	64470,5
	75,8


Согласно  данным  социологического  опроса  населения,  проведенного  в  2023  году,  в  Козловском  муниципальном  округе  получены  следующие  результаты:

-  в  целом  86%  населения  удовлетворены  местом  проживания,  11%  хотели  бы  его  сменить,  3%  -  не  определились;

-  в  числе  актуальных  проблем  проживания  жители  выделяют:  недостаточная  доступность  медицинских  услуг  (60,9%),  сложность  найти  подходящую  работу  (43,5%),  недостаточно  хорошее  состояние  дорог  (40,1%),  недостатки  в  уборке  территории  (27,5%),  недостаточное  обустройство  территории  (23,2%);

-  восприятие  территории:  что-то  меняется  в  лучшую  сторону,  но  есть  и  то,  что  ухудшается  (38,8%),  жизнь  здесь  постепенно,  но  верно  становится  лучше  (23%),  никаких  изменений  и  перспектив  (18%),  место  как  место  –  ни  лучше,  ни  хуже  других  (12%),  отличное  место  жизни  для  деятельного,  активного  человека  (10,2%);

-  больше  всего  ценят  в  округе:  природу,  Волгу,  хорошую  экологию  (54%),  красоту  (31%),  спокойствие  (20,2%).

1.2. Место  и  роль  Козловского  муниципального  округа  в  Чувашской  Республике.

Козловский  муниципальный  округ  расположен  на  правом  берегу  реки  Волги,  на  стыке  трех  республик:  Чувашии,  Марий-Эл  и  Татарстана.  
Каждый  округ  в  Чувашской  Республике  уникален  по-своему.  Особенностями  Козловского  муниципального  округа  являются:

-  его  интереснейшая  история  (здесь  проживали  в  разное  время  семья  барона  Генриха  Жомини  -  основателя  Академии  Генерального  штаба  Российской  империи,  великий  математик  с  мировым  именем  Николай  Лобачевский,  8  Героев  Советского  Союза,  включая  Сергея  Бутякова  –  первого  Героя  из  чувашского  народа,  в  2022  году  недалеко  от  Козловки  был  открыт  мемориал  строителям  Сурского  и  Казанского  оборонительных  рубежей),
-  красивый  природный  ландшафт  (река  Волга,  острова,  мыс  «Птичий  полет»  -  самое  высокое  место  над  рекой  Волга  в  Чувашии),

-  выгодное  транспортное  местоположение  (через  Козловский  округ  проходят  автодорога  М7  «Волга»,  железная  дорога  федерального  значения,  связывающая  Запад  России  с  восточными  регионами  страны,  доступно  речное  сообщение  по  Волге).

На  экономическое  развитие  округа  существенное  влияние  оказывает  непосредственная  близость  от  таких  крупных  городов  как  Волжск  (Марий  Эл)  –  находится  в  7  километрах–  расположен  на  противоположном  берегу  Волги  (численность  53  тыс.  чел.),  город  Зеленодольск  (Татарстан)  –  25  км  (100  тысяч  человек),  город  Казань  –  75  километров  (1  млн.  250  тысяч  человек).  С  одной  стороны  это  имеет  положительный  момент  -  огромные  рынки  сбыта,  с  другой  отрицательный  –  эти  города  существенно  оттягивают  трудовые  ресурсы  округа.

По  средней  обеспеченности  жилой  площадью  на  одного  жителя  Козловский  округ  является  лидером  в  Чувашской  Республике  –  50,3  кв.  м.  за  2024  год,  что  в  1,5  раза  больше  чем  в  среднем  по  региону.

Козловский  муниципальный  округ  сейчас  –  это  центр  плазменного  и  лазерного    станкостроения,  производства  автофургонов,  овощеводства  и  рыбоводства  в  Чувашской  Республике.

Козловский  муниципальный  округ  один  из  21  муниципальных  округов  Чувашской  Республики.  По  площади  территории  в  республике  он  занимает  предпоследнее  20  место  (516,7  кв.км.),  а  по  количеству  проживающего  населения  (14546  чел.)  находится  на  16  месте.

По  итогам  2024  года  Козловский  муниципальный  округ  расположился  по  обороту  организаций  (без  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства)  на  9  месте  среди  21  муниципальных  округов  Чувашской  Республики  (4727,8  млн.  руб.),  по  объему  отгруженных  товаров,  работ  и  услуг  в  промышленном  производстве  –  на  9  месте  (3265,3  млн.  руб.),  обороту  розничной  торговли  –  на  9  месте  (1278,7  млн.  руб.),  по  величине  среднемесячной  заработной  платы  –  на  10  месте  (48875  рублей).

Все  последние  годы  Козловский  муниципальный  округ  является  лучшим  округом  в  Чувашской  Республике  по  валовому  сбору  овощей.  Производство  овощей  открытого  грунта  в  сельхозорганизациях  и  КФХ  округа  выросло  в  натуральном  выражении  за  последние  5  лет  в  1,9  раза  –  с  5  тысяч  360  тонн  в  2019  году  до  10  тысяч  81  тонны  в  2024  году,  в  том  числе  огурцов  свыше  1  тысячи  300  тонн.  В  КФХ  Семенова  И.  «Энежъ»,  являющимся  ведущим  производителем  овощей  в  Чувашской  Республике,  производятся  тысячи  тонн  капусты,  картофеля,  более  тысячи  тонн  огурцов,  миллионы  саженцев  рассады  и  цветов.  
В  селе  Карамышево  новое  развитие  получило  знаменитое  рыбоводческое  хозяйство  «Карамышевское»,  которое  является  одним  из  крупнейших  производителем  прудовой  рыбы  на  территории  Чувашской  Республики.  Хозяйство  стабильно  в  последние  годы  обеспечивало  производство  товарной  рыбы  и  рыбопосадочного  материала  в  объеме  более  300  тонн  (за  2024  год  –  335  тонн).  
Основные  тренды,  которые  меняют  облик  Козловского  муниципального  округа:

-  устойчивое  развитие  экономики  с  опорой  на  развитый  промышленный  сектор  и  сельское  хозяйство;

-  углубление  специализации,  в  том  числе  в  приоритетных  отраслях  (машиностроение,  станкостроение,  швейное  производство),  рост  диверсификации  сектора  обрабатывающих  производств;

-  модернизация  объектов  промышленной  инфраструктуры;

-  лидерство  округа  в  производстве  овощей  открытого  грунта  и  прудовой  рыбы;

-  высокий  уровень  обеспеченности  населения  жильем  почти  вдвое  превышающий  среднереспубликанский  уровень;

-  большая  доля  ветхих  и  аварийных  сетей  водоснабжения  и  водоотведения;

-  устойчивый  рост  обеспеченности  населения  торговыми  площадями;

-  устойчивый  рост  количества  субъектов  МСП,  включая  самозанятых,  рост  числа  занятых  в  секторе  МСП;

-  рост  спроса  на  кадры  со  стороны  хозяйствующих  субъектов;

-  снижение  численности  населения  вследствие  естественной  и  миграционной  убыли;

-  рост  среднемесячной  номинальной  заработной  платы;

-  рост  кадровой  обеспеченности  системы  здравоохранения;

-  системное  развитие  инфраструктуры  физической  культуры  и  спорта;

-  достижение  100-процентной  обеспеченности  местами  образовательных  учреждениях;

-    рост  числа  и  разнообразия  мер  социальной  поддержки  семей  с  детьми  и  многодетных  семей;

-  ухудшение  ситуации  с  очисткой  сточных  вод  в  связи  высоким  износом  оборудования  на  очистных  сооружениях  в  г.  Козловке.
1.3. Анализ  состояния  и  развития  отраслей  экономики  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики.

1.3.1. Промышленность.

На  начало  2025  года  промышленным  производством  в  округе  занимались  с  учетом  малых  23  предприятия  и  индивидуальных  предпринимателя.  
Спектр  выпускаемой  продукции  разнообразен:  кузова-фургоны  и  спецконтейнера  различного  назначения,  в  том  числе  военного,  бытовки  для  РЖД,  отопительные  котлы,  швейные  изделия,  в  том  числе  форменное  обмундирование  для  силовых  структур,  станки  плазменной  и  лазерной  резки  с  ЧПУ,  промышленные  вентиляторы,  стеклопакеты,  изделия  деревообработки,  металлоизделия  и  металлоконструкции,  хлебобулочные  и  кондитерские  изделия,  безалкогольные  напитки,  сыр,  рыба  и  рыбные  пресервы,  пищевые  полуфабрикаты,  переработанные  овощи,  теплоэнергия,  резиновая  крошка  и  некоторая  другая  продукция.
Промышленность  самая  большая  отрасль  по  численности  работающих  -  на  конец  2024  года  здесь  трудилось  почти  18%  всех  работающих  в  экономике  Козловского  муниципального  округа.

Во  все  последние  годы  объем  отгрузки  промышленной  продукции  в  Козловском  округе  имеет  положительные  темпы  роста  –  106-178%.  Если  в  течение  2018  года  промышленными  предприятиями  с  учетом  малых  отгружено  продукции  на  сумму  1  млрд.  732  миллионов  рублей,  то  уже  в  2023  году  –  4  млрд.  806  млн.  рублей,  или  почти  в  2,8  раза  больше.  Небольшой  спад  производства  допущен  в  2024  году,  произведено  промышленной  продукции  с  учетом  предприятий  малого  бизнеса  на  сумму  4  млрд.  144  млн.  руб.  (86,2%).
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Рисунок  1.1.  Объем  отгруженной  промышленной  продукции  в  Козловском  муниципальном  округе  за  2019-2024  гг.,  (млн.  руб.)

На  территории  бывшего  ОАО  «Козловский  КАФ»,  в  настоящее  время  ликвидированного,  осуществляют  деятельность  1  среднее  и  3  малых  предприятия,  главным  направлением  деятельности  которых  является  производство  кузовов-фургонов  военного  и  различного  народнохозяйственного  назначения,  кузовов-контейнеров,  производство  станков  плазменной  резки  и  общей  численностью  работающих  почти  440  человек:  ООО  «Автофургон»,  ООО  «НПК  «Спецфургон»,  ЗАО  «НПЦ  «Кузов»,  ООО  «Портальные  машины».  Их  общий  суммарный  объем  производства  продукции  составил  за  2023  год  составил  4  млрд.  125  млн.  рублей,  в  2024  году  –  3  млрд.  467  млн.  руб.  Ведутся  работы  по  строительству  и  реконструкции  производственных  помещений:  в  ООО  «Автофургон»  завершено  строительство  нового  сборочного  цеха  и  пристроя  к  цеху  №8,  общая  суммарная  площадь  новых  цехов  -    5  тыс.  кв.м.  Также  на  предприятии  введено  новое  административное  здание  общей  площадью  570  кв.м.,  ведется  строительство  нового  корпуса  столовой,  начато  строительство  нового  заготовительного  цеха.  Всего  в  ООО  «Автофургон»  за  последние  5  лет  построено  новых  9  тысяч  кв.м.  производственных  и  вспомогательных  площадей,  инвестировано  в  основной  капитал  более  800  млн.  рублей,  и  численность  работающих  увеличена  более  чем  в  2,5  раза.  ЗАО  «НПЦ  «Кузов»  осуществляет  опытно-конструкторские  работы  и  производство  стационарных  контейнеров  спецназначения  для  ВКС  России.  Ожидается,  что  к  2030  году  объем  производства  кузовов-фургонов,  контейнеров  на  трех  предприятиях  составит  ежегодно  не  менее  7-8  млрд.  рублей.  В  соответствии  с  перспективными  планами  развития  темпы  роста  объемов  производства  ежегодно  в  ближайшие  годы  составят  не  менее  104-106%.

Значительное  развитие  получила  в  округе  легкая  промышленность.  Швейная  фабрика  ФКУ  ИК-5  УФСИН  России  по  Чувашской  Республики  является  одним  из  ведущих  предприятий  Козловского  муниципального  округа.  Фабрика  специализируется  на  выпуске  форменного  обмундирования  для  силовых  и  иных  федеральных  министерств,  поставляемых  по  госзаказу,  а  также  товаров  народного  потребления.  Фабрика  выпускает  более  70  видов  швейных  изделий  для  нужд  Министерства  юстиции  РФ,  МВД  РФ,  Министерства  обороны  Российской  Федерации.  Значительный  объем  производства  швейных  изделий  осуществляется  в  ИП  Андросова  С.,  где  осуществляется  пошив  спецодежды  и  форменного  обмундирования.  Еще  одним  предприятием,  осуществляющим  пошив  спецодежды,  является  ИП  Михайлов  С.В.  Всего  в  округе  в  производстве  швейных  изделий  заняты  почти  500  человек.

Другим  перспективным  направлением  промышленного  развития  является  производство  станков  плазменной  и  лазерной  резки  с  ЧПУ.  Данным  видом  деятельности  заняты  ООО  «Портальные  машины»,  ООО  «Фирдавил  и  компания»,  ООО  «Тепловентмаш»,  ООО  «Центр  плазменной  резки».  Всего  в  2024  году  произведено  станков  на  сумму  340  млн.  рублей.  В  этой  сфере  в  округе  заняты  более  70  человек.  
Предприятие  ИП  Тимофеева  Л.  «Теплокасто»  осуществляет  производство  отопительных  котлов  на  жидком  и  твердом  топливе.  Отгрузка  продукции  ведется  в  регионы  Севера  и  Дальнего  Востока.

Переработкой  древесины  и  производством  продукции  деревообработки  занимаются  ИП  Албутов  С.  и  ИП  Громов  А.  ГУП  «Чувашгаз»  и  МУП  «ЖКХ  Козловское»  производят  тепловую  энергию.  ООО  «Лектос»  и  ООО  «Гигант»  ведут  производство  стеклопакетов  и  пластиковых  рам,  ИП  Владимиров  А.  –  переработка  автошин  и  производство  резиновой  крошки.

Еще  одним  направлением,  выделяющимся  в  общей  структуре  промышленности,  можно  выделить  пищевую,  где  главным  направлением  является  производство  хлебобулочных  изделий,  безалкогольных  напитков,  рыбной  продукции,  переработка  молока  и  овощей.  Всего  производством  пищевой  продукции  занимаются  7  предприятий.  В  декабре  2023  года  открыт  цех  по  производству  сыра  в  КФХ  Исаева  Р.  В  будущем  при  выходе  на  проектную  мощность  ежесуточно  планируется  перерабатывать  до  2-х  тонн  молока,  производить  100-150  кг  сыра  в  сутки.  Производством  хлебобулочных  и  кондитерских  изделий  в  Козловском  округе  занимаются  ООО  «Хлебосол»,  ООО  «Венеция».  Вся  производимая  продукции  реализуется  в  Козловском  муниципальном  округе.  В  городе  Козловке  функционирует  предприятие,  перерабатывающие  рыбу:  ООО  «ПФ  «Юлдаш».  Пресервы,  соленная,  копченная,  вяленная  рыба  пользуются  большим  спросом.  Продукция  ООО  «ПФ  «Юлдаш»  ориентирована  в  первую  очередь  на  рынок  Республики  Татарстан.  Развивается  переработка  рыбы  в  рыбхозе  с.  Карамышево,  где  ведется  переработка  собственной  рыбы  карповых  пород  –  копчение.  Значительными  темпами  идет  рост  переработки  овощей  в  КФХ  Семенова  И.  Закупается  новое  производственное  оборудование,  строятся  новые  хранилища,  расширяется  собственная  торговая  сеть.  КФХ  осуществляет  производство  солений  из  огурцов,  помидоров,  производятся  различные  сорта  квашенной  капусты,  моченные  яблоки,  салаты.  Ежегодные  объемы  переработки  составляют  2-2,5  тыс.  тонн  овощей.  В  производстве  пищевой  промышленной  продукции  наблюдается  положительная  динамика.  Из  года  в  год  увеличиваются  объемы  производства  продукции,  меняется  ассортимент  выпускаемой  продукции.  Так,  по  итогам  2024  года  выручка  от  реализации  продукции  составила  около  150  млн.  рублей.  
Ряд  предприятий  Козловского  муниципального  округа  нацелены  на  выпуск  инновационной  продукции.  ООО  «Автофургон»  постоянно  совершенствует  линейку  выпускаемых  автофургонов.  ООО  «Фирдавил  и  компания»,  ООО  «Тепловентмаш»,  ООО  «Портальные  машины»  планируется  выпуск  станков  плазменной  резки  с  совершенно  новыми  функциями  и  возможностями.  ЗАО  «НПЦ  «Кузов»  в  планах  освоить  производство  для  военно-космических  сил  России  специализированных  контейнеров.  
Получит  развитие  еще  одно  новое  направление:  производство  и  ремонт  промышленных  компрессорных  установок,  которое  будет  организовано  в  г.  Козловке  на  базе  бывшей  Козловской  сельхозхимии,  инвестор  -  ООО  «Казань  компрессор»  -  выкупил  помещения  и  ведет  восстановительные  работы.  
Всеми  промышленными  предприятиями  Козловского  округа  предусматривается  расширение  ассортимента  выпускаемой  продукции,  улучшение  качества  выпускаемой  продукции,  расширение  рынков  сбыта.  Главной  задачей  остается  модернизация  производственного  процесса,  закупка  передового  высокопроизводительного  оборудования,  станков,  машин.  
1.3.2. Агропромышленный  комплекс.

Агропромышленный  комплекс,  наряду  с  промышленным,  является  основным  сектором  экономики  Козловского  муниципального  округа.  Его  доля  в  обороте  предприятий  в  целом  по  округу  в  последние  годы  составляет  18-20%.  В  сельской  местности  проживает  48%  всех  жителей  Козловского  муниципального  округа  или  7,16  тысячи  человек.
В  Козловском  округе  насчитывается  9  сельскохозяйственных  предприятий,  в  том  числе  2  кооператива  (СХПК  «Родина»,  «Янгильдинский»),  2  открытых  акционерных  общества  («Агрофирма  «Куснар»,  «Вега»),  5  обществ  с  ограниченной  ответственностью  («Каспий-Агро»,  Агрофирма  «Крестьянка»,  «Агрофирма  «Велес»,  «Средний  Аниш»,  «Авангард»),  36  крестьянско-фермерских  хозяйств.  Кроме  того,  сельскохозяйственным  производством  занимаются  около  6,0  тысяч  личных  подсобных  хозяйств  граждан  и  около  0,3  тысячи  хозяйств  дачников.  
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Рисунок  1.2.  Объем  производства  сельскохозяйственной  продукции  в  Козловском  муниципальном  округе  за  2019-2024  гг.,  (млн.  руб.)

Объем  производства  сельхозпродукции  за  2024  год  составил  1  млрд.  760  млн.  рублей,  что  составило  96,2%  к  предыдущему  году  в  сопоставимых  ценах.  Спад  допущен  по  причине  снижения  урожайности  в  связи  с  неблагоприятными  погодными  условиями  (возвратными  заморозками  в  мае  2024  года),  а  также  сокращением  объема  производства  сельхозпродукции  в  хозяйствах  населения.  В  2023  году  производство  сельзхозпродукции  составило  1  млрд.  784  млн.  руб.  Практически  все  последние  годы  агропромышленный  сектор  сохраняет  положительные  темпы  роста:  в  2020  году  –  109,7%, в  2022 г. – 113%. Исключение в 2021 году  –  94,2%,  в  связи  с  неблагоприятными  погодными  условиями в регионе. В 2024  году  значительный  спад  объемов  производства  сельхозпродукции идет в  хозяйствах населения, на что в свою очередь повлияло значительное  сокращение численности населения,  а  также  сохраняющаяся  тенденция на  снижение поголовья в личных  подсобных  хозяйствах, отказ горожан от дачных  участков.  
Перспективным  направлением  развития  растениеводства  является  выращивание  зерновых  и  зернобобовых  культур,  картофеля  и  овощей.

В  2024  году  в  структуре  посевной  площади  зерновые  и  зернобобовые  культуры  занимали  10048  га  (51%),  картофель  –  416  га  (2,8%),  овощи  –  140  га  (0,7%),  кормовые  культуры  –  4498  га  (37,8%),  технические  культуры  –  408  га.  Вся  посевная  площадь  в  сельскохозяйственных  организациях  и  фермерских  хозяйствах  составила  15510  га  (117,6%  к  общей  посевной  площади  в  СХО  и  КФХ  в  2019  году).

Таблица  1.2.

Производство  продукции  растениеводства  в  Козловском  муниципальном  округе  в  сельхозорганизациях  и  КФХ  за  2019-2024  гг.,  тыс.  тонн        
	
	Ед.  изм.
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	Овощи
	Тыс.  тонн
	5,36
	5,96
	6,89
	7,55
	8,23
	10,08

	Картофель
	Тыс.  тонн
	19,30
	19,70
	19,80
	14,30
	14,10
	9,54

	Зерновые  и  зернобобовые
	Тыс.  тонн
	31,18
	40,19
	20,50
	47,50
	34,20
	32,40


Основными  производителями  зерна,  картофеля  и  овощей  в  муниципальном  округе  являются  сельскохозяйственные  организации  и  крестьянские  (фермерские)  хозяйства,  на  их  долю  по  итогам  2024  года  приходится  100%,  или  32,4  тысяч  тонн  зерна,  72%  овощей  (10,08  тысяч  тонн),  59,6%  картофеля  (9,54  тыс.  т).

Сельхозтоваропроизводителями  округа  обеспечен  рост  объема  производства  зерна  и  технических  культур  по  сравнению  с  2019  годом  за  счет  увеличения  их  посевной  площади  и  внесения  минеральных  удобрений,  применения  элитных  семян,  что  непосредственно  повлияло  на рост  урожайности.  При  этом  округ  находится  в  зоне  рискованного  земледелия,  велика  зависимость  от  погодных  условий.  Средняя  урожайность  зерновых  и  зернобобовых культур в  2024  году  составила  32,7  ц/га  против  26,1  ц/га  в  2019  году.

Все  последние  годы  Козловский  муниципальный  округ  является  лучшим  округом  в  Чувашской  Республике  по  урожайности  и  валовому  сбору  овощей,  а  по  картофелю в первой пятерке. Производство овощей открытого грунта в сельхозорганизациях  и  КФХ  округа  выросло  в  натуральном  выражении  в  1,9  раза  –  с  5  тысяч  360  тонн  в  2019  году  до  10  тысяч  81  тонны  в  2024  году,  в  том  числе  огурцов  до  1  тысячи  300  тонн.

В  Козловском  округе  успешно  развивается  коллективное  фермерское  хозяйство  Ивана  Семенова  «Энежъ»,  неоднократно  признанное  лучшим  овощеводческим  хозяйством  Чувашской  Республики,  и  производящее  тысячи  тонн  капусты,  картофеля,  сотни  тонн  огурцов,  помидоров,  арбузов,  ягод,  миллионы  саженцев  рассады  и  цветов.  В  хозяйстве  ежегодно  инвестируются  десятки  миллионов  рублей  в  развитие  производственной  базы:  закупается  новая  сельхозтехника,  строятся  современные  хранилища,  расширяются  площади  под  переработку  овощей,  ведутся  агротехнические  и  мелиоративные  работы.  В  2023  году  запущен  новый  зерносушильный  комплекс  (70  млн.  руб.)  и  построено  зернохранилище  на  1000  тонн.  Ведется  модернизация  тепличного  хозяйства,  в  2025  году  построен  зернохранилище  силосного  типа  на  10  тыс.  тонн  (объем  инвестиций  120  млн.  рублей).  Строится  ангар  для  хранения  сельскохозяйственной  техники.  Площадь  сельхозугодий  в  хозяйстве  превышает  5  тысяч  гектаров.  Инвестировано  в  собственное  развитие  в  течение  последних  пяти  лет  более  600  млн.  рублей.

К  сожалению,  в  округе  наметилась  тенденция  к  сокращению  площади  посадки  картофеля.  В  2024  году  было  посажено  на  площади  421  гектар,  что  меньше  на  145  гектаров  уровня  2023  года.  Многие  фермеры,  ранее  специализирующиеся  на  картофеле,  значительно  сократили  площади,  а  некоторые  вообще  отказались  от  этой  культуры,  в  первую  очередь  из-за  низких  цен  на  него  в  предыдущие  годы.  Валовый  сбор  в  связи  с  сокращением  площадей  и  снижением  урожайности  на  33%  меньше  чем  в  предыдущем  2023  году  -  всего  собрано  9  тысяч  539  тонн.    
В  советские  времена  на  территории  Козловского  округа  было  развито  хмелеводство.  К  сожалению,  за  последние  30  лет  производство  хмеля  было  полностью  ликвидировано.  Перед  округом  стоит  задача  найти  резервы  для  возобновления  выращивания  хмеля.

По  состоянию  на  1  января  2025  года  в  округе  оставалось  916  га  необрабатываемых  земель,  из  которых  в  2025  году  запланировано  к  введению  в  оборот  порядка  300  га  (в  2024  году  введено  620  га).  За  период  2019–2024  гг.  в  Козловском  округе  было  введено  в  оборот  порядка  3,8  тыс.  га  неиспользуемых  земель.  Полный  ввод  в  оборот  затрудняет  то  обстоятельство,  что  в  начале  2010  годов  возле  д.  Воробьевка  был  закрыт  железнодорожный  переезд  на  федеральной  железнодорожной  магистрали  и  почти  500  гектаров  земли  сельхозназначения,  которые  расположены  между  железнодорожными  направлениями,  до  настоящего  времени  остаются  вне  зоны  транспортной  доступности.    Без  решения  вопроса  по  транспортной  доступности  обеспечить  ввод  в  оборот  данного  земельного  массива  невозможно.  
Одной  из  острых  проблем  земледелия  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики  является  прогрессирующая  деградация  почвенного  покрова  и  снижение  плодородия  почв  в  результате  антропогенного  воздействия  и  естественного  природно-климатических  факторов.  В  2024  году  сельхозорганизациями  и  КФХ  внесено  минеральных  удобрений  в  количестве  73  кг  в  д.в.  на  гектар,  что  составило  137,7%  от  среднереспубликанского  уровня.

Постепенно  после  значительного  спада  начинает  восстанавливаться  в  округе  и  животноводство.  В  селе  Карамышево  новое  развитие  получило  знаменитое  рыбоводческое  хозяйство  «Карамышевское»,  которое  является  крупнейшим  производителем  рыбы  карповых  пород  на  территории  Чувашской  Республики.  В  2025  году  в  хозяйстве  произошла  смена  собственника.  Также  производством  прудовой  рыбы  в  округе  занимаются  КФХ  Сергеева  О.,  КФХ  Алексеева  С.  По  состоянию  на  01.01.2025  года  площадь  пресноводных  водных  объектов,  свободных  и  пригодных  для  осуществления  аквакультуры,  составляет  252  га  прудов.  Основные  площади  прудов  расположены  возле  с.  Карамышево  (бывшее  рыбхоз  «Карамышевское»).  Прудовое  рыбоводство  базируется  на  поликультурном  разведении  карпа  и  растительноядных  рыб  (толстолобик,  белый  амур).

Строятся  новые  и  восстанавливаются  животноводческие  фермы  в  АО  «Агрофирма  «Куснар»,  КФХ  Кваскова  А.  (д.  Бишево),  Васильева  Н.  (с.  Карамышево).  
В  молочном  и  мясном  животноводстве  наиболее  заметно  развитие  АО  «Агрофирма  «Куснар»,  которое  имеет  животноводческий  комплекс  в  с.  Байгулово.  В  развитие  собственной  производственной  базы  хозяйством  ежегодно  направляются  десятки  миллионов  рублей  инвестиций.  В  2021-2024  годы  были  капитально  отремонтированы  3  фермы,  построен  новый  телятник  на  150  голов.  Общий  объем  инвестиций  превысил  250  млн.  рублей.

Успешно осуществляется обновление сельскохозяйственной техники в сельхозпредприятиях и КФХ округа. Ежегодно закупается  новая  техника,  в  т.ч.  в  2021  году  на  216  млн.  рублей,  в  2022  году  –  на  сумму  172  млн.  руб.,  в  2023  году  –  104  млн.  руб.,  в  2024  году  –  на  62  млн.  рублей.

1.3.3. Инженерная  и  коммунальная  общественная  инфраструктура.

В  последние  годы  произошли  заметные  перемены  в  области  капитального  строительства,  благоустройстве  общественных  пространств  и  реконструкции  объектов  жилищно-коммунального  хозяйства.  Объем  инвестиций  за  последние  5  лет  (2020-2024  годы)  составил  3,2  млрд.  рублей  (за  предыдущие  5  лет  -    2015-2019  годы  –1,47  млрд.  рублей).  
На  начало  2024  года  жилищный  фонд  Козловского  округа  составлял  более  731,9  тыс.  кв.  м.,  в  том  числе  в  городской  местности    -  276,3  тыс.  кв.  м.,  в  сельской  –  455,6  тыс.  кв.  м.,  по  формам  собственности:  частной  –  717,2  тыс.  кв.  м.,  муниципальной  –  14,1  тыс.  кв.  м.  Число  домов  и  квартир  индивидуального    типа  -  12,8  тыс.  единиц.  Площадь  ветхого  жилфонда  –  9  тыс.  кв.м.
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Рисунок  1.3.  Общая  площадь  жилых  помещений,  приходящаяся  на  1  жителя  в  Козловском  муниципальном  округе,  кв.м.
  В  последние  года  объемы  ввода  жилья  в  округе  не  значительны.  Это  связано  с  завершением  программы  переселения  граждан  из  аварийного  и  ветхого  жилфонда  2013-2017  годов,  когда  за  5  лет  её  действия  в  Козловском  муниципальном  округе  переселено  472  человека  из  199  жилых  помещений  общей  площадью  7610  кв.  метров,  и  высокой  обеспеченностью  жильем.  В  округе  средняя  обеспеченность  жилой  площадью  на  одного  жителя  увеличилась  с  38,8  кв.  м.  в  2018  году  до  50,3  кв.  м.  за  2024  год.  Объем  средств,  направленных  из  бюджета  в  жилищное  строительство  и  улучшение  жилищных  условий  отдельных  категорий  граждан  за  5  лет  составил  420  млн.  руб.  
Активно  осуществлялся  капитальный  ремонт  многоквартирных  жилых  домов,  всего  за  последние  5  лет  отремонтировано  34  многоквартирных  жилых  дома,  на  что  направлено  54  млн.  руб.  С  2020  года  были  обеспечены  квартирами  36  детей-сирот,  в  т.ч.  в  2024  году  –  13.  
В  последние  годы  проделан  значительный  объем  работ  по  благоустройству  населенных  пунктов  Козловского  муниципального  округа.  Любимым  местом  жителей  и  гостей  г.  Козловки  стала  набережная  реки  Волга,  которая  стала  в  последнее  время  местом  проведения  массовых  мероприятий  и  отдыха  населения.  Ведутся  работы  по  устройству  пешеходных  тротуаров,  ремонту  и  строительству  новых  автодорог  в  населенных  пунктах  округа.

В  2022  году  выполнено  благоустройство  Козловского  городского  парка,  в  г.  Козловка  и  на  ст.  Тюрлема  установлены  межкартальные  детские  площадки.

В  рамках  программы  «Формирование  современной  городской  среды  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики»  проведено  благоустройство  набережной  реки  Волга  в  городе  Козловке,  благоустройство  пешеходных  зон  по  ул.  Лобачевского  и  улицам  Ленкина  и  Шоссейная,  по  программе  ремонта  дворовых  территорий  МКД  отремонтированы  практически  все  дворовые  площадки  в  городе  Козловка  и  на  станции  Тюрлема  и  проезды  к  многоквартирным  домам.  
Огромный  положительный  эффект  на  благоустройство  населенных  пунктов  оказывает  реализация  проектов  в  рамках  республиканской  программы  поддержки  проектов  развития  общественной  инфраструктуры,  основанных  на  местных  инициативах,  строятся  детские  игровые  площадки  с  зонами  отдыха,  ремонтируются  дороги,  водонапорные  башни  и  сети  водоснабжения.  За  эти  последние  пять  лет  реализовано  77  инициативных  проектов,  но  общую  сумму  82  млн.  рублей,  в  том  числе  в  2024  году  32  проекта  на  сумму  49  млн.  рублей.  Установлены  новые  обелиски  участникам  войны,  благоустроены  зоны  отдыха,  детские  и  спортивные  площадки,  пруды  и  родники,  отремонтированы  или  построены  новые  дороги,  заменены  водонапорные  башни,  завершено  обустройство  беговых  дорожек  и  установка  трибун  и  ограждения  футбольного  поля  возле  ФОК  «Атал».  В  2025  году  ведется  реализация  41  инициативного  проекта  на  сумму  более  51  млн.  рублей.

Построены  более  140  новых  контейнерных  площадок  для  собора  твердых  коммунальных  отходов,  где  размещены  около  500  новых  евроконтейнеров.  Установлены  новые  обелиски  участникам  войны,  благоустроены  зоны  отдыха,  детские  и  спортивные  площадки,  пруды  и  родники,  отремонтированы  или  построены  новые  дороги.  Мероприятия  по  благоустройству  направлены  на  создание  комфортной  среды  для  проживания  и  жизнедеятельности  человека  и  обеспечение  увеличения  количества  благоустроенных  дворовых  и  общественных  территорий,  мест  массового  отдыха  населения.

Проведен  значительный  объем  работ  по  замене  ветхих  сетей  тепло-  и  горячего  водоснабжения  в  Козловке,  остается  высокой  доля  изношенных  водопроводных  и  канализационных  сетей.  Потери  воды  достигают  10%,  аварии  на  водопроводных  и  канализационных  сетях  случаются  с  периодической  частотой.  Необходимо  продолжение  замены  оборудования  на  большей  части  трансформаторных  подстанций,  ремонт  изношенных  сетей  водоснабжения,  электроснабжения,  запорной  арматуры.  Основными  проблемами  водоснабжения  и  водоотведения  являются  высокие  затраты  на  электроэнергию,  устаревшая  технология  очистки,  высокая  аварийность  и  значительные  потери  воды.  Протяженность  сетей  водоснабжения  по  Козловскому  округу  132,6  км,  из  них  ветхие  78,6  км,  степень  износа  65%.  Протяженность  сетей  водоотведения  36,1  км,  из  них  ветхие  21  км,  степень  износа  66%.  В  Козловском  муниципальном  округе  все  населенные  пункты  газифицированы.  
В  городе  Козловке  проведена  коренная  модернизация  системы  теплоснабжения:  осуществлено  строительство  двух  новых  блочно-модульных  котельных  на  12  и  8  МегаВатт,  в  сельской  местности  осуществлена  замена  4  –х  старых  неэффективных  котельных  на  блочно-модульные  (Андреево-Базарском  и  Еметкинском  СДК,    Карамышевской  и  Еметкинской  школах),  проведена  замена  котлов  в  котельной  №4.  В  2023  году  выполнен  значительный  объем  работ  по  реконструкции  сетей  теплоснабжения  и  горячего  водоснабжения  от  котельных  №1  и  №9,  и  сейчас  почти  100%  сетей  в  городе  новые.    Также  по  программе  модернизации  системы  теплоснабжения  переведен  на  индивидуальное  отопление  36-квартирный  жилой  дом  в  д.  Андреево-Базары.  Проблемной  точкой  оставалось  теплоснабжение  и  горячее  водоснабжение  поселковой  части  города.  Вместо  аварийной  БМК-5  в  конце  2024  года  установлены  и  в  2025  году  введены  2  новые  блочно-модульные  котельные.  Также  здесь  проведена  работа  по  замене  сетей  теплоснабжения.  
В  муниципальном округе за последние 5 лет заменены  на  новые  56  водонапорных  башен  из  66  находящихся  в  муниципальной  собственности,  в  том  числе  в  2024  году  7  башен.  Выполнено  строительство  2-х  скважин:  в  д.  Мурзаево  и  д.  Курочкино.  
1.3.4. Транспортный  комплекс  и  дорожное  хозяйство.

Основной  целью  развития  транспортной  инфраструктуры  является  обеспечение  растущей  потребности  экономики  в  транспортных  услугах,  снижение  транспортных  затрат  хозяйственного  комплекса  и  населения.

Стратегическим  направлением  развития  транспортной  сети  является  формирование  круглогодичных  транспортных  путей,  соединенных  в  общую  систему,  связывающую  населенные  пункты  округа  с  другими  территориями  Чувашской  Республики  и  магистральной  сетью  России.

Протяженность  автомобильных  дорог  общего  пользования  федерального,  регионального  и  местного  значения  на  территории  округа  на  начало  2024  г.  составляла  535,6  км,  из  них  федерального  значения  –  47,4  км,  республиканского  34,3  км,  муниципального  453,9  км.
Все  грузы,  завозимые  в  Козловский  муниципальный  округ  автомобильным  транспортом,  поступают  по  автомагистрали  Н.Новгород-Уфа  «Волга»  М-7,  имеющей  протяженность  по  территории  округа  36  км.  Основные  грузообразующие  населенные  пункты  округа  –  г.  Козловка  и  ст.  Тюрлема.

Пассажирские  перевозки  автомобильным  транспортом  в  округе  осуществляют  индивидуальные  предприниматели.  
Осуществляются  железнодорожные  пассажирские  перевозки  электропоездами,  курсирующими  по  маршруту  «Казань-Канаш»  через  станцию  Тюрлема.  Ежегодный  пассажирооборот  станции  Тюрлема  достигает  40-50  тысяч  человек.  
В  округе  до  2017  года  функционировал  водный  транспорт.  Осуществлялись  пассажирские  перевозки  на  теплоходах  малой  вместимости  по  маршруту  Козловка  -  Волжск  (Республика  Марий  Эл)  -  Козловка.  В  г.  Козловка  останавливались  круизные  теплоходы.  В  связи  с  нерентабельностью  АО  «Чебоксарский  речной  порт»  деятельность  в  Козловке  прекратил.  
Остается  низкой  доля уличных дорог с  твердым  покрытием  в  черте  населенных  пунктов,  в  том  числе  и  в городе  Козловка,  быстрое  сокращение  пропускной  способности  автодорог  в  г. Козловка  в  связи с ростом  количества  автотранспортных  средств,  необходим  ремонт уже действующих автодорог,  строительства  тротуаров,  автостоянок,  необходимо  строительство  здания  новой  железнодорожной  станции  в  Тюрлеме.

Таблица  1.3.

Динамика  развития  сети  автомобильных  дорог  в  Козловском  муниципальном  округе  за  2022-2024  годы  (на  начало  года).
	                          Наименование  показателей
	2022
	2023
	2024

	Протяженность  автодорог  общего  пользования,  км
	529,8
	535,6
	535,6

	Протяженность  автомобильных  дорог  с  твердым  покрытием,  км
	281,9
	288,7
	294,1

	Густота  автомобильных  дорог  с  твердым  покрытием,  километров  дорог  на  1000  квадратных  километров  территории  округа
	546,0
	559,0
	569,0

	              для  сравнения  –  по  Чувашской  Республике    
	452,0
	461,0
	472,0

	Удельный  вес  автодорог  с  твердым  покрытием  в  общей  протяженности  автодорог  общего  пользования  в  округе,  %
	53,2
	53,9
	54,9

	              для  сравнения  –  по  Чувашской  Республике    
	65,3
	66,4
	67,4


В  последние  годы  значительно  активней  велась  работа  по  строительству  и  капитальному  ремонту  автомобильных  дорог  местного  значения,  дворовых  территорий  и  проездов  к  многоквартирным  домам.  За  2020-2024  годы  на  содержание  и  ремонт  автодорог  общего  пользования  в  Козловском  муниципальном  округе  были  привлечены  финансовые  средства  в  размере  более  185  млн.  рублей.  Было  построено  6,77  км  новых  автодорог  с  твердым  покрытием  («Волга»  -  Масловка  –  ст.  Тюрлема  в  округе  Заготзерно  ст.  Тюрлема  (0,47  км),  по  ул.  Лесная  д.  Андреево-Базары  (1,2  км),  по  д.  Солдыбаево  (3  км),  по  ул.  Октябрьская    и  ул.  Герцена  в  г.  Козловка  (2,1  км)).  Установлено  11  новых  автобусных  павильонов,  расширены  2  разворотные  площадки  для  школьных  автобусов.  
Благодаря  помощи  Правительства  Республики  в  2022  году  построена  дорога  по  ул.  Октябрьская  города  Козловки  протяженностью  1,8  км.  Выполнено  строительство  автомобильной  дороги  на  грунтовом  разрыве  между  Козловским  и  Мариинско-Посадским  округами,  протяженностью  3  км,  в  том  числе  2  км  по  территории  Козловского  муниципального  округа.  
Всего  за  последние  5  лет  в  округе  было  отремонтировано  69  км  автодорог,  в  том  числе  по  программе  инициативного  бюджетирования  14  км.  Значительный  объем  работ  был  выполнен  в  2022  году,  когда  в  рамках  подготовки  к  проведению  Дня  Республики  в  Козловском  округе  было  отремонтировано  25,5  км  дорог,  включая  дорогу  «Волга»-Козловка  протяженностью  9  километров.

1.3.5. Потребительский  рынок  и  сфера  услуг.

Качество  жизни  населения  во  многом  зависит  от  уровня  развития  торговли  и  бытового  обслуживания.

Потребительский  рынок  Козловского  муниципального  округа  за  период  рыночных  преобразований  претерпел  коренные  изменения  и  в  настоящее  время  отличается  относительно  высокой  насыщенностью,  отсутствием  товарного  дефицита.  В  этой  сфере  экономики  наблюдается  очень  высокая  предпринимательская  и  инвестиционная  активность.  Потребительский  рынок  сегодня  –  это  существенная  часть  экономики,  самым  непосредственным  образом  затрагивающая  интересы  всего  населения.  
В  формировании  оборота  розничной  торговли  последние  годы  ежегодно  прослеживаются  положительные  тенденции.  
  Всего  на  потребительском  рынке  Козловского  муниципального  округа  по  состоянию  на  начало  2025  года  функционировали  179  торговых  объектов  общей  площадью  более  15,3  тыс.  кв.  м.,  16  объектов  общественного  питания  на  734  посадочных  места,  39  объектов  по  оказанию  бытовых  услуг  населению,  7  –  автозаправочных  станций,  39  объектов  придорожного  сервиса,  17  нестационарных  торговых  объектов.  Фактическая  обеспеченность  населения  торговыми  объектами  в  округе  в  4  раза  превышает  минимальный  норматив  –  при  нормативе  43  торговых  объекта  фактически  действуют  179  объектов.  Тем  не  менее,  ежегодно  открываются  новые  объекты.  В  2024  году  дополнительно  введено  1230  кв.м.  торговой  площади,  в  2025  году  в  процессе  строительства  находятся  еще  5  объектов  торговой  площадью  более  2  тысяч  кв.  метров.  
В  2024  г.  оборот  розничной  торговли  по  организациям,  не  относящимся  к  субъектам  малого  предпринимательства,  по  предварительным  данным  составил  1  млрд.  278,7  млн.  рублей,  в  1,8  раза  больше  чем  было  в  2019  году.
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Рисунок  1.4.  Объем  розничного  товарооборота  в  Козловском  МО,  млн.  руб.

Численность  занятых  на  потребительском  рынке  Козловского  муниципального  округа  достигает  почти  680  человек.  Тем  не  менее,  ежегодно  открываются  новые  объекты.  
В  2021  году  универсальный  розничный  рынок  в  г.  Козловке  переоформился  в  торговый  дом  «Лад»    (ООО  «Лад»).  Функционирует  постоянно  действующая  ярмарка,  а  также  2  ярмарки  по  субботним  дням.

На  территории  округа  осуществляют  свою  деятельность  следующие  торговые  сети:  федеральная  торговая  сеть  «Магнит»  (ЗАО  «Тандер»)  -  4  магазина,  «Пятерочка»  -  3  магазина,  «Светофор»  -  1  объект,  «Победа»  -  1  объект,  сеть  «Бристоль»  -  2  объекта,  сеть  «Красное  и  белое»  -  1  объект,    магазин  «Фикс  Прайс»,  региональная  торговая  сеть  Чувашпотребсоюза  (ООО  «Козловский  коопторго»)  -  26  торговых  объектов,  ТД  «Вурнарского  мясокомбината»  -  2  объекта,  ОАО  «Звениговский  мясокомбинат»  -  2  объекта,  местные  торговые  сети:  ООО  «Хлебосол»  -  4  магазина,  ООО  «Континент»  -  5  магазинов,  ООО  «Эмилия»  -  5  объектов.  Функционирует  1  магазин  «Органика»  (ООО  «Козловский  коопторг»).

Особое  место  на  потребительском  округа  занимает  ООО  «Козловский  коопторг»,  в  составе  которой  26  предприятий  торговли.  Доля  данного  предприятия  в  товарообороте  округа  составляет  почти  10%.  
Все  16  объектов  общественного  питания  –  это  субъекты  малого  бизнеса.  Оборот  общественного  питания  по  ним  в  2024  году  составил  около  140  млн.  рублей.  Значительное  развитие  предприятия  общественного  питания  получили  в  придорожном  сервисе  –  здесь  их  6,  оборот  которых  в  2024  году  составил  90  млн.  рублей.

  Таблица  1.4.

    Развитие  потребительского  рынка  в  Козловском  муниципальном  округе  
за  2022  -    2024  гг.

	                          Наименование  показателей
	2022
	2023
	2024

	Оборот  розничной  торговли,  млн.  руб.*
	1106,6
	1184,6
	1278,7

	Индекс  физического  объема  розничной  торговли  в  %  к  соответствующему  периоду  прошлого  года*
	104,2
	102,0
	99,9

	Оборот  розничной  торговли  на  душу  населения,  рублей*
	73284,0
	79873,0
	87907,0

	Оборот  общественного  питания,  млн.  руб.
	118,8
	127,2
	140,0

	Индекс  физического  объема  общественного  питания  в  %    к  соответствующему  периоду  прошлого  года
	102,2
	101,1
	101,9

	Оборот  общественного  питания  на  душу  населения,  рублей
	7867,0
	8576,0
	9624,0

	Объем  платных  услуг,  млн.  руб.
	226
	241,8
	266,8

	Индекс  физического  объема  платных  услуг  в  %  к  соответствующему  периоду  прошлого  года
	100,7
	101,1
	100,9

	Объем  платных  услуг  на  душу  населения,  рублей
	14966
	16303
	18341


*  без  учета  малых  предприятий  и  ИП

Платные  услуги  населению  в  округе  оказываются  ООО  «БТИ  и  коммунального  хозяйства»,  ООО  «УК  «Домовой»,  Козловским  РУЭС,  ООО  «Аквилон»,  Козловским  филиалом «Почта России», филиалом «Газпром газораспределение Чебоксары»,  финансово-кредитными  учреждениями, учреждениями здравоохранения, культуры,  образования, другими организациями, предприятиями и индивидуальными  предпринимателями.

В  округе  создаются условия для развития широкого спектра услуг,  оказываемых  населению. Усилиями субъектов малого предпринимательства организовано  предоставление  услуг  по  строительству  и  ремонту,  благоустройству  жилья,  по  ремонту  обуви,  ремонту и техобслуживанию  автотранспортных  средств,  бытовой  техники  и  телерадиоаппаратуры, услуги парикмахерских, по пошиву одежды, юридические,  транспортные,  коммунальные,  ритуальные  услуги  и  другие.  
1.3.6. Инвестиции

Козловский  муниципальный  округ  имеет  по  инвестиционной  привлекательности  является  перспективным  районом  по  следующим  факторам:

-  благоприятное  географическое  и  транспортное  положение;

-  индивидуальный  подход  по  каждому  инвестиционному  проекту;

-  сопровождение  инвестиционных  проектов  на  всех  этапах  реализации;

-  имеются  свободные  энергетические  мощности;

-  имеются  льготы  по  уплате  местных  налогов  и  аренде  муниципальной  земли  и  имущества  для  инвесторов.

Объем  бюджетных  и  внебюджетных  инвестиций  за  2020-2024  годы  составил  3,2  млрд.  рублей.  Значительные  финансовые  средства  из  бюджетных  источников  были  направлены  на  дорожное  строительство,  жилищное  строительство,  проекты  по  строительству  объектов  инженерной  и  социальной  инфраструктуры  в  рамках  инициативного  бюджетирования,  открытие  базовых  учреждений  культуры  и  ФАПов,  капитальный  ремонт  объектов  образования,  здравоохранения  и  культуры,  закупку  школьных  автобусов,  оборудования  для  школ и ЦРБ и многое другое. А также  происходит  увеличение  частных  инвестиций: в  развитие  объектов  придорожного  сервиса,  объектов  потребительского  рынка (более 30  объектов),  закупку  сельхозтехники  сельхозтоваропроизводителями округа, строительство  и  реконструкцию  новых  производственных  цехов,  хранилищ,  ферм.
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Рисунок  1.5.  Объем  инвестиций  за  счет  всех  источников  финансирования,  млн.  руб.

В  Козловском  муниципальном  округе  разработан  и  утвержден  инвестиционный  профиль.  Разработан  и  утвержден  План  мероприятий  (дорожная  карта)  по  реализации  инвестиционного  профиля  Козловского  муниципального  округа.  В  ТОП-10  проектов  инвеспрофиля  вошли  проекты,  имеющие  ресурсы,  наличие  компетенции  и  спроса  на  их  реализацию.

В  муниципалитете  активно  внедряется  муниципальный  инвестиционный  стандарт:  
-  наличие  раздела  в  сфере  инвестиционной  деятельности  на  официальном  сайте  Козловского  муниципального  округа  в  сети  Интернет;

-  наличие  актуального  инвестиционного  профиля;

-  наличие  инвестиционного  уполномоченного;

-  создан  Общественный  совет  по  улучшению  инвестиционного  климата  при  главе  Козловского  муниципального  округа;

-  утвержден  документ  стратегического  планирования  –  Стратегия  социально-экономического  развития  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики  до  2035  года;

-  утверждены  ключевые  показатели  эффективности  деятельности  главы  МО  и  инвестиционного  уполномоченного;

-  наличие  механизма  обратной  связи;

-  наличие  муниципальных  льгот  для  бизнеса:
1)  решение  Собрания  депутатов  Козловского  муниципального  округа  от  30.08.2023  г.  №5/194  «Об  утверждении  Порядка  определения  размера  арендной  платы  за  предоставленные  в  аренду  без  проведения  торгов  земельные  участки,  находящиеся  в  собственности  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики»;

2)  решение  Собрания  депутатов  Козловского  муниципального  округа  от  21.06.2023  г.  №4/178  «О  внесении  изменений  в  решение  Собрания  депутатов  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики  от  29.11.2022  №3/55  «Об  утверждении  Положения  о  вопросах  налогового  регулирования  в  Козловском  муниципальном  округе  Чувашской  Республики,  отнесенных  законодательством  Российской  Федерации  о  налогах  и  сборах  к  ведению  органов  местного  самоуправления».

3)  Решение  Собрания  депутатов  Козловского  муниципального  округа  от  27.12.2023  №4/238  «О  внесении  изменений  в  решение  Собрания  депутатов  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики  от  29.11.2022  №3/55  «Об  утверждении  Положения  о  вопросах  налогового  регулирования  в  Козловском  муниципальном  округе  Чувашской  Республики,  отнесенных  законодательством  Российской  Федерации  о  налогах  и  сборах  к  ведению  органов  местного  самоуправления»  (в  части  снижения  налога  на  имущество  СМСП  с  2%  до  1,3%  от  кадастровой  стоимости).

4)  постановление  администрации  Козловского  муниципального  округа  от  24.03.2023  №210  «Об  утверждении  Порядка  предоставления  муниципальной  преференции  товаропроизводителям  -  субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства  путем  предоставления  права  на  размещение  нестационарных  торговых  объектов  без  проведения  торгов  на  безвозмездной  основе  на  территории  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики».

1.3.7. Туризм

Сфера  туризма  на  современном  этапе  развития  мирового  хозяйства  является  одной  из  наиболее  динамично  развивающихся  сфер  в  международной  торговле  услугами.  
Туризм  играет  важную  роль  в  решении  социальных  проблем,  стимулируя  создание  дополнительных  рабочих  мест,  обеспечивая  занятость  и  повышение  качества  жизни  населения,  что  особенно  важно  во  время  экономической  нестабильности.

Козловский  муниципальный  округ,  г.  Козловка  обладают  значительным  потенциалом  для  развития  туризма  –  это  и  расположенность  на  реке  Волга,  наличие  транспортной  инфраструктуры,  а  также  богатая  культура  и  история  округа.  
В  округе  не  хватает  средств  размещения.  Имеется  4  объекта  временного  размещения,  с  учетом  расположенных  на  автодороге  М-7  «Волга».  
Основные  объекты  туристического  притяжения  в  Козловском  муниципальном  округе:
1. Дом-музей  Н.И.Лобачевского  в  г.  Козловка.  Памятник  архитектуры  19  века,  объект  культурного  наследия  федерального  значения.  Выдающийся  российский  математик,  создатель  неевклидовой  геометрии  Николай  Иванович  Лобачевский  имел  в    Козловке  поместье.  Дом-музей  Н.И.  Лобачевского  -  это  бывшая  летняя  усадьба  великого  математика.  Музей  Н.И.  Лобачевского  в  Козловке  открыт  в  1994  году.  В  этом  доме  хранится  своя  история,  в  которой  открываются  неизведанные  страницы  жизни  семьи  Лобачевских.

2.  Набережная  реки  Волга  в  г.  Козловка.  В  границах  участка  расположены:

-  Козловский  городской  пляж;

-  Сквер  по  ул.  Ленина;

-  Дом-усадьба  купца  Волчкова;

-  памятник  гармонисту  Шоркину  П.;

-  музей  боевой  и  трудовой  Славы  под  открытым  небом.  
-  дом-усадьба  барона  Н.  Жомини  
-  Козловский  городской  парк.  
3.  Мемориал  строителям  Сурского  и  Казанского  оборонительных  рубежей  (автодорога  М-7  «Волга,  поворот  на  село  Байгулово).  Мемориал  посвящен  трудовому  подвигу  граждан  Советского  Союза  в  годы  Великой  Отечественной  войны  –  именно  здесь  впервые  в  России  Вечный  огонь  зажжён  в  честь  тружеников  тыла.

Мемориал  состоит  из  38  серебряных  стел,  уходящих  в  небо,  Каждая  символизирует  10  километров  оборонительных  сооружений  в  Чувашии,  вырытых  обычными  ломами  и  лопатами  в  мерзлой  земле  женскими  и  детскими  руками.  Золотой  шар  с  трещинами  и  рытвинами  напоминает  о  шрамах-окопах  на  теле  Земли,  которые  оставила  война.  
Рядом  в  селе  Байгулово  находятся  объекты:  дом  чувашской  писательницы  Марфы  Трубиной,  Храм  Богоявления  Господня  с.  Байгулово.

4.  Мыс  «Птичий  полет»  (д.  Новородионовка).  Вид  со  смотровой  площадки  вызывает  восхищение,  что  захватывает  дух  -  бесконечные  луга,  леса,  простор,  тишина,  прекрасная  река  Волга.  Смотровая  площадка  «Птичий  полет»  находится  в  деревне  Новородионовке,  в  пяти  километрах  от  Козловки.

5.  Спортивно-оздоровительная  туристическая  база  «Птичий  полет».  Тихое  уютное  месте  с  азиатской  экзотикой.  На  благоустроенной  территории  расположены  оригинальные  монгольские  юрты  для  семейного  и  дружеского  отдыха,  юрта-шатер,  спортивно-развлекательные  зоны.  База  "Птичий  полет"  расположена  рядом  со  смотровой  площадкой  «Птичий  полет»  в  деревне  Новородионовка.

6.  Экоферма  «Радуга».  Экоферма  расположена  в  городе  Козловке  и  находится  в  процессе  становления  и  развития.  В  настоящее  время  стадо  верблюдов  достигает  более  40  животных.  Имеются  пони,  другие  животные.  Работает  как  контактный  зоопарк.  В  летнее  время  часть  животных  перемещается  в  зону  туристического  притяжения  –  в  д.  Новородионовку,  на  территорию  примыкающую  к  смотровой  площадке  «Птичий  полет».  Доступны  верховые  поездки  на  верблюдах  и  пони.    
Расположение  округа  на  берегу  Волги,  наличие  значительного  числа  объектов  культурного  наследия,  памятников  природы,  объектов  культового  значения  делают  Козловский  муниципальный  округ  перспективным  для  привлечения  туристического  потока. Перспективным направлениями развития туризма  являются  также  рекреационный  туризм, экскурсии познавательной, природоведческой и экологической тематики  маршруты для любителей рыболовства. Развитие причальной инфраструктуры  (строительство причальной стенки  в  г.  Козловке)  будет  способствовать  увеличению  туристического  потока, связанного с круизами  по  р.  Волге.  Также  запланирована  реконструкция  пляжа  на  р.  Волге  в  г.  Козловке.

Предусматривается  дальнейшее  благоустройство  набережной реки  Волга в  г.  Козловке, развитие  системы  указателей маршрутов туристических зон, знаков  туристской  навигации.

За счет гранта и внебюджетных средств ведется строительство  спортивно-оздоровительной  туристической  базы  «Птичий  полет»  возле  д.  Новородионовка  (глемпинг  на  14 домиков). За  счет  средств  местного  бюджета  планируется  дальнейшее  благоустройство смотровой  площадки  на  «Птичьем  полете»,  за  счет  внебюджетных  источников  -  объектов  придорожного  сервиса  на  автодороге  «Волга»  М-7  в  Козловском муниципальном  округе, строительство экопарка «Радуга» возле  д.  Пиндиково  (ООО  «Булат») и другие  мероприятия.
1.3.8. Малое  и  среднее  предпринимательство

Сфера малого и среднего предпринимательства является  неотъемлемым  элементом  хозяйственной системы  округа,  способствует  решению  ряда  социально-экономических  проблем,  позволяет  создать  атмосферу  конкуренции.

В Козловском муниципальном  округе  предпринимательство  зарекомендовало  себя  как  жизнеспособная  сфера  экономики,  вносящая  существенный  вклад  в  стабилизацию  и  социально-экономическое  развитие  округа.  
Динамика  развития малого предпринимательства за последние три года характеризуется  следующими  цифрами.

Таблица  1.5.

Развитие  малого  и  среднего  предпринимательства  в  
Козловском  муниципальном  округе  
	Наименование  показателей
	2022  г.
	2023  г.
	2024  г.

	Число    малых  и  средних  предприятий  (на  конец  года),  всего
	86
	85
	87

	из  них:
	
	
	

	          промышленность
	14
	14
	13

	          сельское  хозяйство  
	9
	8
	8

	          строительство
	3
	3
	4

	          торговля  и  общественное  питание,  услуги
	28
	28
	29

	            прочие
	32
	32
	33

	Оборот  малых  и  средних  предприятий  (производство  продукции,  работ,  услуг),  млн.  рублей,  всего
	3114,0
	5912,0
	5126,2

	Численность  занятых  на  малых  и  средних  предприятиях,  человек
	2361
	2410
	2427

	Доля  занятых  на  малых  и  средних  предприятиях,  в  %  от  общей  численности  занятых
	39,7
	42,3
	42,9

	Количество  индивидуальных  предпринимателей,  чел
	326
	337
	356


Об  уровне  развития  предпринимательства  свидетельствуют  такие  цифры:

в  промышленности  -  в  2024  году  84%  из  общерайонного  объема  произведено  на  малых  и  средних  предприятиях,  здесь  можно  выделить  такое  предприятие  как  ООО  «Автофургон»,  которое  произвело  продукции  в  2024  году  на  сумму  2  млрд.  674  млн.  рублей  –  это  лучший  показатель  среди  всех  промышленный  предприятий  округа,  включая  крупные.  Необходимо  отметить  также  ООО  «Фирдавил  и  компания»,  ООО  «Тепловентмаш»,  ООО  «ПФ  Юлдаш»,  ООО  «Спецфургон»,  филиал  ЗАО  «НПЦ  «Кузов».  
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Рисунок  1.6.  Показатели  динамики  численности  и  объема  отгруженных  товаров  СМП.

в  сельхозпроизводстве  (без  учета  ЛПХ)  –  100%  продукции  производится  на  малых  предприятиях  и  КФХ.  Все  сельхозтоваропроизводители  являются  субъектами  малого  предпринимательства.  Ведущие  предприятия  в  этом  секторе  -  КФХ  Семенова  И.,  КФХ  Сорокина  Г.,  КФХ  Васильева  Н.,  КФХ  Архипова  Н.,  КФХ  Сухалова  Г.,  ООО  «Каспий-Агро»,  СХПК  «Родина»,  ООО  «Агрофирма  «Велес»,  ООО  «Авангард»,  ООО  «Агрофирма  «Куснар»  и  другие;

в  торговле  и  общественном  питании  -  почти  52%  оборот  малого  бизнеса.  
Значительно  развит  малый  бизнес  и  в  придорожном  сервисе. В настоящее  время  на  территории  Козловского  муниципального  округа  осуществляют  деятельность  в  данной  сфере  39  объектов.  Действуют  14  объектов  розничной торговли,  5  –  общественного  питания,  13  –  сферы  услуг  (гостиницы  –  3,  автостоянки  –  5,  пункты  техобслуживания  –  4),  5  –  АЗС,  2  –АГНКС.  В  придорожном  сервисе  занято  более  350  человек  (6%  от  всех  занятых  в  Козловском  округе),  в  основном  сельские  жители.  В  округе  сформировались  точки  развития  придорожного  сервиса:  д.  Андреево-Базары,  710-км  М-7  возле  д.  Янтиково,  д.  Еметкино,  ст.  Тюрлема,  734-й  км  М-7.

Одним  из  элементов  поддержки  является  привлечение  субъектов  малого  предпринимательства  к  выполнению  муниципальных  заказов  на  поставку  продукции,  выполнение  работ  и  оказание  услуг.  В  течение  2024  года  доля  закупок  в  общем  объеме  закупок  для  муниципальных  нужд  Козловского  округа  от  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  составила  68%.  
Эффективная  реализация  государственной  политики  в  сфере  малых  форм  хозяйствования  невозможна  без  формирования  благоприятного  общественного  мнения  о  малом  бизнесе.  Для  этой  цели  привлекаются  средства  массовой  информации,  проводятся  рабочие  встречи,  семинары,  конкурсы  по  различным  номинациям.  
В  округе  ведется  единый  реестр  муниципального  имущества,  незадействованного  в  хозяйственном  обороте.  Имеется  утвержденный  перечень  муниципального  имущества  для  предоставления  его  во  владение  или  в  пользование  субъектам  МСП.    С  субъектами  малого  предпринимательства  заключено  14  договоров  аренды  муниципального  имущества,  более  120  –  муниципальной  земли.

1.3.9. Занятость  и  рынок  труда

Общее  количество  занятых  граждан  в  Козловском  муниципальном  округе  в  1990-2000-е  годы  ежегодно  сокращалось.  В  первую  очередь  сокращение  происходило  в  ведущих  отраслях  экономики  округа:  в  промышленности,  сельском  хозяйстве,  строительстве.  В  2000-2010–е  годы  в  связи  с  проводимыми  программами  реструктуризации  произошло  снижение  занятых  в  здравоохранении  и  образовании.  Вместе  с  тем  происходило  увеличение  занятых  в  малом  предпринимательстве.  В  связи  с  невысоким  уровнем  оплаты  труда  на  ряде  предприятий,  а  также  задержкой  в  выплате  заработной  платы  в  сельхозпредприятиях,  превышением  предложения  рабочей  силы  над  спросом,  часть  лиц  трудоспособного  возраста  (по  расчетам  порядка  1,3  тысячи  человек  ежегодно),  обладающих  определенным  опытом  и  профессионализмом  и  в  которых  нуждается  экономика  округа,  выезжает  на  постоянную  или  сезонную  работу  за  пределы  округа  -  на  Север,  в  Москву  или  Республику  Татарстан.  
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Рисунок  1.7.  Динамика  уровня  безработицы  на  конец  года,  %

По  состоянию  на  конец  2024  года  статус  безработного  имели  28  человек,  или  0,38%  трудоспособного  населения.  Всего  в  экономике  и  социальной  сфере  округа  занято  около  5750  человек  (без  учета  ЛПХ).

Таблица  1.6.

Занятость  и  безработица  в  Козловском  муниципальном  округе,  на  конец  года
	Наименование  показателей
	2022  г.
	2023  г.
	2024  г.

	Численность  трудоспособного  населения,  тыс.  человек
	7,71
	7,60
	7,42

	из  них:
	
	
	

	занято  в  экономике  округа  
	5,78
	5,76
	5,75

	безработные
	0,057
	0,042
	0,028

	Уровень  зарегистрированной  безработицы  по    Козловскому    округу,  процентов
	0,63
	0,46
	0,38

	Уровень  зарегистрированной  безработицы  по  Чувашской  Республике  на  конец  года,  процентов
	0,67
	0,41
	0,33


Таблица  1.7.

Структура  занятости  населения  в  Козловском  муниципальном  округе,  на  конец  года

	Наименование  показателей
	2022  г.
	2023  г.
	2024  г.

	Занято  в  экономике  округа,  всего,  тыс.  чел.  *
	6,20
	6,09
	6,02

	в  том  числе:
	
	
	

	промышленность
	1,09
	1,05
	1,10

	сельское  хозяйство  (включая  самозанятых)
	0,45
	0,44
	0,45

	строительство
	0,28
	0,26
	0,25

	транспорт  и  связь
	0,14
	0,13
	0,13

	торговля  и  общественное  питание,  материально-техническое  снабжение,  сбыт  и  заготовки
	0,92
	0,92
	0,94

	ЖКХ
	0,18
	0,17
	0,17

	здравоохранение,  физическая  культура,  социальное  обеспечение
	0,37
	0,36
	0,36

	образование,  культура  и  искусство
	0,51
	0,50
	0,50

	прочие  отрасли
	2,26
	2,2
	2,12


*-  численность  занятых  в  экономике  указана  с  учетом  занятых  в  сфере  малого  бизнеса,  но  без  занятых  в  ЛПХ.

В  целях  сокращения  уровня  безработицы  на  территории  Козловского  округа,  материальной  поддержки  граждан  проводится  работа  по  организации  общественных  работ.  Ежегодно  порядка  120-160  человек  участвуют  в  общественных  работах.  Организовываются  выезды  на  сезонные  работы  в  другие  регионы  страны.  Проводятся  ярмарки  вакансий,  оказываются  консультационные  услуги  по  вопросу  открытия  собственного  дела.

В  целях  снижения  напряженности  на  рынке  труда  принята  республиканская  целевая  программа  дополнительной  поддержки  занятости  населения  Чувашской  Республики,  предусматривающая  опережающее  профессиональное  обучение  работников  в  случае  угрозы  массового  увольнения,  создание  временных  рабочих  мест,  организацию  переезда  увольняемых  на  работу  в  другую  местность.  За  счет  этих  средств  проводятся  специальные  мероприятия  по  развитию  малого  предпринимательства  и  самозанятости  безработных  граждан.  
В  рамках  реализации  Республиканской  целевой  программы  дополнительной  поддержки  занятости  населения  проводятся  мероприятия  по  организации  общественных  работ,  временного  трудоустройства,  стажировки  на  предприятиях  и  в  организациях,  содействию  развития  малого  и  среднего  предпринимательства  в  Козловском  муниципальном  округе.

На  01.01.2025  года  в  районном  банке  вакансий  имелись  сведения  о  наличии  191  вакантного  рабочего  места.  Коэффициент  напряженности  на  рынке  труда  составил  0,15  единиц.  На  каждого  соискателя  приходится  7  вакансий.  Из  191  свободных  вакансий  49,5%  -  это  рабочие  профессии,  50,5  %  -  вакансии  служащих.  
В  ходе  реализации  Государственной  программы  Чувашской  Республики  «Содействие  занятости  населения»  на  2019-2034  годы  за  2024  год  достигнуты  следующие  результаты:

· трудоустроено  на  постоянные  и  временные  рабочие  места  434  человека  (87,9%  от  числа  обратившихся  за  содействием  в  поиске  подходящей  работы),  из  них  96  человек  трудоустроены  на  постоянные  рабочие  места,  338  человек  –  на  временные  и  сезонные  работы;  
· направлено  на  выполнение  общественных  работ  64  человека  (100%  от  контрольного  задания,  установленного  на  2024  год);

· трудоустроено  на  временные  рабочие  места  в  свободное  от  учебы  время  338  несовершеннолетних  граждан  (100,0  %);

· трудоустроены  на  временные  рабочие  места  13  безработных  граждан,  испытывающих  трудности  в  поиске  работы  (100,0  %);

· в  другие  регионы  РФ  направлено  16  незанятых  граждан  (160  %);

· услуги  по  профессиональной  ориентации  граждан  в  целях  выбора  сферы  деятельности  (профессии),  трудоустройства,  профессионального  обучения  оказаны  599  гражданам  (105,8  %);

· на  профессиональную  подготовку,  переподготовку  и  повышение  квалификации  направлено  10  безработных  граждан  (100  %);

· в  программе  социальной  адаптации  на  рынке  труда  приняли  участие  30  безработных  граждан  (100  %);

· психологическую  поддержку  получили  17  безработных  граждан  (100  %);

· организованы  12  ярмарок  вакансий  и  учебных  рабочих  мест  для  безработных  и  ищущих  работу  граждан  (120  %).

1.3.10. Бюджетная  система  и  бюджетная  политика

Основное  требование  к  бюджетной  политике  —  долгосрочная  сбалансированность  доходов  и  расходов,  повышение  результативности  бюджетных  расходов,  их  ориентация  на  приоритетные  направления  государственной  политики,  обеспечение  прозрачности  и  подотчетности  бюджетов  округа  и  поселений.

Бюджетная  политика  Козловского  муниципального  округа  становится  эффективным  инструментом  реализации  социально-экономического  развития  Козловского  муниципального  округа.  Определены  объемы  бюджетного  финансирования,  необходимые  для  достижения  конкретных  количественно  определенных  целей  социально-экономической  политики  округа.

Таблица  1.8.

Объем  доходов  и  расходов  местного  бюджета  Козловского  муниципального  округа,  млн.  руб.

	Наименование  показателей
	2022  г.
	2023  г.
	2024  г.

	Доходы  бюджета  Козловского  округа
	670,5
	620,8
	833,3

	Собственные  доходы  бюджета  Козловского  округа
	182,0
	179,1
	250,8

	Средства,  полученные  от  использования  муниципальной  собственности
	29,9
	22,5
	39,8

	Доля  собственных  средств  в  общем  объеме  доходов  округного  бюджета
	27,1
	28,8
	30,1

	Расходы  бюджета  Козловского  округа
	654,2
	605,3
	820,3

	Дефицит  (профицит)
	16,3
	15,5
	13

	Бюджетная  обеспеченность  на  душу  населения,  тыс.  руб.
	44,4
	41,9
	52,3


Обеспечение  прямой  связи  между  ростом  бюджетных  расходов  и  повышением  качества  жизни,  качественным  изменением  содержания  работы  социальной  и  других  ключевых  отраслей  –  одно  из  важнейших  направлений  бюджетной  политики  Козловского  муниципального  округа.
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Рисунок  1.8.  Динамика  доходов  местного  бюджета  Козловского  муниципального  округа  и  структура  собственных  доходов.

Переход  к  формированию  и  исполнению  «программного  бюджета»  сопровождается  внедрением  современной  информационной  системы  управления  общественными  фи​нансами.    Основной  целью,  которой  является  обеспечение  открытости,  прозрачности,  подотчетности  деятельности  органов  местного  самоуправления,  повышение  качества  финансового  менеджмента  и  создание  условий  для  наиболее  эффективного  использования  бюджетных  средств  и  активов  публично-правовых  образований  за  счет  формирования  единого  информационного  пространства,  применения  информационных  и  телекоммуникационных  технологий  в  сфере  управления  общественными  финансами.  Доступ  к  информации  о  финансовой  деятельности  округа  осуществляется  в  режиме  реального  времени.

Основной  приоритет  бюджетной  политики  –  инвестиции  в  человека,  что  предполагает  обеспечение  равных  возможностей  для  граждан  пользоваться  услугами  в  области  здравоохранения,  образования,  культуры,  общественной  инфраструктуры,  последовательное  повышение  доходов  населения  округа,  решение  приоритетных  задач  демографического  характера,  в  частности  реализация  мер  по  поддержке  многодетных  семей.  
Необходимо  обеспечить  повышение  качества  и  эффективности  оказания  муниципальных  услуг,  прежде  всего  это  относится  к  таким  значимым  для  жителей  округа  сферам,  как  образование,  здравоохранение  и  культура.  Должно  быть  обеспечено  право  граждан  на  выбор  организации,  в  том  числе  частной,  предоставляющей  услуги  за  счет  бюджетных  средств.  При  этом  не  должно  быть  механического  роста  бюджетных  расходов  в  этих  сферах,  поскольку  увеличение  объема  бюджетных  расходов  не  всегда  обеспечивает  должный  результат  оказания  муниципальных  услуг,  для  чего  необходимо  проведение  структурных  преобразований  и  реформ  в  социальной  сфере.

Должна  быть  соблюдена  приоритетность  направления  бюджетных  инвестиций.  Бюджетные  инвестиции  в  экономику  округа  следует  направлять  на  улучшение  инвестиционного  климата,  на  стимулирование  роста  частных  инвестиций  в  экономику  округа.  
Развитие  межбюджетных  отношений  должно  быть  направлено  на  стимулирование  органов  местного  самоуправления  к  созданию  условий  для  предпринимательской  и  инвестиционной  деятельности,  являющейся  основой  для  увеличения  собственных  доходов  бюджетов  поселений.  
Основными  целями  при  выстраивании  бюджетной  политики,  реализуемой  администрацией  округа,  является  повышение  качества  управления  финансовыми  потоками  муниципального  образования,  создание  условий  для  оптимизации  расходных  обязательств  и  обеспечения  их  выполнения,  поддержание  экономической  и  финансовой  стабильности  как  основы  для  устойчивого  социально-экономического  развития  экономики  округа.  
1.3.11. Управление  муниципальным  имуществом  и  земельными  ресурсами

Одним  из  источников  развития  доходной  базы  Козловского  муниципального  округа  является  эффективное  управление  муниципальной  собственностью.  Грамотное  распоряжение  муниципальным  имуществом  позволит  увеличить  доходную  базу  местного  бюджета.

Эффективность  управления  муниципальным  имуществом  определяется  критерием  разумной  достаточности,  позволяющим  муниципальному  образованию  выполнять  свои  функции,  в  соответствии  с  принятием  Законов  Российской  Федерации  и  Чувашской  Республики,  определяющих  перечень  видов  имущества,  необходимого  для  обеспечения  полномочий  муниципальных  образований.  
Управление  имущественным  комплексом  муниципального  образования  является  одной  из  основ  принципов  местного  самоуправления.

По  состоянию  на  1  января  2025  года  в  муниципальной  собственности      Козловского  муниципального  округа  находится  муниципальное  имущество  остаточной  стоимостью  на  сумму  2425,0  млн.  руб.  
В  реестр  муниципальных  организаций  включены  21  бюджетное  учреждение,  1  муниципальное  унитарное  предприятие,  1  хозяйствующее  общество,  6  автономных  учреждений.  
С  муниципальными  учреждениями  заключено  19  договоров  на  право  оперативного  управления.  Имущество,  не  закрепленное  на  праве  оперативного  управления  за  муниципальными  учреждениями  и  на  праве  хозяйственного  ведения  за  муниципальными  унитарными  предприятиями,  находится  в  казне  Козловского  муниципального  округа.    
В  реестр  недвижимого  имущества  Козловского  округа  включено  899  объектов  недвижимого  имущества,  919  земельных  участков,  25679  объектов  движимого  имущества,  остаточной  стоимостью  -    274,9  млн.  руб.

Неиспользуемое  муниципальными  учреждениями  имущество  (нежилые  помещения,  транспорт)  передаются  в  аренду  или  реализуются.    Действуют  24  договора  аренды  и  31  договор  безвозмездного  пользования.  
Таблица  1.9.

Доходы  бюджета  Козловского  муниципального  округа  от  использования  муниципальной  собственности,  млн.  рублей

	
	2022  г.
	2023  г.
	2024  г.

	Всего  доходов
	29,9
	22,5
	39,8

	      в  том  числе  
	
	
	

	от  продажи  имущества  
	9,0
	2,53
	0,19

	от  продажи  земли
	11,1
	11,1
	29,5

	от  аренды  имущества
	2,4
	0,97
	1,19

	от  аренды  земли
	7,4
	7,87
	8,94


Основными  целями  владения,  пользования,  управления  и  распоряжения  объектами,  находящимися  в  муниципальной  собственности,  являются:

-  укрепление  материально-финансового  состояния  муниципального  образования;

-  приумножение  и  улучшение  состояния  имущества,  находящегося  в  муниципальной  собственности,  используемого  для  социально-экономического  развития  района;

-  увеличение  доходов  бюджета  Козловского  муниципального  округа.

Сформированный  реестр  муниципальной  собственности,  содержащий  количественные,  стоимостные,  технические  и  правовые  характеристики  объектов  недвижимости,  позволяет  зарегистрировать  право  муниципальной  собственности  в  установленном  законом  порядке.

Функции  по  приватизации  муниципального  имущества  осуществляются  согласно  прогнозному  плану  (программе)  приватизации  муниципального  имущества,  который  ежегодно  утверждается  решением  Собрания  депутатов  Козловского  муниципального  округа.

1.4.  Анализ  состояния  и  перспектив  развития  социальной  сферы  Козловского  муниципального  округа

Основная  цель  программы  в  социальной  сфере  –  повышение  качества  и  уровня  жизни  населения  за  счет  эффективного  использования  материальных,  технических,  финансовых,  научных  и  трудовых  ресурсов  округа;  создание  условий  экономического  и  социального  развития  и  последующего  роста  цельной  единой  системы  жизнеобеспечения  населения  округа.  
Социальная  программа  развития  Козловского  муниципального  округа  до  2030  года  направлена  на  повышение  качества  жизни  населения,  и  она  представляет  собой  систему  качественных  и  количественных  индикаторов,  характеризующих  уровень  удовлетворения  разумных  потребностей  людей,  степень  реализации  жизненных  планов  каждого  человека  в  соответствии  с  материальными,  финансовыми,  трудовыми  возможностями  округа  на  основе  новых  экономических  и  социальных  стандартов  жизни.  
1.4.1.  Демография

Анализ  демографической  ситуации  в  Козловском  муниципальном  округе  показывает,  что  ее  динамика  отражает  социально-экономические  параметры  развития  территории  и  вместе  с  тем,  оказывает  непосредственное  воздействие  на  темпы  экономического  роста.  Демографическая  составляющая  является  основой  разработки  целевых  программ  развития  территории,  динамика  народонаселения  определяет  динамику  трудового  потенциала,  как  ключевого  фактора  развития.
Ситуация  в  данной  сфере  остается  сложной.  За  период  после  последней  переписи  населения  (октябрь  2021  года)  число  постоянных  жителей  в  Козловском  муниципальном  округе  уменьшилось  на  0,95  тыс.  человек  или  на  6,1%  и  составило  на  начало  2025  года  14,55  тыс.  человек.  
Основными  причинами  сокращения  населения  остаются  низкая  рождаемость  вследствие  определенных  экономических,  социальных  и  исторических  причин,  превышение  числа  выезжающих  из  округа  на  постоянное  место  жительства  над  въезжающими,  а  также  сохраняющаяся  в  последние  годы  низкая  продолжительность  жизни  населения,  особенно  среди  мужчин.  
Демографические  показатели  в  2024  году  характеризуют  значительное  превышение  числа  смертей  над  рождаемостью.  В  2024  году  по  сравнению  с  2023  годом  число  родившихся  (без  мертворожденных)  в  Козловском  муниципальном  округе  увеличилось  на  11  детей,  или  на  13,4%,  число  умерших  -  на  20  человек,  или  на  6,1%.  Число  умерших  превысило  число  родившихся  в  3,7  раза  (в  целом  по  республике  -  в  1,7  раза).  
В  структуре  общей  смертности,  по-прежнему,  превалируют  болезни  органов  кровообращения  –  44,7%  (36,4%),  болезни  нервной  системы  –  22,5%  (23,0%),  новообразования  –  14,2%  (13,5%).  
Перинатальная  и  младенческая  смертности  –  1  (2023  -0).

Общая  заболеваемость  на  1  тыс.  населения  за  2024  год  составила  935,74  (за  2023  г.  –  963,1),  первичная  заболеваемость  –  401,2  (в  2023  г.  –  400,0).

Уровень  смертности  на  1000  человек  населения  за  2024  г.  по  сравнению  с  аналогичным  периодом  2023  г  увеличился  на  1,8,  уровень  рождаемости  –  также  увеличился  на  0,8.  
Естественная  убыль  составила  за  2024  год  254  человека.  Миграционная  убыль  населения  за  2024  год  составила  32  человека.  
Таблица  1.10.

Основные  демографические  показатели  Козловского  муниципального  округа
	Показатели
	Годы

	
	2022
	2023
	2024

	Численность  постоянного  населения  на  конец  года,  тыс.  чел.
	15,1
	14,83
	14,55

	Численность  трудоспособного  населения  –  всего  на  конец  года,  тыс.  чел.
	7,71
	7,6
	7,42

	Естественный  прирост  населения,  человек
	-231
	-245
	-254

	Миграционный  прирост  населения,  человек.
	-33
	-24
	-32


Таблица  1.11.

Показатели  рождаемости  и  смертности  в  Козловском  муниципальном  округе  и  Чувашской  Республике,  на  1000  населения

	Показатели  

	2022
	2023
	2024

	
	Козловский  округ
	Чувашская  Республика
	Козловский  округ
	Чувашская  Республика
	Козловский  округ
	Чувашская  Республика

	Число  родившихся  (без  мертво  родившихся)
	7,8
	8,1
	5,5
	8,1
	6,3
	7,6

	Число  умерших
	23,0
	13,3
	21,8
	12,5
	23,6
	13,2


Демографическая  ситуация  в  Козловском  муниципальном  округе  в  следующие  несколько  лет  будет  характеризоваться  дальнейшим  снижением  численности  населения  за  счет  естественной  убыли  вследствие  превышения  показателя  смертности  над  рождаемостью.  Однако  следует  отметить,  что  принимаемые  на  федеральном  уровне  законодательные  акты,  стимулирующие  повышение  рождаемости  путем  материального  поощрения  при  рождении  второго  и  последующего  ребенка,  а  также  увеличение  пособий  на  содержание  детей,  положительным  образом  сказываются  на  снижении  темпов  сокращения  численности  населения  Козловского  муниципального  округа.  В  2025-2030  годы  в  целом  снижение  численности  сохранится,  однако  постепенно  разрыв  между  числом  родившихся  и  числом  умерших  будет  ежегодно  сокращаться.

Основной  целью  демографического  развития  округа  в  среднесрочном  периоде  является  стабилизация  численности  населения  и  создание  условий  для  ее  роста,  а  также  повышение  качества  и  продолжительности  жизни.  
1.4.2.  Уровень  и  качество  жизни  населения

Уровень  жизни  населения  Козловского  муниципального  округа  в  настоящее  время  несколько  уступает  уровню  в  целом  по  Чувашской  Республике.  Основным  источником  доходов  населения  округа  является  заработная  плата.  Среднемесячная  номинальная  начисленная  заработная  плата  в  2024  году  в  среднем  по  Козловскому  округу  составила  48875  рублей  (на  24,2%  меньше,  чем  в  Чувашской  Республике)  и  увеличилась  на  15,4%  по  сравнению  с  соответствующим  периодом  предыдущего  года.  Реальная  заработная  плата,  рассчитанная  с  учетом  индекса  потребительских  цен,  составила  104,2%.  
По  видам  экономической  деятельности  (без  учета  малого  предпринимательства)  среднемесячная  заработная  плата  составила:

-  «Сельское  хозяйство,  охота  и  лесное  хозяйство»  -  39048  руб.  (113,1%  к  аналогичному  уровню  предыдущего  года);

-  «Обрабатывающие  производства»  -  55641,8  руб.  (114,9%  к  аналогичному  уровню  предыдущего  года);

-  «Производство  и  распределение  электроэнергии,  газа  и  воды»  –  50459,9  руб.  (120,8%);

-  «Оптовая  и  розничная  торговля;  ремонт  автотранспортных  средств,  мотоциклов,  бытовых  изделий  и  предметов  личного  пользования»  -  50861,6  руб  (117,1%);

-  «Транспортировка  и  хранение»  -  38087,2  руб.  (117,4%);

-  «Финансовая  и  страховая  деятельность»  -  67905,9  руб.  (130,3%);

-  «Операции  с  недвижимым  имуществом,  аренда  и  предоставление  услуг»  -  46909  руб.  (112,7%);

-  «Государственное  управление  и  обеспечение  военной  безопасности;  социальное  страхование»  -  59198,6  руб.  (114,2%);

-  «Образование»  -  41493,9  руб.  (120,4%);

-  «Здравоохранение  и  предоставление  социальных  услуг»  -  38854,1  руб.  (112,8%);

-  «Культура,  спорт,  организация  досуга»  -  40947,8  (119,6%).

В  Козловском  муниципальном  округе  через  Социальный  фонд  обслуживается  5,9  тыс.  пенсионеров,  1,6  тыс.  федеральных  льготников,  0,5  тыс.  семей  с  детьми,  имеющих  право  на  материнский  капитал,  ведутся  персональные  пенсионные  счета  всех  жителей.  Пенсии  и  социальные  выплаты  жителям  Козловского  муниципального  округа  выплачиваются  в  срок  и  без  сбоев.  
Таблица  1.12.

Уровень  жизни  населения
	Показатели
	2022  г.
	2023  г.
	2024  г.

	Среднемесячная  заработная  плата  (руб./мес.),  всего:
	33144,0
	42339,2
	48875

	                            в  %  к  предыдущему  году
	112,8
	127,7
	115,4

	Реальные  денежные  доходы,  %  к  предыдущему  году
	101,9
	109,4
	104,2

	Численность  и  удельный  вес  населения  со  среднедушевым  доходом  ниже  черты  прожиточного  минимума  (%),  на  начало  периода  
	18,2
	15,4
	14,1

	Средний  размер  начисленной  пенсии,  (руб./мес.),  всего:
	17836,3
	19130,1
	21202

	Средняя  обеспеченность  населения  жильем  в  расчете  на  одного  жителя  (кв.  м/чел.),  на  начало  года
	41,8
	48,2
	49,5

	                              в  %  к  предыдущему  году
	103,4
	115,3
	102,3


В  рамках  реализации  Программы  и  повышения  уровня  жизни  населения  предстоит  решить  ряд  проблем,  таких  как  дальнейшее  повышение  размера  заработной  платы;  улучшение  пенсионного  обеспечения  граждан  путем  назначения  пенсий  в  размерах  не  ниже  прожиточного  минимума;  сокращение  объемов  выплаты  заработной  платы  «серыми»  схемами  путем  содействия  территориальным  подразделениям  надзорных  органов  исполнительной  власти  в  работе  по  борьбе  с  незаконными  выплатами  заработной  платы  работодателями  и  ликвидации  задолженности  по  выплате  заработной  платы;  социальной  поддержке  малообеспеченных  слоев  населения  округа.

1.4.3.  Здравоохранение

Медицинскую  помощь  населению  Козловского  муниципального  округа  оказывает  БУ  ЧР  «Козловская  центральная  районная  больница  им.  И.Е.  Виноградова»  Минздрава  Чувашии,  которое  в  рамках  трехуровневой  системы  оказания  медицинской  помощи  в  Чувашской  Республике  определено  медицинской  организацией  I  уровня  оказания  медицинской  помощи.  
В  состав  Козловской  ЦРБ  которой  входят  стационар  с  поликлиникой,  6  офисов  врача  общей  практики  и  СВА,  18  фельдшерско-акушерских  пунктов.

Таблица  1.13.
Основные  показатели  здравоохранения  в  Козловском  муниципальном  округе

  за  2022-2024  годы  (по  Козловской  ЦРБ)

	№  п/п
	Показатели
	2022
	2023
	2024

	1
	Первичная  заболеваемость  
(на  1  тыс.  населения)
	397,0
	400,0
	401,2

	2
	Общая  заболеваемость

(на  1  тыс.  населения)
	848,9
	963,1
	935,7

	3
	Младенческая  смертность  (на  1  тыс.  родившихся  живыми)
	11,9
	0
	0

	4
	Детская  смертность  (на  1  тыс.  родившихся  живыми)
	1,1
	1,2
	1,2

	5
	Перинатальная  смертность

(на  1  тыс.  родившихся  живыми)
	-
	-
	14,5

	6
	Средняя  занятость  койки  (дней)
	232,4
	205,7
	215,5

	7
	Оборот  койки
	29,5
	26,13
	29,95

	8
	Средняя  длительность  пребывания  на  койке  (дней)
	8,34
	8,3
	8,85

	9
	Взято  под  наблюдение  беременных  женщин
	74
	56
	66

	10
	Состоит  на  онкологическом  учете
	516
	482
	512

	11
	Умерло  онкобольных
	31
	26
	34

	12
	Прошли  диспансеризацию  
	5984
	6048
	7100

	13
	Выполнение  годового  плана  по  диспансеризации
	100,3
	100,7
	96,73

	14
	Процент  укомплектованности  врачами
	65
	87
	92,8

	15
	Процент  укомплектованности  средним  медперсоналом
	63
	91,5
	96,6


Улучшение  качества  медицинского  обслуживания  населения  округа  является  первоочередной  задачей.  Функционирует  АС  «Электронная  регистратура»  в  БУ  ЧР  «Козловская  ЦРБ  им.  И.Е.  Виноградова».  Организована  автоматизированная  запись  на  прием  к  узким  специалистам  и  врачам  ООВП,  участковым  врачам-педиатрам  через  интернет  и  по  телефону.

В  Козловском  муниципальном  округе  с  2018  года  построены  новые  модульные  ФАПы:  в  д.  Еметкино,  д.  Пиндиково,  д.  Чешлама,  д.  Ст.  Тюрлема,  с.  Байгулово,  с.  Аттиково  д.  Криуши.  Общее  количество  современных  модульных  ФАПов  в  округе  достигло  13  единиц  из  18  имеющихся.  Осуществлен  капитальный  ремонт  поликлиники  и  стационара  (хирургического  и  терапевтического  отделений)  в  Козловской  ЦРБ,  закуплена  новая  мебель.  В  2021  году  выполнен  капитальный  ремонт  детской  консультации.  В  2022  году  выполнен  ремонт  фасада  стационара  ЦРБ.  В  2023  году  отремонтирована  Карамышевская  сельская  врачебная  амбулатория,  в  2024  году  –  Тюрлеминская  врачебная  амбулатория.  
В  округ  поступили  3  новых  машины  скорой  помощи,  6  новых  легковых  автомобилей  для  ЦРБ.  В  ЦРБ  имеется  передвижной  ФАП  на  базе  автобуса  ПАЗ.

В  городе  Козловке  в  2021  году  открыто  современное  здания  отделения  судебно-медицинской  экспертизы.  
За  последние  пять  лет  (2020-2024  гг.)  на  строительство  и  капитальный  ремонт  объектов  здравоохранения  направлено  почти  160  млн.  рублей.  
Одной  из  основных  проблем  в  учреждении  здравоохранения  Козловского  муниципального  округа  долгие  годы  являлся  дефицит  медицинских  кадров,  который  особо  обострился  в  2021  году:  обеспеченность  врачами  и  средним  медперсоналом  упала  до  63%  и  64%  соответственно.  И  только  в  2023-2024  годах  ситуация  с  кадровым  обеспечением  кардинально  улучшилась:  укомплектованность  врачами  поднялась  до  93%,  средним  медперсоналом  до  96%.  Кроме  этого  по  целевому  направлению  обучаются  в  медицинских  образовательных  учреждениях  еще  24  студента.  Количество  работающих  врачей  в  2024  году  составило  37  человек  (годом  ранее  –  34),  по  штатному  расписанию  –  48,75  ставок,  из  них  занято  –  45,25  ставки.  Укомплектованность  врачами  составила  92,8%  (на  01.01.24  –  87%).  Количество  средних  медицинских  работников  составляет  –  86  человек,  по  штатному  расписанию  -126,0  ставок,  из  них  занято  –  121,75  ставки.  Процент  укомплектованности  –  96,6%  (на  01.01.24  –  91,5%).    В  4  ФАПах  округа  необходимы  заведующие  фельдшерско-акушерских  пунктов.

1.4.4.  Физическая  культура  и  спорт

Развитие  физической  культуры  и  спорта  в  Козловском  муниципальном  округе  является  одним  из  приоритетных  направлений  социальной  политики.

Основным  показателем  эффективности  физкультурно-спортивной  работы  является  охват  населения  систематическими  занятиями  физической  культурой  и  спортом.  В  Козловском  муниципальном  округе  данный  охват  составляет  54%,  за  последние  3  года  он  вырос  на  5%.

В  Козловском  муниципальном  округе  культивируются  следующие  виды  спорта:  легкая  атлетика,  футбол,  гиревой  спорт,  бокс,  волейбол,  дартс,  баскетбол,  шашки,  шахматы,  пауэрлифтинг,  вольная  борьба,  настольный  теннис,  туризм,  плавание.  Сборные  команды  Козловского  муниципального  округа  принимают  активное  участие  практически  во  всех  республиканских  соревнованиях.  
Ежегодно  проводится  Спартакиада  школьников  по  12  видам  спорта.  На  базах  общеобразовательных  школ  ведутся  секционные  занятия  тренерами  спортивной  школы  «Алал»  и  учителями  физической  культуры  по  культивируемым  видам  спорта.  
Ежегодно  в  округе  проводятся  традиционные  соревнования,  а  именно:  чемпионат  Чувашской  Республики  по  автомобильному  спорту  –  ралли-спринт  «Рождественская  гонка»,  традиционный  волейбольный  турнир  среди  мужских  команд  памяти  учителя  физической  культуры  В.С.  Асланина,  Всероссийская  массовая  лыжная  гонка  «Лыжня  России»,  открытый  волейбольный  турнир  среди  мужских  ветеранских  команд,  приуроченный  к  годовщине  вывода  Советских  войск  из  Афганистана,  традиционный  открытый  турнир  по  подледному  лову  рыбы  в  честь  Дня  защитника  Отечества  на  Кубок  памяти  В.И.  Смирнова,  соревнования  по  стрельбе  из  пневматической  винтовки  среди  допризывной  и  призывной  молодежи,  посвященные  Дню  Защитника  Отечества;  спортивные  состязания,  посвященный  Дню  Победы,  Спартакиада  пришкольных  лагерей,  спортивные  состязания,  посвященные  Дню  города  и  Дню  Физкультурника;  день  Бега  «Кросс  Нации»,  соревнования  по  гиревому  спорту  в  рамках  Спартакиады  Главного  управления  МЧС  России  по  Чувашской  Республике,  Фестиваль  спорта  Козловского  муниципального  округа  по  18  видам  спорта.  Также  проводятся  соревнования  по  лыжной  эстафете,  автомобильному  спорту,  дартсу,  лыжным  гонкам,  волейболу,  мини-футболу,  настольному  теннису,  шахматам,  шашкам,  прием  нормативов  ВФСК  «ГТО».  
Ежегодно  проходят  этапы  Фестиваля  «Спортивная  семья»  и  пляжному  волейболу,  военно-спортивные  игры  «Зарница»  и  «Орленок».  
На  территории  Козловского  муниципального  округа  функционирует  98  спортивных  сооружений,  из  них  21  спортивных  залов.

С  апреля  2009  года  функционирует  физкультурно-оздоровительный  комплекс  «Атал».    В  течении  2024  года  "СШ  "Атал"  зарегистрировано  46602  человеко-посещения,  из  них  в  бассейн  –26114.

Ежемесячно  проводятся  дни  здоровья  и  спорта.  За  2024  год  в  эти  дни  посетили  спортивные  залы  и  бассейн  6497  человек.  Еженедельно  во  вторник  и  в  субботу  для  лиц  пожилого  возраста  предусмотрены  бесплатные  сеансы  в  бассейне  и  в  спортивных  залах.  
Основной  целью  является  создание  условий  для  активных  занятий  физической  культурой  и  спортом  и  формирование  у  жителей  округа  потребности  в  здоровом  образе  жизни.  
В  соответствии  с  требованиями  действующего  законодательства,  связанными  с  обеспечением  безопасности  граждан,  вокруг  ФОКа  «Атал»  смонтировано  ограждение,  осуществлен  ремонт  асфальтового  покрытия,  отремонтированы  отдельные  помещения.  Возле  ФОКа  благодаря  спонсорской  помощи  открыт  памятник  прославленному  земляку,  чемпиону  мира  Брониславу  Чернову.  
В  2020-2021  годах  выполнено  строительство  нового  футбольного  поля  с  искусственным  покрытием.  В  2024  году  выполнены  работы  по  благоустройству  беговых  дорожек,  установке  ограждения,  трибун,  установлена  новая  хоккейная  площадка.
1.4.5.  Образование

Значительные  финансовые  средства  были  направлены  в  последние  годы  на  укрепление  материально-технической  базы  учреждений  образования.  В  2020  году  построена  современная  школа  в  с.  Байгулово  на  165  учащихся  с  пристроем  помещений  для  дошкольных  групп  на  40  мест.  Во  всех  4-х  дошкольных  учреждениях  округа  полностью  обновлено  оборудование  пищеблоков.  Выполнен  ремонт  детсада  «Радуга».  Выполнен  капитальный  ремонт  и  благоустройство  территорий  в  Козловской  СОШ  №3,  Тюрлеминской  СОШ  и  Карамышевской  СОШ.    
В  школах  округа  с  2019  года  внедряется  проект  «Точка  роста»,  предусматривающий  создание  Центров  образования  цифрового  и  гуманитарного  профилей.  Первым  он  реализован  на  базе  Карамышевской  школы.  В  2020  году  -  на  базе  Козловской  школы  №2  и  Тюрлеминской  средней  школы,  в  2022  году  –  в  Андреево-Базарской  и  Еметкинской  СОШ.  Также  для  школ  округа  закуплено  учебное  оборудование  для  развития  творческой  деятельности  и  цифровой  грамотности  «Робототехника»,  выполнено  оснащение  медкабинетов  и  кабинетов  ОБЖ  необходимым  оборудованием.  Проведены  работы  по  капитальному  ремонту  систем  пожарной  безопасности  в  ДОУ  «Пчелка»,  «Радуга»  и  в  Андреево-Базарской,  Козловской  №2  и  №3  школах.

В  2021  году  введен  новый  детский  сад  с  ясельными  группами  на  160  мест  в  Козловке,  выполнена  реконструкция  помещений  в  Козловской  СОШ  №2  под  открытие  двух  дошкольных  групп  на  40  детей.

Всего  за  2020-2024  годы  в  строительство  объектов  образования  и  закупку  оборудования  направлено  более  540  млн.  рублей.

Дошкольное  образование.  В  Козловском  муниципальном  округе  система  дошкольного  образования  представлена  4  дошкольными  образовательными  учреждениями,  5  дошкольными  группами  при  5  общеобразовательных  школах  для  детей  дошкольного  возраста,  в  которых  по  состоянию  на  конец  2024  года  воспитывались  485  детей  (в  2022-2023гг.  -  523  детей)  в  возрасте  от  1,5  до  7  лет,  из  них:  в  группах  полного  пребывания  –  50  детей,  в  группах  кратковременного  пребывания  –  13  детей,  в  4-х  дошкольных  образовательных  учреждениях  муниципального  округа  –  445  детей.

По  состоянию  на  31.12.2024  года  в  очереди  для  устройства  в  дошкольные  учреждения  округа  зарегистрирован  в  возраста  от  1  месяца  до  1,5  лет  3  ребенка.  Очередность  детей  старше  1,5  лет  отсутствует.
Приказом  Минобразования  Чувашии  от  26.08.2020  №  1257  «О  проведении  мониторинга  качества  дошкольного  образования»  с  использованием  инструментария  МКДО  детей  от  2  месяцев  до  7  лет,  МБДОУ  «Детский  сад  «Радуга»  вошел  в  список  дошкольных  образовательных  организаций,  участвующих  в  МКДО  в  Чувашской  Республики.    
МБДОУ  «Детский  сад  «Василек»  и  МА  ДОУ  «Козловский  ЦРР  –  детский  сад  «Пчёлка»  продолжают  реализовывать  федеральный  проект  «Мониторинг  качества  дошкольного  образования»  (МКДО)  и  апробация  мониторинга  детей  от  3–7  лет  и  от  0-3  лет.  
В  учреждениях  функционируют  группы,  в  режиме  полного  дня  (12-часового  пребывания)  в  режиме  сокращенного  дня  (10-часового  пребывания).  Во  всех  4-х  детских  садах  Козловского  муниципального  округа  функционируют  группы  в  режиме  полного  дня  (12-часового  пребывания):  по  две  дежурных  группы  в  МБДОУ  «Детский  сад  «Радуга»  и  МАДОУ  «Детский  сад  «Звездочка»,  1  группа  в  МБДОУ  «Детский  сад  «Василек»,  в  МА  ДОУ  «Козловский  ЦРР  –  детский  сад  «Пчёлка»  все  группы  12-часового  пребывания.
На  базе  МБДОУ  «Детский  сад  «Радуга»  создан  консультационный  пункт  для  родителей  (законных  представителей),  обеспечивающих  получение  детьми  дошкольного  образования  в  форме  семейного  образования.

На  базе  детских  садов,  школ,  имеющих  дошкольные  группы  созданы  9  агролабораторий.  Все  детские  сады  и  школы,  где  открыты  агролаборатории,  ведут  тесную  связь  с  сельхозпредприятиями.

Школьное  образование.  Система  школьного  образования  муниципального  округа  включает  8  муниципальных  общеобразовательных  учреждений,  из  них  7  средних  школ,  1  основная.  В  них  в  2024-2025  учебном  году  обучаются  1514  учащихся,  в  том  числе  первоклассников  –  115,  учащихся  11-х  классов  –  59.

Наполняемость  классов  в  городской  местности  составляет  23,18  чел.,  в  сельской  –  9,62  чел.;  число  учащихся  на  1  учителя    –  11,64  чел.  Все  школы  подключены  к  сети  «Интернет»,  имеют  обновляемые  сайты.  Во  всех  школах  округа  внедрена  автоматизированная  система  «Сетевой  город.  Образование».

Общее  количество  педагогических  работников  в  Козловском  муниципальном  округе  152  человека.  Количество  молодых  педагогов  в  возрасте  до  35  лет  составляет  -22  человека,  что  составляет  14,3  %.  Средний  возраст  педагогических  работников  –  50  лет.

В  8  школах  имеются  13  школьных  автобусов.  Ежедневно  319  детей  из  41  населённого  пункта  подвозятся  к  современным  базовым  школам.  Всего  в  Козловском  муниципальном  округе  открыты  29  маршрутов.  Все  школьные  автобусы  оснащены  системой  ГЛОНАСС;  заключены  договора  на  обслуживание  системой  ГЛОНАСС.  Все  школы  включены  в  проект  «Умный  автобус».

На  начало  2024-2025  учебного  года  численность  обучающихся  составила  1514  человек,  в  том  числе  556  детей  –  1-4  классы,  958    детей  -  5-11  классы.  
Во  всех  школах  организовано  двухразовое  горячее  питание  (завтрак  и  обед).  Охват  школьников  горячим  питанием  в  2024-  2025  учебном    году  –100  %.
На  базе  школ  муниципального  округа  функционируют  проекты:  МАОУ  «Козловская  СОШ  №2»,  МБОУ  «Козловская  СОШ  №3»,  МБОУ  «Тюрлеминская  СОШ»  -  проект  по  ранней  профессиональной  ориентации  учащихся  6-11  классов  «Билет  в  будущее»,  МБОУ  «Козловская  СОШ  №3»,    МБОУ  «Тюрлеминская  СОШ»  -  проект    «Школьный  спортивный  клуб  –  твой  лучший  выбор»,  проект  «Содействие  формированию  культуры  здорового  питания  школьников  «Путь  к  здоровью  через  правильное  питание»;  МАОУ  «Байгуловская  СОШ»  -  республиканский  социальный  проект  «Вместе  –  за  безопасность  дорожного  движения»,  «Агроклассы»,  местное  отделение  Всероссийского  детско-юношеского  военно-патриотического  общественного  движения  «ЮНАРМИЯ»,  школа  –  участник  проекта  «Немецкий  –  первый  второй  иностранный»  реализуется  через  Гёте  институт  г.  Москва;  МБОУ  «Солдыбаевская  ООШ»  и  МАОУ  «Козловская  СОШ  №  2»  -  «Школьный  спортивный  клуб  –  твой  лучший  выбор»,  местное  отделение  Всероссийского  детско-юношеского  военно-патриотического  общественного  движения  «ЮНАРМИЯ»,  реализация  дополнительных  профессиональных  программ  в  сетевой  форме  с  использованием  ресурсов  инновационных  образовательной  организации.  В  целях  повышения  качества  образования  и  эффективности  подготовки  педагогических  кадров  на  базе  МАОУ  «Козловская  СОШ  №2»,  МБОУ  «Тюрлеминская  СОШ»  созданы  социально-педагогические  классы.  В  школах  муниципального  округа  продолжается  реализация  республиканских  проектов  «Школьный  музей»,  «Школьный  театр».  В  рамках  реализации  профориентационного  проекта  «УПК  21  –  Учебно-производственные  классы»  обучаются  40  учащихся  из  МБОУ  «А-Базарская  СОШ»,  МБОУ  «Тюрлеминская  СОШ»,  МБОУ  «Козловская  СОШ  №3».  
Между  всеми  общеобразовательными  учреждениями  муниципального  округа  и  БУ  «Козловская  ЦРБ  им.  И.Е.  Виноградова»  МЗ  ЧР  заключены  договоры  на  медицинское  обслуживание  учащихся.  
Дополнительное  образование.  Услуги  дополнительного  образования  в  муниципальном  округе  предоставляют  учреждения  различной  ведомственной  направленности  (учреждения  образования,  физической  культуры  и  спорта,  культуры  и  др.):  АУ  ДО  «СШ  «Атал»    Козловского  МО  ЧР,  МБУ  ДО  «Козловская  ДШИ»,  МА  ДОУ  «Козловский  ЦРР  –  детский  сад  «Пчёлка».  
Лицензию  на  ведение  дополнительного  образования  имеют  МБОУ  «Тюрлеминская  СОШ»,  МБОУ  «Козловская  СОШ  №  3»,  МАОУ  «Козловская  СОШ  №  2»,  МА  ДОУ  «Козловский  ЦРР  –  детский  сад  «Пчелка»,  АУ  ДО  «СШ  «Атал»  Козловского  МО  ЧР,  и  МБДОУ  детский  сад  «Звездочка»  с  общим  охватом  детей  в  возрасте  от  5  до  18  лет  –  1062  человек.

В  муниципальном  округе  создана  и  успешно  функционирует  система  работы  с  детьми,  направленная  на  выявление,  развитие  их  интеллектуального,  научного  и  творческого  потенциала.  В  рамках  данной  системы  реализовываются  программы  дополнительного  образования  по  работе  с  талантливыми  детьми  по  следующим  направлениям:  техническое  творчество,  художественно-эстетическое  творчество,  эколого-биологическое,  туристско-краеведческое,  физкультурно-спортивное,  военно-патриотическое,  культурологическое,  естественнонаучное,  социально-педагогическое  и  другие  виды  деятельности.  В  Козловском  муниципальном  округе  организовано  133  кружковых  объедений  в  общеобразовательных  учреждениях.  Одной  из  системных  работ  с  одаренными  детьми  является  организация  и  проведение  муниципального  этапа  различных  конкурсов,  турниров,  олимпиад,  слётов,  научно-практических  конференций.  
Навигатор  дополнительного  образования  Чувашской  Республики  указывается  как  одно  из  приоритетных  мероприятий  достижения  целевых  показателей  проекта  «Успех  каждого  ребенка».

1.4.6.  Молодежная  политика.

В  Козловском  муниципальном  округе  действуют  Совет  молодых  педагогов,  отделение  Российского  движения  детей  и  молодежи  на  базе  образовательных  учреждений  Козловского  муниципального  округа.

В  добровольческих  отрядах  состоят  152  учащихся,  что  составляет  10%  от  общего  числа  учащихся.  Согласно  плану  мероприятий  межрегиональной  акции  «Добрая  суббота»  в  Козловском  муниципальном  округе  два  раза  в  месяц  проходят  добровольческие  мероприятия,  где  задействованы  не  только  учащиеся  образовательных  учреждений,  но  и  работающая  молодежь:  «Добрая  суббота»,  «Безопасность  поведения  детей  на  объектах  железнодорожного  транспорта»,  День  добрых  дел  «Вы  не  одни»,  «Безопасное  колесо»,  «Сообщи,  где  торгуют  смертью»,  «Международный  день  борьбы  с  наркоманией»  и  другие.

При  8  общеобразовательных  учреждениях  и  2  учреждения  дополнительного  образования,  обучающиеся  и  работающая  молодежь  посещают  различные  кружки  и  секции  по  интересам:  спортивно-туристической,  художественной,  технической,  военно-патриотической,  эколого-биологической  направленностей.  Для  детей  функционируют  7  Центров  «Точка  роста».

В  Козловском  муниципальном  округе  осуществляется  поддержка  молодежи  в  решении  жилищных  проблем.  В  списке  нуждающихся  в  улучшении  жилищных  условий  по  подпрограмме  «Обеспечение  жильем  молодых  семей»  в  рамках  программы  «Жилище»  по  Козловскому  муниципальному  округу  состоят  30  молодых  семей.  В  2024  году  предоставлена  социальная  выплата  12  молодым  семьям.  
Распоряжением  главы  Чувашской  Республики  №  1047-рг  от  29.12.2023  «О  назначении  специальных  стипендий  для  представителей  молодежи  и  студентов  за  особую  творческую  устремленность  в  2024  г.»    и  в  соответствии  с  Указом  Президента  Чувашской  Республики  от  6  марта  2002  г.  N  51  "О  мерах  по  усилению  государственной  поддержки  молодых  граждан  в  Чувашской  Республике"  назначена  специальная  стипендия  Главы  Чувашской  Республики  в  размере  2500  рублей  ежемесячно  для  представителей  молодежи  и  студентов  за  особую  творческую  устремленность  10  представителям  молодежи  и  студентов,  достигшим  значительных  результатов  в  учебной,  исследовательской,  научной,  творческой,  производственной,  управленческой,  спортивной,  общественной  деятельности  и  бизнес-проектировании.  
Распоряжением  администрации  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики  назначена  стипендия  главы  администрации  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики  для  представителей  работающей  и  учащейся  молодежи  Козловского  муниципального  округа  за  особую  творческую  и  трудовую  устремленность.  
В  рамках  Национального  проекта  «Туризм  и  индустрия  гостеприимства»  Чувашская  Республика  участвует  в  пилотном  проекте  по  популяризации  туризма  для  детей-школьников  5-9  классов,  реализуемый  Ростуризмом  совместно  с  Минэкономразвития  Чувашии,  из  округа  в  течение  2024  года  60  школьников,  отличившихся  в  учебе,  спорте  и  творчестве  отправились  в  путешествия  по  Чувашии.

1.4.7.  Культура

Сеть  учреждений  культуры  в  Козловском  муниципальном  округе  включает  в  себя:

-  муниципальное  автономное  учреждение  культуры  «Централизованная  клубная  система»,  включающее  26  клубных  учреждений;

-  муниципальное  автономное  учреждение  культуры  «Централизованная  система  библиотечного  и  архивного  дела»  включающее  13  библиотек;

-  муниципальное  бюджетное  учреждение  культуры  «Историко-краеведческий  Дом-музей  им.  Н.И.  Лобачевского»;

-  муниципальное  бюджетное  учреждение  дополнительного  образования  «Козловская  детская  школа  искусств».

В  учреждениях  культуры  проведен  большой  объем  работ  по  их  капитальному  ремонту  и  укреплению  материально-технической  базы.  Всего  за  последние  5  лет  на  эти  цели  направлено  около  90  млн.  рублей.  Ремонтные  работы  проведены  в  Районном,  Еметкинском,  Тюрлеминском,  Янгильдинском,  Андреево-Базарском,  СДК,  Шименеевском  ДФ,  Дятлинском,  Бишевском,  Мало-Бишевском,  Старотюрлеминском  СК,  Нижне-Анчиковской,  районном  архиве  и  Козловской  детской  школе  искусств.

Развитие  учреждений  культуры  –  важная  задача  органов  местного  самоуправления.  Значительные  финансовые  средства  были  вложены  в  ремонт  и  модернизацию  Домов  культуры  и  сельских  клубов.  В  конце  2024  года  в  д.  Илебары  торжественно  открыт  новый  сельский  дом  культуры.  
Козловской  детской  школе  искусств  открыт  виртуальный  концертный  зал  на  55  посадочных  мест,  закуплено  большое  количество  музыкальных  инструментов,  мебели,  звуковой  аппаратуры,  учебных  материалов.
В  2024  году  в  рамках  нацпроекта  «Культура»  модернизирована  межпоселенческая  центральная  библиотека,  которая  преобразована  в  интеллектуальный  культурно-досуговый  центр  «Библиотека  –  книжная  пристань».  По  программе  инициативного  бюджетирования  установлены  2  блочно-модульных  клуба:  в  д.  Криуши  и  д.  Липово.  
В  2021-2022  годах  поведена  реставрация  Дома-музея  Н.И.  Лобачевского,  который  является  объектом  культурного  наследия  федерального  значения,  а  в  2024  году  создана  новая  музейная  экспозиция  «Человек,  сломавший  пространство»,  которая  была  открыта  4  декабря  прошлого  года.  Здесь  воссоздана  атмосфера  быта  времен  Лобачевского  и  одновременно  создан  познавательно-образовательный  центр  математики  с  интерактивными  зонами.  
Одним  из  самым  знаменательным  событий  стало  открытие  на  территории  Козловского  округа  возле  с.  Байгулово  мемориала  строителям  Сурского  и  Казанского  оборонительных  рубежей.  Это  первый  в  России  уникальный  мемориал  такого  масштаба,  посвящённый  трудовому  подвигу  жителей  Советского  Союза  в  годы  Великой  Отечественной  войны.  Этот  мемориал,  как  и  дом-музей  Лобачевского,  набережная  в  Козловке  с  аллеей  героев  и  пляжем,  дом-усадьба  баронов  Жомини,  смотровая  площадка  «Птичий  полет»,  храмы,  карамышевские  пруды  и  криушинские  затоны,  станут  центрами  туристического  притяжения  не  только  в  Козловском  муниципальном  округе,  но  и  в  Чувашской  Республике,  особенно  после  строительства  в  Козловке  причальной  стенки  для  приема  круизных  теплоходов.
Козловский  муниципальный  округ  активно  участвует  в  реализации  национального  проекта  «Культура»  на  региональном  уровне.

МАУК  «Централизованная  клубная  система».  В  округе  действует  26  клубных  учреждений:  1  РДК,  9  СДК,  13  СК,  3  прокатные  площадки.

Количество  клубных  формирований  264,  участниками  которых  являются  3709  человек;  для  детей  96  формирований,  в  них  участников  1092;  для  молодёжи  59  формирований,  в  них  участников  676.  В  округе  7  народных  коллективов:  3  фольклорных  коллектива,  1  хореографический  ансамбль,  1  народный  хор,  1  вокальный  ансамбль  и  1  театральный  коллектив.

14  учреждений  культуры  Козловского  муниципального  округа  подключены  к  проекту  «Пушкинская  карта»  на  портале  PRO.КУЛЬТУРА.РФ.  Традиционно  проводятся:  мастер  –  класс  «Обереги  для  дома»,  экскурсия  «Путешествие  в  мир  искусства»,  мастер-класс  «Путешествие  в  страну  русских  народных  инструментов»,  квизиада  «Интеллект,  логика,  пластика  движений»,краеведческая  программа  «Бабушкин  сундук»,  интерактивная  экскурсия  по  мини  музею  «Как  жили  предки»,  мастер-класс  «Азы  чувашской  вышивки»,  Мастер-класс  «Рисуем  под  звуки  природы»,  выставка  «Моя  Чувашия»,  концертная  программа,  мастер-класс  «Воздушный  шарик»,  Праздник  танца,  спектакль  «Предложение»,  концертная  программа  «Счастливые  люди»,  отчетный  концерт  «Майские  розы»,  мастер-класс  «Красота  своими  руками»,  мастер-класс  «Масмак  –  чувашский  женский  головной  убор»,  мастер-класс  «Воздушный  шарик»,  программа  «Фольклорный  сувенир»,  мастер-класс  «Путешествие  в  страну  музыкальных  инструментов»,  познавательная  программа  «Мир  фольклора»,  концертная  программа  «Мир  родного  края  –  мир  детства  и  счастья»,  театральное  представление  «Новый  год  и  Чудо  в  перьях».

НДХА  «Подсолнух»  принял  участие  в  III  Всероссийском  хореографическом  фестивале-конкурсе  «Белые  ночи»  КФ  «Алые  паруса»  г.  Санкт-Петербург.  По  итогам  конкурса  стал  лауреатом  1  степени.  Это  позволило  ансамблю  завоевать  путёвку  на  закрытый  грантовый  конкурс  «Кубок  победителей».  
Козловский  муниципальный  округ  принял  активное  участие  на  Международной  выставке-форуме  «Россия»  ВДНХ  г.  Москва.  Каждый  посетитель  мог  принять  участие  в  различных  мастер-классах,  побывать  в  гостях  у  великого  математика  Н.И.  Лобачевского,  познакомиться  с  выходцами  Козловской  земли,  прославившими  Чувашскую  Республику,  окунуться  в  атмосферу  округа,  послушать  чувашские  народные  песни  в  исполнении  народного  фольклорного  ансамбля  «Эткер»  Шименеевского  Дома  фольклора.  
МАУК  «Централизованная  система  библиотечного  и  архивного  дела».  В  состав  МАУК  входят  13  библиотек:  межпоселенческая  центральная  библиотека,  12  сельских  библиотек.  Всего  в  ЦБС  работают  26  человек.

Все  библиотеки  находятся  в  удовлетворительном  состоянии.  Зданий  библиотек  в  аварийном  состоянии  и  требующих  капитального  ремонта  нет.

В  2024  г.  в  рамках  нацпроекта  «Культура»  модернизирована  межпоселенческая  центральная  библиотека.  Библиотека  преобразована  в  интеллектуальный  культурно-досуговый  центр  широкого  профиля  «Библиотека  –  книжная  пристань».  Пространство  и  возможности  библиотеки  дают  возможность  для  творческого  развития,  самореализации  и  общения:    центр  чтения  «Книжный  причал»  -  зона,  позволяющая  воспользоваться  книжными  и  электронными  ресурсами,  а  для  тех,  кто  приходит  в  библиотеку  с  детьми,  имеется  игровая  зона;  молодёжный  центр  «Звёздный  пирс»  для  проведения  интерактивных  развивающих  занятий  по  астрономии;  центр  краеведения  «Вăхăтпричалĕ  =  Причал  времени»  для  изучения  истории,  культуры  родного  края;  событийный  информационный  центр  «Волжская  гавань»  для  встреч  по  интересам.

В  сравнении  с  2019  годом  сократилось  количество  пользователей  на  7%  по  причине  уменьшения  населения.  Возросло  количество  посещений  на  67  %.

Охват  населения  библиотечным  обслуживанием  составил  89%.

Общий  фонд  ЦБС  за  2020-2024  гг.  уменьшился  на  11%  (2020  г.  –  171  070  экз.);  объем  поступлений  новых  изданий  увеличился  на  19%.  
Работают  9  любительских  объединений  и  клубов  по  интересам:  продвижению  чтения,  краеведению,  патриотической  направленности,  экологии;  по  повышению  финансовой  грамотности  (в  2024  г.  обучено  121  чел.);  Школа  компьютерной  грамотности  (в  2024  г.  обучено  294  чел.).  
МБУК  «Дом-музей  Н.И.  Лобачевского».

В  2024  году  в  музее  проведены  работы  по  созданию  новой  музейной  экспозиции  «Человек,  сломавший  пространство».    
В  основном  фонде  Дома-музея  Н.И.  Лобачевского  насчитывается  2817  предметов.  В  Государственный  каталог  Музейного  фонда  Российской  Федерации  занесено  1834  предмета,  что  составляет  64,7  %  от  общего  фонда.
В  2024  году  количество  посещений  музея  составило  12977,  рост  к  предыдущему  году  в  1,3  раза.  Музей  участвует  во  Всероссийском  проекте  «Пушкинская  карта».

На  ВДНХ  в  городе  Москве  музей  представил  2  мастер-класса:  «И  пером  написать  и  о  Лобачевском  узнать»  и  «Как  вырастить  дерево…  из  шишки.  Очень  красиво,  а  главное  просто»

МБУДО  «Козловская  детская  школа  искусств».  В  2019-2020  годы  произведен  капитальный  ремонт  здания  Козловской  детской  школы  искусств,  значительно  была  обновлена  материально-техническая  база  школы.  В  рамках  реализации  национального  проекта  «Культура»  на  базе  Козловской  детской  школы  искусств  создан  виртуальный  концертный  зал  на  55  посадочных  мест,  закуплены  музыкальные  инструменты,  оборудование.  Создаются  все  необходимые  условия  для  проведения  учебного  процесса  на  качественно  новом  современном  уровне.

Ведется  обучение  детей  по  5  предпрофессиональным  общеобразовательным  программам  в  области  искусств:  фортепиано,  народные  инструменты,  хоровое  пение,  музыкальный  фольклор,  живопись.  Кроме  того,  ведется  обучение  по  5  дополнительным  общеразвивающим  образовательным  программам:  хоровое  пение,  духовые  инструменты,  эстрадный  вокал,  хореографическое  искусство,  фольклорное  искусство.  
Основная  цель  в  развитии  культуры  состоит  в  укреплении  культурного  потенциала  округа,  сохранении  богатого  культурного  наследия  и  традиций.  
1.4.8.  Социальная  защита

Деятельность  органов  социальной  защиты  населения  в  Козловском  муниципальном  округе  направлена  на  реализацию  мер  по  обеспечению  функционирования,  развития  и  укрепления  системы  социальной  защиты  населения,  совершенствованию  работы  по  социальному  обслуживанию  граждан,  предоставлению  им  льгот  и  компенсаций,  выплате  пособий  на  детей.

В  округе  осуществляются  меры  по  защите  прав  и  интересов  ветеранов,  инвалидов,  семей  с  детьми  и  других  малообеспеченных  категорий  населения  в  соответствии  с  федеральными  и  региональными  законами  «О  ветеранах»,  «О  социальной  защите  инвалидов  в  Российской  Федерации»,  «О  государственных  пособиях  гражданам,  имеющим  детей»,  «О  социальной  поддержке  тружеников  тыла  военных  лет  и  ветеранов  труда»  и  другими  правовыми  актами  РФ  и  ЧР.  
Основной  задачей  социальной  защиты  населения  является  выполнение  государственных  полномочий  по  предоставлению  мер  социальной  поддержки  отдельным  категориям  граждан.

На  предоставление  мер  социальной  поддержки  населения  Козловского  муниципального  округа  за  2024  год  направлено  114,8  млн.  рублей,  в  т.ч.  за  счет  субвенций  и  субсидий  из  федерального  бюджета  8,7  млн.  рублей,  из  республиканского  бюджета  106,1  млн.    рублей.  Все  социальные  выплаты  производились  своевременно,  в  полном  объеме.  Мерами  социальной  поддержки  воспользовались  более  6  тыс.  человек,  поддержкой  охвачен  каждый  третий  житель  муниципального  округа.  
Таблица  1.14.

Основные  показатели  по  социальной  поддержке  населения  
Козловского  округа  за  2022-2024  годы,  тыс.  рублей

	
	2022  г.
	2023  г.
	2024  г.

	Общая  сумма  средств  предоставления  мер  социальной  поддержки
	144203
	131040
	114795

	Финансовая  поддержка  семей  при  рождении  детей
	15680
	9581
	2927

	Предоставление  льгот  по  ФЗ  «О  донорстве  крови  и  ее  компонентов»
	1603
	1658
	1725

	Субсидии  на  жилищно-коммунальные  услуги
	46110
	48306
	49996

	На  реализацию  ФЗ  «О  погребении  и  похоронном  деле»
	305,4
	415
	379,8


Забота  о  гражданах  пожилого  возраста,  ветеранах,  инвалидах  всегда  была  приоритетной.  Ветеранам  –  труженикам  тыла,  отмечающим  юбилейные  даты,  начиная  с  90-летия,  вручаются  персональные  поздравления  Президента  Российской  Федерации.  Чествование  юбиляров-долгожителей  организовано  с  участием  представителей  администрации  округа,  депутатов.  
Еще  одна  мера  социальной  поддержки  –  обеспечение  граждан  путевками,  вставших  на  учет  по  заключению  медицинских  учреждений.  Ежегодно  улучшают  свое  здоровье  в  БУ  «Социально-оздоровительный  центр  для  граждан  пожилого  возраста  и  инвалидов»  до  20  ветеранов.    
Ежегодно  звание  «Ветеран  труда  Чувашской  Республики»  присваивается  50-70  гражданам,  звание  «Ветеран  труда»  –  15-20  гражданам.

Ведется  оказание  социальной  помощи  малоимущим  семьям  на  основании  социального  контракта.  Основная  цель  -  оказание  помощи  семье  найти  выход  из  сложной  жизненной  ситуации  благодаря  индивидуальной  программе  и  социальной  поддержке.  В  рамках  социального  контракта  предусматривается  реализация  мероприятий  по  4  направлениям:  оказание  помощи  при  трудоустройстве,  осуществление  индивидуальной  предпринимательской  деятельности,  ведение  личного  подсобного  хозяйства,  прямая  финансовая  поддержка  семьям.  В  2024  году  в  Козловском  округе  заключено  48  социальных  контрактов.  Оказана  адресная  социальная  помощь  малоимущим  семьям  на  6  млн.  937  тыс.  руб.

Основной  целью  развития  системы  социальной  защиты  населения  является  организация  действенной  системы  социальной  помощи,  снижение  социального  неравенства,  улучшение  положения  и  качества  жизни  малоимущих  граждан.  
1.4.9.  Безопасность  жизнедеятельности

На  территории  Козловского  муниципального  округа  функционируют:  1  федеральная  пожарно-спасательная  часть  №  30  и  1  отдельный  пост  при  30  пожарно-спасательной  части,  расположенный  в  д.  Андреево-Базары,  1  ведомственная  пожарная  охрана  на  территории  исправительной  колонии  №  5  УФСИН  России  по  Чувашской  Республике  и  5  добровольных  пожарных  команд.  
В  2024  году  в  Козловском  муниципальном  округе  произошло  снижение  числа  пожаров  на  16,2%:  31  против  37  пожаров  в  2023  году.  В  результате  пожаров  на  территории  Козловского  муниципального  округа  погиб  1  человек  (в  2023  году  -5),  снижение  в  5  раз.  Наибольшее  количество  пожаров  произошло  в  жилом  секторе.  Из  31  пожаров  –  21  пожар  произошел  в  жилом  секторе,  из  них  8  пожаров  в  надворных  постройках,  13  пожаров  в  жилищах  граждан.  Одна  из  мер  профилактики  пожаров  –  проведение  работ  по  установке  автономных  дымовых  пожарных  извещателей  (АДПИ)  в  комнатах  квартир  и  жилых  домов,  не  подлежащих  защите  системой  пожарной  сигнализации  и  (или)  системой  оповещения  и  управления  эвакуацией  людей  при  пожаре,  в  которых  проживают  многодетные  семьи,  семьи,  находящиеся  в  трудной  жизненной  ситуации,  в  социально  опасном  положении.  В  2024  году  было  установлено  60  АДПИ  в  местах  проживания  отдельных  категорий  граждан.

В  Козловском  муниципальном  округе  совершенствуется  муниципальная  автоматизированная  система  централизованного  оповещения  населения  об  опасностях,  возникающих  при  военных  конфликтах  или  вследствие  этих  конфликтов,  а  также  при  чрезвычайных  ситуациях  природного  и  техногенного  характера.  Так  за  2023  и  2024  годы  введены  в  действие  3  оконечных  устройства  муниципальной  автоматизированной  системы  централизованного  оповещения.
На  территории  Козловского  муниципального  округа  имеется  1  место  массового  отдыха  населения  на  водных  объектах:  Козловский  городской  пляж,  расположенный  в  г.  Козловка  на  р.  Волга.  Ежегодно  КУ  «Чувашская  республиканская  поисково-спасательная  служба»  проводится  водолазное  обследование  и  очистка  дна  на  пляже.  За  безопасным  купанием  граждан  осуществляют  контроль  сотрудники  Козловской  спасательной  станции  и  матросы-спасатели,  а  также  на  период  купального  сезона  организовано  дежурство  медицинского  персонала.  
В  2024  году  произошло  1  происшествие,  связанное  с  гибелью  человека  на  воде  (в  2023  году  -  2  человека  погибли,  в  том  числе  1  ребенок),  снижение  в  2  раза.  
Основными  причинами  происшествий  на  водных  объектах  являются  купание  в  необорудованных  местах,  купание  детей  без  присмотра  взрослых,  купание  в  нетрезвом  виде,  неумение  плавать  и  пренебрежение  правилами  безопасности  при  пользовании  маломерными  судами  и  пренебрежения  правилами  безопасности  на  льду.  В  целях  профилактики  происшествий  на  водных  объектах  округа  устанавливаются  информационные  предупредительные  знаки  «Купаться  запрещено»,  «Осторожно  тонкий  лед»,  «Переход  по  льду  запрещен»  и  другие.

В  течение  2024  года  на  территории  Козловского  муниципального  округа  в  связи  с  влиянием  различных  опасных  природных  и  техногенных  явлений  на  повседневную  деятельность  жителей  Козловского  муниципального  округа  2  раза  объявлялись  режимы  функционирования  чрезвычайных  ситуаций  (ЧС)  и  вводилась  повышенная  готовность  средств  аварийно-спасательных  служб  и  нештатных  формирований  муниципального  звена  территориальной  подсистемы  Чувашской  Республики  единой  государственной  системы  предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  для  действий  при  ликвидации  и  минимизации  возможных  последствий.

После  незначительного  роста  числа  зарегистрированных  преступлений  в  2022  году  (207)  в  последние  годы  наблюдается  снижение  числа  преступлений  (в  2023  –  194,  в  2024  –  141).  Уровень  преступности  в  расчёте  на  10  тысяч  населения  на  территории  Козловского  муниципального  округа  в  2024  году  составил  93,4  преступлений  (за  2023  г.  –128,5),  что  ниже,  чем  по  Чувашской  Республике  -  104,7  (за  2023  г.  –  109,9).  Наибольший  удельный  вес  в  структуре  преступности  приходится  на  хищения  чужого  имущества  (45,4%).  Происходит  рост  количества  преступлений  в  сфере  информационно-телекоммуникационных  технологий  (в  2024  году  на  28,0  %).
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За  2024  год  на  территории  Козловского  округа  зарегистрировано  14  дорожно-транспортных  происшествия  (2023  –  19,  -23,5%),  в  котором  4  человека  погибло  (2023  –  13,  -66,7%),  пострадало  10  человек  (2023  –  23,  -59,1%).  9  дорожно-транспортных  происшествия  произошли  на  федеральной  автодороге  «Волга»  М-7.  5  ДТП  произошли  на  автодорогах  районного  уровня,  в  которых  1  человек  погиб  и  4  человека  пострадали.  
Одной  из  приоритетных  задач  является  профилактика  правонарушений.  В  округе  создана  соответствующая  нормативно-правовая  база  для  организации  профилактической  деятельности.  Ведется  работа  по  исполнению  Закона  Чувашской  Республики  «О  профилактике  правонарушений».  Функционирует  районная  система  профилактики  правонарушений,  координирующая  роль  в  которой  отводится  комиссии  по  профилактике  правонарушений,  при  сельских  территориальных  отделах  -  Советы  профилактики,  в  городе  Козловке  дополнительно  создан  Совет  профилактики  и  территориальные  общественные  советы  при  участковых  пунктах  полиции.  
Значительную  роль  в  осуществлении  превентивного  воздействия  на  лиц,  склонных  к  совершению  противоправных  деяний,  играют  специальные  операции  («Подросток»,  «Нелегальный  мигрант»,  «Быт-Семья»  и  другие).  В  ходе  проведения  данных  операций  особое  внимание  уделяется  выявлению  лиц,  незаконно  пребывающих  на  территории  Козловского  муниципального  округа,  а  также  граждан,  причастных  к  совершению  преступлений.

Одним  из  важнейших  направлений  в  деятельности  отдела  является  проведение  профилактической  работы  и  в  частности  выявление  преступлений  превентивной  направленности,  что  позволяет  предупредить  совершение  особо  тяжких  и  тяжких  преступлений

1.5.  Анализ  экологического  состояния  Козловского  муниципального  округа

Климат  умеренно  континентальный  с  продолжительной  холодной  зимой  и  тёплым,  иногда  жарким  летом.  Средняя  температура  января  −13  °C,  июля  18,6  °C.  Абсолютный  минимум  температуры  достигал  −44  °C,  абсолютный  максимум  доходил  до  46  °C.  За  год  количество  выпавшей  влаги  составляет  513  мм.  
Гидроресурсы  представлены  30-километровым  участком  Волги  Куйбышевского  водохранилища  и  нижнего  течения  реки  Аниш.  Правый  берег  водохранилища  высокий,  не  затопляемый,  кроме  устья  Аниша.  Ширина  водохранилища  на  этом  участке  2—4  км,  глубина  —  6—8  м.  Река  Аниш  протекает  по  территории  округа  и  впадает  в  Куйбышевское  водохранилище.  Величина  ресурсов  поверхностных  вод  на  территории  Козловского  округа  незначительная,  в  округе  имеется  14  ГТС,  в  том  числе  13  IV  класса,  1  III  класса,  из  них  10  -  противоэрозионные.  Недостатка  воды  для  нужд  населения  нет.  На  состояние  водных  объектов  негативное  действие  оказывают  водная  эрозия,  оползни,  абразия  берегов,  донный  размыв  русел  рек.  Наиболее  распространенными  проявлениями  негативного  воздействия  вод  являются  разрушение  берегов  водных  объектов,  активно  развивающееся  в  период  половодья,  и  подтопление  селитебных  территорий.  
Большую  часть  территории  занимают  дерново-слабоподзолистые  почвы,  расположенные  в  восточной  половине  округа.  В  западной  половине  округа  преобладают  благоприятные  для  ведения  сельского  хозяйства  типично  серые  лесные  почвы.  В  северо-восточной  части  есть  небольшие  участки  чернозёмов.  По  долинам  рек  распространён  комплекс  дерново-пойменных  аллювиальных  почв.  
Растительность  —  в  основном  сельскохозяйственные  культуры,  занимающие  обширные  поля.  Леса  представлены  вдоль  реки  Волга.  Наибольшие  по  площади  2  лесных  участка:  Тюрлеминский  и  Тоганашевский.  Леса  имеют  водоохранное,  эрозионное  значение.  Козловский  муниципальный  округ  —  один  из  малолесных  в  республике,  его  лесистость  составляет  6,0  %.  После  50-х  годов  20  века  созданы  полезащитные  полосы,  преимущественно  береза,  тополь.  Для  остановки  растущих  оврагов  использовалась  сосна,  липа.  Лесообразующими  породами  естественного  происхождения  является  дуб,  осина,  липа,  ольха,  сосна.  Все  леса  имеют  защитные  и  рекреационные  значение.  Имеются  значительное  количество  земель  зарастающих  самосевом  березы,  сосны.  Кроме  полей  и  лесов  растительность  представлена  лугами  и  отдельными  участками  степей.  
Общее  экологическое  состояние  Козловского  муниципального  округа  в  целом  имеет  удовлетворительное  состояние.  
В  г.  Козловке  функционируют  биологические  очистные  сооружения  мощностью  2700  куб.  м.  в  сутки.  Объект  находится  в  собственности  Козловского  муниципального  округа.  Очистные  сооружения  не  справляются  с  задачей  по  очистке  стоков,  установленное  на  них  оборудование  имеет  значительный  физический  и  моральный  износ,  и  требует  замены.

В  настоящее  время  остается  не  решенным  вопрос  очистки  стоков  в  д.  Андреево-Базары.  На  2025  год  запланирована  разработка  проектно-сметной  документации  на  капитальный  ремонт  очистных  сооружений  в  д.  Андреево-Базары.  
По  программе  инициативного  бюджетирования,  за  счет  консолидации  средств  бюджета  и  населения  на  ст.  Тюрлема  и  в  д.  Еметкино  в  2023-2024  годах  выполнен  ремонт  очистных  сооружений.  
С  2018  года  Чувашская  Республика  перешла  на  новый  механизм  обращения  с  твердыми  коммунальными  отходами.  В  Козловском  муниципальном  округе  на  начало  2025  года  оборудованы  320  новых  контейнерных  площадок  для  собора  ТКО,  где  установлены  более  620  евроконтейнеров.

В  связи  с  истечением  срока  эксплуатации  существующей  санкционированной  свалки  для  складирования  ТБО  для  г.  Козловка  назрел  вопрос  ее  рекультивации.    Стоимость  всех  работ,  связанных  с  рекультивацией  может  достигать  более  220  млн.  рублей.  Согласно  характеристике  объекта  размещения  отходов  вместимость  санкционированной  свалки  составляет  80  тысяч  тонн,  по  состоянию  на  начало  2025  года  фактически  размещено  более  104  тысяч  тонн  отходов.

В  связи  с  тем,  что  территория  Козловского  округа  имеет  развитую  овражно-балочную  сеть,  имеется  постоянная  необходимость  реконструкции  и  капитальный  ремонт  существующих  противоэрозионных  плотин,  наличие  которых  сокращает  смывание  почвы  с  полей  в  реки  и  в  водоемы.  До  2030  года  запланирован  капитальный  ремонт  5  гидротехнических  сооружений.  
2. Итоги  реализации  Комплексной  программы  социально-экономического  развития  Козловского  района  Чувашской  Республики  на  2020-2025  годы.

Комплексная  программа  социально-экономического  развития  Козловского  района  Чувашской  Республики  на  2020-2025  годы  утверждена  постановлением  администрации  Козловского  района  Чувашской  Республики  от  17.08.2020  года  №333.

Комплексная  программа  социально-экономического  развития  Козловского  района  Чувашской  Республики  на  2020-2025  годы  явилась  инструментом  реализации  Стратегии  социально-экономического  развития  Козловского  района  (округа)  Чувашской  Республики  до  2035  года.  
В  рамках  этой  Комплексной  программы  в  2020-2025  годы  было  предусмотрено  реализовать  143  проекта  и  мероприятия,  в  том  числе  101  проект  инфраструктурного  и  социального  развития,  14  инвестиционных  проектов  и  28  мероприятий.

По  состоянию  на  конец  2024  годы  было  реализовано  в  полном  объеме  96  проектов  и  мероприятий,  находятся  в  стадии  реализации  в  2025  году  8  проектов  и  мероприятий,  39  не  реализованы  по  разным  причинам,  в  том  числе  в  связи  с  переносом  сроков  их  реализации  на  последующие  периоды  или  утратой  актуальности.

Информация  о  реализации  проектов  и  мероприятий  в  разрезе  разделов  Комплексной  программы  отражена  в  прилагаемой  таблице.

Таблица  2.1.

Реализация  проектов  и  мероприятий  Комплексной  программы  социально-экономического  развития  Козловского  района  Чувашской  Республики  
на  2020-2025  годы

	№  раздела  (подраздела)
	Раздел  (подраздел)  Комплексной  программы
	Всего  количество  проектов  и  мероприятий
	Реализовано  или  будут  реализованы  до  конца  2025  года
	%  реализации

	1.
	Качество  проводимой  инвестиционной  политики
	6
	5
	83,3

	2.1.
	Промышленность
	6
	6
	100,0

	2.2.
	Агропромышленный  комплекс
	7
	7
	100,0

	2.3.
	Транспорт  и  связь
	39
	30
	76,9

	2.4.  
	Потребительский  рынок
	3
	2
	66,7

	3.
	Развитие  малого  и  среднего  предпринимательства
	4
	4
	100,0

	4.1.
	Образование
	11
	10
	90,9

	4.2.
	Здравоохранение
	5
	5
	100,0

	4.3.
	Культура
	5
	4
	80,0

	4.4.
	Физическая  культура,  спорт  и  туризм
	23
	10
	43,5

	4.5.
	Социальная  поддержка  населения
	2
	1
	50,0

	4.6.
	Занятость  населения
	4
	4
	100,0

	4.7.
	Развитие  инженерной  и  коммунальной  инфраструктуры
	24
	13
	54,2

	5.
	Усиление  экологического  регулирования  для  обеспечения  безопасной  и  комфортной    окружающей  среды
	4
	3
	75,0

	Всего
	143
	104
	72,7


104  проекта  и  мероприятия  (72,7%),  включенные  в  Комплексную  программу  социально-экономического  развития  Козловского  района  Чувашской  Республики  на  2020-2025  годы,  реализованы  или  будут  полностью  завершены  в  2025  году.  Запланированные  мероприятия  в  промышленном  и  агропромышленном  секторах  реализованы  в  полном  объеме.  Большая  доля  нереализованных  проектов  в  сфере  развития  туризма,  строительства  и  капитального  ремонта  объектов  коммунальной  инфраструктуры.  
Часть  проектов  будет  перенесена  в  Комплексную  программу  социально-экономического  развития  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики  на  2025-2030  годы,  часть  утратили  свою  актуальность.

3. Вызовы  и  возможности  развития  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики.

В  2025-2030  годы  социально-экономическое  развитие  Козловского  муниципального  округа  будет  осуществляться  в  условиях  влияния  внешних  и  внутренних  факторов,  формирующих  как  вызовы  (проблемы),  так  и  позитивные  основы  для  перспективных  изменений.  Вызовы  и  возможности  муниципального  развития  положены  в  основу  разработки  целеполагания,  проектов  и  мероприятий  Комплексной  программы.

Общесистемные  вызовы  –  вызовы,  обусловленные  общей  макроэкономической  ситуацией  и  глобальными  социокультурными  тенденциями,  экологическими,  технологическими  и  политическими  факторами  и  зависящими  от  развития  внешней  среды:

· Сохранение  населения,  укрепление  здоровья  людей,  обеспечение  роста  рождаемости  на  фоне  негативной  демографической  динамики  –  сокращения  численности  населения,  стремительного  снижения  численности  женщин  фертильного  возраста,  старения  населения,  миграционных  процессов,  разрушения  традиционных  социальных  институтов.

· Дефицит  кадрового  обеспечения  развития  экономики  на  фоне  сокращения  численности  трудоспособного  населения,  диспропорций  в  структуре  подготовки  кадров,  несоответствия  квалификации  трудовых  ресурсов  запросам  рынка,  постоянного  обновления  компетентностных  моделей  и  появления  новых  профессий.

· Низкий  уровень  национального  технологического  суверенитета,  в  том  числе  высокая  импортозависимость  от  зарубежных  технологий,  недостаточный  уровень  производства  отечественной  высокотехнологичной  продукции  и,  как  следствие,  высокая  стоимость  техники,  промышленного  и  сельскохозяйственного  оборудования,  что  сокращает  возможности  технологической  модернизации.

· Политическая  нестабильность,  снижающая  возможности  реализации  модели  устойчивого  развития,  включая  санкционные  ограничения,  военные  угрозы,  неустойчивость  внешнеэкономических  связей,  информационное  давление,  что  увеличивает  экономические  и  социальные  риски,  снижает  инвестиционную  и  бизнес-активность,  формирует  негативные  настроения  среди  населения.

Внутримуниципальные  вызовы  -  вызовы,  обусловленные  сложившимися  тенденциями  развития  и  ограничивающие  позитивную  динамику  социально-экономических  индикаторов  муниципального  развития:

· Несоответствие  объема  инвестиций  потребностям  муниципального  развития,  недостаточная  инвестиционная  привлекательность  округа.

· Недостаток  крупных  якорных  предприятий,  обеспечивающих  стабильный  рост  экономики  округа.

· Дефицит  кадров,  что  является  ключевым  фактором,  ограничивающим  наращивание  выпуска  и  создания  новых  производств.

· Сохранение  межтерриториальных  диспропорций.

Отраслевые  вызовы  и  возможности  -    вызовы  и  возможности,  обусловленные  муниципальными  трендами  развития  отдельных  отраслей  и  социально-экономической  сферы  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики,  перечислены  в  приложении  4  к  Комплексной  программе).

4. Амбиции,  цели,  задачи  и  направления  развития  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики.

Развитие  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики  в  перспективе  до  2030  года  должно  охватить  все  сферы  –  социальную,  экологическую  и  экономическую,  что  позволит  обеспечить  переход  на  новый  качественный  уровень  функционирования  социально-экономической  системы.

Комплексная  программа  на  2025-2030  годы  разрабатывается  на  основе  принципа  амбициозности  результатов,  которые  будут  достигнуты  в  округе  посредством  реализации  портфеля  значимых  проектов  и  мероприятий.

Система  муниципальных  амбиций  основана  на  ранее  достигнутых  результатах,  комплексном  подходе  к  развитию  территории  и  обусловлена  необходимостью  перехода  к  долгосрочному  экономическому  росту,  формирования  модели  устойчивого  развития.  
На  основе  анализа  действующей  системы  целеполагания,  соответствия  целей  и  задач  национальным  приоритетам  и  установленного  уровня  амбиций  муниципального  развития  сформирована  единая  структура  целей  и  задач.  В  основу  формирования  системы  целеполагания  Козловского  муниципального  округа  положен  принцип  человекоцентричности,  который  предполагает:

· приоритет  ценности  человека  и  его  интересов  в  принятии  управленческих  решений;
· учет  мнений  и  вовлечение  населения  в  процессы  проектирования  и  реализации  социально-экономических  изменений  в  округе;
· создание  условий  для  высокого  уровня  удовлетворенности  населения  жизнью  на  территории  округа,  снижения  уровня  миграционных  настроений.
Реализация  стратегических  целей,  задач  и  приоритетных  направлений  позволит  Козловскому  муниципальному  округу  Чувашской  Республики  стать  конкурентоспособной  территорией,  основой  экономики  которого  будут  высокотехнологичное  производство  и  развитая  социальная  инфраструктура,  обеспечить  населению  достойный  уровень  жизни.

4.1.  Промышленность
Амбиция.  Обеспечить  непрерывный  и  поступательный  рост  машиностроительного  комплекса,  станкостроительного  кластера  Козловского  муниципального  округа,  развитие  легкой  и  перерабатывающей  отраслей  в  экономике  Козловского  муниципального  округа  на  основе  внедрения  высокотехнологичных  производств  и  формирования  новых  рынков,  что  позволит  муниципальному  округу  быть  в  пятерке  ведущих  муниципальных  округов  Чувашской  Республике  по  объемам  отгрузки  промышленной  продукции  на  душу  населения.

Задачи:  
-  расширение  ассортимента  выпускаемой  продукции,  улучшения  качества  выпускаемой  продукции,  расширение  рынков  сбыта;

-  внедрение  экологически  эффективных  инновационных,  энергоэффективных  и  ресурсосберегающих  технологий;
-  расширение  сотрудничества  промышленных  предприятий  округа  с  предприятиями-поставщиками  и  предприятиями  потребителями  других  регионов  Российской  Федерации;

Направления  развития:  
-  дальнейшее  развитие  машиностроительного  и  станкостроительного  производств:  модернизация  производственного  процесса,  строительство  и  капитальный  ремонт  производственных  помещений,  закупка  передового  высокопроизводительного  оборудования,  станков,  машин;

-  развитие  новых  производств:  производство  и  ремонт  компрессорных  установок,  переработка  мяса  птицы;

-  создание  условий  и  возможностей  для  выявления  и  удержания  в  округе  молодежи,  способной  обеспечить  себя  работой  на  промышленных  предприятиях  Козловского  муниципального  округа;

-  обновление  основных  производственных  фондов  на  15-20%  к  2031  году;

-  увеличение  производства  и  отгрузки  промышленной  продукции  до  7,5  млрд.  рублей  в  2030  году.

Промышленная  политика  в  округе  будет  ориентироваться  на  формирование  условий  для  сохранения  и  расширения  масштабов  производства,  реализации  продукции,  повышение  занятости  населения  и  увеличения  поступлений  в  бюджеты  всех  уровней.  
Будут  реализованы  следующие  инвестиционные  проекты:  
строительство  заготовительного  цеха,  столовой  модернизация  складского  хозяйства  в  ООО  «Автофургон»,  капитальный  ремонт  производственных  цехов,  замена  инженерных  сетей  в  ООО  «НПК  «Спецфургон»,  строительство  пристроя  к  основному  цеху  в  АО  «НПЦ  «Кузов»,  развитие  производственного  потенциала  в  ООО  «Фирдавил  и  компания»,  строительство  пристроя  к  основному  цеху  в  ООО  «Центр  плазменной  резки»,  капитальный  ремонт  цеха  древообработки  ИП  Албутов  С.Ю.,  капитальный  ремонт  производственного  цеха  ИП  Трубин  А.М.,  закупка  и  монтаж  нового  оборудования  на  предприятиях.  
4.2.  Агропромышленный  комплекс

Амбиция.  Достичь  высокой  эффективности  и  продуктивности  сельскохозяйственного  производства,  обеспечить  масштабное  внедрение  использования  передовых  технологий  и  сельскохозяйственной  техники,  перейти  от  модели  производителя  сельскохозяйственного  сырья  к  глубокой  переработке  и  производству  готовой  продукции.    
Задачи:  
-  обеспечение  продовольственной  безопасности  по  продукции  растениеводства  и  животноводства;

-  рост  сельскохозяйственного  производства  не  менее  чем  на  30%  к  2030  году  до  2,2  млрд.  рублей  в  хозяйствах  всех  категорий;

-  обеспечение  эффективных  результатов  ведения  сельского  хозяйства  и  деятельности  АПК  Козловского  муниципального  округа  –  увеличение  урожайности  зерновых  и  зернобобовых  культур,  повышения  среднего  надоя  на  1  корову,  увеличение  производства  мяса,  молока  и  яиц;

-  развитие  животноводческой  отрасли  с  сосредоточением  на  птицеводстве  и  разведение  крупного  рогатого  скота,  реализация  мероприятий  по  развитию  мясного  птицеводства  и  мясного  скотоводства;
-  развитие  пищевой  и  перерабатывающей  промышленности,  организация  сбыта  продукции  сельхозтоваропроизводителей,  содействие  организации  сельскохозяйственных  ярмарок  и  торговых  площадок;

-  увеличение  объема  инвестиций  в  агропромышленный  комплекс  округа,  стимулирование  обновления  основных  фондов  в  АПК  посредством  привлечения  к  доступным  льготным  кредитным  ресурсам  и  мерам  государственной  поддержки;

-  сохранение  доли  сельского  населения  в  общей  численности  населения  Козловского  муниципального  округа  посредством  комплексного  развития  сельских  территорий  и  опорного  населенного  пункта  город  Козловка,  повышения  качества  жизни  и  улучшения  жилищных  условий  сельского  населения,  развития  сельской  социальной  инфраструктуры;

-  увеличение  среднемесячной  заработной  платы  работников  предприятий  АПК;

-  вовлечение  в  оборот  земель  сельскохозяйственного  назначения  и  повышение  эффективности  их  использования  (биологизация,  соблюдение  севооборота,  мелиорация);

-  цифровая  трансформация  агропромышленного  комплекса  округа;

-  создание  предпосылок  для  восстановления  и  дальнейшего  развития  хмелеводства  в  округе.

Направления  развития:  
Будут  реализованы  следующие  мероприятия:  
-  реконструкция  старых  и  строительство  новых  животноводческих  помещений,  строительство  новых  хранилищ  сельхозпродукции;  
-  поддержка  племенного  животноводства,  внедрение  новых  технологий  содержания  коров;  
-  расширение  и  реструктуризация  посевных  площадей  в  пользу  высокоурожайных  сортов  зерновых,  технических  и  кормовых  культур;  
-  внедрение  ресурсосберегающих  технологий  и  повышение  производительности  труда  за  счет  роста  мощностей  машинно-тракторного  парка;  
-  расширение  доступности  кредитных  ресурсов  для  сельхозтоваропроизводителей,  включая  личные  подсобные  хозяйства,  сельскохозяйственные  потребительские  кооперативы;  
-  осуществление  государственной  поддержки  сельскохозяйственных  товаропроизводителей  при  страховании  урожая  сельскохозяйственных  культур;  
-  создание  системы  информационного  обеспечения  в  сфере  сельского  хозяйства;  
-  обеспечение  молодых  специалистов  и  их  семей  жильем  на  селе.  
Планируется  реализовать  значимые  инвестиционные  проекты:  
модернизация  тепличного  хозяйства,  строительство  ангара  для  хранения  техники,  строительство  зернохранилища  на  1000  тонн,  строительство  зерносушильного  комплекса  в  с.  Янгильдино,  строительство  нового  цеха  для  засолки  огурцов  и  производства  салатов  в  д.  Ягунькино,  монтаж  системы  орошения  овощных  культур  в  КФХ  Семенов  И.В.  «Энежъ»,  строительство  зимовального  пруда  для  рыб  и  приобретение  оборудования  в  КФХ  Сергеева  О.М.,  очистка  и  расширение  рыбоводных  прудов,  ремонт  помещений  по  переработке  рыбы  в  Карамышевском  рыбхозе,  строительство  картофелехранилища  на  10  тысяч  тонн  в  ООО  «Каспий-Агро»,  реконструкция  помещений  для  выращивания  цыплят  бройлеров  и  строительство  новых  птичников  в  ООО  «МегаЮрма»,  строительство  семейной  фермы  в  КФХ  Жигарева  Л.А.

4.3. Инженерная  и  коммунальная  общественная  инфраструктура

Амбиция.  Обеспечить  развитие  строительной  отрасли  в  округе,  реализацию  региональных  проектов  строительства  и  капитального  ремонта  жилья,  социальной  и  коммунальной  инфраструктуры,  коммерческих  объектов,  сформировать  качественную  современную  комфортную  для  всех  групп  населения  городскую  среду,  модернизировать  жилищно-коммунальное  хозяйство.

Задачи:
-  улучшение  качества  среды  для  жизни  в  населенных  пунктах  Козловского  муниципального  округа;

-  переселение  граждан  из  ветхого  и  аварийного  жилищного  фонда;

-  благоустройство  общественных  территорий  в  населенных  пунктах;

-  капитальный  ремонт  многоквартирных  жилых  домов;

-  реализация  программы  модернизации  коммунальной  инфраструктуры  и  улучшение  качества  предоставляемых  коммунальных  услуг;
-  строительство  и  реконструкция  объектов  питьевого  водоснабжения  и  водоотведения;

-  обеспечение  эксплуатации  жилищного  фонда  округа  в  соответствии  с  Правилами  и  нормами  технической  эксплуатации  жилищного  фонда;  
-  повышение  степени  благоустройства  жилых  домов,  улучшение  бытовых  условий  населения;  
-  создание  условий  для  энергосбережения  в  системах  коммунальной  инфраструктуры  округа;  
-  повышение  уровня  благоустройства  территорий  населенных  пунктов  округа;  
-  организация  работы  жилищно-коммунального  хозяйства  в  современных  условиях  и  возросших  запросов  жителей  округа.  
Направления  развития:  
-  восстановление  и  замена  изношенных  конструктивных  элементов  и  инженерных  коммуникаций,  относящихся  к  общему  имуществу  собственников  помещений  в  многоквартирном  доме;  
-  планово-предупредительный  ремонт  и  замена  инженерных  коммуникаций;  
-  строительство  и  реконструкция  сетей  наружного  освещения;  
-  привлечение  в  жилищно-коммунальную  отрасль  квалифицированных  кадров;  
-  проведение  опросов,  «прямых  линий»  с  населением  по  вопросу  предоставления  жилищно-коммунальных  услуг;

-  активное  реализация  проектов,  основанных  на  инициативе  граждан  (инициативное  бюджетирование);

  В  данной  сфере  планируется  реализовать  значимые  инфраструктурные  проекты:  
строительство  тепловых  сетей  и  сетей  горячего  водоснабжения  от  газовой  автоматизированной  блочно-модульной  котельной  по  ул.  Ленкина  и  по  ул.  Чкалова  в  г.  Козловка,  строительство  биологических  очистных  сооружений  на  1100  куб.  м  в  г.  Козловка,  реконструкция  очистных  сооружений  канализации  50  куб.  м  и  сетей  водоотведения  в  д.  Андреево-Базары  2,1  км,  строительство  станции  водоподготовки  на  500  куб.  м  в  г.  Козловка,  реконструкция  ветхих  сетей  водоснабжения  в  муниципальном  округе  и  водоотведения  в  г.  Козловка,  строительство  блочно-модульной  газовой  котельной  МКД  по  ул.  Молодежной    г.  Козловка,  строительство  канализационной  насосной  станции  и  канализационных  сетей  напорного  коллектора  и  самоточной  канализации  МКД  по  ул.  Молодежной    г.  Козловка,  капитальный  ремонт  водозаборных  узлов  по  ул.  Калиниа,  Октябрьская,  Пушкина  в  г.  Козловка,  в  с.  Карамышево,  д.  Можары,  д.  Солдыбаево,  д.  Токташево,  д.  Альменево,  благоустройство  тротуара  пешеходной    зоны  по  ул.  Лобачевского  в  г.  Козловка.

4.4. Транспортный  комплекс  и  дорожное  хозяйство

Амбиция.  Создание  пространства  транспортной  доступности  на  основе  формирования,  реализация  транзитного  потенциала  округа,  определяемого  наличием  транзитных  маршрутов:  автомобильного  (автодорога  «М-7  «Волга»),  водного  (р.  Волга),  железнодорожного  (Горьковская  железная  дорога  РЖД).

Задачи:

-  повышение  транспортной  доступности  территории  округа,  населенных  пунктов  на  основе  формирования  развитой  сети  качественных  автомобильных  дорог  –  увеличение  к  2030  году  доли  соответствующих  нормативным  требованиям  автомобильных  дорог  муниципального  значения  не  менее  чем  55%;

-  модернизация  инфраструктуры  речного  транспорта;

-  обеспечение  качественного  пассажирского  сообщения  по  дорогам  с  твердым  покрытием  между  центром  округа,  наиболее  значимыми  центрами  поселений  и  столицей  республики;

-  снижение  смертности  в  результате  дорожно-транспортных  происшествий.

Направления  развития:  
-  приведение  в  нормативное  состояние  дорог  местного  значения;

-  благоустройство  дорожной  инфраструктуры:  устройство  тротуаров  и  освещения,  установка  современных  остановочных  павильонов;

-  увеличение  лимитов  на  содержание  автодорог  местного  значения;

-  создание  двух  гостевых  парковок  для  стоянки  туристических  автобусов  на  территории  автомаршрута  «Неизведанная  Чувашия»;

-  строительство  причальной  стенки  на  реке  Волга  в  г.  Козловка  и  возобновление  пассажирских  перевозок  на  речном  маршруте  «Козловка-Волжск»;

-  развитие  дорожного  сервиса;

-  осуществление  регулярных  перевозок  пассажиров  автомобильным  транспортом  по  регулируемым  тарифам  по  муниципальным  маршрутам.

В  данной  сфере  планируется  реализовать  значимые  инфраструктурные  проекты:

капитальный  ремонт  автомобильной  дороги  «Волга»  –  Верхнее  Байгулово  в  Козловском  МО  (протяженность  5,8  км),  автомобильной  дороги  «Волга»  –  Козловка  –  Верхний  Курган  в  Козловском  МО  протяженность  (4,9  км),  автомобильной  дороги  «Волга»  –  Янтиково  –  Пиженькассы    в  Козловском  МО  (протяженность  3,8  км),  автомобильной  дороги  «Волга»  –  Айдарово  –  Шималахово  в  Козловском  МО  (протяженность  11,2  км),  автомобильной  дороги  «Волга»  –  Сятракасы  –  Солдыбаево  –  Картлуево  в  Козловском  МО  (протяженность  6,2  км),  Вурманкасы  –  Гришкино  в  Козловском  МО  (протяженность  6,5  км),  автомобильной  дороги  «Волга»  –  Во​робъев​ка  в  Козловском  МО  (протяженность  11,2  км),  автомобильной  дороги  Карамышево  –Криуши  в  Козловском  МО  (протяженность  4,9  км),  автомобильной  дороги  «Волга»  –  Марпосад  –  Октябрьское  –  Козловка    в  Козловском  МО,  строительство  автомобильной  дороги  по  ул.  Ленина  д.  Чешлама.

4.5. Потребительский  рынок  и  сфера  услуг

Амбиция.  Максимально  полно  удовлетворить  растущие  потребности  населения  в  качественных  товарах,  работах  и  услугах  по  доступным  ценам.

Задачи:

-  обеспечение  продовольственной  безопасности  населения;

-  расширение  возможностей  для  реализации  товаров,  работ  и  услуг  населению  Козловского  муниципального  округа;

-  рост  доли  представленной  чувашской  продукции  на  потребительском  рынке  округа  до  70%.

Направления  развития:  
-  создание  новых  и  реконструкция  существующих  объектов  торговли;

-  развитие  многоформатной  торговой  инфраструктуры  (интернет-торговли,  сервисов  доставки  и  др.);

-  реализация  мероприятий  по  снижению  темпов  роста  потребительских  цен  и  комплекса  мер  по  обеспечению  сбалансированности  рынков,  направленных  на  недопущение  необоснованного  роста  цен  на  продовольственные  социально  значимые  товары;

-  развитие  нестационарной  торговли,  мобильной  торговли;

-  организация  и  проведение  ярмарок  на  территории  Козловского  муниципального  округа.

В  данной  сфере  планируется  реализовать  значимые  проекты:

-  развитие  инфраструктуры  и  создание  торговых  рядов  на  универсальной  ярмарке  в  г.  Козловка,  ООО  «Лад»,  предоставление  муниципальных  преференций  предоставления  муниципальной  преференции  товаропроизводителям  –  субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства  путем  предоставления  права  на  размещение  нестационарных  торговых  объектов  без  проведения  торгов  на  безвозмездной  основе  на  территории  Козловского  МО,  строительство  новых  объектов  торговли  (ИП  Симолкин  Н.,  ООО  «ТД  «Звениговский  мясокомбинат»,  ИП  Кудяков  А.).

4.6. Инвестиции

Амбиция.  Обеспечение  инвестиционной  привлекательности  Козловского  муниципального  округа,  реализация  масштабных  инвестиционных  и  инфраструктурных  проектов.

Задачи:

-  увеличение  к  2030  году  объема  инвестиций  не  менее  чем  на  30%  по  сравнению  с  уровнем  2024  года  за  счет  улучшения  инвестиционного  климата  и  повышения  инвестиционной  привлекательности;

-  создание  условий  для  активного  развития  государственно-частного  партнерства;

-  привлечение  бюджетных  инвестиций  для  реализации  социально-значимых  инфраструктурных  проектов;

-  привлечение  частных  инвестиций  в  обрабатывающие  высокопроизводительные  производства.

Направления  развития:  
поставленных  задач  предполагается  осуществить  посредством  следующих  мероприятий:  
-  поддержка  частных  инвестиционных  проектов  с  привлечением  административных  ресурсов;

-  определение  приоритетных  направлений  инвестирования,  возможные  инвестиционные  площадки  (территории  опережающего  развития,  обеспеченные  всей  необходимой  инженерной,  коммуникационной,  транспортной  инфраструктурой);

-  реализация  механизмов  повышения  доступности  информации  о  возможностях  и  условиях  инвестиционной  деятельности  на  территории  округа;

-  расширение  практики  заключения  концессионных  соглашений;

-  предоставление  льгот  инвесторам,  в  том  числе  предоставление  преференций  по  местным  налогам,  подключению  к  инженерным  сетям;  освобождение  субъектов  инвестиционной  деятельности  на  период  реализации  инвестиционных  проектов  от  уплаты  платежей  объектами  недвижимости  (арендная  плата  за  землю,  за  муниципальное  недвижимое  имущество).

4.7. Туризм

Амбиция.  Создать  узнаваемый  в  масштабе  страны  туристический  бренд,  привлекательный  для  массового  туризма,  путем  формирования  уникального  туристического  продукта  и  системного  развития  туристской  и  обеспечивающей  инфраструктуры.
Задачи:

-  увеличение  к  2030  году  доли  туристической  отрасли  в  обороте  организаций  Козловского  муниципального  округа  до  4-5%;

-  развитие  туристической  и  обеспечивающей  инфраструктуры  с  учетом  доступности  и  безопасности.

Направления  развития:  
-  обеспечение  доступности  туристического  продукта,  ориентированного  на  все  категории  населения;

-  реализация  на  территории  округа  проекта-драйвера  «Создание  территориального  туристического  кластера  в  Козловском  муниципальном  округе  Чувашской  Республики»;

-  создание  сопутствующей  и  обеспечивающей  инфраструктуры  на  автомобильных  дорогах  и  вблизи  туристических  объектов,  а  также  знаков  навигации;

-  широкое  информационное  продвижение  туристического  бренда  и  туристического  предложения  округа;

-  подготовка  экскурсоводов,  гидов.

  В  данной  сфере  планируется  реализовать  значимые  проекты:

-  строительство  двух  гостевых  парковок  с  санитарными  зонами  и  знаками  навигации  для  стоянки  туристических  автобусов  на  территории  Козловского  МО  в  рамках  автомаршрута  «Неизведанная  Чувашия»,  строительство  инженерной  инфраструктуры  для  объектов  придорожного  сервиса  возле  мемориала  «Строителям  безмолвных  рубежей»,  благоустройство  набережной  реки  Волга  в  г.  Козловке  со  строительством  причальной  стенки,  реконструкция  здания  гостиницы  и  кафе  «Волна»  в  г.  Козловке  (ИП  Потапов  М.),  строительство  туристической  инфраструктуры  на  спортивно-оздоровительной  базе  «Птичий  полет»  в  д.  Новородионовка  (ООО  «Птичий  полет»,  создание  экофермы  «Радуга»  в  зоне  туристического  маршрута  на  «Птичий  полет»  (ООО  «Булат»),  благоустройство  базы  отдыха  на  горе  Ленкина  в  г.  Козловка  (ООО  «Венеция»),  реконструкция  здания  кафе  «Крик»  в  г.  Козловке  (ИП  Смирнов  М.),  благоустройство  Козловского  городского  пляжа,  благоустройство  смотровой  площадки  «Птичий  полет»  в  д.  Новородионовка.

4.8. Малое  и  среднее  предпринимательство

Амбиция.  Обеспечить  стабильное  развитие  МСП  как  основы  экономики  Козловского  муниципального  округа.

Задачи:

-  обеспечение  роста  субъектов  МСП  в  округе,  включая  самозанятых  граждан;

-  обеспечение  реального  роста  дохода  на  одного  работника  субъекта  МСП  на  25-30%;

-  стимулирование  спроса  на  продукцию  малых  и  средних  предприятий.

-  формирование  благоприятной  внешней  среды  для  развития  субъектов  МСП.
Направления  развития:  
-  устранение  излишних  административных  барьеров  на  пути  создания  и  становления  предприятий  МСП;

-  обеспечение  условий  для  доступа  субъектов  малого  предпринимательства  к  выполнению  муниципального  заказа;

-  формирование  положительного  имиджа  предпринимательства  в  обществе;

-  привлечению  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  к  государственным  мерам  поддержки:  лизинга,  кредитно-финансовых  механизмов,  с  привлечением  средств  как  из  бюджета,  так  и  из  внебюджетных  источников  на  возвратной  и  безвозвратной  основе,  льготного  кредитования;

-  имущественная  поддержка  предпринимателей  в  части  максимального  вовлечения  незадействованного  муниципального  имущества  в  хозяйственный  оборот  для  осуществления  предпринимательской  деятельности;

-  оказание  консультационных,  информационных,  образовательных  и  других  услуг.

4.9. Занятость  и  рынок  труда

  Амбиция.  Обеспечить  рост  экономики  муниципального  округа  необходимыми  кадровыми  ресурсами.

Задачи:

-  создание  новых  рабочих  мест  в  приоритетных  отраслях  экономики  округа,  в  том  числе  в  сфере  малого  предпринимательства;

-  формирование  кадрового  резерва,  заключение  договоров  со  студентами  учебных  профессиональных  заведений;

-  создание  условий  для  постоянного  профессионального  развития  работающих  граждан,  развитие  возможностей  переквалификации  и  переподготовки  граждан;

-  создание  комфортных  условий  для  жизни  и  работы  в  сельской  местности  для  молодых  специалистов.

Направления  развития:  
-  содействие  самозанятости,  привлечение  безработных  граждан  к  занятию  предпринимательской  деятельностью;

-  совершенствование  механизма  трудоустройства  и  профилирования  безработных  граждан;

-  широкое  вовлечение  во  временную  занятость,  в  том  числе  на  общественные  работы,  учащейся  молодежи  округа;

-  направление  на  целевое  обучение  в  высшие  и  средние  профессиональные  учебные  заведения  выпускников  школ  с  учетом  запроса  работодателей;

-  реализация  мер  по  развитию  системы  профессиональной  ориентации;

-  организация  ярмарок  вакансий;

-  обеспечение  безопасности  и  здоровья  работников  на  рабочем  месте;

-  создание  и  оборудование  мест  для  трудоустройства  инвалидов,  ветеранов  боевых  действий,  имеющих  инвалидность.

4.10. Бюджетная  система  и  бюджетная  политика

  Амбиция.  Обеспечить  сбалансированность  местного  бюджета  Козловского  муниципального  округа,  создавая  финансовую  основу  для  ускорения  темпов  экономического  роста.

Задачи:

-  проведение  ответственной  бюджетной  политики,  способствующей  обеспечению  долгосрочной  сбалансированности  и  устойчивости  местного  бюджета;

-  обеспечение  роста  налоговых  и  неналоговых  доходов  местного  бюджета  Козловского  муниципального  округа;

-  рациональное  и  эффективное  использование  бюджетных  средств.

Направления  развития:  
-  повышение  эффективности  инвестиционной  составляющей  расходов  местного  бюджета;

-  недопущение  принятия  новых  расходных  обязательств,  не  обеспеченных  стабильными  доходными  источниками;

-  повышение  эффективности  муниципального  финансового  контроля;

-  вовлечение  граждан  в  процедуры  обсуждения  и  принятия  бюджетных  решений  и  развитие  механизмов  инициативного  бюджетирования;

-  обеспечение  открытости  и  прозрачности  бюджетного  процесса;

-  усиление  контроля  за  достижением  конечных  и  непосредственных  результатов  мероприятий  муниципальных  программ  Козловского  муниципального  округа;

-  проведение  адресной  работы  с  организациями,  допустившими  снижение  перечисления  в  местный  бюджет  налога  на  доходы  физических  лиц  и  выплату  средней  заработной  платы  ниже  среднеотраслевого  уровня  в  Чувашской  Республике;

-  усиление  межведомственного  взаимодействия  с  Управлением  Федеральной  налоговой  службы  по  Чувашской  Республике  в  целях  увеличения  собираемости  региональных  и  местных  налогов;

-  сокращение  теневого  сектора  экономики.

4.11. Управление  муниципальным  имуществом  и  земельными  ресурсами

  Амбиция.  Поддерживать  оптимальный  состав  и  структуру  муниципальной  собственности  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики,  повышать  эффективность  ее  использования.

Задачи:

-  максимальное  вовлечение  в  коммерческий  оборот  неиспользуемого  недвижимого  муниципального  имущества;

-  повышение  уровня  рентабельности  использования  муниципальной  собственности  Козловского  муниципального  округа.

Направления  развития:  
-  выявление  неиспользуемого,  неэффективно  используемого  муниципального  имущества  Козловского  муниципального  округа;

-  информирование  потенциальных  инвесторов  о  наличии  свободных  объектов  недвижимого  имущества;

-  вовлечение  в  хозяйственный  оборот  неиспользуемого  имущества  и  земельных  участков,  в  том  числе  путем  их  реализации  на  торгах  и  сдачи  в  аренду;

-  обеспечение  учета  и  мониторинга  муниципального  имущества  Козловского  муниципального  округа.

4.12. Демография

  Амбиция.  Сохранение  населения  путем  обеспечения  естественного  прироста  и  снижения  миграционного  оттока  населения.

Задачи:

-  создание  условий  для  роста  численности  населения  и  рождения;

-  укрепление  института  семьи,  защита,  сохранение  и  продвижение  в  обществе  традиционных  семейных  ценностей,  семейного  образа  жизни,  ценностей  материнства  и  детства  с  учетом  национальных  и  социокультурных  особенностей;

-  обеспечение  миграционного  прироста,  формирование  условий  для  населения,  ориентированного  на  трудоустройство  и  профессиональную  самореализацию  в  Козловском  муниципальном  округе.

Направления  развития:  
-  стимулирование  рождаемости  посредством  предоставления  мер  социальной  поддержки  семей  с  детьми,  многодетных  семей,  малоимущих  семей  с  детьми;

-  повышения  качества  и  доступности  медицинской  помощи  женщинам,  планирующим  рождение  детей,  беременным  женщинам,  детям,  укрепление  репродуктивного  здоровья  граждан;

-  проведение  мероприятий  по  профилактике,  диспансеризации,  диспансерному  наблюдению,  включая  дистанционный  мониторинг  состояния  здоровья  населения;

-  увеличение  доли  граждан,  ведущих  здоровый  образ  жизни;

-  предоставление  многодетным  семьям  социальной  помощи,  предоставляемой  на  основании  социального  контракта  (в  преимущественном  порядке);

-  проведение  мероприятий  по  сохранению  традиционных  семейных  ценностей  и  семейного  образа  жизни,  по  возрождению  и  укреплению  духовно-нравственных  традиций  в  семейных  отношениях  и  семейном  воспитании;

-  оказание  проактивной  поддержки  малоимущим  семьям,  предусматривающей  предоставление  детям  из  многодетных  малоимущих  семей  бесплатного  питания,  возможности  посещения  кружков  и  секций  на  льготной  основе;

-  обеспечение  предоставления  земельных  участков  многодетным  семьям  или  альтернативной  меры  социальной  поддержки  многодетным  семьям  в  целях  улучшения  его  жилищных  условий;

-  модернизация  учреждений  культуры  для  организации  семейного  досуга;

-  оказание  поддержки  семьям  в  улучшении  жилищных  условий;

-  создание  многофункционального  центра  «Мой  семейный  центр»  в  Козловском  муниципальном  округе.

4.13. Уровень  и  качество  жизни  населения

  Амбиция.  Обеспечение  достойного  уровня  и  качества  жизни  населения,  создающих  возможности  для  полноценной  жизни  в  Козловском  муниципальном  округе,  создания  большой  семьи  и  достижения  высокого  уровня  удовлетворенности  качеством  жизни.

Задачи:

-  обеспечение  устойчивого  роста  реальных  денежных  доходов  населения;

-  повышение  уровня  удовлетворенности  населения  качеством  жизни;

-  снижение  уровня  бедности,  в  том  числе  бедности  многодетных  семей;

-  снижение  доходного  неравенства  населения.

Направления  развития:  
-  обеспечение  роста  доходов  от  трудовой  деятельности  посредством  привлечения  инвестиций,  создания  новых  высокотехнологичных  конкурентных  производств  с  достойным  уровнем  оплаты  труда;

-  реализация  мер  в  области  поддержки  предпринимательской  инициативы;

-  повышение  оплаты  труда  работников  за  счет  сокращения  количества  низкоквалифицированных  и  низкооплачиваемых  рабочих  мест;

-  выполнение  обязательств  государства  по  социальной  поддержке  пенсионеров;

-  реализация  комплексных  мероприятий  в  области  развития  социальной  инфраструктуры,  улучшения  качества  городской  среды,  жилищной  политики;

-  повышение  качества  социальных  услуг  и  разнообразия  социокультурной  жизни  региона.

4.14. Здравоохранение

  Амбиция.  Обеспечить  увеличение  продолжительности  здоровой  и  активной  жизни  человека,  в  том  числе  за  счет  обеспечения  предоставления  качественных  медицинских  услуг.

Задачи:

-  создание  условий  для  повышения  доступности  и  качества  медицинской  помощи;

-  приоритет  профилактики  заболеваний;

-  устранение  дефицита  медицинских  кадров  и  кадровых  диспропорций  в  медицинских  организациях;

-  цифровая  трансформация  здравоохранения.

Направления  развития:  
-  строительство  ФАПов,  врачебных  амбулаторий  в  Козловском  муниципальном  округе;

-  капитальный  ремонт  зданий  и  помещений  в  учреждениях  здравоохранения,  в  том  числе  поликлиники;

-  оснащение  больницы  современным  медицинским  оборудованием;

-  внедрение  новых  и  расширение  существующих  мотивационных  программ  для  медицинских  сотрудников  и  формирование  необходимого  кадрового  обеспечения;

-  проведение  профориентационной  работы  среди  школьников  и  направление  на  целевое  обучение  в  медицинские  образовательные  учреждения;

-  непрерывное  повышение  квалификации  медицинского  персонала  и  ликвидация  кадрового  дефицита  в  медицинских  организациях;

-  социальная  поддержка  медицинских  работников;

-  внедрение  методов  дистанционного  мониторинга  здоровья  пациентов.

В  данной  сфере  планируется  реализовать  значимые  инфраструктурные  проекты:  создание  взамен  существующих  фельдшерско-акушерских  пунктов  в  д.  Можары,  д.  Уразметево  и  в  с.  Янгильдино;  создание  взамен  существующей  врачебной  амбулатории  в  д.  Ягунькино  и  в  г.  Козловке,  капитальный  ремонт  стационара  и  поликлиники  БУ  «Козловская  ЦРБ  им.  И.Е.  Виноградова».

4.15. Физическая  культура  и  спорт

Амбиция.  Создать  качественную  и  доступную  среду  для  ведения  активного  образа  жизни  и  занятий  спортом  в  Козловском  муниципальном  округе.

Задачи:

-  развитие  массового  спорта  как  основы  здоровья  и  вовлечения  населения  в  активную  жизнь;

-  обеспечение  максимальной  доступности  детско-юношеского  спорта;

-  повышение  конкурентоспособности  спортсменов  округа  на  республиканской  и  всероссийской  арене;

-  повышение  доступности  объектов  спорта,  в  том  числе  для  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  инвалидов.

Направления  развития:  
-  строительство  доступных  спортивных  объектов;

-  расширение  сети  спортивных  клубов;

-  развитие  и  дальнейшая  популяризация  системы  ГТО;

-  организация    проведение  массовых  спортивных  мероприятий;

-  поддержка  социально  ориентированных  некоммерческих  организаций,  оказывающих  услуги  в  сфере  физической  культуры  и  массового  спорта;

-  ремонт  и  реконструкция  объектов  спортивной  инфраструктуры;

-  активное  приобщение  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  всех  категорий,  в  том  числе  из  числа  участников  специальной  военной  операции,  к  систематическим  занятиям  физической  культурой  и  спортом;

-  обеспечение  для  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  доступности  спортивных  объектов,  оснащение  их  специализированным  оборудованием.

В  данной  сфере  планируется  реализовать  значимые  инфраструктурные  проекты:  капитальный  ремонт  АУ  ДО  «СШ  «Атал»,  капитальный  ремонт  спортивного  зала  Андреево-Базарского  Дома  культуры,  реконструкция  и  обустройство  спортивной  площадки  «Юность»  в  г.  Козловке.

4.16. Образование

Амбиция.  Создать  в  Козловском  муниципальном  округе  современное  образовательное  пространство  для  качественной  подготовки  обучающихся,  обладающих  набором  важных  компетенций,  необходимых  для  эффективной  реализации  своего  потенциала.

Задачи:

-  обеспечение  доступности  качественного  образования  с  ориентацией  на  перспективные  потребности  экономики;

-  совмещение  развития  широкого  спектра  навыков,  интегративного  подхода  к  знаниям  и  опыта,  полученного  на  практике,  представляющие  собой  эффективную  альтернативу  специализированной  подготовке.  Сформировать  более  устойчивую  и  адаптируемую  профессиональную  траекторию  в  условиях  стремительных  изменений  современного  мира;
-  создание  условий  и  возможностей  для  качественного  образования  в  течение  всей  жизни,  творческой  самореализации  и  всестороннего  развития  личности;

-  развитие  системы  сопровождения  обучающихся,  нуждающихся  в  индивидуальном  подходе.

Направления  развития:  
-  сохранение  доступности  дошкольного  и  общего  образования,  в  том  числе  для  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья;

-  обеспечение  единого  образовательного  пространства:  содержания  и  технологии  образования,  инфраструктуры  образовательных  организаций,  развития  кадрового  потенциала,  единого  методического  пространства;  
-  внедрение  современных  цифровых  технологий  в  учебный  процесс;

-  внедрение  комплекса  мер,  обеспечивающих  безопасные  условия  функционирования  образовательных  учреждений;

-  усиление  воспитательной  работы,  направленной  на  ориентацию  детей  на  семейные  ценности,  повышение  гражданской  ответственности,  обеспеченности  преемственности  поколений,  воспитание  граждан  с  активной  жизненной  позицией;

-  реализация  проектов  по  капитальному  ремонту  учреждений  образования  и  благоустройству  территорий  школ  и  детских  садов,  укреплению  их  материально-технической  базы;

-  выявление,  поддержка  и  развитие  способностей  и  талантов  у  детей,  основанной  на  принципах  справедливости,  всеобщности  и  направленной  на  самоопределение  и  профессиональную  ориентацию  всех  обучающихся.

В  данной  сфере  планируется  реализовать  значимые  инфраструктурные  проекты:  благоустройство  территории  и  капитальный  ремонт  МБОУ  «Андреево-Базарская  СОШ»,  МБДОУ  «Детский  сад  «Василек»,  капитальный  ремонт  МБОУ  «Козловская  СОШ  №3».

4.17. Молодежная  политика

Амбиция.  Создать  все  условия  для  воспитания  патриотически  настроенного,  высоконравственного  и  ответственного  поколения  российских  граждан,  способных  обеспечить  суверенитет,  конкурентоспособность  и  дальнейшее  развитие  своей  страны,  любящих  свой  регион  и  готовых  трудиться  на  благо  родного  края.

Задачи:

-  создание  условий  для  развития  и  патриотического  воспитания  молодежи;

-  развитие  добровольчества  (волонтерства),  формирование  детских  и  молодежных  общественных  объединений;

-  развитие  молодежного  предпринимательства;

-  содействие  профессиональному  и  карьерному  росту  молодежи;

-  создание  для  молодых  людей  благоприятных  условий,  направленных  на  повышение  рождаемости,  формирование  ценностей  семейной  культуры,  всестороннюю  поддержку  молодых  семей;

-  создание  условий  для  развития  потенциала  талантливой  и  социально  активной  молодежи;

-  формирование  системы  ценностей  здорового  и  безопасного  образа  жизни.

Направления  развития:  
-  создание  условий  для  развития  и  патриотического  воспитания  молодежи;

-  участие  молодежи  в  военно-учебных  и  военно-патриотических  мероприятиях,  проводимых  в  Чувашской  Республике;

-  развитие  добровольчества  (волонтерства),  формирование  и  активная  деятельность  детских  и  молодежных  общественных  объединений;

-  формирование  ценностей  семейной  культуры  среди  молодежи;

-  развитие  доступности  внешкольного  образования;

-  привлечение  старших  школьников  к  общественным  работам;

-  материальная  и  творческая  поддержка  талантливой  молодежи.

4.18. Культура

Амбиция.  Стать  муниципальным  образованием,  в  котором  каждый  житель  соприкасается  с  культурным  наследием  и  миром  современной  культуры,  имеет  широкие  возможности  творческого  самовыражения  и  самореализации.

Задачи:

-  сохранение  культурного  наследия  и  создание  условий  для  развития  культуры;

-  содействие  формированию  гармонично  развитой  личности,  способной  к  активному  участию  в  реализации  государственной  культурной  политики;

-  сохранение  единого  культурного  пространства  на  территории  Козловского  муниципального  округа  как  фактора  национальной  безопасности;

-  развитие  инфраструктуры  учреждений  культуры  и  укрепление  их  материально-технической  базы;

-  повышение  социального  статуса  семьи  как  общественного  института,  обеспечивающего  воспитание  и  передачу  от  поколения  к  поколению  традиционных  ценностей  и  норм.

Направления  развития:  
-  реализация  мер,  направленных  на  укрепление  единства  российской  нации,  развитие  духовных  и  культурных  традиций,  этнокультурного  многообразия  народов  России,  проживающих  в  Козловском  муниципальном  округе;

-  создание  условий  для  повышения  качества,  разнообразия  и  доступности  культурных  благ  и  услуг,  предоставляемых  в  отрасли  культуры,  создание  благоприятных  условий  для  творческой  самореализации  населения;

-  развитие  культурного  наследия  округа;

-  поддержка  творческого  предпринимательства;

-  проведение  на  объектах  культуры  ремонтно-реставрационных  работ;

-  поддержка  дополнительного  образования  и  одаренных  детей;

-  пополнение  библиотечного  фонда;

-  приведение  условий  функционирования  муниципального  архива  в  соответствие  с  требованиями  правил  организации  хранения,  комплектования,  учета  и  использования  архивных  документов;

-  сохранение  и  развитие  кадрового  потенциала  учреждений  культуры;

-  привлечение  молодежи  для  работы  в  учреждениях  культуры  на  основе  использования  инструмента  программы  «Земский  работник  культуры»;

-  повышение  образовательного  уровня  и  квалификации  работников  культуры.

В  данной  сфере  планируется  реализовать  значимые  инфраструктурные  проекты:  капитальный  ремонт  фасада  и  кровли  здания  Межпоселенческой  библиотеки  МАУК  «Централизованная  система  библиотечного  и  архивного  дела»  Козловского  МО,  капитальный  ремонт  помещений  с  последующей  модернизацией  центральной  детской  библиотеки  Межпоселенческой  библиотеки  МАУК  «Централизованная  система  библиотечного  и  архивного  дела»  Козловского  МО,  капитальный  ремонт  и  модернизация  Солдыбаевской  сельской  библиотеки,  капитальный  ремонт  районного  Дома  культуры,  капитальный  ремонт  здания  и  модернизация  Карамышевского  сельского  дома  культуры  и  создание  на  его  базе  центра  народных  промыслов,  капитальный  ремонт  здания  Андреево-Базарского  сельского  дома  культуры,  капитальный  ремонт  и  модернизация  здания  для  создания  культурно-досугового  центра  национальных  традиций  «Чишмэ»,  капитальный  ремонт  Еметкинского  сельского  Дома  культуры,  создание  Парка  «Рубежи  Победы»  и  развитие  территории  Мемориала  «Строителям  безмолвных  рубежей»  (создание  экспозиции,  размещение  военной  техники,  строительство  часовни),  ремонтно-реставрационные  работы  объекта  культурного  наследия  «Дом  барона  Жомени,  конец  XIX  века»,  строительство  модульных  клубов  в  с.  Янгильдино,  д.  Уразметево  и  д.  Семенчино.

4.19. Социальная  защита

Амбиция.  Обеспечить  доступность  и  эффективность  социальных  услуг  высокого  качества  для  всех  нуждающихся  в  них.

Задачи:

-  повышение  уровня  рождаемости  за  счет  расширения  мер  поддержки  семей  с  детьми  и  многодетных  семей;

-  обеспечение  мерами  социальной  защиты  граждан,  попавших  в  трудную  жизненную  ситуацию;

-  увеличение  ожидаемой  продолжительности  здоровой  жизни  и  охвата  граждан  пожилого  возраста  и  инвалидов  социальным  услугами;

-  увеличение  численности  граждан  пожилого  возраста  и  инвалидов,  включая  инвалидов  боевых  действий-участников  СВО,  включенных  в  систему  долговременного  ухода.

Направления  развития:  
-  расширение  работы  по  оказанию  адресной  помощи  малоимущим  гражданам  с  акцентом  на  заключение  социальных  контрактов;

-  проактивная  поддержка  малоимущих  семей;

-  продолжение  работы  по  обеспечению  предоставления  земельных  участков  многодетным  семьям  или  альтернативной  меры  социальной  поддержки  многодетных  семей  в  целях  улучшения  их  жилищных  условий;

-  увеличение  численности  граждан  пожилого  возраста  и  инвалидов,  включая  инвалидов  боевых  действий-участников  СВО,  включенных  в  систему  долговременного  ухода;

-  обеспечение  жильем  детей-сирот  и  многодетных  семей,  состоящих  на  учете  в  качестве  нуждающихся  в  жилье;

-  открытие  семейного  многофункционального  центра  в  г.  Козловке;

-  социальная  поддержка  и  сопровождение  участников  СВО  и  членов  их  семей;

-  организация  социальной  занятости  инвалидов,  детей-инвалидов  старше  14  лет;

-  повышение  доступности  для  инвалидов  и  других  маломобильных  групп  населения  приоритетных  объектов  социальной,  транспортной,  инженерной  инфраструктуры.

4.20. Безопасность  жизнедеятельности

Амбиция.  Создать  комплексную  систему  обеспечения  высокого  уровня  безопасности  жизнедеятельности  на  территории  Козловского  муниципального  округа.

Задачи:

-  совершенствование  методов,  средств  и  способов  проведения  мероприятий  по  обеспечению  комплексной  безопасности,  направленных  на  повышение  уровня  защищенности  населения  от  опасностей  природного  и  техногенного  характера;

-  повышение  эффективности  деятельности  аварийно-спасательных  служб  и  добровольно  пожарных  команд;

-    внедрение  новых  форм  подготовки  населения  к  действиям  в  чрезвычайных  ситуациях;

-  повышение  качества  и  результативности  противодействия  преступности,  охраны  общественного  порядка,  обеспечения  общественной  безопасности;

-  обеспечение  антитеррористической  защищенности  социальных  и  коммерческих  объектов;

-  повышение  эффективности  взаимодействия  субъектов  профилактики  правонарушений  и  лиц,  участвующих  в  профилактике  правонарушений;

-  проведение  мероприятий  по  обеспечению  безопасности  функционирования  объектов;

-  проведение  мероприятий  по  гражданской  обороне,  защите  населения  и  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций,  обеспечению  пожарной  безопасности  и  безопасности  людей  на  водных  объектах.

В  2025-2026  годы  предусмотрена  реализация  мероприятия,  направленного  на  совершенствование  муниципальной  системы  оповещения  населения.

4.21. Экология  и  рациональное  природопользование

Амбиция.  Быть  в  числе  наиболее  экологически  благополучных  муниципальных  округов  Чувашской  Республики.

Задачи:

-  внедрение  системы  раздельного  сбора  твердых  коммунальных  отходов  на  территории  округа;

-  снижение  выбросов  опасных  загрязняющих  веществ,  в  том  числе  неочищенных  сточных  вод,  оказывающих  наибольшее  негативное  воздействие  на  окружающую  среду  и  здоровье  человека;

-  ликвидация  опасных  объектов  накопленного  вреда  окружающей  среде;

-  сохранение  лесов  и  биологического  разнообразия,  устойчивое  развитие  особо  охраняемых  природных  территорий  и  создание  условий  для  экологического  туризма.

Направления  развития:  
-  формирование  и  развитие  экологической  культуры,  повышение  экологической  ответственности  бизнеса,  развитие  экологического  образования  и  воспитания,  экологического  волонтерства;

-  информационно-просветительская  работа  с  населением  с  целью  рационального  использования  ресурсов;

-  ликвидация  несанкционированных  свалок;

-  проведение  работ  по  расчистке  родников,  очистке  прудов  с  целью  охраны  и  восстановления  водной  экосистемы;

-  рекультивация  существующей  свалки;

-    обеспечение  своевременной  и  качественной  очистки  сточных  вод  путем  строительства  биологических  очистных  сооружений  на  1100  куб.  м  в  г.  Козловка;

-  решение  вопросов  безопасности  гидротехнических  сооружений;

-  проведение  противоэрозионных  мероприятий;

-  повышение  уровня  экологического  образования  населения  округа.  
В  данной  сфере  планируется  реализовать  значимые  инфраструктурные  проекты:  рекультивация  свалки  ТКО  в  г.  Козловка,  капитальный  ремонт  ГТС  на  р.  Кутельма  у  д.  Карцев-Починок,  ГТС  на  реке  Шутнер  южнее  д.  Андреево-Базары,  плотины  на  ручье  у  д.  Бишево,  гидроузла  на  р.  Кутельма  западнее  д.  Нижнее  Анчиково,  плотины  на  р.  Кинерка  восточнее  д.  Кинеры.
5. Проекты  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики.

5.1.  Проекты  драйверы.

В  Козловском  муниципальном  округе  определены  2  проекта-драйвера,  которые  обеспечат  масштабное  развитие  отрасли,  могут  формировать  новые  специализации  в  МО,  «тянут»  за  собой  развитие  иных,  смежных  отраслей,  то  есть  обеспечивает  комплексное  развитие  территории:

1. Развитие  машиностроительного  комплекса  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики;

2. Создание  территориального  туристического  кластера  в  Козловском  муниципальном  округе  Чувашской  Республики.

Целью  первого  проекта  является  формирование  высокотехнологичного,  конкурентоспособного  машиностроительного  комплекса  в  Козловском  муниципальном  округе.  
В  проекте  участвуют  3  предприятия:  ООО  «Автофургон»,  ООО  «НПК  «Спецфургон»,  Филиал  АО  «НПЦ  «Кузов».    ООО  «Автофургон»  и  ООО  «НПК  «Спецфургон»  специализируются  на    производстве    спецтехники  для  строительных,  нефтяных,  газодобывающих  компаний,  коммунальных  служб,  транспортных  предприятий,  МЧС  и  ВПК,  НПК  «Спецфургон»  кроме  этого  еще  и  на  изготовлении  бытовок  для  РЖД  и  спецконтейнеров,  филиал  московского  предприятия  АО  «НПЦ  «Кузов»  в  Козловке  ведет  разработку  конструкторской  документации  и  изготовление  опытных  образцов  многоцелевых  автомобильных  кузовов-фургонов,  кузовов-контейнеров  и  изделий  на  их  основе  для  предприятий  военной  промышленности,  государственных  служб,  энергетики,  нефтегазовой  отрасли.  Общее  количество  работающих  на  этих  предприятиях  -  450  человек.

Проектом-драйвером  предусматривается:  строительство  заготовительного  цеха,  складских  помещений  и  столовой  в  ООО  Автофургон,  капитальный  ремонт  (восстановление)  производственных    и  административных  помещений,    строительство    (реконструкция)  линейных  объектов  (сетей  электроснабжения,    газоснабжения,  водоснабжения,  водоотведения)  в  ООО  «НПК  Спецфургон»,  строительство  пристроя  к  основному  цеху  в  АО  «НПЦ  Кузов»,  закупка  и  монтаж  современного  высокопроизводительного    производственного  оборудования  всеми  тремя  предприятиями.

Общий  объем  инвестиций  составит  490  млн.  рублей  внебюджетных  средств.  Реализация  проекта  позволит  увеличить  производство  продукции  более  чем  в  1,5  раза,  создать  до  95  новых  рабочих  мест,  рост  налоговых  поступлений  в  1,5  раза.

Проект  обеспечит  формирование  устойчивого  и  динамичного  промышленного  сектора,  способного  конкурировать  на  рынке  и  обеспечивающего  достижение  национальных  целей  развития.

Второй  проект-драйвер  -  «Создание  территориального  туристического  кластера  в  Козловском  муниципальном  округе».  
Целью  его  является  развитие  инфраструктуры  туризма,  обеспечивающей  потребности  граждан  при  совершении  путешествий,  создание  новых  рабочих  мест,  сохранение  объектов  туристского  показа,  рационального  использования  природного  и  культурного  наследия.

В  проекте  на  местном  уровне  участвуют  администрация  Козловского  муниципального  округа,  Дом-музей  Лобачевского,  малый  бизнес  и  ЛПХ.

В  целом  проект-драйвер  сформирован  из  множества  инфраструктурных  и  инвестиционных  проектов,  предусмотренных  в  Козловском  муниципальном  округе  на  среднесрочную  перспективу:    благоустройство  набережной  реки  Волга  в  г.  Козловке  со  строительством  причальной  стенки,  благоустройство  городского  пляжа,    ремонтно-восстановительные  работы  на  объектах  общественного  питания  и  сферы  услуг  (Кафе  «Крик»,  гостиница  и  кафе  «Волна»),  развитие  спортивно-оздоровительного,  туристического  комплекса  «Птичий  полет»  возле  д.  Новородионовка,    создание  экофермы  в  зоне  туристического  маршрута  на  «Птичий  полет»    с  элементами  контактного  зоопарка,  благоустройство  смотровой  площадки  «Птичий  полет»  возле  д.  Новородионовка,  благоустройство  базы  отдыха  на  горе  Ленкина  в  г.  Козловка,    разработка  ПСД  и  строительство  двух  гостевых  парковок  с  санитарными  зонами  и  знаками  навигации  для  стоянки  туристических  автобусов,  разработка  ПСД  и  строительство  инженерной  инфраструктуры  для  объектов  придорожного  сервиса  возле  мемориала  «Строителям  безмолвных  рубежей».  
Общий  объем  инвестиций  составит  770,9  млн.  рублей,  в  том  числе  из  федерального  бюджета  494,5  млн.  рублей,  из  республиканского  бюджета  29,1  млн.  рублей,  из  местного  бюджета  Козловского  муниципального  округа  15,3  млн.  рублей  и  внебюджетных  средств  в  сумме  232,0  млн.  рублей.

Реализация  проекта-драйвера  позволит  создать  до  50  новых  рабочих  мест,  рост  налоговых  поступлений  в  1,5  раза,  значительно  улучшит  облик  населенных  пунктов.

Реализация  проекта  обеспечит  рост  количества  субъектов  малого  бизнеса,  задействованных  в  обслуживании  турпотока,  увеличит  долю  отрасли  в  структуре  экономики  муниципального  образования  до  4-5%.  
Модернизация  туристской,  обеспечивающей  и  сопутствующей  инфраструктуры,  а  также  предложение  туристских  услуг  качественно  нового  уровня  путем  создания  и  реконструкции  объектов  туристской  индустрии,  широкой  поддержки  общественных  и  предпринимательских  инициатив  в  туризме,  развития  кадрового  потенциала  отрасли  значительно  увеличит  турпоток,  даст  толчок  таким  направлениям  как  автотуризм,  водный  туризм,  спортивный  туризм,  событийный  туризм.  Вложенные  инвестиции  в  туристские  проекты  формируют  добавленную  стоимость  в  транспорте,  торговле  и  сфере  услуг,  строительстве,  в  других  видах  экономической  деятельности.  
Проект  встроен  в  мега-проект  Чувашской  Республики  «Национальный  турмаршрут».

Перечень  проектов-драйверов  отражен  в  приложении  №5  к  настоящей  Комплексной  программе.

5.2.  Инвестиционные  проекты.

Комплексной  программой  социально-экономического  развития  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики  на  2025-2030  годы  в  округе  предусмотрена  реализация  28  инвестиционных  проектов.  
Общая  сумма  внебюджетных  средств  составляет  около  1  млрд.  952,5  млн.  рублей.  Большая  часть  из  них  включены  в  проекты-драйверы  по  развитию  машиностроения  и  созданию  туристического  кластера.  Дополнительно  к  этому  будут  реализовываться  проекты  на  станкостроительных  предприятиях  по  расширению  производственных  площадей  и  закупке  нового  оборудования  (ООО  «Фирдавил  и  компания»,  ООО  «Портальные  машины»,  ООО  «Центр  плазменной  резки»).  В  агропромышленном  комплексе  будет  вестись  реализация  таких  проектов,  как  модернизация  тепличного  хозяйства,  строительство  ангара  для  хранения  сельхозтехники,  зерносушильного  комплекса  в  с.  Янгильдино,  зернохранилища,  строительство  новых  помещений  для  переработки  овощей,  развитие  системы  орошения    -  всё  это  в  КФХ  Семенова,  строительство  зимовального  пруда  и  рыбоводного  питомника  в  д.  Тоганашево  в  КФХ  Сергеева,  капитальный  ремонт  помещений  для  производства  кормов  и  переработки  рыбы  в  с.  Карамышево,  реконструкция  помещений  для  выращивания  цыплят  бройлеров  и  строительство  новых  птичников  на  ст.  Тюрлема  ООО  «Мега  Юрма».  Будут  реализованы  4  проекта,  направленные  на  строительство  торговых  объектов  (ИП  Симолкин  Н.,  ООО  «ТД  «Звениговский  мясокомбинат»,  ООО  «Лад»).  
Перечень  инвестиционных  проектов,  их  инициаторы,  сроки  реализации,  предполагаемые  объемы  инвестиций  по  ним  отражены  в  приложении  №6  к  настоящей  Комплексной  программе.

Перечень  инвестиционных  проектов  будет  постоянно  актуализироваться,  появятся  новые  проекты,  новые  инвесторы.  
5.3. Инфраструктурные  проекты.

Проектом  Комплексной  программы  социально-экономического  развития  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики  на  2025-2030  годы  предусмотрена  реализация  95  инфраструктурных  проектов.  
Общая  сумма  по  инфраструктурным  проектам  составляет  5  млрд.  085,2  млн.  рублей,  в  том  числе  из  федерального  бюджета  1  млрд.  822,9  млн.  рублей,  из  республиканского  бюджета  Чувашской  Республики  3  млрд.  066  млн.  рублей,  из  местного  193,4  млн.  рублей,  из  внебюджетных  источников  2,9  млн.  рублей.

В  разрезе  отраслей:

-  по  «Туризму»  4  проекта,  в  числе  которых  Благоустройство  набережной  реки  Волга  в  г.  Козловка  со  строительством  причальной  стенки,  строительство  двух  гостевых  парковок  с  санитарными  зонами  и  знаками  навигации  для  стоянки  туристических  автобусов,  строительство  инженерной  инфраструктуры  для  объектов  придорожного  сервиса  возле  мемориала  «Строителям  безмолвных  рубежей»,  благоустройство  смотровой  площадки  «Птичий  полет».  Всего  по  данному  направлению  объем  финансирования  составляет  538,9  млн.  рублей;

-  по  отрасли  «Строительство  и  ЖКХ»  29  проектов,  основные  из  которых:  строительство  биологических  очистных  сооружений  в  Козловке  и  Андреево-Базарах,  строительство  станции  водоподготовки  на  500  кубов  в  г.  Козловке,  реконструкция  ветхих  сетей  водоснабжения  и  водоотведения,  строительство  БМК  и  КНС  по  ул.  Молодежная  в  г.  Козловке,  строительство  теплосетей  и  горячего  водоснабжения  в  поселковой  части  города,  строительство  скважин  и  замена  ветхих  водобашен  на  новые.  Объем  финансирования  по  данному  направлению  составляет  1786,4  млн.  рублей;

-  по  отрасли  «Энергетика»  2  проекта:  разработка  проектно-сметной  документации  и  строительство  электрической  трансформаторной  подстанции  и  сетей  электроснабжения  МКД  по  ул.  Молодежная  г.  Козловки.  Объем  финансирования  –  14  млн.  рублей;

-  по  направлению  «Транспортный  комплекс  и  дорожное  хозяйство»  12  проектов,  в  том  числе  капитальный  ремонт  автодорог  «Волга»  –  Марпосад  –  Октябрьское  –  Козловка,  «Волга-Янтиково-Пиженькассы»,  «Волга-  Верхнее  Байгулово»,  «Волга»-Вурманкасы-Гришкино,  Карамышево  –Криуши,  строительство  автодороги  по  ул.  Ленина  д.  Чешлама.  Объем  финансирования  по  данному  направлению  составляет  1440,6  млн.  рублей;

-  на  направлению  «Потребительский  рынок  и  сфера  услуг»  предусмотрено  2  проекта  на  сумму  2,9  млн.  рублей;

-  в  «Здравоохранении»  7  проектов:  капитальный  ремонт  стационара  и  поликлиники  Козловской  ЦРБ,  строительство  ФАПов  в  Янгильдино,  Можарах  и  Уразметево,  врачебных  амбулаторий  в  Ягунькино  и  Козловке.  Объем  финансирования  –  465,7  млн.  рублей;

-  в  отрасли  «Физкультура  и  спорт»  3  проекта:  планируется  капремонт  спортивной  школы  «Атал»,  спортзала  в  Андреево-Базарском  СДК  и  реконструкция  стадиона  «Юность»  в  Козловке.  Объем  финансирования  –  23  млн.  рублей;

-  в  «Образовании»  6  проектов,  в  том  числе  капитальный  ремонт  и  благоустройство  территорий  Андреево-Базарской  СОШ  и  детсада  «Василек»  на  ст.  Тюрлема,  капитальный  ремонт  Козловской  СОШ  №3.  Всего  по  данному  направлению  объем  финансирования  составляет  148,9  млн.  рублей;

-  в  отрасли  «Культура»  22  проекта,  в  том  числе  капитальный  ремонт  и  модернизация  детского  отделения  межпоселенческой  библиотеки,  Солдыбаевской  библиотеки,  Районного  дома  культуры,  Карамышевского,  Еметкинского,  Андреево-Базарского  СДК,  ремонт  Дома  барона  Жомини  и  других  объектов.  Объем  финансирования  по  данному  направлению  составляет  332,1  млн.  рублей;

-  по  направлению  «Экология  и  национальное  природопользование»  6  проектов,  в  т.ч.  рекультивация  свалки  ТКО  (2028  г.),  капитальный  ремонт  5  гидротехнических  сооружений  в  Карцево-Починке,  Кинеры,  Нижнее  Анчиково,  Бишево,  Андреево-Базары.  Объем  финансирования  -  311,1  млн.  рублей;

  -  по  направлению  «Социальная  сфера  и  рынок  труда»  предусмотрен  1  проект  –  Открытие  семейного  МФЦ  «Мой  семейный  центр»  -  объем  финансирования  по  которому  составляет  11,6  млн.  рублей;

-  по  направлению  «Безопасность  жизнедеятельности»  1  проект,  связанный  с  реконструкцией  муниципальной  системы  оповещения  населения  Козловского  муниципального  округа  с  объемом  финансирования  10  млн.  рублей.

5.4.  Механизмы  финансирования  Комплексной  программы

В  целях  привлечения  средств  на  реализацию  проектов  и  мероприятий  Комплексной  программы  предполагается  использование  различных  механизмов  финансирования,  которые  можно  условно  объединить  в  две  группы:

1. Прямые  механизмы  финансирования  –  предполагают  выделение  финансирования  для  реализации  конкретных  мероприятий  путем  их  непосредственного  включения  в  определенные  государственные  и  муниципальные  программы.  К  прямым  механизмам  финансирования  относится  широкий  спектр  государственных  программ  Российской  Федерации,  государственных  программ  Чувашской  Республики  и  муниципальных  программ  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики.

2. Регламентные  механизмы  финансирования  –  механизмы,  применение  которых  обеспечивается  преимущественно  установленными  правилами  получения  преференций,  при  этом  прямое  финансирование  конкретного  мероприятия  или  проекта  в  соответствующем  документе  заранее  может  быть  не  установлено.

К  регламентным  механизмам  финансирования  относятся:

Механизмы  льготного  кредитования:
казначейские  инфраструктурные  кредиты;

реструктуризация/списание  бюджетных  кредитов  в  целях  инфраструктурной  поддержки  реализации  новых  инвестиционных  проектов;

льготное  кредитование  инновационных  и  высокотехнологичных  субъектов  МСП.

Механизмы  институтов  развития:

инфраструктурные  облигации  ДОМ.РФ;

предоставление  средств  ППК  «Фонд  развития  территорий»  за  счет  привлеченных  средств  Фонда  национального  благосостояния;

инфраструктурные  кредиты  ВЭБ.РФ  на  городскую  инфраструктуру;

фабрика  проектного  финансирования;

меры  поддержки  АО  «Корпорация  «МСП»;

выделение  капитальных  грантов  на  окупаемые  дорожные  проекты.

Субсидии  и  комплексная  федеральная  поддержка:

поддержка  переселения  из  ветхого  (аварийного)  жилья;

модернизация  коммунальной  инфраструктуры;

комплексное  развитие  сельских  территорий;

комплексные  преференции  для  субъектов  МСП  на  инвестиционные  цели;

субсидии  на  развитие  инфраструктуры  туризма;

субсидирование  низкомаржинальных  проектов  жилищного  строительства;

субсидии  на  реализацию  проектов  развития  городской  среды;

субсидирование  процентной  ставки  на  досрочное  исполнение  контрактов  в  сфере  дорожного  строительства;

субсидирование  процентной  ставки  на  иные  объекты  строительства;

комплексное  развитие  территорий.

Механизмы  привлечения  частных  средств  в  инфраструктуру:

концессионные  соглашения,  государственно-частное  и  муниципально-частное  партнерство;

тарифные  источники.

Механизмы  привлечения  средств  населения:

инициативное  бюджетирование;

поддержка  привлечения  дополнительных  финансовых  средств  через  крауд​инвестинговые  платформы.

6.  Мероприятия  по  реализации  Комплексной  программы.

Мероприятия  по  реализации  Комплексной  программы  социально-экономического  развития  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики  на  2025-2030  годы  отражены  в  приложении  9  к  настоящей  Комплексной  программе.

7. Ресурсное  обеспечение  реализации  Комплексной  программы.

Общий  объем  финансирования  Комплексной  программы  в  2025–2030  годах  составит  7  037,7  млн.  рублей,  в  том  числе  средства  федерального  бюджета  –  1  822,9  млн.  рублей  (25,9%),  республиканского  бюджета  Чувашской  Республики  –  3  066  млн.  рублей  (43,5%),  местного  бюджета  –  193,4  млн.  рублей  (2,7%),  внебюджетных  источников  –  1  955,4  млн.  рублей  (27,9%).
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Рисунок  7.1.  Структура  финансирования  Комплексной  программы  на  2025–2030  годы

Объем  финансирования  инвестиционных  проектов  Комплексной  программы  составит  1  952,5  млн.  рублей  и  будет  полностью  обеспечен  внебюджетными  средствами  предприятий,  учреждений  и  индивидуальных  предпринимателей.  
Объем  финансирования  инфраструктурных  проектов  составит  5085,2  млн.  рублей,  в  том  числе  средства  федерального  бюджета  –  1822,9  млн.  рублей  (35,8%),  республиканского  бюджета  Чувашской  Республики  –  3066  млн.  рублей  (60,3%),  местного  бюджета  –  193,4  млн.  рублей  (3,8%),  внебюджетных  источников  –  2,9  млн.  рублей  (0,1%).

Структура  финансирования  инфраструктурных  и  инвестиционных  проектов  Комплексной  программы  в  разрезе  лет,  в  том  числе  в  разрезе  отраслей,  представлена  в  таблицах  7.1–7.3.
Таблица  7.1

Объемы  и  источники  финансирования  инфраструктурных  проектов

  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики
	
	Всего
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	объем  финансирования,  млн.  рублей
	5085,2
	335,9
	600,1
	378,7
	201,5
	2245,6
	1323,4

	федеральный  бюджет
	1822,9
	231,2
	468,6
	20,9
	51,5
	779,6
	271,1

	республиканский  бюджет  Чувашской  Республики
	3066
	92,2
	105,7
	349,3
	134,1
	1389,3
	995,4

	местный  бюджет  Козловского  МО
	193,4
	12,3
	25,1
	7,8
	15,2
	76,4
	56,6

	внебюджетные  источники
	2,9
	0,2
	0,7
	0,7
	0,7
	0,3
	0,3


Таблица  7.2

Распределение  объемов  финансирования  инфраструктурных  проектов  по  направлениям  
и  муниципальным  образованиям  Чувашской  Республики  (млн.  рублей  за  2025–2030  годы;  количество  проектов)

	
	Агропромышленный  комплекс
	Туризм
	Строительство  и  ЖКХ
	Энергетика
	Транспорт,  дорожное  хозяйство  и  логистика
	Потребительский  рынок  и  сфера  услуг
	Здравоохранение
	Физическая  культура  и  спорт
	Образование
	Культура
	Социальная  сфера  и  рынок  труда
	Экология
	Информационные  технологии
	Безопасность  жизнедеятельности
	ИТОГО

	Козловский  муниципальный  округ
	-
	538,9

(4)
	1786,4

(29)
	14,0

(2)
	1440,6

(12)
	2,9

(2)
	465,7  (7)
	23,0

(3)
	148,9

(6)
	332,1

(22)
	11,6

(1)
	311,1

(6)
	-
	10,0  (1)
	5085,2

(95)


Таблица  7.3

Распределение  объемов  финансирования  инвестиционных  проектов  по  направлениям  
и  муниципальным  образованиям  Чувашской  Республики  (млн.  рублей  за  2025–2030  годы;  количество  проектов)

	
	Промышленность
	Агропромышленный

комплекс
	Туризм
	Жилищное  строительство
	Жилищно-коммунальное  хозяйство
	Транспорт,  дорожное

хозяйство  и  логистика
	Электроэнергетика
	Потребительский  рынок
	Здравоохранение
	Физическая  культура  
и  спорт
	Информационные

технологии
	ИТОГО

	Козловский  муниципальный  округ
	730
	898
	232
	-
	-
	-
	-
	92,5
	-
	-
	-
	1952,5

	
	(7)
	(11)
	(6)
	
	
	
	
	(4)
	
	
	
	(28)


8. Целевые  показатели  Комплексной  программы.

Целевые  показатели  Комплексной  программы  являются  ключевым  инструментом  мониторинга  реализации  программы  и  ориентиром  для  принятия  управленческих  решений.
Система  целевых  показателей  сформирована  на  принципах  учета  системы  целеполагания  Чувашской  Республики,  охвата  всех  сфер  социально-экономического  развития  и  управления,  направлена  на  реализацию  амбиций  Козловского  муниципального  округа  (приложение  №  8  к  Комплексной  программе).
Целевые  показатели  Комплексной  программы  синхронизированы:
1)  с  показателями  федерального  уровня,  в  том  числе  зафиксированными  в  таких  основополагающих  документах,  как:
· Указ  Президента  Российской  Федерации  от  7  мая  2024  г.  №  309  «О  национальных  целях  развития  Российской  Федерации  на  период  до  2030  года  и  на  перспективу  до  2036  года»;
· Единый  план  по  достижению  национальных  целей  развития  Российской  Федерации  до  2030  года  и  на  перспективу  до  2036  года;
· Указ  Президента  Российской  Федерации  от  28  ноября  2024  г.  №  1014
«Об  оценке  эффективности  деятельности  высших  должностных  лиц  субъектов  Российской  Федерации  и  деятельности  исполнительных  органов  субъектов  Российской  Федерации»;
· Стратегия  пространственного  развития  Российской  Федерации  до  2030  года;
2)  региональными  целевыми  индикаторами,  обозначенными  в  стратегических  документах  Чувашской  Республики:
· Концепция  устойчивого  развития  Чувашской  Республики,  утвержденная  распоряжением  Кабинета  Министров  Чувашской  Республики  от  13  марта  2023  г.  №  231-р;
· Концепция  развития  туризма  Чувашской  Республики,  утвержденная  распоряжением  Кабинета  Министров  Чувашской  Республики  от  
22  июля  2021  г.  №  619-р;
· Стратегия  развития  агропромышленного  комплекса  Чувашской  Республики  до  2030  года;
· Стратегия  развития  электроэнергетики  Чувашской  Республики  до  2035  года,  утвержденная  постановлением  Кабинета  Министров  Чувашской  Республики  от  26  апреля  2023  г.  №  275.
Достижение  значений  целевых  показателей  обусловлено  реализацией  мероприятий  и  проектов  Комплексной  программы.

9. Система  управления  и  мониторинга  реализации  Комплексной  программы.

Для  обеспечения  реализации  Комплексной  программы  в  администрации  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики  закрепляются  должностные  лица,  ответственные  за  реализацию  проектов  и  мероприятий  Комплексной  программы.  
Информационное  обеспечение  и  мониторинг  реализации  Комплексной  программы  обеспечивается  путем  применения  информационной  системы  проектной  деятельности  (далее  –  УПД  ЧР),  которая  позволит  в  оперативном  режиме  получать  актуальные  данные  о  реализации  запланированных  проектов  и  мероприятий  Комплексной  программы,  отслеживать  динамику  целевых  показателей  и  показателей  реализации  проектов.  УПД  ЧР  является  модулем  государственной  информационной  системы  электронного  документооборота  в  исполнительных  органах  Чувашской  Республики,  функционирующей  в  соответствии  с  постановлением  Кабинета  Министров  Чувашской  Республики  от  13  апреля  2022  г.  №  159.

Мониторинг  реализации  Комплексной  программы

Мониторинг  реализации  Комплексной  программы  представляет  собой  систему  мероприятий  по  измерению  фактических  значений  параметров  проектов,  расчету  отклонения  фактических  параметров  проектов  от  плановых,  анализу  их  причин,  прогнозированию  хода  реализации  проектов,  принятию  управленческих  решений  по  определению  и  реализации  возможных  корректирующих  действий.  
Мониторинг  реализации  проектов  Комплексной  программы  осуществляется  с  использованием  УПД  ЧР.

Мониторинг  реализации  Комплексной  программы  осуществляется  на  основе  итогов  оценки  целевых  показателей  Комплексной  программы,  показателей  реализации  проектов  Комплексной  программы.  Система  целевых  показателей  Комплексной  программы  соответствует  системе  ключевых  показателей  эффективности  (целевые  показатели  достижения  целей  и  задач  Комплексной  программы)  (далее  –  КПЭ).  
Оценка  КПЭ  осуществляется:

· по  срокам:  ежегодно  (в  первом  квартале  после  завершения  отчетного  года);

· по  исполнителям,  являющимися  предполагаемыми  участниками  проекта;

· по  отраслевым  направлениям  и  сферам  реализации  проектов  и  мероприятий  Комплексной  программы;

· по  иным  критериям,  необходимым  для  оценки  целевых  показателей  Комплексной  программы,  а  также  показателей  реализации  проектов  Комплексной  программы.

В  ходе  мониторинга  реализации  Комплексной  программы  в  УПД  ЧР  формируются  отчеты  о  ходе  ее  реализации.  В  отчетность  включаются  достоверная  информация  о  реализации  проектов  Комплексной  программы,  содержащая  в  том  числе  фактические  и  прогнозные  сведения  о  выполнении  задач,  достижении  показателей,  реализации  мероприятий  (результатов)  в  разрезе  задач,  общественно  значимых  результатов  с  детализацией  до  создаваемых  (приобретаемых)  объектов  мероприятий  (результатов),  контрольных  точек,  информация  об  исполнении  бюджетов  соответствующих  проектов,  о  рисках  реализации  региональных  проектов  и  ведомственных  проектов  и  мерах  реагирования,  направленных  на  их  устранение  (минимизацию),  а  также  иные  сведения.  
Результаты  оценки  реализации  Комплексной  программы  в  случае  существенного  отклонения  от  достижения  запланированного  уровня  целевых  показателей  и  реализации  проектов  являются  основанием  для  принятия  решения  о  целесообразности  корректировки  Комплексной  программы,  в  том  числе  изменении  состава  проектов,  сроков  их  реализации,  объемов  и  источников  финансирования.
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  социально-экономического  развития  
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Ключевые  показатели,  характеризующие  социально-экономическое  развитие
Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики  в  2020-2024  годы

	
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	Численность  населения,  человек
	17736
	15364
	15100
	14831
	14546

	Среднесписочная  численность  работников  организаций,  человек
	2539
	2516
	2392
	2404
	2322

	Численность  безработных,  зарегистрированных  в  центрах  занятости  населения  (на  конец  года),  человек
	86
	48
	57
	42
	28

	Уровень  зарегистрированной  безработицы,  %
	0,92
	0,53
	0,63
	0,46
	0,38

	Среднемесячная  номинальная  начисленная  заработная  плата  работников  организаций,  руб.  
	26403,1
	29388,7
	33144,0
	42387,2
	48875

	Средний  размер  назначенных  пенсий,  руб.
	14454,4
	15540,0
	17836,3
	19130,1
	21202,0

	Общая  площадь  жилых  помещений  приходящаяся  на  1  жителя,  кв.  м.  
	40,7
	41,8
	48,2
	49,5
	50,3

	Объем  отгруженных  товаров  собственного  производства,  выполненных  работ  и  услуг  собственными  силами,  млн.  руб.
	1419,5
	1534,4
	2004,3
	4223,6
	3265,3

	Ввод  в  действие  общей  площади  жилых  домов,  м  2
	2860
	4193
	4414
	5566
	3559

	Оборот  розничной  торговли,  млн  руб.
	765,7
	913,7
	1106,6
	1184,6
	1278,7

	Платные  услуги  населению,  млн  руб.
	121,1
	216,3
	226,0
	257,5
	263,8  

	Доходы  местного  бюджета,  млн  руб.
	750,8
	613,0
	670,5
	620,8
	833,3

	Расходы  местного  бюджета,  млн  руб.  
	694,8
	695,7
	654,2
	605,3
	820,3

	Число  предприятий  и  организаций  на  1  января  года,  ед.
	148
	142
	144
	127
	125
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Место  Козловского  муниципального  округа  среди  муниципальных  образований  Чувашской  Республики  по  основным  социально-экономическим  показателям  в  2024  году

	№  пп
	Показатель
	Место  Козловского  МО  среди  МО  ЧР
	Значение  показателя

	1
	Численность  населения  (на  конец  года)
	15
	14546

	2
	Площадь  территории,  кв.км.
	20
	516,8

	3
	Среднемесячная  номинальная  начисленная  заработная  плата  работников  организаций,  руб.
	10
	48875

	4
	Объем  отгруженных  
товаров  собственного  производства,  выполненных  работ  и  услуг  собственными  силами  в  промышленном  производстве,  млн.  руб.
	9
	3265,3

	5
	Валовый  сбор  зерновых  и  зернобобовых  культур  в  сельхозорганизациях  и  КФХ,  тыс.  тонн
	13
	32,4

	6
	Урожайность  зерновых  и  зернобобовых  культур  в  сельхозорганизациях  и  КФХ,  ц/га
	2
	32,0

	7
	Валовый  сбор  картофеля  в  сельхозорганизациях  и  КФХ,  тыс.  тонн
	5
	9,54

	8
	Валовый  сбор  овощей  открытого  грунта  в  сельхозорганизациях  и  КФХ,  тыс.  тонн
	1
	10,08

	9
	Урожайность  овощей  открытого  грунта  в  сельхозорганизациях  и  КФХ,  ц/га
	2
	720,1

	10
	Производство  прудовой  рыбы,  тонн
	1
	335

	11
	Общая  площадь  жилых  помещений  приходящаяся  на  1  жителя,  кв.  м.
	1
	49,5

	12
	Оборот  розничной  торговли,  млн.  руб.
	10
	1278,7

	13
	Собственные  доходы  местного  бюджета  на  душу  населения,  руб.
	2
	16910,6
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Выполнение  целевых  показателей  Комплексной  программы  социально-экономического  развития  Козловского  района  Чувашской  Республики  на  2020-2025  годы

	№  пп
	Целевой  показатель
	Ед.  изм.
	Факт  2019  г.
	По  программе  КПСЭР  Козловского  района  на  2020-2025  гг.  на  2024  год  
	Фактическое  исполнение  в  2024  году  
(ход  реализации)



	1.
	Численность  постоянного  населения  на  конец  года,
	всего  тыс.  чел.
	18,16
	17,41
	14,55  (83,6%  от  планового  назначения).

	2.
	Среднесписочная  численность  работников  (с  учетом  МП),  человек
	%
	6,02
	5,85
	5,75  (меньше  на  100  человек)

	3.
	Среднемесячная  заработная  плата,  руб.
	Ед.
	22107,4
	32200
	48875  (в  1,5  раза  больше)

	4.
	Темп  роста  заработной  платы
	в  %  к  предыдущему  периоду
	108,4
	106,5
	115,4  (на  8,9%  выше)

	5.
	Численность  зарегистрированных  безработных  на  конец  периода
	чел.
	60
	50
	28  (на  22  человек  меньше)

	6.
	Уровень  зарегистрированной  безработицы
	%
	0,65
	0,52
	0,38  (на  0,14%  ниже  от  планового  назначения).

	7.
	Объем  отгруженной  промышленной  продукции
	млн.руб.
	1732,6
	2420,0
	3265,3  (134,9%  от  планового  назначения).

	8.
	Индекс  промышленного  производства
	в  %  к  соответствующему  периоду  прошлого  года
	107,3
	103,3
	77,4%  

	9.
	Объем  производства  сельскохозяйственной  продукции  во  всех  категориях  хозяйств
	млн.  рублей
	1159
	1750
	1760  (100,6%  от  планового  назначения).

	10.
	Индекс  физического  объема  сельскохозяйственной  продукции
	%  к  предыдущему  году
	106,3
	105,0
	96,2%  (в  связи  с  возвратными  заморозками  в  мае  2024  года,  повлиявшими  на  снижение  урожайности  зерновых  культур  на  12%)

	11.
	Оборот  розничной  торговли  в  действующих  ценах
	млн.  руб.
	674,6
	1050
	1278,7  (121,8%  от  планового  назначения).

	12
	Индекс  физического  объема  розничной  торговли
	в  %  к  соответствующему  периоду  прошлого  года
	89,2
	104,0
	99,9%

	13.
	Объем  платных  услуг
	млн.  руб.
	124,8
	169,0
	263,8  (156,1%  от  планового  назначения).

	14.
	Индекс  физического  объема  платных  услуг
	в  %  к  прошлому  году
	99,3
	103,5
	101,1

	15.
	Объем  инвестиций  в  экономику  и  социальный  сектор  района
	млн.руб.
	534
	980
	647  (66,0%  от  планового  назначения).

	16.
	Индекс  физического  объема  инвестиций
	в  %  к  соответствующему  периоду  прошлого  года
	168,3
	105,0
	91,8%

	17.
	Объем  ввода  жилья
	тыс.  кв.м.
	6,12
	5,9
	3,56  (60,3%  от  планового  назначения).  

	18.
	Средняя  обеспеченность  жилплощадью
	кв.  м.  на  1  чел
	38,8
	42,0
	49,5  (117,9%  от  планового  назначения).  

	19.
	Протяженность  автодорог  общего  пользования
	км
	529,8
	535,0
	535,6  (100,1%)

	20.
	Количество  малых  предприятий
	всего  единиц
	92
	97
	87  (89,7%  %  от  планового  назначения).

	21.
	Среднесписочная  численность  работников  по  малым  предприятиям  (без  учета  ИП)
	тыс.  чел
	2,33
	2,43
	2,43  (100%).

	22.
	22.Количество  индивидуальных  предпринимателей
	чел.
	368
	410
	356  (86,8%).  Значительное  количество  (более  500  человек)  оформлены  как  самозанятые

	23.
	23.Выпуск  товаров  и  услуг  малыми  предприятиями  по  всем  видам  деятельности  (без  КФХ),
	млн.  руб.
	1929
	2800
	5126,2  (183,1%  от  планового  назначения).

	24.
	24.Численность  детей  в  дошкольных  образовательных  учреждениях
	чел.
	647
	700
	485  (69,3%)

	25.
	25.Численность  учащихся  в  общеобразовательных  учреждениях
	чел.
	1819
	1780
	1514  (85,1%)
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Вызовы  и  возможности  социально-экономического  развития

  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики

	Вызовы
	Возможности

	Производственный  комплекс

	-  модернизация  действующих  производств,  их  автоматизация  и  роботизация,  запуск  современных  производственных  площадок;  
-  модернизация  объектов  промышленной  инфраструктуры;

-  обеспечение  притока  частных  инвестиций  в  перспективные  производства,  способные  создать  нарастающий  мультипликативный  эффект  в  экономике;

-  технологическая  зависимость  промышленного  комплекса  от  импортного  оборудования,  комплектующих  и  технологий  в  условиях  санкционного  давления;  
-  высокая  зависимость  отрасли  машиностроения  от  государственных  заказов;

-  реализация  программ  повышения  производительности  труда  в  промышленности;

-  обеспечение  промышленных  производств  высококвалифицированными  кадрами
	-  ориентация  промышленной  политики  на  импортозамещение  и  формирование  спроса  на  высокотехнологическую  отечественную  продукцию,  комплектующие  и  оборудование;  
-  создание  условий  и  масштабная  поддержка  подготовки  кадров,  в  том  числе  востребованных  в  промышленном  секторе;

-  высокая  доля  обрабатывающих  производств  на  фоне  роста  спроса  на  промышленную  продукцию;

-  растущий  спрос  на  продукцию  машиностроения  в  различных  секторах  экономики,  в  том  числе  тех,  где  имеется  государственный  заказ;

-  развитый  уровень  кооперации  между  предприятиями  различных  отраслей  экономики;

-  благоприятная  инвестиционная  среда,  развитие  промышленных  площадок;  
-  комплексная  реновация  и  технологическая  модернизация  производственных  объектов  с  соблюдением  экологических  и  иных  стандартов

	Энергетика

	-  модернизация  действующей  системы  распределения  электроэнергии  и  управления  технологическим  процессом  передачи  электроэнергии  с  использованием  технологий  искусственного  интеллекта;

-  внедрение  энергоэффективных  технологий  в  приоритетных  отраслях  экономики,  использование  вторичных  энергетических  ресурсов  при  производстве  товаров;

-  при  высокой  степени  изношенности  энергосетей  потребность  в  их  реконструкции  с  последующим  увеличением  мощностей  
	-  пространственное  и  региональное  развитие  сферы  энергетики,  которое  означает  трансформацию  и  оптимизацию  энергетической  инфраструктуры  с  учетом  развития  внутренних  рынков;

-  наличие  широких  возможностей  государственной  поддержки  по  строительству  и  модернизации  энергосистем;

развитие  инфраструктуры  газовых  и  электрозаправочных  станций

	Агропромышленный  комплекс

	-  технологическая  зависимость  агропромышленного  комплекса  (АПК)  от  импортного  семенного  материала  в  растениеводстве,  племенной  продукции  (материала)  в  животноводстве,  ветеринарии,  кормопроизводстве,  хранении  и  переработке  сельскохозяйственной  продукции;

-  диспаритет  цен:  низкий  уровень  закупочных  цен  на  сельхозпродукцию  на  фоне  постоянно  растущих  цен  на  энергоносители  и  расходные  материалы;

-  отток  населения  из  сельской  местности,  нехватка  кадров  на  сельских  территориях;

-  наличие  незадействованных  земель  сельскохозяйственного  назначения,  низкий  уровень  плодородия  почв  вследствие  их  закисленности;

-  развитие  производств  на  основе  ресурсосберегающих  земледельческих  технологий  и  использования  высокопродуктивного  посевного  материала,  развитие  органического  сельского  хозяйства    
	-  приоритет  развития  и  роста  производства  продукции  АПК  и  ее  экспорта;

-  наличие  широкого  спектра  мер  государственной  поддержки  для  производителей  в  сфере  АПК;    
-  поддержка  создания  и  развития  агробиотехнопарков  на  федеральном  уровне;  
-  ориентация  на  комплексное  развитие  сельских  территорий  и  наличие  государственной  программы,  в  рамках  которой  созданы  возможности  для  развития  инфраструктуры  и  кадрового  потенциала  отрасли;

  -  формирование  приоритета  в  поддержке  развития  опорных  населенных  пунктов  и  прилегающих  территорий;

-  рост  спроса  на  экологически  чистую  продукцию  на  мировом  рынке,  в  том  числе  на  рынке  дружественных  стран,  формирующих  высокий  экспортный  потенциал  продукции  АПК

	Строительный  комплекс

	-  дефицит  готовых  территорий  под  жилищную  застройку,  недоступность  кредитов;  
-  комплексная  застройка  и  строительство  объектов  социальной  инфраструктуры  опорных  населенных  пунктов;

-  отсутствие  механизма  регулирования  архитектурно-градостроительного  облика  объектов  капитального  строительства;

-  снижение  платежеспособного  спроса  на  жилье  из-за  сокращения  объемов  льготного  ипотечного  кредитования
	-  стимулирование  и  поддержка  индивидуального  жилищного  строительства;

-  реализация  программ  развития  опорных  сельских  территорий  с  приоритетом  строительства  социальных  и  инфраструктурных  объектов;  
-  вовлечение  в  жилищное  строительство  неэффективно  используемых  территорий;

-  реализация  проектов  развития  инфраструктурных  объектов  на  территории  округа;

	Жилищно-коммунальное  хозяйство

	-  темпы  замены  коммунальной  инфраструктуры  ниже  темпов  ее  износа;

-  наращивание  темпов  модернизации  объектов  водоснабжения  и  водоотведения;

-  строительство,  реконструкция,  капитальный  ремонт  и  модернизация  систем  водоснабжения  и  водоотведения  с  использованием  перспективных  технологий;

-  низкая  мотивация  ресурсоснабжающих  компаний  в  оптимизации  расходов;

-  проблемы  деятельности  управляющих  организаций  и  развития  жилищного  хозяйства
	-  национальный  приоритет  развития  жилищно-коммунального  комплекса  как  основы  формирования  качественных  и  комфортных  условий  жизни  населения;

-  активное  развитие  мер  федеральной  поддержки,  направленных  на  модернизацию  коммунальной  инфраструктуры;

-  высокий  потенциал  применения  механизмов  государственно-частного  партнерства,  наличие  положительных  примеров  его  использования;

-  постепенное  повышение  энергетической  эффективности  системы  теплоснабжения

	Транспортный  комплекс  и  дорожное  хозяйство

	-  комплексное  развитие  всех  видов  транспорта  на  территории  региона  для  преодоления  диспропорций  в  развитии  транспортной  системы  муниципальных  образований;

-  устаревание  парка  пассажирского  транспорта;

-  усугубление  ситуации  с  транспортными  заторами  вследствие  роста  автомобилизации;

-  недостаточный  уровень  развития  дорожной  инфраструктуры;  
-  риск  социальной  напряженности  в  результате  ДТП  с  погибшими;

-  обеспечение  транспортной  отрасли  квалифицированными  кадрами
	-  пересечение  стратегически  важных  железнодорожных,  водных  и  автомобильных  магистралей,  наличие  развитой  транспортной  инфраструктуры;

-  наличие  профильного  национального  проекта  «Эффективная  транспортная  система»  и  федеральных  проектов  развития  дорожного  хозяйства  в  рамках  национального  проекта  «Инфраструктура  для  жизни»;

-  реализация  федерального  проекта  «Великий  Волжский  путь»  и  туристического  кластера  «Большая  Волга»  с  созданием  инфраструктуры  на  территории  Чувашской  Республики;

-  рост  внутреннего  туризма,  повышение  внутренней  транспортной  мобильности  населения

	Потребительский  рынок  и  сфера  услуг

	-  потенциальное  замедление  темпов  роста  продаж  вследствие  роста  себестоимости  производства  и  продаж,  давления  инфляции,  роста  банковских  ставок;

-  обеспечение  более  широкой  представленности  продукции  местных  товаропроизводителей,  в  том  числе  в  федеральных  торговых  сетях;

-  нехватка  кадров  любой  квалификации,  что  предполагает  обязательность  автоматизации  бизнес-процессов;

-  замедление  потребительской  активности  населения
	-  изменение  структуры  потребления  населения,  рост  доли  потребительских  расходов  в  сегменте  потребительских  услуг;

-  развитие  внутреннего  спроса  на  основе  роста  туристического  потока  в  регионе;

-  развитие  малоформатной  торговли,  оптово-розничных  рынков;

-  развитие  электронной  торговли,  информированность  и  грамотность  населения  в  части  электронной  торговли

	Инвестиции

	-  стимулирование  инвестиционной  активности  организаций,  осуществляющих  выпуск  продукции  с  высокой  добавленной  стоимостью  и  потенциалом  импортозамещения,  с  целью  ускорения  диверсификации  экономики;

-  расширение  линейки  инструментов  привлечения  внебюджетных  инвестиций  в  развитие  инфраструктурного  потенциала  региона  за  счет  устойчивого  финансирования  зеленых  проектов;

-  сложности  в  решении  земельных  и  строительных  вопросов,  вопросов  подключения  к  инженерным  сетям,  преимущественно  связанные  с  большой  продолжительностью  процессов  и  их  недостаточной  регламентацией  
	-  приоритет  увеличения  доли  инвестиций  в  основной  капитал;

-  наличие  инструментов  государственной  поддержки  реализации  инвестиционных  проектов  на  основе  механизмов  государственно-частного  партнерства;

-  наличие  широкого  спектра  государственных  программ  и  проектов,  позволяющих  привлекать  федеральные  финансовые  ресурсы  для  инвестирования  в  развитие  социально-значимых  и  инфраструктурных  проектов;  
-  наличие  разработанных  инвестиционных  предложений  для  привлечения  инвесторов  в  реализацию  проектов

	Туризм

	-  повышение  узнаваемости,  привлекательности  на  внутреннем  и  внешнем  туристских  рынках  посредством  увеличения  туристских  предложений,  развития  событийного  туризма,  создания  и  продвижения  собственного  национального  туристического  маршрута;

-  активное  развитие  автомобильного  туризма,  что  потребует  улучшения  транспортной  инфраструктуры,  в  частности  улучшения  качества  дорог  и  сервисов  на  трассах;

-  развитие  устойчивого  туризма,  что  в  свою  очередь,  ориентирует  на  развитие  экотуризма  и  инфраструктуры  особо  охраняемых  природных  территорий;

-  создание  качественной  туристической  инфраструктуры,  ориентированной  на  потребности  семей  с  детьми,  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья;

-  повышение  качества  обслуживания  и  развитие  системы  сервисов  для  гостей;

-  формирование  комплексных  туристских  продуктов,  обеспеченных  развитой  инфраструктурой,  ориентированных  на  учет  потребностей  разных  групп  путешествующих;

-  недостаточность  туристической  инфраструктуры  для  реализации  потенциала  транзитного  туристического  потока;
	-  приоритет  развития  внутреннего  туризма  и  роста  доли  туристической  отрасли  в  валовом  внутреннем  продукте;  
-  общий  рост  интереса  жителей  России  к  внутреннему  туризму  и  запрос  на  новые  маршруты;  
-  высокая  транспортная  доступность,  близость  к  столичному  региону  и  крупным  экономически  развитым  региональным  центрам;

  -  наличие  природных  аттракций  и  аутентичных  историко-культурных  факторов  для  развития  туристической  отрасли  и  туристического  бренда  Чувашской  Республики;

-  выгодное  территориальное  расположение  Чувашской  Республики,  позволяющее  привлекать  транзитные  потоки  туристов,  путешествующих  на  автомобилях  и  на  речных  судах;

-  повышение  транспортной  доступности  и  увеличение  транзитного  туристического  потока  в  связи  со  строительством  причальной  стенки  в  г.  Козловка;

-  общий  рост  интереса  жителей  России  к  внутреннему  туризму  и  запрос  на  новые  маршруты  

	Малое  и  среднее  предпринимательство

	-  расширение  доступа  к  финансовым  ресурсам  субъектов  МСП,  обеспечение  доступа  к  рынкам  сбыта;

-  увеличение  охвата  субъектов  МСП  услугами  и  мерами,  оказываемыми  организациями  инфраструктуры  поддержки  субъектов  МСП  
	-  оказание  услуг  и  мер  поддержки  организациями  инфраструктуры  поддержки  МСП;

-  приоритет  развития  отраслей,  в  которых  ключевую  роль  играют  субъекты  МСП,  в  том  числе  туризм,  креативная  индустрия,  технологическое  предпринимательство;    
-  наличие  комплекса  государственных  мер,  направленных  на  поддержку  субъектов  МСП

	Занятость  и  рынок  труда

	-  повышение  гибкости  рынка  труда,  развитие  его  инфраструктуры,  улучшение  качества  рабочей  силы;

-  создание  условий  для  роста  доходов  населения,  в  том  числе  путем  создания  высокотехнологичных,  высокопроизводительных  рабочих  мест,  поддержки  развития  предпринимательской  инициативы,  адресной  поддержки  социально  незащищенных  групп  населения;  
-  нарастание  дефицита  трудовых  ресурсов  в  отраслях  экономики,  количественный  и  качественный  рост  потребности  в  трудовых  ресурсах;

-  высокая  конкуренция  с  рынками  труда  соседних  с  Чувашской  Республикой  регионов  и  отток  кадров  в  силу  более  высокого  уровня  заработных  плат  в  других  регионах;

-  широкая  практика  развития  неофициальных  трудовых  отношений
	-  активная  государственная  политика  в  сфере  развития  человеческого  капитала;

-  приоритет  развития  кадрового  потенциала  экономики;

-  снижение  зависимости  ряда  предприятий  от  предложения  со  стороны  локального  рынка  труда  вследствие  привлечения  специалистов  из  других  регионов  с  актуальными  компетенциями  в  дистанционном  формате;

-  повышение  численности  граждан  трудоспособного  возраста  в  среднесрочном  периоде  в  соответствии  с  демографическими  прогнозами,  ранняя  профориентация  и  выход  на  рынок  труда  с  14-летнего  возраста;

-  прогнозируемый  рост  спроса  на  рабочую  силу  с  повышением  привлекательности  рынка  труда  и,  как  следствие,  снижение  оттока  и  притоком  квалифицированной  рабочей  силы  

	Цифровая  экономика  и  информационная  политика

	-  преодоление  территориальных  диспропорций  по  уровню  цифрового  развития;

-  отставание  муниципальной  цифровизации  в  части  обеспечения  безопасности  и  цифровизации  городского  и  жилищно-коммунального  хозяйства;

-  рост  киберугроз  и  необходимость  постоянного  совершенствования  обеспечения  безопасности  информации;

-  возрастающие  требования  населения  к  системе  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг
	-  рост  пользователей  Единого  портала  государственных  услуг  в  регионе  и  востребованность  государственных  сервисов,  доступных  в  приложении;

-  популярность  и  высокая  престижность  профессиональных  сфер,  связанных  с  информационными  технологиями

	Управление  государственной  собственностью

	-  реализация  системных  мероприятий  по  выявлению  неиспользуемого  или  неэффективно  используемого  имущества  и  по  вовлечению  данного  имущества  в  хозяйственный  оборот;

-  низкая  ликвидность  предлагаемого  к  вовлечению  в  хозяйственный  оборот  неэффективно  используемого  имущества;

-  наличие  незарегистрированного  имущества  и  земельных  участков,  а  также  неиспользуемого  имущества,  находящегося  в  частной  собственности  граждан  и  юридических  лиц;
	-  повышение  уровня  актуализации  Единого  государственного  реестра  недвижимости;

-  актуальная  и  оперативная  информация  о  муниципальном  имуществе  для  принятия  управленческих  решений;

-  активная  работа  по  реализации  инвестиционных  проектов

	Демография

	-  сбережение  населения,  создание  условий  для  повышения  уровня  рождаемости  в  регионе;

-  снижение  уровня  оттока  населения  на  основе  комплексных  мер  развития  регионального  рынка  труда  и  повышения  качества  жизни  населения;

-  снижение  диспропорций  посредством  формирования  благоприятных  и  привлекательных  условий  жизни  в  сельских  территориях  
	-  активная  государственная  политика  по  повышению  рождаемости,  поддержке  семьи  и  молодежи;

-  развитие  инфраструктуры  и  кадрового  потенциала  здравоохранения;  
-  распространение  культуры  активного  и  здорового  образа  жизни

	Уровень  и  качество  жизни

	-  достижение  среднереспубликанского  уровня  оплаты  труда  и  среднедушевых  денежных  доходов  населения;

-  создание  условий  для  роста  доходов  населения  за  счет  развития  экономики  и  рынка  труда;

-  снижение  уровня  дифференциации  населения  по  размеру  доходов,  решение  проблемы  бедности
	-  рост  производства  и  повышение  финансовых  возможностей  для  увеличения  уровня  оплаты  труда;

-  расширение  спектра  социально-ориентированных  федеральных  и  региональных  программ  и  проектов  для  разных  групп  населения

	Здравоохранение

	-  достижение  повышения  роста  коэффициента  рождаемости,  опережающий  рост  показателей  ожидаемой  продолжительности  здоровой  жизни;

-  сочетание  доступности  базовой  медицинской  помощи  первичного  звена  здравоохранения,  повышения  качества  диагностики  и  доступности  высокотехнологической  помощи;    
-  требования  к  инфраструктуре  здравоохранения:  соответствие  потребностям  населения  и  оптимизированное  эффективное  функционирование;  
-  отток  квалифицированных  специалистов  в  социальных  отраслях  
	-    рост  инфраструктурной  обеспеченности  системы  здравоохранения  (мощности  амбулаторно-поликлинических  организаций,  обеспеченности  сельского  населения  фельдшерско-акушерскими  пунктами);

-  активная  модернизация  объектов  здравоохранения  первичного  звена:  сокращение  количества  объектов,  находящихся  в  аварийном  состоянии;

-  снижение  общего  уровня  заболеваемости  населения  на  фоне  роста  культуры  здорового  образа  жизни;

-  рост  обеспеченности  медицинскими  кадрами  за  счет  реализации  программ  поддержки  медицинских  работников

	Физическая  культура  и  спорт

	-  отток  квалифицированных  специалистов  в  социальных  отраслях;

-  территориальное  выравнивание  в  части  обеспеченности  спортивными  объектами  и  создания  условий  для  занятия  физкультурой  и  спортом;

-  создание  современных  высокотехнологичных  спортивных  объектов  и  сооружений
	-  рост  популярности  здорового  образа  жизни  как  ценности  и  занятий  физической  культурой  и  спортом

-  высокая  и  непрерывно  растущая  доля  граждан,  систематически  занимающихся  спортом;

-  высокий  средний  уровень  обеспеченности  граждан  спортивной  инфраструктурой;

	Образование

	-  развитие  инфраструктуры  дошкольного,  общеобразовательного  и  дополнительного  образования,  выявление  и  развитие  талантов;
	-  национальный  приоритет  развития  качественного,  ориентированного  на  потребности  экономики  образования;

-  высокое  качество  подготовки  в  общеобразовательных  школах,  развитие  направления  ранней  профориентации;  
-  трансформация  системы  повышения  профессиональных  компетенций  педагогов;

-  рост  количества  и  разнообразия  цифровых  решений,  применяемых  в  образовании  для  повышения  качества  программ,  масштабирования  числа  обучаемых  и  пр.;  
-  рост  востребованности  образования–  повышение  квалификации,  переквалификация,  саморазвитие    

	Молодежная  политика

	-  кадровое  обеспечение  и  профессионализация  управления  в  сфере  молодежной  политики  на  муниципальном  уровне;

-  развитие  материально-технической  базы  для  работы  с  молодежью  во  всех  муниципальных  образованиях  республики;  
-  увеличение  доли  молодых  людей,  вовлеченных  в  добровольческую  (волонтерскую)  и  общественную  деятельность,  не  менее  чем  до  45  %;

-  снижение  абсолютной  численности  молодежи  и  ее  удельного  веса,  отток  молодежи  в  крупные  города  для  продолжения  обучения  и  трудоустройства;

-  сокращение  числа  молодых  работников,  нехватка  молодой  рабочей  силы  в  ряде  стратегически  значимых  организаций
	-  особое  внимание  к  реализации  молодежной  политики  на  муниципальном  уровне;

-  широкие  возможности  участия  в  грантовых  конкурсах  для  молодежи

-  увеличение  числа  и  разнообразия  молодежных  мероприятий,  проводимых  на  уровне  страны  и  региона  для  активизации  потенциала  молодежи  и  ее  вовлечения  в  общественную  жизнь;  
-  высокий  уровень  развития  молодежных  и  детских  общественных  организаций  в  Чувашии;  

	Культура

	-  возрастание  рисков  потери  наследия  национальной  чувашской  культуры;

-  изношенность  объектов  социальной  инфраструктуры  и  сокращение  количества  клубных  формирований;

-  низкая  «цифровая  зрелость»  муниципальных  учреждений  культуры  клубного  типа;

-  отсутствие  молодых  специалистов  в  трудоустройстве  в  сельских  учреждениях  культуры;

-  неукомплектованность  учреждений  культуры  специалистами  в  области  народного  творчества  и  библиотечного  дела;

  
	-  национальный  приоритет  развития  сферы  культуры  как  основы  для  продвижения  семейных  ценностей  и  семейного  досуга;

-  реализация  мероприятий  по  доведению  зданий  учреждений  культуры  до  нормативных  потребностей;

-    целенаправленная  работа  по  подготовке  кадров,  в  том  числе  целевого  обучения  на  базе  профильных  высших  и  средних  профессиональных  образовательных  организаций;

-  развитие  культурно-событийной  повестки  региона  за  счет  развития  туризма  в  регионе;

-  развитие  дополнительных  функций  муниципальных  библиотек  в  качестве  культурно-досуговых  центров;

-  развитие  цифровых  и  инновационных  технологий  для  расширения  аудитории  учреждений  культуры  и  библиотек  на  ряду  с  развитием  цифровой  грамотности  населения.

	Социальная  защита

	-  прогнозируемое  увеличение  числа  граждан,  нуждающихся  в  социальной  защите,  в  связи  с  увеличение  численности  населения  старше  трудоспособного  возраста;

-  повышение  адресности  социальной  помощи,  в  том  числе  за  счет  цифровизации;  
-  необходимость  укрепления  материально-технической  базы,  высокий  износ  материально-технической  базы  учреждений  социального  обслуживания;  
-  прогнозируемое  увеличение  числа  категорий  и  объема  групп  граждан,  нуждающихся  в  мерах  социальной  защиты
	-  приоритет  поддержки  семей,  участников  СВО,  людей  старшего  возраста  и  людей  с  инвалидностью;  
-  государственная  политика  в  части  поддержки  семей  с  детьми  и  социально  уязвимых  групп  населения;

-  рост  популярности  общественных  организаций    и  активное  развитие  волонтерского  движения;

-  развитие  культуры  благотворительности  на  корпоративном  уровне  и  среди  населения

	Безопасность  жизнедеятельности

	-  дальнейшее  материально-техническое  развитие  систем  предотвращения  чрезвычайных  ситуаций,  пожарной  безопасности,  безопасности  на  водоемах  и    безопасности  городской  среды;

-  разработка  современных  каналов  и  форматов  информирования  граждан  о  новых  формах  преступности,  повышение  правовой  культуры  граждан,  профилактика  правонарушений,  повышение  уровня  охвата  мерами  информирования  всех  категорий  граждан;  
-  вовлечение  институтов  гражданской  самоорганизации  (народных  дружин)  в  поддерживание  общественного  порядка;

-  реализация  сбалансированной  миграционной  политики  с  соблюдением  интересов  развития  бизнеса  и  социального  благополучия  региона;
	-  высокий  уровень  инфраструктурного  развития  системы  гражданской  обороны  и  чрезвычайных  ситуаций,  развитие  современных  технологий  безопасности,  медиатехнологий;

-  высокая  степень  скоординированности  уполномоченных  органов  в  области  безопасности  жизнедеятельности;  
-  развитие  институтов  гражданской  самоорганизации;



	Экология  и  рациональное  природопользование

	-  ужесточение  требований  к  качеству  питьевой  воды;

-  стремительное  увеличение  всех  видов  отходов.  Требования  федеральных  органов  исполнительной  власти  к  увеличению  показателей  переработки  твердых  коммунальных  отходов  и  вовлечению  во  вторичный  оборот;

-  высокий  износ  гидротехнических  сооружений,  недостаточный  уровень  развития  инфраструктуры  водоочистных  сооружений  и,  как  следствие,  увеличение  сброса  загрязненных  сточных  вод  в  грунтовые  и  поверхностные  воды;

-  необходимость  увеличения  информированности  и  растущие  требования  граждан  к  состоянию  окружающей  среды;

-  необходимость  постепенного  восстановления  естественных  экосистем  до  уровня,  гарантирующего  стабильность  окружающей  среды
	-  развитие  инфраструктуры  в  сфере  обращения  с  отходами,  полный  охват  населения  услугами  по  обращению  с  твердыми  коммунальными  отходами;

-  развитие  инфраструктуры  для  электротранспорта,  транспорта  на  газомоторном  топливе,  переход  на  электротранспорт
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на  2025–2030  годы

Проекты-драйверы  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики

	№                                пп
	Проект-драйвер
	Подпроекты
	Сфера  /  отрасль
	Описание  проекта
	Сроки  реализации,  годы
	Инвестиции,  млн.  рублей
	Социально-экономические  эффекты

	
	
	
	
	
	начало
	за​вершение
	общий  объем
	в  том  числе,  по  источникам  финансирования
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	федеральный  бюджет
	региональный  бюджет
	местный  бюджет
	внебюджетные  источники
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1.
	Развитие  машиностроительного  комплекса  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики
	Подпроект  1.  Строительство  заготовительного  цеха,  столовоймодернизация  складского  хозяйства
	промышленность
	развитие  машиностроительного  комплекса  через  обновление  и  строительство  новых  производственных  мощностей,  оснащение  современным  высокопроизводительным  оборудованием
	2025
	2030
	490,00
	0,00
	0,00
	0,00
	490,00
	300  млн.  рублей  –  прирост  объема  выручки  

	
	
	Подпроект  2.  Капитальный  ремонт  производственных  цехов,  замена  инженерных  сетей

Подпроект  3.  Строительство  пристроя  к  основному  цеху  в  АО  «НПЦ  «Кузов»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	70,0  млн.  рублей  –  налоговые  поступления  в  бюджеты  всех  уровней  (в  год)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	90  –  количество  новых  рабочих  мест

	
	
	Подпроект  4.  Закупка  и  монтаж  нового  оборудования  на  предприятиях
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	снижение  миграции,  оттока  населения  из  сельской  местности  за  счет  создания  новых  рабочих  мест

	
	
	  
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	усиление  экономической  специализации  МО

	2.
	Создание  территориального  туристического  кластера  в  Козловском  муниципальном  округе  Чувашской  Республики
	Подпроект  1.  Благоустройство  набережной  реки  Волга  в  г.  Козловке  со  строительством  причальной  стенки
	туризм
	развитие  исторического  и  рекреационного  туризма  в  Козловском  муниципальном  округе  Чувашской  Республики  через  создание  новых  туристических  объектов  и  продуктов.  Проект  направлен  на  воспитание  патриотизма
	2025
	2030
	770,9
	494,50
	29,1
	15,30
	232,00
	400,0  млн.  рублей  –  объем  выручки  (в  год)

	
	
	Подпроект  2.  Развитие  спортивно-оздоровительного,  туристического  комплекса  «Птичий  полет»  возле  
д.  Новородионовка
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	120,0  млн.  рублей  –  налоговые  поступления  в  бюджеты  всех  уровней  (в  год)

	
	
	Подпроект  3.  Создание  экофермы  «Радуга»  в  зоне  туристического  маршрута  на  «Птичий  полет»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	14,8  тыс.  человек  –  количество  благополучателей

	
	
	Подпроект  4.  Реконструкция  здания  гостиницы  и  кафе  «Волна»  в  г.  Козловка
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	56  –  количество  новых  рабочих  мест

	
	
	Подпроект  5.  Благоустройство  базы  отдыха  на  горе  Ленкина  в  г.  Козловка
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Подпроект  6.  Разработка  ПСД  и  строительство  двух  гостевых  парковок  с  санитарными  зонами  и  знаками  навигации  для  стоянки  туристических  автобусов  на  территории  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики  в  рамках  автомаршрута  «Неизведанная  Чувашия»

Подпроект  7.  Разработка  ПСД  и  строительство  инженерной  инфраструктуры  для  объектов  придорожного  сервиса  возле  мемориала  «Строителям  безмолвных  рубежей»  (санитарная  зона,  кафе,  кемпинг)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Подпроект  8.  Благоустройство  городского  пляжа  в  г.  Козловке
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Подпроект  9.  Благоустройство  смотровой  площадки  «Птичий  полет»  в  д.  Новородионовка

Подпроект  10.  Реконструкция  здания  кафе  «Крик».
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего  
	
	
	
	
	1260,9
	494,5
	29,1
	15,3
	722,0
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Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики
на  2025–2030  годы
	Инвестиционные  проекты  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики  в  разрезе  отраслей

	№  проекта
	Инвестиционный  проект
	Инициатор  проекта
	Категория  предприятия
	Сроки  реализации,  годы
	Общий  объем    инвестиций,  млн.  рублей
	Количество  созданных  рабочих  мест,  единиц
	Объем  налоговых  отчислений  в  бюджеты  всех  уровней,  млн.  рублей

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	  
	Промышленность

	1
	Строительство  заготовительного  цеха,  столовой  модернизация  складского  хозяйства,  Козловский  муниципальный  округ  Чувашской  Республики
	ООО  «Автофургон»
	среднее
	2025–2030
	160
	40
	19,6

	2
	Капитальный  ремонт  производственных  цехов,  замена  инженерных  сетей,  Козловский  муниципальный  округ  Чувашской  Республики
	ООО  «НПК  «Спецфургон»
	малое
	2025–2030
	80
	25
	8,4

	3
	Строительство  пристроя  к  основному  цеху  в  АО  «НПЦ  «Кузов»,  Козловский  муниципальный  округ  Чувашской  Республики
	АО  «НПЦ  «Кузов»
	малое
	2029
	70
	15
	3,1

	4
	Строительство  пристроя  к  основному  цеху,  Козловский  муниципальный  округ  Чувашской  Республики
	ООО  «ЦПР»
	малое
	2027
	50
	4
	4,2

	5
	Закупка  и  монтаж  нового  оборудования  на  предприятиях,  Козловский  муниципальный  округ  Чувашской  Республики
	ООО  «Автофургон»,  ООО  «НПК  «Спецфургон»,  АО  «НПЦ  «Кузов»
	крупное
	2025
	180
	10
	0

	6
	Капитальный  ремонт  цеха  древообработки,  Козловский  муниципальный  округ  Чувашской  Республики
	ИП  Албутов  С.Ю.
	малое
	2028
	30
	1
	0,2

	7
	Развитие  производственного  потенциала  в  ООО  «Фирдавил  и  компания»,  Козловский  муниципальный  округ  Чувашской  Республики
	ООО  «Фирдавил  и  компания»
	малое
	2025–2029
	160
	30
	6,5

	  
	Итого
	  
	  
	  
	730,0
	125,0
	42,0

	  
	АПК

	8
	Модернизация  тепличного  хозяйства  в  КФХ  Семенов  И.В.  «Энежъ»,  Козловский  муниципальный  округ  Чувашской  Республики
	КФХ  Семенов  И.В.  «Энежъ»
	малое
	2025-2028
	30
	0
	8

	9
	Строительство  ангара  для  хранения  техники,  Козловский  муниципальный  округ  Чувашской  Республики
	КФХ  Семенов  И.В.  «Энежъ»
	малое
	2025
	20
	0
	0

	10
	Строительство  зернохранилища  на  1000  тонн,  Козловский  муниципальный  округ  Чувашской  Республики
	КФХ  Семенов  И.В.  «Энежъ»
	малое
	2028
	18
	0
	0,5

	11
	Строительство  зерносушильного  комплекса  в  с.  Янгильдино,  Козловский  муниципальный  округ  Чувашской  Республики
	КФХ  Семенов  И.В.  «Энежъ»
	малое
	2027
	160
	2
	3

	12
	Строительство  нового  цеха  для  засолки  огурцов  и  производства  салатов  в  д.  Ягунькино,  Козловский  муниципальный  округ  Чувашской  Республики
	КФХ  Семенов  И.В.  «Энежъ»
	малое
	2028
	80
	10
	12

	13
	Монтаж  системы  орошения  овощных  культур,  Козловский  муниципальный  округ  Чувашской  Республики
	КФХ  Семенов  И.В.  «Энежъ»
	малое
	2025-2028
	200
	2
	8

	14
	Строительство  зимовального  пруда  для  рыб.  Приобретение  оборудования  в  КФХ  Сергеева  О.М.,  Козловский  муниципальный  округ  Чувашской  Республики
	КФХ  Сергеев  О.М.
	малое
	2024–2025  
	11
	3
	0,8

	15
	Реконструкция  цеха  по  производству  комбикормов  в  КФХ  Афанасьева  А.Ю.,  Козловский  муниципальный  округ  Чувашской  Республики
	КФХ  Афанасьев  А.Ю.
	малое
	2024–2025  
	15
	0
	2

	16
	Капитальный  ремонт  цеха  по  переработке  рыбы  в  КФХ  Афанасьева  А.Ю.,  Козловский  муниципальный  округ  Чувашской  Республики
	КФХ  Афанасьев  А.Ю.
	малое
	2025
	4
	3
	0

	17
	Строительство  картофелехранилища  на  10  тысяч  тонн,  Козловский  муниципальный  округ  Чувашской  Республики
	ООО  «Каспий-Агро»
	малое
	2026
	130
	8
	0

	18
	Реконструкция  помещений  для  выращивания  цыплят  бройлеров    и  строительство  новых  птичников,  Козловский  муниципальный  округ  Чувашской  Республики
	ООО  «Мега  ЮРМА»
	среднее
	2025–2027
	230
	14
	4

	  
	Итого
	  
	  
	  
	898
	42
	38

	  
	Туризм

	19
	Реконструкция  здания  гостиницы  и  кафе  «Волна»  в  г.  Козловка,  Козловский  муниципальный  округ  Чувашской  Республики
	ИП  Потапова  А.В.
	  малое
	2027–2028
	35
	10
	1

	20
	Строительство  туристической  инфраструктуры  для  спортивно-оздоровительной,  туристической  базы  «Птичий  полет»  в  д.  Новородионовка,  Козловский  муниципальный  округ  Чувашской  Республики
	ООО  «Птичий  полет»
	  малое
	2025–2029
	44
	7
	2

	21
	Создание  экофермы  «Радуга»  в  зоне  туристического  маршрута  на  «Птичий  полет»,  Козловский  муниципальный  округ  Чувашской  Республики
	ООО  «Булат»
	  малое
	2026–2028
	100
	6
	2

	22
	Благоустройство  базы  отдыха  на  горе  Ленкина  в  г.  Козловка,  Козловский  муниципальный  округ  Чувашской  Республики
	ООО  «Венеция»
	  малое
	2026–2028
	28
	5
	2

	23
	Реконструкция  здания  кафе  «Крик»,  Козловский  муниципальный  округ  Чувашской  Республики
	ИП  Смирнов  М.В.
	  малое
	2029
	10
	0
	0,5

	24
	Благоустройство  городского  пляжа  в  г.  Козловке,  Козловский  муниципальный  округ  Чувашской  Республики
	поиск  инвестора
	  малое
	2027–2028
	15
	0
	0

	  
	Итого
	  
	  
	  
	232
	28
	7,5

	  
	Потребительский  рынок

	25
	Развитие  инфраструктуры  и  создание  торговых  рядов  на  универсальной  ярмарке  в  г.  Козловка,  Козловский  муниципальный  округ  Чувашской  Республики
	ООО  «Лад»
	малое
	2025–2027  
	1,5
	8
	0

	26
	Строительство  торгового  центра  площадью  750  кв.  м  в  г.  Козловка,  Козловский  муниципальный  округ  Чувашской  Республики
	ИП  Симолкин  Н.В.
	  малое
	2025–2026  
	36
	8
	0,2

	27
	Строительство  магазина  «Автозапчасти»  и  пункта  технического  обслуживания  автомобилей  в  г.  Козловка,  Козловский  муниципальный  округ  Чувашской  Республики
	ИП  Кудяков  А.Н.
	микро
	2025–2026  
	25
	2
	0,5

	28
	Строительство  магазина  «Звениговский  мясокомбинат»  площадью  200  кв.  м  в  г.  Козловка,  Козловский  муниципальный  округ  Чувашской  Республики
	ООО  «ТД  «Звениговский»
	  малое
	2026
	30
	3
	1

	  
	Итого
	  
	  
	  
	92,5
	21
	1,7

	  
	Итого
	  
	  
	  
	1952,5
	216,0
	89,5


"Приложение  №  7
к  Комплексной  программе
социально-экономического  развития
Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики
на  2025-2030
	Наименование  
	Национальный  проект,  региональный  проект  
	Место  реализации  проекта
	Сроки  реализации,  годы
	Мощность
	Источник  финансирования,  наличие  и  необходимость  ПСД
	Прогнозные  объемы  финансирования
	Число  жителей,  улучшивших  условия  в  результате  реализации,  человек
	Основания  для  включения

	
	
	
	
	
	
	источник  финансирования  
	всего,  
в  том  числе
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Туризм

	Разработка  ПСД  и  строительство  двух  гостевых  парковок  с  санитарными  зонами  и  знаками  навигации  для  стоянки  туристических  автобусов  на  территории  Козловского  МО  в  рамках  автомаршрута  «Неизведанная  Чувашия»
	Государственная  программа  Российской  Федерации  «Развитие  туризма»  Государственная  программа  Чувашской  республики  «Развитие  туризма  и  индустрии  гостеприимства».  ПСД  имеется
	Козловский  муниципальный  округ  Чувашской  Республики
	2029
	2  автостоянки  общей  площадью  до  1000  кв.м.
	Планируется  подать  заявку  на  разработку  ПСД    в  РАИП  строительство  в  2026  г.
	объем  финансирования,  млн.  рублей
	40,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	40,0
	0,0
	14831
	Заявка  на  участие  в  РАИП  2027  г.    

	
	
	
	
	
	
	федеральный    бюджет
	34,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	34,9
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	республиканский  бюджет  Чувашской  Республики
	5,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5,1
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	местный  бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	внебюджетные  источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Разработка  ПСД  и  строительство  инженерной  инфраструктуры  для  объектов  придорожного  сервиса  возле  мемориала  «Строителям  безмолвных  рубежей»  (санитарная  зона,  кафе,  кемпинг)
	Государственная  программа  Российской  Федерации  «Развитие  туризма»  Государственная  программа  Чувашской  республики  «Развитие  туризма  и  индустрии  гостеприимства».  ПСД  имеется
	Козловский  муниципальный  округ  Чувашской  Республики
	2029
	Позволит  привлечь  внебюджетные  источники  более  100  млн.  руб.
	Планируется  подать  заявку  на  разработку  ПСД    в  РАИП  строительство  в  2028–2029  го​дах
	объем  финансирования,  млн.  рублей
	50,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	50,1
	0,0
	14831
	ПСД  –  заявка  на  участие  в  РАИП  2029  года.    Строительство  –  заявка  на  участие  в  государственной  программе    РФ  «Развитие  туризма»  приложение  №  3

	
	
	
	
	
	
	федеральный    бюджет
	43,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	43,7
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	республиканский  бюджет  Чувашской  Республики
	6,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	6,1
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	местный  бюджет
	0,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,3
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	внебюджетные  источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Благоустройство  набережной  реки  Волга  в  г.  Козловке  со  строительством  причальной  стенки
	Государственная  программа  Российской  Федерации  «Развитие  туризма»  Государственная  программа  Чувашской  республики  «Развитие  туризма  и  индустрии  гостеприимства».  ПСД  имеется
	Козловский  муниципальный  округ  Чувашской  Республики
	2025–2027
	Позволит  увеличить  количество  приемов  круизных  теплоходов,  увеличить  поток  туристов  и  пассажиров  до  15–20  тыс.  человек
	Государственная  программа  Российской  Федерации  «Развитие  туризма»  Государственная  программа  Чувашской  республики  «Развитие  туризма  и  индустрии  гостеприимства».  ПСД  имеется
	объем  финансирования,  млн.  рублей
	501,3
	228,2
	191,8
	81,3
	0,0
	0,0
	0,0
	14831
	Индивидуальной  программе  социально-экономи​ческого  развития»  на  период  2025–2030  гг.

	
	
	
	
	
	
	федеральный    бюджет
	496,3
	225,9
	189,9
	80,5
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	республиканский  бюджет  Чувашской  Республики
	5,0
	2,3
	1,9
	0,8
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	местный  бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	внебюджетные  источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Благоустройство  смотровой  площадки  «Птичий  полет»  в  д.  Новородионовка
	  
	Козловский  муниципальный  округ  Чувашской  Республики
	2028
	  
	  
	объем  финансирования,  млн.  рублей
	15,0
	0,0
	0,0
	0,0
	15,0
	0,0
	0,0
	  
	  

	
	
	
	
	
	
	федеральный    бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	республиканский  бюджет  Чувашской  Республики
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	местный  бюджет
	15,0
	0,0
	0,0
	0,0
	15,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	внебюджетные  источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	  
	
	

	ИТОГО  по  муниципальному  округу:
	объем  финансирования,  млн.  рублей
	606,4
	228,2
	191,8
	81,3
	15
	90,1
	0
	  
	  

	
	федеральный    бюджет
	574,9
	225,9
	189,9
	80,5
	0,0
	78,6
	0,0
	
	

	
	республиканский  бюджет  Чувашской  Республики
	16,2
	2,3
	1,9
	0,8
	0,0
	11,2
	0,0
	
	

	
	местный  бюджет
	15,3
	0,0
	0,0
	0,0
	15,0
	0,3
	0,0
	
	

	
	внебюджетные  источники
	0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	


	Строительство  и  ЖКХ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Строительство  тепловых  сетей  и  сетей  горячего  водоснабжения  от  газовой  автоматизированной  блочно-модульной  котельной  по  ул.  Ленкина  в  г.  Козловка  Чувашской  Республике
	региональный  проект,  РАИП
	Козловский  муниципальный  округ  Чувашской  Республики
	2025
	  
	Республиканский  бюджет  Чувашской  Республики
	объем  финансирования,  млн.  рублей
	9,8
	9,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	  
	Долгосрочный  план  развития  опорного  населенного  пункта  и  прилегающей  территории

	
	
	
	
	
	
	  федеральный    бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	республиканский  бюджет  Чувашской  Республики
	9,8
	9,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	местный  бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	внебюджетные  источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Строительство  тепловых  сетей  и  сетей  горячего  водоснабжения  от  газовой  автоматизированной  блочно-модульной  котельной  по  ул.  Чкалова  в  г.  Козловка  Чувашской  Республике
	региональный  проект,  РАИП
	Козловский  муниципальный  округ  Чувашской  Республики
	2025
	  
	Республиканский  бюджет  Чувашской  Республики
	объем  финансирования,  млн.  рублей
	20,2
	20,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	  
	Долгосрочный  план  развития  опорного  населенного  пункта  и  прилегающей  территории

	
	
	
	
	
	
	федеральный    бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	республиканский  бюджет  Чувашской  Республики
	20,2
	20,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	местный  бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	внебюджетные  источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Реконструкция  очистных  сооружений  г.  Козловка  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики  производительностью  1100  куб.м.сутки
	Государственная  программа  Чувашской  Республики  «Модернизация  и  развитие  сферы  жилищно-коммунального  хозяйства»
	Козловский  муниципальный  округ  Чувашской  Республики
	2025
	1100  куб.  м
	ФБ,  РБ.  ПСД  в  разработке
	объем  финансирования,  млн.  рублей
	12,7
	12,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	7471
	Долгосрочный  план  развития  опорного  населенного  пункта  и  прилегающей  территории.  Имеется  решение  Козловского  районного  суда  от  30.06.2022  №2-303/2022.

	
	
	
	
	
	
	федеральный    бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	республиканский  бюджет  Чувашской  Республики
	12,7
	12,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	местный  бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	внебюджетные  источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Строительство  биологических  очистных  сооружений  на  1100  куб.  м  в  г.  Козловка
	Государственная  программа  Чувашской  Республики  «Модернизация  и  развитие  сферы  жилищно-коммунального  хозяйства»
	Козловский  муниципальный  округ  Чувашской  Республики
	2029-2030
	1100  куб.  м
	ФБ,  РБ.  ПСД  в  разработке
	объем  финансирования,  млн.  рублей
	1044,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	522,0
	522,0
	7471
	Долгосрочный  план  развития  опорного  населенного  пункта  и  прилегающей  территории.  Имеется  решение  Козловского  районного  суда  от  30.06.2022  №2-303/2022.

	
	
	
	
	
	
	федеральный    бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	республиканский  бюджет  Чувашской  Республики
	1000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	500,0
	500,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	местный  бюджет
	44,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	22,0
	22,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	внебюджетные  источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Разработка  ПСД  "Строительство  очистных  сооружений  в  д.  Андреево-Базары  Козловского  МО  мошностью  50  куб.м"  
	Государственная  программа  Чувашской  Республики  «Модернизация  и  развитие  сферы  жилищно-коммунального  хозяйства»
	Козловский  муниципальный  округ  Чувашской  Республики
	2025
	50  куб.  м
	ФБ,  РБ.  ПСД  требуется
	объем  финансирования,  млн.  рублей
	2,6
	2,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	267
	Долгосрочный  план  развития  опорного  населенного  пункта  и  прилегающей  территории.  Имеется  решение  Козловского  районного  суда  ЧР  №  2-389/2023

	
	
	
	
	
	
	федеральный    бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	республиканский  бюджет  Чувашской  Республики
	2,6
	2,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	местный  бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	внебюджетные  источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Строительство  очистных  сооружений  в  д.  Андреево-Базары  Козловского  МО  мошностью  50  куб.м  
	Государственная  программа  Чувашской  Республики  «Модернизация  и  развитие  сферы  жилищно-коммунального  хозяйства»
	Козловский  муниципальный  округ  Чувашской  Республики
	2029-2030
	50  куб.  м
	ФБ,  РБ.  ПСД  требуется
	объем  финансирования,  млн.  рублей
	52,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	26,0
	26,0
	267
	Долгосрочный  план  развития  опорного  населенного  пункта  и  прилегающей  территории.  Имеется  решение  Козловского  районного  суда  ЧР  №  2-389/2023

	
	
	
	
	
	
	федеральный    бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	республиканский  бюджет  Чувашской  Республики
	50,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	25,0
	25,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	местный  бюджет
	2,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1,0
	1,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	внебюджетные  источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Разработка  ПСД  «Строительство  станции  водоподготовки  на  500  куб.  м  в  г.  Козловка»
	Государственная  программа  Чувашской  Республики  «Модернизация  и  развитие  сферы  жилищно-коммунального  хозяйства»
	Козловский  муниципальный  округ  Чувашской  Республики
	2029
	500  куб.  м
	РБ,  МБ
	объем  финансирования,  млн.  рублей
	3,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3,2
	0,0
	7471
	Долгосрочный  план  развития  опорного  населенного  пункта  и  прилегающей  территории

	
	
	
	
	
	
	федеральный    бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	республиканский  бюджет  Чувашской  Республики
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	местный  бюджет
	3,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3,2
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	внебюджетные  источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Строительство  станции  водоподготовки  на  500  куб.  м  в  г.  Козловка
	Государственная  программа  Чувашской  Республики  «Модернизация  и  развитие  сферы  жилищно-коммунального  хозяйства»
	Козловский  муниципальный  округ  Чувашской  Республики
	2029-2030
	500  куб.  м
	ФБ,  РБ.  разработка  ПСД  требуется,  запланирована  на  2025  г
	объем  финансирования,  млн.  рублей
	34,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	17,2
	17,2
	7471
	Долгосрочный  план  развития  опорного  населенного  пункта  и  прилегающей  территории

	
	
	
	
	
	
	федеральный    бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	республиканский  бюджет  Чувашской  Республики
	32,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	16,0
	16,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	местный  бюджет
	2,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1,2
	1,2
	
	

	
	
	
	
	
	
	внебюджетные  источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Разработка  ПСД  «Реконструкции  ветхих  сетей  водоснабжения  и  водоотведения  в  поселковой  части    г.  Козловка»
	Государственная  программа  Чувашской  Республики  «Модернизация  и  развитие  сферы  жилищно-коммунального  хозяйства»
	Козловский  муниципальный  округ  Чувашской  Республики
	2029
	  
	РБ,  МБ
	объем  финансирования,  млн.  рублей
	4,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4,8
	0,0
	1421
	Долгосрочный  план  развития  опорного  населенного  пункта  и  прилегающей  территории

	
	
	
	
	
	
	федеральный    бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	республиканский  бюджет  Чувашской  Республики
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	местный  бюджет
	4,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4,8
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	внебюджетные  источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Реконструкция  ветхих  сетей  водоснабжения  и  водоотведения  в  поселковой  части  г.  Козловка
	Государственная  программа  Чувашской  Республики  «Модернизация  и  развитие  сферы  жилищно-коммунального  хозяйства»
	Козловский  муниципальный  округ  Чувашской  Республики
	2029-2030
	  
	ФБ,  РБ.  разработка  ПСД  требуется,  запланирована  на  2026  г
	объем  финансирования,  млн.  рублей
	134,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	67,4
	67,4
	1421
	Долгосрочный  план  развития  опорного  населенного  пункта  и  прилегающей  территории

	
	
	
	
	
	
	федеральный    бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	республиканский  бюджет  Чувашской  Республики
	126,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	63,0
	63,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	местный  бюджет
	8,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4,4
	4,4
	
	

	
	
	
	
	
	
	внебюджетные  источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Разработка  ПСД  «Строительство  сетей  водоснабжения  и  водоотведения    по  ул.  Школьная,  Южная  в  г.  Козловка»
	Государственная  программа  Чувашской  Республики  «Модернизация  и  развитие  сферы  жилищно-коммунального  хозяйства»
	Козловский  муниципальный  округ  Чувашской  Республики
	2025
	  
	РБ,  МБ
	объем  финансирования,  млн.  рублей
	3,5
	3,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	220
	Долгосрочный  план  развития  опорного  населенного  пункта  и  прилегающей  территории.  Имеется  решение  Козловского  районного  суда  ЧР  №  2-275/2023,  2а-161-2024

	
	
	
	
	
	
	федеральный    бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	республиканский  бюджет  Чувашской  Республики
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	местный  бюджет
	3,5
	3,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	внебюджетные  источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Строительство  сетей  водоснабжения  и  водоотведения    по  ул.  Школьная,  Южная  г.  Козловка
	Государственная  программа  Чувашской  Республики  «Модернизация  и  развитие  сферы  жилищно-коммунального  хозяйства»
	Козловский  муниципальный  округ  Чувашской  Республики
	2029-2030
	  
	ФБ,  РБ.  разработка  ПСД  требуется,  запланирована  на  2026  г.
	объем  финансирования,  млн.  рублей
	28,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	14,0
	14,0
	220
	Долгосрочный  план  развития  опорного  населенного  пункта  и  прилегающей  территории.  Имеется  решение  Козловского  районного  суда  ЧР  №  2-275/2023,  2а-161-2024

	
	
	
	
	
	
	федеральный    бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	республиканский  бюджет  Чувашской  Республики
	24,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	12,0
	12,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	местный  бюджет
	4,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2,0
	2,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	внебюджетные  источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Разработка  ПСД  «Реконструкции  ветхих  сетей  водоснабжения  и  водоотведения  в  городской    части    г.  Козловка»
	Государственная  программа  Чувашской  Республики  «Модернизация  и  развитие  сферы  жилищно-коммунального  хозяйства»
	Козловский  муниципальный  округ  Чувашской  Республики
	2029
	  
	РБ,  МБ
	объем  финансирования,  млн.  рублей
	8,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	8,6
	0,0
	6050
	Долгосрочный  план  развития  опорного  населенного  пункта  и  прилегающей  территории

	
	
	
	
	
	
	федеральный    бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	республиканский  бюджет  Чувашской  Республики
	8,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	8,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	местный  бюджет
	0,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,6
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	внебюджетные  источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Реконструкция  ветхих  сетей  водоснабжения  и  водоотведения  в  городской  части  г.  Козловка
	Государственная  программа  Чувашской  Республики  «Модернизация  и  развитие  сферы  жилищно-коммунального  хозяйства»
	Козловский  муниципальный  округ  Чувашской  Республики
	2029-2030
	  
	ФБ,  РБ.  разработка  ПСД  требуется,  запланирована  на  2027  г.
	объем  финансирования,  млн.  рублей
	326,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	163,4
	163,4
	6050
	Долгосрочный  план  развития  опорного  населенного  пункта  и  прилегающей  территории

	
	
	
	
	
	
	федеральный    бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	республиканский  бюджет  Чувашской  Республики
	300,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	150,0
	150,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	местный  бюджет
	26,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	13,4
	13,4
	
	

	
	
	
	
	
	
	внебюджетные  источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Проектные  работы  «Строительство  блочно-модульной  газовой  котельной  МКД  по  ул.  Молодежной    г.  Козловка»
	Государственная  программа  Чувашской  Республики  «Модернизация  и  развитие  сферы  жилищно-коммунального  хозяйства»
	Козловский  муниципальный  округ  Чувашской  Республики
	2029
	  
	РБ,  МБ
	объем  финансирования,  млн.  рублей
	1,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1,6
	0,0
	280
	4  многоквартирных  муниципальных    дома  подключены  к  системам  тепло-,  водо-  и  электроснабжения  ФКУ  ИК-5  УФСИН  России  по  Чувашской  Республике.  Необходимо  включение  данных  домов  в  общегородские  сети.

	
	
	
	
	
	
	федеральный    бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	республиканский  бюджет  Чувашской  Республики
	1,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1,4
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	местный  бюджет
	0,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,2
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	внебюджетные  источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Строительство  блочно-модульной  газовой  котельной  МКД  по  ул.  Молодежной    г.  Козловка
	Государственная  программа  Чувашской  Республики  «Модернизация  и  развитие  сферы  жилищно-коммунального  хозяйства»
	Козловский  муниципальный  округ  Чувашской  Республики
	2029–2030
	  
	ФБ,  РБ.  разработка  ПСД  требуется,  запланирована  на  2028  г
	объем  финансирования,  млн.  рублей
	56,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	28,2
	28,2
	280
	4  многоквартирных  муниципальных    дома  подключены  к  системам  тепло-,  водо-  и  электроснабжения  ФКУ  ИК-5  УФСИН  России  по  Чувашской  Республике.  Необходимо  включение  данных  домов  в  общегородские  сети.

	
	
	
	
	
	
	федеральный    бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	республиканский  бюджет  Чувашской  Республики
	50,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	25,0
	25,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	местный  бюджет
	6,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3,2
	3,2
	
	

	
	
	
	
	
	
	внебюджетные  источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Проектные  работы  «Строительство  канализационной  насосной  станции  и  канализационных  сетей  напорного  коллектора  и  самоточной  канализации  МКД  по  ул.  Молодежной    г.  Козловка»
	Государственная  программа  Чувашской  Республики  «Модернизация  и  развитие  сферы  жилищно-коммунального  хозяйства»
	Козловский  муниципальный  округ  Чувашской  Республики
	2029
	  
	РБ,  МБ
	объем  финансирования,  млн.  рублей
	4,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4,8
	0,0
	280
	4  многоквартирных  муниципальных    дома  подключены  к  системам  тепло-,  водо-  и  электроснабжения  ФКУ  ИК-5  УФСИН  России  по  Чувашской  Республике.  Необходимо  включение  данных  домов  в  общегородские  сети.

	
	
	
	
	
	
	федеральный    бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	республиканский  бюджет  Чувашской  Республики
	4,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	местный  бюджет
	0,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,8
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	внебюджетные  источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Строительство  канализационной  насосной  станции  и  канализационных  сетей  напорного  коллектора  и  самоточной  канализации  МКД  по  ул.  Молодежной    г.  Козловка
	Государственная  программа  Чувашской  Республики  «Модернизация  и  развитие  сферы  жилищно-коммунального  хозяйства»
	Козловский  муниципальный  округ  Чувашской  Республики
	2029–2030
	  
	ФБ,  РБ.  разработка  ПСД  требуется,  запланирована  на  2028  г.
	объем  финансирования,  млн.  рублей
	35,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	17,5
	17,5
	280
	4  многоквартирных  муниципальных    дома  подключены  к  системам  тепло-,  водо-  и  электроснабжения  ФКУ  ИК-5  УФСИН  России  по  Чувашской  Республике.  Необходимо  включение  данных  домов  в  общегородские  сети.

	
	
	
	
	
	
	федеральный    бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	республиканский  бюджет  Чувашской  Республики
	32,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	16,0
	16,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	местный  бюджет
	3,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1,5
	1,5
	
	

	
	
	
	
	
	
	внебюджетные  источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Благоустройство  тротуара  пешеходной  зоны  по  ул.  Шоссейная,  ул.  Ленкина,    ул.  Карла  Маркса  г.  Козловка  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики
	Формирование  комфортной  городской  среды
	Козловский  муниципальный  округ  Чувашской  Республики
	2025
	  
	ФБ,  РБ,  МБ
	объем  финансирования,  млн.  рублей
	5,2
	5,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	  
	ФКГС

	
	
	
	
	
	
	федеральный    бюджет
	5,2
	5,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	республиканский  бюджет  Чувашской  Республики
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	местный  бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	внебюджетные  источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Капитальный  ремонт  водозаборного  узла  по  ул.  Калиниа  в  г.Козловка
	  
	Козловский  муниципальный  округ  Чувашской  Республики
	2025
	  
	ГП  ЧР  "Управление  общественными  финансами  и  государственным  долгом  Чувашской  Республики",  ПСД  имеется
	объем  финансирования,  млн.  рублей
	2,9
	2,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	692
	модернизация  источников  водоснабжения  в  Козловском  муниципальном  округе.  Имеется  решение  Козловского  районного    суда  ЧР  №  2-126/2024

	
	
	
	
	
	
	федеральный    бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	республиканский  бюджет  Чувашской  Республики
	2,7
	2,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	местный  бюджет
	0,2
	0,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	внебюджетные  источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Капитальный  ремонт  водозаборного  узла  по  ул.  Октябрьская  в  г.Козловка
	  
	Козловский  муниципальный  округ  Чувашской  Республики
	2025
	  
	ГП  ЧР  "Управление  общественными  финансами  и  государственным  долгом  Чувашской  Республики",  ПСД  имеется
	объем  финансирования,  млн.  рублей
	2,1
	2,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	7781
	модернизация  источников  водоснабжения  в  Козловском  муниципальном  округе.  Имеется  решение  Козловского  районного    суда  ЧР  №  2-126/2024

	
	
	
	
	
	
	федеральный    бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	республиканский  бюджет  Чувашской  Республики
	2,0
	2,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	местный  бюджет
	0,1
	0,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	внебюджетные  источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Капитальный  ремонт  водозаборного  узла  по  ул.  Октябрьская  РСУ    в  г.Козловка
	  
	Козловский  муниципальный  округ  Чувашской  Республики
	2025
	  
	ГП  ЧР  "Управление  общественными  финансами  и  государственным  долгом  Чувашской  Республики",  ПСД  имеется
	объем  финансирования,  млн.  рублей
	2,7
	2,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	7781
	модернизация  источников  водоснабжения  в  Козловском  муниципальном  округе.  Имеется  решение  Козловского  районного    суда  ЧР  №  2-126/2024

	
	
	
	
	
	
	федеральный    бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	республиканский  бюджет  Чувашской  Республики
	2,5
	2,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	местный  бюджет
	0,2
	0,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	внебюджетные  источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Капитальный  ремонт  водозаборного  узла  по  ул.  Пушкина  в  г.Козловка
	  
	Козловский  муниципальный  округ  Чувашской  Республики
	2025
	  
	ГП  ЧР  "Управление  общественными  финансами  и  государственным  долгом  Чувашской  Республики",  ПСД  имеется
	объем  финансирования,  млн.  рублей
	2,4
	2,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	7781
	модернизация  источников  водоснабжения  в  Козловском  муниципальном  округе.  Имеется  решение  Козловского  районного    суда  ЧР  №  2-126/2024

	
	
	
	
	
	
	федеральный    бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	республиканский  бюджет  Чувашской  Республики
	2,3
	2,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	местный  бюджет
	0,1
	0,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	внебюджетные  источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Капитальный  ремонт  водозаборного  узла  в  д.Кинеры  Козловского  муниципального  округа  
	  
	Козловский  муниципальный  округ  Чувашской  Республики
	2025
	  
	ГП  ЧР  "Управление  общественными  финансами  и  государственным  долгом  Чувашской  Республики",  ПСД  имеется
	объем  финансирования,  млн.  рублей
	2,4
	2,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	54
	модернизация  источников  водоснабжения  в  Козловском  муниципальном  округе

	
	
	
	
	
	
	федеральный    бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	республиканский  бюджет  Чувашской  Республики
	2,2
	2,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	местный  бюджет
	0,2
	0,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	внебюджетные  источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Капитальный  ремонт  водозаборного  узла  в  с.  Карамышево  (Церковь)  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики
	  
	Козловский  муниципальный  округ  Чувашской  Республики
	2029
	  
	ГП  ЧР  "Управление  общественными  финансами  и  государственным  долгом  Чувашской  Республики",  ПСД  имеется
	объем  финансирования,  млн.  рублей
	2,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2,1
	0,0
	317
	модернизация  источников  водоснабжения  в  Козловском  муниципальном  округе

	
	
	
	
	
	
	федеральный    бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	республиканский  бюджет  Чувашской  Республики
	2,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	местный  бюджет
	0,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,1
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	внебюджетные  источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Капитальный  ремонт  водозаборного  узла  в  д.  Можары  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики
	  
	Козловский  муниципальный  округ  Чувашской  Республики
	2029
	  
	ГП  ЧР  "Управление  общественными  финансами  и  государственным  долгом  Чувашской  Республики",  ПСД  имеется
	объем  финансирования,  млн.  рублей
	2,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2,4
	0,0
	216
	модернизация  источников  водоснабжения  в  Козловском  муниципальном  округе

	
	
	
	
	
	
	федеральный    бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	республиканский  бюджет  Чувашской  Республики
	2,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2,2
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	местный  бюджет
	0,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,2
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	внебюджетные  источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Капитальный  ремонт  водозаборного  узла  в  д.  Солдыбаево  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики
	  
	Козловский  муниципальный  округ  Чувашской  Республики
	2029
	  
	ГП  ЧР  "Управление  общественными  финансами  и  государственным  долгом  Чувашской  Республики",  ПСД  имеется
	объем  финансирования,  млн.  рублей
	1,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1,3
	0,0
	350
	модернизация  источников  водоснабжения  в  Козловском  муниципальном  округе

	
	
	
	
	
	
	федеральный    бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	республиканский  бюджет  Чувашской  Республики
	1,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1,2
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	местный  бюджет
	0,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,1
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	внебюджетные  источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Капитальный  ремонт  водозаборного  узла  в  д.  Токташево  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики
	  
	Козловский  муниципальный  округ  Чувашской  Республики
	2029
	  
	ГП  ЧР  "Управление  общественными  финансами  и  государственным  долгом  Чувашской  Республики",  ПСД  имеется
	объем  финансирования,  млн.  рублей
	2,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2,4
	0,0
	38
	модернизация  источников  водоснабжения  в  Козловском  муниципальном  округе

	
	
	
	
	
	
	федеральный    бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	республиканский  бюджет  Чувашской  Республики
	2,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2,2
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	местный  бюджет
	0,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,2
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	внебюджетные  источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Капитальный  ремонт  водозаборного  узла  в  д.  Альменево  Янгильдинского  территориального  отдела  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики
	  
	Козловский  муниципальный  округ  Чувашской  Республики
	2029
	  
	ГП  ЧР  "Управление  общественными  финансами  и  государственным  долгом  Чувашской  Республики",  ПСД  имеется
	объем  финансирования,  млн.  рублей
	2,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2,4
	0,0
	83
	модернизация  источников  водоснабжения  в  Козловском  муниципальном  округе

	
	
	
	
	
	
	федеральный    бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	республиканский  бюджет  Чувашской  Республики
	2,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2,2
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	местный  бюджет
	0,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,2
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	внебюджетные  источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	ИТОГО  по  отрасли  "Строительство  и  ЖКХ"  по  муниципальному  округу:
	объем  финансирования,  млн.  рублей
	1786,4
	41,4
	0,0
	0,0
	0,0
	889,3
	855,7
	  
	  

	
	федеральный    бюджет
	5,2
	5,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	республиканский  бюджет  Чувашской  Республики
	1669,1
	31,9
	0,0
	0,0
	0,0
	830,2
	807,0
	
	

	
	местный  бюджет
	112,1
	4,3
	0,0
	0,0
	0,0
	59,1
	48,7
	
	

	
	внебюджетные  источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	


	Энергетика

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Проектные  работы  «Строительство  электрической  трансформаторной  подстанции  и  сетей  электроснаснабжения  МКД  по  ул.  Молодежной    г.  Козловка»
	Государственная  программа  Чувашской  Республики  «Модернизация  и  развитие  сферы  жилищно-коммунального  хозяйства»
	Козловский  муниципальный  округ  Чувашской  Республики
	2028
	  
	РБ,  МБ
	объем  финансирования,  млн.  рублей
	1,6
	0,0
	0,0
	0,0
	1,6
	0,0
	0,0
	280
	4  многоквартирных  муниципальных    дома  подключены  к  системам  тепло-,  водо-  и  электроснабжения  ФКУ  ИК-5  УФСИН  России  по  Чувашской  Республике.  Необходимо  включение  данных  домов  в  общегородские  сети.

	
	
	
	
	
	
	федеральный    бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	республиканский  бюджет  Чувашской  Республики
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	местный  бюджет
	1,6
	0,0
	0,0
	0,0
	1,6
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	внебюджетные  источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Строительство  электрической  трансформаторной  подстанции  и  сетей  электроснаснабжения  МКД  по  ул.  Молодежной    г.  Козловка
	Государственная  программа  Чувашской  Республики  «Модернизация  и  развитие  сферы  жилищно-коммунального  хозяйства»
	Козловский  муниципальный  округ  Чувашской  Республики
	2029–2030
	  
	ФБ,  РБ.  разработка  ПСД  требуется,  запланирована  на  2028  г
	объем  финансирования,  млн.  рублей
	12,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	7,4
	5,0
	280
	4  многоквартирных  муниципальных    дома  подключены  к  системам  тепло-,  водо-  и  электроснабжения  ФКУ  ИК-5  УФСИН  России  по  Чувашской  Республике.  Необходимо  включение  данных  домов  в  общегородские  сети.

	
	
	
	
	
	
	федеральный    бюджет
	6,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3,7
	2,5
	
	

	
	
	
	
	
	
	республиканский  бюджет  Чувашской  Республики
	6,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3,7
	2,5
	
	

	
	
	
	
	
	
	местный  бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	внебюджетные  источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	ИТОГО  по  муниципальному  округу:
	объем  финансирования,  млн.  рублей
	14,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1,6
	7,4
	5,0
	  
	  

	
	федеральный    бюджет
	6,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3,7
	2,5
	
	

	
	республиканский  бюджет  Чувашской  Республики
	6,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3,7
	2,5
	
	

	
	местный  бюджет
	1,6
	0,0
	0,0
	0,0
	1,6
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджетные  источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	


	Транспорт  и  дорожное  хозяйство

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Капитальный  ремонт  автомобильной  дороги  «Волга»  –  Верхнее  Байгулово  в  Козловском  МО  (протяженность  5,8  км)
	Государственная  программа  Чувашской  Республики  «Развитие  транспортной  системы  Чувашской  Республики»
	Козловский  муниципальный  округ  Чувашской  Республики
	2029
	5,8  км
	ФБ+РБ.  ПСД  необходимо  разработать.
	объем  финансирования,  млн.  рублей
	55,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	55,4
	0,0
	595
	Автодорога  не  соответствует  требованиям  по  БДД

	
	
	
	
	
	
	федеральный    бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	республиканский  бюджет  Чувашской  Республики
	52,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	52,1
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	местный  бюджет
	3,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3,3
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	внебюджетные  источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Капитальный  ремонт  автомобильной  дороги  «Волга»  –  Козловка  –  Верхний  Курган  в  Козловском  МО  протяженность  (4,9  км)
	Государственная  программа  Чувашской  Республики  «Развитие  транспортной  системы  Чувашской  Республики»
	Козловский  муниципальный  округ  Чувашской  Республики
	2029
	4,9  км
	ФБ+РБ.  ПСД  необходимо  разработать.
	объем  финансирования,  млн.  рублей
	55,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	55,4
	0,0
	7  520
	Автодорога  не  соответствует  требованиям  по  БДД

	
	
	
	
	
	
	федеральный    бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	республиканский  бюджет  Чувашской  Республики
	52,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	52,1
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	местный  бюджет
	3,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3,3
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	внебюджетные  источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Капитальный  ремонт  автомобильной  дороги  «Волга»  –  Янтиково  –  Пиженькассы    в  Козловском  МО  (протяженность  3,8  км)
	Государственная  программа  Чувашской  Республики  «Развитие  транспортной  системы  Чувашской  Республики»
	Козловский  муниципальный  округ  Чувашской  Республики
	2029
	3,8  км
	ФБ+РБ.  ПСД  необходимо  разработать.
	объем  финансирования,  млн.  рублей
	55,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	55,2
	0,0
	244
	Автодорога  не  соответствует  требованиям  по  БДД

	
	
	
	
	
	
	федеральный    бюджет
	27,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	27,6
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	республиканский  бюджет  Чувашской  Республики
	27,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	27,6
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	местный  бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	внебюджетные  источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Капитальный  ремонт  автомобильной  дороги  «Волга»  –  Айдарово  –  Шималахово  в  Козловском  МО  (протяженность  11,2  км)
	Государственная  программа  Чувашской  Республики  «Развитие  транспортной  системы  Чувашской  Республики»
	Козловский  муниципальный  округ  Чувашской  Республики
	2029
	11,2
	ФБ+РБ.  ПСД  необходимо  разработать.
	объем  финансирования,  млн.  рублей
	162,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	162,6
	0,0
	188
	Автодорога  не  соответствует  требованиям  по  БДД

	
	
	
	
	
	
	федеральный    бюджет
	81,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	81,3
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	республиканский  бюджет  Чувашской  Республики
	81,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	81,3
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	местный  бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	внебюджетные  источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Капитальный  ремонт  автомобильной  дороги  «Волга»  –  Сятракасы  –  Солдыбаево  –  Картлуево  в  Козловском  МО  (протяженность  6,2  км)
	Государственная  программа  Чувашской  Республики  «Развитие  транспортной  системы  Чувашской  Республики»
	Козловский  муниципальный  округ  Чувашской  Республики
	2029
	6,2
	ФБ+РБ.  ПСД  необходимо  разработать.
	объем  финансирования,  млн.  рублей
	90,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	90,0
	0,0
	508
	Автодорога  не  соответствует  требованиям  по  БДД

	
	
	
	
	
	
	федеральный    бюджет
	45,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	45,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	республиканский  бюджет  Чувашской  Республики
	45,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	45,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	местный  бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	внебюджетные  источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Капитальный  ремонт  автомобильной  дороги  «Волга»  –  Вурманкасы  –  Гришкино  в  Козловском  МО  (протяженность  6,5  км)
	Государственная  программа  Чувашской  Республики  «Развитие  транспортной  системы  Чувашской  Республики»
	Козловский  муниципальный  округ  Чувашской  Республики
	2030
	6,5
	ФБ+РБ.  ПСД  необходимо  разработать.
	объем  финансирования,  млн.  рублей
	94,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	94,4
	842
	Автодорога  не  соответствует  требованиям  по  БДД

	
	
	
	
	
	
	федеральный    бюджет
	47,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	47,2
	
	

	
	
	
	
	
	
	республиканский  бюджет  Чувашской  Республики
	47,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	47,2
	
	

	
	
	
	
	
	
	местный  бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	внебюджетные  источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Капитальный  ремонт  автомобильной  дороги  «Волга»  –  Во​робъев​ка  в  Козловском  МО  (протяженность  11,2  км)
	Государственная  программа  Чувашской  Республики  «Развитие  транспортной  системы  Чувашской  Республики»
	Козловский  муниципальный  округ  Чувашской  Республики
	2029
	11,2
	ФБ+РБ.  ПСД  необходимо  разработать.
	объем  финансирования,  млн.  рублей
	81,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	81,4
	0,0
	109
	Автодорога  не  соответствует  требованиям  по  БДД

	
	
	
	
	
	
	федеральный    бюджет
	40,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	40,7
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	республиканский  бюджет  Чувашской  Республики
	40,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	40,7
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	местный  бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	внебюджетные  источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Капитальный  ремонт  автомобильной  дороги  Карамышево  –Криуши  в  Козловском  МО  (протяженность  4,9  км)
	Государственная  программа  Чувашской  Республики  «Развитие  транспортной  системы  Чувашской  Республики»
	Козловский  муниципальный  округ  Чувашской  Республики
	2029
	4,9
	ФБ+РБ.  ПСД  необходимо  разработать.
	объем  финансирования,  млн.  рублей
	71,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	71,2
	0,0
	321
	Долгосрочный  план  развития  опорного  населенного  пункта  и  прилегающей  территории

	
	
	
	
	
	
	федеральный    бюджет
	35,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	35,6
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	республиканский  бюджет  Чувашской  Республики
	35,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	35,6
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	местный  бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	внебюджетные  источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Капитальный  ремонт  автомобильной  дороги  «Волга»  –  Марпосад  –  Октябрьское  –  Козловка  на  участке  км  40+100  -  км  49+400    в  Козловском  МО  Чувашской  Республики  (кадастровый  номер  а.д.  21:16:000000:7615)
	Государственная  программа  Чувашской  Республики  «Развитие  транспортной  системы  Чувашской  Республики».
	Козловский  муниципальный  округ  Чувашской  Республики
	2026-2027
	9,3
	Государственная  программа  Чувашской  Республики  «Развитие  транспортной  системы  Чувашской  Республики».  ПСД  имеется
	объем  финансирования,  млн.  рублей
	384,6
	0,0
	233,9
	150,7
	0,0
	0,0
	0,0
	14831
	Долгосрочный  план  развития  опорного  населенного  пункта  и  прилегающей  территории

	
	
	
	
	
	
	федеральный    бюджет
	214,6
	0,0
	213,6
	1,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	республиканский  бюджет  Чувашской  Республики
	170,0
	0,0
	20,3
	149,7
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	местный  бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	внебюджетные  источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Капитальный  ремонт  автомобильных  дорог  уличной  сети  в  населенных  пунктах  Козловского  МО
	Государственная  программа  Чувашской  Республики  «Развитие  транспортной  системы  Чувашской  Республики».
	Козловский  муниципальный  округ  Чувашской  Республики
	2025-2028
	22,3
	ФБ+РБ+  МБ.  ПСД  необходимо  разработать.
	объем  финансирования,  млн.  рублей
	290,5
	55,7
	73,2
	73,2
	88,4
	0,0
	0,0
	14831
	Долгосрочный  план  развития  опорного  населенного  пункта  и  прилегающей  территории

	
	
	
	
	
	
	федеральный    бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	республиканский  бюджет  Чувашской  Республики
	264,0
	51,2
	67,2
	67,2
	78,4
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	местный  бюджет
	26,5
	4,5
	6,0
	6,0
	10,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	внебюджетные  источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Капитальный  ремонт  дворовых  территорий  МКД,  проездов  в  населенных  пунктах  Козловского  МО
	Государственная  программа  Чувашской  Республики  «Развитие  транспортной  системы  Чувашской  Республики».
	Козловский  муниципальный  округ  Чувашской  Республики
	2025-2028
	0,9
	ФБ+РБ+  МБ.  ПСД  необходимо  разработать.
	объем  финансирования,  млн.  рублей
	8,5
	1,9
	2,2
	2,2
	2,2
	0,0
	0,0
	14831
	Долгосрочный  план  развития  опорного  населенного  пункта  и  прилегающей  территории

	
	
	
	
	
	
	федеральный    бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	республиканский  бюджет  Чувашской  Республики
	8,2
	1,9
	2,1
	2,1
	2,1
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	местный  бюджет
	0,3
	0,0
	0,1
	0,1
	0,1
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	внебюджетные  источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Строительство  автомобильной  дороги  по  ул.  Ленина  д.  Чешлама  Козловского  района  Чувашской  Республик
	ГП
	Козловский  муниципальный  округ  Чувашской  Республики
	2028-2029
	0,9
	РБ,  ПСД  имеется
	объем  финансирования,  млн.  рублей
	91,4
	0,0
	0,0
	0,0
	16,8
	74,6
	0,0
	223
	Предложение  администрации  МО

	
	
	
	
	
	
	федеральный    бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	республиканский  бюджет  Чувашской  Республики
	91,4
	0,0
	0,0
	0,0
	16,8
	74,6
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	местный  бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	внебюджетные  источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	ИТОГО  по  отрасли  "Транспорт  и  дорожное  хозяйство"  муниципальному  округу:
	объем  финансирования,  млн.  рублей
	1440,6
	57,6
	309,3
	226,1
	107,4
	645,8
	94,4
	  
	  

	
	федеральный    бюджет
	492,0
	0,0
	213,6
	1,0
	0,0
	230,2
	47,2
	
	

	
	республиканский  бюджет  Чувашской  Республики
	915,2
	53,1
	89,6
	219,0
	97,3
	409,0
	47,2
	
	

	
	местный  бюджет
	33,4
	4,5
	6,1
	6,1
	10,1
	6,6
	0,0
	
	

	
	внебюджетные  источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	


	Потребительский  рынок  и  сфера  услуг

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Развитие  инфраструктуры  и  создание  торговых  рядов  на  универсальной  ярмарке  в  г.  Козловка,  ООО  «Лад»
	Малое  и  среднее  предпринимательство  и  поддержка  индивидуальной  предпринимательской  инициативы
	Козловский  муниципальный  округ  Чувашской  Республики
	2025–2027
	Создание  дополнительно  30  торговых  мест
	Внебюджетные  средства
	объем  финансирования,  млн.  рублей
	1,5
	0,0
	0,5
	0,5
	0,5
	0,0
	0,0
	7400
	Улучшение  условий  торгового  обслуживания  населения,  расширение  рынка  сбыта  для  сельхозпроизводителей

	
	
	
	
	
	
	федеральный    бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	республиканский  бюджет  Чувашской  Республики  
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	местный  бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	внебюджетные  источники
	1,5
	0,0
	0,5
	0,5
	0,5
	0,0
	  
	
	

	Предоставление  муниципальных  преференций    товаропроизводителям  –  субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства  путем  предоставления  права  на  размещение  нестационарных  торговых  объектов  без  проведения  торгов  на  безвозмездной  основе  на  территории  Козловского  МО
	Малое  и  среднее  предпринимательство  и  поддержка  индивидуальной  предпринимательской  инициативы
	Козловский  муниципальный  округ  Чувашской  Республики
	2024–2030
	Создание  условий  для  размещения  4–5  НТО,  Размещение  4–5  НТО
	Внебюджетные  средства
	объем  финансирования,  млн.  рублей
	1,4
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,3
	0,3
	1000
	Улучшение  условий  торгового  обслуживания  населения,  расширение  рынка  сбыта  для  сельхозпроизводителей

	
	
	
	
	
	
	федеральный    бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	республиканский  бюджет  Чувашской  Республики  
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	местный  бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	внебюджетные  источники
	1,4
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,3
	0,3
	
	

	ИТОГО  по  отрасли  "Потребительский  рынок  и  сфера  услуг"  по  муниципальному  округу:
	объем  финансирования,  млн.  рублей
	2,9
	0,2
	0,7
	0,7
	0,7
	0,3
	0,3
	  
	  

	
	федеральный    бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	республиканский  бюджет  Чувашской  Республики  
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местный  бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджетные  источники
	2,9
	0,2
	0,7
	0,7
	0,7
	0,3
	0,3
	
	


	Здравоохранение

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Создание  взамен  существующей  врачебной  амбулатории  д.  Ягунькино
	национальный  проект  «Продолжительная  и  активная  жизнь»,  региональный  проект  Чувашской  Республики  «Модернизация  первичного  звена  здравоохранения»
	Козловский  муниципальный  округ  Чувашской  Ркеспублики
	2030
	25  посещений  в  смену
	федеральный  бюджет,  республиканский  бюджет  Чувашской  Республики,  необходима  ПСД
	объем  финансирования,  млн.  рублей
	29,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	29,2
	2099
	Долгосрочный  план  развития  опорного  населенного  пункта  и  прилегающей  территории

	
	
	
	
	
	
	федеральный  бюджет
	28,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	28,9
	
	

	
	
	
	
	
	
	республиканский  бюджет  Чувашской  Республики
	0,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,3
	
	

	
	
	
	
	
	
	местный  бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	внебюджетные  источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Создание  взамен  существующего  фельдшерско-акушерского  пункта  д.  Можары
	национальный  проект  «Продолжительная  и  активная  жизнь»,  региональный  проект  Чувашской  Республики  «Модернизация  первичного  звена  здравоохранения»
	Козловский  муниципальный  округ  Чувашской  Ркеспублики
	2028
	15  посещений  в  смену
	федеральный  бюджет,  республиканский  бюджет  Чувашской  Республики,  необходима  ПСД
	объем  финансирования,  млн.  рублей
	12,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	12,8
	0,0
	270
	Долгосрочный  план  развития  опорного  населенного  пункта  и  прилегающей  территории

	
	
	
	
	
	
	федеральный  бюджет
	12,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	12,7
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	республиканский  бюджет  Чувашской  Республики
	0,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,1
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	местный  бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	внебюджетные  источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Создание  взамен  существующего  фельдшерско-акушерского  пункта  д.  Уразметево
	национальный  проект  «Продолжительная  и  активная  жизнь»,  региональный  проект  Чувашской  Республики  «Модернизация  первичного  звена  здравоохранения»
	Козловский  муниципальный  округ  Чувашской  Ркеспублики
	2029
	15  посещений  в  смену
	федеральный  бюджет,  республиканский  бюджет  Чувашской  Республики,  необходима  ПСД
	объем  финансирования,  млн.  рублей
	12,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	12,8
	0,0
	209
	Долгосрочный  план  развития  опорного  населенного  пункта  и  прилегающей  территории

	
	
	
	
	
	
	федеральный  бюджет
	12,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	12,7
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	республиканский  бюджет  Чувашской  Республики
	0,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,1
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	местный  бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	внебюджетные  источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Создание  взамен  существующего  фельдшерско-акушерского  пункта  д.  Янгильдино
	национальный  проект  «Продолжительная  и  активная  жизнь»,  региональный  проект  Чувашской  Республики  «Модернизация  первичного  звена  здравоохранения»
	Козловский  муниципальный  округ  Чувашской  Ркеспублики
	2029
	15  посещений  в  смену
	федеральный  бюджет,  республиканский  бюджет  Чувашской  Республики,  необходима  ПСД
	объем  финансирования,  млн.  рублей
	12,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	12,8
	0,0
	493
	Долгосрочный  план  развития  опорного  населенного  пункта  и  прилегающей  территории

	
	
	
	
	
	
	федеральный  бюджет
	12,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	12,7
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	республиканский  бюджет  Чувашской  Республики
	0,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,1
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	местный  бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	внебюджетные  источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Создание  взамен  существующей  врачебной  амбулатории  г.  Козловка
	национальный  проект  «Продолжительная  и  активная  жизнь»,  региональный  проект  Чувашской  Республики  «Модернизация  первичного  звена  здравоохранения»
	Козловский  муниципальный  округ  Чувашской  Ркеспублики
	2029
	25  посещений  в  смену
	федеральный  бюджет,  республиканский  бюджет  Чувашской  Республики,  необходима  ПСД
	объем  финансирования,  млн.  рублей
	24,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	24,3
	0,0
	1338
	Долгосрочный  план  развития  опорного  населенного  пункта  и  прилегающей  территории

	
	
	
	
	
	
	федеральный  бюджет
	24,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	24,1
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	республиканский  бюджет  Чувашской  Республики
	0,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,2
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	местный  бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	внебюджетные  источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Капитальный  ремонт  стационара  БУ  «Козловская  ЦРБ  им.  И.Е.  Виноградова»  Минздрава  Чувашии
	национальный  проект  «Продолжительная  и  активная  жизнь»,  региональный  проект  Чувашской  Республики  «Модернизация  первичного  звена  здравоохранения»
	Козловский  муниципальный  округ  Чувашской  Ркеспублики
	2029–2030
	72  койки
	федеральный  бюджет,  республиканский  бюджет  Чувашской  Республики,  необходима  ПСД
	объем  финансирования,  млн.  рублей
	323,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	161,6
	####
	14831
	Долгосрочный  план  развития  опорного  населенного  пункта  и  прилегающей  территории

	
	
	
	
	
	
	федеральный  бюджет
	320,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	160,0
	####
	
	

	
	
	
	
	
	
	республиканский  бюджет  Чувашской  Республики
	3,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1,6
	1,6
	
	

	
	
	
	
	
	
	местный  бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	внебюджетные  источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Капитальный  ремонт  поликлинического  подразделения  БУ  «Козловская  ЦРБ  им.  И.Е.  Виноградова»  Минздрава  Чувашии
	национальный  проект  «Продолжительная  и  активная  жизнь»,  региональный  проект  Чувашской  Республики  «Модернизация  первичного  звена  здравоохранения»
	Козловский  муниципальный  округ  Чувашской  Ркеспублики
	2029
	50  посещений  в  смену
	федеральный  бюджет,  республиканский  бюджет  Чувашской  Республики,  необходима  ПСД
	объем  финансирования,  млн.  рублей
	50,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	50,6
	0,0
	14831
	Долгосрочный  план  развития  опорного  населенного  пункта  и  прилегающей  территории

	
	
	
	
	
	
	федеральный  бюджет
	50,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	50,1
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	республиканский  бюджет  Чувашской  Республики
	0,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,5
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	местный  бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	внебюджетные  источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	ИТОГО  по  отрасли  "Здравоохранение"  по  муниципальному  округу:
	объем  финансирования,  млн.  рублей
	465,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	274,9
	####
	14831
	  

	
	федеральный  бюджет
	461,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	272,3
	####
	
	

	
	республиканский  бюджет  Чувашской  Республики
	4,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2,6
	1,9
	
	

	
	местный  бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджетные  источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	


	Физическая  культура  и  спорт

	Капитальный  ремонт  АУ  ДО  «СШ  «Атал»  Козловского  МО  ЧР
	  
	Козловский  муниципальный  округ  Чувашской  Республики
	2029
	  
	РБ+МБ,  имеется  необходимость  ПСД
	объем  финансирования,  млн.  рублей
	13,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	13,0
	0,0
	14  831
	Долгосрочный  план  развития  опорного  населенного  пункта  и  прилегающей  территории

	
	
	
	
	
	
	федеральный    бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	республиканский  бюджет  Чувашской  Республики
	12,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	12,2
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	местный  бюджет
	0,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,8
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	внебюджетные  источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Капитальный  ремонт  спортивного  зала  Андреево-Базарского  Дома  культуры
	  
	Козловский  муниципальный  округ  Чувашской  Республики
	2029
	  
	РБ+МБ,  имеется  необходимость  ПСД
	объем  финансирования,  млн.  рублей
	7,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	7,0
	0,0
	14  831
	Долгосрочный  план  развития  опорного  населенного  пункта  и  прилегающей  территории

	
	
	
	
	
	
	федеральный    бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	республиканский  бюджет  Чувашской  Республики
	6,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	6,6
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	местный  бюджет
	0,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,4
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	внебюджетные  источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Реконструкция  и  обустройство  спортивной  площадки  «Юность»
	  
	Козловский  муниципальный  округ  Чувашской  Республики
	2030
	  
	РБ+МБ,  имеется  необходимость  ПСД
	объем  финансирования,  млн.  рублей
	3,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3,0
	14  831
	Долгосрочный  план  развития  опорного  населенного  пункта  и  прилегающей  территории

	
	
	
	
	
	
	федеральный    бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	республиканский  бюджет  Чувашской  Республики
	2,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2,8
	
	

	
	
	
	
	
	
	местный  бюджет
	0,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,2
	
	

	
	
	
	
	
	
	внебюджетные  источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	ИТОГО  по  отрасли  "Физическая  культура  и  спорт"    по  муниципальному  округу:
	объем  финансирования,  млн.  рублей
	23,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	20,0
	3,0
	  
	  

	
	федеральный    бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	республиканский  бюджет  Чувашской  Республики
	21,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	18,8
	2,8
	
	

	
	местный  бюджет
	1,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1,2
	0,2
	
	

	
	внебюджетные  источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	


	Образование

	Капитальный  ремонт  МБОУ  «Андреево-Базарская  СОШ»
	Национальный  проект  
	Козловский  муниципальный  округ  Чувашской  Республики
	2029
	230
	ПСД  -2024
	объем  финансирования,  млн.  рублей
	43,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	43,6
	0,0
	230
	Строительство  школы  выполнено  в  1975  году.  Здание    СОШ  требуется  капитальный  ремонт.  

	
	
	
	
	
	
	федеральный    бюджет
	39,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	39,6
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	республиканский  бюджет  Чувашской  Республики
	4,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	местный  бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	внебюджетные  источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	благоустройство  территории  МБОУ  «Андреево-Базарская  СОШ»
	Национальный  проект,  
	Козловский  муниципальный  округ  Чувашской  Республики
	2030
	230
	ПСД  -2025
	объем  финансирования,  млн.  рублей
	20,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	20,0
	230
	Строительство  школы  и  территории  выполнено  в  1975  году.  требуется  благоустройство  территории.  

	
	
	
	
	
	
	федеральный    бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	республиканский  бюджет  Чувашской  Республики
	19,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	19,8
	
	

	
	
	
	
	
	
	местный  бюджет
	0,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,2
	
	

	
	
	
	
	
	
	внебюджетные  источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Капитальный  ремонт  МБДОУ  «Детский  сад  «Василек»
	Национальный  проект  
	Козловский  муниципальный  округ  Чувашской  Республики
	2026
	140
	ПСД  имеется
	объем  финансирования,  млн.  рублей
	51,2
	0,0
	51,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	140
	Здание    СОШ  введено  в  эксплуатацию  в  1982  году,    капитального  ремонта  ни  разу  не  было.

	
	
	
	
	
	
	федеральный    бюджет
	50,6
	0,0
	50,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	республиканский  бюджет  Чувашской  Республики
	0,6
	0,0
	0,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	местный  бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	внебюджетные  источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Оснащение  МБДОУ  «Детский  сад  «Василек»
	Национальный  проект  
	Козловский  муниципальный  округ  Чувашской  Республики
	2026
	140
	ПСД  имеется
	объем  финансирования,  млн.  рублей
	4,1
	0,0
	4,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	140
	Здание    СОШ  введено  в  эксплуатацию  в  1982  году,    капитального  ремонта  ни  разу  не  было.

	
	
	
	
	
	
	федеральный    бюджет
	4,0
	0,0
	4,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	республиканский  бюджет  Чувашской  Республики
	0,1
	0,0
	0,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	местный  бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	внебюджетные  источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	благоустройство  территории  МБДОУ  «Детский  сад  «Василек»
	Национальный  проект  
	Козловский  муниципальный  округ  Чувашской  Республики
	2029
	140
	ПСД  -2025
	объем  финансирования,  млн.  рублей
	20,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	20,0
	0,0
	140
	Здание    СОШ  введено  в  эксплуатацию  в  1982  году,    капитального  ремонта  ни  разу  не  было.

	
	
	
	
	
	
	федеральный    бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	республиканский  бюджет  Чувашской  Республики
	19,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	19,8
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	местный  бюджет
	0,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,2
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	внебюджетные  источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Капитальный  ремонт  МБОУ  «Козловская  СОШ  №3»
	Национальный  проект  
	Козловский  муниципальный  округ  Чувашской  Республики
	2029
	800
	ПСД  -2026
	объем  финансирования,  млн.  рублей
	10,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	10,0
	0,0
	800
	Требуется  ремонт  кровли  школы.

	
	
	
	
	
	
	федеральный    бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	республиканский  бюджет  Чувашской  Республики
	9,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	9,9
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	местный  бюджет
	0,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,1
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	внебюджетные  источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	ИТОГО  по  отрасли  "Образование"  по  муниципальному  округу:
	объем  финансирования,  млн.  рублей
	148,9
	0,0
	55,3
	0,0
	0,0
	73,6
	20,0
	  
	  

	
	федеральный    бюджет
	94,2
	0,0
	54,6
	0,0
	0,0
	39,6
	0,0
	
	

	
	республиканский  бюджет  Чувашской  Республики
	54,2
	0,0
	0,7
	0,0
	0,0
	33,7
	19,8
	
	

	
	местный  бюджет
	0,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,3
	0,2
	
	

	
	внебюджетные  источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	


	Культура

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Разработка  ПСД  и  прохождение  экспертизы  на  капитальный  ремонт  здания  Межпоселенческой  библиотеки  с  детским  отделением  МАУК  «Централизованная  система  библиотечного  и  архивного  дела»  Козловского  МО  
	Государственная  программа  Чувашской  Республики  «Развитие  культуры»;  Муниципальная  программа  Козловского  МО  ЧР  «Развитие  культуры»  в  Козловском  МО  ЧР
	Козловский  муниципальный  округ  Чувашской  Республики
	2025
	491,9
	МБ.  ПСД      на  капремонт  фасада,  кровли  межпоселенческой  библиотеки    имеется.  Необходима  разработка  ПСД    на  капремонт  детского  отделения
	объем  финансирования,  млн.  рублей
	0,4
	0,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	10359
	  включен  в  Долгосрочный  план  опорных  населенных  пунктов  и  прилегающих  территорий.  Необходимо  завершение  ремонтных  работ  по  утеплению  фасада  центральной  межпоселенческой  библиотеки.  Детский  отдел  межпоселенческой  библиотеки  находится  в  другом  здании  и  необходим  капитальный  ремонт  помещений  детского  отдела,  создание  современного  вида  и  условий    для  улучшения  количества  и  качества  в  рамках  развития  детского  чтения

	
	
	
	
	
	
	  федеральный    бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	республиканский  бюджет  Чувашской  Республики
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	местный  бюджет
	0,4
	0,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	внебюджетные  источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Капитальный  ремонт  фасада  и  кровли  здания  Межпоселенческой  библиотеки  МАУК  «Централизованная  система  библиотечного  и  архивного  дела»  Козловского  МО  
	Государственная  программа  Чувашской  Республики  «Развитие  культуры»;  Муниципальная  программа  Козловского  МО  ЧР  «Развитие  культуры»  в  Козловском  МО  ЧР
	Козловский  муниципальный  округ  Чувашской  Республики
	2026
	491,9
	ФБ,  РБ,  МБ.  
	объем  финансирования,  млн.  рублей
	10,7
	0,0
	10,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	10359
	  включен  в  Долгосрочный  план  опорных  населенных  пунктов  и  прилегающих  территорий.  Необходимо  завершение  ремонтных  работ  по  утеплению  фасада  центральной  межпоселенческой  библиотеки.  Детский  отдел  межпоселенческой  библиотеки  находится  в  другом  здании  и  необходим  капитальный  ремонт  помещений  детского  отдела,  создание  современного  вида  и  условий    для  улучшения  количества  и  качества  в  рамках  развития  детского  чтения

	
	
	
	
	
	
	федеральный    бюджет
	10,5
	0,0
	10,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	республиканский  бюджет  Чувашской  Республики
	0,1
	0,0
	0,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	местный  бюджет
	0,1
	0,0
	0,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	внебюджетные  источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Капитальный  ремонт  помещений  №39,41,42  центральной  детской  библиотеки  МАУК  «Централизованная  система  библиотечного  и  архивного  дела»  Козловского  МО  по  адресу:  ЧР,  г.  Козловка,  ул.  Лобачевскоо,  д.  32
	Государственная  программа  Чувашской  Республики  «Развитие  культуры»;  Муниципальная  программа  Козловского  МО  ЧР  «Развитие  культуры»  в  Козловском  МО  ЧР
	Козловский  муниципальный  округ  Чувашской  Республики
	2026
	491,9
	ФБ,  РБ,  МБ.  
	объем  финансирования,  млн.  рублей
	5,5
	0,0
	5,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	10359
	  включен  в  Долгосрочный  план  опорных  населенных  пунктов  и  прилегающих  территорий.  Необходимо  завершение  ремонтных  работ  по  утеплению  фасада  центральной  межпоселенческой  библиотеки.  Детский  отдел  межпоселенческой  библиотеки  находится  в  другом  здании  и  необходим  капитальный  ремонт  помещений  детского  отдела,  создание  современного  вида  и  условий    для  улучшения  количества  и  качества  в  рамках  развития  детского  чтения

	
	
	
	
	
	
	федеральный    бюджет
	5,3
	0,0
	5,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	республиканский  бюджет  Чувашской  Республики
	0,1
	0,0
	0,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	местный  бюджет
	0,1
	0,0
	0,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	внебюджетные  источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Модернизация  центральной  детской  библиотеки    МАУК  «Централизованная  система  библиотечного  и  архивного  дела»  Козловского  МО  
	Государственная  программа  Чувашской  Республики  «Развитие  культуры»;  Муниципальная  программа  Козловского  МО  ЧР  «Развитие  культуры»  в  Козловском  МО  ЧР
	Козловский  муниципальный  округ  Чувашской  Республики
	2027
	491,9
	ФБ,  РБ,  МБ.  ПСД      на  капремонт  фасада,  кровли  межпоселенческой  библиотеки    имеется.  НЕобходима  разработка  ПСД    на  капремонт  детского  отделения
	объем  финансирования,  млн.  рублей
	15,2
	0,0
	0,0
	15,2
	0,0
	0,0
	0,0
	10359
	  включен  в  Долгосрочный  план  опорных  населенных  пунктов  и  прилегающих  территорий.  Детское  отделение  расположено  в  обособленном  здании.  Проведение  работ  в  рамках  проекта  «Библиотека  нового  поколения»

	
	
	
	
	
	
	федеральный    бюджет
	15,0
	0,0
	0,0
	15,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	республиканский  бюджет  Чувашской  Республики
	0,1
	0,0
	0,0
	0,1
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	местный  бюджет
	0,1
	0,0
	0,0
	0,1
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	внебюджетные  источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Разработка  ПСД  на  капитальный  ремонт  Солдыбаевской  сельской  библиотеки  МАУК  «Централизованная  система  библиотечного  и  архивного  дела»  Козловского  МО  
	Государственная  программа  Чувашской  Республики      «Развитие  культуры»;  Муниципальная  программа  Козловского  МО  ЧР  «Развитие  культуры  в  Козловском  МО  ЧР»
	Козловский  муниципальный  округ  Чувашской  Республики
	2027
	164,8
	МБ.  Необходима  ПСД    
	объем  финансирования,  млн.  рублей
	0,5
	0,0
	0,0
	0,5
	0,0
	0,0
	0,0
	756
	  Планируется  создание  «Библиотека  нового  поколения».  Одноэтажное  кирпичное  здание,  год  постройки  –  1968,  перекрытия  ж/б  плиты,  отопление  газовое.  Общая  площадь  составляет  132,4  кв.м.  В  зону  обслуживания  Солдыбаевской  сельской  библиотеки  входят  населенные  пункты:  Дятлино,  Пиндиково,  Солдыбаево  (административный  центр),  Токташево.  Население  756  человек

	
	
	
	
	
	
	федеральный    бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	республиканский  бюджет  Чувашской  Республики
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	местный  бюджет
	0,5
	0,0
	0,0
	0,5
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	внебюджетные  источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Капитальный  ремонт  Солдыбаевской  сельской  библиотеки  МАУК  «Централизованная  система  библиотечного  и  архивного  дела»  Козловского  МО  
	Государственная  программа  Чувашской  Республики      «Развитие  культуры»;  Муниципальная  программа  Козловского  МО  ЧР  «Развитие  культуры  в  Козловском  МО  ЧР»
	Козловский  муниципальный  округ  Чувашской  Республики
	2028
	164,8
	ФБ,  РБ.  
	объем  финансирования,  млн.  рублей
	16,3
	0,0
	0,0
	0,0
	16,3
	0,0
	0,0
	756
	  Планируется  создание  «Библиотека  нового  поколения».  Одноэтажное  кирпичное  здание,  год  постройки  –  1968,  перекрытия  ж/б  плиты,  отопление  газовое.  Общая  площадь  составляет  132,4  кв.м.  В  зону  обслуживания  Солдыбаевской  сельской  библиотеки  входят  населенные  пункты:  Дятлино,  Пиндиково,  Солдыбаево  (административный  центр),  Токташево.  Население  756  человек

	
	
	
	
	
	
	федеральный    бюджет
	15,9
	0,0
	0,0
	0,0
	15,9
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	республиканский  бюджет  Чувашской  Республики
	0,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,2
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	местный  бюджет
	0,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,2
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	внебюджетные  источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Модернизация  Солдыбаевской  сельской  библиотеки  МАУК  «Централизованная  система  библиотечного  и  архивного  дела»  Козловского  МО  
	Государственная  программа  Чувашской  Республики      «Развитие  культуры»;  Муниципальная  программа  Козловского  МО  ЧР  «Развитие  культуры  в  Козловском  МО  ЧР»
	Козловский  муниципальный  округ  Чувашской  Республики
	2029
	164,8
	ФБ,  РБ.  
	объем  финансирования,  млн.  рублей
	8,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	8,2
	0,0
	756
	  Планируется  создание  «Библиотека  нового  поколения».  Одноэтажное  кирпичное  здание,  год  постройки  –  1968,  перекрытия  ж/б  плиты,  отопление  газовое.  Общая  площадь  составляет  132,4  кв.м.  В  зону  обслуживания  Солдыбаевской  сельской  библиотеки  входят  населенные  пункты:  Дятлино,  Пиндиково,  Солдыбаево  (административный  центр),  Токташево.  Население  756  человек

	
	
	
	
	
	
	федеральный    бюджет
	8,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	8,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	республиканский  бюджет  Чувашской  Республики
	0,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,1
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	местный  бюджет
	0,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,1
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	внебюджетные  источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	  Разработка  ПСД  на  капитальный  ремонт  районного  Дома  культуры  МАУК  «Централизованная  клубная  система»  Козловского  МО    в  г.  Козловка
	Национальный  проект  «Семья»,  Государственная  программа  ЧР  «Развитие  культуры»;  Муниципальная  программа  Козловского  МО  ЧР  «Развитие  культуры  в  Козловском  МО  ЧР»
	Козловский  муниципальный  округ  Чувашской  Республики
	2025
	258  посадочных  мест,  2223,4  кв.  м
	МБ.  Имеется  ПСД    на  косметический  ремонт  технических  и  кружковых  кабинетов,  необходимо  разработать  ПСД  на  капитальный  ремонт  фасада  с  полным  восстановлением  всех  конструктивных  элементов  
	объем  финансирования,  млн.  рублей
	0,6
	0,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	14831
	Включен  в  Долгосрочный  план  опорных  населенных  пунктов  и  прилегающих  территорий.  Данный  населенный  пукт  является  опорным  населенным  пунктом.  В  2017  году  в  здании  открыт  кинозал  (единственный  в  муниципальном  округе).  Осторо  стоит  вопрос  по  капитальному  ремонту  несущщих  колонн  по  периметру  здания  (вследствие  разрушения  колонн  возможно  обрушение  наружных  стен  здания)  

	
	
	
	
	
	
	федеральный    бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	республиканский  бюджет  Чувашской  Республики
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	местный  бюджет
	0,6
	0,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	внебюджетные  источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	  Капитальный  ремонт  районного  Дома  культуры  МАУК  «Централизованная  клубная  система»  Козловского  МО    в  г.  Козловка
	Национальный  проект  «Семья»,  Государственная  программа  Чувашской  Республики    «Развитие  культуры»;  Муниципальная  программа  Козловского  МО  ЧР  «Развитие  культуры  в  Козловском  МО  ЧР»
	Козловский  муниципальный  округ  Чувашской  Республики
	2025,  2028
	258  посадочных  мест,  2223,4  кв.  м
	РБ,МБ.  Имеется  ПСД    
	объем  финансирования,  млн.  рублей
	21,0
	2,8
	0,0
	0,0
	18,2
	0,0
	0,0
	14831
	Включен  в  Долгосрочный  план  опорных  населенных  пунктов  и  прилегающих  территорий.  Данный  населенный  пукт  является  опорным  населенным  пунктом.  В  2017  году  в  здании  открыт  кинозал  (единственный  в  муниципальном  округе).  Осторо  стоит  вопрос  по  капитальному  ремонту  несущщих  колонн  по  периметру  здания  (вследствие  разрушения  колонн  возможно  обрушение  наружных  стен  здания)  

	
	
	
	
	
	
	федеральный    бюджет
	17,8
	0,0
	0,0
	0,0
	17,8
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	республиканский  бюджет  Чувашской  Республики
	2,8
	2,6
	0,0
	0,0
	0,2
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	местный  бюджет
	0,4
	0,2
	0,0
	0,0
	0,2
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	внебюджетные  источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	разработка  ПСД  на  капитальный  ремонт  здания  Карамышевского  сельского  дома  культуры,  создание  центра  народных  промыслов
	Национальный  проект  «Семья»,  Государственная  программа  Чувашской  Республики    «Развитие  культуры»;  Муниципальная  программа  Козловского  МО  ЧР  «Развитие  культуры  в  Козловском  МО  ЧР»
	Козловский  муниципальный  округ  Чувашской  Республики
	2026
	343  посадочных  мест,  595,3  кв.  м
	МБ
	объем  финансирования,  млн.  рублей
	0,9
	0,0
	0,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	493
	Включен  в  Долгосрочный  план  опорных  населенных  пунктов  и  прилегающих  территорий.  Разработать    ПСД  на  ремонт  фасада,  замену  дверей,  санузла  с  ХВС,  имеется  смета  с  положительным  заключением  (2024)  на  капремонт  кровли  и  замену  системы  отопления.    

	
	
	
	
	
	
	федеральный    бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	республиканский  бюджет  Чувашской  Республики
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	местный  бюджет
	0,9
	0,0
	0,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	внебюджетные  источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Капитальный  ремонт  здания  Карамышевского  сельского  дома  культуры,  создание  центра  народных  промыслов
	Национальный  проект  «Семья»,  Государственная  программа  Чувашской  Республики    «Развитие  культуры»;  Муниципальная  программа  Козловского  МО  ЧР  «Развитие  культуры  в  Козловском  МО  ЧР»
	Козловский  муниципальный  округ  Чувашской  Республики
	2026,  2028
	343  посадочных  мест,  595,3  кв.  м
	ФБ,  РБ,  МБ.  имеется  ПСД    с  положительным  заключением  экспертизы  2024  г.
	объем  финансирования,  млн.  рублей
	22,8
	0,0
	4,6
	0,0
	18,2
	0,0
	0,0
	254
	Включен  в  Долгосрочный  план  опорных  населенных  пунктов  и  прилегающих  территорий.  Разработать    ПСД  на  ремонт  фасада,  замену  дверей,  санузла  с  ХВС,  имеется  смета  с  положительным  заключением  (2024)  на  капремонт  кровли  и  замену  системы  отопления

	
	
	
	
	
	
	федеральный    бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	республиканский  бюджет  Чувашской  Республики
	22,3
	0,0
	4,3
	0,0
	18,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	местный  бюджет
	0,5
	0,0
	0,3
	0,0
	0,2
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	внебюджетные  источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	модернизация  Карамышевского  сельского  дома  культуры,  создание  центра  народных  промыслов
	Национальный  проект  «Семья»,  Государственная  программа  Чувашской  Республики      «Развитие  культуры»;  Муниципальная  программа  Козловского  МО  ЧР  «Развитие  культуры  в  Козловском  МО  ЧР»
	Козловский  муниципальный  округ  Чувашской  Республики
	2027
	343  посадочных  мест,  595,3  кв.  м
	ФБ,  РБ,МБ  
	объем  финансирования,  млн.  рублей
	5,1
	0,0
	0,0
	5,1
	0,0
	0,0
	0,0
	422
	Включен  в  Долгосрочный  план  опорных  населенных  пунктов  и  прилегающих  территорий.  Разработать    ПСД  на  ремонт  фасада,  замену  дверей,  санузла  с  ХВС,  имеется  смета  с  положительным  заключением  (2024)  на  капремонт  кровли  и  замену  системы  отопления

	
	
	
	
	
	
	федеральный    бюджет
	4,9
	0,0
	0,0
	4,9
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	республиканский  бюджет  Чувашской  Республики
	0,1
	0,0
	0,0
	0,1
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	местный  бюджет
	0,1
	0,0
	0,0
	0,1
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	внебюджетные  источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Разработка  ПСД  на  капитальный  ремонт  здания  Андреево-Базарского  сельского  дома  культуры
	Национальный  проект  «Семья»,  Государственная  программа  Чувашской  Республики    «Развитие  культуры»;  Муниципальная  программа  Козловского  МО  ЧР  «Развитие  культуры  в  Козловском  МО  ЧР»
	Козловский  муниципальный  округ  Чувашской  Республики
	2028
	300  посадочных  мест,  1504,7  кв.  м  
	МБ
	объем  финансирования,  млн.  рублей
	0,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,7
	0,0
	0,0
	384
	Включен  в  долгосрочный  план  развития  опорных  населенных  пунктов  и  прилегающих  территорий.  Здание  Андреево-Базарского  сельского  Дома  культуры  является  многофункциональным.  Размещен  ряд  социальных  объектов:  офис  врача  общей  практики,  отделение  скорой  промощи,  администрация  территориального  отдела,  библиотека,  спортзал.  Ближайшие  социальные  объекты  данного  типа  находятся  в  радиусе  более  10  километров

	
	
	
	
	
	
	федеральный    бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	республиканский  бюджет  Чувашской  Республики
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	местный  бюджет
	0,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,7
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	внебюджетные  источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Капитальный  ремонт  здания  Андреево-Базарского  сельского  дома  культуры
	Национальный  проект  «Семья»,  Государственная  программа  Чувашской  Республики    «Развитие  культуры»;  Муниципальная  программа  Козловского  МО  ЧР  «Развитие  культуры  в  Козловском  МО  ЧР»
	Козловский  муниципальный  округ  Чувашской  Республики
	2029
	300  посадочных  мест,  1504,7  кв.м.
	РБ,  МБ
	объем  финансирования,  млн.  рублей
	12,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	12,1
	0,0
	422
	Включен  в  долгосрочный  план  развития  опорных  населенных  пунктов  и  прилегающих  территорий.  Здание  Андреево-Базарского  сельского  Дома  культуры  является  многофункциональным.  Размещен  ряд  социальных  объектов:  офис  врача  общей  практики,  отделение  свкорой  промощи,  администрация  территориального  отдела,  библиотека,  спортзал.  Ближайшие  социальные  объекты  данного  типа  находятся  в  радиусе  более  10  километров.  

	
	
	
	
	
	
	федеральный    бюджет
	11,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	11,9
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	республиканский  бюджет  Чувашской  Республики
	0,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,1
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	местный  бюджет
	0,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,1
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	внебюджетные  источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Разработка  ПСД  на  капитальный  ремонт  здания,  расположенного  по  адресу:  Козловский  МО,  с.  Янгильдино,  ул.  Школьная,  д.  1  для  создания  Культурно-просветительского  центра  национальных  традиций  «Чишмэ»
	Национальный  проект  «Семья»,  Государственная  программа  Чувашской  Республики    «Развитие  культуры»;  Муниципальная  программа  Козловского  МО  ЧР  «Развитие  культуры  в  Козловском  МО  ЧР»
	Козловский  муниципальный  округ  Чувашской  Республики
	2027
	260
	РБ,  МБ.  
	объем  финансирования,  млн.  рублей
	0,8
	0,0
	0,0
	0,8
	0,0
	0,0
	0,0
	384
	Включен  в  Долгосрочный  план  опорных  населенных  пунктов  и  прилегающих  территорий.    Базовый  Дом  культуры  расположен  в  деревянном  здании,  год  постройки  –  1913,  зона  обслуживаемой  территории  охватывает  5  населенных  пунктов.  В  зоне  обслуживания  имеется  кирпичное  здание  бывшей  средней  школы,  в  котором  размещены  следующие  социальные  объекты:  офис  врача  общей  практики,  библиотека,  администрация  территориального  отдела.  Отсутствуют  условия  для  гармоничного  развития  детей,  развития  творческого  потенциала  населения,  проживающих  на  обслуживаемой  территоррии.  В  здании  имеются  зрительный  зал  на  100  посадочных  мест,  необходимое  количество  кабинетов  для  кружковых  занятий

	
	
	
	
	
	
	федеральный    бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	республиканский  бюджет  Чувашской  Республики
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	местный  бюджет
	0,8
	0,0
	0,0
	0,8
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	внебюджетные  источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Капитальный  ремонт  здания,  расположенного  по  адресу:  Козловский  МО,  с.  Янгильдино,  ул.  Школьная,  д.  1  для  создания  Культурно-просветительского  центра  национальных  традиций  «Чишмэ»
	Национальный  проект  «Семья»,  Государственная  программа  Чувашской  Республики    «Развитие  культуры»;  Муниципальная  программа  Козловского  МО  ЧР  «Развитие  культуры  в  Козловском  МО  ЧР»
	Козловский  муниципальный  округ  Чувашской  Республики
	2028
	260
	ФБ,РБ,МБ.    
	объем  финансирования,  млн.  рублей
	18,2
	0,0
	0,0
	0,0
	18,2
	0,0
	0,0
	384
	Включен  в  Долгосрочный  план  опорных  населенных  пунктов  и  прилегающих  территорий.    Базовый  Дом  культуры  расположен  в  деревянном  здании,  год  постройки  –  1913,  зона  обслуживаемой  территории  охватывает  5  населенных  пунктов.  В  зоне  обслуживания  имеется  кирпичное  здание  бывшей  средней  школы,  в  котором  размещены  следующие  социальные  объекты:  офис  врача  общей  практики,  библиотека,  администрация  территориального  отдела.  Отсутствуют  условия  для  гармоничного  развития  детей,  развития  творческого  потенциала  населения,  проживающих  на  обслуживаемой  территоррии.  В  здании  имеются  зрительный  зал  на  100  посадочных  мест,  необходимое  количество  кабинетов  для  кружковых  занятий.

	
	
	
	
	
	
	федеральный    бюджет
	17,8
	0,0
	0,0
	0,0
	17,8
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	республиканский  бюджет  Чувашской  Республики
	0,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,2
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	местный  бюджет
	0,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,2
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	внебюджетные  источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	  модернизация  (приобретение  оборудования)  для  создания  Культурно-досугового  центра  национальных  традиций  «Чишмэ»  в  с.  Янгильдино
	Национальный  проект  «Семья»,  Государственная  программа  Чувашской  Республики    «Развитие  культуры»;  Муниципальная  программа  Козловского  МО  ЧР  «Развитие  культуры  в  Козловском  МО  ЧР»
	Козловский  муниципальный  округ  Чувашской  Республики
	2029
	260
	ФБ,РБ,МБ.    
	объем  финансирования,  млн.  рублей
	5,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5,1
	0,0
	384
	Включен  в  Долгосрочный  план  опорных  населенных  пунктов  и  прилегающих  территорий.    Базовый  Дом  культуры  расположен  в  деревянном  здании,  год  постройки  –  1913,  зона  обслуживаемой  территории  охватывает  5  населенных  пунктов.  В  зоне  обслуживания  имеется  кирпичное  здание  бывшей  средней  школы,  в  котором  размещены  следующие  социальные  объекты:  офис  врача  общей  практики,  библиотека,  администрация  территориального  отдела.  Отсутствуют  условия  для  гармоничного  развития  детей,  развития  творческого  потенциала  населения,  проживающих  на  обслуживаемой  территоррии.  В  здании  имеются  зрительный  зал  на  100  посадочных  мест,  необходимое  количество  кабинетов  для  кружковых  занятий

	
	
	
	
	
	
	федеральный    бюджет
	4,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4,9
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	республиканский  бюджет  Чувашской  Республики
	0,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,1
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	местный  бюджет
	0,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,1
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	внебюджетные  источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Разработка  ПСД  на  капитальный  ремонт  здания  Еметкинского  сельского  дома  культуры
	Национальный  проект  «Семья»,  Государственная  программа  Чувашской  Республики    «Развитие  культуры»;  Муниципальная  программа  Козловского  МО  ЧР  «Развитие  культуры  в  Козловском  МО  ЧР»
	Козловский  муниципальный  округ  Чувашской  Республики
	2029
	300  посадочных  мест,  2141,6  кв.  м
	МБ.  
	объем  финансирования,  млн.  рублей
	0,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,7
	0,0
	894
	Включен  в  долгосрочный  план  развития  опорных  населенных  пунктов  и  прилегающих  территорий.  Здание  Еметкинского  сельского  Дома  культуры  является  многофункциональным.  Размещен  ряд  социальных      объектов:  администрация  территориального  отдела,  библиотека.    

	
	
	
	
	
	
	федеральный    бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	республиканский  бюджет  Чувашской  Республики
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	местный  бюджет
	0,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,7
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	внебюджетные  источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	  Капитальный  ремонт  Еметкинского  сельского  Дома  культуры
	Национальный  проект  «Семья»,  Государственная  программа  Чувашской  Республики      «Развитие  культуры»;  Муниципальная  программа  Козловского  МО  ЧР  «Развитие  культуры  в  Козловском  МО  ЧР»
	Козловский  муниципальный  округ  Чувашской  Республики
	2030
	300  посадочных  мест,  2141,6  кв.  м
	ФБ,  РБ,МБ.  Необходимо  ПСД    
	объем  финансирования,  млн.  рублей
	16,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	16,2
	894
	Включен  в  долгосрочный  план  развития  опорных  населенных  пунктов  и  прилегающих  территорий.  Здание  Еметкинского  сельского  Дома  культуры  является  многофункциональным.  Размещен  ряд  социальных      объектов:  администрация  территориального  отдела,  библиотека  

	
	
	
	
	
	
	федеральный    бюджет
	15,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	15,8
	
	

	
	
	
	
	
	
	республиканский  бюджет  Чувашской  Республики
	0,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,2
	
	

	
	
	
	
	
	
	местный  бюджет
	0,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,2
	
	

	
	
	
	
	
	
	внебюджетные  источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Парк  «Рубежи  Победы»  развитие  территории  Мемориала  «Строителям  безмолвных  рубежей»  (создание  экспозиции,  размещение  военной  техники,  строительство  часовни)
	Государственная  программа  Чувашской  Республики    «Развитие  культуры»,  Государственная  программа  ЧР  «Комплексное  развитие  сельских  территорий  Чувашской  Республики»
	Козловский  муниципальный  округ  Чувашской  Республики
	2027
	105525  кв.м.
	Необходимо  разработать  концепцию  развития,  эскизный  проект,  ПСД,  РБ,  МБ,  внебюджетные  источники.
	объем  финансирования,  млн.  рублей
	103,0
	0,0
	0,0
	103,0
	0,0
	0,0
	0,0
	14831
	  Мемориал  «Строителям  безмолвных  рубежей»    по  адресу  Чувашская  Республика,  Козловский  МО,  с.  Байгулово,  ул.  Новая,  д.  58  (общая  площадь  земельного  участка  105  525  кв.м.)  принимает  посетителей  с  1  июля  2022  г.  На  нем  расположены  :  памятник  из  38  металлических  стел  (каждая  из  которых  символизирует  10  км  оборонительных  сооружений)  и  земного  шара  на  холме  (земляном  вале),  центральная  площадь  с  Вечным  огнем,  26  гранитных  стел  с  изображениями  символики  городов  и  районов,  участвовавших  в  строительстве,  два  административных  здания  и  гостевая  парковка,  с  октября  2023  г.  на  Мемориале  работает  музей,  рассказывающий  о  строительстве  тыловых  оборонительных  рубежей  на  территории  Чувашской  АССР  а  годы  Великой  Отечественной  войны.  Половина  территории  не  освоена

	
	
	
	
	
	
	федеральный    бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	республиканский  бюджет  Чувашской  Республики
	103,0
	0,0
	0,0
	103,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	местный  бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	внебюджетные  источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Разработка  ПСД  на  ремонтно-реставрационные  работы  объекта  культурного  наследия  «Дом  барона  Жомени,  конец  XIX  века»
	Государственная  программа  Российской  Федерации  «Развитие  туризма»  Государственная  программа  Чувашской  республики  «Развитие  туризма  и  индустрии  гостеприимства».  ПСД  имеется
	Козловский  муниципальный  округ  Чувашской  Республики
	2028
	  
	РБ
	объем  финансирования,  млн.  рублей
	6,6
	0,0
	0,0
	0,0
	6,6
	0,0
	0,0
	14831
	Заявка  на  участие  в  РАИП  2025  года.  Имеется  решение  Козловского  районного  суда  ЧР  №  2-334/2022

	
	
	
	
	
	
	федеральный    бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	республиканский  бюджет  Чувашской  Республики
	6,6
	0,0
	0,0
	0,0
	6,6
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	местный  бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	внебюджетные  источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Ремонтно-реставрационные  работы  объекта  культурного  наследия  «Дом  барона  Жомени,  конец  XIX  века»
	Государственная  программа  Российской  Федерации  «Развитие  туризма»  Государственная  программа  Чувашской  республики  «Развитие  туризма  и  индустрии  гостеприимства».  ПСД  имеется
	Козловский  муниципальный  округ  Чувашской  Республики
	2029
	840,10  кв.м.
	ФБ,  РБ.
	объем  финансирования,  млн.  рублей
	67,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	67,0
	0,0
	14831
	Заявка  на  участие  в  гос  программе  Минкульта  Чувашии  по  объектам  культурного  наследия.  Имеется  решение  Козловского  районного  суда  ЧР  №  2-334/2022

	
	
	
	
	
	
	федеральный    бюджет
	66,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	66,3
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	республиканский  бюджет  Чувашской  Республики
	0,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,7
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	местный  бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	внебюджетные  источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	ИТОГО  по  отрасли  "Культура"  по    муниципальному  округу:
	объем  финансирования,  млн.  рублей
	332,1
	3,8
	16,2
	####
	78,2
	93,1
	16,2
	  
	  

	
	федеральный  бюджет
	188,8
	0,0
	10,5
	19,9
	51,5
	91,1
	15,8
	
	

	
	республиканский  бюджет  Чувашской  Республики
	136,6
	2,6
	4,4
	####
	25,2
	1,0
	0,2
	
	

	
	местный  бюджет
	6,7
	1,2
	1,3
	1,5
	1,5
	1,0
	0,2
	
	

	
	внебюджетные  источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	


	Социальная  сфера  и  рынок  труда

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Открытие  семейного  МФЦ  «Мой  семейный  центр»  в  Козловском  муниципальном  округе
	  
	Козловский  муниципальный  округ  Чувашской  Республики
	2028
	  
	РБ
	объем  финансирования,  млн.  рублей
	11,6
	0,0
	0,0
	0,0
	11,6
	0,0
	0,0
	  
	  

	
	
	
	
	
	
	федеральный    бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	республиканский  бюджет  Чувашской  Республики
	11,6
	0,0
	0,0
	0,0
	11,6
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	местный  бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	внебюджетные  источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	ИТОГО  по  отрасли  "Социальная  сфера  и  рынок  труда"  по  муниципальному  округу:
	объем финансирования,  млн.  рублей
	11,6
	0,0
	0,0
	0,0
	11,6
	0,0
	0,0
	  
	  

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	республиканский  бюджет  Чувашской  Республики
	11,6
	0,0
	0,0
	0,0
	11,6
	0,0
	0,0
	
	

	
	местный  бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджетные  источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	


	Безопасность  и  жизнедеяетельность

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Реконструкция  муниципальной  системы  оповещения  населения  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики
	ГП  ЧР  "Повышение  безопасности  жизнедеятельности  населения  и  территорий  Чувашской  Республики"
	Козловский  муниципальный  округ  Чувашской  Республики
	2025-2026
	  
	РБ+МБ,  ПСД  имеется
	объем  финансирования,  млн.  рублей
	10,0
	4,6
	5,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	14831
	Муниципальная  программа  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики  «Повышение  безопасности  жизнедеятельности  населения  и  территорий  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики»

	
	
	
	
	
	
	федеральный    бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	республиканский  бюджет  Чувашской  Республики
	5,0
	2,3
	2,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	местный  бюджет
	5,0
	2,3
	2,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	внебюджетные  источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	ИТОГО  по  отрасли  "Безопасность  жизнедеятельности"  по  муниципальному  округу:
	объем  финансирования,  млн.  рублей
	10,0
	4,6
	5,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	  
	  

	
	федеральный    бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	республиканский  бюджет  Чувашской  Республики
	5,0
	2,3
	2,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местный  бюджет
	5,0
	2,3
	2,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	внебюджетные  источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	


	Экология

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Рекультивация  свалки  ТКО  в  г.  Козловка  
	  
	Козловский  муниципальный  округ  Чувашской  Республики  
	2029-2030
	  
	Необходима  разработка  ПСД.  ФБ  +  РБ  +  МБ.  
	объем  финансирования,  млн.  рублей  
	220,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	100,0
	120,0
	14  831
	  включен  в  Долгосрочный  план  развития  опорных  населенных  пунктов  и  прилегающих  территорий  Козловского  МО  

	
	
	
	
	
	
	федеральный  бюджет  
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	республиканский  бюджет  Чувашской  Республики  
	206,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	94,0
	112,8
	
	

	
	
	
	
	
	
	местный  бюджет  
	13,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	6,0
	7,2
	
	

	
	
	
	
	
	
	внебюджетные  источники  
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Капитальный  ремонт  ГТС  на  р.  Кутельма  у  д.  Карцев-Починок  Козловского  муниципального  округа  
	  
	Козловский  муниципальный  округ  Чувашской  Республики  
	2029
	  
	Необходима  разработка  ПСД.  ФБ  +  РБ  +  МБ.  
	объем  финансирования,  млн.  рублей  
	20,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	20,0
	0,0
	7  520
	  включен  в  Долгосрочный  план  развития  опорных  населенных  пунктов  и  прилегающих  территорий  Козловского  МО  

	
	
	
	
	
	
	федеральный  бюджет  
	18,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	18,6
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	республиканский  бюджет  Чувашской  Республики  
	1,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1,4
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	  местный  бюджет  
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	  внебюджетные  источники  
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	  Капитальный  ремонт  ГТС  на  реке  Шутнер  южнее  д.  Андреево-Базары  Козловского  муниципального  округа  
	  
	  Козловский  муниципальный  округ  Чувашской  Республики  
	2029
	  
	Необходима  разработка  ПСД.  ФБ  +  РБ  +  МБ.  
	  объем  финансирования,  млн.  рублей  
	15,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	15,1
	0,0
	265
	  включен  в  Долгосрочный  план  развития  опорных  населенных  пунктов  и  прилегающих  территорий  Козловского  МО  

	
	
	
	
	
	
	  федеральный  бюджет  
	14,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	14,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	республиканский  бюджет  Чувашской  Республики  
	1,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1,1
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	  местный  бюджет  
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	  внебюджетные  источники  
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	  Капитальный  ремонт  плотины  на  ручье  у  д.  Бишево  Козловского  муниципального  округа  
	  
	  Козловский  муниципальный  округ  Чувашской  Республики  
	2029
	  
	Необходима  разработка  ПСД.  ФБ  +  РБ  +  МБ.  
	  объем  финансирования,  млн.  рублей  
	16,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	16,0
	0,0
	129
	  включен  в  Долгосрочный  план  развития  опорных  населенных  пунктов  и  прилегающих  территорий  Козловского  МО  

	
	
	
	
	
	
	  федеральный  бюджет  
	14,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	14,9
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	республиканский  бюджет  Чувашской  Республики  
	1,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1,1
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	  местный  бюджет  
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	  внебюджетные  источники  
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Капитальный  ремонт  гидроузла  на  р.  Кутельма  западнее  д.  Нижнее  Анчиково  Козловского  муниципального  округа  
	  
	  Козловский  муниципальный  округ  Чувашской  Республики  
	2028-2029
	  752  тыс  куб.м.  
	Необходима  разработка  ПСД.  ФБ  +  РБ  +  МБ.  
	  объем  финансирования,  млн.  рублей  
	20,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2,0
	18,0
	0,0
	48
	  включен  в  Долгосрочный  план  развития  опорных  населенных  пунктов  и  прилегающих  территорий  Козловского  МО  

	
	
	
	
	
	
	  федеральный  бюджет  
	16,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	16,7
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	республиканский  бюджет  Чувашской  Республики  
	1,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1,2
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	  местный  бюджет  
	2,1
	0,0
	0,0
	0,0
	2,0
	0,1
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	  внебюджетные  источники  
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	  Капитальный  ремонт  плотины  на  р.  Кинерка  восточнее  д.  Кинеры  Козловского  муниципального  округа  
	  
	  Козловский  муниципальный  округ  Чувашской  Республики  
	2029-2030
	  600  тыс.  куб.  м.  
	Необходима  разработка  ПСД  (2029).  ФБ  +  РБ  +  МБ.  
	  объем  финансирования,  млн.  рублей  
	20,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2,0
	18,0
	45
	  включен  в  Долгосрочный  план  развития  опорных  населенных  пунктов  и  прилегающих  территорий  Козловского  МО  

	
	
	
	
	
	
	  федеральный  бюджет  
	16,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	16,7
	
	

	
	
	
	
	
	
	республиканский  бюджет  Чувашской  Республики  
	1,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1,2
	
	

	
	
	
	
	
	
	  местный  бюджет  
	2,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2,0
	0,1
	
	

	
	
	
	
	
	
	  внебюджетные  источники  
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	  ИТОГО  по  отрасли  "Экология"  по  муниципальному  округу:  
	объем  финансирования,  млн.  рублей  
	311,1
	0,0
	0,0
	0,0
	2,0
	171,1
	138,0
	  
	  

	
	федеральный  бюджет  
	80,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	64,2
	16,7
	
	

	
	республиканский  бюджет  Чувашской  Республики  
	212,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	98,8
	114,0
	
	

	
	  местный  бюджет  
	17,4
	0,0
	0,0
	0,0
	2,0
	8,1
	7,3
	
	

	
	  внебюджетные  источники  
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	


Приложение  8

  к  Комплексной  программе

  социально-экономического  развития  
Козловского  муниципального  округа

Чувашской  Республики  
  на  2025-2030  годы

МЕРОПРИЯТИЯ  ПО  РЕАЛИЗАЦИИ  КОМПЛЕКСНОЙ  ПРОГРАММЫ  СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО  РАЗВИТИЯ
КОЗЛОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА  ЧУВАШСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ  НА  2025-2030  ГОДЫ
	№  пп
	Наименование  мероприятия
	Срок  исполнения
	Ожидаемые  результаты  реализации  мероприятия
	Инициатор
	Уровень  принятия  решений
	Орган,  ответственный  за  подготовку  предложений,  реализацию

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Общесистемные  меры

	1.
	Сопровождение,  координация  и  мониторинг  реализации программы  социально  экономического  развития  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики  на  2025-2030  годы
	2025-2030
	Сопровождение,  координация  и  мониторинг  реализации программы  
	Администрация  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики  
	Муниципальный


	Структурные  подразделения  администрации  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики    

	2.
	Распространение  идей  и  принципов  устойчивого  развития  в  Козловском  муниципальном  округе  Чувашской  Республике
	2025-2030
	Реализация  проектов      развития  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики
	Администрация  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики
	Муниципальный


	Структурные  подразделения  администрации  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики

	3.
	Реализация  мероприятий  инициативного  бюджетирования
	2025-2030
	Обеспечение  эффективного  использования  бюджетных  средств,  развитие  инфраструктуры  и  укрепление  доверия  к  власти  через  прозрачное  управление  и  поддержку  общественных  инициатив
	Администрация  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики
	Муниципальный


	Управление  по  благоустройству  и  развитию  территорий  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики  

	Первоочередные  мероприятия  по  развитию  производственного  комплекса

	4.
	Комплексный  анализ  инвестиционных  проектов  по  отраслевой  направленности,  реализуемых  и  планируемых  к  реализации  на  территории  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики
	2026
	Мониторинг  реализации  инвестиционных  проектов
	Администрация  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики
	Муниципальный


	Отдел  экономики,  инвестиционной  деятельности,  земельных  и  имущественных  отношений  администрации  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики.

Отдел  сельского  хозяйства  и  экологии  администрации  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики.

	Первоочередные  мероприятия  по  развитию  агропромышленного  комплекса

	5.
	Предотвращение  выбытия

из  сельскохозяйственного  оборота  земель  сельскохозяйственного  назначения
	2025-2030  
  
	Повышение  плодородия  почв  
	Администрация  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики
	Муниципальный


	Отдел

сельского  хозяйства  и  экологии  администрации  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики  


6.

	  
	Обеспечение  обновления  тракторов  в  сельскохозяйственных  организациях  и  КФХ  (с  учетом  государственной  поддержки)
	2025-2030  
	Проведена  модернизация

парка  сельскохозяйственной  техники  с  целью  повышения  интенсивности  и  эффективности  сельскохозяйственного  производства
	Администрация  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики
	Муниципальный


	Отдел  сельского  хозяйства  и  экологии  администрации  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики    

	7.
	Обеспечение  ежегодного  прироста  объема  производства  сельскохозяйственной  продукции,  произведенной  сельскохозяйственными  товаропроизводителями,  получившими  государственную  поддержку  на  развитие  сельского  туризма,  на  7  процентов
	2025-2030
	Реализованы  проекты  развития  сельского  туризма,  получившие  государственную  поддержку,  обеспечившие  прирост  производства  сельскохозяйственной  продукции.  Количество  проектов  развития  сельского  туризма  к  2030  году  составит  1  единица,  прирост  производства  сельскохозяйственной  продукции  сельскохозяйственных  товаропроизводителей  к  2030  году  составит  15  процентов
	Администрация  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики
	Муниципальный


	Отдел  сельского  хозяйства  и  экологии  администрации  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики



	8.
	Увеличение  объемов  производства  сельскохозяйственной  продукции  в  2030  году  к  уровню  2022  года  по  растениеводству  в  1,5  раза,  животноводству-1,6  раза
	2025-2030
	Обеспечена  продовольственная  безопасность.

Увеличение  объемов  производства  качественной  продукции,  снижению  затрат  производителей,  созданию  новых  рабочих  мест  и  укреплению  агропромышленного  потенциала  округа
	Администрация  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики


	Муниципальный


	Отдел  сельского  хозяйства  и  экологии  администрации  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики



	9.
	Проведение  выставочно­-ярмарочных  мероприятий,  продвижение  сельскохозяйственной  продукции  и  развитие  событийного  туризма
	2025-2030
	Организация  конкурсов,  выставок  и  ярмарок  с  участием  организаций  агропромышленного  комплекса,  создание  агромаркета  (фермерских  рядов)  для  реализации  сельскохозяйственной  продукции
	Администрация  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики


	Муниципальный  

	Отдел  сельского  хозяйства  и  экологии  администрации  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики

	10.
	Обеспечение  эпизоотического  благополучия  на  территории  муниципального  образования
	2025-2030
	Организация  и  проведение  на  территории  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики  мероприятий  по  отлову  и  содержанию  безнадзорных  животных
	Администрация  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики
	Муниципальный


	Отдел  сельского  хозяйства  и  экологии  администрации  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики

	Первоочередные  мероприятия  по  развитию  сферы  строительства,  благоустройства  и  ЖКХ

	11.
	Анализ  потенциала  энергосбережения  бюджетных  и  автономных  учреждений.  
	2025-2030
	Повышение  энергетической  эффективности  объектов  муниципальных  учреждений,  повышение  степени  их  цифровизации
	Администрация  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики
	Муниципальный


	Отдел  экономики,  инвестиционной  деятельности,  земельных  и  имущественных  отношений  администрации  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики.


	12.
	Разработка  проектов  по  цифровизации  объектов  теплоснабжения,  водоснабжения  и  водоотведения
	2025-2030
	Повышение  качества  предоставления  услуг  жилищно-коммунального  хозяйства.  Снижение  убыточности  ресурсоснабжающих  организаций
	Администрация  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики
	Муниципальный


	Отдел  строительства,  дорожного  и  жилищно-коммунального  хозяйства  администрации  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики

	13.
	Проведение  мероприятий  по  строительству  объектов  инженерной  инфраструктуры  к  участкам,  представленным  льготной  категории  граждан  для  индивидуального  жилищного  строительства    
	2025-2030
	Освоение  земельных  участков  и  повышение  комфортности  проживания  в  населенных  пунктах
	Администрация  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики
	Муниципальный


	Отдел  строительства,  дорожного  и  жилищно-коммунального  хозяйства  администрации  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики  

	14.
	Предоставление  социальных  выплат  молодым  семьям  на  приобретение  (строительство)  жилья    
	2025-2030
	Улучшение  жилищных  условий  населения
	Администрация  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики
	Муниципальный


	Отдел  строительства,  дорожного  и  жилищно-коммунального  хозяйства  администрации  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики


15.

	
	Обеспечение  жильем  детей-сирот
	2025-2030
	Улучшение  жилищных  условий  населения
	Администрация  Козловского  муниципального  округа

Чувашской  Республики
	Муниципальный


	Отдел  строительства,  дорожного  и  жилищно-коммунального  хозяйства  администрации  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики

	16.
	Обеспечение  жильем  многодетных  семей,  имеющих  5  и  более  детей,  вставших  на  учет  на  начало  2023  года
	2025-2030
	Улучшение  жилищных  условий  населения
	Администрация  Козловского  муниципального  округа

Чувашской  Республики
	Муниципальный


	Отдел  строительства,  дорожного  и  жилищно-коммунального  хозяйства  администрации  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики

	17.
	Мероприятия  по  переселению  граждан  из  аварийного  жилищного  фонда
	2025-2030
	Улучшение  жилищных  условий  населения
	Администрация  Козловского  муниципального  округа

Чувашской  Республики
	Муниципальный


	Отдел  строительства,  дорожного  и  жилищно-коммунального  хозяйства  администрации  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики

	18.
	Обеспечение  контроля  за  формированием  фонда  капитального  ремонта  общего  имущества  многоквартирных  домов  на  специальных  счетах,  мониторинга  технического  состояния  многоквартирных  домов
	2025-2030
	Повышение  качества  и  безопасности  жилого  фонда
	Администрация  Козловского  муниципального  округа

Чувашской  Республики
	Муниципальный


	Отдел  строительства,  дорожного  и  жилищно-коммунального  хозяйства  администрации  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики

	Первоочередные  мероприятия  в  сфере  потребительского  рынка  и  сферы  услуг

	19.
	Обеспечение  повышения

доступности  объектов

торговли  и  услуг,  в  том

числе  для  инвалидов  и

других  маломобильных  групп  населения
	2025-2030
	Обеспечение  населения,  в  том  числе  инвалидов  и

других  маломобильных  групп,  потребительским  товаром  и  услуг
	Администрация  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики
	Муниципальный  
	Отдел  экономики,  инвестиционной  деятельности,  земельных  и  имущественных  отношений  администрации  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики

	20.
	Формирование  и

ведение  реестров

организаций

потребительского  рынка
	2025-2030
	Обеспечение  населения  потребительским  товаром
	Администрация  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики
	Муниципальный  (
	Отдел  экономики,  инвестиционной  деятельности,  земельных  и  имущественных  отношений  администрации  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики

	21.
	Формирование  перечня  торговых  объектов,  подлежащих  категорированию  в  целях  их  антитеррористической  защищенности
	  
	Повышение  антитеррористической  защищенности  торговых  объектов
	Администрация  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики
	Муниципальный  
	Отдел  экономики,  инвестиционной  деятельности,  земельных  и  имущественных  отношений  администрации  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики

	22.
	Увеличение  доли  продаж  товаров  отечественных  производителей
	2025-2030
	Развитие  торговой  инфраструктуры  и  малоформатной  торговли  для  продвижения  продукции  местных  производителей
	Администрация  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики
	Муниципальный  
	Отдел  экономики,  инвестиционной  деятельности,  земельных  и  имущественных  отношений  администрации  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики

	23.
	Участие  на  Республиканских  конкурсах  (фестивалях)  среди  работников  и  организаций  сферы  потребительского  рынка  и  услуг
	2025-2030
	Повышение  профессионализма  работников  сферы  потребительского  рынка
	Администрация  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики
	Муниципальный  
	Отдел  экономики,  инвестиционной  деятельности,  земельных  и  имущественных  отношений  администрации  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики

	24.
	Организация  информационно-просветительской  деятельности  в  области  защиты  прав  потребителей  посредством  печати,  в  сети  «Интернет»,  работы  интернет-ресурсов  «Защита  прав  потребителей»
	2025-2030
	Развитие  торговой  инфраструктуры  
	Администрация  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики
	Муниципальный  
	Отдел  экономики,  инвестиционной  деятельности,  земельных  и  имущественных  отношений  администрации  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики

	Первоочередные  мероприятия  в  сфере  инвестиционной  деятельности

	25.
	Своевременное  доведение  информации  о  мерах  финансовой  и  налоговой  политики,  стимулирующих  привлечение  частных  инвестиций  в  перспективные  муниципальные  проекты,  способствующие  росту  поступлений  доходов  в  местный  бюджет  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики
	2025-2030
	Повышение  инвестиционной  привлекательности  муниципального  округа
	Администрация  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики
	Муниципальный  
	Отдел  экономики,  инвестиционной  деятельности,  земельных  и  имущественных  отношений  администрации  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики

	26.
	Осуществление  деятельности  по  продвижению  инвестиционных  проектов  с  использованием  и  участием  федеральных  и  республиканских  инструментов  и  институтов  развития
	2025-2030
	Повышение  инвестиционной  привлекательности  
	Администрация  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики
	Муниципальный  
	Отдел  экономики,  инвестиционной  деятельности,  земельных  и  имущественных  отношений  администрации  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики

	27.
	Развитие  механизма  обратной  связи  с  субъектами  инвестиционной  и  предпринимательской  деятельности  
	2025-2030
	Укрепление  лояльности  инвесторов  
	Администрация  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики
	Муниципальный  
	Отдел  экономики,  инвестиционной  деятельности,  земельных  и  имущественных  отношений  администрации  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики

	28.
	Проведение  процедуры  оценки  регулирующего  воздействия  проектов  нормативных  правовых  актов
	2025-2030
	Создание  условий  для  развития  предпринимательства
	Администрация  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики
	Муниципальный  
	Отдел  экономики,  инвестиционной  деятельности,  земельных  и  имущественных  отношений  администрации  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики

	Первоочередные  мероприятия  по  развитию  сферы  туризма

	29.
	Создание,  утверждение  и  продвижение      туристических  маршрутов
	2025-2030
	Создание      драйвера  роста  въездного  туристического  потока  и  инвестиционной  привлекательности  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики
	Администрация  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики
	Муниципальный  
	Отдел  экономики,  инвестиционной  деятельности,  земельных  и  имущественных  отношений  администрации  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики

	Первоочередные  мероприятия  по  развитию  малого  и  среднего  предпринимательства

	30.
	Оказание  содействия  субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства,  гражданам,  желающим  создать  собственный  бизнес,  в  разработке  бизнес-планов  и  технико-экономических  обоснований
	2025-2030  
	Увеличение  численности  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства
	Администрация  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики
	Муниципальный  
	Отдел  экономики,  инвестиционной  деятельности,  земельных  и  имущественных  отношений  администрации  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики

	31.
	Реализация  программ  поддержки  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  
	2025-2030
	Создание  условий  для  развития  бизнеса  на  муниципальном  уровне,  усиление  экономической  активности  муниципалитетов  и  повышение  занятости  населения
	Администрация  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики
	Муниципальный  
	Отдел  экономики,  инвестиционной  деятельности,  земельных  и  имущественных  отношений  администрации  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики

	Первоочередные  мероприятия  по  развитию  сферы  занятости  и  рынка  труда

	32.
	Организация  и  проведение  регулярных  ярмарок  вакансий
	2025-2030
	Повышение  гибкости  и  развитие  инфраструктуры  рынка  труда
	Администрация  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики
	Муниципальный  
	Отдел  КУ  ЦЗН  Чувашской  Республики  «Козловский»

	33.
	Модернизация  системы  профориентационного  образования,  установление  взаимодействия  образовательных  учреждений  с  потенциальными  работодателями
	2025-2030
	Поддержка  молодежи  в  профессиональном  становлении  и  развитии,  сокращение  оттока  кадров  в  среде  молодых  специалистов
	Администрация  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики
	Муниципальный  
	Отдел  КУ  ЦЗН  Чувашской  Республики  «Козловский»  Отдел  образования  и  молодежной  политики  
администрации  Козловского  муниципального  округа    
Чувашской  Республики

	34.
	Формирование  системы  выявления  талантливых  учащихся  
	2025-2030
	Поддержка  молодежи  в  профессиональном  становлении  и  развитии,  сокращение  оттока  кадров  в  среде  молодых  специалистов
	Администрация  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики
	Муниципальный


	Отдел  образования  и  молодежной  политики  
администрации  Козловского  муниципального  округа    
Чувашской  Республики

	35.
	Мониторинг  результатов  работы  по  снижению  неформальной  занятости  в  Козловском  муниципальном  округе  Чувашской  Республики
	2025-2030
	Противодействие  теневой  занятости
	Администрация  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики
	Муниципальный


	Отдел  экономики,  инвестиционной  деятельности,  земельных  и  имущественных  отношений  администрации  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики

	36.
	Оказание  государственной  помощи  многодетным  семьям  и  семьям  с  детьми
	2025-2030
	Поддержка  института  семьи,  создание  благоприятных  условий  для  повышения  рождаемости
	Администрация  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики
	Муниципальный  
	Администрация  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики

	Первоочередные  мероприятия  по  развитию  налогово-бюджетного  потенциала  территории

	37.
	Мониторинг  уплаты  налогов  в  муниципальный  бюджет  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики  налогоплательщиками,  получающими  финансовую  поддержку  из  муниципального  бюджета,  являющимися  исполнителями  муниципальных  контрактов.
	2025-2030
	Увеличение  доходной  базы  муниципального  бюджета  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики
	Администрация  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики
	Муниципальный  
	Финансовый  отдел  администрации  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики

	38.
	Проведение  адресной  работы  с  организациями,  допустившими  снижение  перечисления  в      бюджет  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики  налога  на  доходы  физических  лиц  и  выплату  средней  заработной  платы  ниже  среднеотраслевого  уровня        
	2025-2030
	Увеличение  доходной  базы      бюджета  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики
	Администрация  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики


	Муниципальный  
	Финансовый  отдел  администрации  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики



	39.  
	Мониторинг  достижения  целевых  показателей  результативности  использования  межбюджетных  субсидий,  установленных  соглашениями,  заключенными  с  региональными  органами  исполнительной  власти  на  предоставление  Козловскому  муниципальному  округу  Чувашской  Республики  целевых  субсидий    
	2025-2030  
	Повышение  эффективности  бюджетных  расходов
	Администрация  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики


	Муниципальный  
	Финансовый  отдел  администрации  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики



	40.
	Анализ  причин  возникновения  просроченной  дебиторской  задолженности  муниципальных  учреждений      и  принятие  мер  по  ее  сокращению
	2025-2030
	Повышение  устойчивости  муниципального  бюджета
	Администрация  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики
	Муниципальный  
	Финансовый  отдел  администрации  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики



	41.
	Проведение  инвентаризации  кредиторской  задолженности      учреждений    
	2025-2030
	Сокращение  кредиторской  задолженности
	Администрация  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики
	Муниципальный
	Финансовый  отдел  администрации  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики

	Первоочередные  мероприятия  по  развитию  сфер  цифровой  экономики  и  информационной  политики

	42.
	Обеспечение  устойчивости  и  безопасности  функционирования  информационных  систем  и  технологий
	2025-2030
	Повышение  уровня  защиты  личных  данных,  минимизация  рисков  кибератак,  обеспечение  бесперебойной  работы  систем  и  сервисов.
	Администрация  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики
	Муниципальный  
	Сектор  цифрового  развития  и  информационных  технологий

администрации  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики

	43.
	Переход  на  обновленный  формат  системы  межведомственного  электронного  взаимодействия  версии  3.0  в  рамках  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг  в  электронной  форме
	2025-2030
	Повышение  эффективности  и  скорости  процессов  межведомственной  коммуникации
	Администрация  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики


	Муниципальный  

	Сектор  цифрового  развития  и  информационных  технологий

администрации  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики

	44.
	Внедрение  государственной  информационной  системы  «Региональная  интеграционная  платформа  «Аппаратно-программный  комплекс  «Безопасный  город»  на  территории  Чувашской  Республики»
	2025-2030
	Повышения  эффективности  мониторинга  и  реагирования  на  чрезвычайные  ситуации.  Обеспечение  охраны  окружающей  среды
	Администрация  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики
	Муниципальный  
	Сектор  цифрового  развития  и  информационных  технологий

администрации  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики

Сектор  по  ГО  ЧС

	45.
	Увеличение  доли  электронных  заявлений  за  получением  муниципальной  услуги  через  федеральную  государственную  информационную  систему  «Единый  портал  государственных  и  муниципальных  услуг  (функций)»
	2025-2030
	Увеличение  доверия  к  власти  со  стороны  бизнеса  за  счет  снижения  нагрузки  на  бизнес
	Администрация  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики


	Муниципальный  
	Структурные  подразделения  администрации  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики

	Первоочередные  мероприятия  в  сфере  управления  муниципальной  собственностью

	46.
	Пополнение  Единого  информационного  ресурса  об  отдельных  объектах  недвижимого  имущества,  расположенных  на  территории  Козловского  МО,  сведениями  о  свободных  от  прав  третьих  лиц  объектах  недвижимого  имущества,  включая  земельные  участки,  а  также  мониторинг  их  вовлечения  в  оборот
	2025-2030
	Размещение  сведений  в  открытом  доступе  на  официальных  сайтах  и  в  информационно  телекоммуникационной  сети  «Интернет»,  вовлечение  в  оборот  неиспользуемых  имущества  и  земельных  участков  путем  их  реализации  на  торгах  в  аренду  либо  на  ином  праве  в  соответствии  с  действующим  законодательством
	Администрация  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики
	Муниципальный  
	Отдел  экономики,  инвестиционной  деятельности,  земельных  и  имущественных  отношений  администрации  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики

	47.
	Информирование  потенциальных  инвесторов  о  наличии  свободных  объектов  недвижимого  имущества
	2025-2030
	Повышение  эффективности  управления  муниципальным  имуществом  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики


	Администрация  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики  
	Муниципальный  
	Отдел  экономики,  инвестиционной  деятельности,  земельных  и  имущественных  отношений  администрации  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики

	48.
	Вовлечение  в  хозяйственный  оборот  неиспользуемого  имущества  и  земельных  участков,  в  том  числе  путем  их  реализации  на  торгах  и  сдачи  в  аренду
	2025-2030
	Повышение  эффективности  управления  муниципальным  имуществом  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики
	Администрация  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики  
	Муниципальный  
	Отдел  экономики,  инвестиционной  деятельности,  земельных  и  имущественных  отношений  администрации  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики

	49.
	Обеспечение  учета  муниципального  имущества
	2025-2030
	Повышение  эффективности  управления  муниципальным  имуществом  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики
	Администрация  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики  
	Муниципальный  
	Отдел  экономики,  инвестиционной  деятельности,  земельных  и  имущественных  отношений  администрации  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики

	Первоочередные  мероприятия  по  развитию  системы  здравоохранения

	50.
	Модернизация  системы  предоставления  медицинской  помощи
	2025-2030
	Обеспечение  доступности  медицинской  помощи  для  жителей  в  соответствии  с  федеральными  нормативами
	Минздрав  Чувашской  Республики
	Региональный


	БУ  ЧР  «Козловская  ЦРБ»  Минздрава  Чувашии


	51.
	Обеспечение  транспортной  доступности  медицинских  организаций  для  всех  групп  населения,  обеспечивающей  доезд  населения  до  медицинских  организаций  Развитие  системы  муниципального  транспортного  сообщения
	2025-2030
	Обеспечение  транспортной  доступности  медицинских  организаций  для  всех  групп  населения
	Администрация  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики
	Муниципальный


	Отдел  строительства,  дорожного  хозяйства  и  ЖКХ  администрации  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики

	52.
	Охват  всех  граждан  профилактическими  медицинскими  осмотрами,  проводимыми  не  реже  одного  раза  в  год
	2025-2030
	Рост  доли  пациентов  с  выявленными  заболеваниями  на  ранних  стадиях
	Минздрав  Чувашской  Республики
	Региональный


	БУ  ЧР  «Козловская  ЦРБ»  Минздрава  Чувашии


	53.
	Охват  населения  декретированных  возрастов  и  населения  из  групп  риска  профилактическими  прививками  против  вакциноуправляемых  инфекций
	2025-2030
	Снижение  заболеваемости  населения  вакционоуправляемыми  инфекциями
	Минздрав  Чувашской  Республики
	Региональный


	БУ  ЧР  «Козловская  ЦРБ»  Минздрава  Чувашии


	54.
	Формирование  системы  мотивации  граждан  к  ведению  здорового  образа  жизни
	2025-2030
	Рост  доли  населения,  приверженных  к  здоровому  образу  жизни
	Администрация  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики
	Муниципальный


	БУ  ЧР  «Козловская  ЦРБ»  Минздрава  Чувашии


	55.
	Увеличение  объема  целевого  обучения  медицинских  специалистов  с  учетом  реальной  потребности  в  медицинских  кадрах
	2025-2030
	Обеспечение  системы  здравоохранения  медицинскими  кадрами
	Минздрав  Чувашской  Республики
	Региональный


	БУ  ЧР  «Козловская  ЦРБ»  Минздрава  Чувашии
Отдел  образования  и  молодежной  политики

администрации  Козловского  муниципального  округа

Чувашской  Республики

	56.
	Непрерывное  повышение  профессионального  уровня  и  расширение  квалификации  медицинских  работников
	2025-2030
	В  отрасли  здравоохранения  обеспечен  ежегодный  рост  числа  высококвалифицированных  медицинских  кадров
	Минздрав  Чувашской  Республики
	Региональный


	БУ  ЧР  «Козловская  ЦРБ»  Минздрава  Чувашии


	57.
	Предоставление  медицинским  работникам  наиболее  эффективных  мер  социальной  поддержки
	2025-2030
	Рост  укомплектованности  медицинских  организаций  за  счет  привлечения  дополнительных  медицинских  кадров
	Минздрав  Чувашской  Республики
	Региональный


	БУ  ЧР  «Козловская  ЦРБ»  Минздрава  Чувашии


	58.
	Реализация  региональной  программы  по  модернизации  первичного  звена  здравоохранения  в  рамках  национального  проекта  «Продолжительная  и  активная  жизнь»
	2025-2030
	Улучшение  доступности  и  качества  медицинской  помощи,  укрепление  здоровья  населения  и  увеличение  продолжительности  активной  жизни  граждан
	Минздрав  Чувашской  Республики
	Региональный


	БУ  ЧР  «Козловская  ЦРБ»  Минздрава  Чувашии


	Первоочередные  мероприятия  по  развитию  сферы  физической  культуры  и  спорта

	59.
	Повышение  интереса  населения  к  систематическим  занятиям  физической  культурой  и  спортом
	2025-2030
	Повышение  доли  населения,  систематически  занимающихся  физической  культурой  и  спортом
	Администрация  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики


	Муниципальный


	Отдел  культуры,  спорта,  социальной  политики  и  архивного  дела  администрации  Козловского  муниципального  округа

	60.
	Развитие  сферы  физической  культуры  и  спорта  для  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья
	2025-2030
	Повышение  доли  населения,  систематически  занимающихся  физической  культурой  и  спортом
	Администрация  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики
	Муниципальный


	Отдел  культуры,  спорта,  социальной  политики  и  архивного  дела  администрации  Козловского  муниципального  округа

	61.
	Подготовка  специалистов  и  повышения  их  квалификации  в  области  адаптивной  физической  культуры  и  спорта
	2025-2030
	Развитие  физической  культуры  и  спорта  для  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья
	Администрация  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики
	Муниципальный


	Отдел  культуры,  спорта,  социальной  политики  и  архивного  дела  администрации  Козловского  муниципального  округа

	62.
	Целенаправленная  подготовка  спортсменов  для  включения  в  сборные  команды  Чувашской  Республики  и  РФ  и  обеспечения  их  участия  в  основных  международных  стартах  по  базовым  видам  спорта
	2025-2030
	Развитие  спорта  высших  достижений
	Администрация  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики
	Муниципальный


	Отдел  культуры,  спорта,  социальной  политики  и  архивного  дела  администрации  Козловского  муниципального  округа

	63.
	Развитие  сети  клубов  физкультурно-спортивной  направленности  по  месту  обучения,  жительства  и  в  организациях  независимо  от  их  организационно-правовых  форм  и  форм  собственности
	2025-2030
	Развитие  массового  спорта
	Администрация  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики
	Муниципальный


	Отдел  культуры,  спорта,  социальной  политики  и  архивного  дела  администрации  Козловского  муниципального  округа

	64.
	Внедрение  Всероссийского  физкультурно-спортивного  комплекса  «Готов  к  труду  и  обороне»  среди  всех  категорий  населения
	2025-2030
	Развитие  массового  спорта
	Администрация  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики
	Муниципальный


	Отдел  культуры,  спорта,  социальной  политики  и  архивного  дела  администрации  Козловского  муниципального  округа

	          65.
	Организация  и  проведение  муниципальных  физкультурных  и  комплексных  спортивных  мероприятий  среди  различных  групп  населения
	2025-2030
	Развитие  массового  спорта
	Администрация  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики
	Муниципальный


	Отдел  культуры,  спорта,  социальной  политики  и  архивного  дела  администрации  Козловского  муниципального  округа

	66.
	Межведомственное  взаимодействие  в  пропаганде  занятий  физической  культурой  и  спортом
	2025-2030
	Развитие  массового  спорта
	Администрация  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики
	Муниципальный


	Отдел  культуры,  спорта,  социальной  политики  и  архивного  дела  администрации  Козловского  муниципального  округа

	67.
	Обеспечение  приоритетного  размещения  площадок  Всероссийского  физкультурно-спортивного  комплекса  «Готов  к  труду  и  обороне»  на  территории  школ
	2025-2030
	Создание  доступной  инфраструктуры  для  физической  активности,  мотивации  школьников  к  выполнению  нормативов  Всероссийского  физкультурно-спортивного  комплекса  «Готов  к  труду  и  обороне»  и  укрепление  здоровья  молодежи
	Администрация  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики


	Муниципальный


	Отдел  культуры,  спорта,  социальной  политики  и  архивного  дела  администрации  Козловского  муниципального  округа

	68.
	Участие  в  республиканской  программе  быстровозводимых  модульных  спортивных  залов,  крытых  футбольных  манежей  и  ледовых  площадок  на  сельских  территориях
	2025-2030
	Повышение  вовлеченности  детей  и  молодежи  в  систематические  занятия  физической  культурой  и  спортом.  Удовлетворенность  граждан  условиями  для  занятий  физической  культурой  и  спортом
	Администрация  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики
	Муниципальный


	Отдел  культуры,  спорта,  социальной  политики  и  архивного  дела  администрации  Козловского  муниципального  округа

	Первоочередные  мероприятия  по  развитию  сферы  образования

	69.
	Формирование  комплексной  системы  профориентации
	2025-2030
	Создание  единой  системы  профориентации,  обеспечивающей  подготовку  квалифицированных  кадров  для  приоритетных  отраслей  экономики  Чувашской  Республики
	Администрация  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики
	Муниципальный


	Отдел  образования  и  молодежной  политики  администрации  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики

	70.
	Организация  детского  отдыха  и  оздоровления  детей
	2025-2030
	Увеличение  охвата  детей  услугами  детских  оздоровительных  лагерей.
	Администрация  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики
	Муниципальный


	Отдел  образования  и  молодежной  политики  администрации  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики

	71.
	Обеспечение  единого  образовательного  пространства  с  учетом  совершенствования  базовых  аспектов  его  функционирования:  содержания  и  технологии  образования,  инфраструктуры  образовательных  организаций,  развития  кадрового  потенциала,  единого  методического  пространства
	2025-2030
	Обеспечение  доступности  и  качества  образования
	Администрация  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики
	Муниципальный


	Отдел  образования  и  молодежной  политики  администрации  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики

	72.
	Повышение  доступности  образовательных  организаций  всех  уровней  для  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья
	2025-2030
	Обеспечение  доступности  и  качества  образования
	Администрация  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики
	Муниципальный


	Отдел  образования  и  молодежной  политики  администрации  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики

	73.
	Внедрение  комплексных  мер,  обеспечивающих  безопасные  условия  функционирования  образовательных  организаций  Республики
	2025-2030
	Обеспечение  доступности  и  качества  образования
	Администрация  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики
	Муниципальный


	Отдел  образования  и  молодежной  политики  администрации  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики

	74.
	Усиление  воспитательной  работы  в  системе  образования,  направленной  на  ориентацию  детей  и  молодежи  на  семейные  ценности,  повышение  гражданской  ответственности,  обеспечение  преемственности  поколений,  воспитание  нового  поколения  граждан  с  активной  жизненной  позицией
	2025-2030
	Обеспечение  доступности  и  качества  образования
	Администрация  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики
	Муниципальный


	Отдел  образования  и  молодежной  политики  администрации  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики

	75.
	Совершенствование  системы  национального  образования  как  важнейшей  составляющей  сохранения  и  развития  национальных  культур  и  создание  условий  и  возможностей  для  творческой  самореализации  и  всестороннего  развития  личности,  непрерывности  образования
	2025-2030
	Обеспечение  доступности  и  качества  образования
	Администрация  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики
	Муниципальный


	Отдел  образования  и  молодежной  политики  администрации  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики

	76.
	Формирование  эффективной  системы  выявления,  поддержки  и  развития  способностей  и  талантов  у  детей  и  молодежи,  основанной  на  принципах  справедливости,  всеобщности  и  направленной  на  самоопределение  и  профессиональную  ориентацию  всех  обучающихся
	2025-2030
	Обеспечение  доступности  и  качества  образования
	Администрация  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики
	Муниципальный


	Отдел  образования  и  молодежной  политики  администрации  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики

	77.
	Поддержка  непрерывной  образовательной  траектории  развития  талантов  от  детских  проектов  до  предпринимательских  стартапов
	2025-2030
	Обеспечение  доступности  и  качества  образования
	Администрация  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики
	Муниципальный


	Отдел  образования  и  молодежной  политики  администрации  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики

	78.
	Реализация  планового  проекта  «Учебно-производственные  классы  -  21»
	2025-2030
	Обеспечение  доступности  и  качества  образования
	Администрация  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики
	Муниципальный


	Отдел  образования  и  молодежной  политики  администрации  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики

	79.
	Встраивание  цифрового  портфолио  обучающегося  в  систему  общего  и  дополнительного  образования,  а  также  организация  выстраивания  его  дальнейшей  траектории  обучения  с  учетом  его  индивидуальных  способностей,  наклонностей  и  предпочтений
	2025-2030
	Цифровизация  образования
	Администрация  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики
	Муниципальный


	Отдел  образования  и  молодежной  политики  администрации  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики

	80.
	Реализация  планового  проекта  «Повышение  эффективности  формирования  сведений  об  одаренных  детях  Чувашской  Республики»
	2025-2030
	Цифровизация  образования
	Администрация  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики
	Муниципальный


	Отдел  образования  и  молодежной  политики  администрации  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики

	81.
	Реализация  проектов  по  формированию  единого  образовательного  пространства
	2025-2030
	Обеспечение  доступности  и  качества  образования
	Администрация  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики
	Муниципальный


	Отдел  образования  и  молодежной  политики  администрации  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики

	82.
	Создание  современной  инфраструктуры  для  отдыха  детей  и  их  оздоровления
	2025-2030
	Формирование  здорового  образа  жизни  и  обеспечение  качественного  досуга  детей  и  молодежи
	Администрация  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики
	Муниципальный


	Отдел  образования  и  молодежной  политики  администрации  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики

	83.
	Обеспечение  общеобразовательных  организаций  учебниками  по  курсу  «История  нашего  края»
	2025-2030
	Обеспечение  доступности  и  качества  образования
	Администрация  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики
	Муниципальный


	Отдел  образования  и  молодежной  политики  администрации  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики

	84.
	Обеспечение  включения  родительской  общественности  в  организацию  и  проведение  мероприятий  для  детей  и  семей  на  разных  уровнях
	2025-2030
	Укрепление  взаимодействия  между  семьей,  образовательными  учреждениями  и  обществом
	Администрация  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики
	Муниципальный


	Отдел  образования  и  молодежной  политики  администрации  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики

	Первоочередные  мероприятия  по  развитию  сферы  молодежной  политики

	85.
	Создание  условий  для  развития  добровольчества  (волонтерства),  детских  и  молодежных  общественных  объединений
	2025-2030
	Воспитание  патриотичной  и  социально  ответственной  личности
	Администрация  Козловского

муниципального  округа
	Администрация


	Отдел  образования  и  молодежной  политики  администрации  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики

	86.
	Создание  условий  для  развития  и  патриотического  воспитания  молодежи
	2025-2030
	Воспитание  патриотичной  и  социально  ответственной  личности
	Администрация  Козловского

муниципального  округа


	Администрация


	Отдел  образования  и  молодежной  политики  администрации  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики

	87.
	Формирование  системы  ценностей  здорового  и  безопасного  образа  жизни
	2025-2030
	Профилактика  девиантного  поведения  и  воспитание  гармонично  развитой  личности
	Администрация  Козловского

муниципального  округа


	Администрация


	Отдел  образования  и  молодежной  политики  администрации  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики

	88.
	Создание  условий  для  развития  потенциала  талантливой  и  социально  активной  молодежи
	2025-2030
	Создание  условий  для  самореализации  детей  и  молодежи
	Администрация  Козловского

муниципального  округа


	Администрация


	Отдел  образования  и  молодежной  политики  администрации  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики

	89.
	Создание  современной  эффективной  экосистемы  молодежной  политики
	2025-2030
	Развитие  профильных  направлений  работы  с  молодежью  и  профессионализация  работы  с  молодежью,  развитие  центров  молодежной  политики
	Администрация  Козловского

муниципального  округа


	Администрация


	Отдел  образования  и  молодежной  политики  администрации  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики

	Первоочередные  мероприятия  по  развитию  сферы  культуры

	90.
	Непрерывное  повышение  профессионального  уровня  и  расширение  квалификации  работников  учреждений  сферы  культуры  и  искусства
	2025-2030
	Обеспечение  сферы  культуры  высококвалифицированными  кадрами
	Администрация  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики
	Муниципальный


	Отдел  культуры,  спорта,  социальной  политики  и  архивного  дела  администрации  Козловского  муниципального  округа

	91.
	Формирование  и  реализация  культурно-событийной  программы  по  исследованию,  развитию  и  популяризации  национальной  чувашской  культуры
	2025-2030
	Сохранение  и  развитие  чувашской  национальной  культуры
	Администрация  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики
	Муниципальный


	Отдел  культуры,  спорта,  социальной  политики  и  архивного  дела  администрации  Козловского  муниципального  округа

	92.  
	Реализация  программы  «Земский  работник  культуры»

  
	2025-2030

  
	Обеспечение  сферы  культуры  высококвалифицированны

ми  кадрами
	Администрация  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики
	Муниципальный


	Отдел  культуры,  спорта,  социальной  политики  и  архивного  дела  администрации  Козловского  муниципального  округа

	93.
	Реализация  проекта  «Культурная  среда»
	2025-2030
	Создание  современных  культурных  пространств  и  развитие  творческих  сообществ
	Администрация  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики
	Муниципальный


	Отдел  культуры,  спорта,  социальной  политики  и  архивного  дела  администрации  Козловского  муниципального  округа

	Первоочередные  мероприятия  в  сфере  социальной  защиты

	94.
	Оказание  государственной  помощи  многодетным  семьям  и  семьям  с  детьми
	2025-2030
	Поддержка  института  семьи,  создание  благоприятных  условий  для  повышения  рождаемости
	Администрация  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики
	Муниципальный


	Отдел  образования  и  молодежной  политики  
администрации  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики

	95.
	Обеспечение  предоставления  жилья  детям-сиротам  и  многодетным  семьям,  состоявшим  на  учете  в  качестве  нуждающихся  
	2025-2030
	Развитие  адресной  поддержки  нуждающихся  в  помощи  социально  не  защищенных  групп  населения
	Администрация  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики
	Муниципальный


	Отдел  строительства,  дорожного  хозяйства  и  ЖКХ  администрации  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики

	96.
	Предоставление  в  собственность  бесплатно  земельных  участков  для  индивидуального  жилищного  строительства  или  ведения  личного  подсобного  хозяйства  отдельным  категориям  участников  специальной  военной  операции
	2025-2030
	Реабилитация  и  интеграция  в  общество  участников  специальной  военной  операции
	Администрация  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики
	Муниципальный


	Отдел  экономики,  инвестиционной  деятельности,  земельных  и  имущественных  отношений  администрации  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики

	97.
	Реализация  проекта  по  созданию      центр  «Мой  социальный  центр»
	2025-2029
	Укрепление  материально-технической  базы  инфраструктуры  социальной  поддержки  населения
	Минтруда  Чувашии
	Региональный


	БУ  "Козловский  ЦСОН"  Минтруда  Чувашии,

Отдел  КУ  ЦЗН  Чувашской  Республики  «Козловский»

Отдел  образования  и  молодежной  политики  администрации  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики

	98.
	Продолжение  работы  по  обеспечению  предоставления  земельных  участков  многодетным  семьям  или  альтернативной  меры  социальной  поддержки  многодетных  семей,  один  из  совершеннолетних  членов,  которых  состоит  на  учете  в  органах  местного  самоуправления  в  качестве  нуждающегося  в  жилых  помещениях
	2025-2030
	Поддержка  многодетных  семей
	Администрация  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики
	Муниципальный


	Отдел  экономики,  инвестиционной  деятельности,  земельных  и  имущественных  отношений  администрации  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики.

Отдел  строительства,  дорожного  хозяйства  и  ЖКХ  администрации  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики

	Первоочередные  мероприятия  в  сфере  безопасности  жизнедеятельности

	99.
	Участие  в  республиканском  конкурсе  «Лучший  народный  дружинник»
	2025-2030
	Совершенствование  многоуровневой  системы  профилактики  преступлений  и  правонарушений
	Администрация  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики
	Муниципальный


	Отдел  организационно-контрольной  и  кадровой  работы  администрации

Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики

	100.
	Совершенствование  муниципальной  автоматизированной  системы  централизованного  оповещения  населения  Козловского  муниципального  округа

  Чувашской  Республики
	2025-2028
	Доведение  уровня  готовности  системы  оповещения  населения  от  опасностей,  возникающих  при  военных  конфликтах  или  вследствие  этих  конфликтов,  а  также  при  чрезвычайных  ситуациях  или  при  угрозе  их  возникновении  до  100  процентов
	Администрация  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики


	Муниципальный


	Сектор  гражданской  обороны  и  чрезвычайных  ситуаций

администрации

Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики



	101.
	Повышение  эффективности  взаимодействия  субъектов  профилактики  правонарушений  и  лиц,  участвующих  в  профилактике  правонарушений
	2025-2029
	Снижение  преступности
	Администрация  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики
	Муниципальный


	Отдел  организационно-контрольной  и  кадровой  работы  администрации

Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики

	102.
	Ресоциализация  лиц,  освобожденных  из  мест  лишения  свободы,  квотирование  рабочих  мест  для  данной  категории  граждан
	2025-2030
	Снижение  преступности
	Администрация  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики
	Муниципальный


	Отдел  организационно-контрольной  и  кадровой  работы  администрации

Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики

	103.
	Совершенствование  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних
	2025-2030
	Снижение  преступности
	Администрация  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики
	Муниципальный


	Отдел  образования  и  молодежной  политики  администрации  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики

	104.
	Активизация  деятельности  советов  профилактики,  участковых  пунктов  полиции,  содействие  участию  граждан,  общественных  формирований  в  охране  правопорядка,  профилактике  правонарушений
	2025-2030
	Снижение  преступности
	Администрация  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики


	Муниципальный


	Отдел  организационно-контрольной  и  кадровой  работы  администрации

Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики

	105.
	Организация  контроля  за  обстановкой  на  улице  и  в  других  общественных  местах,  своевременное  реагирование  на  осложнение  оперативной  обстановки  и  оперативное  управление  силами  и  средствами,  задействованными  в  охране  общественного  порядка
	2025-2030
	Снижение  преступности
	Администрация  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики


	Муниципальный


	Отдел  организационно-контрольной  и  кадровой  работы  администрации

Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики

	106.
	Построение  и  развитие  аппаратно-программных  комплексов  и  технических  средств  мониторинга,  прогнозирования  и  поддержки  принятия  решений
	2025-2030
	Повышение  безопасности  населения  для  защиты  от  чрезвычайных  ситуаций  и  в  случае  их  наступления
	Администрация  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики
	Муниципальный


	Отдел  организационно-контрольной  и  кадровой  работы  администрации

Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики

	107.
	Создание  условий  для  эффективной  деятельности  аварийно-спасательных  служб  и  формирований,  добровольных  пожарных  команд  
	2025-2030
	Повышение  безопасности  населения  для  защиты  от  чрезвычайных  ситуаций  и  в  случае  их  наступления
	Администрация  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики


	Муниципальный


	Отдел  организационно-контрольной  и  кадровой  работы

Сектор  гражданской  обороны  и  чрезвычайных  ситуаций

администрации

Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики

	Первоочередные  мероприятия  в  сфере  охраны  окружающей  среды

	108.
	Совершенствование  системы  сбора,  вывоза  и  утилизации  твердых  коммунальных  отходов
	2025-2030
	Сохранение  природных  ресурсов  и  улучшение  экологической  ситуации
	Администрация  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики
	Муниципальный


	Отдел  сельского  хозяйства  и  экологии  администрации

Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики

	109.
	Капитальный  ремонт  гидротехнических  сооружений  Козловского  муниципального  округа
	2025-2030
	Сохранение      водных  ресурсов  и  улучшение  экологической  ситуации
	Администрация  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики


	Муниципальный


	Отдел  сельского  хозяйства  и  экологии  администрации

Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики  
Отдел  строительства,  дорожного  хозяйства  и  ЖКХ  администрации  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики

	110.
	Проведение      очистки  водных  объектов  на  системной  основе  (пруды,  родники)
	2025-2030
	Сохранение      водных  ресурсов  и  улучшение  экологической  ситуации


	Администрация  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики


	Муниципальный


	Отдел  строительства,  дорожного  хозяйства  и  ЖКХ  администрации  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики  
Отдел  сельского  хозяйства  и  экологии  администрации

Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики


Приложение  9

к  Комплексной  программе

социально-экономического  развития

Козловского  муниципального  округа  
Чувашской  Республики

на  2025–2030  годы

Система  целевых  показателей  Комплексной  программы  социально-экономического  развития  Козловского  муниципального  округа  Чувашской  Республики  на  2025–2030  годы
	№
пп
	Показатель
	2024  г.

(факт)
	2030  г.

(план)

	1
	2
	3
	4

	Общие  социально-экономические  показатели

	1.
	Численность  постоянного  населения  на  конец  года,  всего  тыс.  чел.
	14,55
	14,0

	2.
	Уровень  зарегистрированной  безработицы  в  среднем  за  год,  %
	0,38
	0,3

	3.
	Среднесписочная  численность  работников  (с  учетом  МП),  тыс.  чел.
	5,85
	5,9

	4.
	Ожидаемая  продолжительность  жизни  при  рождении,  лет
	72,0
	76,5

	5.
	Среднемесячная  заработная  плата,  руб.
	48875,0
	85000,0

	Промышленность

	6.
	Объем  отгруженной  промышленной  продукции,  млн.  рублей
	3265,3
	7500,0

	7.
	Индекс  промышленного  производства,  %
	77,4
	108,0

	Агропромышленный  комплекс

	8.
	Индекс  производства  продукции  сельского  хозяйства  (в  сопоставимых  ценах)  к  уровню  2021  года,  %
	106,2
	130,0

	9.
	Энергообеспеченность,  л.с.  на  100  га  на  посевной  площади
	147
	193

	10.
	Надой  молока  на  1  корову,  л
	7650
	9000

	11.
	Валовый  сбор  зерна  в  сельхозорганизациях  и  КФХ,  тыс.  тонн
	32,4
	44,0

	12.
	Валовый  сбор  картофеля  в  сельхозорганизациях  и  КФХ,  тыс.  тонн
	9,54
	12,0

	13.
	Валовый  сбор  овощей  в  сельхозорганизациях  и  КФХ,  тыс.  тонн
	10,08
	12,5

	Строительство  и  ЖКХ

	14.
	Ввод  жилья,  кв.  м.
	3559
	8800

	15.
	Обновление  жилищного  фонда,  в  %  к  2019  г.
	х
	22

	16.
	Общая площадь жилых помещений, приходящихся в  среднем  на  одного  жителя,  кв.м.
	50,3
	58,0

	17.
	Улучшение  качества  среды для  жизни  в  опорных  населенных  пунктах,  %
	-
	30

	18.
	Контроль  за  размещением  обязательной  информации  о  деятельности  по  управлению  многоквартирными  домами  в  ГИС  ЖКХ  управляющими  организациями  и  товариществами  собственников  жилья,  %
	58,5
	80,0

	19.
	Доля  коммунальных  услуг,  оплаченных  онлайн,  %
	64,3
	85,0

	Транспортный  комплекс  и  дорожное  хозяйство

	20.
	Доля  протяженности  автомобильных  дорог  общего  пользования  местного  значения,  не  отвечающих  нормативным  требованиям,  в  общей  протяженности  автомобильных  дорог  общего  пользования  местного  значения,  %
	68
	45

	21.
	Доля  населения,  проживающего  в  населенных  пунктах,  не  имеющих  регулярного  автобусного  и  (или)  железнодорожного  сообщения  с  административным  центром  муниципального  округа,  в  общей  численности  населения  муниципального  округа  
	4,4
	2,5

	Потребительский  рынок  и  сфера  услуг

	22.
	Оборот  розничной  торговли,  млн.  руб​лей
	1278,7
	1600,0

	23.
	Индекс  потребительских  цен  в  декабре  по  отношению  к  декабрю  предыдущего  года,  %
	107,3
	104,0

	24.
	Объем  платных  услуг,  млн.  руб.
	266,8
	330,0

	Инвестиции

	25.
	Темп  роста  (индекс  роста)  физического  объема  инвестиций  в  основной  капитал,  в  %  к  предыдущему  году  
	91,8
	104,5

	26.
	Объем  инвестиций  в  основной  капитал  (за  исключением  бюджетных  средств)  в  расчете  на  1  жителя
	13159,5
	17000,0

	Малое  и  среднее  предпринимательство

	27.
	Численность  занятых  в  сфере  малого  и  среднего  предпринимательства,  включая  индивидуальных  предпринимателей  и  самозанятых,  тыс.  человек
	2,43  
	2,50  

	28.
	Число  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  в  расчете  на  10  тыс.  человек  населения,  ед.
	301,6
	350,0

	29.
	Доля  среднесписочной  численности  работников  (без  внешних  совместителей)  малых  и  средних  предприятий  в  среднесписочной  численности  работников  (без  внешних  совместителей)  всех  предприятий  и  организаций,  %
	41,8
	48,0

	30.
	Количество  малых  предприятий,  ед.
	87
	95

	31.
	Объем  отгруженных  товаров,  работ  и  услуг  малыми  предприятиями,  млн.  руб.
	5126,2
	7500,0

	Туризм

	32.
	Рост  численности  размещенных  лиц  в  коллективных  средствах  размещения  к  2023  году,  раз
	1,0
	2,5

	33.
	Рост  числа  экскурсий  к  2023  году,  раз
	1,0
	3,0

	Занятость  и  рынок  труда

	34.
	Коэффициент  напряженности  на  рынке  труда  в  среднем  за  год,  ед.
	0,15
	0,15

	35.
	Организация  ярмарок  вакансий,  ед.
	12
	12

	Налогово-бюджетный  потенциал  

	36.
	Рост  налоговых  и  неналоговых  доходов  местного бюджета Козловского МО к 2024 году,  %
	100
	135,0

	37.
	Доля просроченной кредиторской задолженности местного бюджета  Козловского  МО  в  расходах  местного бюджета Козловского  МО,  %
	0,0
	0,0

	Здравоохранение

	38.
	Ожидаемая  продолжительность  жизни  при  рождении  сельского  населения,  лет
	69
	75

	39.
	Младенческая  смертность,  промилле
	0
	0

	40.
	Процент  укомплектованности  врачами,  %
	92,8
	100

	41.
	Процент  укомплектованности  средним  медперсоналом,  %
	96,6
	100,0

	42.
	Доля  населения,  которому  доступна  первичная  медико-санитарная  помощь  в  модернизированных  медицинских  подразделениях,  %
	80,0
	100,0

	Физическая  культура  и  спорт

	43.
	Доля  граждан,  систематически  занимающихся  физической  культурой  и  спортом,  %
	64,0
	72,0

	44.
	Уровень  обеспеченности  населения  спортивными  сооружениями  исходя  из  единовременной  пропускной  способности  объектов  спорта,  %
	85,0
	90,0

	Образование  

	45.
	Доля  учеников  общеобразовательных  организаций,  занимающихся  в  одну  смену,  от  общей  численности  обучающихся  общеобразовательных  организаций,  %
	100,0
	100,0

	46.
	Доля  детей  в  возрасте  5–18  лет,  охваченных  обучением  по  дополнительным  общеобразовательным  программам,  %
	81,9
	84,0

	47.
	Доля  объектов  (дошкольного  и  общего)  образования,  находящихся  в  удовлетворительном  состоянии  (не  требующих  капитального  ремонта),  в  опорном  населенном  пункте,  %
	80
	100

	Молодежная  политика

	48.
	Доля  молодежи  в  возрасте  от  14  до  35,  охваченной  деятельностью  молодежных  общественных  объединений,  в  общей  численности,  %
	35,0
	40,0

	49.
	Доля  граждан,  вовлеченных  в  добровольческую  деятельность,  %
	16,0
	22,0

	50.
	Доля  граждан,  охваченных  мероприятиями  по  патриотическому  воспитанию,  %
	10,0
	20,0

	Культура

	51.
	Увеличение  числа  посещений  организаций  культуры  по  отношении  к  2023,  %
	105,0
	135,0

	52.
	Уровень  удовлетворенности  граждан  работой  муниципальных  организаций  культуры,  искусства  и  народного  творчества,  %
	80,0
	88,2

	Социальная  защита

	53.
	Суммарный  коэффициент  рождаемости  третьих  и  последующих  детей,  ед.
	-
	0,4

	54.
	Количество  граждан,  получивших  государственную  социальную  помощь  на  основании  социального  контракта  с  приоритетным  предоставлением  многодетным  семьям,  ед.
	18
	22

	55.
	Доля  граждан  старшего  поколения,  вовлеченных  в  региональные  программы  «Активное  долголетие»,  %
	-
	55,0

	56.
	Доля  пожилых  граждан  и  инвалидов,  получающих  долговременный  уход,  от  общего  числа  нуждающихся  в  таком  уходе  граждан,  %
	-
	2,5

	57.
	Наличие  в  муниципальном  образовании  модели  активного  долголетия  «Мой  социальный  центр»,  ед.
	-
	1

	58.
	Наличие  Семейного  многофункционального  центра  «Мой  семейный  центр»,  ед.
	-
	1

	Безопасность  жизнедеятельности

	59.
	Готовность  систем  оповещения  населения  об  опасностях,  возникающих  при  чрезвычайных  ситуациях  природного  и  техногенного  характера,  %
	39,0
	100,0

	60.
	Раскрываемость  преступлений  в  сфере  информационно-телекоммуникационных  технологий,  %
	24,0
	50,0

	61.
	Доля  преступлений,  совершенных  лицами  в  состоянии  алкогольного  опьянения,  в  общем  числе  раскрытых  преступлений,  %
	20,6
	25,0

	62.
	Доля  преступлений,  совершенных  несовершеннолетними,  %
	5,5
	3,0

	Экология  и  рациональное  природопользование

	63.
	Доля  обрабатываемых  твердых  коммунальных  отходов  в  общей  массе  образованных  твердых  коммунальных  отходов,  %
	70,0
	100,0

	64.
	Доля  захораниваемых  твердых  коммунальных  отходов  в  общей  массе  образованных  твердых  коммунальных  отходов,  %
	97,0
	50,0

	65.
	Проведение  капитального  ремонта  гидротехнических  сооружений,  находящихся  в  муниципальной  собственности,  ед.
	0
	5
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