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	Администрация Порецкого муниципального округа Чувашской Республики
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.07.2026 № 190
с. Порецкое

	
	Чăваш Республикин
Пăрачкав муниципалитет округӗн администрацийĕ
ЙЫШĂНУ
 
21.07.2026 № 190
Пăрачкав сали




О внесении изменений в краткосрочный план Порецкого муниципального округа реализации в 2027-2029 годах Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, на 2014–2055 годы,
утвержденный постановлением администрации
Порецкого муниципального округа от 06.05.2026
№ 104


В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом  от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»,  постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 марта 2014 г. № 77 «Об утверждении Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, на 2014–2055 годы и Порядка разработки и утверждения краткосрочных республиканского и муниципальных планов реализации Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, на 2014–2055 годы»,  администрация Порецкого муниципального округа Чувашской Республики  п о с т а н о в л я е т:
1.  Краткосрочный план Порецкого муниципального округа Чувашской Республики реализации в 2027- 2029 годах Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, на 2014–2055 годы, утвержденный постановлением администрации  Порецкого муниципального округа от 06.05.2026 № 104, изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Управление по благоустройству и развитию территорий администрации Порецкого муниципального округа.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в издании «Вестник Поречья» и подлежит размещению на официальном сайте Порецкого муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».



Глава Порецкого муниципального округа                                                               Е.В. Лебедев

	


Приложение к постановлению администрации 
                                  Порецкого муниципального округа 
Чувашской Республики 
                                                                                       от    «___»_______ 2026 г. № ___      


                                                                                                                                                        
  КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН ПОРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
реализации в 2027-2029 годах Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Чувашской Республики, на 2014–2055 годы

	Наименование краткосрочного плана
	–
	краткосрочный план Порецкого муниципального округа реализации в 2027 - 2029 годах Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, на 2014–2055 годы (далее также – краткосрочный план)

	
	
	

	Основание для разработки краткосрочного плана
	–
	Жилищный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;
постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 марта 2014 г. № 77 «Об утверждении Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, на 2014–2055 годы и Порядка разработки и утверждения краткосрочных республиканского и муниципальных планов реализации Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, на 2014–2055 годы» 

	
	
	

	муниципальный заказчик краткосрочного плана
	–
	Администрация Порецкого муниципального округа Чувашской Республики 

	
	
	

	Основной разработчик краткосрочного плана 
	–
	Администрация Порецкого муниципального округа Чувашской Республики


	Цели краткосрочного плана
	–
	конкретизация срока проведения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, уточнение планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, определение видов и объема государственной поддержки проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, а также улучшение потребительских и эксплуатационных характеристик жилищного фонда, обеспечивающее гражданам безопасные и комфортные условия проживания

	
	
	

	Задачи краткосрочного плана
	–
	приведение многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план, в соответствие с требованиями, которым должны отвечать жилые помещения согласно законодательству Российской Федерации;
обеспечение сохранности и увеличение сроков эксплуатации многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план;
использование эффективных технических решений и комплексного капитального ремонта

	
	
	

	Важнейшие целевые показатели краткосрочного плана
	–
	проведение капитального ремонта общего имущества в 10 многоквартирных домах;
стоимость капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план, составляет 14 274 305,21 рублей

	
	
	

	Срок реализации краткосрочного плана
	–
	2027-2029 годы


	Участники краткосрочного плана
	–
	Администрация Порецкого муниципального округа Чувашской Республики; 
некоммерческая организация «Республиканский фонд капитального ремонта многоквартирных домов»;
собственники помещений в многоквартирных домах;
управляющие организации, осуществляющие управление многоквартирными домами;
товарищества собственников жилья;
подрядные организации для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту

	Объемы и источники финансирования краткосрочного плана
	–
	общий объем финансирования краткосрочного плана – 14 274 305,21 рублей, из них средства:
собственников помещений в многоквартирных домах за счет взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах – 14 274 305,21  рублей

	Ожидаемые конечные результаты реализации краткосрочного плана и показатели социальной и бюджетной эффективности
	–
	реализация краткосрочного плана обеспечит:
проведение капитального ремонта общего имущества в 10 многоквартирных  домах, включенных в краткосрочный план, общей площадью 10 651,78 кв. метра;
создание благоприятных и безопасных условий проживания для 446 граждан;
снижение социальной напряженности

	
	
	

	Система организации контроля за выполнением краткосрочного плана

Приложения к краткосрочному плану
	–


	контроль за реализацией краткосрочного плана осуществляет администрация Порецкого муниципального округа.

перечень многоквартирных домов, расположенных на территории Порецкого муниципального округа, в отношении которых в 2027- 2029 годах планируется проведение капитального ремонта общего имущества, приведен в приложении № 1 к настоящему краткосрочному плану; реестр многоквартирных домов, расположенных на территории Порецкого муниципального округа, в отношении которых планируется проведение капитального ремонта общего имущества, по видам капитального ремонта приведен в приложении № 2 к настоящему краткосрочному плану; планируемые показатели выполнения  краткосрочного плана реализации в 2027- 2029 годах Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, на 2014–2055 годы приведены в приложении № 3 к настоящему краткосрочному плану.
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№ 

пп

за счет средств 

республикан-

ского бюджета 

Чувашской 

Республики  

за счет 

средств 

местного 

бюджета

кв. метров кв. метров кв. метров чел. рублей рублей рублей рублей рублей рублей/кв. м  рублей/кв. м  рублей рублей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

1

 с. Порецкое, ул. 

Крупской, д. 67

1992 панели 3 3 2 164,77 1 970,37 1 970,37 75

утепление и 

ремонт фасада

869 860,00 0,00 0,00 0,00 869 860,00 441,47 24 561,90

на счете 

рег. 

оператора

13,03 2027

2

 с. Порецкое, ул. 

Крупской, д. 9

1958 кирпич 2 1 401,69 374,29 374,29 23

ремонт системы 

холодного 

водоснабжения,за

мена 

коллективного 

(общедомового) 

прибора учета 

потребления 

холодной воды,  

ремонт крыши

2 088 748,94

0,00

0,00 0,00 2 088 748,94 5 580,56 24 561,90

на счете 

рег. 

оператора

13,03 2027

3

 с. Порецкое, ул. 

Ленина, д. 157

1948 кирпич 2 1 310,50 287,70 287,70 14

ремонт системы 

газоснабжения

181 953,00

0,00

0,00 0,00 181 953,00 632,44 24 561,90

на счете 

рег. 

оператора

13,03 2027

Итого : 3 дома 2 876,96 2 632,36 2 632,36 112,00 3 140 561,94 0,00 0,00 0,00 3 140 561,94

1

 с. Порецкое, ул. 

Кооперативная, д. 23

1978 кирпич 3 2 1385,79 1299,99 1299,99 51

ремонт 

подвальных 

помещений

1 111 724,00 0,00 0,00 0,00 1 111 724,00 855,18 24 561,90

на счете 

рег. 

оператора

13,03 2028

3

 с. Порецкое, ул. 

Ульянова, д.133

1991 кирпич 2 3 2164,29 1969,89 1969,89 82

утепление и 

ремонт фасада

869 860,00 0,00 0,00 0,00 869 860,00 441,58 24 561,90

на счете 

рег. 

оператора

13,03 2028

4

 с. Порецкое, ул. 

Ульянова, д. 135

1973 кирпич 2 1 534,68 459,40 459,40 17

ремонт системы 

теплоснабжения, 

замена узла 

управления и 

регулирования 

потребления 

тепловой энергии 

3 024 066,92 0,00 0,00 0,00 3 024 066,92 6 582,64 24 561,90

на счете 

рег. 

оператора

13,03 2028

Итого : 3 дома 4 084,76 3 729,28 3 729,28 150,00 5 005 650,92 0,00 0,00 0,00 5 005 650,92

1

 с. Порецкое, ул. 

Комсомольская, д. 6

1987 панели 3 3 1381,83 1316,73 1316,73 64

утепление и 

ремонт фасада

591 790,00 0,00 0,00 0,00 591 790,00 449,44 24 561,90

на счете 

рег. 

оператора

13,03 2029

2

 с. Порецкое, ул. 

Ульянова, д. 135

1973 кирпич 3 1 534,68 459,40 459,40 17

ремонт системы  

водоотведения

466 775,64 0,00 0,00 0,00 466 775,64 1 016,05 24 561,90

на счете 

рег. 

оператора

13,03 2029

3

 с. Порецкое, ул. 

Ленина, д. 77

1979 кирпич 3 2 1 203,78 1 127,38 1 127,38 77 ремонт крыши 4 372 698,00 0,00 0,00 0,00 4 372 698,00 3 878,64 24 561,90

на счете 

рег. 

оператора

13,03 2029

4

с. Порецкое, ул. 

Ленина, д. 163

1981 кирпич 2 2 569,77 537,83 537,83 26

ремонт системы 

электроснабжения

696 828,71 0,00 0,00 0,00 696 828,71 1 295,63 24 561,90

на счете 

рег. 

оператора

13,03 2029

Итого : 4 дома

3 690,06 3 441,34 3 441,34 184,00 6 128 092,35 0,00 0,00 0,00 6 128 092,35

Итого: 10 домов

10 651,78 9 802,98 9 802,98 446,00 14 274 305,21 0,00 0,00 0,00 14 274 305,21

2027



Приложение № 1

к  краткосрочному плану Порецкого муниципального округа Чувашской 

Республики  реализации  в 2027-2029  годах  Республиканской программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Чувашской Республики, на 2014–2055 годы



Коли-

чество 

подъез-

дов в 

много-

квар-

тир-

ном 

доме

Адрес 

многоквартирного 

дома завер-

шения 

послед-

него 

капи-

таль-

ного 

ремон-

та в 

много-

квартир-

ном 

доме

Год Коли-

чество 

этажей 

в 

много-

квар-

тир-

ном 

доме

Площадь помещений 

многоквартирного дома

Удельная 

стоимость 

капиталь-

ного ремонта 

одного 

квадратно-го 

метра общей 

площади 

помещений 

много-

квартир-ного 

дома

Вид ремонта 

общего 

имущества 

в много-

квартирном доме

всего

Количество 

жителей, 

зарегистри-

рованных в 

многокварти

р-

ном доме 

на дату 

утверждения 

Республикан-

ской 

программы 

капитального 

ремонта 

общего 

имущества в 

многокварти

р-

ных домах, 

расположен-

ных на 

территории 

Чувашской 

Республики, 

на 2014–

Стоимость капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме

за счет средств 

собствен-

ников помещений 

в многоквар-

тирном доме 

за счет средств 

государственной и 

муниципальной поддержки

за счет средств 

государствен-

ной корпора-

ции – Фонда 

содействия 

реформирова-

нию жилищно-

коммунального 

хозяйства

Предель-

ная 

стоимость 

капиталь-

ного 

ремонта 

одного 

квадрат-

ного метра 

общей 

площади 

помещений в 

много-

квартир-

ном доме

Мини-

маль-ный 

размер 

фонда капи-

таль-

ного 

ремонта  

(для домов, 

выбрав-

ших спец-

счет)

2028

2029

П Е Р Е Ч Е Н Ь

многоквартирных домов, расположенных на территории Порецкого муниципального округа Чувашской Республики, в отношении которых в 2027 -2029 годах  планируется проведение  капитального ремонта общего 

имущества                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ввода в 

экс-

плуата-

цию много-

квар-

тирного 

дома

Мате-

риал 

стен

Год  

проведе

ния 

капитал

ь-ного 

ремонта 

общего 

имущес

тва в 

много-

квартир

ных 

домах

Способ 

формиро-

вания фонда 

капиталь-

ного 

ремонта

всего

Общая 

площадь 

многоквар-

тирного 

дома

в том числе 

жилых 

помещений, 

находящих-

ся в соб-

ственности 

граждан


image3.emf
№

пп

Адрес многоквартирного 

дома 

Cтоимость 

капиталь-

ного 

ремонта 

общего 

имущества в 

много-

квартирном 

доме – всего

Ремонт  внутри-

домо-

вых 

инже-

нер-

ных систем

Замена коллек-

тивных (обще-

домо-

вых) ПУ и УУ

Энергетическ

ое 

обследование 

многоквартир

ного дома

Разработка 

проектной 

документации

улица, № дома рублей рублей рублей кв. метров рублей ед. рублей кв. метров рублей кв. метров рублей куб. метров рублей рублей рублей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1

 с. Порецкое, ул. 

Крупской, д. 67

869 860,00 1 220,00 807 752,00 43 493,00

2

 с. Порецкое, ул. 

Крупской, д. 9

2 088 748,94 233 503,85 58 003,14 386,00 1 648 105,28 104 437,45

3

 с. Порецкое, ул. Ленина, 

д. 157

181 953,00 168 961,56 9 097,65

Итого : 3 дома 3 140 561,94 402 465,41 58 003,14 386,00 1 648 105,28 1 220,00 807 752,00 157028,10

1

 с. Порецкое, ул. 

Кооперативная, д. 23

1 111 724,00 619,00 1 032 346,91 55 586,20

2

 с. Порецкое, ул. 

Ульянова д.133

869 860,00 1 220,00 807 752,00 43 493,00

3

 с. Порецкое, ул. 

Ульянова, д.135

3 024 066,92 1 201 042,80 1 607 105,74 151 203,35

Итого: 3 дома 5 005 650,92 1 201 042,80 1 607 105,74 619,00 1 032 346,91 1 220,00 807 752,00 250 282,55

1

 с. Порецкое, ул. 

Комсомольская, д.6

591 790,00 830,00 549 536,19 29 589,50

2

с. Порецкое, ул. 

Ульянова, д. 135

466 775,64 433 447,86 23 338,78

3

 с. Порецкое, ул. Ленина, 

д. 77

4 372 698,00

951 4 060 487,36 218 634,90

4

с. Порецкое, ул. Ленина, 

д. 163

696 828,71 647 075,14

34 841,44

Итого: 4 дома 6 128 092,35 1 080 523,00   951,00 4 060 487,36 830,00 549 536,19 306 404,62

Приложение № 2

к  краткосрочному плану Порецкого муниципального округа Чувашской Республики  

реализации  в 2027-2029  годах  Республиканской программы капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Чувашской Республики, на 2014–2055 годы

Ремонт фундамента   

многоквартирного дома

Услуги по 

строительному 

контролю

рублей

44 699,23

3893,79

                                                         Р Е Е С Т Р                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

многоквартирных домов, расположенных на территории Порецкого муниципального окргуа Чувашской Республики, в отношении которых планируется проведение   капитального ремонта общего 

имущества, по видам капитального ремонта 

Ремонт крыши Ремонт или замена лифтового 

оборудования, признанного 

непригодным для 

эксплуатации, ремонт 

лифтовых шахт

Ремонт подвальных 

помещений, относящихся к 

общему имуществу в 

многоквартирном доме



Утепление и ремонт фасадов 

многоквартирного дома 



18

18 615,00

67208,03

131 141,18

23790,89

107120,93

93 575,74

18615,00



64715,03

12 664,31

9 989,00

14 912,13


image4.emf
I квартал 

2024 г.

II 

квартал 

2024 г.

III 

квартал 

2024 г.

IV 

квартал 

2024 г.

всего I квартал 

2027 г.

II квартал                  

2027 г.

III квартал                 

2027 г.

IV квартал 

2027 г.

всего

кв. м чел. ед. ед. ед. ед. ед. рублей рублей рублей рублей рублей

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Порецкий 

муниципальный 

округ

2 876,96 112 3 3 3 140 561,94 3 140 561,94

Итого 2 876,96 112 3 3 3 140 561,94 3 140 561,94

I квартал 

2025 г.

II 

квартал 

2025 г.

III 

квартал 

2025 г.

IV 

квартал 

2025 г.

всего I квартал 

2028 г.

II квартал                  

2028 г.

III квартал                 

2028 г.

IV квартал 

2028 г.

всего

кв. м чел. ед. ед. ед. ед. ед. рублей рублей рублей рублей рублей

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Порецкий 

муниципальный 

округ

4 084,76 150 3 3 5 005 650,92 5 005 650,92

Итого 4 084,76 150 3 3 5 005 650,92 5 005 650,92

I квартал 

2026 г.

II 

квартал 

2026 г.

III 

квартал 

2026 г.

IV 

квартал 

2026 г.

всего I квартал 

2029 г.

II квартал                  

2029 г.

III квартал                 

2029 г.

IV квартал 

2029 г.

всего

кв. метров чел. ед. ед. ед. ед. ед. рублей рублей рублей рублей рублей

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Порецкий 

муниципальный 

округ

3 690,06 184 4 4 6 128 092,35 6 128 092,35

Итого 3 690,06 184 4 4 6 128 092,35 6 128 092,35

Всего по 

Порецкому МО 

Чувашской 

Республике за 

2027–2029 годы

10 651,78 446 10 10 14 274 305,21 14 274 305,21

2028 год

№ 

пп

Наименование  

муниципального 

образования

Общая 

площадь 

многоквар-

тирных 

Количество 

жителей, 

зарегистри-

рованных в 

Количество многоквартирных домов Стоимость капитального ремонта общего имущества

2027 год

№ 

пп

Наименование  

муниципального 

образования

Общая 

площадь 

многоквар-

тирных 

Количество 

жителей, 

зарегистри-

рованных в 

Количество многоквартирных домов Стоимость капитального ремонта общего имущества



Приложение № 3

к  краткосрочному плану Порецкого муниципального округа Чувашской 

Республики  реализации  в 2027-2029  годах  Республиканской программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Чувашской Республики, на 2014–2055 годы

2029 год

№ 

пп

Наименование  

муниципального 

образования

Общая 

площадь 

многоквар-

тирных 

Количество 

жителей, 

зарегистри-

рованных в 

Количество многоквартирных домов Стоимость капитального ремонта общего имущества

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

выполнения краткосрочного плана Порецкого муниципального округа реализации в 2027- 2029 годах  Республиканской программы капитального ремонта общего 

имущества    в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, на 2014–2055 годы
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