**Годовой отчет**

**Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики «Развитие транспортной системы города Канаш Чувашской Республики»**

Отдел строительства администрации города Канаш

2023 год

1. **Общие сведения**

Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики «Развитие транспортной системы города Канаш Чувашской Республики» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации города Канаш Чувашской Республики от 23.04.2019 г. № 418 (с изменениями 14 февраля 2020 г. №126, 10 февраля 2021 г. №79, 22 февраля 2023 г. №146, 03 октября 2023 г. №1012).

Основным разработчиком Программы является отдел строительства администрации города Канаш Чувашской Республики.

Цели муниципальной программы:

- комплексная модернизация, поэтапное развитие, благоустройство улично-дорожной сети и повышение безопасности дорожного движения в городе Канаш Чувашской Республики.

- удовлетворение потребностей и повышение качества транспортного обслуживания населения города Канаш Чувашской Республики.

- создание условий для повышения комплексной безопасности и устойчивости улично-дорожной сети города Канаш Чувашской Республики.

- перераспределение на территории муниципального образования города Канаш Чувашской Республики транспортных потоков с целью повышения пропускной способности существующей сети автомобильных дорог общего пользования, снижения удельных показателей негативного воздействия на окружающую среду и улучшения уровня обслуживания пользователей автомобильными дорогами.

- развитие транспортных коридоров, проходящих по территории муниципального образования города Канаш Чувашской Республики.

- сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и числа погибших и пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий.

Для достижения цели в рамках реализации Программы предусматривается решение следующих задач:

- предотвращение дорожно-транспортных происшествий, вероятность гибели людей в которых наиболее высока;

-повышение правосознания и ответственность участников дорожного движения.

- приведение в нормативное состояние автомобильных дорог.

Программа включает в себя две подпрограммы:

- [подпрограмма](file:///C:\Users\gkan24\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\KNLAG4KK\gosprogramma.doc#P4357) «[Автомобильные](file:///C:\Users\gkan24\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\KNLAG4KK\gosprogramma.doc#P4357) дороги», а также [подпрограмма](file:///C:\Users\gkan24\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\KNLAG4KK\gosprogramma.doc#P1791) «Повышение безопасности дорожного движения».

[Подпрограмма](file:///C:\Users\gkan24\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\KNLAG4KK\gosprogramma.doc#P4357) «[Автомобильные](file:///C:\Users\gkan24\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\KNLAG4KK\gosprogramma.doc#P4357) дороги» предусматривает выполнение двух основных мероприятий:

1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа.

2. Мероприятия, реализуемые с привлечением межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня.

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» объединяет 1 основное мероприятие:

1. Обустройство и совершенствование опасных участков улично – дорожной сети города Канаш.

**2. Основные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые в 2023 году**

Основные результаты реализации Программы, достигнутые в 2023 году, отражены в Таблицах № 1, 2, 3, 4.

**Таблица № 1**

**Отчет  
о реализации основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики за 2023 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципальной программы города Канаш (подпрограммы муниципальной программы города Канаш), основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики «Развитие транспортной системы города Канаш Чувашской Республики» |  |  |
| 1. | подпрограмма «Автомобильные дороги» |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1 1. «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа» | Выполнено | Выполнены работы по текущему содержанию автомобильных дорог и проездов с элементами обустройства и остановок общественного транспорта в городе Канаш Чувашской Республики в 2023 году на общую сумму 33 861 тыс. руб. |
| 1.2. | Основное мероприятие 2 «Мероприятия, реализуемые с привлечением межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня» | Выполнено | В 2023 году выполнен:  - ремонт и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа на сумму 134 343,4 тыс. руб., протяженностью 3,2 км  Выполнен ремонт дорожного покрытия 21 дворовой территории и проездов к дворовым территориям, общей площадью 8077 кв.м. на сумму 11 465,9 тыс. руб. |
| 2. | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1 «Обустройство и совершенствование опасных участков улично – дорожной сети города Канаш» | Выполнено | Выполнены работы по содержанию светофорных объектов, нанесению дорожной разметки, изготовлению, доставке и монтажу ростовых фигур на металлическом каркасе |

**Таблица № 2**

# **Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы города Канаш, подпрограмм муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование целевого индикатора и показателя | Единица измерения | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики, подпрограммы муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики | | | | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов и показателей на конец отчетного года (при наличии) | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы города Канаш**,** подпрограмма муниципальной программы города Канаш на текущий год (план) |
| год, предшествующий отчетному | отчетный год | | |
| первоначальный план | уточненный план | факт |
|  | Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики «Развитие транспортной системы города Канаш Чувашской Республики» | | | | | | | | |
| 1 | Подпрограмма «Автомобильные дороги» | | | | | | | | |
| 1.1 | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог | км | 2,0 | 2,0 | - | 3,3 | - | 2,0 |
| 1.2 | Прирост протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | % | 3,0 | 3,0 | - | 3,2 | - | 3,0 |
| 1.3 | Приведение в нормативное состояние дорожного покрытия дворовых территорий и проездов к дворовым территориям | шт./кв. м. | 8/8294,0 | 14/8000,0 | - | 21/8077 | - | 14/8000,0 |
| 2. | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» | | | | | | | |  | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1 | Снижение смертности населения в результате дорожно-транспортных происшествий (количество умерших на 100 тыс. человек) | человек | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 |

**Таблица № 3**

**Отчет  
об использовании бюджетных ассигнований бюджета города Канаш на реализацию муниципальной программы города Канаш**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы города Канаш (подпрограммы муниципальной программы города Канаш) | Расходы, тыс.рублей | | | |
| план расходов на отчетный год | фактические расходы за отчетный год | план расходов с начала реализации муниципальной программы города Канаш (подпрограммы муниципальной программы города Канаш, программы) | фактические расходы с начала реализации муниципальной программы города Канаш (подпрограммы муниципальной программы города Канаш, программы) |
| Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики | «Развитие транспортной системы города Канаш Чувашской Республики» | 181 809,3 | 180 781,3 | 650 143,2 | 519 456,41 |
| Подпрограмма 1 | «Автомобильные дороги» | 179 670,3 | 178 725,5 | 635 208,9 | 507 928,03 |
| Подпрограмма 2 | «Повышение безопасности дорожного движения» | 2 139,0 | 2 055,7 | 14 934,3 | 11 528,18 |

**Таблица № 4**

# **Информация о финансировании реализации муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики за счет всех источников финансирования за 2023 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус | Источники финансирования | План, тыс. руб. | Фактические расходы, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики | всего | 181 809,3 | 180 781,3 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет | 120 640,1 | 120 639,5 |
| бюджет города Канаш Чувашской Республики | 61 169,2 | 60 141,8 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | всего | 179 670,3 | 178 725,5 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,0 |
| республиканский бюджет | 120 640,1 | 120 639,5 |
| бюджет города Канаш Чувашской Республики | 59 030,2 | 58 086,0 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | всего | 2 139,0 | 2 055,7 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,0 |
| республиканский бюджет | 0,00 | 0,0 |
| бюджет города Канаш Чувашской Республики | 2 139,0 | 2 055,7 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,0 |

**Информация  
о финансировании реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики «Развитие транспортной системы города Канаш Чувашской Республики» за счет всех источников финансирования за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, целевого показателя (индикатора) | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | | Источники финансирования | Единица измерения | Фактические данные за год, предшествующий отчетном\* | Данные за отчетный год | | | | **Плановые данные на очередной финансовый год** |
| главный распорядитель средств бюджета | целевая статья расходов | план\*\* | сводная роспись на 1 января | сводная роспись на 31 декабря | **факт\*\*\*** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | **12** | **13** |
| Подпрограмма 1 | Автомобильные дороги | Администрация города Канаш | 903 | Ч210000000 | всего | тыс. рублей | 140 332,4 | 179 670,3 | 114 368,8 | 179 670,3 | 178 725,5 | 114 988,8 |
| - | - | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903 | Ч210000000 | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 100 392,9 | 120 640,1 | 73 646,4 | 120 640,1 | 120 639,5 | 73 613,5 |
| 903 | Ч210000000 | бюджет города Канаш | тыс. рублей | 39 939,5 | 59 030,2 | 40 722,4 | 59 030,2 | 58 086,0 | 41 375,3 |
| - | - | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы), увязанные с основным мероприятием 1.2. | 1.Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог | - | - | - | - | км | 2,0 | 2,0 | - | - | 3,3 | 2,0 |
|  | 2.Прирост протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | - | - | - | - | % | 3,0 | 3,0 | - | - | 3,2 | 3,0 |
| 3. Приведение в нормативное состояние дорожного покрытия дворовых территорий и проездов к дворовым территориям | - | - | - | - | шт./кв.м. | 8/8294,0 | 14/8000,0 | - | - | 21/8077,0 | 14/8000,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа | Отдел строительства | 903 | Ч210400000 | всего | тыс.рублей | 24 388,3 | 33 861,0 | 23 361,0 | 33 861,0 | 33 798,4 | 27 000,0 |
| - | - | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - | - | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903 | Ч210400000 | бюджет города Канаш | тыс. рублей | 24 388,3 | 33 861,0 | 23 361,0 | 33 861,0 | 33 798,4 | 27 000,0 |
| - | - | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2 | Мероприятия, реализуемые с привлечением межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня | Отдел строительства | 903 | Ч210300000 | всего | тыс. рублей | 115 944,0 | 145 809,3 | 91 007,8 | 145 809,3 | 144 927,1 | 87 988,8 |
| - | - | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903 | Ч210300000 | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 100 392,9 | 120 640,1 | 73 646,4 | 120 640,1 | 120 639,5 | 73613,5 |
| 903 | Ч210300000 | бюджет города Канаш | тыс. рублей | 15 551,1 | 25 169,2 | 17 361,4 | 25 169,2 | 24 287,5 | 14 375,3 |
| - | - | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | Безопасность дорожного движения | Администрация города Канаш | 903 | Ч230000000 | всего | тыс. рублей | 2 958,4 | 2 139,0 | 3 881,0 | 2 139,0 | 2 055,7 | 4 000,0 |
| - | - | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - | - | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903 | Ч230000000 | бюджет города Канаш | тыс. рублей | 2 958,4 | 2 139,0 | 3 881,0 | 2 139,0 | 2 055,7 | 4 000,0 |
| - | - | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы), увязанные с основным мероприятием 2.1. | Снижение смертности населения в результате дорожно-транспортных происшествий (количество умерших на 100 тыс. человек | - | - | - | - | человек | 0,0 | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 | Обустройство и совершенствование опасных участков улично-дорожной сети города Канаш | Отдел строительства | 903 | Ч230100000 | всего | тыс. рублей | 2 958,4 | 2 139,0 | 3 881,0 | 2 139,0 | 2 055,7 | 4 000,0 |
| - | - | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - | - | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Ч230100000 | бюджет города Канаш | тыс. рублей | 2 958,4 | 2 139,0 | 3 881,0 | 2 139,0 | 2 055,7 | 4 000,0 |
| - | - | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**Годовой доклад**

**Основные результаты, достигнутые в отчетном году**

Выполнено 3 из 3 запланированных основных мероприятий Программы:

«Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа»;

«Мероприятия, реализуемые с привлечением межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня»;

«Обустройство и совершенствование опасных участков улично – дорожной сети города Канаш».

Достигнуты 4 из 4 запланированных целевых индикаторов и показателей Программы:

Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог составило 3,3 км, при плане 2 км.

Прирост протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям составил 3,2 %, при плане 3 %.

Приведение в нормативное состояние дорожного покрытия дворовых территорий и проездов к дворовым территориям общей площадью 21/8077 шт./кв.м., при плане 14/8000,0 шт./кв.м.

Снижение смертности населения в результате дорожно-транспортных происшествий (количество умерших на 100 тыс. человек) составило 0 человек, при плане 0 человек.

Степень соответствия установленных достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный год составила 100%.

**Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы:**

Выполнение основных мероприятий Программы, значений целевых показателей и индикаторов Программы дает основание считать, что решение задач и достижение целей Программы выполнимо.

Цели Программы:

комплексная модернизация, поэтапное развитие, благоустройство улично-дорожной сети и повышение безопасности дорожного движения в городе Канаш Чувашской Республики;

удовлетворение потребностей и повышение качества транспортного обслуживания населения города Канаш Чувашской Республики;

создание условий для повышения комплексной безопасности и устойчивости улично-дорожной сети города Канаш Чувашской Республики;

перераспределение на территории муниципального образования города Канаш Чувашской Республики транспортных потоков с целью повышения пропускной способности существующей сети автомобильных дорог общего пользования, снижения удельных показателей негативного воздействия на окружающую среду и улучшения уровня обслуживания пользователей автомобильными дорогами;

развитие транспортных коридоров, проходящих по территории муниципального образования города Канаш Чувашской Республики;

сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и числа погибших и пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий.

Задачи Программы:

предотвращение дорожно-транспортных происшествий, вероятность гибели людей в которых наиболее высока;

повышение правосознания и ответственность участников дорожного движения;

приведение в нормативное состояние автомобильных дорог.

Достижение целей и решение задач Программы в 2023 году осуществлялось в рамках реализации двух подпрограмм:

«Автомобильные дороги»;

«Повышение безопасности дорожного движения».

**Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета города Канаш Чувашской Республики и иных средств на реализацию основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм**:

При запланированном объеме средств на выполнение основных мероприятий Программы в сумме 181 809,3 тыс. руб., освоено 180 781,3 тыс. рублей.

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной**

**программы (подпрограмм), основных мероприятий**

Принимая во внимание, что основные мероприятия Программы выполнены, значения целевых показателей и индикаторов Программы в целом достигнуты, отдел строительства считает целесообразным продолжить реализацию Программы.

Заместитель главы –

начальник отдела строительства

(главный архитектор)

администрации города Канаш Д.О. Церфус