| АДМИНИСТРАЦИЯ АЛАТЫРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ __.03.2025 № ___ г. Алатырь |  | УЛАТӐР МУНИЦИПАЛИТЕТ ОКРУГӖН АДМИНИСТРАЦИЙӖ ЧӐВАШ РЕСПУБЛИКИН ЙЫШĂНУ __.03.2025 № ___ Улатӑр г. |
| --- | --- | --- |

Об утверждении муниципальной программы цифровой трансформации Алатырского муниципального округа Чувашской Республики

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.08.1998 № 145-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация Алатырского муниципального округа

постановляет:

- Утвердить прилагаемую муниципальную программу цифровой трансформации Алатырского муниципального округа Чувашской Республики.

- Признать утратившим силу постановления администрации Алатырского муниципального округа:

- от 11.04.2023 № 423 «Об утверждении муниципальной программы цифровой трансформации Алатырского муниципального округа Чувашской Республики».

Постановления администрации города Алатыря Чувашской Республики:

- от 12.10.2022 № 702 «Об утверждении муниципальной программы города Алатыря Чувашской Республики «Цифровая трансформация города Алатыря Чувашской Республики».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации – начальника отдела организационно-контрольной и кадровой работы.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года.

Глава Алатырского

муниципального округа                                                        Н.И. Шпилев

Утверждена 
постановлением администрации

Алатырского муниципального округа 
Чувашской Республики  
от__.03.2025 г. № ___

Муниципальная программа
Алатырского муниципального округа Чувашской Республики "Цифровое общество Алатырского муниципального округа"

| Ответственный исполнитель Муниципальной программы |  | Администрация Алатырского муниципального округа |
| --- | --- | --- |
| Непосредственный исполнитель Муниципальной программы |  | Заведующий сектором информатизации администрации Алатырского муниципального округа Чувашской Республики Н.С. Федяков (тел. 2-00-65, e-mail: alatr_info@cap.ru) |

| Заведующий сектором информатизации администрации Алатырского муниципального округа Чувашской Республики | Н.С. Федяков |
| --- | --- |

Стратегические приоритеты в сфере реализации муниципальной программы Алатырского муниципального округа Чувашской Республики "Цифровое общество Алатырского муниципального округа" (далее - Муниципальная программа)

I. Оценка текущего состояния сферы реализации Муниципальной программы

Переход от информационной эры в цифровую предоставляет ряд преимуществ, связанных с использованием информации не только для принятия оптимальных решений, но и для обработки большого массива релевантной информации в короткий срок для принятия решений и прогнозирования последствий их реализации. Под влиянием цифровых трансформаций происходят кардинальные изменения в традиционных сферах экономики и социальной жизни общества.

Для обеспечения высокого качества проводимых изменений в основе реализации цифровых решений лежат следующие принципы: ориентация на людей, доверие и прозрачность, обоснованность управленческих решений, обратная связь, цифровая прослеживаемость и управление рисками.

Приоритетными направлениями развития цифрового общества в Алатырском муниципальном округе Чувашской Республике являются повышение благосостояния и качества жизни граждан путем повышения степени их информированности и цифровой грамотности, улучшения доступности и качества государственных услуг, обеспечения информационной безопасности.

Реализуются мероприятия, способствующие развитию электронного правительства, - проекта, который имеет высокую социальную и экономическую значимость. Возможность предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде в республике обеспечена с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее также - Единый портал, ЕПГУ). Статистика показывает, что граждане все чаще выбирают именно электронный способ взаимодействия с государством.

Платформа обратной связи (далее также - ПОС) - новый цифровой инструмент для оперативного реагирования на обращения населения. Возможность направить обращение в исполнительный орган и получить ответ дает Единый портал. Продолжается работа по подключению к ПОС организаций, реализующих общественно значимые функции.

При активном развитии информационных технологий требуется постоянное развитие и совершенствование системы защиты информации, наиболее актуальными становятся именно практические подходы к решению задач по обеспечению информационной безопасности и импорт замещению программного обеспечения.

Основными направлениями реализации информационной политики являются обеспечение прав граждан в сфере информации и расширение информационного пространства, а также создание условий для повышения качества предоставляемых жителям Порецкого муниципального округа Чувашской Республики информационных услуг.

Информационное сопровождение мероприятий национальных проектов, реализуемых в Алатырском муниципальном округе Чувашской Республики.

II. Стратегические приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации Муниципальной программы

Долгосрочные приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Муниципальной программы определены с учетом следующих документов, имеющих стратегический (долгосрочный) характер:

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 октября 2018 N 402 "О государственной программе Чувашской Республики "Цифровое общество Чувашии";

Закон Чувашской Республики от 26 ноября 2020 г. N 102 "О Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года".

С учетом перечисленных документов цели Муниципальной программы определены исходя из необходимости решения проблемных вопросов в сфере внедрения современных отечественных информационных и сквозных цифровых технологий в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Целями Муниципальной программы являются:

цель 1 - увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов;

цель 2 - рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", до 97 процентов.

III. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственных программ Чувашской Республики

Муниципальная программа направлена на достижение следующих стратегических приоритетов и целей государственной программы Чувашской Республики "Цифровое общество Чувашии":

1) увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов;

2) увеличение вложений в отечественные решения в сфере информационных технологий;

3) создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, доступной для организаций и домохозяйств;

4) создание условий для развития в Чувашской Республике информационного пространства с учетом потребностей общества в получении качественных и достоверных сведений на основе масштабного распространения информационно-телекоммуникационных технологий.

IV. Задачи муниципального управления и способы их эффективного решения

Для достижения целей Муниципальной программы предусматривается реализация следующих задач:

1) повышение эффективности муниципального управления в Порецком муниципальном округе, взаимодействия органов власти, граждан и бизнеса на основе использования информационно-телекоммуникационных технологий;

2) использование преимущественно отечественного программного обеспечения государственными органами, органами местного самоуправления и организациями;

3) создание условий для повышения качества предоставляемых жителям Чувашской Республики информационных услуг, обеспечение прав граждан в сфере информации и расширение информационного пространства.

Обеспечение увеличения доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, будет осуществляться путем:

цифровизации процессов предоставления государственных и муниципальных услуг;

стимулирования граждан к получению государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)";

обеспечения удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)".

Достижение роста доли домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", планируется осуществить путем:

оказания содействия в создании необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети "Интернет" социально значимых объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн-сервисов;

оказания содействия при развитии инфраструктуры связи для обеспечения возможности широкополосного доступа к сети "Интернет" домохозяйств в малонаселенных, отдаленных и труднодоступных населенных пунктах.

Паспорт
муниципальной программы Алатырского муниципального округа Чувашской Республики "Цифровое общество Алатырского муниципального округа"

1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Заместитель главы администрации - начальник отдела организационно-контрольной и кадровой работы Белякова Клара Михайловна |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Алатырского муниципального округа |
| Период реализации муниципальной программы | 2025 - 2035 годы: I этап - 2025 - 2030 годы; II этап - 2031 - 2035 годы; |
| Цели муниципальной программы | Цель 1 - увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов; цель 2 - рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", до 97 процентов. |
| Направления (подпрограммы) | отсутствуют |
| Объемы финансового обеспечения муниципальной программы за весь период реализации и с разбивкой по годам реализации | прогнозируемый объем финансирования муниципальной программы в 2025-2035 год составляет в 2025 году – 0 тыс. рублей; в 2026 году - 0 тыс. рублей; в 2027 году - 0 тыс. рублей; в 2028 - 2030 годах - 0 тыс. рублей; в 2031 - 2035 годах - 0 тыс. рублей. |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации, государственной программой Чувашской Республике | Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2024 N 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года" ( далее – Указ № 309), цель: - цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы. Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 10.10.2018 N 402 "О государственной программе Чувашской Республики "Цифровое общество Чувашии", |

2. Показатели Муниципальной программы Алатырского муниципального округа

«Цифровое общество Алатырского муниципального округа»

| N пп | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей развития, целей Стратегии до 2035 года | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2030 | 2035 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 |
| Цель 1 - увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде | МП | возрастание | процент | 51 | 2024 | 51 | 51 | 52 | 52 | 55 | 60 | Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 гN 309 | Администрация Алатырского МО | увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов | Федеральная государственная информационная система "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)" |
| Цель 2 - рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", до 97 процентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Число домашних хозяйств, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в расчете на 100 домашних хозяйств | МП | возрастание | единиц | 93 | 2024 | 93 | 94 | 95 | 95 | 96 | 98 | Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. N 309 | Администрация Алатырского МО | рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", до 97 процентов | Единая межведомственная информационно-статистическая система |

3. Структура Муниципальной программы Алатырского муниципального округа

«Цифровое общество Алатырского муниципального округа»

| N п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента 1 | Связь с показателями МП |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий "Развитие электронного правительства" |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Сектор информатизации администрации Алатырского муниципального округа Чувашской Республики | Срок реализации: 01.01.2025 - 31.12.2035 |  |
| 1.1 | Создание и эксплуатация прикладных информационных систем поддержки выполнения (оказания) муниципальными органами основных функций (услуг) | повышение эффективности муниципального управления в Алатырском муниципальном округе, взаимодействия органов власти, граждан и бизнеса на основе использования информационно-телекоммуникационных технологий | Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде |

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы Алатырского муниципального округа

«Цифровое общество Алатырского муниципального округа»

| Наименование государственной программы, структурного элемента/ источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 - 2030 | 2031 - 2035 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа "Цифровое общество Алатырского муниципального округа" (всего), в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | х | х | х | х | х | х |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | х | х | х | х | х | х |
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | х | х | х | х | х | х |
| Комплекс процессных мероприятий "Развитие электронного правительства" (всего), в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Паспорт
комплекса процессных мероприятий "Развитие электронного правительства"

1. Общие положения

| Куратор Муниципальной программы | Заместитель главы администрации - начальник отдела организационно-контрольной и кадровой работы Белякова Клара Михайловна |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Муниципальной программы | Заведующий - сектором информатизации администрации Алатырского муниципального округа Чувашской Республики Федяков Никита Сергеевич |
| Связь с государственной (муниципальной ) программой | программа Алатырского муниципального округа Чувашской Республики "Цифровое общество Алатырского муниципального округа" |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий муниципальной программы

Алатырского муниципального округа «Цифровое общество Алатырского муниципального округа»

| N пп | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2035 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача "Создание и эксплуатация прикладных информационных систем поддержки выполнения (оказания) муниципальными органами основных функций (услуг)" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Повышение эффективности муниципального управления в Алатырского муниципальном округе, взаимодействия органов власти, граждан и бизнеса на основе использования информационно-телекоммуникационных технологий | возрастание | ВДЛ | процентов | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Сектор информатизации администрации Алатырского муниципального округа Чувашской Республики | федеральная государственная информационная система координации информатизации |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий муниципальной программы Алатырского муниципального округа «Цифровое общество Алатырского муниципального округа»

| N пп | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  |  |  | Значение мероприятия (результата) по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача "Создание и эксплуатация прикладных информационных систем поддержки выполнения (оказания) муниципальными органами основных функций (услуг)" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | иные мероприятия (результаты) | создание, модернизация и эксплуатация прикладных информационных систем администрации Алатырского муниципального округа | процентов | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий муниципальной программы Алатырского муниципального округа

«Цифровое общество Алатырского муниципального округа»

| Наименование мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения | КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 - 2030 | 2031 - 2035 | всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| Комплекс процессных мероприятий "Развитие электронного правительства", всего в том числе: | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Создание и эксплуатация прикладных информационных систем поддержки выполнения (оказания) муниципальными органами основных функций (услуг) в том числе: | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| местный бюджет Алатырского муниципального округа Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |