| ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИН КОМСОМОЛЬСКИ МУНИЦИПАЛЛĂ ОКРУГĔН АДМИНИСТРАЦИЙĔ ЙЫШẰНУ 03.04.2026 ç. №238 Комсомольски ялĕ |  | АДМИНИСТРАЦИЯ КОМСОМОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 03.04.2026 г. №238 село Комсомольское |  |
| --- | --- | --- | --- |
| О внесении изменений в постановление администрации Комсомольского муниципального округа от 19.04.2023 г. №365 «Об утверждении краткосрочного плана реализации «Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, на 2014-2043 годы» на 2024-2026 годы в Комсомольском муниципальном округе» |  |  |  |

Руководствуясь постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 марта 2014г. № 77 «Об утверждении Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, на 2014 – 2055годы и Порядка разработки и утверждения краткосрочных республиканского и муниципальных планов реализации Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, на 2014 – 2055 годы», администрация Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики п о с т а н о в л я е т:

- Внести в постановление администрации Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики от 19.04.2023 №365 «Об утверждении   краткосрочного плана реализации «Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, на 2014-2043 годы» на 2024-2026 годы в Комсомольском муниципальном округе» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации муниципального округа от 08.02.2024 г. №98, от 25.03.2024 №276, от 08.07.2024 №694, от 15.08.2024 №838, от 25.09.2025 г. №976) следующие изменения:

приложения №1, №2 и №3 изложить в редакции согласно приложениям №1, №2 и №3 к настоящему постановлению соответственно.

- Настоящее постановление вступает в силу после дня его подписания.

Глава Комсомольского

муниципального округа							Н.Н. Раськин

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 1 к постановлению администрации Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики от 03.04.2026 №238 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | П Е Р Е Ч Е Н Ь многоквартирных домов, расположенных на территории Комомсольского муниципального округа Чувашской Республики, в отношении которых в 2024 -2026 годах планируется проведение капитального ремонта общего имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Адрес многоквартирного дома | Год |  | Мате- риал стен | Коли-чество этажей в много- квар- тир- ном доме | Коли-чество подъез- дов в много- квар- тир- ном доме | Общая площадь многоквар-тирного дома | Площадь помещений многоквартирного дома |  | Количество жителей, зарегистри-рованных в многоквартир- ном доме на дату утверждения Республикан-ской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартир- ных домах, расположен-ных на территории Чувашской Республики, на 2014– 2043 годы | Вид ремонта общего имущества в много- квартирном доме | Стоимость капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  | Удельная стоимость капиталь- ного ремонта одного квадратно-го метра общей площади помещений много-квартир-ного дома | Предель- ная стоимость капиталь- ного ремонта одного квадрат- ного метра общей площади помещений в много-квартир- ном доме | Способ формиро- вания фонда капиталь- ного ремонта | Мини- маль-ный размер фонда капи-таль- ного ремонта (для домов, выбрав- ших спец- счет) |
|  |  | ввода в экс- плуата- цию много-квар- тирного дома | завер-шения послед-него капи- таль- ного ремон- та в много- квартир- ном доме |  |  |  |  | всего | в том числе жилых помещений, находящих- ся в соб- ственности граждан |  |  | всего | за счет средств государствен- ной корпора- ции – Фонда содействия реформирова-нию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств государственной и муниципальной поддержки |  | за счет средств собствен- ников помещений в многоквар-тирном доме |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств республикан- ского бюджета Чувашской Республики | за счет средств местного бюджета |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв. метров | кв. метров | кв. метров | чел. |  | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей/кв. м | рублей/кв. м |  | рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Комсомольский муниципальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Комсомольское, ул. 70 лет Октября, д. 2 | 1986 | 2006 | кирпич | 3 | 3 | 2 061,08 | 1 844,48 | 1 844,48 | 85 | ремонт системы холодного водоснабжения и водоотведения | 2 295 511,21 |  |  |  | 2 295 511,21 | 1244,53 | 24561,90 | на счете рег. оператора | 9,22 |
| 2 | с. Комсомольское, ул. 70 лет Октября, д. 4 | 1986 | 2022 | кирпич | 2 | 3 | 1 013,37 | 850,39 | 850,39 | 45 | ремонт системы холодного водоснабжения и водоотведения | 1 408 982,03 |  |  |  | 1 408 982,03 | 1656,87 | 24561,90 | на счете рег. оператора | 9,22 |
| 3 | с. Комсомольское, ул. Канашская, д. 30 | 1987 | 2023 | кирпич | 3 | 1 | 1 453,90 | 496,10 | 496,10 | 35 | ремонт крыши (скатная утепление по периметру) | 5 596 166,42 |  |  |  | 5 596 166,42 | 11 280,32 | 24 561,90 | на счете рег. оператора | 9,22 |
|  | Итого: 3 дома |  |  |  |  |  | 4 528,35 | 3 190,97 | 3 190,97 | 165 |  | 9 300 659,66 |  |  |  | 9 300 659,66 | 2 914,68 |  |  |  |
| 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Комсомольское, мкр К. Антонова, д. 11 | 1987 | 2022 | кирпич | 2 | 3 | 986,95 | 873,87 | 873,87 | 46 | ремонт крыши (скатная утепление по периметру) | 8 370 560,00 |  |  |  | 8 370 560,00 | 9 578,72 | 24 561,90 | на счете рег. оператора | 10,94 |
| 2 | с.Комсомольское, ул. 2-я Заводская, д. 20 | 1957 | 2009 | кирпич | 2 | 1 | 380,6 | 343,97 | 343,97 | 21 | ремонт системы электроснабжения | 440 354,20 |  |  |  | 440 354,20 | 1 280,21 | 24561,90 | на счете рег. оператора | 10,94 |
| 3 | с.Комсомольское, ул. Канашская, д. 30 | 1987 | 2023 | кирпич | 3 | 1 | 1453,90 | 496,10 | 496,10 | 35 | ремонт системы холодного водоснабжения и водоотведения | 2 061 630,20 |  |  |  | 2 061 630,20 | 4 155,67 | 24 561,90 | на счете рег. оператора | 10,94 |
| 4 | с. Комсомольское, ул. Советская, д. 4 | 1969 | 2009 | кирпич | 2 | 2 | 754,89 | 703,17 | 703,17 | 48 | ремонт системы газоснабжения | 418 209,06 |  |  |  | 418 209,06 | 594,75 | 24561,90 | на счете рег. оператора | 10,94 |
| 5 | с. Комсомольское, мкр. К.Антонова, д. 2 | 1978 | 2013 | кирпич | 2 | 2 | 663,35 | 543,26 | 543,26 | 25,00 | ремонт системы холодного водоснабжения и водоотведения | 940 630,30 |  |  |  | 940 630,30 | 1 731,46 | 24561,90 | на счете рег. оператора | 10,94 |
|  | Итого: 5 домов |  |  |  |  |  | 4 239,69 | 2 960,37 | 2 960,37 | 175,00 |  | 12 231 383,76 |  |  |  | 12 231 383,76 | 4 131,71 |  |  |  |
| 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Комсомольское, мкр. Кабалина, д. 2 | 1993 | 2017 | кирпич | 3 | 2 | 1089,01 | 892,56 | 892,56 | 52 | ремонт системы электроснабжения | 1 259 984,57 |  |  |  | 1 259 984,57 | 1411,65 | 24561,90 | на счете рег. оператора | 10,94 |
|  | Итого: 1 дом |  |  |  |  |  | 1089,01 | 892,56 | 892,56 | 52 |  | 1 259 984,57 |  |  |  | 1 259 984,57 | 1411,65 |  |  |  |
|  | И т о г о : 16 домов |  |  |  |  |  | 9 857,05 | 7 043,90 | 7 043,90 | 392,00 |  | 22 792 027,99 |  |  |  | 22 792 027,99 | 8 458,04 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 к постановлению администрации Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики от 03.04.2026 №238 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Р Е Е С Т Р многоквартирных домов, расположенных на территории Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики, в отношении которых планируется проведение капитального ремонта общего имущества, по видам капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Адрес многоквартирного дома | Cтоимость капиталь- ного ремонта общего имущества в много- квартирном доме – всего | Ремонт внутри- домо- вых инже- нер- ных систем | Замена коллек- тивных (обще- домо- вых) ПУ и УУ | Ремонт крыши |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт |  | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  | Утепление и ремонт фасадов многоквартирного дома |  | Ремонт фундамента многоквартирного дома |  | Энергетическое обследование многоквартирного дома | Проектные работы | Технический надзор |
|  | улица, № дома | рублей | рублей | рублей | кв. метров | рублей | ед. | рублей | кв. метров | рублей | кв. метров | рублей | куб. метров | рублей | рублей | рублей | рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Комсомольский муниципальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Комсомольское, ул. 70 лет Октября, д. 2 | 2 295 511,21 | 2 206 067,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 036,71 | 26 406,62 |
| 2 | с. Комсомольское, ул. 70 лет Октября, д. 4 | 1 408 982,03 | 1 361 689,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 993,21 | 16 299,42 |
| 3 | с.Комсомольское, ул. Канашская, д. 30 | 5 596 166,42 |  |  | 720,00 | 5 512 378,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 788,15 |
|  | Итого по району | 9 300 659,66 | 3 567 757,28 |  | 720,00 | 5 512 378,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94 029,92 | 126 494,19 |
| 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Комсомольское, мкр К. Антонова, д. 11 | 8 370 560,00 |  |  | 820,00 | 8 191 430,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 179 129,98 |
| 2 | с.Комсомольское, ул. 2-я Заводская, д. 20 | 440 354,20 | 408 912,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 017,71 | 9 423,58 |
| 3 | с.Комсомольское, ул. Канашская, д. 30 | 2 061 630,20 | 1 914 429,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103 081,51 | 44 118,89 |
| 4 | с. Комсомольское, ул. Советская, д. 4 | 418 209,06 | 388 348,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 910,45 | 8 949,68 |
| 5 | с. Комсомольское, мкр. К.Антонова, д. 2 | 940 630,30 | 873 469,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 031,51 | 20 129,49 |
|  | Итого по району | 12 231 383,76 | 3 585 160,94 |  | 820,00 | 8 191 430,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 193 041,18 | 261 751,62 |
| 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Комсомольское, мкр. Кабалина, д. 2 | 1 259 984,57 | 1 170 021,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62 999,23 | 26 963,67 |
|  | Итого по району | 1 259 984,57 | 1 170 021,67 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62 999,23 | 26 963,67 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 3 к постановлению администрации Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики от 03.04.2026 №238 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ выполнения Республиканского краткосрочного плана реализации в 2024- 2026 годах Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, на 2014–2055 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Наименование муниципального образования | Общая площадь многоквартирных домов | Количество жителей, зарегистри-рованных в многоквар-тирных домах на дату утверждения краткосроч-ного плана | Количество многоквартирных домов |  |  |  | Стоимость капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах |  |  |  |
|  |  |  |  | IV квартал 2024 г. | IV квартал 2025 г. | IV квартал 2026 г. | всего | IV квартал 2024 г. | IV квартал 2025 г. | IV квартал 2026 г. | всего |
|  |  | кв. метров | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | рублей | рублей | рублей | рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Комсомольский муниципальный округ | 4 528,35 | 165 | 3 |  |  | 3 | 9 300 659,66 |  |  | 9 300 659,66 |
|  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 239,69 | 175 |  | 5 |  | 5 |  | 12 231 383,76 |  | 12 231 383,76 |
|  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 089,01 | 52 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 259 984,57 | 1 259 984,57 |
|  | Итого | 9 857,05 | 392 | 3 | 5 | 1 | 9 | 9 300 659,66 | 12 231 383,76 | 1 259 984,57 | 22 792 027,99 |