**ЧÃВАШ РЕСПУБЛИКИН**

**ВÃРМАР МУНИЦИПАЛЛÃ ОКРУГÊН**

**АДМИНИСТРАЦИЙÊ**

**ЙЫШÃНУ**

15.02.2024 253 №

Вâрмар поселокê

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**УРМАРСКОГО**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

15.02.2024 № 253

 п. Урмары



О неотложных мерах по безаварийному пропуску паводковых вод в 2024 году

В связи с приближением сроков прохождения весенних паводковых вод и в целях их безаварийного пропуска и предотвращения неблагоприятных последствий весеннего паводка Администрация Урмарского муниципального округа п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить состав противопаводковой комиссии:

- Анисимов В.Ю. –первый заместитель главы администрации Урмарского муниципального округа - начальник управления строительства и развития территорий – председатель комиссии;

- Степанов Л.В. – начальник отдела экономики, земельных и имущественных отношений администрации Урмарского муниципального округа – заместитель председателя;

- Иванова Е.В. – главный специалист-эксперт отдела строительства, дорожного хозяйства управления строительства и развития территорий администрации Урмарского муниципального округа;

-  Ермолаева И.Б. – главный специалист-эксперт сектора по благоустройству территорий и жилищно-коммунального хозяйства отдела строительства, дорожного хозяйства управления строительства и развития территорий администрации Урмарского муниципального округа;

- Ефимов Ю.Н. – начальник отдела мобилизационной подготовки, специальных программ и ГО ЧС администрации Урмарского муниципального округа;

- Чернова А.В. - главный специалист-эксперт-эколог отдела развития АПК и экологии администрации Урмарского муниципального округа;

- Павлов В.В. - и.о. заместителя главы администрации Урмарского муниципального округа по социальным вопросам - начальника отдела образования и молодежной политики;

- начальники территориальных отделов управления строительства и развития территорий Урмарского муниципального округа Чувашской Республики;

- Зюляев В.А. – директор МУП УР «Урмарытеплосеть» (по согласованию);

- Чумышев И.В. – начальник ОГИБДД МО МВД РФ «Урмарский» (по согласованию);

- Иванов О.А. – начальник службы Урмарского газового участка филиала АО «Газпром газораспределение Чебоксары» в г. Козловке (по согласованию);

- Иванов Н.Ю. – начальник Урмарского РЭС Южного производственного отделения филиала ПАО «Россети Волга» - «Чувашэнерго» (по согласованию);

- Семенов В.И. – ведущий инженер ГЭ СЦ г. Цивильск филиала в ЧР ПАО «Ростелеком» (по согласованию);

- Викторов О. В. – генеральный директор ООО «УК ЖКХ Урмарского района» (по согласованию);

- Александров В.М. – начальник БУ ЧР «Урмарская районная СББЖ» Госветслужбы Чувашии (по согласованию);

- Кудрявцев С.Ю. –директор ООО «Инвест-строй» (по согласованию);

- Макаров Э.В. – индивидуальный предприниматель Макаров Эдуард Вячеславович (по согласованию);

- Васильев А.В. – директор ООО «СтройТЕК» (по согласованию).

2. Утвердить прилагаемый План мероприятий по проведению работ на период прохождения весенних паводковых вод по Урмарскому муниципальному округу в 2024 году.

3. Рекомендовать начальникам территориальных отделов, руководителям сельскохозяйственных предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности принять меры по приведению в готовность объектов народного хозяйства к весеннему паводку, по созданию дежурных бригад и закреплению за ними соответствующей техники, а также созданию определенного запаса строительных материалов, обратить особое внимание на защиту от воздействия паводковых вод прудов, плотин, мостовых переходов, очистных сооружений и системы артезианских скважин, обратить внимание на сохранность складов зерна и минеральных удобрений, машинотракторных парков, обеспечить своевременный завоз строительных материалов на строящиеся объекты, семян, кормов, минеральных удобрений.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел развития АПК и экологии администрации Урмарского муниципального округа.

5. Сектору цифрового развития и информационного обеспечения администрации Урмарского муниципального округа опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

Глава Урмарского

муниципального округа В.В. Шигильдеев

Чернова Анна Владимировна

8(835-44) 2-19-75

УТВЕРЖДЁН

постановлением администрации Урмарского муниципального округа Чувашской Республики

от 15.02.2024 № 253

План мероприятий

по проведению работ на период прохождения весенних паводковых вод по Урмарскому муниципальному округу в 2024 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №/№ | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные лица |
| 1. | Заседание противопаводковой комиссии по вопросу подготовки к весеннему паводку с участием начальников территориальных отделов | март |  Председатель противопаводковой комиссии |
| 2. | Создание на территории поселений противопаводковых штабов | февраль - март | Начальники территориальных отделов |
| 3. |  Проверка готовности водоотводных и водопропускных сооружений, дренажи к пропуску паводковых вод. Очистка от снега и наледи входной части дренажей, оголовков труб, открытых лотков. | март | Руководители КФХ и начальники территориальных отделов |
| 4. | Обеспечение свободного пропуска весенних паводковых вод под мостами. Контроль за уровнем воды и возможным изменением русла реки |  период прохождения паводка | Начальники территориальных отделов |
| 5. | Формирование дежурных бригад на территории сельского поселения и утверждение графика работы | до 18.03.2024 г. | Руководители КФХ и начальники территориальных отделов |
| 6. | Регулирование шлюзов на плотинах для контролируемого спуска воды | до 22.03.2024 г. | Руководители КФХ и начальники территориальных отделов |
| 7. | Проведение обследования противопаводковой комиссией состояния гидротехнических сооружений | 22.03.2024 г. | Противопаводковая комиссия |
| 8. | Обеспечение продуктами питания, предметами первой необходимости граждан, временно отселяемых из зоны подтопления (при необходимости) | период прохождения паводка | Отдел экономики, земельных и имущественных отношений администрации Урмарского муниципального округа |
| 9. | Развертывание медицинских пунктов на ПВР для оказания медицинской помощи (при необходимости). Готовность медицинских сил и средств к противоэпидемическим мероприятиям | период прохождения паводка | Урмарская ЦРБ, Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике в Цивильском районе. |
| 10. | Осуществления контроля за состоянием автомобильных дорог. Внесение предложения о полном или частичном прекращении движения транспортных средств на отдельных участках при возникновении угрозы разрушения |  период прохождения паводка | ОГИБДД МО МВД РФ «Урмарский», отдела строительства, дорожного хозяйства Управления администрации Урмарского муниципального округа |
| 11. | Организация работ по регулярной очистке мостовых переходов, водосточных труб, водосборных колодцев и перепускных труб плотин, лотков, коллекторов от мусора и льда. |  период прохождения паводка | Начальники территориальных отделов, ООО «Инвест-строй», индивидуальный предприниматель Макаров Эдуард Вячеславович (по согласованию**)**  |
| 12. | После прохождения паводковых вод в местах застоя воды в канавах и в других местах вдоль автодорог проведение расчистки мусора и спуск застоявшейся воды |  период прохождения паводка | ООО «Инвест-строй», индивидуальный предприниматель Макаров Эдуард Вячеславовичначальники территориальных отделов |
| 13. | Заготовка необходимых материалов для устранения последствий прохождения паводковых вод | апрель | Руководители КФХ и начальники территориальных отделов |
| 14. | Организация обхода трасс подземных и надземных газопроводов и сооружений согласно разработанным графикам | апрель | Урмарский филиал ОАО «Газпром газораспределение Чебоксары» в г. Козловке (по согласованию) |
| 15. | Предотвращение попадания сточных вод в газовые колодцы, в случае попадания принять меры по удалению воды  |  период прохождения паводка | Урмарский филиал ОАО «Газпром газораспределение Чебоксары» в г. Козловке (по согласованию) |
| 16. | Проверка объектов жизнеобеспечения (электро-, тепло-, водоснабже­ния) на предмет безаварийной работы | Март-апрель | Противопаводковая комиссия |
| 17. | Организация работы по засыпке промоин, исправлению бровок земляного полотна, откосов после прохождения паводковых вод | апрель | ООО «Инвест-строй», индивидуальный предприниматель Макаров Эдуард Вячеславович (по согласованию) |
| 18. | Провести мероприятия для предотвращения подтопления подвальных помещений многоквартирных жилых домов | март | ООО «УК ЖКХ Урмарского района» (по согласованию) |
| 19. | Очистка территории, прилегающие к жилым домам от скопившегося мусора и несанкционированных свалок | апрель |  ООО «Управляющая кампания ЖКХ Урмарского района», начальники территориальных отделов |
| 20. | Обращение внимания на плотины, каскады прудов, мосты, на защиту машинотракторных парков, складов зерна и минеральных удобрений |  период прохождения паводка | Руководители КФХ, начальники территориальных отделов |
| 21. | Проведение чистки снега с крыш арочных складов, животноводческих ферм и других приспособленных помещений | март - апрель | Руководители КФХ, начальники территориальных отделов |
| 22. | Во избежание подтапливания талыми водами проведение работы по оканавливанию вокруг животноводческих ферм, складов ядохимикатов, зернохранилищ.  | Март-апрель | Руководители КФХ, начальники территориальных отделов |
| 23. | Проведение мероприятий направленных на недопущение смыва жижи и навоза с прифермской территории паводковыми и талыми водами в водоемы и реки. | Март-апрель | Руководители КФХ, начальники территориальных отделов |
| 24. | Обращение своевременного внимания на образовавшиеся водные заторы на полях, во избежание смыва плодородного слоя почвы и предотвращения начала эрозии  | апрель | Руководители КФХ, начальники территориальных отделов |
| 25. | В период прохождения весеннего паводка организация дежурства в администрации Урмарского муниципального округа, на предприятиях и территориальных отделов Управления строительства и развития территорий администрации Урмарского муниципального округа Чувашской Республики |  период прохождения паводка | Руководители КФХ, начальники территориальных отделов |