**Годовой отчет**

**Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики «Формирование современной городской среды на территории города Канаш Чувашской Республики»**

Отдел строительства администрации города Канаш

2022 год

1. **Общие сведения**

Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики «Формирование современной городской среды на территории города Канаш Чувашской Республики» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации города Канаш Чувашской Республики от 20.12.2017 г. № 1890 (с изменениями от 27.06.2018 г. № 735, от 27.12.2018 г. № 1642, от 30.04.2019 г. № 442, от 11.07.2019 № 720, от 13.04.2020 г. № 304, от 30.10.2020 г.№ 774, от 30.03.2021 г. № 206, от 06.05.2022 г. № 635, от 15.02.2023 г. № 115).

Основным разработчиком Программы является отдел строительства администрации города Канаш Чувашской Республики.

Целью Программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории города Канаш Чувашской Республики.

Для достижения цели в рамках реализации Программы предусматривается решение следующих задач:

- формирование комфортной городской среды для жителей города;

- создание условий для повышения благоустройства территорий города;

- улучшение эстетического облика города;

- повышение вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий города.

Программа включает в себя две подпрограммы:

- «[Благоустройство дворовых и общественных территорий](https://internet.garant.ru/#/document/42546360/entry/10000)», которая состоит из двух Основных мероприятий:

* «Содействие благоустройству города Канаш Чувашской Республики»;
* «Реализация мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»;

- «[Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков)](https://internet.garant.ru/#/document/42546360/entry/2000)», которая состоит из Основного мероприятия:

* «Обустройство мест массового отдыха населения (городского парка)».

Ожидаемые результаты реализации Программы:

- повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий города;

- создание комфортных условий проживания для населения жителей города;

- улучшение эстетического облика города;

- улучшение качества жизни горожан;

- вовлечение заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий города.

**2. Основные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые в 2022 году**

Основные результаты реализации Программы, достигнутые в 2022 году, отражены в Таблицах № 1, 2, 3, 4.

**Таблица № 1**

**Отчет  
о реализации основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики за 2022 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципальной программы города Канаш (подпрограммы муниципальной программы города Канаш), основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики "Формирование современной городской среды на территории города Канаш Чувашской Республики" | Выполнено | На территории г. Канаш благоустроены 1 общественная и 9 дворовых территорий, установлена 1 межквартальная детская игровая площадка, 4 придомовые детские игровые спортивные площадки, а также реализовано 4 инициативных проекта |
| 1. | Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых и общественных территорий» | Выполнено | Выполнены 2 из 2 запланированных основных мероприятия подпрограммы |
| 1.1. | Основное мероприятие 1 «Содействие благоустройству города Канаш Чувашской Республики» | Выполнено |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 2 «Реализация мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» | Выполнено |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков)» | Не выполнено | с 2019 года подпрограмма не реализуется на территории города Канаш |
| 2.1. | Основное мероприятие 1 «Обустройство мест массового отдыха населения (городского парка)» | Не выполнено |  |

**Таблица № 2**

# **Сведения о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы города Канаш, подпрограмм муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики (программ)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование целевого индикатора и показателя | Единица измерения | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики, подпрограммы муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики (программы) | | | | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов и показателей на конец отчетного года (при наличии) | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы города Канаш**,** подпрограмма муниципальной программы города Канаш (программы) текущий год (план) |
| год, предшествующий отчетному | отчетный год | | |
| первоначальный план | уточненный план | факт |
|  | Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики «Формирование современной городской среды» | | | | | | | | |
| 1 | Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых и общественных территорий» | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество благоустроенных дворовых территорий (оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами). | шт. | 5 | 9 | - | 9 | - | 14 |
| 1.2 | Количество благоустроенных общественных территорий (оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами). | шт. | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 |
| 1.3 | Количество благоустроенных дворовых территорий (оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) в рамках [Указа](https://internet.garant.ru/#/document/73064042/entry/0) Главы Чувашской Республики | шт. | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
| 1.4 | Доля финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по дополнительному перечню видов работ по благоустройству дворовых и общественных территорий | % | 1 | 20 | - | 20 | - | 20 |
| 1.5 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 15,11 | 20,3 | - | 20,3 | - | 28,5 |
| 1.6 | Доля финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по проектированию и благоустройству дворовых и общественных территорий в рамках [Указа](https://internet.garant.ru/#/document/73064042/entry/0) Главы Чувашской Республики | % | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
| 1.7 | Доля финансового участия физических лиц в реализации проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, от общей стоимости проекта. | % | 15 | 15 | - | 15 | - | 15 |
| 1.8 | Доля финансового участия юридических лиц в реализации проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, от общей стоимости проекта. | % | 25 | 25 | - | 25 | - | 25 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков)» | | | | | | | |
| 2.1 | Количество обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) | шт. | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |

**Таблица № 3**

**Отчет  
об использовании бюджетных ассигнований бюджета города Канаш Чувашской Республики на реализацию муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы города Канаш (подпрограммы муниципальной программы города Канаш, программы) | Расходы, тыс. рублей | | | |
| план расходов на отчетный год | фактические расходы за отчетный год | план расходов с начала реализации муниципальной программы города Канаш (подпрограммы муниципальной программы города Канаш, программы) | фактические расходы с начала реализации муниципальной программы города Канаш (подпрограммы муниципальной программы города Канаш, программы) |
| Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики | «Формирование современной городской среды» | 207073,7 | 136216,9 | 990933,0 | 574153,8 |
| Подпрограмма 1 | «Благоустройство дворовых и общественных территорий» | 207073,7 | 136216,9 | 989845,3 | 573069,0 |
| Подпрограмма 2 | «Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков)» | 0 | 0 | 1087,7 | 1084,8 |

**Таблица № 4**

# **Информация о финансировании реализации муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики за счет всех источников финансирования за 2022 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус | Источники финансирования | План, тыс. руб. | Фактические расходы, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики | всего | 207073,7 | 136216,9 |
| федеральный бюджет | 17492,9 | 17492,9 |
| республиканский бюджет | 143558,3 | 79151,6 |
| бюджет города Канаш Чувашской Республики | 44667,3 | 38252,0 |
| внебюджетные источники | 1355,2 | 1320,4 |
| Подпрограмма 1 | всего | 207073,7 | 136216,9 |
| федеральный бюджет | 17492,9 | 17492,9 |
| республиканский бюджет | 143558,3 | 79151,6 |
| бюджет города Канаш Чувашской Республики | 44667,3 | 38252,0 |
| внебюджетные источники | 1355,2 | 1320,4 |
| Подпрограмма 2 | всего | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| республиканский бюджет | 0 | 0 |
| бюджет города Канаш Чувашской Республики | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |

**Годовой доклад**

**Основные результаты, достигнутые в отчетном году**

Мероприятия муниципальной программы в 2022 году выполнены в полном объёме. Фактические расходы за 2022 год, в рамках реализации Программы составили 136 216,9 тыс. рублей, при плане 207 073,7 тыс. руб., в том числе из средств:

- федерального бюджета – 17 492, 9 тыс. руб.;

- республиканского бюджета – 79 151,6 тыс. руб.; - бюджета города Канаш – 38 252,0 тыс. руб.;

- заинтересованных лиц – 1 320,4 тыс. руб.

Отклонение запланированных и фактических расходов на реализацию Программы составило 70856,8 тыс.руб. Причиной такого отклонения является оплата по факту выполненных работ, а также переходящий остаток для контрактации в 2023 году.

Значения целевых индикаторов и показателей Программы, установленные на 2019 год, достигнуты. Количество благоустроенных дворовых территорий в сравнении с предыдущим годом увеличилось на 9 единиц или на 5,2 % от общего числа дворовых территорий. Общая доля благоустроенных дворовых территорий за 2022 год увеличилась и составила 20,3% от общего количества дворовых территорий. Количество благоустроенных общественных территорий в сравнении с предыдущим годом увеличилось на 1 единицу, как и в предыдущем году. Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий в сравнении с предыдущим годом изменилась и составила 20 % (по дополнительному перечню видов работ).

В Программу в течение 2022 года изменения вносились один раз постановлением администрации города Канаш Чувашской Республики № 635 от 06.05.2022 г. в части изменения объемов финансирования мероприятий Программы и Подпрограммы 1, обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы и Подпрограммы 1. Перечень видов работ проектов благоустройства дворовых территорий был разделен на два вида: без финансового участия и с финансовым участием заинтересованных лиц.

Перечень видов работ проектов благоустройства дворовых территорий без финансового участия заинтересованных лиц подразделяются на два приоритетных направления:

первое - минимальный перечень видов работ по благоустройству, в который входят ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн;

второе - ремонт тротуаров вдоль дворовых проездов, благоустройство тротуаров, соединяющих дворовые территории с объектами социально-культурной сферы (школами, детскими садами, клубами, фельдшерско-акушерскими пунктами), и ремонт парковок.

Проекты благоустройства могут включать в себя и дополнительный перечень видов работ по благоустройству, к примеру, оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок, озеленение территорий, иные виды работ. На такие виды работ установлена доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении мероприятий, согласно дополнительному перечню видов работ по благоустройству дворовых территорий, в соотношении 20 процентов за счет средств заинтересованных лиц и 80 процентов за счет средств бюджета города Канаш. Так, администрацией города Канаш Чувашской Республики в Подпрограмме 1 был разработан порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий города Канаш.

По итогу 2022 года в городе Канаш были реализованы мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

Было благоустроено 9 дворовых и придомовых территорий многоквартирных домов на общую сумму 72,1 млн. рублей по следующим адресам:

- ул. Свободы, д. 28;

- ул. Комсомольская, д. 54;

- ул. Машиностроителей, д. 27;

- ул. Железнодорожная, д. 67;

- ул. 30 лет Чувашии, д. 10;

- пр. Ленина, дд. 55, 57, 57а, 59, 65;

- мкр. Восточный, д. 9;

- мкр. Восточный, дд. 14, 15, 19;

- ул. Заводская, д. 1.

В рамках вышеуказанной программы, также было установлено детское игровое спортивное оборудование, при участии в софинансировании заинтересованных лиц (граждан) 20 % и местного бюджета г. Канаш 80 %, на четырёх дворовых территориях на общую сумму 1,8 млн. рублей:

- мкр. Восточный д. 9;

- мкр. Восточный дд. 14, 15, 19;

- ул. Свободы д. 28;

- ул. Машиностроителей д. 27.

В целях проведения голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации Муниципальной программы, в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации совместно с АНО "Диалог Регионы" в рамках [Федерального проекта](https://internet.garant.ru/#/document/72192514/entry/0) "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда" и ведомственного проекта Минстроя России по цифровизации городского хозяйства "Умный город" создана единая федеральная платформа для онлайн голосования граждан по выбору общественных территорий, планируемых к благоустройству. Задача платформы - собрать мнения как можно большего количества граждан, представляющих разные группы населения, чтобы учесть их при благоустройстве.

В 2021 году впервые на общероссийской платформе прошло онлайн-голосование по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2022 году. На протяжении пяти недель, до 30 мая на платформе [za.gorodsreda.ru](http://za.gorodsreda.ru/) и на сайте «Госуслуги» каждый гражданин России в возрасте от 14 лет смог отдать свой голос за ту или иную территорию или дизайн-проект по благоустройству. Для голосования администрацией города Канаш Чувашской Республики были разработаны три дизайн-проекта общественных территорий. Благодаря участию граждан внешний облик общественных территорий может преобразиться, став местом притяжения жителей и гостей города.

По итогам голосования в 2022 году была выбрана и благоустроена 1 общественная территория на общую сумму 17,6 млн. рублей, а именно:

- Благоустройство территории АУ «Канашский городской парк культуры и отдыха» с устройством открытого стадиона широкого профиля по адресу: Чувашская Республика, г. Канаш, ул. 30 лет Победы.

Создание качественной среды, в том числе уличных площадок для детей – главный приоритет федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Межквартальные детские игровые площадки являются многофункциональными зонами, которые предназначены для досуга детей разных возрастных групп. В 2022 году в г. Канаш, была установлена межквартальная детская игровая площадка на сумму 13,0 млн. руб. площадью 680 кв.м по адресу: ул. Репина, д. 12. Программу планируется продолжать реализовывать и в последующие годы.

За год реализовано 4 проекта развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, которые стали победителями Республиканского конкурса на сумму 6,5 млн. руб., в том числе за счет средств населения 0,98 млн. рублей (15 %):

- ул. Кирова;

- ул. Суворова, пер. Суворова;

- ул. Ватутина;

- ул. Чайковского.

Вышеуказанные проекты направлены на решение именно тех проблем, которые жители самостоятельно определяют на собраниях.

Целями конкурсного отбора являются:

- содействие в решении вопросов местного значения городского округа;

- вовлечение населения в процессы местного самоуправления;

- развитие механизмов инициативного бюджетирования;

- повышение качества предоставления социальных услуг на местном уровне.

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной**

**программы (подпрограмм), основных мероприятий**

Принимая во внимание, что основные мероприятия Программы выполнены, значения целевых показателей и индикаторов Программы в целом достигнуты, отдел строительства считает целесообразным продолжить реализацию Программы.

Заместитель главы –

начальник отдела строительства

(главный архитектор)

администрации города Канаш Д.О. Церфус