Администрация Аликовского муниципального округа

Чувашской Республики

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о   реализации Муниципальной программы

Аликовского муниципального округа

Чувашской Республики

«Развитие строительного комплекса и архитектуры»

за 2024 год

Ответственный исполнитель:                              Администрация Аликовского муниципального

округа Чувашской Республики

##### Дата составления муниципальной

##### программы

Непосредственный исполнитель                                          Управление по благоустройству

муниципальной программы:                                         и развитию территорий администрации

##### Аликовского муниципального округа

##### Чувашской Республики

(т. 883535) 22-6-81(3008),

e-mail: g.ivanova@cap.ru)

Годовой отчет о реализации Муниципальной программы «Развитие строительного комплекса и архитектуры» за 2024 год подготовлен в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Аликовского муниципального округа Чувашской Республики, утвержденным постановлением администрации Аликовского муниципального округа от 31.01.2023 г. №115.

Муниципальная программа Аликовского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие строительного комплекса и архитектуры» утверждена постановлением администрации Аликовского муниципального округа Чувашской Республики от 11.08.2023 года № 1172 (далее – муниципальная программа). Ответственным исполнителем по реализации муниципальной программы является администрация Аликовского муниципального округа Чувашской Республики, соисполнителями – Управление по благоустройству и развитию территорий администрации Аликовского муниципального округа Чувашской Республики, территориальные отделы Управления по благоустройству и развитию территорий администрации Аликовского муниципального округа Чувашской Республики, отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ Управления по благоустройству и развитию территорий администрации Аликовского муниципального округа Чувашской Республики, отдел экономики и инвестиционной деятельности, земельных и имущественных отношений  администрации Аликовского муниципального округа Чувашской Республики, отдел сельского хозяйства и экологии администрации Аликовского муниципального округа Чувашской Республики.

Основными целями Муниципальной программы являются:

- формирование системы документов территориального планирования и градостроительного зонирования Аликовского муниципального округа Чувашской Республики.

- формирование и обеспечение устойчивого развития территории Аликовского муниципального округа Чувашской Республики;

- создание условий по сокращению административных барьеров и сроков оформления разрешительной документации в сфере строительства.

В целях достижения целей Муниципальной программой предусмотрено решение следующих задач:

- мониторинг документов территориального планирования Аликовского муниципального округа Чувашской Республики;

- обеспечение своевременной подготовки документации по планировке территории для строительства объектов муниципального значения Аликовского муниципального округа Чувашской Республики;

- обеспечение мониторинга своевременности актуализации и приведения в соответствие с требованиями действующего законодательства документов территориального планирования и градостроительного зонирования Аликовского муниципального округа Чувашской Республики;

- организация и проведение мероприятий, направленных на повышение качества архитектурной деятельности на территории Аликовского муниципального округа Чувашской Республики;

- снижение административной нагрузки на застройщиков, - совершенствование нормативно-правовой базы и порядка регулирования деятельности в сфере жилищного строительства;

- создание и эксплуатация информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в управление по благоустройству и развитию территорий администрации Аликовского муниципального округа Чувашской Республики.

В рамках муниципальной программы Аликовского муниципального округа Чувашской Республики в 2024 году осуществлялась реализация двух подпрограмм:

- «Градостроительная деятельность».

- «Снятие административных барьеров в строительстве»;

Подпрограмма 1 «Градостроительная деятельность»

В 2024 году реализовано основное мероприятие - устойчивое развитие территорий Аликовского муниципального округа Чувашской Республики посредством территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования.

###### Реализация данного мероприятия позволит рационально использовать территориальные ресурсы, создать базу для формирования государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в Чувашской Республике, формировать современный архитектурный облик населенных пунктов.

Разработка генерального плана Аликовского муниципального округа Чувашской Республики, выполнено.

Разработка правил землепользования и застройки Аликовского муниципального округа Чувашской Республики, выполнено.

Подпрограмма 2 «Снятие административных барьеров в строительстве»

Данное мероприятие реализовано, установлена информационная система обеспечения градостроительной деятельности Чувашской Республики (ИСОГД).

Ведется работа по выдаче услуг в электронной форме через информационную систему обеспечения градостроительной деятельности Чувашской Республики (ИСОГД). Увеличивается доля услуг по выдаче разрешения на строительство, предоставленных в электронном виде, в общем количестве предоставленных услуг до 80%.

На реализацию мероприятий муниципальной программы на 2024 год финансирование не предусмотрено.

Информационно-разъяснительная, консультационная работа

В течении 2024 года велась работа по:

- координатное описание границы Аликовского муниципального округа Чувашской Республики и внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений;

- координатное описание территориальных зон Аликовского муниципального округа Чувашской Республики и внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений.

Заключение

Из вышеуказанного следует, что реализация муниципальной программы «Развитие строительного комплекса и архитектуры» на территории округа результативно.

Отчет о реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Аликовского муниципального округа ЧР «Развитие строительного комплекса и архитектуры», сведения о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы,  подпрограмм муниципальной программы, отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Аликовского муниципального округа на реализацию муниципальной программы, информация о финансировании реализации муниципальной программы Аликовского муниципального округа за счет всех источников финансирования за 2023 год приведены в Приложениях 1, 2, 3, 4.

Приложение N 1 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ Аликовского муниципального округа # Отчет о реализации основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм муниципальной программы Аликовского муниципального округа за _____ год N пп; Наименование муниципальной программы Аликовского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Аликовского муниципального округа), основного мероприятия; Сведения о выполнении соответствующего мероприятия*; Примечание**. 1; 2; 3; 4. Муниципальная программа Аликовского муниципального округа "Развитие строительного комплекса и архитектуры"; Выполнено. Подпрограмма 1 «Градостроительная деятельность»; Выполнено. 1.1.; Основное мероприятие 1 Устойчивое развитие территорий муниципальных образований Чувашской Республики посредством территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования; Выполнено. Разработка генерального плана Аликовского муниципального округа; Выполнено. Разработка правил землепользования и застройки Аликовского муниципального округа; Выполнено. Подпрограмма 2 «Снятие административных барьеров в строительстве»; Выполнено. 2.1.; Основное мероприятие 1 Оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг в области градостроительной деятельности и создание условий для улучшения инвестиционного климата в Округе; Выполнено. 2.2.; Основное мероприятие 2 Разработка и внедрение государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в Округе; Выполнено. * Указываются значения "выполнено", "не выполнено", "частично выполнено". ** Представляется краткая информация о проделанной работе и о достижении (недостижении) установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Аликовского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Аликовского муниципального округа). В случае недостижении установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Аликовского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Аликовского муниципального округа) представляются пояснения причин недостижения.

Приложение N 2
к Порядку разработки и реализации
муниципальных программ
Аликовского муниципального округа

# Сведения
о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Аликовского муниципального округа, подпрограмм муниципальной программы Аликовского муниципального округа (программ)

| N пп | Наименование целевого индикатора и показа-теля | Единица измерения | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Аликовского муниципального округа, подпрограммы муниципальной программы Аликовского муниципального округа (программы) |  |  |  | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов и показателей на конец отчетного года (при наличии) | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Аликовского муниципального округа, подпрограммма муниципальной программы Аликовского муниципального округа (программы) текущий год (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному* | отчетный год |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Первоначальный план | Уточненный план | факт |  |  |
|  | Муниципальная программа Аликовского муниципального округа «Развитие строительного комплекса и архитектуры» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля обеспеченности документами территориального планирования, градостроительного зонирования, нормативами градостроительного проектирования, соответствующими законодательству Российской Федерации (генеральный план и правила землепользования и застройки муниципального округа) | % | 2023 | 100 | 100 | 100 |  |  |
|  | Подпрограмма 1 «Градостроительная деятельность» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка генерального плана и правил землепользования и застройки Аликовского муниципального округа Чувашской Республики | ед. | 2023 | 2 | 2 | 2 |  |  |
|  | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка генерального плана Аликовского муниципального округа Чувашской Республики | ед. | 2023 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 1.2 | Разработка правил землепользования и застройки Аликовского муниципального округа Чувашской Республики | ед. | 2023 | 1 | 1 | 1 |  |  |
|  | Подпрограмма 2 «Снятие административных барьеров в строительстве» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля услуг по выдаче разрешения на строительство, предоставленных в электронном виде, в общем количестве предоставленных услуг | % | 2023 | 80 | 80 | 80 |  |  |
| 2. | Ведение информационной системы обеспечения | ед. | 2023 | 0 | 0 | 0 |  |  |

──────────────────────────────

* Приводится фактическое значение целевого индикатора и показателя за год, предшествующий отчетному году.

Приложение N 3
к Порядку разработки и реализации
муниципальных программ
Аликовского муниципального округа

# Отчет
об использовании бюджетных ассигнований бюджета Аликовского муниципального округа на реализацию муниципальной программы Аликовского муниципального округа

| Статус | Наименование муниципальной программы Аликовского муниципального округа (подпрограмм-мы муниципальной программы Аликовского муниципального округа, программы) | Расходы, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план расходов на отчетный год | Фактические расходы за отчетный год | план расходов с начала реализации муниципальной программы Аликовского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Аликовского муниципального округа, программы) | фактические расходы с начала реализации муниципальной программы Аликовского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Аликовского муниципального округа, программы) |
| Муниципальная программа Аликовского муниципального округа | Муниципальная программа Аликовского муниципального округа "Развитие строительного комплекса и архитектуры" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 1 (программа 1) | «Градостроительная деятельность» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 2 (программа 2) | «Снятие административных барьеров в строительстве» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ... |  |  |  |  |  |

Приложение N 4
к Порядку разработки и реализации
муниципальных программ
Аликовского муниципального округа

# Информация
о финансировании реализации муниципальной программы Аликовского муниципального округа за счет всех источников финансирования за ____ год

| Статус | Наименование муниципальной программы Аликовского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Аликовского муниципального округа), программы | Источники финансирования | План, тыс. рублей* | Фактические расходы, тыс. рублей** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Аликовского муниципального округа | «Развитие строительного комплекса и архитектуры» | всего | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Аликовского муниципального округа | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 1 (Программа) | «Градостроительная деятельность» | всего | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Аликовского муниципального округа | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |

* В соответствии с муниципальной программой Аликовского муниципального округа.

** Кассовые расходы федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, бюджета Аликовского муниципального округа, бюджета поселений Аликовского муниципального округа, внебюджетные источники.