Приложение № 7

к Комплексной программе

социально-экономического развития

Красночетайского МО

Чувашской Республики

на 2025–2030 годы

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

КРАСНОЧЕТАЙСКОГО МО ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА 2025–2030 ГОДЫ

| № | Наименование мероприятия |  | Сроки исполнения | Ожидаемые результаты реализации мероприятий | Ответственный отдел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Агропромышленный комплекс |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство коровника на 200 голов СХПК «Нива» | 2025–2026 |  | Современный коровник обеспечит высокое качество молока и стабильность объемов производства, что повысит привлекательность продукции на рынке. | Отдел сельского хозяйства и экологии |
| 2 | Строительство коровника на 400 голов СХПК «Нива» | 2026–2028 |  | Автоматизированные процессы кормления, доения и ветеринарного обслуживания позволят сократить расходы и ускорить возврат вложенных средств. Создаются новые вакансии для обслуживающего персонала, ветеринаров, механиков и управленцев, уменьшая уровень безработицы в округе. Налоговая база муниципалитета увеличится за счет растущего оборота предприятия и регулярных выплат налога на имущество и прибыль. Качественная продукция открывает перспективы для экспорта молочных изделий, расширяя рынок сбыта. | Отдел сельского хозяйства и экологии |
| 3 | Строительство цеха переработки и доработки семян мелкосемянных культур, в том числе установка сушилки ООО «СТК 21» | 2025–2028 |  | Проект направлен на создание семенного материала зерновых, зернобобовых культур и многолетних трав отечественной селекции и селекции стран Евразийского союза | Отдел сельского хозяйства и экологии |
| 4 | Строительство цеха переработки и доработки семян зерновых, зернобобовых, в том числе цеха по фасовке ООО «СТК 21» | 2025–2030 |  | Повышение эффективности хранения сельскохозяйственной продукции благодаря современным технологиям хранения и обработки зерна, минимизации потерь урожая и поддержанию высокого качества сырья. Расширение ассортимента выпускаемой продукции, позволяющее удовлетворить потребности разных сегментов рынка и увеличить долю рынка. Формирование дополнительного спроса на продукцию, расширение географии сбыта и выход на новые рынки сбыта, включая экспортные направления. Привлечение инвестиций и создание новых рабочих мест, стимулирование экономики округа путем увеличения числа занятых и улучшения условий труда. Оптимизация логистической цепочки, снижение транспортных расходов и повышение рентабельности бизнеса за счет сокращения издержек на транспортировку и хранение товаров. Рост налоговых платежей в бюджеты всех уровней вследствие расширения производственной деятельности и увеличения налогооблагаемой базы. | Отдел сельского хозяйства и экологии |
| 5 | Строительство зерноскладов для хранения сельскохозяйственной продукции и цеха фасовки мелкосемянных культур ООО «СТК 21» | 2025–2030 |  | Улучшенные условия хранения и переработки продукции позволят минимизировать потери зерна и повысить качество конечного продукта, что положительно скажется на конкурентоспособности местных производителей. | Отдел сельского хозяйства и экологии |
| 6 | Строительство современного высокотехнологичного завода по производству натуральных сыров ИП Михопаровой С.И. | 2026–2030 |  | Проект направлен на увеличение переработки продукции сельского хозяйства на территории муниципального округа с учетом привлечения личного подворья более 40 % (самозанятых), развитие полной переработки молока, развитие сыроделия и увеличение качества жизни населения в сельской местности. За счет открытия нового корпуса предприятие планирует производство еще более расширенного ассортимента сыров и даст возможность увеличить поставки продукции в другие регионы от сегодняшнего показателя 15 до 40 регионов. | Отдел сельского хозяйства и экологии |
| 7 | Проект строительства животноводческого комплекса для КРС молочного напрвления (родильное отделение с ДМБ, переработка ППЖ) в 2025 г. СХПК «Коминтерн» | 2025-2027 |  | Обеспечивая современные условия содержания животных и применение передовых методов ухода, комплекс сможет стабильно производить молоко высшего сорта, повышая конкурентоспособность продукции. Организация переработки органических отходов животноводства снизит затраты на удобрения и улучшит экологическое состояние хозяйства. Применение специализированных биореакторов для переработки отходов снижает загрязнение почвы и водоемов, предотвращая накопление токсичных веществ. Оптимальное размещение объектов животноводства позволяет избежать негативного воздействия на экосистемы и сохранить природные ландшафты. | Отдел сельского хозяйства и экологии |
| 8 | Проект строительство животноводческого комплекса для КРС молочного направления (коровник на 400 голов) в 2027 г. СХПК «Коминтерн» | 2027-2028 |  | Использование натуральных кормов и инновационных технологий позволяет получать экологически чистую продукцию, благотворно влияющую на здоровье потребителей. Становится возможным обеспечить население доступным высококачественным молоком и кисломолочной продукцией отечественного производства. | Отдел сельского хозяйства и экологии |
| 9 | Проект Строительство животноводческого комплекса для КРС молочного направления (откормочник быков) в 2028 г. СХПК «Коминтерн» | 2028-2030 |  | Возведение крупных комплексов оживляет экономику деревень и малых городов, привлекает молодых специалистов и предотвращает миграционные потоки из сел. Данный проект станет важным фактором стабилизации и роста муниципального агропромышленного комплекса, обеспечив устойчивое производство мяса говядины. Эффективное ведение откорма бычков гарантирует высокие показатели выхода мясной продукции и получение прибыли. | Отдел сельского хозяйства и экологии |
| строительства, благоустройства и ЖКХ, транспорт |  |  |  |  |  |
|  | Строительство сетей водоснабжения д. Черепаново Красночетайского района Чувашской Республики |  | 2025 | - Повышение надежности и качества подачи воды населению. - Сокращение потерь воды вследствие устранения утечек и износа старых трубопроводов. - Увеличение пропускной способности водопровода, обеспечивающее стабильное снабжение водой даже в периоды пиковых нагрузок. - Улучшение экологической обстановки благодаря снижению количества аварий и загрязнений грунтовых вод. - Обеспечение соответствия требованиям санитарных норм и стандартов качества питьевой воды. - Создание условий для устойчивого социально-экономического развития округа путем улучшения инфраструктуры жизнеобеспечения населения. | Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ |
|  | Благоустройство территории трех прудов вокруг Храма Воздвижения Креста Господня с. Красные Четаи Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики |  | 2025-2027 | - Создание комфортной среды отдыха для местных жителей и гостей региона. - Привлечение туристов и паломников, способствующих развитию внутреннего туризма. - Сохранение историко-культурного наследия, связанного с храмовым комплексом. - Оздоровление окружающей природной среды путём очистки водоёмов и озеленения территорий. - Формирование эстетически привлекательной зоны, отражающей культурные и духовные ценности местного сообщества. - Развитие инфраструктуры, включая прогулочные дорожки, площадки для занятий спортом и культурного досуга. - Поддержание экологического баланса и сохранение биоразнообразия водных экосистем. | Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ |
|  | Реконструкция сетей водоснабжения с. Красные Четаи Красночетайского района Чувашской Республики |  | 2025-2026 | - Повышение надежности и качества подачи воды населению. - Сокращение потерь воды вследствие устранения утечек и износа старых трубопроводов. - Увеличение пропускной способности водопровода, обеспечивающее стабильное снабжение водой даже в периоды пиковых нагрузок. - Улучшение экологической обстановки благодаря снижению количества аварий и загрязнений грунтовых вод. - Обеспечение соответствия требованиям санитарных норм и стандартов качества питьевой воды. - Создание условий для устойчивого социально-экономического развития округа путем улучшения инфраструктуры жизнеобеспечения населения. | Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ |
|  | Строительство системы водоснабжения д. Санкино Красночетайского района Чувашской Республики |  | 2026 | - Повышение надежности и качества подачи воды населению. - Сокращение потерь воды вследствие устранения утечек и износа старых трубопроводов. - Увеличение пропускной способности водопровода, обеспечивающее стабильное снабжение водой даже в периоды пиковых нагрузок. - Улучшение экологической обстановки благодаря снижению количества аварий и загрязнений грунтовых вод. - Обеспечение соответствия требованиям санитарных норм и стандартов качества питьевой воды. - Создание условий для устойчивого социально-экономического развития округа путем улучшения инфраструктуры жизнеобеспечения населения. | Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ |
|  | Реконструкция системы водоотведения, находящихся по адресу: Чувашская Республика, Красночетайский район, с. Красные Четаи" |  | 2026-2027 | - Повышение надежности и качества подачи воды населению. - Сокращение потерь воды вследствие устранения утечек и износа старых трубопроводов. - Увеличение пропускной способности водопровода, обеспечивающее стабильное снабжение водой даже в периоды пиковых нагрузок. - Улучшение экологической обстановки благодаря снижению количества аварий и загрязнений грунтовых вод. - Обеспечение соответствия требованиям санитарных норм и стандартов качества питьевой воды. - Создание условий для устойчивого социально-экономического развития округа путем улучшения инфраструктуры жизнеобеспечения населения. | Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ |
|  | Строительство системы водоснабжения с. Атнары Красночетайского района Чувашской Республики |  | 2027 | - Повышение надежности и качества подачи воды населению. - Сокращение потерь воды вследствие устранения утечек и износа старых трубопроводов. - Увеличение пропускной способности водопровода, обеспечивающее стабильное снабжение водой даже в периоды пиковых нагрузок. - Улучшение экологической обстановки благодаря снижению количества аварий и загрязнений грунтовых вод. - Обеспечение соответствия требованиям санитарных норм и стандартов качества питьевой воды. - Создание условий для устойчивого социально-экономического развития округа путем улучшения инфраструктуры жизнеобеспечения населения. | Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ |
|  | Строительство автомобильной дороги «Сура» – Акчикасы – Шоля» – Мижеркасы Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики» (1этап строительство мостового сооружения) |  | 2025 | - Повышение транспортной доступности: обеспечение удобного подъезда к населённым пунктам, социальным объектам, предприятиям и другим важным инфраструктурным элементам. - Развитие экономики: стимулирование деловой активности, привлечение инвестиций, увеличение мобильности рабочей силы и товаров. - Облегчение логистических процессов: сокращение времени доставки грузов и пассажиров, снижение транспортных расходов. - Создание комфортных условий передвижения: повышение безопасности дорожного движения, улучшение состояния покрытия дорог, установка необходимого оборудования и разметки. - Социальные выгоды: повышение качества жизни населения за счёт упрощённого доступа к медицинским учреждениям, образовательным центрам, местам культурно-развлекательного назначения. | Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ |
|  | Строительство автомобильной дороги «Сура» – Акчикасы – Шоля» – Мижеркасы Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики» (2 этап) |  | 2026-2027 | - Повышение транспортной доступности: обеспечение удобного подъезда к населённым пунктам, социальным объектам, предприятиям и другим важным инфраструктурным элементам. - Развитие экономики: стимулирование деловой активности, привлечение инвестиций, увеличение мобильности рабочей силы и товаров. - Облегчение логистических процессов: сокращение времени доставки грузов и пассажиров, снижение транспортных расходов. - Создание комфортных условий передвижения: повышение безопасности дорожного движения, улучшение состояния покрытия дорог, установка необходимого оборудования и разметки. - Социальные выгоды: повышение качества жизни населения за счёт упрощённого доступа к медицинским учреждениям, образовательным центрам, местам культурно-развлекательного назначения. | Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ |
|  | Разработка ПСД для строительства дороги "Ямаши-Мижеркасы |  | 2026 | - Повышение транспортной доступности: обеспечение удобного подъезда к населённым пунктам, социальным объектам, предприятиям и другим важным инфраструктурным элементам. - Развитие экономики: стимулирование деловой активности, привлечение инвестиций, увеличение мобильности рабочей силы и товаров. - Облегчение логистических процессов: сокращение времени доставки грузов и пассажиров, снижение транспортных расходов. - Создание комфортных условий передвижения: повышение безопасности дорожного движения, улучшение состояния покрытия дорог, установка необходимого оборудования и разметки. - Социальные выгоды: повышение качества жизни населения за счёт упрощённого доступа к медицинским учреждениям, образовательным центрам, местам культурно-развлекательного назначения. | Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ |
|  | Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по межмуниципальному маршруту «Шумерля (ДКП г. Шумерля) - Красные Четаи (ДКП с. Красные Четаи) - Шоля» |  | 2025-2030 | - Доступность транспорта: гарантированное транспортное сообщение между населёнными пунктами и объектами социального значения, позволяющее жителям свободно перемещаться по региону. - Экономичность поездок: регулирование тарифов позволяет обеспечить доступность проезда для широких слоёв населения, особенно уязвимых категорий граждан (пенсионеры, студенты). - Безопасность перевозки: соблюдение установленных требований к техническому состоянию автомобилей и квалификации водителей повышает уровень безопасности дорожного движения. - Соблюдение расписания: регулярность рейсов обеспечивает своевременность прибытия пассажиров к месту назначения, сокращая временные затраты и повышая эффективность планирования времени. | Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ |
|  | Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по межмуниципальному маршруту «Шумерля (ДКП г. Шумерля) - Красные Четаи (ДКП с. Красные Четаи) - Питишево» |  | 2025-2030 | - Доступность транспорта: гарантированное транспортное сообщение между населёнными пунктами и объектами социального значения, позволяющее жителям свободно перемещаться по региону. - Экономичность поездок: регулирование тарифов позволяет обеспечить доступность проезда для широких слоёв населения, особенно уязвимых категорий граждан (пенсионеры, студенты). - Безопасность перевозки: соблюдение установленных требований к техническому состоянию автомобилей и квалификации водителей повышает уровень безопасности дорожного движения. - Соблюдение расписания: регулярность рейсов обеспечивает своевременность прибытия пассажиров к месту назначения, сокращая временные затраты и повышая эффективность планирования времени. | Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ |
|  | Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по межмуниципальному маршруту «Шумерля (ДКП г. Шумерля) - Штанаши» |  | 2025-2030 | - Доступность транспорта: гарантированное транспортное сообщение между населёнными пунктами и объектами социального значения, позволяющее жителям свободно перемещаться по региону. - Экономичность поездок: регулирование тарифов позволяет обеспечить доступность проезда для широких слоёв населения, особенно уязвимых категорий граждан (пенсионеры, студенты). - Безопасность перевозки: соблюдение установленных требований к техническому состоянию автомобилей и квалификации водителей повышает уровень безопасности дорожного движения. - Соблюдение расписания: регулярность рейсов обеспечивает своевременность прибытия пассажиров к месту назначения, сокращая временные затраты и повышая эффективность планирования времени. | Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ |
|  | Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по межмуниципальному маршруту «Шумерля (ДКП г. Шумерля) - Красные Четаи (ДКП с. Красные Четаи) -Березовка» |  | 2025-2030 | - Доступность транспорта: гарантированное транспортное сообщение между населёнными пунктами и объектами социального значения, позволяющее жителям свободно перемещаться по региону. - Экономичность поездок: регулирование тарифов позволяет обеспечить доступность проезда для широких слоёв населения, особенно уязвимых категорий граждан (пенсионеры, студенты). - Безопасность перевозки: соблюдение установленных требований к техническому состоянию автомобилей и квалификации водителей повышает уровень безопасности дорожного движения. - Соблюдение расписания: регулярность рейсов обеспечивает своевременность прибытия пассажиров к месту назначения, сокращая временные затраты и повышая эффективность планирования времени. | Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ |
|  | Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по межмуниципальному маршруту «Шумерля (ДКП г. Шумерля) - Новые Атаи -Кузнечная» |  | 2025-2030 | - Доступность транспорта: гарантированное транспортное сообщение между населёнными пунктами и объектами социального значения, позволяющее жителям свободно перемещаться по региону. - Экономичность поездок: регулирование тарифов позволяет обеспечить доступность проезда для широких слоёв населения, особенно уязвимых категорий граждан (пенсионеры, студенты). - Безопасность перевозки: соблюдение установленных требований к техническому состоянию автомобилей и квалификации водителей повышает уровень безопасности дорожного движения. - Соблюдение расписания: регулярность рейсов обеспечивает своевременность прибытия пассажиров к месту назначения, сокращая временные затраты и повышая эффективность планирования времени. | Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ |
|  | Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по межмуниципальному маршруту «Шумерля (ДКП г. Шумерля) - Красные Четаи (ДКП с. Красные Четаи)- Кумаркино» |  | 2025-2030 | - Доступность транспорта: гарантированное транспортное сообщение между населёнными пунктами и объектами социального значения, позволяющее жителям свободно перемещаться по региону. - Экономичность поездок: регулирование тарифов позволяет обеспечить доступность проезда для широких слоёв населения, особенно уязвимых категорий граждан (пенсионеры, студенты). - Безопасность перевозки: соблюдение установленных требований к техническому состоянию автомобилей и квалификации водителей повышает уровень безопасности дорожного движения. - Соблюдение расписания: регулярность рейсов обеспечивает своевременность прибытия пассажиров к месту назначения, сокращая временные затраты и повышая эффективность планирования времени. | Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ |
|  | Устройство теплых остановочных павильонов с умной остановкой, состоящий из двух половин: открытой остановочной части и теплого остановочного блока на межмуниципальным маршруте «Шумерля (ДКП г. Шумерля) - Красные Четаи (ДКП с. Красные Четаи) - Шоля» |  | 2026-2028 | - Комфорт ожидания: оснащённые теплом и крышей остановки позволяют пассажирам комфортно ожидать транспорт вне зависимости от погодных условий. - Развитость инфраструктуры: новые конструкции способствуют созданию целостной транспортной системы, интегрируя общественный транспорт в общую систему городского пространства. | Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ |
|  | Устройство теплых остановочных павильонов с умной остановкой, состоящий из двух половин: открытой остановочной части и теплого остановочного блока на межмуниципальным маршруте «Шумерля (ДКП г. Шумерля) - Красные Четаи (ДКП с. Красные Четаи) - Питишево» |  | 2026-2028 | - Комфорт ожидания: оснащённые теплом и крышей остановки позволяют пассажирам комфортно ожидать транспорт вне зависимости от погодных условий. - Развитость инфраструктуры: новые конструкции способствуют созданию целостной транспортной системы, интегрируя общественный транспорт в общую систему городского пространства. | Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ |
|  | Устройство теплых остановочных павильонов с умной остановкой, состоящий из двух половин: открытой остановочной части и теплого остановочного блока на межмуниципальным маршруте «Шумерля (ДКП г. Шумерля) - Штанаши» |  | 2026-2028 | - Комфорт ожидания: оснащённые теплом и крышей остановки позволяют пассажирам комфортно ожидать транспорт вне зависимости от погодных условий. - Развитость инфраструктуры: новые конструкции способствуют созданию целостной транспортной системы, интегрируя общественный транспорт в общую систему городского пространства. | Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ |
|  | Устройство теплых остановочных павильонов с умной остановкой, состоящий из двух половин: открытой остановочной части и теплого остановочного блока на межмуниципальным маршруте «Шумерля (ДКП г. Шумерля) - Красные Четаи (ДКП с. Красные Четаи) -Березовка» |  | 2026-2028 | - Комфорт ожидания: оснащённые теплом и крышей остановки позволяют пассажирам комфортно ожидать транспорт вне зависимости от погодных условий. - Развитость инфраструктуры: новые конструкции способствуют созданию целостной транспортной системы, интегрируя общественный транспорт в общую систему городского пространства. | Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ |
|  | Устройство теплых остановочных павильонов с умной остановкой, состоящий из двух половин: открытой остановочной части и теплого остановочного блока на межмуниципальным маршруте «Шумерля (ДКП г. Шумерля) - Красные Четаи (ДКП с. Красные Четаи)- Кумаркино» |  | 2026-2028 | - Комфорт ожидания: оснащённые теплом и крышей остановки позволяют пассажирам комфортно ожидать транспорт вне зависимости от погодных условий. - Развитость инфраструктуры: новые конструкции способствуют созданию целостной транспортной системы, интегрируя общественный транспорт в общую систему городского пространства. | Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ |
|  | Устройство теплых остановочных павильонов с умной остановкой, состоящий из двух половин: открытой остановочной части и теплого остановочного блока на межмуниципальным маршруте «Шумерля (ДКП г. Шумерля) - Новые Атаи -Кузнечная» |  | 2026-2028 | - Комфорт ожидания: оснащённые теплом и крышей остановки позволяют пассажирам комфортно ожидать транспорт вне зависимости от погодных условий. - Развитость инфраструктуры: новые конструкции способствуют созданию целостной транспортной системы, интегрируя общественный транспорт в общую систему городского пространства. | Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ |
|  | Реконструкция автомобильной дороги "Аликово – Старые Атаи – а.д. "Сура" – д. Верхнее Аккозино – д. Кузнечная на участке км 1+460 – км 3+060 |  | 2026 | - Повышение транспортной доступности: обеспечение удобного подъезда к населённым пунктам, социальным объектам, предприятиям и другим важным инфраструктурным элементам. - Развитие экономики: стимулирование деловой активности, привлечение инвестиций, увеличение мобильности рабочей силы и товаров. - Облегчение логистических процессов: сокращение времени доставки грузов и пассажиров, снижение транспортных расходов. - Создание комфортных условий передвижения: повышение безопасности дорожного движения, улучшение состояния покрытия дорог, установка необходимого оборудования и разметки. - Социальные выгоды: повышение качества жизни населения за счёт упрощённого доступа к медицинским учреждениям, образовательным центрам, местам культурно-развлекательного назначения | Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ |
| Культура, Туризм |  |  |  |  |  |
|  | Непрерывное повышение профессионального уровня и расширение квалификации работников учреждений сферы культуры и искусства |  | 2025–2030 | Обеспечение сферы культуры высококвалифицированными кадрами | Отдел культуры, социального развития и архивного дела администрации Красночетайского муниципального округа |
|  | Организация и сопровождение реставрации объектов культурного наследия регионального и федерального значения |  | 2025–2030 | Сохранение объектов культурного наследия | Отдел культуры, социального развития и архивного дела администрации Красночетайского муниципального округа |
|  | Формирование и реализация культурно-событийной программы по исследованию, развитию и популяризации национальной чувашской культуры |  | 2025–2030 | Сохранение и развитие чувашской национальной культуры | Отдел культуры, социального развития и архивного дела администрации Красночетайского муниципального округа |
|  | Поддержка культурных инициатив и искусства |  | 2025–2030 | Развитие сферы искусства как профессиональной деятельности, повышение плотности пространства искусства и культуры | Отдел культуры, социального развития и архивного дела администрации Красночетайского муниципального округа |
|  | Реализация программы «Земский работник культуры» |  | 2025–2030 | Обеспечение сферы культуры высококвалифицированными кадрами | Отдел культуры, социального развития и архивного дела администрации Красночетайского муниципального округа |
|  | Повышение цифровой грамотности сотрудников и внедрение цифровых инструментов в работу учреждений культуры |  | 2025–2030 | Обеспечение сферы культуры высококвалифицированными кадрами | Отдел культуры, социального развития и архивного дела администрации Красночетайского муниципального округа |
|  | Организация целевого обучения специалистов в сфере культуры и в сфере искусства как профессиональной деятельности |  | 2025–2030 | Повышение квалификации работников культуры | Отдел культуры, социального развития и архивного дела администрации Красночетайского муниципального округа |
|  | Реализация мега-проекта «Дом культуры. Новый формат» |  | 2025–2030 | Модернизация культурных учреждений, повышение качества и доступности культурных услуг | Отдел культуры, социального развития и архивного дела администрации Красночетайского муниципального округа |
|  | Реализация проекта «Культурная среда» |  | 2025–2030 | Создание современных культурных пространств и развитие творческих сообществ | Отдел культуры, социального развития и архивного дела администрации Красночетайского муниципального округа |
|  | Реализация мега-проекта «Библиотеки Чувашии. Перезагрузка» |  | 2025–2030 | Модернизация библиотек, создание общедоступных культурно-образовательных центров | Отдел культуры, социального развития и архивного дела администрации Красночетайского муниципального округа |
|  | Образование, Физическая культура, молодежная политика |  |  |  |  |
|  | 2025–2030 |  | Создание интегрированной цифровой образовательной экосистемы, обеспечивающей персонализированное обучение, мониторинг и управление образовательным процессом | Отдел образования, молодежной политики и спорта | Обеспечение цифровизации сферы образования |
|  | 2025–2030 |  | Создание единой системы профориентации, обеспечивающей подготовку квалифицированных кадров для приоритетных отраслей экономики Чувашской Республики | Отдел образования, молодежной политики и спорта | Формирование комплексной системы профориентации |
|  | 2025–2030 |  | Увеличение охвата детей услугами детских оздоровительных лагерей. | Отдел образования, молодежной политики и спорта | Организация детского отдыха и оздоровления детей |
|  | 2025–2030 |  | Обеспечение доступности и качества образования | Отдел образования, молодежной политики и спорта | Внедрение комплексных мер, обеспечивающих безопасные условия функционирования образовательных организаций Республики |
|  | 2025–2030 |  | Обеспечение доступности и качества образования | Отдел образования, молодежной политики и спорта | Усиление воспитательной работы в системе образования, направленной на ориентацию детей и молодежи на семейные ценности, повышение гражданской ответственности, обеспечение преемственности поколений, воспитание нового поколения граждан с активной жизненной позицией |
|  | Капитальный ремонт МДОУ "Колосок"" |  | 2025 | - Современные учебные помещения: комфортные классы, оборудованные современной мебелью и техникой, создают условия для эффективного учебного процесса. - Безопасная среда: устранение дефектов строительных конструкций, обновление инженерных коммуникаций обеспечивают безопасные условия пребывания детей и сотрудников школы. - Улучшенная инфраструктура: благоустроенные школьные дворы, спортивные площадки и игровые зоны расширяют возможности для активного отдыха и физического воспитания учащихся. | Отдел образования, молодежной политики и спорта |
|  | Благоустройство МБДОУ "Колосок" |  | 2026 | - Современные учебные помещения: комфортные классы, оборудованные современной мебелью и техникой, создают условия для эффективного учебного процесса. - Безопасная среда: устранение дефектов строительных конструкций, обновление инженерных коммуникаций обеспечивают безопасные условия пребывания детей и сотрудников школы. - Улучшенная инфраструктура: благоустроенные школьные дворы, спортивные площадки и игровые зоны расширяют возможности для активного отдыха и физического воспитания учащихся. | Отдел образования, молодежной политики и спорта |
|  | Капитальный ремонт МБОУ "Мижеркассинская ООШ" |  | 2027 | - Современные учебные помещения: комфортные классы, оборудованные современной мебелью и техникой, создают условия для эффективного учебного процесса. - Безопасная среда: устранение дефектов строительных конструкций, обновление инженерных коммуникаций обеспечивают безопасные условия пребывания детей и сотрудников школы. - Улучшенная инфраструктура: благоустроенные школьные дворы, спортивные площадки и игровые зоны расширяют возможности для активного отдыха и физического воспитания учащихся. | Отдел образования, молодежной политики и спорта |
|  | БлагоустройствоМБОУ "Мижеркассинская ООШ" |  | 2027 | - Современные учебные помещения: комфортные классы, оборудованные современной мебелью и техникой, создают условия для эффективного учебного процесса. - Безопасная среда: устранение дефектов строительных конструкций, обновление инженерных коммуникаций обеспечивают безопасные условия пребывания детей и сотрудников школы. - Улучшенная инфраструктура: благоустроенные школьные дворы, спортивные площадки и игровые зоны расширяют возможности для активного отдыха и физического воспитания учащихся. | Отдел образования, молодежной политики и спорта |
|  | Капитальный ремонт МБОУ""Хозанкинская ООШ" дошкольная группа" Родничек" |  | 2026 | - Современные учебные помещения: комфортные классы, оборудованные современной мебелью и техникой, создают условия для эффективного учебного процесса. - Безопасная среда: устранение дефектов строительных конструкций, обновление инженерных коммуникаций обеспечивают безопасные условия пребывания детей и сотрудников школы. - Улучшенная инфраструктура: благоустроенные школьные дворы, спортивные площадки и игровые зоны расширяют возможности для активного отдыха и физического воспитания учащихся. | Отдел образования, молодежной политики и спорта |
|  | капремонт подвального помещения МБОУ "Атнарская Сош" |  | 2025 | - Современные учебные помещения: комфортные классы, оборудованные современной мебелью и техникой, создают условия для эффективного учебного процесса. - Безопасная среда: устранение дефектов строительных конструкций, обновление инженерных коммуникаций обеспечивают безопасные условия пребывания детей и сотрудников школы. - Улучшенная инфраструктура: благоустроенные школьные дворы, спортивные площадки и игровые зоны расширяют возможности для активного отдыха и физического воспитания учащихся. | Отдел образования, молодежной политики и спорта |
|  | Благоустройство МБОУ"Большеатменская СОШ |  | 2025 | - Современные учебные помещения: комфортные классы, оборудованные современной мебелью и техникой, создают условия для эффективного учебного процесса. - Безопасная среда: устранение дефектов строительных конструкций, обновление инженерных коммуникаций обеспечивают безопасные условия пребывания детей и сотрудников школы. - Улучшенная инфраструктура: благоустроенные школьные дворы, спортивные площадки и игровые зоны расширяют возможности для активного отдыха и физического воспитания учащихся. | Отдел образования, молодежной политики и спорта |
|  | МБОУ " Атнарская СОШ"- благоустройство территории здания школы |  | 2025 | - Современные учебные помещения: комфортные классы, оборудованные современной мебелью и техникой, создают условия для эффективного учебного процесса. - Безопасная среда: устранение дефектов строительных конструкций, обновление инженерных коммуникаций обеспечивают безопасные условия пребывания детей и сотрудников школы. - Улучшенная инфраструктура: благоустроенные школьные дворы, спортивные площадки и игровые зоны расширяют возможности для активного отдыха и физического воспитания учащихся. | Отдел образования, молодежной политики и спорта |
|  | МБДОУ « Детский сад «Ромашка» - капитальный ремонт здания |  | 2027 | - Современные учебные помещения: комфортные классы, оборудованные современной мебелью и техникой, создают условия для эффективного учебного процесса. - Безопасная среда: устранение дефектов строительных конструкций, обновление инженерных коммуникаций обеспечивают безопасные условия пребывания детей и сотрудников школы. - Улучшенная инфраструктура: благоустроенные школьные дворы, спортивные площадки и игровые зоны расширяют возможности для активного отдыха и физического воспитания учащихся. | Отдел образования, молодежной политики и спорта |
|  | МБДОУ «Детский сад «Ромашка» - благоустройство территории |  | 2028 | - Современные учебные помещения: комфортные классы, оборудованные современной мебелью и техникой, создают условия для эффективного учебного процесса. - Безопасная среда: устранение дефектов строительных конструкций, обновление инженерных коммуникаций обеспечивают безопасные условия пребывания детей и сотрудников школы. - Улучшенная инфраструктура: благоустроенные школьные дворы, спортивные площадки и игровые зоны расширяют возможности для активного отдыха и физического воспитания учащихся. | Отдел образования, молодежной политики и спорта |
|  | Создание условий для развития добровольчества (волонтерства), детских и молодежных общественных объединений |  | 2025-2030 | Воспитание патриотичной и социально ответственной личности | Отдел образования, молодежной политики и спорта |
|  | Создание условий для развития и патриотического воспитания молодежи |  | 2025-2030 | Воспитание патриотичной и социально ответственной личности | Отдел образования, молодежной политики и спорта |
|  | Формирование системы ценностей здорового и безопасного образа жизни |  | 2025-2030 | Профилактика девиантного поведения и воспитание гармонично развитой личности | Отдел образования, молодежной политики и спорта |
|  | Создание для молодых людей благоприятных условий, направленных на повышение рождаемости, формирование ценностей семейной культуры, всестороннюю поддержку молодых семей |  | 2025-2030 | Профилактика девиантного поведения и воспитание гармонично развитой личности | Отдел образования, молодежной политики и спорта |
|  | Содействие профессиональному и карьерному росту молодежи |  | 2025-2030 | Создание условий для самореализации детей и молодежи | Отдел образования, молодежной политики и спорта |
|  | Создание условий для реализации интеллектуального потенциала молодых людей |  | 2025-2030 | Создание условий для самореализации детей и молодежи | Отдел образования, молодежной политики и спорта |
|  | Создание условий для развития потенциала талантливой и социально активной молодежи |  | 2025-2030 | Создание условий для самореализации детей и молодежи | Отдел образования, молодежной политики и спорта |
|  | Создание современной эффективной экосистемы молодежной политики |  | 2025-2030 | Развитие профильных направлений работы с молодежью и профессионализация работы с молодежью. | Отдел образования, молодежной политики и спорта |
|  | Повышение интереса населения Красночетайского МО к систематическим занятиям физической культурой и спортом |  | 2025–2030 | Повышение доли населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом | Отдел образования, молодежной политики и спорта |
|  | Межведомственное взаимодействие в пропаганде занятий физической культурой и спортом |  | 2025–2030 | Развитие массового спорта | Отдел образования, молодежной политики и спорта |
|  | Развитие сферы физической культуры и спорта для лиц с ограниченными возможностями здоровья |  | 2025–2030 | Повышение доли населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом | Отдел образования, молодежной политики и спорта |
|  | Создание модульного спортивного зала |  | 2029 | Повышение доступности спорта: Возможность заниматься спортом круглый год независимо от погодных условий. Развитие инфраструктуры: Создание комфортных условий для тренировок профессиональных спортсменов и любителей. | Отдел образования, молодежной политики и спорта |
|  | Создание крытого модульного футбольного манежа |  | 2029 | 1. Расширение тренировочных возможностей: Повышение качества подготовки футболистов благодаря наличию защищенного покрытия. 2. Защита от неблагоприятных факторов: Отсутствие влияния осадков и ветра улучшает качество игры и снижает вероятность травм. 3. Привлечение зрителей: Крытые трибуны создают комфортные условия для болельщиков даже в плохую погоду. 4. Продвижение массового футбола: Увеличение числа занимающихся футболом за счет улучшения условий занятий. | Отдел образования, молодежной политики и спорта |
|  | Капитальный ремонт территории МАДОУ "ДЮСШ-ФСК "Хастар"-установка крытой трибуны на 300 мест |  | 2026 | 1.Комфорт болельщиков: Уменьшение негативного воздействия атмосферных явлений повышает интерес зрителей к спортивным мероприятиям. 2. Рост популярности мероприятий: Улучшенные условия способствуют привлечению большего количества зрителей и спонсоров. | Отдел образования, молодежной политики и спорта |
| МСП |  |  |  |  |  |  |
|  | Продолжить реализацию подпрограммы "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Красночетайском муниципальном округе" муниципальной программы Красночетайского муниципального округа "экономическое развитие" |  | 2025–2030 | создание условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства в Красночетайском муниципальном округе на основе формирования эффективных механизмов его муниципальной и государственной поддержки; обеспечение занятости населения за счет увеличения количества субъектов малого и среднего предпринимательства, использующих поддержку (открывших, и (или) расширивших, и (или) продолжающих ведение собственного бизнеса) | отдел экономики, инвестиционной деятельности, земельных и имущественных отношений |
|  | Содействие в проведении в Красночетайском муниципальном округе маркетинговых социологических исследований по вопросам организации и ведения предпринимательской деятельности с выявлением проблем малого и среднего предпринимательства |  | 2025–2030 | Повышение устойчивости малого и среднего бизнеса | отдел экономики, инвестиционной деятельности, земельных и имущественных отношений |
|  | Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства, гражданам, желающим создать собственный бизнес, в разработке бизнес-планов и технико-экономических обоснований на бесплатной основе |  | 2025–2030 | - Повышение уровня финансовой грамотности среди потенциальных предпринимателей. - Обеспечение доступности квалифицированной помощи при составлении финансовых документов. - Стимулирование предпринимательской активности путем снижения барьеров входа на рынок. - Поддержка инновационного и социально значимого бизнеса через разработку эффективных планов и обоснований. | отдел экономики, инвестиционной деятельности, земельных и имущественных отношений |
|  | Содействие в организации и проведении конкурсов среди субъектов малого и среднего предпринимательства, средств массовой информации по вопросам предпринимательства по различным номинациям, в том числе среди молодежи |  | 2025–2030 | - Формирование позитивного имиджа предпринимательства среди населения, особенно среди молодых людей. - Выявление лучших практик и инновационных подходов в бизнесе, распространение успешного опыта. - Укрепление связей между бизнесом, государственными структурами и средствами массовой информации. - Создание мотивирующей среды для начинающих предпринимателей, поддержка талантливых инициатив. - Привлечение внимания общественности и инвесторов к перспективным проектам и направлениям развития экономики. | отдел экономики, инвестиционной деятельности, земельных и имущественных отношений |
|  | Содействие в проведении дней малого и среднего предпринимательства Содействие в проведении обучающих семинаров и консультаций для субъектов малого и среднего предпринимательства, граждан, желающих создать собственный бизнес, по различным аспектам предпринимательской деятельности, рабочих встреч, круглых столов, тренингов, конференций по вопросам развития малого и среднего предпринимательства |  | 2025–2030 | - Повышение уровня информированности и профессиональной компетенции субъектов малого и среднего предпринимательства и граждан, желающих начать собственное дело. - Предоставление участникам актуальных сведений и практических рекомендаций по различным аспектам ведения бизнеса, включая правовую базу, налогообложение, маркетинг, управление персоналом и финансами. - Расширение деловых связей и партнерских взаимодействий между участниками рынка, представителями власти и общественных организаций. - Формирование положительного образа предпринимателя и привлечение интереса к малому бизнесу среди широкой аудитории. - Активизация процессов самоорганизации и повышения эффективности деятельности малых и средних компаний посредством передачи передового опыта и внедрения современных технологий управления. | отдел экономики, инвестиционной деятельности, земельных и имущественных отношений |
|  | Реализация мероприятий регионального проекта "Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию |  | 2025–2030 | создании и развитии гарантийного и залогового фондов по формированию обеспечения для привлечения субъектами малого и среднего предпринимательства кредитных ресурсов | отдел экономики, инвестиционной деятельности, земельных и имущественных отношений |
|  | Развитие системы "одного окна" предоставления услуг, сервисов и мер поддержки предпринимательства |  | 2025–2030 | обеспечить уровень инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, способствующий улучшению условий ведения предпринимательской деятельности. | отдел экономики, инвестиционной деятельности, земельных и имущественных отношений |
|  | Реализация мероприятий регионального проекта "Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности" |  | 2025–2030 | улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, включая информационно-разъяснительные работы об упрощении налоговой отчетности для предпринимателей, применяющих контрольно-кассовую технику, и обеспечение благоприятных условий осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством создания нового режима налогообложения, предусматривающего передачу информации о продажах в налоговые органы Российской Федерации в автоматическом режиме, освобождение от обязанности представлять отчетность, а также уплату единого платежа с выручки, включающего в себя страховые взносы. | отдел экономики, инвестиционной деятельности, земельных и имущественных отношений |
|  | Реализация мероприятий регионального проекта "Популяризация предпринимательства" |  | 2025–2030 | формирование положительного образа предпринимателя и выявление предпринимательских способностей, вовлечение в предпринимательскую деятельность лиц, имеющих предпринимательский потенциал и (или) мотивацию к созданию собственного бизнеса. | отдел экономики, инвестиционной деятельности, земельных и имущественных отношений |
|  | Реализация мероприятий регионального проекта «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» |  | 2025–2030 | - Увеличение количества официально зарегистрированных самозанятых граждан благодаря упрощенным процедурам постановки на учет и льготным условиям налогообложения. - Организация информационно-консультационной поддержки самозанятых, включающей обучение основам налогового учета, финансовому планированию и другим аспектам ведения предпринимательской деятельности. - Проведение образовательных мероприятий и тренингов, направленных на повышение квалификации и компетенций самозанятых граждан. - Развитие инфраструктуры поддержки самозанятых, включая создание специализированных площадок и сервисов для продвижения товаров и услуг. - Улучшение общественного восприятия статуса самозанятого гражданина и снижение административных барьеров для начала самостоятельной трудовой деятельности. | отдел экономики, инвестиционной деятельности, земельных и имущественных отношений |
|  | Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в получении субсидий на реализацию проектов по созданию и (или) развитию социального предпринимательства в Красночетайском муниципальном округе |  | 2025–2030 | - Усиление мотивации предпринимателей к участию в программах поддержки социального предпринимательства. - Рост числа успешно реализованных социальных проектов, направленных на решение местных проблем и удовлетворение потребностей жителей округа. - Повышение качества предоставляемых населению социальных услуг и продукции благодаря поддержке инновационных идей и инициатив. - Снижение рисков и увеличение шансов на успех новых социальных предприятий благодаря выделяемым средствам и консультациям. - Увеличение доли участия местного сообщества в формировании экономической и социальной среды района. | отдел экономики, инвестиционной деятельности, земельных и имущественных отношений |
|  | Оказание консультационной и организационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в сфере социального предпринимательства для получения государственной поддержки |  | 2025–2030 | - Повышение осведомленности предпринимателей о механизмах и условиях предоставления государственной поддержки социальным предприятиям. - Совершенствование навыков подачи заявок на участие в конкурсах и грантах, обеспечивающее рост вероятности победы в конкурсных мероприятиях. - Сокращение временных затрат и минимизация ошибок при подготовке документации, необходимой для получения финансирования. - Рост числа одобренных проектов и увеличенный объем привлеченных государственных ресурсов для реализации социальных инициатив. - Повышение качества проектов и эффективность расходования бюджетных средств, поскольку предприниматели получают своевременную помощь и рекомендации опытных консультантов. | отдел экономики, инвестиционной деятельности, земельных и имущественных отношений |
| Экология |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт гидротехнического сооружения- плотина у д. Вторые Хоршеваши, расположенная западная окраина д. II Хоршеваши |  | 2025-2030 | Надежная работа плотины защищает населенные пункты от наводнений и разрушений, сохраняя жизнь и собственность населения. | Отдел сельского хозяйства и экологии |
| 2 | Капитальный ремонт гидротехнического сооружения- плотина на р. Мочкаушка, расположенная на 0,3 км западнее д. Мочковаши |  | 2025-2030 | Надежная работа плотины защищает населенные пункты от наводнений и разрушений, сохраняя жизнь и собственность населения. | Отдел сельского хозяйства и экологии |
| 3 | Капитальный ремонт гидротехнического сооружения - плотина на р. Мочкаушка восточнее д. Мочеи |  | 2025-2030 | Надежная работа плотины защищает населенные пункты от наводнений и разрушений, сохраняя жизнь и собственность населения. | Отдел сельского хозяйства и экологии |
| 4 | Капитальный ремонт гидротехнического сооружения- плотина в д. Кузнечная, расположенная юго-западной окраине д. Кузнечная |  | 20252030 | Надежная работа плотины защищает населенные пункты от наводнений и разрушений, сохраняя жизнь и собственность населения. | Отдел сельского хозяйства и экологии |
| 5 | Капитальный ремонт гидротехнического сооружения - плотина на р. Шаля д. Акчикасы |  | 2025-2030 | Надежная работа плотины защищает населенные пункты от наводнений и разрушений, сохраняя жизнь и собственность населения. | Отдел сельского хозяйства и экологии |
| 6 | Капитальный ремонт гидротехнического сооружения – плотина у д. Обыково |  | 2025-2030 | Надежная работа плотины защищает населенные пункты от наводнений и разрушений, сохраняя жизнь и собственность населения. | Отдел сельского хозяйства и экологии |
| 7 | Капитальный ремонт гидротехнического сооружения – плотина в с. Красные Четаи |  | 2025-2030 | Надежная работа плотины защищает населенные пункты от наводнений и разрушений, сохраняя жизнь и собственность населения. | Отдел сельского хозяйства и экологии |