Приложение № 2 к постановлению

администрации г. Чебоксары

от _______________ № __________

График производства работ

| N п/п | Наименование работ | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Осуществление строительно-монтажных работ по размещению ЛЭП-0,4 кВ от ТП-419 до оборудования связи на опоре наружного освещения по ул. Кадыкова, 66 м на юго-запад от д. 4 к.2, г. Чебоксары, в границах земельного участка (части) с кадастровыми номерами: - 21:01:030403:64/чзу1 площадью 4 кв.м, - 21:01:030403:64/чзу2 площадью 111 кв.м, - 21:01:030403:1247/чзу1 площадью 68 кв.м, - 21:01:030403:1811/чзу1 площадью 150 кв.м | май 2025 – июнь 2025 * |
| 2 | Эксплуатация объекта «ЛЭП-0,4 кВ от ТП-419 до оборудования связи на опоре наружного освещения по ул. Кадыкова, 66 м на юго-запад от д. 4 к.2, г. Чебоксары» | июнь 2025 – апрель 2035 |

*Срок в течение, которого использование земельных участков (частей земельных участков) и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества в соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением сервитута не превышает 2 месяцев по отношении к каждому из земельного участков и (или) их частей.