| ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИН ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ТАТА ЭНЕРГЕТИКАМИНИСТЕРСТВИ | Акционерное общество «Чувашская энергосбытовая компания» |
| --- | --- |
| Министерство промышленности И энергетики Чувашской Республики |  |
| (МИНПРОМЭНЕРГО ЧУВАШИИ) |  |
| ул.К.Иванова, д. 84, г. Чебоксары, Чувашская Республика, 428018, тел. (8352)56-50-90 e-mail: minprom@cap.ru, www.minprom.cap.ru ОКПО 43631751, ОГРН 1202100001840, ИНН/КПП 2130217350/213001001 |  |
| 14.08.2024 № 05/10-3083 . |  |
| На № _____________ от_____________ |  |

Министерство промышленности и энергетики Чувашской Республики, в соответствии с пунктом 38 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977 (далее – Правила утверждения инвестпрограмм), направляет заключение по результатам рассмотрения проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу акционерного общества «Чувашская энергосбытовая компания» на 2024-2028 годы (далее – Инвестиционная программа).

Руководствуясь пунктом 40 Правил утверждения инвестпрограмм, в связи с наличием  заключений Госслужбы Чувашии по конкурентной политике и тарифам (далее - Госслужба) и Минпромэнерго Чувашии на проект изменений, вносимых в Инвестиционную программу, содержащих замечания и предложения по его доработке (далее – разногласия), сообщаем о проведении с участием Госслужбы согласительного совещания по урегулированию разногласий.

Информируем, что вышеуказанное согласительное совещание состоится 27 августа 2024 года  в 11.00 по адресу: г. Чебоксары, ул. К.Иванова, 84, каб. 36.

Приложение: заключение Минпромэнерго Чувашии на проект изменений, вносимых в       Инвестиционную программу на 3 л. в 1 экз.

Начальник отдела 
энергетической политики                                                                                          Н.М. Павлова

Можаева И.Г., (8352)56-50-94 (доп. 59-24)

Приложение

Заключение  Минпромэнерго Чувашии

на проект изменений, вносимых в Инвестиционную программу

Минпромэнерго Чувашии, рассмотрев проект изменений на 2025-2028 годы, вносимых в утвержденную приказом Минпромэнерго Чувашии от 06.10.2023 № 01-05/121 Инвестиционную программу, направляет следующие замечания и  предложения по его доработке.

- В соответствии с подпунктом «а» пункта 4 постановления Правительства Российской Федерации от 2 июня 2023 г. № 923 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики» (далее – постановление № 923) субъекты электроэнергетики, раскрывают в соответствии со стандартами раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 г. № 24 (далее – Стандарты), информацию о проекте инвестиционной программы и об обосновывающих ее материалах, указанную в пункте 46 Стандартов, с учетом особенностей, предусмотренных постановлением Правительства  Российской Федерации  от 2 июня 2023 г. № 923 (далее – проект инвестпрограммы).

- В представленной форме 1 «Перечни инвестиционных проектов и план финансирования капитальных вложений по ним»:

в столбце 7 по строкам инвестиционных проектов с идентификаторами М_047 и N_061 отсутствуют предлагаемые годы окончания реализации данных проектов по корректируемому плану). Просим провести соответствующие корректировки по столбцу 7;

в столбце 68 по строке проекта с идентификатором М_051 указано обоснование  корректировки утвержденного плана. Вместе с тем, по данному проекту корректировка на 2025-2028 годы не предлагается, в связи с чем просим исключить пояснения по обоснованию корректировки данного проекта.

- В представленной форме 2 «Перечни инвестиционных проектов и план освоения капитальных вложений по ним»:

в столбцах 6-7 по инвестиционным проектам с идентификаторами: М_047, N_061, О_074- О_077  некорректно отражен нулевой год окончания реализации проектов. Просим скорректировать указанный нулевой год;

в столбце 14 просим привести значения в ячейках к единообразию с другими значениями в ячейках формы, исключив нулевые  значения  из ячеек столбца 14;

исключить в столбце 30 по проекту с идентификатором М_051 пояснения по обоснованию  корректировки утвержденного плана, в связи с тем, что по данному проекту не предлагается корректировка утвержденного плана.

- По представленной форме 3 «План ввода основных средств»:

исключить столбец 9 «м2» из формы, так как инвестиционные проекты с данным  наименованием единицы измерения натуральных количественных показателей проектов отсутствуют;

исключить столбцы 15,31 и 35, отражающие наименования единицы измерения нематериальных активов, так как согласно ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы», для целей бухгалтерского учета объектом нематериальных активов считается актив,  не имеющий материально-вещественной формы;

в столбцах 4-5 просим корректно отразить первоначальную стоимость  принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов в годах реализации Инвестиционной  программы, путем сложения значений в столбцах  7, 8, 38, 9 и 7, 8, 41, 42 соответственно. Кроме того, считаем, что полученные путем указанного сложения значения необходимо отразить в форме 2 в столбце, отражающем объем освоения капитальных вложений в целом по Инвестиционной программе (утвержденный план на 2024-2028 годы), и в столбце, отражающем сумму объема прогнозного освоения капитальных вложений в текущем 2024 году (согласно утвержденному плану) и объема предлагаемой корректировки  утвержденного плана на 2025-2028 годы;

исключить в столбце 44 по проекту с идентификатором М_051 пояснения по обоснованию  корректировки утвержденного плана, в связи с тем, что по данному проекту не предлагается корректировка утвержденного плана.

5. Согласно подпункту «г» пункта 4 постановления № 923 субъекты электроэнергетики, в составе информации о проекте инвестпрограммы, указанной в 
пункте 46 стандартов раскрытия информации, в дополнение к информации, указанной в подпункте "б" настоящего пункта, раскрывают паспорта инвестиционных проектов, предусмотренных проектом инвестпрограммы, в которых должна содержаться нижеследующая информация:

отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе о закупках товаров, работ, услуг, выполняемых (выполненных) для целей реализации инвестиционного проекта;

конкретные результаты реализации инвестиционного проекта, а также характеризующие такие результаты значения показателей инвестиционного проект;

показатели инвестиционного проекта, в том числе показатели энергетической эффективности.

В данной связи просим отразить в паспортах реализуемых инвестиционных проектов  указанную отчетную информацию, по состоянию на 1 июля 2024 года, а также показатели энергетической эффективности. Так, например, по проекту с идентификатором N_068 указаны только натуральные количественные показатели проекта. Вместе с тем в пояснительной записке к данному проекту отражено, что оборудование должно обладать определенными техническими характеристиками. Вследствие чего просим дополнить паспорта инвестиционных проектов конкретными показателями инвестиционных проектов, техническими характеристиками и показателями энергетической эффективности.

6. Просим обратить внимание, что 26 апреля 2024 года Минэкономразвития России разработаны и опубликованы Сценарные условия функционирования экономики Российской Федерации, основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и прогнозируемые изменения цен (тарифов) на товары, услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе, на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов (далее - Сценарные условия), в силу чего просим в доработанном проекте  изменений, вносимых в Инвестиционную программу, при пересчете показателей в прогнозные цены соответствующих лет, использовать базовый (наиболее вероятный сценарий развития российской экономики)  вариант Сценарных условий, а в сметных расчетах – актуальные цены 2024 года, а не текущие цены 2023 года.

7. Следует отметить, что в соответствии с подпунктом «к» пункта 4 постановления № 923 при формировании электронных документов, содержащих информацию, указанную в подпунктах «б» - «г» настоящего пункта, подлежат использованию шаблоны, руководства и описания форматов электронных документов, размещенные на официальном сайте Минэнерго России в сети «Интернет» после вступления в силу постановления № 923. При этом при формировании электронных документов, содержащих информацию, указанную в подпунктах «б» - «г»пункта 4 постановления № 923 до первоначального размещения вышеуказанных шаблонов, руководств и описаний форматов электронных документов подлежат использованию формы раскрытия либо представления информации о проектах инвестпрограмм, правила заполнения таких форм и требования к форматам электронных документов, содержащих указанную информацию, утвержденные до дня вступления в силу постановления № 923 в соответствии со Стандартами либо Правилами утверждения инвестпрограмм.

Сообщаем, что шаблон «Форма 19. Финансовый план субъекта электроэнергетики (версия шаблона 1.0)» и  руководство по заполнению данного шаблона размещены на официальном сайте Минэнерго России. В связи с этим, при представлении доработанного проекта изменений, вносимых в Инвестиционную программу, электронный документ финансового плана субъекта электроэнергетики, указанного в абзаце втором подпункта «г» пункта 4 постановления № 923, просим сформировать в шаблоне, размещенном Минэнерго России по следующей ссылке:

https://minenergo.gov.ru/industries/power-industry/investment-programs/finansovyy-plan-subekta-elektroenergetiki .

8. Необходимо отметить, что пунктом 3 Правил утверждения инвестпрограмм предусмотрено, что исполнение государственной функции по утверждению инвестиционных программ в части рассмотрения и утверждения проектов инвестиционных программ осуществляется на основании информации об отчетах о реализации инвестиционных программ. Учитывая, что инвестиционная программа акционерного общества «Чувашская энергосбытовая компания» на 2023-2027 годы в части финансирования и освоения инвестиционных проектов выполнена в 2023 году в объемах менее 70%, окончательное решение по утверждению проекта изменений, вносимых в Инвестиционную программу, будет приниматься с учетом отчетной информации за 1 полугодие текущего года.

На основании изложенного проект изменений, вносимых в Инвестиционную программу, просим доработать, устранив вышеуказанные замечания, а также замечания, указанные в заключении Госслужбы, направленном письмом от 18.07.2024 № 02/12-2-2031 в адрес АО «Чувашская энергосбытовая компания» и размещенном также на официальном сайте Минпромэнерго Чувашии по ссылке:

https://minprom.cap.ru/action/elektroenergetika-i-energosberezhenie/1234/2024-god/ao-chuvashskaya-energosbitovaya-kompaniya/zaklyuchenie-gossluzhbi-chuvashii-po-konkurentnoj.