Приложение № 2 к постановлению 
администрации г. Чебоксары
от _______________ № __________


График производства работ
	N
п/п
	Наименование работ
	Сроки

	1
	Осуществление строительно-монтажных работ по размещению ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,4 кВ ТП-694 до жилого дома по пер. Гремячевский, д. 29а (земельный участок с кадастровым номером 21:01:030207:532), г. Чебоксары,в границах земельного участка (части)с кадастровым номером 21:01:030207:1463/чзу1 площадью 45 кв.м
	Август 2025 – сентябрь2025 *

	2
	Эксплуатация объекта «ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,4 кВ ТП-694 до жилого дома по пер. Гремячевский, д. 29а (земельный участок с кадастровым номером 21:01:030207:532), г. Чебоксары»
	Сентябрь 2025 - октябрь 2035


*Срок в течение, которого использование земельных участков (частей земельных участков) и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества в соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением сервитута не превышает 2 месяцев по отношении к каждому из земельного участков и (или) их частей.

