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Прокурор Яльчикского района Александр Кудряшов проинспектировал ход благоустройства центральной улицы с. Яльчики.

В текущем году по заключенному Управлением по благоустройству и развитию территорий администрации Яльчикского муниципального округа  контракту проводится благоустройство аллеи по ул. Советская в с. Яльчики. Срок его выполнения 01 августа 2025 г., стоимость – более  3 млн. рублей.
[bookmark: _GoBack]Прокурор района Александр Кудряшов с выходом на место оценил ход и качество выполненных работ на объекте. Визуальный осмотр показал, что благоустройство осуществляется в соответствии с условиями контракта. 
С представителями заказчика и подрядчика – ООО «ДПМК «Яльчикское» обсуждены возможные проблемы при исполнении контракта, в настоящее время  работы выполнены на треть от общего объема и рисков нарушения сроков исполнения контратка не имеется.
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