УТВЕРЖДЕНА

постановлением

администрации

Вурнарского муниципального округа

Чувашской Республики

от  15.05.2023  г.  № 632

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ВУРНАРСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ ВУРНАРСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»

Ответственный исполнитель: Отдел  строительства,

архитектуры, дорожного

и  жилищно – коммунального

хозяйства  администрации

Вурнарского муниципального округа

Чувашской  Республики;

Дата составления  проекта

муниципальной программы:

30 декабря 2022 года;

Непосредственные  исполнители: Начальник

отдела  строительства,

архитектуры, дорожного

и жилищно – коммунального

хозяйства  администрации

Вурнарского муниципального округа

Чувашской  Республики;

тел.: +7(83537)2-53-84;

е-mail: vur_construc@cap.ru.

Паспорт Муниципальной программы Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики»

| Ответственный исполнитель Муниципальной программы | Отдел строительства, архитектуры, дорожного и жилищно – коммунального хозяйства администрации Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики |
| --- | --- |
| Соисполнители Муниципальной программы | Финансовый отдел администрации Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики; Управление по благоустройству и развитию территорий администрации Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики (по согласованию). |
| Участники Муниципальной программы | Специализированные организации и предприятия дорожной отрасли (по согласованию); ОГИБДД МО МВД РФ «Вурнарский» (по согласованию); Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники (далее - Гостехнадзор) (по согласованию); Управление государственного автодорожного надзора по Чувашской Республике (далее УГАНД по Чувашской Республике) (по согласованию). |
| Подпрограммы Муниципальной программы | «Безопасные и качественные автомобильные дороги Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики»; «Безопасность дорожного движения в Вурнарском муниципальном округе Чувашской Республики». |
| Цели Муниципальной программы | увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности; снижение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности; снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на автомобильных дорогах общего пользования местного значения; повышение эффективности транспортного обслуживания населения; снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий и количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими; |
| Задачи Муниципальной программы | обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения; организация работ по обеспечению функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения; повышение надежности и доступности услуг пассажирского транспорта для всех слоев населения; обеспечение перевозок пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок; создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения; формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах; повышение безопасного поведения участников дорожного движения; развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях; развитие рыночных отношений в транспортном комплексе |
| Целевые индикаторы (показатели) Муниципальной программы | достижение к 2036 году следующих показателей: доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию – 72 процента; доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию – 45 процента; капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов – 100 % к 2036 году по сравнению с 2019 годом ожидается достижение следующих значений целевых индикаторов: сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий до 2 человек; снижение тяжести последствий до 5 человек; доля дорожно– транспортных происшествий (далее – ДТП), совершению которых сопутствовали неудовлетворительные дорожные условия, в общем количестве ДТП - 35%. |
| Сроки и этапы реализации Муниципальной программы | Срок реализации: 2019 – 2035 годы; Iэтап: 2019 – 2025 годы; II этап: 2026 – 2030 годы; IIIэтап: 2031 – 2035 годы. |
| Объемы финансирования Муниципальной программы с разбивкой по годам реализации программы | Общий объем финансирования Муниципальной программы составляет – 1373160,9 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 57709,0 тыс. рублей; в 2020 году – 42890,5 тыс. рублей; в 2021 году – 48184,5 тыс. рублей; в 2022 году – 84213,1 тыс. рублей; в 2023 году – 89761,9 тыс. рублей; в 2024 году – 80841,8 тыс. рублей; в 2025 году – 88141,8 тыс. рублей; в 2026-2030 годах– 440709,1 тыс. рублей; в 2031-2035 годах – 440709,1 тыс. рублей; из них средства: республиканского бюджета Чувашской Республики – 1285363,6 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 47114,3 тыс. рублей; в 2020 году – 37802,4 тыс. рублей; в 2021 году – 43320,6 тыс. рублей; в 2022 году – 77834,3 тыс. рублей; в 2023 году – 84974,8 тыс. рублей; в 2024 году – 76168,1 тыс. рублей; в 2025 году – 83468,1 тыс. рублей; в 2026-2030 годах– 417340,5 тыс. рублей; в 2031-2035 годах – 417340,5 тыс. рублей; бюджета Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики - 57042 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 5954,7 тыс. рублей; в 2020 году – 3394,7 тыс. рублей; в 2021 году – 3141,4 тыс. рублей; в 2022 году – 4044,8 тыс. рублей; в 2023 году – 3115,875 тыс. рублей; в 2024 году – 3115,875 тыс. рублей; в 2025 году – 3115,875 тыс. рублей; в 2026-2030 годах– 15579,375 тыс. рублей; в 2031-2035 годах – 15579,375 тыс. рублей; бюджета Управления по благоустройству и развитию территорий администрации Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики – 30755,3 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 4640,0 тыс. рублей; в 2020 году – 1693,4 тыс. рублей; в 2021 году – 1722,5 тыс. рублей; в 2022 году – 2334 тыс. рублей; в 2023 году – 1671,2 тыс. рублей; в 2024 году – 1557,8 тыс. рублей; в 2025 году – 1557,8 тыс. рублей; в 2026-2030 годах– 7789,28 тыс. рублей; в 2031-2035 годах – 7789,28 тыс. рублей. Объемы и источники финансирования Муниципальной программы уточняются при формировании республиканского бюджета Чувашской Республики и бюджета Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период. |
| Ожидаемые результаты реализации Муниципальной программы | повышение конкурентоспособности, обеспечение экономического роста дорожного хозяйства; развитие условий применения прогрессивных технологий, материалов, конструкций, машин и механизмов на объектах строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог; повышение надежности и доступности услуг пассажирского транспорта для всех слоев населения Чувашской Республики; обновление и пополнение парка подвижного состава пассажирского транспорта; создание дополнительных рабочих мест в других сопутствующих сферах экономики и сфере услуг; создание конкурентной среды, стимулирующей развитие малого и среднего предпринимательства и привлечение внебюджетных инвестиций в развитие транспортной инфраструктуры; повышение уровня безопасности на транспорте; прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, к общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; повышение уровня безопасности дорожного движения и эффективности управления транспортными потоками |

# I. Приоритеты реализуемой на территории Вурнарского муниципального округа

# Чувашской Республики политики в транспортной системе, цели, задачи, описание сроков

# и этапов реализации Муниципальной программы

Приоритеты государственной политики в сфере дорожного хозяйства и транспортного комплекса определены Стратегией национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683, национальными целями и стратегическими задачами развития Российской Федерации на период до 2024 года, обозначенными в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204, Стратегией социально – экономического развития Чувашской Республики до 2035 года, утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 июня 2018 г. №254, ежегодными посланиями Главы Чувашской Республики Государственному Совету Чувашской Республики.

Основными целями Муниципальной программы являются:

- развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры;

- повышение доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения и хозяйствующих субъектов;

- обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, повышение гарантий их законных прав на безопасные условия движении на дорогах города;

- повышение эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог Вурнарского района;

- сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий и количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, обеспечение охраны жизни, здоровья граждан, их имущества;

Для достижения целей Муниципальной программы предполагается решение следующих задач:

- выполнение комплекса работ по поддержанию в надлежащем состоянии автомобильных дорог (содержание дорог);

- выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог (ремонт дорог);

- выполнение комплекса работ по замене или восстановлению конструктивных элементов автомобильных дорог, дорожных сооружений и их частей (капитальный ремонт дорог и сооружений на них);

- подготовка проектной документации по капитальному ремонту, строительству и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений на них;

- предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;

- сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;

- совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в населенных пунктах;

- расширение работ по организации движения транспорта и пешеходов, в том числе мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, оптимизация скоростных режимов движения на участках улично-дорожной сети, современных технических средств (светофоров, дорожных знаков, разметки и т.д.);

- значительное увеличение объемов работ по организации движения транспорта и пешеходов, в том числе ликвидация мест концентрации ДТП;

- повышение роли общественных объединений и организаций в проведении профилактических мероприятий.

## II. Обобщенная характеристика основных мероприятий и подпрограмм

## Муниципальной программы

Достижение целей и решение задач Муниципальной программы будет осуществляться в рамках реализации следующих подпрограмм: "Безопасные и качественные автомобильные дороги Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики" и "Безопасность дорожного движения Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики".

Подпрограмма "Безопасные и качественные автомобильные дороги Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики" предусматривает выполнение 7 мероприятий:

Мероприятие 1.Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего местного значения.

Реализация указанного мероприятия позволит обеспечение проектной документацией работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог.

Мероприятие 1.1.Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Осуществление данного мероприятия позволит построить, и реконструировать 45 км автомобильных дорог.

Мероприятие 2.Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения.

Реализация данного мероприятия обеспечит круглогодичное функционирование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Мероприятие 2.1. Осуществление дорожной деятельности, кроме деятельности по строительству, в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района.

Мероприятие 2.2.Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселений.

Мероприятие 2.3.Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселений.

Мероприятие 2.4.Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов.

Осуществление данного мероприятия обеспечит поддержание улично – дорожной сети (УДС) поселений района в нормативном состоянии.

Подпрограмма «Безопасность дорожного движения в Вурнарском муниципальном округе  Чувашской Республики» предусматривает выполнение следующих мероприятий:

Основное мероприятие «Реализация мероприятий, направленных на организацию и обеспечение безопасности дорожного движения» предусматривает осуществление следующих мероприятий:

Мероприятие 1. Обеспечение безопасности участия детей в дорожном движении.

Мероприятие 2. Строительство, содержание, модернизация и ремонт технических средств организации дорожного движения.

Мероприятие 3. Обустройство и совершенствование опасных участков улично-дорожной сети городов и сельских населенных пунктов.

Мероприятие 4. Пропаганда безопасности дорожного движения и культуры поведения участников дорожного движения.

Мероприятие 5. Развитие системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.

Реализация данных мероприятий повысит безопасность дорожного движения транспортных средств.

III. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых

для реализации Муниципальной программы

При реализации Муниципальной программы предполагается привлечение финансирования из республиканского и местных бюджетов.

Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы за счет всех источников финансирования, планируемое с учетом ситуации в финансово-бюджетной сфере на республиканском и местном уровнях, высокой экономической и социальной важности проблем, а также возможностей ее реализации с учетом действующих расходных обязательств и необходимых дополнительных средств при эффективном взаимодействии всех участников Муниципальной программы, подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.

Общий объем финансирования Муниципальной программы

составляет – 1373160,9 тыс. рублей, в том числе:

в 2019 году – 57709,0 тыс. рублей;

в 2020 году – 42890,5 тыс. рублей;

в 2021 году – 48184,5 тыс. рублей;

в 2022 году – 84213,1 тыс. рублей;

в 2023 году – 89761,9 тыс. рублей;

в 2024 году – 80841,8 тыс. рублей;

в 2025 году – 88141,8 тыс. рублей;

в 2026-2030 годах– 440709,1 тыс. рублей;

в 2031-2035 годах – 440709,1 тыс. рублей;

из них средства:

республиканского бюджета Чувашской Республики

– 1285363,6 тыс. рублей, в том числе:

в 2019 году – 47114,3 тыс. рублей;

в 2020 году –  37802,4 тыс. рублей;

в 2021 году – 43320,6 тыс. рублей;

в 2022 году – 77834,3 тыс. рублей;

в 2023 году – 84974,8 тыс. рублей;

в 2024 году – 76168,1 тыс. рублей;

в 2025 году – 83468,1 тыс. рублей;

в 2026-2030 годах– 417340,5 тыс. рублей;

в 2031-2035 годах – 417340,5 тыс. рублей;

бюджета Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики

- 57042 тыс. рублей, в том числе:

в 2019 году – 5954,7 тыс. рублей;

в 2020 году – 3394,7 тыс. рублей;

в 2021 году – 3141,4 тыс. рублей;

в 2022 году – 4044,8 тыс. рублей;

в 2023 году – 3115,875 тыс. рублей;

в 2024 году – 3115,875 тыс. рублей;

в 2025 году – 3115,875 тыс. рублей;

в 2026-2030 годах– 15579,375 тыс. рублей;

в 2031-2035 годах – 15579,375 тыс. рублей;

бюджета Управления по благоустройству и развитию территорий администрации Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики – 30755,3 тыс. рублей, в том числе:

в 2019 году – 4640,0 тыс. рублей;

в 2020 году – 1693,4 тыс. рублей;

в 2021 году – 1722,5 тыс. рублей;

в 2022 году – 2334 тыс. рублей;

в 2023 году – 1671,2  тыс. рублей;

в 2024 году – 1557,8 тыс. рублей;

в 2025 году – 1557,8 тыс. рублей;

в 2026-2030 годах– 7789,28 тыс. рублей;

в 2031-2035 годах – 7789,28 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение мероприятий Муниципальной программы и годам ее реализации приведены в приложении №3 к настоящей Муниципальной программе.

Приложение №1

к Муниципальной программе Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики»

СВЕДЕНИЯ

о целевых индикаторах и показателях Муниципальной программы Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики

«Развитие транспортной системы Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики», подпрограмм

Муниципальной программы Вурнарского муниципального округа и их значения.

| № пп | Целевой индикатор (показатель) (наименование) | Единица измерения | Значение базовое в 2018г. | Значение целевого индикатора (показателя) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026-2030 | 2031-2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Безопасные и качественные автомобильные дороги Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процент | 58 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 49 | 48 | 46 | 43 |
| Подпрограмма «Безопасность дорожного движения в Вурнарском муниципальном округе Чувашской Республики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий, в том числе детской смертности | чел. | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| 3. | Снижение тяжести последствий (по сравнению с 2019 годом) | Число погибших на 100 пострадавших | 12 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| 4. | Снижение доли дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП), совершению которых сопутствовали неудовлетворительные дорожные условия, в общем количестве ДТП | процентов | 49 | 32 | 34 | 24 | 23 | 22 | 21 | 19 | 60 | 50 |

Приложение №2

к Муниципальной программе Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики»

ПЛАН

реализации Муниципальной программы «Развитие транспортной системы Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики»

на очередной финансовый год (и плановый период).

| № пп | Наименование Муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, мероприятий, реализованных в рамках основного мероприятия | Ответственный исполнитель (структурные подразделения, соисполнители, участники) | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Код бюджетной классификации | Финансовое обеспечение в тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма «Безопасные и качественные автомобильные дороги Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Осуществление дорожной деятельности, кроме деятельности по строительству, в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района или муниципального округа | Отдел строительства, архитектуры, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства администрации Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики* | 01.01.2023 | 31.12.2035 | обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования муниципального значения | Ч210374180 | 26000 |
| 2. | Осуществление дорожной деятельности, кроме деятельности по строительству, в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов | Отдел строительства, архитектуры, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства администрации Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики, Управление по благоустройству и развитию территорий администрации Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики * | 01.01.2023 | 31.12.2035 | обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования муниципального значения | Ч210374190 | 272200 |
| 3. | Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района или муниципального округа | Отдел строительства, архитектуры, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства администрации Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики* | 01.01.2023 | 31.12.2035 | обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования муниципального значения | Ч2103S4180 | 548948,075 |
| 4. | Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов | Отдел строительства, архитектуры, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства администрации Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики, Управление по благоустройству и развитию территорий администрации Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики * | 01.01.2023 | 31.12.2035 | обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования муниципального значения | Ч210374190 | 247192,920 |
| 5. | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | Отдел строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики, Управление по благоустройству и развитию территорий администрации Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики * | 01.01.2023 | 31.12.2035 | обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования муниципального значения | Ч2103S4210 | 43742,915 |
| Подпрограмма «Безопасность дорожного движения в Вурнарском муниципальном округе Чувашской Республики» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Строительство, содержание, модернизация и ремонт технических средств организации дорожного движения | Отдел строительства, архитектуры, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства администрации Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики, Управление по благоустройству и развитию территорий администрации Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики, ОГИБДД ОМВД России по Вурнарскому району Чувашской Республики * | 01.01.2023 | 31.12.2035 | Повышение безопасности дорожного движения транспортных средств и пешеходов | Ч230174360 | 2080 |

*- по согласованию с исполнителями

Приложение №3

к Муниципальной программе Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики» (подпрограммы) за счет всех источников финансирования

| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы Чувашской Республики, основного мероприятия | Код бюджетной классификации |  |  |  | Источники финансового обеспечения | Расходы по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | главный распорядитель бюджетных средств | раздел, подраздел | целевая статья расходов | группа (подгруппа) вида расходов |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031- 2035 |
| Муниципальная программа Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики | «Развитие транспортной системы Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики» | 000 | 0000 | Ч210000000 | 000 | всего | 57709,0 | 42890,5 | 48184,5 | 84213,1 | 89761,9 | 80841,8 | 88141,8 | 440709,1 | 440709,1 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 47114,3 | 37802,4 | 43320,6 | 77834,3 | 84974,8 | 76168,1 | 83468,1 | 417340,5 | 417340,5 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет Вурнарского муниципального округа | 5954,7 | 3394,7 | 3141,4 | 4044,8 | 3115,875 | 3115,875 | 3115,875 | 15579,375 | 15579,375 |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет Управления по благоустройству и развитию территорий | 4640,0 | 1693,4 | 1722,5 | 2334 | 1671,2 | 1557,8 | 1557,8 | 7789,28 | 7789,28 |
| Подпрограмма | «Безопасные и качественные автомобильные дороги Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики» на 2019–2035 годы | 000 | 0000 | Ч210000000 | 000 | всего | 57549,5 | 42730,5 | 48144,4 | 84213,1 | 89601,9 | 80681,8 | 87981,8 | 439909,1 | 439909,1 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 47114,3 | 37802,4 | 43320,6 | 77834,3 | 84974,8 | 76168,1 | 83468,1 | 417340,5 | 417340,5 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет Вурнарского муниципального округа | 5795,2 | 3234,7 | 3101,2 | 4044,8 | 2955,875 | 2955,875 | 2955,875 | 14779,375 | 14779,375 |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет Управления по благоустройству и развитию территорий | 4640,0 | 1693,4 | 1722,5 | 2334 | 1671,2 | 1557,8 | 1557,8 | 7789,28 | 7789,28 |
| Основное мероприятие 1. | Мероприятия, реализуемые с привлечением межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня | 000 | 0000 | Ч210300000 | 000 | всего | 57549,5 | 42730,5 | 48144,4 | 84213,1 | 89601,9 | 80681,8 | 87981,8 | 439909,1 | 439909,1 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 47114,3 | 37802,4 | 43320,6 | 77834,3 | 84974,8 | 76168,1 | 83468,1 | 417340,5 | 417340,5 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет Вурнарского района | 5795,2 | 3234,7 | 3101,2 | 4044,8 | 2955,875 | 2955,875 | 2955,875 | 14779,375 | 14779,375 |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет Управления по благоустройству и развитию территорий | 4640,0 | 1693,4 | 1722,5 | 2334 | 1671,2 | 1557,8 | 1557,8 | 7789,28 | 7789,28 |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значении, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (процент) |  |  |  |  |  |  | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 49 | 48 | 46 | 43 |
| Подпрограмма | «Безопасность дорожного движения в Вурнарском муниципальном округе Чувашской Республики» | 000 | 0000 | Ч230000000 | 000 | всего | 159,5 | 160 | 40,2 | 0,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 800,0 | 800,0 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет Вурнарского муниципального округа | 159,5 | 160 | 40,2 | 0,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 800,0 | 800,0 |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет Управления по благоустройству и развитию территорий | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1. | Реализация мероприятий, направленных на организацию обеспечения безопасности дорожного движения | 000 | 0000 | Ч230100000 | 000 | всего | 159,5 | 160 | 40,2 | 00,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 800,0 | 800,0 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет Вурнарского района | 159,5 | 160 | 40,2 | 0,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 800,0 | 800,0 |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет Управления по благоустройству и развитию территорий | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Сокращение смертности от дорожно – транспортных происшествий, в том числе детской смертности (чел) |  |  |  |  |  |  | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| Снижение тяжести последствий (по сравнению с 2019 годом (число погибших на 100 пострадавших)) |  |  |  |  |  |  | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 |
| Снижение доли дорожно–транспортных происшествий (далее – ДТП), совершению которых сопутствовали неудовлетворительные дорожные условия, в общем количестве ДТП |  |  |  |  |  |  | 32 | 34 | 24 | 23 | 22 | 21 | 19 | 60 | 50 |

Приложение №4

к Муниципальной программе

Вурнарского муниципального округа

Чувашской Республики  «Развитие

транспортной системы

Вурнарского муниципального округа

Чувашской Республики»

ПОДПРОГРАММА

«Безопасные и качественные  автомобильные  дороги

Вурнарского муниципального округа

Чувашской  Республики»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел строительства, архитектуры, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства администрации Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики |
| --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | Управление по благоустройству и развитию территорий администрации Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики (по согласованию) |
| Цели подпрограммы | увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности; снижение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности; снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на автомобильных дорог общего пользования местного значения; повышение эффективности транспортного обслуживания населения; снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий и количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими; |
| Задачи подпрограммы | обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения; организация работ по обеспечению функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения; повышение надежности и доступности услуг пассажирского транспорта для всех слоев населения; обеспечение перевозок пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок; развитие рыночных отношений в транспортном комплексе |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | достижение к 2036 году следующих целевых индикаторов и показателей: доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики, соответствующая нормативным требованиям в их общей протяженности - 100 процентов протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту или ремонту – 108,8 км снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики – 100 процентов общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящаяся в нормативном состоянии по результатам инструментальной диагностики - 50 км |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Срок реализации: 2019 – 2035 годы I этап: 2019 – 2025 годы; II этап: 2026 – 2030 годы; III этап: 2031 – 2035 годы. |
| Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации подпрограммы | Общий объем финансирования Подпрограммы составляет – 1370721,2 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 57549,5 тыс. рублей; в 2020 году – 42730,5 тыс. рублей; в 2021 году – 48144,4 тыс. рублей; в 2022 году – 84213,1 тыс. рублей; в 2023 году – 89601,9 тыс. рублей; в 2024 году – 80681,8 тыс. рублей; в 2025 году – 87981,8 тыс. рублей; в 2026-2030 годах– 439909,1 тыс. рублей; в 2031-2035 годах – 439909,1 тыс. рублей; из них средства: республиканского бюджета Чувашской Республики – 1285363,6 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 47114,3 тыс. рублей; в 2020 году – 37802,4 тыс. рублей; в 2021 году – 43320,6 тыс. рублей; в 2022 году – 77834,3 тыс. рублей; в 2023 году – 84974,8 тыс. рублей; в 2024 году – 76168,1 тыс. рублей; в 2025 году – 83468,1 тыс. рублей; в 2026-2030 годах– 417340,5 тыс. рублей; в 2031-2035 годах – 417340,5 тыс. рублей; бюджета Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики - 54602,28 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 5795,2 тыс. рублей; в 2020 году – 3234,7 тыс. рублей; в 2021 году – 3101,2 тыс. рублей; в 2022 году – 4044,8 тыс. рублей; в 2023 году – 2955,875 тыс. рублей; в 2024 году – 2955,875 тыс. рублей; в 2025 году – 2955,875 тыс. рублей; в 2026-2030 годах – 14779,375 тыс. рублей; в 2031-2035 годах – 14779,375 тыс. рублей; бюджета Управления по благоустройству и развитию территорий администрации Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики – 30755,26 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 4640,0 тыс. рублей; в 2020 году – 1693,4 тыс. рублей; в 2021 году – 1722,5 тыс. рублей; в 2022 году – 2334 тыс. рублей; в 2023 году – 1671,2 тыс. рублей; в 2024 году – 1557,8 тыс. рублей; в 2025 году – 1557,8 тыс. рублей; в 2026-2030 годах– 7789,28 тыс. рублей; в 2031-2035 годах – 7789,28 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2019 – 2035 годов, могут быть уточнены при формировании бюджетов на 2019 – 2035 годы исходя из реальных возможностей бюджетов всех уровней. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | увеличение доли автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям; снижение доли автомобильных дорог местного значения, работающих в режиме перегрузки; снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети |

# I. Приоритеты реализуемой на территории Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики политики в сфере автомобильных дорог, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроки и этапы реализации Подпрограммы

Приоритеты государственной политики в сфере дорожного хозяйства и транспортного комплекса определены Стратегией национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683, национальными целями и стратегическими задачами развития Российской Федерации на период до 2024 года, обозначенными в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204, Стратегией социально – экономического развития Чувашской Республики до 2035 года, утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 июня 2018 г. №254, ежегодными посланиями Главы Чувашской Республики Государственному Совету Чувашской Республики.

Основной целью подпрограммы является развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике.

Для достижения основных целей подпрограммы необходимо решить следующие задачи:

выполнение комплекса работ по поддержанию в надлежащем состоянии автомобильных дорог (содержание дорог);

выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог (ремонт дорог);

выполнение комплекса работ по замене или восстановлению конструктивных элементов автомобильных дорог, дорожных сооружений и их частей (капитальный ремонт дорог и сооружений на них);

подготовка проектной документации по капитальному ремонту, строительству и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений на них;

Поскольку мероприятия подпрограммы, связанные с содержанием, ремонтом и капитальным ремонтом, носят постоянный, непрерывный характер, а мероприятия по реконструкции и строительству дорог имеют длительный производственный цикл, а финансирование мероприятий подпрограммы зависит от возможности республиканского бюджета, то в пределах срока действия подпрограммы этап реализации соответствует одному году. Задачей каждого этапа является 100-процентное содержание всей сети дорог и не повышение показателя «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения».

В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается достижение следующих результатов:

сокращение узких мест на сети автомобильных дорог путем приведения транспортно-эксплуатационного состояния дорог в соответствие требованиям нормативных документов;

улучшение состояния автомобильных дорог на основных направлениях перевозок;

повышение уровня безопасности движения по автодорогам, в том числе путем совершенствования обустройства автомобильных дорог современными типами барьерных ограждений, улучшением освещения и разметки;

увеличение срока службы дорожной одежды на 20 процентов на основе применения новых прогрессивных технологий строительства и ремонта автомобильных дорог, долговечных дорожно-строительных материалов и других инноваций;

повышение уровня эксплуатационного содержания автомобильных дорог и искусственных сооружений на них на основе применения новых прогрессивных технологий содержания автомобильных дорог, долговечных дорожно-строительных материалов.

II. Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам и реализации.

Целевыми индикаторами и показателями подпрограммы являются:

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики, соответствующая нормативным требованиям в их общей протяженности;

протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту или ремонту;

снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики;

общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящаяся в нормативном состоянии по результатам инструментальной диагностики.

В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается достижение следующих целевых индикаторов и показателей:

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики, соответствующая нормативным требованиям в их общей протяженности:

в 2019 году – 45,0 процента;

в 2020 году – 46,0 процента;

в 2021 году – 47,0 процента;

в 2022 году – 48,0 процента;

в 2023 году – 49,0 процента;

в 2024 году – 51,0 процента;

в 2025 году – 52,0 процента;

в 2030 году – 80,0 процента;

в 2035 году – 100,0 процента;

протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту или ремонту:

в 2019 году – 2,0 процента;

в 2020 году – 1,2 процента;

в 2021 году – 1,8 процента;

в 2022 году – 2,4 процента;

в 2023 году – 15,0 процента;

в 2024 году – 30,0 процента;

в 2025 году – 50,0 процента;

в 2030 году – 80,0 процента;

в 2035 году – 100,0 процента;

снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики:

в 2019 году – 97,0 процента;

в 2020 году – 94,0 процента;

в 2021 году – 97,0 процента;

в 2022 году – 100,0 процента;

в 2023 году – 100,0 процента;

в 2024 году – 100,0 процента;

в 2025 году – 100,0 процента;

в 2030 году – 100,0 процента;

в 2035 году – 100,0 процента;

общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящаяся в нормативном состоянии по результатам инструментальной диагностики:

в 2019 году – 35,0 процента;

в 2020 году – 38,0 процента;

в 2021 году – 41,0 процента;

в 2022 году – 44,0 процента;

в 2023 году – 50,0 процента;

в 2024 году – 60,0 процента;

в 2025 году – 70,0 процента;

в 2030 году – 85,0 процента;

в 2035 году – 100,0 процента.

III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы.

Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных целей и задач  муниципальной программы Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики на 2019–2035 годы» в целом.

Мероприятия подпрограммы подразделяются на 2 отдельных основных мероприятия, реализация которых обеспечит достижение индикаторов и эффективности подпрограммы.

Основное мероприятие 1. Проектирование строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения.

#### Мероприятие 1.1. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения обеспечивается комплексом мероприятий по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Мероприятие 1.2. Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования.

#### Распределение средств бюджета Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики по объектам строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения утверждается ежегодно решением Вурнарского районного Собрания депутатов Чувашской Республики.

Основное мероприятие 2. Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Выполнение полного комплекса работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог состоит в постоянном поддержании дорог и мостовых сооружений в транспортно-эксплуатационном состоянии, отвечающем нормативным требованиям, в обеспечении непрерывности и безопасности движения по ним, а также в своевременном устранении дефектов и разрушений, возникающих в ходе их эксплуатации под воздействием автомобильного транспорта и природно-климатических факторов. Для этого необходимо обеспечивать восстановление слоев износа.

Мероприятие 2.1. Осуществление дорожной деятельности, кроме деятельности по строительству, в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики.

Распределение средств Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики утверждается ежегодно решением  Вурнарского районного Собрания депутатов Чувашской Республики о бюджете Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики на соответствующий год.

Мероприятие 2.2. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов.

Мероприятие 2.3. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов.

Мероприятие 2.4. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов.

Решение задач по улучшению жизнедеятельности населения будет осуществляться в соответствии с муниципальными программами капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, разработанных по итогам обследования дворовых территорий, составления адресного перечня дворовых территорий и проездов к ним, требующих выполнения ремонтных работ. Осуществляется комплекс мер по размещению заказа для заключения муниципальных контрактов.

IV.Обоснование объема финансовых ресурсов,

необходимые для реализации подпрограммы.

# Объем бюджетного финансирования определяется в установленном порядке в процессе формирования местного бюджета Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период.

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики.

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет – 1370721,2 тыс. рублей, в том числе:

в 2019 году – 57549,5 тыс. рублей;

в 2020 году – 42730,5 тыс. рублей;

в 2021 году – 48144,4 тыс. рублей;

в 2022 году – 84213,1 тыс. рублей;

в 2023 году – 89601,9 тыс. рублей;

в 2024 году – 80681,8 тыс. рублей;

в 2025 году – 87981,8 тыс. рублей;

в 2026-2030 годах– 439909,1 тыс. рублей;

в 2031-2035 годах – 439909,1 тыс. рублей;

из них средства:

республиканского бюджета Чувашской Республики

– 1285363,6 тыс. рублей, в том числе:

в 2019 году – 47114,3 тыс. рублей;

в 2020 году –  37802,4 тыс. рублей;

в 2021 году – 43320,6 тыс. рублей;

в 2022 году – 77834,3 тыс. рублей;

в 2023 году – 84974,8 тыс. рублей;

в 2024 году – 76168,1 тыс. рублей;

в 2025 году – 83468,1 тыс. рублей;

в 2026-2030 годах– 417340,5 тыс. рублей;

в 2031-2035 годах – 417340,5 тыс. рублей;

бюджета Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики

- 54602,28  тыс. рублей, в том числе:

в 2019 году – 5795,2 тыс. рублей;

в 2020 году – 3234,7 тыс. рублей;

в 2021 году – 3101,2 тыс. рублей;

в 2022 году – 4044,8 тыс. рублей;

в 2023 году – 2955,875 тыс. рублей;

в 2024 году – 2955,875 тыс. рублей;

в 2025 году – 2955,875 тыс. рублей;

в 2026-2030 годах – 14779,375 тыс. рублей;

в 2031-2035 годах – 14779,375 тыс. рублей;

бюджета Управления по благоустройству и развитию территорий администрации Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики – 30755,26 тыс. рублей, в том числе:

в 2019 году – 4640,0 тыс. рублей;

в 2020 году – 1693,4 тыс. рублей;

в 2021 году – 1722,5 тыс. рублей;

в 2022 году – 2334 тыс. рублей;

в 2023 году – 1671,2  тыс. рублей;

в 2024 году – 1557,8 тыс. рублей;

в 2025 году – 1557,8 тыс. рублей;

в 2026-2030 годах– 7789,28 тыс. рублей;

в 2031-2035 годах – 7789,28 тыс. рублей.

Приложение №1 к  Подпрограмме «Безопасные и

качественные автомобильные дороги

Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации подпрограммы

« Безопасные и качественные автомобильные дороги Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики»

| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы Чувашской Республики, основного мероприятия | Код бюджетной классификации |  |  |  | Источники финансового обеспечения | Расходы по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | главный распорядитель бюджетных средств | раздел, подраздел | целевая статья расходов | группа (подгруппа) вида расходов |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031- 2035 |
| Подпрограмма | «Безопасные и качественные автомобильные дороги Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики» на 2019–2035 годы | 000 | 0000 | Ч210000000 | 000 | всего | 57549,5 | 42730,5 | 48144,4 | 84213,1 | 89761,9 | 80841,8 | 88141,8 | 440709,1 | 440709,1 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 47114,3 | 37802,4 | 43320,6 | 77834,3 | 84974,8 | 76168,1 | 83468,1 | 417340,5 | 417340,5 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет Вурнарского муниципального округа | 5795,2 | 3234,7 | 3101,2 | 4044,8 | 3115,875 | 3115,875 | 3115,875 | 15579,375 | 15579,375 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет Управления по благоустройству и развитию территорий | 4640,0 | 1693,4 | 1722,5 | 2334 | 1671,263 | 1557,856 | 1557,856 | 7789,28 | 7789,28 |
| Мероприятие 1.1 | Осуществление дорожной деятельности, кроме деятельности по строительству, в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ и в границах населенных пунктов в границах муниципального района или муниципального округа | 993 | 0409 | Ч210300000 | 000 | всего | 7999,0 | 6120,2 | 6550,8 | 20425,5 | 23500 | 16200 | 23500 | 117500 | 117500 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 6751,3 | 5508,2 | 5895,7 | 20425,5 | 23500 | 16200 | 23500 | 117500 | 117500 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет Вурнарского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет Управления по благоустройству и развитию территорий | 1247,7 | 612,0 | 655,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2 | Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района или муниципального округа | 932 | 0409 | Ч2103S4180 | 244 | Всего | 31090,5 | 25796,8 | 30919,2 | 40448,3 | 42226,775 | 42226,775 | 42226,775 | 211133,875 | 211133,875 |
|  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 25295,3 | 22562,1 | 27818,0 | 36403,5 | 39270,9 | 39270,9 | 39270,9 | 196354,5 | 196354,5 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет Вурнарского муниципального округа | 5795,2 | 3234,7 | 3101,2 | 4044,8 | 2955,875 | 2955,875 | 2955,875 | 14779,375 | 14779,375 |
| Мероприятие 1.3 | Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов | 993 | 0409 | Ч2103S4190 | 244 | всего | 14769,3 | 7561,8 | 7478,2 | 19952,35 | 19014,84 | 19014,84 | 19014,84 | 95074,2 | 95074,2 |
|  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 12004,3 | 6805,6 | 6730,3 | 17957,1 | 17683,8 | 17683,8 | 17683,8 | 88419 | 88419 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджета Управления по благоустройству и развитию территорий | 2765,0 | 756,2 | 747,8 | 1995,25 | 1331,04 | 1331,04 | 1331,04 | 6655,2 | 6655,2 |
| Мероприятие 1.4 | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 993 | 0409 | Ч2103S4210 | 244 | всего | 3690,8 | 3251,7 | 3196,2 | 3387 | 4860,323 | 3240,216 | 3240,216 | 16201,08 | 16201,08 |
|  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 3063,4 | 2926,5 | 2876,6 | 3048,3 | 4520,1 | 3013,4 | 3013,4 | 15067 | 15067 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет Управления по благоустройству и развитию территорий | 627,4 | 325,2 | 319,6 | 338,7 | 340,223 | 226,816 | 226,816 | 1134,08 | 1134,08 |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значении, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (процент) |  |  |  |  |  |  | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 49 | 48 | 46 | 43 |

Приложение № 5

к Муниципальной программе

Вурнарского муниципального округа

Чувашской Республики

«Развитие транспортной системы

Вурнарского муниципального округа

Чувашской Республики»

ПОДПРОГРАММА

«Безопасность дорожного движения в

Вурнарском муниципальном округе  Чувашской Республики»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел строительства, архитектуры, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства администрации Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики; |
| --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | Финансовый отдел администрации Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики; Территориальные отделы Управления по благоустройству и развитию территорий Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики (по согласованию); |
| Участники подпрограммы | Подрядные организации (по согласованию). |
| Цели подпрограммы | сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий и количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими |
| Задачи подпрограммы Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения; формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах; повышение безопасного поведения участников дорожного движения; к 2036 году ожидается достижение следующих значений целевых индикаторов и показателей: стремление к нулевой смертности в дорожно-транспортных происшествиях, (на 100,0 процентов по сравнению с 2017 годом); стремление к нулевой смертности детей в дорожно-транспортных происшествиях, (на 100,0 процентов по сравнению с 2017 годом). |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Срок реализации: 2019 – 2035 годы I этап: 2019 – 2025 годы; II этап: 2026 – 2030 годы; III этап: 2031 – 2035 годы. |
| Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации программы | Общий объем финансирования подпрограммы составляет – 2439,7 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 159,5 тыс. рублей; в 2020 году – 160,0 тыс. рублей; в 2021 году – 40,2 тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 160,0 тыс. рублей; в 2024 году – 160,0 тыс.рублей; в 2025 году – 160,0 тыс. рублей; в 2026 – 2030 годах– 800,0 тыс. рублей; в 2031 – 2035 годах – 800,0 тыс. рублей; из них средства: бюджета Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики – 2439,7 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 159,5 тыс. рублей; в 2020 году – 160,0 тыс. рублей; в 2021 году – 40,2 тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 160,0 тыс. рублей; в 2024 году – 160,0 тыс. рублей; в 2025 году – 160,0 тыс. рублей; в 2026 – 2030 годах– 800,0 тыс. рублей; в 2031 – 2035 годах – 800,0 тыс. рублей. Объемы и источники финансирования подпрограммы уточняются при формировании бюджета Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | сохранение жизни и здоровья участников дорожного движения; формирование знаний и навыков по безопасному дорожному движению; обеспечение безопасных дорожных условий для движения транспорта и пешеходов; обеспечение оперативности и качества оказания медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях. |

I. Приоритеты и цели программы,

общая характеристика участия органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в реализации подпрограммы

# Основной целью подпрограммы является сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий и количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.

Достижению поставленной в подпрограмме цели способствует решение следующих задач:

- создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения;

- формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах;

- повышение безопасного поведения участников дорожного движения.

В результате реализации подпрограммы ожидается достижение следующих результатов:

сохранение жизни и здоровья участников дорожного движения;

формирование знаний и навыков по безопасному дорожному движению;

обеспечение безопасных дорожных условий для движения транспорта и пешеходов;

обеспечение оперативности и качества оказания медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.

Раздел II. Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации

Целевыми индикаторами и показателями подпрограммы являются:

число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях,

число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях.

В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается достижение следующих целевых индикаторов и показателей:

стремление к нулевой смертности лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях:

в 2019 году – 97 процентов;

в 2020 году – 94 процента;

в 2021 году – 97 процентов;

в 2022 году – 100,0 процента;

в 2023 году – 100,0 процента;

в 2024 году – 100,0 процента;

в 2025 году – 100,0 процента;

в 2030 году – 100,0 процента;

в 2035 году – 100,0 процента;

стремление к нулевой смертности детей в дорожно-транспортных происшествиях,                         в том числе:

в 2019 году – 100,0 процента;

в 2020 году – 100,0 процента;

в 2021 году – 100,0 процента;

в 2022 году – 100,0 процента;

в 2023 году – 100,0 процента;

в 2024 году – 100,0 процента;

в 2025 году – 100,0 процента;

в 2030 году – 100,0 процента;

в 2035 году – 100,0 процента.

Раздел III.  Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Подпрограмма будет осуществляться путем реализации подпрограммных мероприятий:

Основное мероприятие «Реализация мероприятий, направленных на организацию и обеспечение безопасности дорожного движения» предусматривает осуществление следующих мероприятий:

Мероприятие 1. Обеспечение безопасности участия детей в дорожном движении.

Мероприятие 2. Строительство, содержание, модернизация и ремонт технических средств организации дорожного движения.

Мероприятие 3. Обустройство и совершенствование опасных участков улично-дорожной сети городов и сельских населенных пунктов.

Мероприятие 4. Пропаганда безопасности дорожного движения и культуры поведения участников дорожного движения.

Мероприятие 5. Развитие системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.

Подпрограмма будет осуществляться путем реализации подпрограммных мероприятий, распределенных по следующим направлениям:

создание условий для вовлечения детей и молодежи в деятельность по обеспечению безопасности дорожного движения (тематические родительские собрания, всевозможные тренинги, коллективные и индивидуальные беседы совместно с детьми и родителями, викторины и конкурсы по правилам дорожного движения);

организация системы оказания методической помощи родителям в вопросах обучения детей правилам дорожного движения и навыкам безопасного поведения на дорогах (обучение категорированных групп населения практическим навыкам оказания медицинской помощи, разработка и реализация комплекса мероприятий по совершенствованию системы спасения пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях в Чувашской Республике);

проведение учений и соревнований с участием пожарно-спасательных подразделений, а также с участием подразделений полиции, медицинских учреждений, дорожных служб (проведение мероприятий, направленных на изменение поведения участников дорожного движения с целью обеспечения безусловного соблюдения норм и правил дорожного движения);

создание условий для повышения уровня профессиональной подготовки водителей;

приобретение мобильных автогородков, интерактивных комплексов, оснащение дошкольных образовательных организаций оборудованием, позволяющим в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети;

приобретение электронной техники и оборудования для обучения детей разных возрастных категорий безопасному поведению на дороге для обучения детей и подростков правилам дорожного движения, формирования у детей навыков безопасного поведения на дорогах, укрепления дисциплины и контроль участия детей в дорожном движении, создания условий для безопасного участия детей в дорожном движении, в том числе оборудование в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях уголков дорожного движения, организация на их базе воспитательной работы по пропаганде культуры поведения участников дорожного движения, оснащение дошкольных образовательных организаций настольными обучающими играми, методическими и наглядными пособиями по правилам дорожного движения;

приобретение наглядных учебных и методических материалов для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, обеспечение учащихся световозвращающими элементами (изготовление и распространение световозвращающих приспособлений в среде воспитанников и учащихся младших классов общеобразовательных организаций (фликеры, значки), распространение печатных и электронных пособий по безопасному поведению на дорогах, изготовление и размещение тематической социальной рекламы, баннеров, информационных щитов, создание и распространение учебно-методических и наглядных пособий, проведение информационно-пропагандистских кампаний, организацию в печатных средствах массовой информации специальных тематических рубрик, проведение регулярных конференций по проблемам организации безопасного дорожного движения, по реконструкции и автоматизированному анализу дорожно- транспортных происшествий, проведение автомобильных и других выставок по вопросам безопасности дорожного движения;

ежегодное проведение конкурсов, мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения и культуры поведения детей на дороге (спартакиады школьников по спортивно-прикладным видам спорта, конкурса юных инспекторов движения, конкурса флешмобов юных инспекторов движения, по пропаганде ношения световозвращающих элементов, конкурса на лучшую рекламу по профилактике детского травматизма и др.);

обучение детей и подростков навыкам безопасного поведения на дорогах, по воспитанию грамотных и законопослушных участников дорожного движения;

интегрирование тематики безопасности дорожного движения в различные образовательные предметы - физику, математику, информатику, географию, физкультуру, а также в классные часы и различные внеклассные занятия;

проведение на последних уроках во всех классах «минуток безопасности» с напоминанием детям о необходимости соблюдения правил дорожного движения, акцентированием их внимания на погодных условиях и особенностях обустройства улично-дорожной сети на конкретном маршруте от дома до школы и обратно;

использование творческих форм и методов обучения и воспитания детей: специально организованных занятий, беседы с сотрудниками ГИБДД, наблюдения за транспортом, экскурсий, целевых прогулок, рассматривания иллюстраций, энциклопедий, книг, рисунков с изображением улиц, видов транспорта, чтения художественной литературы, отгадывания загадок, сюжетно-ролевых, подвижных, дидактических игр, игр-соревнований, праздников, конкурсов, игр-драматизаций и т.д.

установка и обслуживание светофорных объектов;

установка и дислокация дорожных знаков;

нанесение дорожной разметки;

обустройство пешеходного перехода;

обустройство разворотной и посадочной площадки;

установка барьерных и пешеходных ограждений;

обустройство искусственных неровностей

создание аудиороликов для радиостанций, видеофильмов о безопасном управлении транспортными средствами;

организация и проведение конкурса по повышению безопасности дорожного движения в сети «Интернет» и в социальных сетях;

комплексная разработка дизайн-макетов по повышению безопасности дорожного движения и печать полиграфической продукции;

создание видеороликов по повышению безопасности дорожного движения и культуре участников дорожного движения;

организация мастер-класса по безопасному управлению велосипедом, самокатом, размещение видеороликов по культуре участников дорожного движения на медиаресурсах;

изготовление и размещение баннеров на рекламных щитах;

организация творческого конкурса рисунков по повышению безопасности дорожного движения;

организация мастер-класса по безопасному управлению транспортом и оказания первой медицинской помощи при дорожно-транспортном происшествии.

Раздел IV. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Финансирование мероприятий подпрограммы «Безопасность дорожного движения» Муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики.

Мероприятия и объемы финансирования Муниципальной программы с учетом возможностей финансового обеспечения Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики подлежат ежегодной корректировке.

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики.

Общий объем финансирования подпрограммы в 2019-2035 годах составит 2439,7 тыс. рублей, в том числе:

в 2019 году – 159,5 тыс. рублей;

в 2020 году – 160,0 тыс. рублей;

в 2021 году – 40,2  тыс. рублей;

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2023 году – 160,0 тыс. рублей;

в 2024 году – 160,0 тыс.рублей;

в 2025 году – 160,0 тыс. рублей;

в 2026 – 2030 годах– 800,0 тыс. рублей;

в 2031 – 2035 годах – 800,0 тыс. рублей.

Приложение №1 к Подпрограмме «Безопасность

дорожного движения в Вурнарском муниципальном округе

Чувашской Республики»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации подпрограммы

«Безопасность дорожного движения в Вурнарском муниципальном округе  Чувашской Республики»

| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы Чувашской Республики, основного мероприятия | Код бюджетной классификации |  |  |  | Источники финансового обеспечения | Расходы по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | главный распорядитель бюджетных средств | раздел, подраздел | целевая статья расходов | группа (подгруппа) вида расходов |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031- 2035 |
| Подпрограмма | «Безопасность дорожного движения в Вурнарском муниципальном округе Чувашской Республики» | 000 | 0000 | Ч230000000 | 000 | всего | 159,5 | 160 | 40,2 | 0,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 800,0 | 800,0 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет Вурнарского муниципального округа | 159,5 | 160 | 40,2 | 0,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 900,0 | 900,0 |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет Управления по благоустройству и развитию территорий | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1 | Обеспечение безопасности участия детей в дорожном движении | 000 | 0000 | Ч230174310 | 000 | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет Вурнарского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет Управления по благоустройству и развитию территорий | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2. | Строительство, содержание, модернизация и ремонт технических средств организации дорожного движения | 000 | 0000 | Ч230174360 | 000 | всего | 159,5 | 160 | 40,2 | 0,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 800,0 | 800,0 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет Вурнарского муниципального округа | 159,5 | 160 | 40,2 | 0,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 800,0 | 800,0 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет Управления по благоустройству и развитию территорий | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.3. | Обустройство и совершенствование опасных участков улично-дорожной сети городов и сельских населенных пунктов | 000 | 0000 | Ч230174370 | 000 | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет Вурнарского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет Управления по благоустройству и развитию территорий | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.4. | Пропаганда безопасности дорожного движения и культуры поведения участников дорожного движения | 000 | 0000 | Ч230175070 | 000 | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет Вурнарского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет Управления по благоустройству и развитию территорий | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.5. | Развитие системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях | 000 | 0000 |  | 000 | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет Вурнарского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет Управления по благоустройству и развитию территорий | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Сокращение смертности от дорожно – транспортных происшествий, в том числе детской смертности (чел) |  |  |  |  |  |  | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| Снижение тяжести последствий ( по сравнению с 2019 годом (число погибших на 100 пострадавших)) |  |  |  |  |  |  | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 |
| Снижение доли дорожно – транспортных происшествий (далее – ДТП), совершению которых сопутствовали неудовлетворительные дорожные условия, в общем количестве ДТП |  |  |  |  |  |  | 32 | 34 | 24 | 23 | 22 | 21 | 19 | 60 | 50 |