**Протокол № 02-23**

**Межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при администрации города Канаш Чувашской Республики**

г. Канаш 07.04.2023 г.

**Присутствовали:**

Михайлов В.Н. **–** Глава администрации города, председатель комиссии.

Церфус Д.О. – Заместитель главы - начальник отдела строительства (главный архитектор) администрации города, заместитель председателя комиссии;

Сурковой Н.В. – Заместитель главы по вопросам социальной политики - начальника МКУ «Отдел образования и молодежной политики администрации города Канаш Чувашской Республики»

|  |  |
| --- | --- |
| Степанова М.В. | - Главный специалист-эксперт отдела строительства администрации города, секретарь комиссии; |
|  |  |
| Молоствов А.З.  Семенов М.А.  Ахметов Р.Х. | - начальник ОГИБДД ОМВД России по г. Канашу, член комиссии;  - Генеральный директор ООО «АвтоГранд», член комиссии;  - Индивидуальный предприниматель, член комиссии; |
| Макаров А.В. | - директор ООО «Транспортник», член комиссии. |

**1. О повышении безопасности дорожного движения на участках, расположенных вблизи образовательных учреждений с наиболее неблагополучной ситуацией в части обеспечения соблюдения обязательный требований. О принятие мер, направленных на снижение аварийности.**

**(Молоствов А.З.)**

1.1. Принять к сведению информацию начальника ОГИБДД ОМВД России по г. Канашу Молоствова А.З. о состоянии аварийности за 1 квартал, о проведении с сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по г. Канашу беседы по профилактике детского-дорожного травматизма, о проведении с учащимися средних общеобразовательных школ оперативно – профилактических мероприятий «Внимание - дети!».

1.2. Отделу образования и молодежной политики администрации города совместно с ОГИБДД ОМВД России по г. Канашу:

- увеличить профилактическую работу среди учащихся дошкольных образовательных учреждений, средних общеобразовательных школ, средних учебных заведений о нарушениях ПДД среди несовершеннолетних.

**2. О реализации утвержденных первоочередных мероприятий, направленных на ликвидацию аварийно-опасных участков в 2022 году**

2.1. Отделу строительства, совместно с отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации города:

- предусмотреть установку светильников по ул. Железнодорожная;

- рекомендовать подрядной организации начать работы по нанесению дорожной разметки с нанесения пешеходного перехода и осевых линий.

**3. Организация работы по пропаганде ПДД в дошкольных образовательных учреждениях, средних общеобразовательных школах, средних учебных заведениях в период каникул, проведение профилактических мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения. Участие средств массовой информации и общественных организаций в профилактической работе по предупреждению правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.**

3.1. Принять к сведению информацию заместителя главы по вопросам социальной политики - начальника МКУ «Отдел образования и молодежной политики администрации города Канаш Чувашской Республики» Сурковой Н.В. об организации встреч в учреждениях образования с сотрудниками ОГИБДД по профилактике ПДД, о проведении беседы по вопросам безопасности дорожного движения, о предстоящих оперативно – профилактического мероприятиях «Внимание - дети!»

3.2. Отделу образования и молодежной политики администрации города:

- организовать работу по пропаганде ПДД в дошкольных образовательных учреждениях, средних общеобразовательных школах, средних учебных заведениях путем размещения информации в газете «Канаш»;

- проводить инструктажи, профилактические беседы в дошкольных образовательных учреждениях, средних общеобразовательных школах, средних учебных заведениях по использованию средств индивидуальной мобильности.

**4. Об эффективности работы дорожных и коммунальных служб по устранению недостатков эксплуатационного состояния автомобильных дорог и улично-дорожной сети города Канаш.**

**(Макаров А.В.)**

4.1. Принять к сведению информацию директора ООО «Транспортник» Макарова А.В, действующего на основании контракта по текущему содержанию дорог в городе Канаш на 2023 год.

4.2.Рекомендовать ООО «Транспортник» в рамках текущего содержания дорог:

- закончить работы по ямочному ремонту до 1 мая 2023 года;

- закончить работы по ремонту дорожных знаков до 20 апреля 2023 года;

- закончить работы по покраске автобусных остановок до 1 мая 2023 года;

4.3.Отделу строительства администрации города:

- проверить работу светофоров и проверить искусственные неровности, с последующим составлением акта об обнаруженных дефектах;

4.4.Отделу экономики и имущественных отношений администрации города:

- привлечь к административной ответственности владельцев рекламных листовок, размещенных в незаконных местах на остановочных пунктах.

**5. О снятии дорожного знака 3.4 «Движение грузовых автомобилей запрещено» по автомобильной дороге по ул. Машиностроителей (а/д «Аниш»), предусмотренного проектом организации дорожного движения. О внесении изменений в проект организации дорожного движения.**

5.1. Отделу строительства администрации города:

- повторно вынести на комиссию по обеспечению безопасности дорожного движения вопрос о замене дорожного знака 3.4 «Движение грузовых автомобилей запрещено» по автомобильной дороге по ул. Машиностроителей (а/д «Аниш»)

**6. По обращениям граждан.**

6.1. Отделу строительства администрации города:

- разработать документ планирования и объявить конкурс на право осуществления регулярных пассажирских перевозок по маршруту №2;

- предусмотреть в рамках благоустройства внутридомовых территорий пешеходный переход по ул. Репина д.18;

- организовать работу по установке ограждения на участке дороги БАМ-Западный;

- организовать установку дополнительной информационной световой секции мигающей стрелки на перекрестках.

Главы администрации города,

председатель комиссии В.Н. Михайлов

Главный специалист-эксперт отдела строительства М.В. Степанова

администрации города, секретарь комиссии