Приложение

к распоряжению администрации

Шумерлинского муниципального округа

от \_\_\_\_\_2024 года №\_\_\_\_\_

План мероприятий на весенне-осенний период 2024 года по очистке и благоустройству территории Шумерлинского муниципального округа.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственные  (по согласованию) |
|  | Очистка от мусора дорог, тротуаров, дворовых площадок, озеленение, разбивка клумб и цветников у домов | Апрель -май | Территориальные отделы, старшие домов, деревень |
|  | Очистка от мусора закреплённых территорий, озеленение, разбивка клумб и цветников у административных зданий. | Апрель-май | Территориальные отделы, руководители предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности (по согласованию). |
|  | Ремонт цоколей и фасадов зданий и сооружений, восстановление их цветового фона (по возможности). | Май-июнь | Территориальные отделы, руководители предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности (по согласованию). |
|  | Сопровождение работ по ликвидации несанкционированных свалок и мест складирования строительных материалов. | Май-октябрь | Эколог, начальники территориальных отделов |
|  | Санитарная уборка кладбища, приведение в порядок мест захоронения. | Апрель-июнь | Территориальные отделы, население |
|  | Очистка парков, аллей, Садов Памяти и памятников ВОВ | Апрель-май | Территориальные отделы, школьники, население, волонтеры |
|  | Очистка от мусора береговых полос рек и прудов, участие в акции «Вода России» | Май-сентябрь | Территориальные отделы, школьники, жители, волонтеры жители. |
|  | Размещение информации и объявлений о проводимых мероприятиях на досках объявлений. | В течение сезона | Территориальные отделы |
|  | Контроль за чистотой и порядком вверенных территорий | Постоянно | Территориальные отделы |
|  | Объявление конкурса по благоустройству | Май | Территориальные отделы, эколог |
|  | Подведение итогов конкурса по благоустройству | по установленным этапам | Комиссия по благоустройству |
|  | Установить санитарные дни в летний период. | 15 июня,20 июля,24 августа | Территориальные отделы |
|  | Контроль за подкашиванием травяной растительности на придомовых территориях | В течение всего сезона | Начальники территориальных отделов |
|  | Очистка и благоустройство территорий общего пользования | Апрель-май | Территориальные отделы, население, волонтеры |
|  | Информирование граждан об административной ответственности за нарушение правил благоустройства через средства массовой информации (соц.сети, мессенджеры, информационные стенды) | постоянно | Территориальные отделы, эколог |
|  | В общественных местах пользования, вдоль улиц производить санитарную уборку территорий, выкашивание травы, своевременное удаление сорной растительности, в том числе удаление борщевика на закрепленных территориях. | Май - Август | Владельцы домов, руководители учреждений, организаций, территориальные отделы. |