Годовой отчет

о ходе реализации муниципальной программы

Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики

«Развитие строительного комплекса и архитектуры»

за 2023 год

Ответственный исполнитель:

Отдел строительства, благоустройства,

ЖКХ и дорожного хозяйства

администрации Ибресинского муниципального округа

Чувашской Республики

Заместитель начальника отдела

строительства, благоустройства,

ЖКХ и дорожного хозяйства-главный архитектор

администрации Ибресинского муниципального округа

Чувашской Республики

Александрова Елена Владимировна

8(83538) 2-12-56,

эл. почта: ibroks@cap.ru

Начальник отдела строительства, благоустройства,

ЖКХ и дорожного хозяйства

администрации Ибресинского

муниципального округа

Чувашской Республики                                                                                                    М.Д. Андреева

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие строительного комплекса и архитектуры»   (далее - муниципальная программа) в 2023 году включает в себя информацию о реализации  подпрограммы  «Градостроительная деятельность»  муниципальной программы, ответственным исполнителем которых в 2023 году являлся отдел строительства, благоустройства, ЖКХ и дорожного хозяйства администрации Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики.

Реализация муниципальной программы позволит:

- обеспечение устойчивого развития территорий Ибресинского муниципального округа,

- улучшение инвестиционной привлекательности округа и республики путем сокращения административных барьеров и сроков оформления разрешительной документации в сфере строительства

I. Конкретные результаты реализации муниципальной программы

Полностью реализованы следующие задачи муниципальной программы:

- завершена разработка и утверждение  документов территориального планирования, градостроительного зонирования;

II. Результаты реализации муниципальной программы Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие строительного комплекса и архитектуры» за  2023 год

В состав муниципальной программы в 2023 году вошла я подпрограмма муниципальной программы:

Подпрограмма «Градостроительная деятельность»»

В отчетном году реализованы мероприятия, направленные на достижение основной цели программы - обеспечение устойчивого развития территорий Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики посредством реализации документов территориального планирования

Обеспечение устойчивого развития территорий Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики посредством реализации документов территориального планирования включает в себя следующие мероприятия:

- Разработка Генерального плана Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики - утвержден решением Собрания депутатов Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики от 27.12.2023 №20/2.

- Разработка Правил землепользования и застройки Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики - утверждены решением Собрания депутатов Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики от 27.12.2023 №20/3.

- Координатное описание границы Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики- границы муниципального образования поставлены на кадастровый учет.

Разработка документов территориального планирования произведена с учетом изменений в сфере градостроительства регионального и федерального уровня и мнения жителей.

Также производится оптимизация предоставления муниципальных услуг в области градостроительной деятельности и создание условий для улучшения инвестиционного климата посредством осуществления выдачи разрешительной документации в электронном формате.

Сведения
о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы Ибресинского муниципального округа «Развитие строительного комплекса и архитектуры», ее подпрограмм и их значений

| № пп | Целевой индикатор и показатель (наименование) | Единица измерения | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2035 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Обеспечение Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики документами территориального планирования, градостроительного зонирования, нормативами градостроительного проектирования | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы Ибресинского муниципального округа «Развитие строительного комплекса и архитектуры» за счет всех источников финансирования

- тыс. рублей

| Статус | Наименование муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы), основного мероприятия | Задача подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Источники финансирования | Расходы по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | главный распорядитель бюджетных средств | Раздел, подраздел | целевая статья расходов | группа (подгруппа) вида расходов |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 14 |
| Муниципальная программа | «Развитие строительного комплекса и архитектуры» | формирование системы документов территориального планирования, градостроительного зонирования; | Отдел строительства, благоустройства, ЖКХ и дорожного хозяйства администрации Ибресинского МО, отдел экономики и управления имуществом администрации Ибресинского МО | х | х | х | х | всего | 2 424,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет | 2 227,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | местный бюджет | 197,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма | «Градостроительная деятельность» | формирование системы документов территориального планирования, градостроительного зонирования; внедрение и эксплуатация государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в Ибресинском муниципальном округе Чувашской Республики; снижение административной нагрузки на застройщиков | Отдел строительства, благоустройства, ЖКХ и дорожного хозяйства администрации Ибресинского МО, отдел экономики и управления имуществом администрации Ибресинского МО | х | х | х | х | всего | 2 424,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет | 2 227,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | местный бюджет | 197,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1 | Устойчивое развитие территорий Чувашской Республики, в том числе городских округов, сельских и городских поселений, посредством территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования | формирование системы документов территориального планирования, градостроительного зонирования; | Отдел строительства, благоустройства, ЖКХ и дорожного хозяйства администрации Ибресинского МО, отдел экономики и управления имуществом администрации Ибресинского МО | 903 | 0412 | Ч9104S2390 | 244 | всего | 2 344,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет | 2 227,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | местный бюджет | 117,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2 | Оптимизация предоставления муниципальных услуг в области градостроительной деятельности и создание условий для улучшения инвестиционного климата. | внедрение и эксплуатация государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в Ибресинском муниципальном округе Чувашской Республики; снижение административной нагрузки на застройщиков | Отдел строительства, благоустройства, ЖКХ и дорожного хозяйства администрации Ибресинского МО, отдел экономики и управления имуществом администрации Ибресинского МО | х | х | х | х | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 3 | Координатное описание границы Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики | описание местоположения границ Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики в целях их отображения в схеме территориального планирования Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики | Отдел строительства, благоустройства, ЖКХ и дорожного хозяйства администрации Ибресинского МО, отдел экономики и управления имуществом администрации Ибресинского МО | х | х | х | х | всего | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | местный бюджет | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- План
реализации муниципальной программы Ибресинского муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период

| Наименование подпрограммы муниципальной программы Ибресинского муниципального округа, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Ответственный исполнитель (структурное подразделение, соисполнители, участники) | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Код бюджетной классифи-кации (бюджет Ибресинского муниципального округа) | Финансирование, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реалии-зации | Оконча-ния реалии-зации |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Программа «Градостроительная деятельность» | Отдел строительства, благоустройства, ЖКХ и дорожного хозяйства администрации Ибресинского МО, отдел экономики и управления имуществом администрации Ибресинского МО | 2023 | 2035 | x | x | 2 424,90 |
| Основное мероприятие 1 Устойчивое развитие территорий Чувашской Республики, в том числе городских округов, сельских и городских поселений, посредством территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования. | Отдел строительства, благоустройства, ЖКХ и дорожного хозяйства администрации Ибресинского МО, отдел экономики и управления имуществом администрации Ибресинского МО | 2023 | 2035 | Обеспечение территории Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики документами территориального планирования, 100 процентов; Разработка и утверждение Генерального плана Ибресинского муниципального округа чувашской Республики-1 ед. | x | 2 344,90 |
| Основное мероприятие 2 Оптимизация предоставления муниципальных услуг в области градостроительной деятельности и создание условий для улучшения инвестиционного климата. | Отдел строительства, благоустройства, ЖКХ и дорожного хозяйства администрации Ибресинского МО, отдел экономики и управления имуществом администрации Ибресинского МО | 2023 | 2019 | Доля услуг по выдаче разрешения на строительство, предоставленных в электронном виде, в общем количестве предоставленных услуг, 70 процентов; Создание государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в Ибресинском муниципальном округе Чувашской Республики, единиц -1 | x | 0,00 |
| Основное мероприятие 3 Координатное описание границы Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики | Отдел строительства, благоустройства, ЖКХ и дорожного хозяйства администрации Ибресинского МО, отдел экономики и управления имуществом администрации Ибресинского МО | 2019 | 2035 | Количество границ между Ибресинским муниципальным округом и другими муниципальными округами Чувашской Республики, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, единиц -7 | х | 80,00 |