-Приложение № 2

**Информация**

**о реализации инфраструктурных и социальных проектов, направленных на реализацию Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года**

***за 2021 г.***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Наименование проекта** | **Срок**  **реализации** | **Стоимость проекта,  млн. рублей** | **Ход реализации проекта** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Цивильский район Чувашской Республики** | | | | |
| ***Дорожное хозяйство*** | | | | |
| 1. | Строительство наружного освещения, тротуаров и пешеходного перехода вблизи образовательного учреждения на автомобильной дороге Канаш – Тюлькой – Словаши   на участке км 33+170 – км 35+070 | 2026  г. | 6 | - |
| 2. | Строительство пешеходных переходов на а.д. «Волга» – Марпосад на участках км 29+660, км 29+665, км 34+512, км 34+518 | 2026 г. | 2 | - |
| 3. | Строительство наружного освещения автомобильной дороги «Волга» – Марпосад на участке км 3+077 – км 3+850 (выборочно) с устройством пешеходного перехода на  км 0+171 – км 0+176, км 3+232 – км 3+236, км 3+627 –  км 3+631, км 8+503 – км 8+507, км 8+842 – км 8+847,  км 10+655 + км 10+660 | 2024 г. | 2,3 | - |
| 4. | Перенос пешеходного перехода на автомобильной дороге общего пользования федерального значения М-7 «Волга» на пересечении с дорогой ул. Николаева г. Цивильск с организацией регулируемого перекрестка и пешеходного перехода | 2024 г. | 15 | - |
| 5. | Строительство примыкания к автомобильной дороге общего пользования федерального значения М-7 «Волга» на  км 679+950 (справа) для организации транспортного доступа к территории микрорайона «Южный-2» г. Цивильск | 2025 г. | 35 | Планируется в составе проекта капитального ремонта участка федеральной трассы М-7 «Волга» до п. Опытный, выполненного ФКУ «Волговятскуправтодор». |
| 6. | Строительство автомобильной дороги по ул. Шоссейная в д. Ситчараки | 2022 г. | 13,1 | Не выполнено. Работы не проводились в связи с расторжением государственного контракта на проектирование, заключенного КУ ЧР «Чувашупрдор». Решается вопрос повторного финансирования проектно-изыскательских работ. |
| 7. | Строительство примыкания к автомобильной дороге общего пользования федерального значения М-7 «Волга» на  км 678+250 (слева) для организации транспортного доступа к г. Цивильск | 2023–2024 гг. | 10 | - |
| 8. | Строительство дорожной сети в микрорайоне ОПХ «Хмелеводческое» | 2023–2024 гг. | 78 | - |
| 9. | Капитальный ремонт автомобильных дорог по ул. Гагарина, Куйбышева, Ленина, соединение ул. Кирова – ул. Куйбышева г. Цивильск | 2022–2030 гг. | 82,5 | - |
| 10. | Строительство дорог ул. Маяковского – ул. Пугачева  г. Цивильск | 2025 г. | 25 | - |
| 11. | Строительство надземных пешеходных переходов через автодорогу М-7 «Волга» по ул. Зеленая в микрорайоне «Южный 2» около торгового комплекса «Савăнăç»  (679 км) | 2025 г. | 25 | - |
| 12. | Обустройство регулируемого пешеходного перехода на  ул. Северная (676 км автодороги М-7), остановка Кирпичный, г. Цивильск | 2023 г. | 3 | - |
| 13. | Строительство тротуара вдоль автодороги М-7  (км 679 + 000 – км 680 + 000) | 2024 г. | 2,5 | - |
| ***Жилищно-коммунальное хозяйство*** | | | | |
| 14. | Строительство объектов инженерной инфраструктуры (газификация, водоснабжение, электрификация, водоотведение) в микрорайоне индивидуальной жилой застройки территории ОПХ «Хмелеводческое» в г. Цивильск Чувашской Республики | 2021–2022 гг. | 45 | В 2021 году завершено строительство сетей газоснабжения 164 участков в мкр. Хмелеводческое г. Цивильск. Построено 4,494 км сетей. Освоено 4462,1 тыс. рублей.  В 2021 году при поддержке Минстроя Чувашии за счет средств республиканского бюджета начато проектирование системы водоснабжения 164 участков указанного микрорайона. Предусмотрены средства бюджета Чувашской Республики в размере 3460,85 тыс. рублей.  В 2021 году администрацией Цивильского района сформированы техническое задание, предельные затраты на проектирование сетей газоснабжения, электроснабжение 66 участков мкр. Хмелеводческое г. Цивильск. Документы напрвлены в Минстрой Чувашии для рассмотрения выделения средств на совете по инвестиционной политике. |
| 15. | Строительство локальной станции водоподготовки на одиночной скважине с модернизацией водопроводных сетей Цивильского района Чувашской Республики | 2022 г. | 43,4 | - |
| 16. | Строительство очистных сооружений производительностью 120 м3/сут в д. Вторые Вурманкасы Цивильского района Чувашской Республики | 2024 г. | 21,64 | - |
| 17. | Разработка проекта и строительство системы ливневой канализации г. Цивильск Цивильского района Чувашской Республики | 2024 г. | 50 | - |
| 18. | Газификация административного здания (Цивильский историко-краеведческий музей, культурно-спортивный комплекс пос. Опытный, дом культуры д. Чиричкасы) Цивильского района Чувашской Республики | 2021 г. | 12 | Цивильским городским поселением для газификации музея г. Цивильск получены технические условия для проектирования. Завершены строительные работы по газификации КСК п. Опытный, газификации здания сельского клуба д. Чиричкасы. |
| 19. | Газификация муниципального унитарного предприятия «Детский оздоровительный лагерь «Звездный» администрации Цивильского района Чувашской Республики | 2023 г. | 7 | - |
| 20. | Газификация д. Антраки Цивильского района Чувашской Республики | 2022 г. | 10 | Администрацией Таушкасинского сельского поселения получены техническкие условия на газификацию д. Антраки. В Минстрой Чувашии подготовлены предложения по газификации негазифицированнных населенных пунктов в рамках программ газификации финансируемой за счет средств, полученных от применения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа акционерным обществом «Газпром газораспределение Чебоксары» |
| 21. | Завершение строительства 1 этапа и строительство 2 этапа биологических очистных сооружений г. Цивильск Цивильского района Чувашской Республики (в том числе разработка проектно-сметной документации) | 2021–2023 гг. | 110 | Разработка проектно-сметной документации биологических очистных сооружений г. Цивильск перенесено на 2022 год |
| 22. | Строительство очистных сооружений в п. Конар Цивильского района Чувашской Республики | 2022–2023 гг. | 45 | - |
| 23. | Строительство очистных сооружений в д. Чиричкасы Цивильского района Чувашской Республики | 2026–2027 гг. | 25 | - |
| 24. | Строительство очистных сооружений в д. Тувси Цивильского района Чувашской Республики | 2024–2025 гг. | 35 | - |
| 25. | Реконструкция сетей теплоснабжения в с. Богатырево Цивильского района Чувашской Республики | 2021–2023 гг. | 5,2 | - |
| 26. | Реконструкция сетей теплоснабжения в д. Вторые Вурманкасы Цивильского района Чувашской Республики | 2025 г. | 7,8 | - |
| 27. | Строительство блочно-модульной котельной при муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Богатыревская средняя общеобразовательная школа» Цивильского района Чувашской Республики | 2024 г. | 2,5 | - |
| 28. | Строительство и реконструкция сетей водоотведения г. Цивильск Цивильского района Чувашской Республики | 2022–2023 гг. | 50 | - |
| 29. | Модернизация сетей и объектов электросетевого хозяйства (в том числе бесхозяйных объектов) | 2022–2027 гг. | 35 | - |
| ***Здравоохранение*** | | | | |
| 30. | Строительство поликлиник, врачебных амбулаторий, отделений общей врачебной (семейной) практики | 2024 г. | 22,7 | Планируется строительство врачебной амбулатории в с.Чурачики на 25 посещений в смену. В настоящее время готовится площадка для строительства на месте старой больницы, ведется работа по сносу зданий и сооружений |
| 31. | Строительство фельдшерско-акушерских пунктов | 2021–2025 гг. | 15,5 | В 2021 году завершено строительство фельдшерско-акушерского пункта в д.Елюккасы. Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Рындино планируется в 2023 году и в д.Степное Тугаево – 2025 году. |
| ***Культура*** | | | | |
| 32. | Строительство центра культурного развития в г. Цивильск Цивильского района Чувашской Республики | 2022–2023 гг. | 250 | В настоящее время разработана проектно-сметная документация по строительству центра культурного развития в г. Цивильск Цивильского района Чувашской Республики, В настоящее время ПСД находится на экспертизе. |
| 33. | Строительство здания сельского дома культуры в д. Первомайское Цивильского района Чувашской Республики | 2021 г. | 16,5 | Разработана ПСД. При подаче ПСД на экспертизу обнаружено, что земля, предназначенная под строительство СДК находится в охранной зоне .В настоящее время решается вопрос о целесообразности строительства СДК. |
| 34. | Строительство здания сельского дома культуры в д. Тувси Цивильского района Чувашской Республики | 2022 г. | 17,2 | В настоящее время проектные работы по строительству Тувсинского СДК находится на стадии разработки. |
| 35. | Строительство здания Большетиушского сельского дома культуры Цивильского района Чувашской Республики | 2023 г. | 18 | Проект строительства здания Большетиушского сельского дома культуры Цивильского района Чувашской Республики находится на стадии разработки. |
| 36. | Строительство здания Третьевурманкасинского сельского дома культуры Цивильского района Чувашской Республики | 2024 г. | 18,5 | Проект строительства здания Третьевурманкасинского сельского дома культуры Цивильского района Чувашской Республики на стадии разработки. |
| 37. | Реконструкция помещений под сельские дома культуры в д. Булдеево и д. Нижние Кибекси Цивильского района Чувашской Республики | 2024–2025 гг. | 18,5 | Проект реконструкции помещений под сельские дома культуры в д. Булдеево и д. Нижние Кибекси Цивильского района Чувашской Республики на стадии разработки. |
| ***Образование*** | | | | |
| 38. | Разработка проекта и строительство пристроя на 500 мест к муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Цивильская средняя общеобразовательная школа № 2» Цивильского района Чувашской Республики | 2021–2022 гг. | 329 | Проект на строительство пристроя на 500 мест к муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Цивильская средняя общеобразовательная школа № 2» Цивильского района Чувашской Республики находится на стадии разработки |
| 39. | Разработка проекта и строительство школы на 375 мест в с. Чурачики Цивильского района Чувашской Республики | 2020–2021 гг. | 309 | Получено Положительное заключение государственной экспертизы на строительство МБОУ «Чурачикская СОШ» № 21-1-1-3-028470-2021 от 01.06.2021 |
| 40. | Строительство объекта «Дошкольное образовательное учреждение на 240 мест на ул. Арцыбашева, г. Цивильск Цивильского района» | 2020–2021 гг. | 217,6 | В декабре 2021 года завершено строительство объекта «Дошкольное образовательное учреждение на 240 мест на ул. Арцыбышева, г. Цивильск Цивильского района» |
| 41. | Разработка проектно-сметной документации строительства объекта «Школа на 500 мест с двумя дошкольными группами по 40 мест в г. Цивильск Цивильского района» | 2023–2024 гг. | 330,5 | Проектно-сметная документация строительства объекта «Школа на 500 мест с двумя дошкольными группами по 40 мест в г. Цивильск Цивильского района» на стадии разработки |
| 42. | Капитальный ремонт 5 муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений Цивильского района Чувашской Республики, имеющих износ 50% и более | 2021 г. | 42,5 | В 2021 году завершен капитальный ремонт МБОУ «Первомайская СОШ». Получено Положительное заключение государственной экспертизы на капитальный ремонт МБОУ «СОШ п.Опытный» № 21-1-1-2-064003-2021 от 29.10.2021 |
| 43. | Разработка проектно-сметной документации. Капитальный ремонт 6 муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений Цивильского района Чувашской Республики, имеющих износ 50% и более | 2021–2025 гг. | 51,1 | 2021 году завершен капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад №3 «Родничок», МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с.Чурачики, МБДОУ «Детский сад «Ёлочка», МБДОУ «Детский сад № 5 «Радуга».  Получено Положительное заключение государственной экспертизы на капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад «Звездочка» с.Рындино № 21-1-1-2-053570-2021 от 20.09.2021 |
| ***Туризм*** | | | | |
| 44. | Реализация проекта «Цивильск – сердце Чувашии» на территории исторического и этнокультурного центра г. Цивильск | 2021–2025 гг. | 150 | В 2021 году в рамках реализации проекта «Цивильск – сердце Чувашии» разработан проект преобразования исторической части города. Проектом предлагается ряд комплексных мероприятий, которые должны дать импульс развитию и обеспечивать функционирование туристической индустрии в Цивильске. У городского устройства Цивильска есть одно очень важное, уникальное качество – исторический центр, сформированный главными архитектурными памятниками, вследствие расположения на границе затопляемых реками территорий, находится в поле прямой видимости и шаговой доступности путников, следующих по автотрассе из Чебоксар в Казань. Проектом предлагается использовать это обстоятельство, привлекая туристические группы без необходимости перегружать городскую улично-дорожную сеть дополнительным транспортом, устроив пешеходную туристическую тропу по существующей дамбе. С той же целью, - развития пешеходной сети, предлагается восстановление старого Казанского тракта и строительство пешеходного моста через новое русло Большого Цивиля в районе деревни Три Избы. Проектом предлагается устроить велосипедные маршруты, призванные соединить с центром активно застраиваемые южные районы города. В историческом центре города проектом предусмотрен ряд мероприятий по благоустройству и совершенствованию улично-дорожной сети и общественных пространств, площадей и скверов, соединяющих все основные архитектурные и исторические памятники – монастырь, храмы, музей, гостевой дом, здание первой школы и школу искусств. Так же выполнены работы по разработке проектно-сметной документации по объекту: «Благоустройство территории сквера «Старый город» и прилегающих городских пространств и улиц, расположенных между улицами Ленина, Кирова и Пугачёва г. Цивильск Чувашской Республики». |
| ***Физическая культура и спорт*** | | | | |
| 45. | Разработка проекта и строительство спортивного комплекса с ледовой ареной в г. Цивильск Цивильского района Чувашской Республики | 2023 г. | 510 |  |
| ***Экология*** | | | | |
| 46. | Рекультивация Цивильской районной санкционированной свалки | 2021–2022 гг. | 40 | Заключен договор на подготовку проектно-сметной документации на рекультивацию земельного участка, нарушенного при размещении Цивильской санкционированной свалки с ООО  «Научно-проектная организация «Проектор».  В 2021г. направлено 930 тыс. рублей (проведены инженерно-геодезические изыскания, инженерно-геологические изыскания и инженерно-экологические изыскания, подготовлен том ОВОЗ (оценка воздействия на окружающую среду), а также направлены средства на публикацию информации по проведению 1 этапа общественных обсуждений. Cрок разработки проекта определен декабрь 2022г. Также выполнена Оценка остаточной емкости и срока перспективной эксплуатации санкционированной свалки Цивильского района выполнена ООО «НПО «Проектор» работы были заказаны и оплачены эксплуатирующей организацией ООО «Мой Дом» направленно внебюджетных 150,0 тыс.руб. |
| 47. | Строительство и оборудование площадок для раздельного сбора отходов в Цивильском районе Чувашской Республики | 2023 г. | 3,2 | Определено количество площадок для установления контейнеров под раздельный сбор отходов 165 шт. |
| 48. | Очистка старого русла реки Б. Цивиль в городе Цивильск | 2021–2022 гг. | 40 | Подготовка технического задания перенесено на 2022 год, т.к. строительство и ввод в эксплуатацию БОС г.Цивильск на 4200куб.м. в сутки перенесено на 2023-2024г.г.. |
| **Итого по Цивильскому району** | | **х** | **3203,74** | **Х** |