|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **poretskoe_rayon_coa_n22340** |  |
| Администрация Порецкого муниципального округа Чувашской Республики  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  21.02.2024 № 69  с. Порецкое |  | Чăваш Республикин  Пăрачкав муниципалитет округӗн администрацийĕ  ЙЫШĂНУ    21.02.2024 № 69  Пăрачкав сали |

**О внесении изменений в краткосрочный план Порецкого муниципального округа реализации в 2024-2026 годах Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, на 2014**–**2055 годы**

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 марта 2014 г. № 77 «Об утверждении Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, на 2014–2055 годы и Порядка разработки и утверждения краткосрочных республиканского и муниципальных планов реализации Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, на 2014–2055 годы», администрация Порецкого муниципального округа Чувашской Республики п о с т а н о в л я е т:

1.  Приложение 1,2,3 краткосрочного плана Порецкого муниципального округа Чувашской Республики реализации в 2024- 2026 годах Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, на 2014–2043 годы, утвержденного постановлением администрации Порецкого муниципального округа от 01.09.2023 № 525 изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Управление по благоустройству и развитию территорий администрации Порецкого муниципального округа.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в издании «Вестник Поречья» и подлежит размещению на официальном сайте Порецкого муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Порецкого муниципального округа Е.В. Лебедев

Приложение № 1   
к постановлению администрации Порецкого   
муниципального округа Чувашской  
Республики от 21.02.2024г. № 69

"Приложение № 1  
к краткосрочному плану Порецкого муниципального округа   
Чувашской Республики реализации в 2024-2026 годах   
Республиканской программы капитального ремонта общего имущества  
 в многоквартирных домах,  
 расположенных на территории Чувашской Республики, на 2014–2043 годы"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **П Е Р Е Ч Е Н Ь многоквартирных домов, расположенных на территории Порецкого муниципального округа Чувашской Республики, в отношении которых в 2024 -2026 годах планируется проведение капитального ремонта общего имущества** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| №  пп | Адрес многоквартирного дома | Год | | Мате- риал стен | Коли-чество этажей в  много- квар- тир- ном доме | Коли-чество подъез- дов в много- квар- тир- ном доме | Общая площадь многоквар-тирного дома | Площадь помещений многоквартирного дома | | Количество жителей, зарегистри-рованных в многоквартир- ном доме  на дату утверждения Республикан-ской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартир- ных домах, расположен-ных на территории Чувашской Республики, на 2014– 2043 годы | Вид ремонта общего имущества  в много- квартирном доме | Стоимость капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме | | | | | Удельная стоимость капиталь- ного ремонта одного квадратно-го метра общей площади помещений много-квартир-ного дома | Предель- ная стоимость капиталь- ного ремонта одного квадрат- ного метра общей площади помещений в много-квартир- ном доме | Способ формиро- вания фонда капиталь- ного ремонта | Мини- маль-ный размер фонда капи-таль- ного ремонта (для домов, выбрав- ших спец- счет) |
|  | ввода в  экс- плуата- цию много-квар- тирного дома | завер-шения послед-него  капи- таль- ного ремон- та в много- квартир- ном доме | всего | в том числе жилых помещений, находящих- ся в соб- ственности  граждан | всего | за счет средств государствен- ной корпора- ции – Фонда содействия реформирова-нию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств государственной и муниципальной поддержки | | за счет средств собствен- ников помещений  в многоквар-тирном доме |
|  | за счет средств республикан- ского бюджета Чувашской Республики | за счет средств местного бюджета |
|  |  |  |  |  |  |  | кв. метров | кв. метров | кв. метров | чел. |  | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей/кв. м | рублей/кв. м |  | рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| **2024** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ЧР., Порецкий район, с. Порецкое, ул. Крупской, д. 9 | 1965 | 2009 | кирпич | 2 | 1 | 374,29 | 373,70 | 373,70 | 23 | ремонт системы водоотведения | 171 050,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171 050,53 | 457,72 | 22041,12 | РО | 7,38 |
| 2 | ЧР., Порецкий район, с. Порецкое, ул. Ленина, д. 173 | 1965 | 2008 | кирпич | 2 | 1 | 386,60 | 376,60 | 376,60 | 14 | ремонт системы холодного водоснабжения, водоотведения | 396 110,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396 110,36 | 1 051,81 | 22041,12 | РО | 7,38 |
| 3 | ЧР., Порецкий район, с. Порецкое, ул. Ленина, д. 59 | 1978 | 2011 | кирпич | 2 | 2 | 875,20 | 850,50 | 850,50 | 31 | ремонт системы холодного водоснабжения, водоотведения | 896 729,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 896 729,92 | 1 054,36 | 22041,12 | РО | 7,38 |
| 4 | ЧР., Порецкий район, с. Порецкое, ул. Ульянова, д. 135 | 1973 | 2009 | кирпич | 2 | 1 | 534,68 | 459,40 | 459,40 | 17 | ремонт системы холодного водоснабжения | 303 484,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303 484,37 | 660,61 | 22041,12 | РО | 7,38 |
| 5 | ЧР., Порецкий район, с. Порецкое, ул. Ульянова, д. 137 | 1976 | - | кирпич | 2 | 1 | 525,80 | 495,80 | 495,80 | 16 | ремонт системы электроснабжения, ремонт крыши | 4 935 344,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 935 344,20 | 9 954,30 | 22041,12 | РО | 7,38 |
|  | **Итого : 5 домов** |  |  |  |  |  | **2 696,57** | **2 556,00** | **2 556,00** | **101** |  | **6 702 719,38** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **6 702 719,38** |  |  |  |  |
| **2025** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ЧР., Порецкий район, с. Порецкое, ул. Крылова, д. 58 | 1990 | - | кирпич | 3 | 4 | 2495,00 | 2489,25 | 2489,25 | 131 | ремонт системы холодного водоснабжения, водоотведения | 2 556 377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 556 377,00 | 1 026,97 | 22041,12 | РО | 7,38 |
| 2 | ЧР., Порецкий район, с. Порецкое, ул. Ленина д.163 | 1981 | 2009 | кирпич | 2 | 2 | 569,77 | 537,83 | 537,83 | 26 | ремонт системы электроснабжения | 631 874,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 631 874,93 | 1 174,86 | 22041,12 | РО | 7,38 |
| 3 | ЧР., Порецкий район, с. Порецкое, ул. Ульянова, д.32 | 1974 | 2008 | кирпич | 2 | 2 | 612,39 | 562,39 | 562,39 | 26 | ремонт системы электроснабжения, водоотведения | 959 002,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 959 002,74 | 1 705,23 | 22041,12 | РО | 7,38 |
| 4 | ЧР., Порецкий район, с. Порецкое, ул. Ленина, д. 59 | 1978 | 2011 | кирпич | 2 | 2 | 875,20 | 850,50 | 850,50 | 31 | ремонт системы электроснабжения | 970 596,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 970 596,80 | 1 141,21 | 22041,12 | РО | 7,38 |
|  | **Итого : 4 дома** |  |  |  |  |  | **3 677,16** | **3 589,47** | **3 589,47** | **183** |  | **5 117 851,47** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **5 117 851,47** |  |  |  |  |
| **2026** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ЧР., Порецкий район, с. Порецкое, ул. Крылова, д. 56 | 1993 | - | кирпич | 3 | 3 | 1 672,20 | 1 666,40 | 1 666,40 | 63 | ремонт системы холодного водоснабжения, водоотведения, ремонт крыши, ремонт системы теплоснабжения | 22 460 243,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 460 243,12 | 13 478,30 | 22041,12 | РО | 7,38 |
|  | **Итого : 1 дом** |  |  |  |  |  | **1 672,20** | **1 666,40** | **1 666,40** | **63** |  | **22 460 243,12** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **22 460 243,12** |  |  |  |  |

"Приложение №2

к постановлению администрации Порецкого

муниципального округа Чувашской

Республики от 21.02.2024г. № 69

"Приложение № 2 к краткосрочному плану  
 Порецкого муниципального округа Чувашской Республики   
 реализации в 2024-2026 годах Республиканской программы капитального  
 ремонта общего имущества в многоквартирных домах,   
расположенных на территории Чувашской Республики, на 2014–2043 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Р Е Е С Т Р многоквартирных домов, расположенных на территории Порецкого муниципального окргуа Чувашской Республики, в отношении которых планируется проведение капитального ремонта общего имущества, по видам капитального ремонта** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № пп | Адрес многоквартирного дома | Cтоимость капиталь- ного  ремонта общего имущества в много- квартирном доме – всего | Ремонт внутри- домо- вых  инже- нер- ных систем | Замена коллек- тивных (обще- домо- вых) ПУ и УУ | Ремонт крыши | | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | | Утепление и ремонт фасадов многоквартирного дома | | Ремонт фундамента многоквартирного дома | | Энергетическое обследование многоквартирного дома | Разработка проектной документации | Услуги по строительному контролю |
|  | улица, № дома | рублей | рублей | рублей | кв. метров | рублей | ед. | рублей | кв. метров | рублей | кв. метров | рублей | куб. метров | рублей | рублей | рублей | рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | ЧР., Порецкий район, с. Порецкое, ул. Крупской, д. 9 | 171 050,53 | 158 837,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 552,53 | 3 660,48 |
| 2 | ЧР., Порецкий район, с. Порецкое, ул. Ленина, д. 173 | 396 110,36 | 367 828,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 805,52 | 8 476,76 |
| 3 | ЧР., Порецкий район, с. Порецкое, ул. Ленина, д. 59 | 896 729,92 | 832 703,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 836,50 | 19 190,02 |
| 4 | ЧР., Порецкий район, с. Порецкое, ул. Ульянова, д. 135 | 303 484,37 | 281 815,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 174,22 | 6 494,57 |
| 5 | ЧР., Порецкий район, с. Порецкое, ул. Ульянова, д. 137 | 4 935 344,20 | 541 477,99 | 0,00 | 492,00 | 4 259 094,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 29 155,61 | 105 616,37 |
|  | **Итого : 5 домов** | **6 702 719,38** | **2 182 662,58** | 0,00 | **492,00** | **4 259 094,24** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **117 524,37** | **143 438,19** |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ЧР., Порецкий район, с. Порецкое, ул. Крылова, д. 58 | 2 556 377,00 | 2 373 851,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 818,85 | 54 706,47 |
| 2 | ЧР., Порецкий район, с. Порецкое, ул. Ленина д.163 | 631 874,93 | 586 759,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 593,75 | 13 522,12 |
| 3 | ЧР., Порецкий район, с. Порецкое, ул. Ульянова, д.32 | 959 002,74 | 890 529,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 950,14 | 20 522,66 |
| 4 | ЧР., Порецкий район, с. Порецкое, ул. Ленина, д. 59 | 970 596,80 | 901 296,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 529,84 | 20 770,77 |
|  | **Итого: 4 дома** | **5 117 851,47** | **4 752 436,88** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | **255 892,57** | **109 522,02** |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ЧР., Порецкий район, с. Порецкое, ул. Крылова, д. 56 | 22 460 243,12 | 4 657 793,64 | 0,00 | 1 972,00 | 17 071 003,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 796,56 | 480 649,20 |
|  | **Итого: 1 дом** | **###########** | **4 657 793,64** | 0,00 | **1 972,00** | **###########** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **250 796,56** | **480 649,20** |
| **Итого по Порецкому муниципальному округу** | | **###########** | **11 592 893,09** |  | **2 464,00** | **###########** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **624 213,50** | **733 609,42** |

Приложение № 3   
к постановлению администрации Порецкого   
муниципального округа Чувашской  
Республики от 21.02.2024г. № 69

«Приложение № 3 к краткосрочному плану Порецкого муниципального округа  
 Чувашской Республики реализации в 2024-2026 годах   
 Республиканской программы капитального ремонта   
общего имущества в многоквартирных домах,   
расположенных на территории Чувашской Республики, на 2014–2043 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ выполнения краткосрочного плана Порецкого муниципального округа реализации в 2024- 2026 годах Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, на 2014–2055 годы** | | | | | | | | | | | | | |
| **2024 год** | | | | | | | | | | | | | |
| №  пп | Наименование муниципального образования | Общая площадь многоквар-тирных  домов | Количество жителей, зарегистри-рованных в многоквар-тирных домах на дату утверждения кратко-срочного плана | Количество многоквартирных домов | | | | | Стоимость капитального ремонта общего имущества  в многоквартирных домах | | | | |
| I квартал 2024 г. | II квартал 2024 г. | III квартал 2024 г. | IV квартал 2024 г. | всего | I квартал  2024 г. | II квартал 2024 г. | III квартал 2024 г. | IV квартал  2024 г. | всего |
| кв. м | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Порецкий муниципальный округ | 2 696,57 | 101 |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  | 6 702 719,38 | 6 702 719,38 |
|  | **Итого** | **2 696,57** | **101** |  |  |  | **5** | **5** |  |  |  | **6 702 719,38** | **6 702 719,38** |
| **2025 год** | | | | | | | | | | | | | |
| №  пп | Наименование муниципального образования | Общая площадь многоквар-тирных  домов | Количество жителей, зарегистри-рованных в многоквар-тирных домах на дату утверждения краткосроч-ного плана | Количество многоквартирных домов | | | | | Стоимость капитального ремонта общего имущества  в многоквартирных домах | | | | |
| I квартал 2025 г. | II квартал 2025 г. | III квартал 2025 г. | IV квартал 2025 г. | всего | I квартал  2025 г. | II квартал 2025 г. | III квартал 2025 г. | IV квартал  2025 г. | всего |
| кв. м | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Порецкий муниципальный округ | 4 552,36 | 214 |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 5 117 851,47 | 5 117 851,47 |
|  | **Итого** | **4 552,36** | **214** |  |  |  | **4** | **4** |  |  |  | **5 117 851,47** | **5 117 851,47** |
| **2026 год** | | | | | | | | | | | | | |
| №  пп | Наименование муниципального образования | Общая площадь многоквар-тирных  домов | Количество жителей, зарегистри-рованных в многоквар-тирных домах на дату утверждения краткосроч-ного плана | Количество многоквартирных домов | | | | | Стоимость капитального ремонта общего имущества  в многоквартирных домах | | | | |
| I квартал 2026 г. | II квартал 2026 г. | III квартал 2026 г. | IV квартал 2026 г. | всего | I квартал  2026 г. | II квартал 2026 г. | III квартал 2026 г. | IV квартал  2026 г. | всего |
| кв. метров | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Порецкий муниципальный округ | 1 672,20 | 63 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 22 460 243,12 | 22 460 243,12 |
|  | **Итого** | **1 672,20** | **63** |  |  |  | **1** | **1** |  |  |  | **22 460 243,12** | **22 460 243,12** |
|  | **Всего по Чувашской Республике за 2024–2026 годы** | **8 921,13** | **378** |  |  |  | **10** | **10** |  |  |  | **34 280 813,97** | **34 280 813,97** |

».