| ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ |  | ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÇĚРПӲ МУНИЦИПАЛЛĂ ОКРУГĔН АДМИНИСТРАЦИЙĚ ЙЫШĂНУ 2023 ç. ака уйӑхĕн 26-мӗшӗ 533 № Çěрпÿ хули |  | АДМИНИСТРАЦИЯ ЦИВИЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПОСТАНОВЛЕНИЕ 26 апреля 2023 г. № 533 город Цивильск |  |  |  |

| Об утверждении краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Цивильского муниципального округа Чувашской Республики на 2024 - 2026 годы» |  |
| --- | --- |

В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Российской Федерации администрация Цивильского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить краткосрочный план капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Цивильского муниципального округа Чувашской Республики, на 2024–2026 годы согласно приложению к настоящему  постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на        начальника отдела строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администрации Цивильского муниципального округа - Михайлов А.И.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава Цивильского

муниципального округа	                              			     	              А.В.Иванов

|  | Приложение к постановлению администрации Цивильского муниципального округа от 26.04.2023 № 533 |
| --- | --- |

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Цивильского муниципального округа Чувашской Республики, на 2024–2026 годы

| Наименование краткосрочного плана | – | краткосрочный план капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Цивильского муниципального округа Чувашской Республики, на 2024–2026 годы (далее также – краткосрочный план) |
| --- | --- | --- |
| Основание для разработки краткосрочного плана | – | Жилищный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»; постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 марта 2014 г. № 77 «Об утверждении Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, на 2014–2043 годы и Порядка разработки и утверждения краткосрочных республиканского и муниципальных планов реализации Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, на 2014–2043 годы» (с изменениями) |
| Государственный заказчик краткосрочного плана | – | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики |
| Основной разработчик краткосрочного плана | – | Администрация Цивильского муниципального округа Чувашской Республики |
| Цели краткосрочного плана | – | конкретизация сроков проведения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, уточнение планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, определение видов и объема государственной поддержки проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, а также улучшение потребительских и эксплуатационных характеристик жилищного фонда, обеспечивающее гражданам безопасные и комфортные условия проживания |
| Задачи краткосрочного плана | – | приведение многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план, в соответствие с требованиями, которым должны отвечать жилые помещения согласно законодательству Российской Федерации; обеспечение сохранности и увеличение сроков эксплуатации многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план; использование эффективных технических решений и комплексного капитального ремонта |
| Важнейшие целевые показатели краткосрочного плана | – | проведение капитального ремонта общего имущества в 46 многоквартирных домах; стоимость капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план, составляет 198 813 154,40 рублей |
| Срок реализации краткосрочного плана | – | 2024 - 2026 годы |
| Участники краткосрочного плана | – | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики; некоммерческая организация «Республиканский фонд капитального ремонта многоквартирных домов»; Администрация Цивильского муниципального округа Чувашской Республики; собственники помещений в многоквартирных домах; управляющие организации, осуществляющие управление многоквартирными домами; товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы; подрядные организации для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах |
| Объемы и источники финансирования краткосрочного плана | – | общий объем финансирования краткосрочного плана – 198 813 154,40 рублей, из них средства: бюджета Цивильского муниципального округа– 0,0 рублей; собственников помещений в многоквартирных домах за счет взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах – 198 813 154,40 рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации краткосрочного плана и показатели социальной и бюджетной эффективности | – | реализация краткосрочного плана обеспечит: оснащение 16 многоквартирных домов, расположенных на территории Чувашской Республики и включенных в краткосрочный план, коллективными (общедомовыми) приборами учета потребления ресурсов и узлами управления (холодной воды); проведение капитального ремонта общего имущества в 46 многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план, общей площадью помещений 46 139,08 кв. метра; создание благоприятных и безопасных условий проживания для 1060 граждан; снижение социальной напряженности |
| Система организации контроля за выполнением краткосрочного плана Приложения к краткосрочному плану | – – | контроль за реализацией краткосрочного плана осуществляют Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики, Государственная жилищная инспекция Чувашской Республики; администрация Цивильского муниципального округа Чувашской Республики, некоммерческая организация «Республиканский фонд капитального ремонта многоквартирных домов» к 15 января года, следующего за отчетным, представляют информацию о реализации мероприятий краткосрочного плана в Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики перечень многоквартирных домов, расположенных на территории Чувашской Республики, в отношении которых в 2024 - 2026 годах планируется проведение капитального ремонта общего имущества, приведен в приложении № 1 к настоящему краткосрочному плану; реестр многоквартирных домов, расположенных на территории Чувашской Республики, в отношении которых планируется проведение капитального ремонта общего имущества, по видам капитального ремонта приведен в приложении № 2 к настоящему краткосрочному плану; планируемые показатели выполнения краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Цивильского муниципального округа Чувашской Республики, на 2024-2026 годы приведены в приложении № 3 к настоящему краткосрочному плану. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 1 к краткосрочному плану капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Цивильского района Чувашской Республики, на 2024–2026 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | П Е Р Е Ч Е Н Ь многоквартирных домов, расположенных на территории Чувашской Республики, в отношении которых в 2024 -2026 годах планируется проведение капитального ремонта общего имущества |  |
| № пп | Адрес многоквартирного дома | Год | Мате- риал стен | Коли-чество этажей в много- квар- тир- ном доме | Коли-чество подъез- дов в много- квар- тир- ном доме | Общая площадь многоквар-тирного дома | Площадь помещений многоквартирного дома | Количество жителей, зарегистри-рованных в многоквартир- ном доме на дату утверждения Республикан-ской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартир- ных домах, расположен-ных на территории Чувашской Республики, на 2014– 2043 годы | Вид ремонта общего имущества в много- квартирном доме | Стоимость капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме | Удельная стоимость капиталь- ного ремонта одного квадратно-го метра общей площади помещений много-квартир-ного дома | Предель- ная стоимость капиталь- ного ремонта одного квадрат- ного метра общей площади помещений в много-квартир- ном доме | Способ формиро- вания фонда капиталь- ного ремонта | Мини- маль-ный размер фонда капи-таль- ного ремонта (для домов, выбрав- ших спец- счет) |
|  |  | ввода в экс- плуата- цию много-квар- тирного дома | завер-шения послед-него капи- таль- ного ремон- та в много- квартир- ном доме |  |  |  |  | всего | в том числе жилых помещений, находящих- ся в соб- ственности граждан |  |  | всего | за счет средств государствен- ной корпора- ции – Фонда содействия реформирова-нию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств государственной и муниципальной поддержки | за счет средств собствен- ников помещений в многоквар-тирном доме |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств республикан- ского бюджета Чувашской Республики | за счет средств местного бюджета |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв. метров | кв. метров | кв. метров | чел. |  | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей/кв. м | рублей/кв. м |  | рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г.Цивильск, ул.Гагарина, д.14 | 1965 |  | кирпич | 2 | 3 | 660,50 | 600,50 | 540,90 | 12 | система водоотведения | 301 848,50 |  |  |  | 301 848,50 | 502,66 |  | РО |  |
| 2 | г. Цивильск, ул. Гагарина, д. 6 | 1972 |  | кирпич | 2 | 1 | 319,40 | 304,80 | 222,20 | 8 | ремонт крыши | 2 512 264,00 |  |  |  | 2 512 264,00 | 8242,34 |  | РО |  |
| 3 | г.Цивильск, ул.Кирова, д.17 | 1961 |  | кирпич | 2 | 1 | 310,30 | 289,20 | 169,60 | 5 | ремонт системы газоснабжения | 164 676,21 |  |  |  | 164 676,21 | 569,42 |  | РО |  |
| 4 | г. Цивильск, ул. Куйбышева, д. 8 | 1973 |  | кирпич | 2 | 2 | 1 025,68 | 943,46 | 943,46 | 31 | ремонт крыши | 7 194 894,10 |  |  |  | 7 194 894,10 | 7626,07 |  | РО |  |
| 5 | г. Цивильск, ул. Николаева, д. 8А | 1977 |  | кирпич | 2 | 1 | 395,20 | 395,20 | 395,20 | 15 | система теплоснабжения, ремонт крыши | 3 219 652,00 |  |  |  | 3 219 652,00 | 8146,89 |  | РО |  |
| 6 | г.Цивильск, ул.Николаева, д.11А | 1981 |  | кирпич | 2 | 1 | 307,40 | 261,50 | 261,50 | 12 | система холодного водоснабжения | 174 480,24 |  |  |  | 174 480,24 | 667,23 |  | РО |  |
| 7 | г. Цивильск, ул. Павла Иванова, д. 2 | 1975 |  | кирпич | 2 | 2 | 645,90 | 598,30 | 598,30 | 12 | система водоотведения, система холодного водоснабжения | 661 789,14 |  |  |  | 661 789,14 | 1106,12 |  | РО |  |
| 8 | г. Цивильск, ул. Павла Иванова, д. 5а, корп. 1 | 1974 |  | кирпич | 2 | 1 | 609,72 | 405,15 | 405,15 | 8 | ремонт крыши, система электроснабжения | 4 211 925,68 |  |  |  | 4 211 925,68 | 10395,97 |  | РО |  |
| 9 | г. Цивильск, ул. Павла Иванова, д. 8/4 | 1976 |  | кирпич | 2 | 4 | 2 492,43 | 1 333,18 | 1 333,18 | 55 | ремонт крыши | 7 275 215,78 |  |  |  | 7 275 215,78 | 5457,04 |  | РО |  |
| 10 | г. Цивильск, ул. Северная, д. 1 | 1972 |  | кирпич | 2 | 1 | 396,70 | 396,70 | 396,70 | 20 | система электроснабжения | 439 940,30 |  |  |  | 439 940,30 | 1109,00 |  | РО |  |
| 11 | г.Цивильск, ул.Силантьева, д.1 | 1967 |  | кирпич | 2 | 3 | 653,80 | 595,70 | 184,40 | 12 | система водоотведения | 298 786,60 |  |  |  | 298 786,60 | 501,57 |  | РО |  |
| 12 | г.Цивильск, ул.Советская, д.29 | 1968 |  | кирпич | 1 | 2 | 180,30 | 180,30 | 180,30 | 7 | система водоотведения | 82 397,10 |  |  |  | 82 397,10 | 457,00 |  | РО |  |
| 13 | г. Цивильск, ул. Центральная, д. 2 | 1971 |  | панель | 3 | 2 | 1 857,20 | 1 390,10 | 1 390,10 | 24 | ремонт крыши, система электроснабжения | 9 050 363,22 |  |  |  | 9 050 363,22 | 6510,58 |  | РО |  |
| 14 | г. Цивильск, ул. Чкалова, д. 14 | 1974 |  | кирпич | 2 | 2 | 826,20 | 766,50 | 766,50 | 32 | ремонт крыши, система электроснабжения | 6 621 129,66 |  |  |  | 6 621 129,66 | 8638,13 |  | РО |  |
| 15 | г. Цивильск, ул. Чкалова, д. 18 | 1965 |  | кирпич | 2 | 2 | 452,70 | 416,30 | 416,30 | 8 | система водоотведения | 206 883,90 |  |  |  | 206 883,90 | 496,96 |  | РО |  |
| 16 | г. Цивильск, ул. Шоссейная, д. 16 | 1977 |  | кирпич | 2 | 3 | 1 038,30 | 955,90 | 955,90 | 22 | система электроснабжения | 1 151 474,70 |  |  |  | 1 151 474,70 | 1204,60 |  | РО |  |
| 17 | д. Вторые Вурманкасы, ул. Центральная, д. 3 | 1975 |  | кирпич | 1 | 2 | 868,70 | 846,60 | 846,60 | 18 | ремонт крыши, система электроснабжения | 4 314 802,30 |  |  |  | 4 314 802,30 | 5096,62 |  | РО |  |
| 18 | д. Вторые Вурманкасы, ул. Центральная, д. 7 | 1972 |  | кирпич | 2 | 1 | 327,30 | 327,30 | 288,30 | 16 | ремонт крыши | 1 629 800,00 |  |  |  | 1 629 800,00 | 4979,53 |  | РО |  |
| 19 | пос. Опытный, ул. П. Иванова, д. 5 | 1977 |  | кирпич | 2 | 2 | 613,00 | 556,50 | 556,50 | 12 | ремонт крыши, система электроснабжения | 5 987 417,00 |  |  |  | 5 987 417,00 | 10759,06 |  | РО |  |
| 20 | пос. Опытный, ул. П. Иванова, д. 7 | 1976 |  | кирпич | 2 | 3 | 930,40 | 843,60 | 843,60 | 18 | ремонт крыши | 6 696 422,00 |  |  |  | 6 696 422,00 | 7937,91 |  | РО |  |
| 21 | г. Цивильск, ул. Гагарина, д. 8 | 1963 |  | кирпич | 2 | 3 | 573,20 | 573,20 | 573,20 | 12 | ремонт крыши | 4 635 304,00 |  |  |  | 4 635 304,00 | 8086,71 |  | РО |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 15 484,33 | 12 979,99 | 12 267,89 | 359 |  | 66 831 466,43 |  |  |  | 66 831 466,43 | 5148,81 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Цивильск, ул. Казанское шоссе, д. 5 | 1978 |  | кирпич | 5 | 4 | 3 293,30 | 2 995,60 | 2 995,60 | 64 | ремонт крыши, система электроснабжения | 8 797 449,70 |  |  |  | 8 797 449,70 | 2936,79 |  | РО |  |
| 2 | г. Цивильск, ул. Куйбышева, д. 1А | 1982 |  | кирпич | 5 | 4 | 3 084,13 | 2 778,50 | 2 778,50 | 60 | ремонт крыши, система электроснабжения | 8 320 720,17 |  |  |  | 8 320 720,17 | 2994,68 |  | РО |  |
| 3 | г. Цивильск, ул. Маяковского, д. 49 | 1976 |  | кирпич | 2 | 1 | 432,09 | 399,09 | 399,09 | 8 | ремонт крыши, система электроснабжения | 3 960 000,35 |  |  |  | 3 960 000,35 | 9922,57 |  | РО |  |
| 4 | г. Цивильск, ул. Николаева, д. 12 | 1980 |  | кирпич | 2 | 2 | 636,40 | 556,50 | 556,50 | 12 | ремонт крыши, система теплоснабжения | 4 977 517,60 |  |  |  | 4 977 517,60 | 8944,33 |  | РО |  |
| 5 | г. Цивильск, ул. Павла Иванова, д. 7А | 1979 |  | кирпич | 5 | 4 | 3 028,30 | 2 724,90 | 2 724,90 | 48 | ремонт крыши, система электроснабжения | 8 380 604,70 |  |  |  | 8 380 604,70 | 3075,56 |  | РО |  |
| 6 | г.Цивильск, ул.Советская, д.29 | 1968 |  | кирпич | 1 | 2 | 180,30 | 180,30 | 180,30 | 12 | ремонт крыши, система электроснабжения | 3 289 860,50 |  |  |  | 3 289 860,50 | 18246,59 |  | РО |  |
| 7 | г. Цивильск, ул. Шоссейная, д. 20 | 1980 |  | панель | 3 | 3 | 1 379,28 | 1 242,60 | 1 242,60 | 20 | ремонт крыши, система электроснабжения | 6 169 621,52 |  |  |  | 6 169 621,52 | 4965,09 |  | РО |  |
| 8 | д. Тувси, ул. Октября, д. 1 | 1977 |  | кирпич | 2 | 3 | 946,50 | 846,40 | 846,40 | 27 | ремонт крыши, система электроснабжения | 6 505 881,30 |  |  |  | 6 505 881,30 | 7686,53 |  | РО |  |
| 9 | пос. Опытный, ул. Дорожная, д. 5 | 1984 |  | кирпич | 3 | 3 | 1 466,40 | 1 333,30 | 1 333,30 | 27 | ремонт крыши | 7 607 560,00 |  |  |  | 7 607 560,00 | 5705,81 |  | РО |  |
| 10 | пос. Опытный, ул. Павла Иванова. д. 10 | 1968 |  | кирпич | 2 | 2 | 416,60 | 365,60 | 365,60 | 8 | система водоотведения | 190 386,20 |  |  |  | 190 386,20 | 520,75 |  | РО |  |
| 11 | пос. Опытный, ул. Павла Иванова. д. 4 | 1967 |  | кирпич | 2 | 2 | 722,50 | 672,50 | 672,50 | 11 | система водоотведения, система холодного водоснабжения | 740 273,50 |  |  |  | 740 273,50 | 1100,78 |  | РО |  |
| 12 | пос. Опытный, ул. Набережная, д. 2 | 1982 |  | крупно-блочные | 3 | 3 | 2 248,20 | 1 474,20 | 1 474,20 | 36 | ремонт крыши | 9 199 840,00 |  |  |  | 9 199 840,00 | 6240,56 |  | РО |  |
| 13 | с. Чурачики, ул. Заводская, д. 8 | 1982 |  | кирпич | 2 | 3 | 923,10 | 841,30 | 841,30 | 18 | система водоотведения, система холодного водоснабжения | 945 808,26 |  |  |  | 945 808,26 | 1124,22 |  | РО |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 18 757,10 | 16 410,79 | 16 410,79 | 351 |  | 69 085 523,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 085 523,80 | 4209,76 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Цивильск, ул. Никитина, д. 8 | 1983 |  | кирпич | 5 | 6 | 5 290,10 | 3 899,40 | 3 899,40 | 69 | ремонт крыши, система электроснабжения | 12 384 760,90 |  |  |  | 12 384 760,90 | 3176,07 |  | РО |  |
| 2 | г. Цивильск, ул. Никитина, д. 8а | 1984 |  | кирпич | 5 | 6 | 6 171,90 | 4 213,90 | 4 213,90 | 93 | система холодного водоснабжения, система теплоснабжения, ремонт крыши | 26 141 256,94 |  |  |  | 26 141 256,94 | 6203,58 |  | РО |  |
| 3 | г. Цивильск, ул. Шоссейная, д. 1 | 1965 |  | кирпич | 5 | 3 | 4 166,10 | 3 771,90 | 3 771,90 | 60 | ремонт крыши, система электроснабжения | 11 575 854,90 |  |  |  | 11 575 854,90 | 3068,97 |  | РО |  |
| 4 | г. Цивильск, ул.Гагарина, д.3 | 1968 |  | кирпич | 2 | 1 | 570,63 | 312,50 | 312,50 | 8 | система водоотведения | 260 777,91 |  |  |  | 260 777,91 | 834,49 |  | РО |  |
| 5 | г.Цивильск, ул.Силантьева, д.2/10 | 1968 |  | кирпич | 2 | 2 | 564,60 | 525,30 | 525,30 | 12 | система водоотведения, система холодного водоснабжения | 578 489,16 |  |  |  | 578 489,16 | 1101,25 |  | РО |  |
| 6 | г.Цивильск, ул.Советская, д.29 | 1968 |  | кирпич | 1 | 2 | 180,30 | 180,30 | 180,30 | 12 | система холодного водоснабжения | 102 338,28 |  |  |  | 102 338,28 | 567,60 |  | РО |  |
| 7 | пос.Опытный, Павла Иванова, д.8 | 1968 |  | кирпич | 2 | 2 | 753,10 | 694,80 | 694,80 | 16 | система водоотведения, система холодного водоснабжения | 771 626,26 |  |  |  | 771 626,26 | 1110,57 |  | РО |  |
| 8 | пос.Опытный, Павла Иванова, д.10 | 1968 |  | кирпич | 2 | 2 | 416,60 | 365,60 | 365,60 | 8 | система холодного водоснабжения | 236 462,16 |  |  |  | 236 462,16 | 646,78 |  | РО |  |
| 9 | пос.Опытный, Павла Иванова, д.15 | 1968 |  | кирпич | 2 | 2 | 730,60 | 700,00 | 700,00 | 16 | система водоотведения, система холодного водоснабжения | 748 572,76 |  |  |  | 748 572,76 | 1069,39 |  | РО |  |
| 10 | пос. Опытный, ул. Дорожная, д. 9 | 1983 |  | крупно-блочные | 3 | 3 | 1 408,70 | 1 279,40 | 1 279,40 | 28 | ремонт крыши | 6 855 650,00 |  |  |  | 6 855 650,00 | 5358,49 |  | РО |  |
| 11 | с. Чурачики, ул. Заводская, д. 5 | 1985 |  | кирпич | 2 | 1 | 276,40 | 275,40 | 275,40 | 16 | ремонт крыши, система электроснабжения | 2 650 717,60 |  |  |  | 2 650 717,60 | 9624,97 |  | РО |  |
| 12 | г.Цивильск, ул. Шоссейная, д.17 | 1968 |  | кирпич | 2 | 2 | 575,50 | 529,80 | 529,80 | 12 | система водоотведения, система холодного водоснабжения | 589 657,30 |  |  |  | 589 657,30 | 1112,98 |  | РО |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 21 104,53 | 16 748,30 | 16 748,30 | 350 |  | 62 896 164,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 896 164,17 | 3755,38 |  |  |  |
|  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 46 139,08 | 45 426,98 | 1 060 | Х | 198 813 154,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198 813 154,40 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 к краткосрочному плану капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Цивильского района Чувашской Республики, на 2024–2026 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Адрес многоквартирного дома | Cтоимость капиталь- ного ремонта общего имущества в много- квартирном доме – всего | Ремонт внутри- домо- вых инже- нер- ных систем | Замена коллек- тивных (обще- домо- вых) ПУ и УУ | Ремонт крыши | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | Утепление и ремонт фасадов многоквартирного дома | Ремонт фундамента многоквартирного дома | Энергетическое обследование многоквартирного дома |
|  | улица, № дома | рублей | рублей | рублей | кв. метров | рублей | ед. | рублей | кв. метров | рублей | кв. метров | рублей | куб. метров | рублей | рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г.Цивильск, ул.Гагарина, д.14 | 301848,50 | 301848,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | г. Цивильск, ул. Гагарина, д. 6 | 2512264,00 |  |  | 284,00 | 2512264 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | г.Цивильск, ул.Кирова, д.17 | 164676,21 | 164676,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | г. Цивильск, ул. Куйбышева, д. 8 | 7194894,10 |  |  | 813,35 | 7194894,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | г. Цивильск, ул. Николаева, д. 8А | 3219652,00 | 780520 |  | 420,54 | 2439132 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | г.Цивильск, ул.Николаева, д.11А | 174480,24 | 174480,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | г. Цивильск, ул. Павла Иванова, д. 2 | 661789,14 | 661789,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | г. Цивильск, ул. Павла Иванова, д. 5а, корп. 1 | 4211925,68 | 676179,48 |  | 399,70 | 3535746,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | г. Цивильск, ул. Павла Иванова, д. 8/4 | 7275215,78 |  |  | 822,43 | 7275215,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | г. Цивильск, ул. Северная, д. 1 | 439940,30 | 439940,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | г.Цивильск, ул.Силантьева, д.1 | 298786,60 | 298786,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | г.Цивильск, ул.Советская, д.29 | 82397,10 | 82397,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | г. Цивильск, ул. Центральная, д. 2 | 9050363,22 | 2059634,8 |  | 790,27 | 6990728,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | г. Цивильск, ул. Чкалова, д. 14 | 6621129,66 | 916255,8 |  | 644,91 | 5704873,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | г. Цивильск, ул. Чкалова, д. 18 | 206883,90 | 206883,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | г. Цивильск, ул. Шоссейная, д. 16 | 1151474,70 | 1151474,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | д. Вторые Вурманкасы, ул. Центральная, д. 3 | 4314802,30 | 963388,3 |  | 577,83 | 3351414 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | д. Вторые Вурманкасы, ул. Центральная, д. 7 | 1629800,00 |  |  | 281,00 | 1629800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | пос. Опытный, ул. П. Иванова, д. 5 | 5987417,00 | 679817 |  | 600,00 | 5307600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | пос. Опытный, ул. П. Иванова, д. 7 | 6696422,00 |  |  | 757,00 | 6696422 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | г. Цивильск, ул. Гагарина, д. 8 | 4635304,00 |  |  | 524,00 | 4635304 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 66831466,43 | 9558072,07 | 0 | 6915,03 | 57273394,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Цивильск, ул. Казанское шоссе, д. 5 | 8797449,70 | 3652269,7 |  | 887,1 | 5145180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | г. Цивильск, ул. Куйбышева, д. 1А | 8320720,17 | 3420300,17 |  | 844,9 | 4900420 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | г. Цивильск, ул. Маяковского, д. 49 | 3960000,35 | 479187,81 |  | 393,49 | 3480812,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | г. Цивильск, ул. Николаева, д. 12 | 4977517,60 | 1256890 |  | 420,60 | 3720627,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | г. Цивильск, ул. Павла Иванова, д. 7А | 8380604,70 | 3358384,7 |  | 865,90 | 5022220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | г.Цивильск, ул.Советская, д.29 | 3289860,50 | 199952,7 |  | 349,30 | 3089907,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | г. Цивильск, ул. Шоссейная, д. 20 | 6169621,52 | 1529621,52 |  | 800,00 | 4640000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | д. Тувси, ул. Октября, д. 1 | 6505881,30 | 1049668,5 |  | 616,80 | 5456212,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | пос. Опытный, ул. Дорожная, д. 5 | 7607560,00 |  |  | 860,00 | 7607560 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | пос. Опытный, ул. Павла Иванова. д. 10 | 190386,20 | 190386,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | пос. Опытный, ул. Павла Иванова. д. 4 | 740273,50 | 740273,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | пос. Опытный, ул. Набережная, д. 2 | 9199840,00 |  |  | 1040,00 | 9199840 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | с. Чурачики, ул. Заводская, д. 8 | 945808,26 | 945808,26 |  | 7078,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 69085523,80 | 16822743,06 | 0 | 14156,18 | 52262780,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Цивильск, ул. Никитина, д. 8 | 12384760,90 | 5866720,9 |  | 1123,80 | 6518040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | г. Цивильск, ул. Никитина, д. 8а | 26141256,94 | 15692672,94 |  | 1801,48 | 10448584 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | г. Цивильск, ул. Шоссейная, д. 1 | 11575854,90 | 4620204,9 |  | 1199,25 | 6955650 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | г. Цивильск, ул.Гагарина, д.3 | 260777,91 | 260777,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | г.Цивильск, ул.Силантьева, д.2/10 | 578489,16 | 578489,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | г.Цивильск, ул.Советская, д.29 | 102338,28 | 102338,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | пос.Опытный, Павла Иванова, д.8 | 771626,26 | 771626,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | пос.Опытный, Павла Иванова, д.10 | 236462,16 | 236462,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | пос.Опытный, Павла Иванова, д.15 | 748572,76 | 748572,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | пос. Опытный, ул. Дорожная, д. 9 | 6855650,00 |  |  | 775,00 | 6855650 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | с. Чурачики, ул. Заводская, д. 5 | 2650717,60 | 306527,6 |  | 265,00 | 2344190 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | г.Цивильск, ул. Шоссейная, д.17 | 589657,30 | 589657,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: | 62896164,17 | 29774050,17 | 0 | 5164,53 | 33122114 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 3 к краткосрочному плану капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Цивильского района Чувашской Республики, на 2024–2026 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 'ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ |
| --- |
| выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, |
| расположенных на территории Цивильского муниципального округа Чувашской Республики, в 2024–2026 годах |
| № п/п | Наименование муниципального образования | Общая площадь многоквартирных домов | Количество жителей, зарегистри-рованных в многоквар-тирных домах на дату утверждения краткосроч-ного плана | Количество многоквартирных домов | Стоимость капитального ремонта общего имущества |
|  |  |  |  |  | в многоквартирных домах |
|  |  |  |  | IV квартал 2024 г. | IV квартал 2025 г. | IV квартал 2026 г. | всего | IV квартал 2024 г. | IV квартал 2025 г. | IV квартал 2026 г. | всего |
|  |  | кв. метров | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | рублей | рублей | рублей | рублей |
| 1 | г.Цивильск, ул.Гагарина, д.14 | 660,50 | 12 | 1 |  |  | 1 | 301848,50 |  |  | 301 848,50 |
| 2 | г. Цивильск, ул. Гагарина, д. 6 | 319,40 | 8 | 1 |  |  | 1 | 2512264,00 |  |  | 2 512 264,00 |
| 3 | г.Цивильск, ул.Кирова, д.17 | 310,30 | 5 | 1 |  |  | 1 | 164676,21 |  |  | 134 187,50 |
| 4 | г. Цивильск, ул. Куйбышева, д. 8 | 1 025,68 | 31 | 1 |  |  | 1 | 7194894,10 |  |  | 7 194 894,10 |
| 5 | г. Цивильск, ул. Николаева, д. 8А | 395,20 | 15 | 1 |  |  | 1 | 3219652,00 |  |  | 3 867 827,25 |
| 6 | г.Цивильск, ул.Николаева, д.11А | 307,40 | 12 | 1 |  |  | 1 | 174480,24 |  |  | 174 480,24 |
| 7 | г. Цивильск, ул. Павла Иванова, д. 2 | 645,90 | 12 | 1 |  |  | 1 | 661789,14 |  |  | 616 194,44 |
| 8 | г. Цивильск, ул. Павла Иванова, д. 5а, корп. 1 | 609,72 | 8 | 1 |  |  | 1 | 4211925,68 |  |  | 4 211 925,68 |
| 9 | г. Цивильск, ул. Павла Иванова, д. 8/4 | 2 492,43 | 55 | 1 |  |  | 1 | 7275215,78 |  |  | 7275215,78 |
| 10 | г. Цивильск, ул. Северная, д. 1 | 396,70 | 20 | 1 |  |  | 1 | 439940,30 |  |  | 407 224,80 |
| 11 | г.Цивильск, ул.Силантьева, д.1 | 653,80 | 12 | 1 |  |  | 1 | 298786,60 |  |  | 272 234,90 |
| 12 | г.Цивильск, ул.Советская, д.29 | 180,30 | 7 | 1 |  |  | 1 | 82397,10 |  |  | 82 397,10 |
| 13 | г. Цивильск, ул. Центральная, д. 2 | 1 857,20 | 24 | 1 |  |  | 1 | 9050363,22 |  |  | 9 050 363,22 |
| 14 | г. Цивильск, ул. Чкалова, д. 14 | 826,20 | 32 | 1 |  |  | 1 | 6621129,66 |  |  | 6 491 931,16 |
| 15 | г. Цивильск, ул. Чкалова, д. 18 | 452,70 | 8 | 1 |  |  | 1 | 206883,90 |  |  | 179 646,70 |
| 16 | г. Цивильск, ул. Шоссейная, д. 16 | 1 038,30 | 22 | 1 |  |  | 1 | 1151474,70 |  |  | 1 151 474,70 |
| 17 | д. Вторые Вурманкасы, ул. Центральная, д. 3 | 868,70 | 18 | 1 |  |  | 1 | 4314802,30 |  |  | 4 314 802,30 |
| 18 | д. Вторые Вурманкасы, ул. Центральная, д. 7 | 327,30 | 16 | 1 |  |  | 1 | 1629800,00 |  |  | 1 629 800,00 |
| 19 | пос. Опытный, ул. П. Иванова, д. 5 | 613,00 | 12 | 1 |  |  | 1 | 5987417,00 |  |  | 5 982 093,80 |
| 20 | пос. Опытный, ул. П. Иванова, д. 7 | 930,40 | 18 | 1 |  |  | 1 | 6696422,00 |  |  | 7 175 362,88 |
| 21 | г. Цивильск, ул. Гагарина, д. 8 | 573,20 | 12 | 1 |  |  | 1 | 4635304,00 |  |  | 4 635 304,00 |
| 22 | г. Цивильск, ул. Казанское шоссе, д. 5 | 3 293,30 | 64 |  | 1 |  | 1 |  | 8 797 449,70 |  | 8 797 449,70 |
| 23 | г. Цивильск, ул. Куйбышева, д. 1А | 3 084,13 | 60 |  | 1 |  | 1 |  | 8 320 720,17 |  | 8 320 720,17 |
| 24 | г. Цивильск, ул. Маяковского, д. 49 | 432,09 | 8 |  | 1 |  | 1 |  | 3 960 000,35 |  | 3 960 000,35 |
| 25 | г. Цивильск, ул. Николаева, д. 12 | 636,40 | 12 |  | 1 |  | 1 |  | 4 977 517,60 |  | 4 977 517,60 |
| 26 | г. Цивильск, ул. Павла Иванова, д. 7А | 3 028,30 | 48 |  | 1 |  | 1 |  | 8 380 604,70 |  | 8 380 604,70 |
| 27 | г.Цивильск, ул.Советская, д.29 | 180,30 | 12 |  | 1 |  | 1 |  | 3 289 860,50 |  | 3 289 860,50 |
| 28 | г. Цивильск, ул. Шоссейная, д. 20 | 1 379,28 | 20 |  | 1 |  | 1 |  | 6 169 621,52 |  | 6 169 621,52 |
| 29 | д. Тувси, ул. Октября, д. 1 | 946,50 | 27 |  | 1 |  | 1 |  | 6 505 881,30 |  | 6 505 881,30 |
| 30 | пос. Опытный, ул. Дорожная, д. 5 | 1 466,40 | 27 |  | 1 |  | 1 |  | 7 607 560,00 |  | 7 607 560,00 |
| 31 | пос. Опытный, ул. Павла Иванова. д. 10 | 416,60 | 8 |  | 1 |  | 1 |  | 190 386,20 |  | 190 386,20 |
| 32 | пос. Опытный, ул. Павла Иванова. д. 4 | 722,50 | 11 |  | 1 |  | 1 |  | 740 273,50 |  | 740 273,50 |
| 33 | пос. Опытный, ул. Набережная, д. 2 | 2 248,20 | 36 |  | 1 |  | 1 |  | 9 199 840,00 |  | 9 199 840,00 |
| 34 | с. Чурачики, ул. Заводская, д. 8 | 923,10 | 18 |  | 1 |  | 1 |  | 945 808,26 |  | 945 808,26 |
| 35 | г. Цивильск, ул. Никитина, д. 8 | 5 290,10 | 69 |  |  | 1 | 1 |  |  | 12 384 760,90 | 12 384 760,90 |
| 36 | г. Цивильск, ул. Никитина, д. 8а | 6 171,90 | 93 |  |  | 1 | 1 |  |  | 26 141 256,94 | 26 141 256,94 |
| 37 | г. Цивильск, ул. Шоссейная, д. 1 | 4 166,10 | 60 |  |  | 1 | 1 |  |  | 11 575 854,90 | 11 575 854,90 |
| 38 | г. Цивильск, ул.Гагарина, д.3 | 570,63 | 8 |  |  | 1 | 1 |  |  | 260 777,91 | 260 777,91 |
| 39 | г.Цивильск, ул.Силантьева, д.2/10 | 564,60 | 12 |  |  | 1 | 1 |  |  | 578 489,16 | 578 489,16 |
| 40 | г.Цивильск, ул.Советская, д.29 | 180,30 | 12 |  |  | 1 | 1 |  |  | 102 338,28 | 102 338,28 |
| 41 | пос.Опытный, Павла Иванова, д.8 | 753,10 | 16 |  |  | 1 | 1 |  |  | 771 626,26 | 771 626,26 |
| 42 | пос.Опытный, Павла Иванова, д.10 | 416,60 | 8 |  |  | 1 | 1 |  |  | 236 462,16 | 236 462,16 |
| 43 | пос.Опытный, Павла Иванова, д.15 | 730,60 | 16 |  |  | 1 | 1 |  |  | 748 572,76 | 748 572,76 |
| 44 | пос. Опытный, ул. Дорожная, д. 9 | 1 408,70 | 28 |  |  | 1 | 1 |  |  | 6 855 650,00 | 6 855 650,00 |
| 45 | с. Чурачики, ул. Заводская, д. 5 | 276,40 | 16 |  |  | 1 | 1 |  |  | 2 650 717,60 | 2 650 717,60 |
| 46 | г.Цивильск, ул. Шоссейная, д.17 | 575,50 | 12 |  |  | 1 | 1 |  |  | 589 657,30 | 589 657,30 |
|  | Итого | 55345,96 | 1060 | 21 | 13 | 12 | 46 | 66 831 466,43 | 69 085 523,80 | 62 896 164,17 | 198 813 154,40 |