Приложение № 1

О Т Ч Е Т

о реализации ведомственных целевых программ Чувашской Республики и основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм государственной программы Чувашской Республики за 2022 год

| № пп | Наименование государственной программы Чувашской Республики (подпрограммы государственной программы Чувашской Республики), ведомственной целевой программы Чувашской Республики, основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия1 | Примечание2 |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Государственная программа Чувашской Республики «Развитие строительного комплекса и архитектуры» |  |  |
| 1. | Подпрограмма «Градостроительная деятельность в Чувашской Республике» |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. Координатное описание границы Чувашской Республики и внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границе Чувашской Республики |  | В 2022 году продолжались работы по координатному описанию границы Чувашской Республики с Республиками Татарстан и Марий Эл. В настоящее время ведется согласование подготовленных материалов с указанными республиками. |
| 1.2. | Основное мероприятие 2. Внесение изменений в схему территориального планирования Чувашской Республики | выполнено | 2022 г. проведение работ по внесению изменений в схему территориального планирования Чувашской Республики не запланировано |
| 1.3. | Основное мероприятие 3. Внесение изменений в республиканские нормативы градостроительного проектирования Чувашской Республики | выполнено | 2022 г. проведение работ по внесению изменений в республиканские нормативы градостроительного проектирования Чувашской Республики не запланировано |
| 1.4. | Основное мероприятие 4. Устойчивое развитие территорий Чувашской Республики, в том числе городских округов, сельских и городских поселений, посредством территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования | выполнено | В 2022 году актуализированы 39 генеральных планов муниципальных образований Чувашской Республики. Органами местного самоуправления рассмотрены и утверждены 67 проектов планировки и межевания территорий. В рамках контроля за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности Минстроем Чувашии подготовлены методические материалы по разработке муниципальных нормативных правовых актов муниципальных округов в области градостроительной деятельности. Утверждены 8 проектов планировки территорий и проектов межевания территорий в отношении объектов республиканского значения. Проведено 6 мероприятий, направленных на повышение качества архитектурной и градостроительной деятельности на территории Чувашской Республики. |
| 2. | Подпрограмма «Снятие административных барьеров в строительстве» |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1. Оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг в области градостроительной деятельности и создание условий для улучшения инвестиционного климата | частично выполнено | в 2022 г. в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 марта 2022 г. № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» Минстроем Чувашии проверки соблюдения органами местного самоуправления муниципальных образований Чувашской Республики законодательства о градостроительной деятельности не проводились. По итогам 2022 года фактический предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство многоквартирного жилого дома составил 52 дня, при этом проводилось 8 процедур. В республике государственная экспертиза проектной документации и инженерных изысканий проводится в режиме «одного окна» через автономное учреждение Чувашской Республики «Центр экспертизы и ценообразования в строительстве Чувашской Республики» Минстроя Чувашии. Застройщики предоставлена возможность получения услуг в сфере строительства (по получению градостроительного плана земельного участка, разрешения на строительство и ввод объектов в эксплуатацию) в электронной форме через Единый портал государственных и муниципальных услуг (далее - ЕПГУ), для удобства подачи заявок на официальном сайте Минстроя Чувашии, органов местного самоуправления созданы баннеры «Услуги в сфере строительства в электронном виде» со ссылкой на ЕПГУ. Проведена работа по информированию застройщиков о возможности получения услуг в электронном виде. В 2022 г. доля услуг по выдаче разрешения на строительство, предоставленных в электронном виде составил 3 % (при целевом значении - 70 %). Показатель не выполнен по причине отсутствия обращений в электронном виде. |
| 2.2. | Основное мероприятие 2 Разработка и внедрение государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в Чувашской Республике | выполнено | Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности в Чувашской Республике введена в опытную эксплуатацию. Минстроем Чувашии совместно с органами местного самоуправления ведется работа по ее наполнению градостроительной документацией. |
| 3. | Подпрограмма «Кадровое обеспечение задач строительства» |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 1. Изучение и оценка рынка труда и образовательных услуг | выполнено | Минстроем Чувашии изучены ситуации на республиканском отраслевом рынке труда, которое показало, что наиболее востребованы специалисты, имеющие рабочие профессии. Повышенным спросом у работодателей пользуются бетонщики, арматурщики, монтажники, сварщики, каменщики, машинисты бульдозеров, плотники, дорожные рабочие и др. На строительном факультете федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Чувашский государственный университет имени И.Н.Ульянова" (далее - ФГБОУ ВО "Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова") действует Центр повышения квалификации специалистов строительной отрасли, в котором проходят подготовку руководители и инженерно-технические работники строительных и проектных организаций в Чувашской Республике и других регионов России. Также действует Центр тестирования специалистов строительной отрасли, где проводится тестирование специалистов Чувашской Республики и соседних регионов по всем видам работ, предусмотренных Министерством регионального развития РФ для строительной отрасли. |
| 3.2. | Основное мероприятие 2. Оценка потребности работодателей в кадрах и спроса населения на вакансии по строительным специальностям среднего профессионального и высшего образования в строительной отрасли Чувашской Республики | выполнено | Минстроем Чувашии ежемесячно проводится оценка потребности работодателей в кадрах строительной отрасли. Организации строительного комплекса испытывают дефицит кадров, причем он ощущается не только в специалистах рабочих профессий, но и в отношении инженерно-технических работников. Согласно данным представленным Министерством труда и социальной защиты Чувашской Республики потребность в кадрах на 1 января 2023 года составляет 434 человека. |
| 4. | Подпрограмма «Развитие промышленности строительных материалов и индустриального домостроения в Чувашской Республике» | выполнено | В январе – ноябре 2022 году объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг предприятиями по производству прочих неметаллических минеральных продуктов составил 10 989,1 млн. рублей, или 105,4 % к январю – ноябрю 2021 г., индекс производства прочих неметаллических минеральных продуктов – 96,3 % к 2021 г. |
| 4.1. | Основное мероприятие 1. Реализация инвестиционных проектов по модернизации и строительству производственной базы строительной индустрии Чувашской Республики | не выполнено | Не выполнен 1 показатель «Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие промышленности строительных материалов и индустриального домостроения в Чувашской Республике» в связи с отсутствием оборотных средств предприятий строительной индустрии |
| 4.2. | Основное мероприятие 2. Обеспечение инновационного развития базы строительной индустрии Чувашской Республики | выполнено | Министерством ведется постоянная работа по мониторингу производственной деятельности крупных и средних организаций строительного комплекса республики. Предприятиями строительного комплекса в целях выпуска конкурентоспособных современных строительных материалов ведутся работы по внедрению прогрессивных технологий. АО «СЗ «ТУС» осуществляется монтаж комплекса технологического оборудования с целью изготовления горячей асфальтобетонной смеси, АО «ПМК №8» модернизация цеха по производству железобетонных изделий, ООО «СЗ «СК «Центр» модернизирован узел по производству товарного бетона и растворов различных классов и марок. |
| 4.3. | Основное мероприятие 3. Государственное регулирование развития промышленности строительных материалов Чувашской Республики | выполнено | Реализация мероприятия оказывает государственную поддержку инвесторам в развитии местной базы строительной индустрии в соответствии с формами и методами, предусмотренными Законом Чувашской Республики "О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Чувашской Республике". |

1 	Указываются значения «выполнено», «не выполнено», «частично выполнено».

2 	Представляется краткая информация о проделанной работе и о достижении (недостижении) установленных целевых показателей (индикаторов) государственной программы Чувашской Республики (подпрограммы государственной программы Чувашской Республики). В случае недостижения установленных целевых показателей (индикаторов) государственной программы Чувашской Республики (подпрограммы государственной программы Чувашской Республики) представляются пояснения причин недостижения.