|  |  |
| --- | --- |
|  | Утверждена  постановлением администрации Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики  от 09.08.2023 г. № 1120 |

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВУРНАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН В ВУРНАРСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель: | Отдел строительства, архитектуры, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства администрации Вурнарского муниципального округа |
| Дата составления  муниципальной программы: | 30 декабря 2022 года |
| Непосредственные исполнители: | Начальник отдела строительства, архитектуры, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства администрации Вурнарского муниципального округа  тел. 8(83537)2-52-31, e-mail: vur\_construc@cap.ru |

**Паспорт**

**муниципальной программы Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики «Обеспечение граждан в Вурнарском муниципальном округе Чувашской Республики доступным и комфортным жильем**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел строительства, архитектуры, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства администрации Вурнарского муниципального округа |
| Соисполнители муниципальной программы | Орган опеки и попечительства администрации Вурнарского муниципального округа;  Территориальные отделы управления по благоустройству и развитию территорий Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики (по согласованию) |
| Участники муниципальной программы | Территориальные отделы управления по благоустройству и развитию территорий Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики (по согласованию) |
| Подпрограммы муниципальной программы | «Поддержка строительства жилья в Вурнарском муниципальном округе Чувашской Республики»;  «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |
| Цели муниципальной программы | Улучшение жилищных условий граждан в Вурнарском муниципальном округе Чувашской Республики путем увеличения объемов ввода жилья и стимулирования спроса на жилье |
| Задачи муниципальной программы | Совершенствование механизмов финансирования жилищного строительства;  Предоставление государственной поддержки на приобретение жилья отдельным категориям граждан, в том числе молодым семьям и семьям с детьми;  Обеспечение эффективного использования земель в целях массового жилищного строительства |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | К 2036 году будут достигнуты следующие показатели:  увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 18,0 тыс. кв. метров в год |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2022-2035 годы  I этап: 2022-2025 годы;  II этап: 2026-2035 годы |
| Объемы финансирования муниципальной программы с разбивкой по годам реализации программы | Прогнозируемые объемы финансирования мероприятий муниципальной программы в 2022 – 2035 годах составляют 533 311,9 тыс. рублей, в том числе:  в 2022 году – 73534,2 тыс. рублей;  в 2023 году –62 598,4 тыс. рублей;  в 2024 году –28 169,8 тыс. рублей;  в 2025 году –33 546,3 тыс. рублей;  в 2026-2030 годах – 167 731,6 тыс. рублей;  в 2031-2035 годах –167 731,6 тыс. рублей  из них средства:  федерального бюджета – 265 277,2 тыс. рублей, в том числе:  в 2022 году –22 711,7 тыс. рублей;  в 2023 году –26 450,4 тыс. рублей;  в 2024 году – 18 046,9 тыс. рублей;  в 2025 году – 18 006,2 тыс. рублей;  в 2026-2030 годах – 90 031,0 тыс. рублей;  в 2031-2035 годах - 90 031,0 тыс. рублей;  республиканского бюджета Чувашской Республики – 221 143,9 тыс. рублей, в том числе:  в 2022 году –47 836,7 тыс. рублей;  в 2023 году –32 770,8 тыс. рублей;  в 2024 году – 6 745,6 тыс. рублей;  в 2025 году - 12 162,8 тыс. рублей;  в 2026-2030 годах – 60 814,0 тыс. рублей;  в 2031-2035 годах – 60 814,0 тыс. рублей;  бюджет Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики – 46 889,1 тыс. рублей, в том числе:  в 2022 году - 2 985,5 тыс. рублей;  в 2023 году –3 377,2 тыс. рублей;  в 2024 году – 3 377,2 тыс. рублей;  в 2025 году – 3 377,2 тыс. рублей;  в 2026 – 2030 годах – 16 886,0 тыс. рублей;  в 2031-2035 годах – 16886,0 тыс. рублей.  внебюджетные источники – 0,00 тыс. рублей.  Объемы финансирования мероприятий подпрограмм подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов всех уровней. |
|  |  |
|  |  |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Увеличение ежегодного ввода жилья за счет всех источников финансирования;  Увеличение общей площади жилых помещений, приходящейся в среднем на одного жителя |

**Раздел I. Приоритеты реализуемой на территории Вурнарского муниципального округа политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи, описание сроков и этапов реализации программы**

Основным приоритетом политики Вурнарского муниципального округа в сфере жилищного строительства являются обеспечение граждан в Вурнарскоммуниципальном округе Чувашской Республики доступным и качественным жильем, создание комфортной и экологической среды проживания для человека.

Муниципальная программа направлена на достижение следующей цели – улучшение жилищных условий граждан в Вурнарскоммуниципальном округе Чувашской Республики путем увеличения объемов ввода жилья и стимулирования спроса на жилье.

Для достижения указанной цели в рамках реализации Муниципальной программы предусматривается решение следующих приоритетных задач:

Совершенствование механизмов финансирования жилищного строительства;

Предоставление государственной поддержки на приобретение жилья отдельным категориям граждан, в том числе молодым семьям и семьям с детьми;

Обеспечение эффективного использования земель в целях массового жилищного строительства.

Срок реализации Муниципальной программы – 2022 – 2035 годы.

В связи с тем, что срок реализации государственной программы Чувашской Республики «Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем», утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 16.10.2018 № 405, мероприятия Муниципальной программы предусматривают два этапа реализации:

I этап – 2022 – 2025 годы;

IIэтап – 2026 – 2035 годы.

Сведения о целевых индикаторах и показателях Муниципальной программы, подпрограмм, включенных в состав Муниципальной программы, и их значениях представлены в приложении № 1 к настоящей Муниципальной программе.

Перечень целевых индикаторов и показателей носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности целевого индикатора и показателя (достижение максимального значения или насыщения), изменения приоритетов политики в жилищной сфере.

**Раздел II. Обобщенная характеристика основных мероприятий и подпрограмм Муниципальной программы**

Достижение целей и решение задач Муниципальной программы будут осуществляться в рамках реализации следующих подпрограмм:

Подпрограмма «Поддержка строительства жилья в Вурнарскоммуниципальном округе Чувашской Республики» со следующими основными мероприятиями:

Основное мероприятие 1. Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Жилье».

Мероприятия направлены на обеспечение жилыми помещениями по договорам социального найма категорий граждан, указанных в пункте 3 части 1 статьи 11 Закона Чувашской Республики от 17 октября 2005 года № 42 «О регулировании жилищных отношений» и состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, обеспечение жильем молодых семей в рамках основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечениедоступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по ведению учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики на строительство (приобретение) жилых помещений, по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением израйонов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, по расчету и предоставлению муниципальными районами субвенций бюджетам поселений для осуществления указанных государственных полномочий и полномочий по ведению учета граждан, проживающих в сельской местности, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку в форме социальных выплат на строительство (приобретение) жилых помещений в сельской местности в рамках устойчивого развития сельских территорий, строительство объектов инженерной инфраструктуры для земельных участков, предоставленных многодетным семьям для целей жилищного строительства.

Основное мероприятие 2. Обеспечение жилищного строительства земельными участками.

В рамках данного основного мероприятия предусматривается подготовка документации по планировке территорий земельных участков под жилищное строительство на основе документов территориального планирования и предложений о свободных от застройки земельных участках, находящихся в государственной, муниципальной собственности, государственная собственность на которые не разграничена, и объектов инфраструктуры для размещения в Едином информационном ресурсе о свободных от застройки земельных участках, расположенных на территории Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики.

Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения» со следующими основными мероприятиями:

Основное мероприятие 1. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

Основное мероприятие 2. Проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 14 до 23 лет.

Мероприятия направлены на формирование списков детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений, создание и предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений, проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 14 до 23 лет.

**Раздел III. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Муниципальной программы (с расшифровкой по источникам финансирования, по этапам и годам реализации программы)**

Финансовое обеспечение реализации Муниципальной программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, местных бюджетов и внебюджетных источников.

Общий объем финансирования Муниципальной программы в 2022 - 2035 годах составляет 533 310,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета составляет 265 277,2 тыс. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики –221 143,9 тыс. рублей, бюджет Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики–46889,1 тыс. рублей, внебюджетных источников –0,00 тыс. рублей (табл. 2).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Этапы и годы реализации муниципальной программы | Источники финансирования, тыс. рублей | | | | |
|  | в том числе: | | | |
| Всего | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет Чувашской Республики | Бюджет Вурнарского муниципального округаЧувашской Республики | Внебюджетные источники |
| Всего 2022-2035 годы в том числе: | 533 311,9 | 265 277,2 | 221 143,9 | 46889,1 | 0,00 |
| Iэтап 2022-2025 годы, из них: | 197 848,3 | 85 215,2 | 99 515,9 | 13 117,1 | 0,0 |
| 2022 год | 73 533,9 | 22 711,7 | 47 836,7 | 2 985,5 | 0,0 |
| 2023 год | 62 598,4 | 26 450,4 | 32 770,8 | 3 377,2 | 0,0 |
| 2024 год | 28 169,7 | 18 046,9 | 6 745,6 | 3 377,2 | 0,0 |
| 2025 год | 33 546,3 | 18 006,2 | 12 162,8 | 3 377,2 | 0,0 |
| IIэтап 2026-2035 годы, из них: | 335 462,0 | 180 062,0 | 121 628,0 | 33 772,0 | 0,0 |
| 2026-2030 годы | 167 731,0 | 90 031,0 | 60 814,0 | 16 886,0 | 0,0 |
| 2031-2035 годы | 167 731,0 | 90 031,0 | 60 814,0 | 16 886,0 | 0,0 |

Объемы финансирования Муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей бюджетов всех уровней.

Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы за счет всех источников финансирования приведены в приложении № 2 к настоящей Муниципальной программе.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1  к муниципальной программе Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики «Обеспечение граждан в Вурнарском муниципальном округе Чувашской Республики доступным и комфортным жильем» |

**Сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики «Обеспечение граждан в Вурнарском муниципальном округе Чувашской Республики доступным и комфортным жильем»,**

**ее подпрограмм и их значениях**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой индикатор и показатель (наименование) | Единица измерения | Значения целевых индикаторов и показателей | | | | | | | | | |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031-2035 годы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Муниципальная программа Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики«Обеспечение граждан в Вурнарскоммуниципальном округе Чувашской Республики доступным и комфортным жильем» | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Объем жилищного строительства в год | тыс. кв. м. | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 90,0 | 90,0 |
| Подпрограмма «Поддержка строительства жилья в Вурнарскоммуниципальном округе Чувашской Республики» | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | семей | 45 | 31 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | 100 |
| 2. | Количество обеспеченных жильем семей в соответствии с федеральным законодательством и указами Президента Российской Федерации | семей | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 |
| 3. | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя | кв. метр | 33,8 | 33,8 | 33,8 | 33,8 | 33,8 | 33,8 | 33,8 | 33,8 | 34,1 | 34,1 |
| Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений | человек | 13 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 2. | Снижение задолженности по обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих и не реализовавших своевременно право на обеспечение такими жилыми помещениями, на начало года (процентов) | процент | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 2  к муниципальной программе Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики «Обеспечение граждан в Вурнарскоммуниципальном округе Чувашской Республики доступным и комфортным жильем» |

**Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики «Обеспечение граждан в Вурнарскоммуниципальном округе Чувашской Республики доступным и комфортным жильем» за счет всех источников финансирования**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы (основного мероприятия, мероприятия) | Код бюджетной классификации | | | | Источники финансирования | Расходы по годам, тыс. рублей | | | | | |
| главный распорядитель бюджетных средств | раздел, подраздел | целевая статья расходов | группа (подгруппа) вида расходов | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2035 |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение граждан в Вурнарскоммуниципальном округе Чувашской Республики доступным и комфортным жильем» |  |  |  |  | всего | 15371,6 | 62598,4 | 28169,8 | 33546,3 | 167731,6 | 167731,6 |
| Федеральный бюджет | 1812,2 | 26450,4 | 18346,9 | 18006,2 | 90031,0 | 90031,0 |
| Республиканский бюджет Чувашской Республики | 11383,7 | 32770,8 | 6745,6 | 12162,8 | 60814,0 | 60814,0 |
| Бюджет Вурнарского муниципального округа | 2175,7 | 3377,2 | 3377,2 | 3377,2 | 16886,0 | 16886,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма | «Поддержка строительства жилья в Вурнарскоммуниципальном округе Чувашской Республики» |  |  |  |  | всего | 11515,9 | 42509,3 | 23690,8 | 28800,2 | 144001,0 | 144001,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 17791,6 | 13568,0 | 13260,2 | 66301,0 | 66301,0 |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 9340,2 | 20879,5 | 6745,6 | 12162,8 | 60814,0 | 60814,0 |
|  |  |  |  | Бюджет Вурнарского муниципального округа | 2175,7 | 3838,1 | 3377,2 | 3377,2 | 16886,0 | 16886,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1 | Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Жилье» |  |  |  |  | всего | 11515,9 | 42509,3 | 23690,8 | 28800,2 | 144001,0 | 144001,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 17791,6 | 13568,0 | 13260,2 | 66301,0 | 66301,0 |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 9340,2 | 20879,5 | 6745,6 | 12162,8 | 60814,0 | 60814,0 |
|  |  |  |  | Бюджет Вурнарского муниципального округа | 2175,7 | 3838,1 | 3377,2 | 3377,2 | 16886,0 | 16886,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевой индикатор и показатель муниципальной программы, подпрограммы, увязанные с основнымимеропритяиями | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | | | | | \* | 45 | 31 | 20 | 20 | 100 | 100 |
| Количество обеспеченных жильем семей в соответствии с федеральным законодательством и указами Президента Российской Федерации | | | | | \* | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 |
| Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя | | | | | \* | 33,8 | 33,8 | 33,8 | 33,8 | 34,1 | 34,1 |
| Мероприятие 1.1 | Предоставление многодетным семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних детей и стоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, единовременных денежных выплат на приобретение или строительство жилых помещений | \* | \* | \* | \* | всего | 10997,2 | 8009,5 | 0,0 | 5417,2 | 27086,1 | 27086,1 |
| \* | \* | \* | \* | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 932 | 1004 | А210320490 | 322 | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 10997,2 | 8009,5 | 0,0 | 5417,2 | 27086,1 | 27086,1 |
| \* | \* | \* | \* | Бюджет Вурнарского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| \* | \* | \* | \* | Бюджет поселений Вурнарского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| \* | \* | \* | \* | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2 | Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по ведению учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики на строительство (приобретение) жилых помещений, по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, по расчету и предоставлению муниципальными районами субвенций бюджетам поселений для осуществления указанных государственных полномочий и полномочий по ведению учета граждан, проживающих в сельской местности, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку в форме социальных выплат на строительство (приобретение) жилых помещений в сельской местности в рамках устойчивого развития сельских территорий | \* | \* | \* | \* | всего | 3,7 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 29,0 | 29,0 |
| \* | \* | \* | \* | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 932 | 0505 | А210312980 | 244 | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 3,7 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 29,0 | 29,0 |
| \* | \* | \* | \* | Бюджет Вурнарского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| \* | \* | \* | \* | Бюджет поселений Вурнарского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| \* | \* | \* | \* | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.3 | Строительство объектов инженерной инфраструктуры для земельных участков, предоставленных многодетным семьям для целей жилищного строительства | \* | \* | \* | \* | всего | 300,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 2500,0 | 2500,0 |
| \* | \* | \* | \* | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| \* | \* | \* | \* | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 932 | 0502 | А210773010 | 000 | Бюджет Вурнарского муниципального округа | 300,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 2500,0 | 2500,0 |
| \* | \* | \* | \* | Бюджет поселений Вурнарского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| \* | \* | \* | \* | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.4 | Обеспечение жильем молодых семей в рамках основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» | 932 | 1004 | А2103L4970 | 322 | всего | 28213,5 | 22408,5 | 23185,0 | 22877,2 | 114386,2 | 114386,2 |
| \* | \* | \* | \* | Федеральный бюджет | 18199,5 | 12791,6 | 13 568,0 | 13 260,2 | 66301,1 | 66301,1 |
| \* | \* | \* | \* | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 7328,4 | 6739,8 | 6739,8 | 6739,8 | 33699,0 | 33699,0 |
| \* | \* | \* | \* | Бюджет Вурнарского муниципального округа | 2685,5 | 2 877, 2 | 2 877, 2 | 2 877, 2 | 14386,0 | 14386,0 |
| \* | \* | \* | \* | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2 | Обеспечение жилищного строительства земельными участками | \* | \* | \* | \* | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| \* | \* | \* | \* | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| \* | \* | \* | \* | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| \* | \* | \* | \* | Бюджет Вурнарского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| \* | \* | \* | \* | Бюджет поселений Вурнарского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| \* | \* | \* | \* | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма | «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | \* | \* | \* | \* | всего | 34019,8 | 20089,1 | 4478,9 | 4746,0 | 23730,3 | 23730,3 |
| 932 | 1004 | А2201R0820 | 414 | Федеральный бюджет | 4512,2 | 2073,3 | 4478,9 | 4746,0 | 23730,3 | 23730,3 |
| 932 | 1004 | А22011А820 | 414 | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 29507,4 | 18015,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| \* | \* | \* | \* | Бюджет Вурнарского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| \* | \* | \* | \* | Бюджет поселений Вурнарского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| \* | \* | \* | \* | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1 | Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями | \* | \* | \* | \* | всего | 34019,8 | 20089,1 | 4478,9 | 4746,0 | 23730,3 | 23730,3 |
| 932 | 1004 | А2201R0820 | 414 | Федеральный бюджет | 4512,2 | 2073,3 | 4478,9 | 4746,0 | 23730,3 | 23730,3 |
| 932 | 1004 | А22011А820 | 414 | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 29507,4 | 18015,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| \* | \* | \* | \* | Бюджет Вурнарского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| \* | \* | \* | \* | Бюджет поселений Вурнарского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| \* | \* | \* | \* | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевой индикатор и показатель муниципальной программы, подпрограммы, увязанные с основными мероприятиями | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями | | | | | \* | 13 | 10 | 4 | 4 | 20 | 20 |
| Снижение задолженности по обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих и не реализовавших своевременно право на обеспечение такими жилыми помещениями, на начало года (процентов) | | | | | \* | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 |
| Проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 14 до 23 лет |  |  |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2 | Проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 14 до 23 лет | \* | \* | \* | \* | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| \* | \* | \* | \* | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| \* | \* | \* | \* | Бюджет Вурнарского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| \* | \* | \* | \* | Бюджет поселений Вурнарского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| \* | \* | \* | \* | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 3  к муниципальной программе Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики «Обеспечение граждан в Вурнарскоммуниципальном округеЧувашской Республики доступным и комфортным жильем» |

**План**

**реализации муниципальной программы Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики «Обеспечение граждан в Вурнарскоммуниципальном округеЧувашской Республики доступным и комфортным жильем» на очередной финансовый год и плановый период**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Ответственный исполнитель (структурное подразделение, соисполнители, участники) | Сроки | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Код бюджетной классификации (бюджет Вурнарского муниципального округа) | Финансирование, тыс. рублей |
| начала реализации | окончание реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма «Поддержка строительства жилья в Вурнарскоммуниципальном округеЧувашской Республики» | Отдел строительства, архитектуры, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства администрации Вурнарского муниципального округа (далее – Отдел строительства) | 2023 | 2035 | Улучшение жилищных условий граждан в Вурнарскоммуниципальном округеЧувашской Республики;  Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством. | - | 2023 г –42509,3;  2024 г –23690,8;  2025 г –28800,2;  2026 -2030 гг – 144001,3;  2031-2035 гг –  144001,3; |
| Основное мероприятие «Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Жилье» | Отдел строительства | 2023 | 2035 |  | - | 2023 г –42509,3;  2024 г –23690,8;  2025 г –28800,2;  2026 -2030 гг – 144001,3;  2031-2035 гг –  144001,3; |
| Предоставление многодетным семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних детей и стоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, единовременных денежных выплат на приобретение или строительство жилых помещений | Отдел строительства | 2023 | 2035 | Предоставление жилых помещений многодетным семьям, имеющих пять и более детей – не менее 2 семей ежегодно | 932 1004 А210320490  322 | 2023 г –8009,5;  2024 г –0,00;  2025 г –5417,2;  2026-2030 гг–27086,1;  2031-2035 гг –  27086,1; |
| Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по ведению учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики на строительство (приобретение) жилых помещений, по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, по расчету и предоставлению муниципальными районами субвенций бюджетам поселений для осуществления указанных государственных полномочий по ведению учета граждан, проживающих в сельской местности, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку в форме социальных выплат на строительство (приобретение) жилых помещений в сельской местности в рамках устойчивого развития сельских территорий | Отдел строительства | 2023 | 2035 | - | 932 0505 А210312980 244 | 2023 г – 5,8;  2024 г – 5,8;  2025 г – 5,8;  2026-2030 гг – 29,0;  2031-2035 гг – 29,0. |
| Строительство объектов инженерной инфраструктуры для земельных участков, предоставленных многодетным семьям для целей жилищного строительства | Отдел строительства | 2023 | 2035 | - | 932 0502 А21F173010 414 | 2023 г – 500,0;  2024 г – 500,0;  2025 г – 500,0;  2026-2030 гг – 2500,0;  2031-2035 гг – 2500,00. |
| Обеспечение жильем молодых семей в рамках основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» | Отдел строительства | 2023 | 2035 | предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья – не менее 20 молодым семьям ежегодно | 932 1004 А2103L4970 322 | 2023 г –22408,5;  2024 г –23185,0;  2025 г –22877,2;  2026-2030 гг – 114386,2;  2031-2035 гг –  114386,2. |
| Основное мероприятие 2. «Обеспечение жилищного строительства земельными участками» | Отдел строительства | 2023 | 2035 | - | - | 0,0 |
| Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | Отдел строительства | 2023 | 2035 | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных специализированными жилыми помещениями, - 4 человека ежегодно | 932 1004 А2201R0820 410;  932 1004 А22011А820 410 | 2023 г – 20089,1;  2024 г – 4478,9;  2025 г – 4746,0;  2026-2030 гг – 23730,3;  2031-2035 гг – 23730,3. |
| Основное мероприятие 1.  Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями | Отдел строительства | 2023 | 2035 | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных специализированными жилыми помещениями, - 4 человека ежегодно | 932 1004 А2201R0820 410;  932 1004 А22011А820 410 | 2023 г – 20089,1;  2024 г – 4478,9;  2025 г – 4746,0;  2026-2030 гг – 23730,3;  2031-2035 гг – 23730,3. |
| Основное мероприятие 2. Проведение ремонта жилым помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 14 до 23 лет | Отдел строительства | 2023 | 2035 | - | - | 0,0 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 4  к муниципальной программе Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики «Обеспечение граждан в Вурнарскоммуниципальном округе Чувашской Республики доступным и комфортным жильем» |

**Подпрограмма**

**«Поддержка строительства жилья в Вурнарскоммуниципальном округе Чувашской Республики»**

**Паспорт подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел строительства, архитектуры, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства администрации Вурнарского муниципального округа |
| Соисполнители подпрограммы | Управление по благоустройству и развитию территорий Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики (по согласованию) |
| Цели подпрограммы | Создание условий доступности жилья для граждан Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики |
| Задачи подпрограммы | Формирование условий для стимулирования инвестиционной активности в жилищном строительстве, в первую очередь в части реализации проектов комплексной застройки территорий со снижением себестоимости строительства жилья путем создания объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры за счет инвестиций, не входящих в стоимость жилья;  Предоставление государственной поддержки на приобретение жилья отдельным категориям граждан, в том числе молодым семьям и семьям с детьми. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | К 2036 году будут достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели:  Количество молодых семей улучшивших жилищные условия – 20 семей ежегодно;  Количество обеспеченных жильем семей граждан в соответствии с федеральным законодательством и указами Президента Российской Федерации – 2 семьи ежегодно;  Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя – сохранения показателя на 33,8 кв. метров и с 2026 года увеличения до 34,1 кв. метров |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2023-2035 годы:  Iэтап: 2023-2025 годы;  IIэтап: 2026-2035 годы |
| Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации программы | Общий объем финансирования подпрограммы в 2023-2035 годах составляет 383 002,3 тыс. рублей, в том числе:  в 2023 году –42 509,3 тыс. рублей;  в 2024 году –23 690,8 тыс. рублей;  в 2025 году –28 800,2 тыс. рублей;  в 2026-2030 годах – 144 001,0 тыс. рублей;  в 2031-2035 годах – 144 001,0 тыс. рублей;  из них средства:  федерального бюджета – 177 221,0 тыс. рублей, в том числе:  в 2023 году – 17 791,6 тыс. рублей;  в 2024 году – 13 568,0 тыс. рублей;  в 2025 году – 13 260,2 тыс. рублей;  в 2026-2030 годах – 66 301,0 тыс. рублей;  в 2031-2035 годах – 66 301,0 тыс. рублей;  республиканского бюджета Чувашской Республики –161 415,9тыс. рублей, в том числе:  в 2023 году – 20 879,0 тыс. рублей;  в 2024 году – 6 745,6тыс. рублей;  в 2025 году – 12 162,8 тыс. рублей;  в 2026-2030 годах –60 814,0 тыс. рублей;  в 2031-2035 годах – 60 814,0 тыс. рублей;  бюджет Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики – 44 364,5 тыс. рублей, в том числе:  в 2023 году – 3 838,1 тыс. рублей;  в 2024 году –3 377,2 тыс. рублей;  в 2025 году – 3 377,2 тыс. рублей;  в 2026-2030 годах – 16 886,0 тыс. рублей;  в 2031-2035 годах – 16 886,0 тыс. рублей;  внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей.  Объемы финансирования мероприятий подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов всех уровней. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Улучшение жилищных условий граждан в Вурнарскоммуниципальном округе Чувашской Республики;  Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством. |

**Раздел I. Приоритеты реализуемой в Вурнарскоммуниципальном округе политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации Подпрограммы**

Приоритеты и цели подпрограммы определены основными направлениями реализации Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года, утвержденной Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 июня 2018 № 254.

Целью подпрограммы является создание условий доступности жилья для граждан Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

Формирование условий для стимулирования инвестиционной активности в жилищном строительстве, в первую очередь в части реализации проектов комплексной застройки территорий со снижением себестоимости строительства жилья путем создания объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры за счет инвестиций, не входящих в стоимость жилья;

Предоставление государственной поддержки на приобретение жилья отдельным категориям граждан, в том числе молодым семьям с детьми.

В реализации подпрограммы участвуют сельские и городское поселения Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики.

Организационные мероприятия предусматривают:

Ежегодное определение объема бюджетных ассигнований местного бюджета, планируемых к софинансированию за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики в рамках мероприятий подпрограммы;

Ежегодную подготовку соответствующих документов для участия в подпрограмме и представление этих документов в установленные сроки ответственному исполнителю подпрограммы в целях получения субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики;

Организацию среди населения информационной и разъяснительной работы, направленной на освещение целей и задач подпрограммы;

Составление отчетов о расходовании бюджетных и внебюджетных средств, направленных на реализацию подпрограммы, и представление этих отчетов в установленные сроки ответственному исполнителю подпрограммы;

Контроль за целевым использованием средств, выделяемых на реализацию подпрограммы.

**Раздел II. Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях подпрограммы с расшифровкой плановых значениях по годам ее реализации**

Достижение целей подпрограммы будет обеспечено путем решения задач подпрограммы, а также достижения целевых значений индикаторов и показателей, которые устанавливаются на каждый год реализации подпрограммы. Состав целевых индикаторов и показателей подпрограммы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач подпрограммы.

Система целевых индикаторов и показателей реализации подпрограммы включает в себя основные показатели развития жилищного строительства в Вурнарскоммуниципальном округе Чувашской Республики, обеспечения улучшения жилищных условий граждан, а также эффективности проведения мероприятий.

В подпрограмме предусмотрены следующие целевые индикаторы и показатели достижения цели и решения задач подпрограммы:

Количество молодых семей улучшивших жилищные условия – 20 семей ежегодно;

Количество обеспеченных жильем семей граждан в соответствии с федеральным законодательством и указами Президента Российской Федерации – 2 семьи ежегодно;

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя – сохранения показателя на 33,8 кв. метров и с 2026 года увеличения до 34,1 кв. метров.

Для достижения целевых индикаторов и показателей подпрограммы необходимо изменение подхода к жилищному строительству и ориентированность на комплексное решение существующих на рынке жилья проблем. Механизм комплексного освоения территорий, развития малоэтажного энергоэффективного домостроения, стимулирования инвестиционной активности на рынке жилья и активизации спроса должен применяться эффективно.

Сведения о целевых индикаторах и показателях подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации приведены в приложении № 1.

Перечень целевых индикаторов и показателей носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности целевого индикатора и показателя (достижение максимального значения или насыщения), изменения приоритетов в жилищной сфере.

**Раздел III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы**

На реализацию поставленных целей и задач подпрограммы направлены два основных мероприятия. Основные мероприятия подпрограммы подразделяются на отдельные мероприятия.

Основное мероприятие 1. «Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Жилье»

Мероприятие 1.1. Обеспечение жилыми помещениями по договорам социального найма категорий граждан, указанных в пункте 3 части 1 статьи 11 Закона Чувашской Республики от 17 октября 2005 года № 42 «О регулировании жилищных отношений» и состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

В рамках выполнения данного мероприятия предполагается предоставление субвенций бюджету Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики на обеспечение жилыми помещениями по договорам социального найма многодетных семей, имеющих пять и более несовершеннолетних детей.

Мероприятие 1.2. Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по ведению учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики на строительство (приобретение) жилых помещений, по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, по расчету и предоставлению муниципальными районами субвенций бюджетам поселений для осуществления указанных государственных полномочий и полномочий по ведению учета граждан, проживающих в сельской местности, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку в форме социальных выплат на строительство (приобретение) жилых помещений в сельской местности в рамках устойчивого развития сельских территорий.

Мероприятие 1.3. Строительство объектов инженерной инфраструктуры для земельных участков, предоставленных многодетным семьям для целей жилищного строительства.

Мероприятие 1.4. Обеспечение жильем молодых семей в рамках основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

В рамках данного мероприятия предусматривается предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья.

Основное мероприятие 2. «Обеспечение жилищного строительства земельными участками».

В основное мероприятие входит подготовка документации по планировке территории земельных участков под жилищное строительство на основе документов территориального планирования.

Также подготовка предложений о свободных от застройки земельных участках, находящихся в государственной, муниципальной собственности, государственная собственность на которые не разграничена, под размещение инвестиционных объектов жилищного строительства, в том числе стандартного жилья, и объектов инфраструктуры для размещения в Едином информационном ресурсе о свободных от застройки земельных участках, расположенных на территории Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики.

Мероприятия направлены на обеспечение доступа к информации о земельных участках, предназначенных для строительства стандартного жилья, в том числе для их комплексного освоения.

Сроки реализации данных мероприятий подпрограммы предусмотрены на период 2019-2035 годы.

Реализация мероприятий подпрограммы предусмотрена в два этапа:

Iэтап: 2019-2025 годы;

IIэтап: 2026-2035 годы.

**Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы**

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, бюджета Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики.

Общий объем финансирования подпрограммы в 2023-2035 годах составляет 383 001,4тыс. рублей, в том числе средства:

Федерального бюджета –177 221,0 тыс. рублей;

Республиканского бюджета Чувашской Республики – 161 415,9 тыс. рублей;

Бюджет Вурнарского района Чувашской Республики – 44 364,5 тыс. рублей.

При составлении федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики и бюджета Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период указанные суммы финансирования мероприятий подпрограммы могут быть скорректированы.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования представлено в приложении к настоящей подпрограмме.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к подпрограмме «Поддержка строительства жилья в Вурнарскоммуниципальном округе Чувашской Республики» |

**Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы «Поддержка строительства жилья в Вурнарскоммуниципальном округе Чувашской Республики» за счет всех источников финансирования**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы (основного мероприятия, мероприятия) | Код бюджетной классификации | | | | Источники финансирования | Расходы по годам, тыс. рублей | | | | | | | | |
| главный распорядитель бюджетных средств | раздел, подраздел | целевая статья расходов | группа (подгруппа) вида расходов | 2023 | 2024 | | 2025 | | 2026-2030 | | 2031-2035 | |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | |
| Подпрограмма | «Поддержка строительства жилья в Вурнарскоммуниципальном округеЧувашской Республики» | \* | \* | \* | \* | всего | 42509,3 | 23690,8 | | 28800,2 | | 144001,0 | | 144001,0 | |
| \* | \* | \* | \* | Федеральный бюджет | 17791,6 | 13568,0 | | 13260,2 | | 66301,0 | | 66301,0 | |
| \* | \* | \* | \* | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 20879,5 | 6745,6 | | 12162,8 | | 60814,0 | | 60814,0 | |
| \* | \* | \* | \* | Бюджет Вурнарского муниципального округа | 3838,1 | 3377,2 | | 3377,2 | | 16886,0 | | 16886,0 | |
| \* | \* | \* | \* | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| Основное мероприятие | Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Жилье» | \* | \* | \* | \* | всего | 42509,3 | 23690,8 | | 28800,2 | | 144001,3 | | 144001,3 | |
| \* | \* | \* | \* | Федеральный бюджет | 17791,6 | 23046,9 | | 0,0 | | 66301,0 | | 66301,0 | |
| \* | \* | \* | \* | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 20879,5 | 12870,0 | | 9340,1 | | 60814,0 | | 60814,0 | |
| \* | \* | \* | \* | Бюджет Вурнарского муниципального округа | 3838,1 | 3838,1 | | 2175,7 | | 16886,0 | | 16886,0 | |
| \* | \* | \* | \* | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| Мероприятие | Предоставление многодетным семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних детей и стоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, единовременных денежных выплат на приобретение или строительство жилых помещений | \* | \* | \* | \* | всего | 8009,5 | 0 | | 5417,2 | | 27086,1 | | 27086,1 | |
| \* | \* | \* | \* | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 932 | 1004 | А210320490 | 322 | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 8009,5 | 0 | | 5417,2 | | 27086,1 | | 27086,1 | |
| \* | \* | \* | \* | Бюджет Вурнарского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| \* | \* | \* | \* | Бюджет поселений Вурнарского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| \* | \* | \* | \* | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| Мероприятие | Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по ведению учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики на строительство (приобретение) жилых помещений, по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, по расчету и предоставлению муниципальными районами субвенций бюджетам поселений для осуществления указанных государственных полномочий и полномочий по ведению учета граждан, проживающих в сельской местности, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку в форме социальных выплат на строительство (приобретение) жилых помещений в сельской местности в рамках устойчивого развития сельских территорий | \* | \* | \* | \* | всего | 5,8 | 5,8 | | 5,8 | | 29,0 | | 29,0 | |
| \* | \* | \* | \* | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 932 | 0505 | А21F112980 | 240,530 | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 5,8 | 5,8 | | 5,8 | | 29,0 | | 29,0 | |
| \* | \* | \* | \* | Бюджет Вурнарского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| \* | \* | \* | \* | Бюджет поселений Вурнарского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| \* | \* | \* | \* | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| Мероприятие | Строительство объектов инженерной инфраструктуры для земельных участков, предоставленных многодетным семьям для целей жилищного строительства | \* | \* | \* | \* | всего | 500,0 | 500,0 | | 500,0 | | 2500,0 | | 2500,0 | |
| \* | \* | \* | \* | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| \* | \* | \* | \* | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 932 | 0502 | А21F173010 | 410 | Бюджет Вурнарского муниципального округа | 500,0 | 500,0 | | 500,0 | | 2500,0 | | 2500,0 | |
| \* | \* | \* | \* | Бюджет поселений Вурнарского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| \* | \* | \* | \* | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| Мероприятие | Обеспечение жильем молодых семей в рамках основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» | 932 | 1003 | А21F1L4970 | 320 | всего | 22408,5 | 23185,0 | | 22877,2 | | 114386,2 | | 114386,2 | |
| \* | \* | \* | \* | Федеральный бюджет | 12791,6 | 13 568,0 | | 13 260,2 | | 66301,1 | | 66301,1 | |
| \* | \* | \* | \* | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 6739,8 | 6739,8 | | 6739,8 | | 33699,0 | | 33699,0 | |
| \* | \* | \* | \* | Бюджет Вурнарского муниципального округа | 2 877, 2 | 2 877, 2 | | 2 877, 2 | | 14386,0 | | 14386,0 | |
| \* | \* | \* | \* | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| Основное мероприятие | Обеспечение жилищного строительства земельными участками | \* | \* | \* | \* | всего | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| \* | \* | \* | \* | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| \* | \* | \* | \* | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| \* | \* | \* | \* | Бюджет Вурнарского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| \* | \* | \* | \* | Бюджет поселений Вурнарского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| \* | \* | \* | \* | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 5  к Муниципальной программе «Обеспечение граждан в Вурнарскоммуниципальном округе Чувашской Республики доступным и комфортным жильем» |

**Подпрограмма**

**«Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел строительства, архитектуры, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства администрации Вурнарского муниципального округа |
| Соисполнители подпрограммы | Сектор по опеке и попечительству администрации Вурнарского муниципального округа |
| Цели подпрограммы (если имеются) | Обеспечение государственных гарантий в решении жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории Вурнарского района;  Приведение жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 14 до 23 лет, в пригодное для проживания состояние |
| Задачи подпрограммы | Предоставление благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений (далее – специализированные жилые помещения) детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, которые не являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, а также детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, в случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается невозможным;  Проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 14 до 23 лет |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | К 2036 году будут достигнут следующие целевые индикаторы и показатели:  Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных специализированными жилыми помещениями, - 4 человека ежегодно;  Снижение задолженности по обеспечению специализированными жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих и не реализовавших своевременно право на обеспечение специализированными жилыми помещениями, на начало года на 7,8 процентов ежегодно. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2023-2035 годы |
| Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации программы | Общий объем финансирования подпрограммы в 2023-2035 годах составляет 76 774,6 тыс. рублей, в том числе:  в 2023 году – 20 089,1 тыс. рублей;  в 2024 году – 4 478,9 тыс. рублей;  в 2025 году – 4 746,0 тыс. рублей;  в 2026-2030 годах – 23 730,0 тыс. рублей;  в 2031-2035 годах – 23 730,0 тыс. рублей  из них средства:  федерального бюджета – 58 758,8 тыс. рублей, в том числе:  в 2023 году –2 073,3 тыс. рублей;  в 2024 году –4 478,9 тыс. рублей;  в 2025 году –4 746,0 тыс. рублей;  в 2026-2030 годах – 23 730,3 тыс. рублей;  в 2031-2035 годах – 23 730,3 тыс. рублей;  республиканского бюджета Чувашской Республики – 18 015,7 тыс. рублей, в том числе:  в 2023 году –18 015,7 тыс. рублей;  в 2024 году –0,0 тыс. рублей;  в 2025 году –0,0 тыс. рублей;  в 2026-2030 годах – 0,0 тыс. рублей;  в 2031-2035 годах – 0,0 тыс. рублей.  Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании республиканского бюджета Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специализированными жилыми помещениями;  Проведение ремонта жилыми помещениями, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 14 до 23 лет. |

**Раздел I. Приоритеты реализуемой в Вурнарскоммуниципальном округе политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации Подпрограммы**

Приоритетом в сфере реализации подпрограммы является повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления по обеспечению жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики.

Основной целью подпрограммы является обеспечение государственных гарантий в решении жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики, и приведение жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 14 до 23 лет, в пригодное для проживание состояние.

Мероприятия подпрограммы, направленные на решение проблемы обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями по договорам найма специализированных жилых помещений и ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ввозрасте от 14 до 23 лет, носят комплексный межведомственный характер и реализуется с участием сектора опеки и попечительства администрации Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики.

В соответствии с Федеральным законом «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и закона Чувашской Республики «О регулировании жилищных отношений» специализированные жилые помещения предоставляются детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в виде жилых домов, квартир, благоустроенных применительно к условиям соответствующего населенного пункта, по нормам предоставления площади жилого помещения по договору социального найма, установленным на территории муниципального образования по месту предоставления жилого помещения.

В соответствии с Законом Чувашской Республики «О социальной поддержке детей в Чувашской Республике» детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 14 до 23 лет однократно по их заявлению производится ремонт жилых помещений. Ремонт производится с целью приведения жилого помещения в состояние, пригодное для проживания, отвечающее установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства.

Законом Чувашской Республики «О наделении органов местного самоуправления в Чувашской Республике отдельными государственными полномочиями» органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов наделены на неограниченный срок государственными полномочиями Чувашской Республики по обеспечению специализированными жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и обеспечению проведения ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 14 до 23 лет.

**Раздел II. Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях подпрограммы с расшифровкой плановых значениях по годам ее реализации**

Целевые индикаторы и показатели достижения цели и решения задачи подпрограммы:

численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных специализированными жилыми помещениями, - 4 человека ежегодно;

снижение задолженности по обеспечению специализированными жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих и не реализовавших своевременно право на обеспечение специализированными жилыми помещениями, на начало года на 7,8 процентов ежегодно.

Сведения о целевых индикаторах и показателях подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации приведены в приложении № 1.

**Раздел III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы**

Достижение целей и решение задач подпрограммы осуществляется путем выполнения основных мероприятий подпрограммы:

Основное мероприятие 1. Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями по договорам найма специализированных жилых помещений.

В рамках выполнения данного основного мероприятия предполагается предоставление субвенций бюджету Вурнарского районов Чувашской Республики на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений.

Основное мероприятие 2. Проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети-оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 14 до 23 лет.

В рамках данного мероприятия предполагается приведение жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 14 од 23 лет, в пригодное для проживания состояние, отвечающее установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства.

Мероприятия подпрограммы рассчитаны на период 2019-2035 годов.

**Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы**

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета Чувашской Республики.

Общий объем финансирования подпрограммы в 2023-2035 годах составляет76 774,0 тыс. рублей, в том числе средства:

федерального бюджета – 58 758,2тыс. рублей;

республиканского бюджета Чувашской Республики – 18015,7 тыс. рублей.

Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации представлены в паспорте настоящей подпрограммы.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования представлено в приложении к настоящей подпрограмме.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к подпрограмме «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |

**Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» за счет всех источников финансирования**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы (основного мероприятия, мероприятия) | Код бюджетной классификации | | | | Источники финансирования | Расходы по годам, тыс. рублей | | | | |
| главный распорядитель бюджетных средств | раздел, подраздел | целевая статья расходов | группа (подгруппа) вида расходов | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2035 |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Подпрограмма | «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | \* | \* | \* | \* | всего | 20089,1 | 4478,9 | 4746,0 | 23730,3 | 23730,3 |
| 932 | 1004 | А2201R0820 | 410 | Федеральный бюджет | 2073,3 | 4478,9 | 4746,0 | 23730,3 | 23730,3 |
| 932 | 1004 | А22011А820 | 410 | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 18015,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| \* | \* | \* | \* | Бюджет Вурнарского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| \* | \* | \* | \* | Бюджет поселений Вурнарского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| \* | \* | \* | \* | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие | Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями | \* | \* | \* | \* | всего | 20089,1 | 4478,9 | 4746,0 | 23730,3 | 23730,3 |
| 932 | 1004 | А2201R0820 | 410 | Федеральный бюджет | 2073,3 | 4478,9 | 4746,0 | 23730,3 | 23730,3 |
| 932 | 1004 | А22011А820 | 410 | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 18015,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| \* | \* | \* | \* | Бюджет Вурнарского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| \* | \* | \* | \* | Бюджет поселений Вурнарского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| \* | \* | \* | \* | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие | Проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 14 до 23 лет |  |  |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| \* | \* | \* | \* | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| \* | \* | \* | \* | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| \* | \* | \* | \* | Бюджет Вурнарского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| \* | \* | \* | \* | Бюджет поселений Вурнарского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| \* | \* | \* | \* | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |