|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Чãваш Республики Муркаш районĕ** **Ярославка** **ял поселенийĕн администрацийĕ** **ЙЫШÃНУ****26.12.2014 ç.** **№ 99** **Ярославка ялĕ** | CH | **Чувашская Республика** **Моргаушский район****Администрация****Ярославского****сельского поселения****ПОСТАНОВЛЕНИЕ****26.12.2014 г.** **№ 99** **с. Ярославка** |

|  |
| --- |
| **Об утверждении муниципальной программы Ярославского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Ярославского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики» на 2014–2020 годы**  |

В соответствии с Федеральным Законом Российской федерации от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Ярославского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики от 18.08.2014г № 71 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ярославского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики», администрация Ярославского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Ярославского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики ««Развитие транспортной системы Ярославского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики» на 2014–2020 годы.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Ярославского сельского поселения

Моргаушского района Чувашской Республики Г.Я. Кожевников

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

 Ярославского сельского поселения Моргаушского района

Чувашской Республики

 от 26.12.2014 г. № 99

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**ЯРОСЛАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОРГАУШСКОГО РАЙОНА**

**ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ**

**«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ**

 **ЯРОСЛАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОРГАУШСКОГО РАЙОНА**

**ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» НА 2014–2020 ГОДЫ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель: |  | Администрация Ярославского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики |
| Дата составления проекта муниципальной программы: |  | 26 декабря 2014 год  |
| Непосредственный исполнитель муниципальной программы: |  | Глава Ярославского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики(тел. 64-7-33) |

**П А С П О Р Т
муниципальной программы Ярославского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Ярославского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики»**

**на 2014–2020 годы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель Муниципальной программы | – | Администрация Ярославского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики |
| Соисполнители Муниципальной программы | – | Администрация Моргаушского района Чувашской Республики  |
| Подпрограммы муниципальной программы | – | «Автомобильные дороги» (далее – подпрограмма) |
| Цели Муниципальной программы | – | Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящегося в собственности Ярославского сельского поселения, увеличение срока службы дорожных покрытий, улучшение технического состояния муниципальных дорог развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры |
|  |  |  |
| Задачи Муниципальной программы | – | содержание дорог в границах Ярославского сельского поселения;ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Ярославского сельского поселения |
|  |  |  |
| Целевые индикаторы и показатели Муниципальной программы | – |  достижение к 2021 году следующих показателей:доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного или муниципального значения – 42,1 процента; |
|  |  |  |
| Срок реализации Муниципальной программы | – | 2014–2020 годы |
| Объемы финансирования муниципальной программы с разбивкой по годам ее реализации  | – | общий объем финансирования Муниципальной Программы составляет 2360,76 тыс. рублей, из них:средства федерального бюджета Чувашской Республики – 438,93 тыс. рублей, в том числе:в 2014 году – 00,0тыс. рублей;в 2015 году – 212,27тыс. рублей;в 2016 году – 226,66 тыс. рублей;в 2017 году –00,0 тыс. рублей;в 2018 году - 00,0 тыс.рублей;в 2019 году – 00,0 тыс.рублей;в 2020 году – 0,00тыс.рублей;средства республиканского бюджета Чувашской Республики – 925,77 тыс. рублей , в том числе:в 2014 году –522,09 тыс. рублей;в 2015 году –197,88 тыс. рублей;в 2016 году – 205,80 тыс. рублей;в 2017 году –00,0 тыс. рублей;в 2018 году - 00,0 тыс.рублей;в 2019 году – 00,0 тыс.рублей;в 2020 году – 0,00тыс.рублейсредства бюджетов сельских поселений – 996,06 тыс. рублей , в том числе:в 2014 году – 360,36 тыс. рублей;в 2015 году – 288,10 тыс. рублей;в 2016 году – 347,60 тыс. рублей;в 2017 году – 00,0 тыс. рублей; в 2018 году - 00,0 тыс.рублей;в 2019 году – 00,0 тыс.рублей;в 2020 году – 00,0 тыс.рублейОбъемы и источники финансирования муниципальной программы уточняются при формировании местного бюджета Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период  |
|  |  |  |
| Ожидаемые результаты реализации Муниципальной программы | – | строительство и реконструкция улично-дорожной сети сельских населенных пунктов и городских округов общей протяженностью 9,93 км за 2014–2020 годы;снижение к 2021 году доли автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, за счет реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог; содержание 100% дорожной сети в границах Ярославского сельского поселения в соответствии с требованиями обеспечения безопасности дорожного движения;проведение технической инвентаризации и паспортизации, дорог общего пользования местного значения. |

**1. Общая характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения**

Настоящая Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", иным действующим законодательством РФ.

Администрация Ярославского сельского поселения осуществляет контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности поселения.

Формирование расходов бюджета поселения на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности поселения, осуществляется в соответствии с правилами расчета размера ассигнований бюджета поселения на указанные цели на основании нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности поселения, с учетом необходимости приведения транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования в соответствие с требованиями технических регламентов.

Дорожное хозяйство является одной из важнейших отраслей экономики, от устойчивого и эффективного функционирования которой в значительной степени зависят социально-экономическое развитие территории поселения и условия жизни населения.

На территории Ярославского сельского поселения протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности поселения составляет 20,64 км.

Содержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог местного значения в Ярославском сельском поселении требует регулярного выполнения большого объема работ по очистке проезжей части дорог, обочин, по ямочному ремонту покрытия дорог.

Значительная степень износа более половины автомобильных дорог местного значения в Ярославском сельском поселении сложилась из-за недостаточного финансирования ремонтных работ в условиях постоянного увеличения интенсивности дорожного движения.

В связи с длительным сроком эксплуатации автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности Ярославского сельского поселения, без проведения капитального ремонта, увеличением интенсивности движения транспорта, износа дорожного покрытия, а также вследствие погодно-климатических условий возникла необходимость в проведении капитального ремонта дорог.

Капитальный ремонт и ремонт автомобильной дороги представляет собой комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги и не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги. Наиболее распространенными дефектами асфальтобетонных покрытий являются износ, выкрашивание, выбоины, трещины и т.д.

 Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, планируемый для проведения мероприятий в рамках Программы сформирован на основании заявок о необходимости ремонта автомобильных дорог.

**2. Цели и задачи Программы**

 Цель программы:

- обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящегося в собственности Ярославского сельского поселения, увеличение срока службы дорожных покрытий, улучшение технического состояния муниципальных дорог.

Задачи программы:

- содержание дорог в границах Ярославского поселения;

- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Ярославского сельского поселения.

 **3. Сроки реализации муниципальной Программы**

Срок реализации Программы – 2014 – 2020 гг.

**4. Основные направления реализации программы**

 Программа включает в себя комплекс скоординированных мероприятий, необходимых для содержания и восстановления, первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог, а также развития автомобильных дорог муниципального образования.

Исходя из целей Программы, предусматриваются основные направления ее реализации:

1. Своевременное и качественное проведение дорожных работ для повышения уровня безопасности дорожного движения, а именно:

- восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий и укладка их вновь на отдельных небольших по протяженности участках дороги;

- восстановление изношенных верхних слоев дорожных покрытий с обеспечением требуемой ровности и шероховатости;

- восстановление покрытий способами и методами, обеспечивающими повторное использование материала старого покрытия;

- устройство асфальтобетонного покрытия.

2. Мероприятия по содержанию дорог:

- исправление профиля щебеночных и гравийных покрытий с добавлением щебня или гравия, профилировка грунтовых дорог, восстановление профиля и улучшение их проезжей части щебнем, гравием;

- снегоочистка дорог от снежных заносов.

3. Развитие и совершенствование автомобильных дорог.

4. Совершенствование системы организации дорожного движения.

 Недостаток финансовых средств на ремонт дорог не позволяет выполнить необходимые работы в полном объеме. При дополнительном финансировании работ мероприятия Программы могут уточняться.

**5. Механизм реализации и управления программой**

 Механизм реализации Программы включает в себя систему комплексных мероприятий.

 Реализации Программы предусматривает целевое использование средств в соответствии с поставленными задачами.

 Планы работ по ремонту (включая капитальный ремонт) и содержанию автомобильных дорог местного значения и сооружений на них составляются ежегодно на основании фактического состояния в пределах лимитов финансирования.

 В ходе реализации Программы отдельные ее мероприятия в установленном порядке могут уточняться, а объем расходов бюджетов – корректироваться.

Основными вопросами, подлежащими контролю в процессе Программы, являются:

- эффективное и целевое использование средств бюджета;

- соблюдение законодательства Российской Федерации при проведении торгов, заключении муниципальных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения с подрядной организацией;

- осуществление контроля за соблюдением требований строительных норм и правил, государственных стандартов и технических регламентов;

- гарантийными обязательствами подрядных организаций по поддержанию требуемого состояния объектов.

**6. Ожидаемые результаты реализации Программы**

Программа предусматривает реализацию до 2020 года системы мероприятий, ориентированных на решение проблем содержания и ремонта дорог местного значения, тротуаров. При этом в рамках Программы должно быть обеспеченно ежегодное уточнение основных показателей Программы с учетом корректировки прогнозов расходов на дорожное хозяйство, и выделения дополнительных средств из бюджетов других уровней.

 Ожидаемыми результатами реализации Программы являются:

- содержание 20,64 км автомобильных дорог;

- обеспечение соответствия технических характеристик проезжей части автомобильных дорог нормативным требованиям;

- снижение аварийности на автомобильных дорогах местного значения;

-обеспечение сохранности автомобильных дорог.

Приложение № 1

к муниципальной программе Ярославского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Моргаушского района Чувашской Республики» на 2014–2020 годы

**С В Е Д Е Н И Я**

**о показателях (индикаторах) муниципальной программы Ярославского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Моргаушского района Чувашской Республики»**

**на 2014–2020 годы и их значениях**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Показатель (индикатор)(наименование) | Единица измерения | Значения показателей |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |

| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа Моргаушского района Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Моргаушского района Чувашской Республики» на 2014–2020 годы****Подпрограмма «Автомобильные дороги»** |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения по району | % | 5,3 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям (сельские поселения) | % | 48,0 | 47,5 | 46,4 | 45,3 | 44,6 | 43,1 | 42,1 |

Приложение № 2

к муниципальной программе Ярославского сельского поселения Моргаушского района
Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Ярославского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики» на 2014–2020 годы

**П Е Р Е Ч Е Н Ь**

**основных мероприятий муниципальной программы** Ярославского сельского поселения **Моргаушского района Чувашской Республики «Развитие транспортной системы** Ярославского сельского поселения **Моргаушского района Чувашской Республики» на 2014–2020 годы**

| № пп | Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основных мероприятий | Связь с показателями муниципальной программы Моргаушского района Чувашской Республики (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала реализации | окончания реализации |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Подпрограмма « Автомобильные дороги" муниципальной программы** Ярославского сельского поселения **Моргаушского района Чувашской Республики «Развитие транспортной системы** Ярославского сельского поселения **Моргаушского района Чувашской Республики»** **на 2014–2020 годы** |
| 1. | Содержание дорог в границах Ярославского сельского поселения  | Администрация Ярославского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Обеспечение сохранности и надежности автомобильных дорог на территории с/п, повышение безопасности движения | уменьшение рисков и ограничений для достижения целевых значений индикаторов | повышение безопасности дорожного движения и экологической безопасности, обеспечение качества строительства (реконструкции), капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог и искусственных сооружений на них |
| 2. | Капитальный ремонт и ремонт в границах Ярославского сельского поселения | Администрация Ярославского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Обеспечение сохранности и надежности автомобильных дорог на территории с/п, повышение безопасности движения | уменьшение количества объектов дорожного хозяйства, применяющих инновационные технологии | увеличение срока службы автомобильных дорог, сокращение затрат на их эксплуатацию |

 Приложение № 3

к муниципальной программе Ярославского сельского поселения Моргаушского района
Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Ярославского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики» на 2014–2020 годы

# Сведенияоб основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы Ярославского

**сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики «Развитие транспортной системы** **Моргаушского района Чувашской Республики» на 2014–2020 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель | Ожидаемые сроки принятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Решение Собрания депутатов Ярославского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики | определение объема ассигнований выделяемых из бюджета Ярославского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики | администрации Ярославского сельского поселения | 2014-2020 годы |
| 2 | Постановление администрации Ярославского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики | приведение в соответствие с законодательством Российской Федерации, Чувашской Республики | администрации Ярославского сельского поселения | 2014-2020 годы |

 Приложение № 4

к муниципальной программе Ярославского сельского поселения Моргаушского района
Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Ярославского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики» на 2014–2020 годы

 **РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

**реализации подпрограммы «Автомобильные дороги» муниципальной программы Моргаушского района Чувашской Республики «Развитие транспортной системы** **Моргаушского района
Чувашской Республики» на 2014–2020 годы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименованиемуниципальной программы (основного мероприятия, мероприятия) | Источники финансирования | Оценка расходов по годам,тыс. рублей  |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

| 1 | 2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа Ярославского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республи­ки** | **«Развитие транспортной системы Моргаушского района Чувашской Республи­ки» на 2014–2020 годы** | **всего**  | 882,45 | 698,25 | 780,06 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| Федеральный бюджет | 00,0 | 212,27 | 226,66 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| республиканский бюджет  | 522,09 | 197,88 | 205,80 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| бюджет Ярославского сельского поселения | 360,36 | 288,10 | 347,60 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |

 Приложение № 5

к муниципальной программе Ярославского

сельского поселения Моргаушского района
Чувашской Республики «Развитие транспортной

системы Ярославского сельского поселения

Моргаушского района Чувашской Республики»

 на 2014–2020 годы

**П А С П О Р Т
подпрограммы «Автомобильные дороги» муниципальной программы «Развитие**

**транспортной системы Ярославского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики» на 2014–2020 годы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы |  | Администрация Ярославского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики |
| Соисполнители подпрограммы |  | Администрация Моргаушского района Чувашской Республики  |
| Наименованиеподпрограммы муниципальной программы | – | «Автомобильные дороги»муниципальной программы «Развитие транспортной системы Ярославского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики» на 2014–2020 годы» |
| Цели подпрограммы | – | Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящегося в собственности Ярославского сельского поселения, увеличение срока службы дорожных покрытий, улучшение технического состояния муниципальных дорог развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры |
| Задачи подпрограммы | – |  содержание дорог в границах Ярославского сельского поселения;ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Ярославского сельского поселения |
|  |  |  |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | – |  достижение к 2021 году следующих показателей:доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного или муниципального значения по району – 42,1 процента |
|  |  |  |
| Срок реализации подпрограммы | – | 2014–2020 годы |
| Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам ее реализации  | – | общий объем финансирования Муниципальной Программы составляет 2360,76 тыс. рублей, из них:средства федерального бюджета Чувашской Республики – 438,93 тыс. рублей, в том числе:в 2014 году – 00,0тыс. рублей;в 2015 году – 212,27тыс. рублей;в 2016 году – 226,66 тыс. рублей;в 2017 году –00,0 тыс. рублей;в 2018 году - 00,0 тыс.рублей;в 2019 году – 00,0 тыс.рублей;в 2020 году – 0,00тыс.рублей;средства республиканского бюджета Чувашской Республики – 925,77 тыс. рублей , в том числе:в 2014 году –522,09тыс. рублей;в 2015 году –197,88 тыс. рублей;в 2016 году – 205,80 тыс. рублей;в 2017 году –00,0 тыс. рублей;в 2018 году - 00,0 тыс.рублей;в 2019 году – 00,0 тыс.рублей;в 2020 году – 0,00тыс.рублейсредства бюджетов сельских поселений – 996,06 тыс. рублей (52,0 %), в том числе:в 2014 году – 360,36 тыс. рублей;в 2015 году – 288,10 тыс. рублей;в 2016 году – 347,60 тыс. рублей;в 2017 году – 00,0 тыс. рублей; в 2018 году - 00,0 тыс.рублей;в 2019 году – 00,0 тыс.рублей;в 2020 году – 00,0 тыс.рублейОбъемы и источники финансирования муниципальной программы уточняются при формировании местного бюджета Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период  |
|  |  |  |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | – |  строительство и реконструкция улично-дорожной сети сельских населенных пунктов и городских округов общей протяженностью 9,93 км за 2014–2020 годы;снижение к 2021 году доли автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, за счет реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог; Содержание дорожной сети в границах Ярославского сельского поселения в соответствии с требованиями обеспечения безопасности дорожного движения. Проведение технической инвентаризации и паспортизации, дорог общего пользования местного значения. |

**1. Общая характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения**

Настоящая Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", иным действующим законодательством РФ.

Администрация Ярославского сельского поселения осуществляет контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности поселения.

Формирование расходов бюджета поселения на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности поселения, осуществляется в соответствии с правилами расчета размера ассигнований бюджета поселения на указанные цели на основании нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности поселения, с учетом необходимости приведения транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования в соответствие с требованиями технических регламентов.

Дорожное хозяйство является одной из важнейших отраслей экономики, от устойчивого и эффективного функционирования которой в значительной степени зависят социально-экономическое развитие территории поселения и условия жизни населения.

На территории Ярославского сельского поселения протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности поселения составляет 20,7 км.

Содержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог местного значения в Ярославском сельском поселении требует регулярного выполнения большого объема работ по очистке проезжей части дорог, обочин, по ямочному ремонту покрытия дорог.

Значительная степень износа более половины автомобильных дорог местного значения в Ярославском сельском поселении сложилась из-за недостаточного финансирования ремонтных работ в условиях постоянного увеличения интенсивности дорожного движения.

В связи с длительным сроком эксплуатации автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности Ярославского сельского поселения, без проведения капитального ремонта, увеличением интенсивности движения транспорта, износа дорожного покрытия, а также вследствие погодно-климатических условий возникла необходимость в проведении капитального ремонта дорог.

Капитальный ремонт и ремонт автомобильной дороги представляет собой комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги и не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги. Наиболее распространенными дефектами асфальтобетонных покрытий являются износ, выкрашивание, выбоины, трещины и т.д.

 Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, планируемый для проведения мероприятий в рамках Программы сформирован на основании заявок о необходимости ремонта автомобильных дорог, по результатам анализа обследования и составления дефектных ведомостей

**2. Цели и задачи подпрограммы**

 Цель программы:

- обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящегося в собственности Ярославского сельского поселения, увеличение срока службы дорожных покрытий, улучшение технического состояния муниципальных дорог.

Задачи программы:

- содержание дорог в границах Ярославского поселения;

- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Ярославского сельского поселения.

**3. Сроки реализации муниципальной подпрограммы**

Срок реализации Программы – 2014 – 2020 гг.

**4. Основные направления реализации подпрограммы**

 Программа включает в себя комплекс скоординированных мероприятий, необходимых для содержания и восстановления, первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог и развитие автомобильных дорог муниципального образования.

Исходя из целей Программы, предусматриваются основные направления ее реализации:

1. Своевременное и качественное проведение дорожных работ для повышения уровня безопасности дорожного движения, а именно:

- восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий и укладка их вновь на отдельных небольших по протяженности участках дороги;

- восстановление изношенных верхних слоев дорожных покрытий с обеспечением требуемой ровности и шероховатости;

- восстановление покрытий способами и методами, обеспечивающими повторное использование материала старого покрытия;

- устройство асфальтобетонного покрытия.

2. Мероприятия по содержанию дорог:

- исправление профиля щебеночных и гравийных покрытий с добавлением щебня или гравия, профилировка грунтовых дорог, восстановление профиля и улучшение их проезжей части щебнем, гравием;

- снегоочистка дорог от снежных заносов.

3. Развитие и совершенствование автомобильных дорог.

4. Совершенствование системы организации дорожного движения.

 Недостаток финансовых средств на ремонт дорог не позволяет выполнить необходимые работы в полном объеме. При дополнительном финансировании работ мероприятия Программы могут уточняться.

**5. Механизм реализации и управления подпрограммой**

 Механизм реализации Программы включает в себя систему комплексных мероприятий.

 Реализации Программы предусматривает целевое использование средств в соответствии с поставленными задачами.

 Планы работ по ремонту (включая капитальный ремонт) и содержанию автомобильных дорог местного значения и сооружений на них составляются ежегодно на основании фактического состояния в пределах лимитов финансирования.

 В ходе реализации Программы отдельные ее мероприятия в установленном порядке могут уточняться, а объем расходов бюджетов – корректироваться.

Основными вопросами, подлежащими контролю в процессе Программы, являются:

- эффективное и целевое использование средств бюджета;

- соблюдение законодательства Российской Федерации при проведении торгов, заключении муниципальных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения с подрядной организацией;

- осуществление контроля за соблюдением требований строительных норм и правил, государственных стандартов и технических регламентов;

- гарантийными обязательствами подрядных организаций по поддержанию требуемого состояния объектов.

**6. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы**

Программа предусматривает реализацию до 2020 года системы мероприятий, ориентированных на решение проблем содержания и ремонта дорог местного значения, тротуаров. При этом в рамках Программы должно быть обеспеченно ежегодное уточнение основных показателей Программы с учетом корректировки прогнозов расходов на дорожное хозяйство, и выделения дополнительных средств из бюджетов других уровней.

 Ожидаемыми результатами реализации Программы являются:

- содержание 20,64 км автомобильных дорог;

- обеспечение соответствия технических характеристик проезжей части автомобильных дорог нормативным требованиям;

- снижение аварийности на автомобильных дорогах местного значения;

-обеспечение сохранности автомобильных дорог.

Приложение № 1

к подпрограмме муниципальной программы Ярославского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Ярославского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики» на 2014–2020 годы

**С В Е Д Е Н И Я**

**о показателях (индикаторах) подпрограммы «Автомобильные дороги» муниципальной программы Ярославского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики «Развитие транспортной системы** **Ярославского сельского поселения** **Моргаушского района Чувашской Республики» на 2014–2020 годы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Показатель (индикатор)(наименование) | Единица измерения | Значения показателей |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |

| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа Ярославского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Ярославского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики» на 2014–2020 годы****Подпрограмма «Автомобильные дороги»** |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения по району | % | 5,3 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям(сельские поселения) | % | 48,0 | 47,5 | 46,4 | 45,3 | 44,6 | 43,1 | 42,1 |

Приложение № 2

к подпрограмме муниципальной программы Ярославского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Ярославского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики» на 2014–2020 годы

**П Е Р Е Ч Е Н Ь**

**основных мероприятий подпрограммы** **«Автомобильные дороги» муниципальной программы Ярославского сельского поселения Моргаушского**

 **района Чувашской Республики «Развитие транспортной системы** **Ярославского сельского поселения** **Моргаушского района Чувашской**

**Республики» на 2014–2020 годы**

| № пп | Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия не реализации основных мероприятий | Связь с показателями муниципальной программы Моргаушского района Чувашской Республики (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала реализации | окончания реализации |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Подпрограмма « Автомобильные дороги" муниципальной программы** Ярославского сельского поселения **Моргаушского района Чувашской Республики «Развитие транспортной системы** Ярославского сельского поселения **Моргаушского района Чувашской Республики» на 2014–2020 годы** |
| 1. | Содержание дорог в границах Ярославского сельского поселения  | Администрация Ярославского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Обеспечение сохранности и надежности автомобильных дорог на территории сельского поселения , повышение безопасности движения | уменьшение рисков и ограничений для достижения целевых значений индикаторов | повышение безопасности дорожного движения и экологической безопасности, обеспечение качества строительства (реконструкции), капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог и искусственных сооружений на них |
| 2. | Капитальный ремонт и ремонт в границах Ярославского сельского поселения | Администрация Ярославского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Обеспечение сохранности и надежности автомобильных дорог на территории сельского поселения, повышение безопасности движения | уменьшение количества объектов дорожного хозяйства, применяющих инновационные технологии | увеличение срока службы автомобильных дорог, сокращение затрат на их эксплуатацию |

 Приложение № 3

к муниципальной программе Ярославского сельского поселения Моргаушского района
Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Ярославского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики» на 2014–2020 годы

# Сведенияоб основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы Ярославского

**сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики «Развитие транспортной системы** **Моргаушского района Чувашской Республики» на 2014–2020 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель | Ожидаемые сроки принятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Решение Собрания депутатов Ярославского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики | определение объема ассигнований выделяемых из бюджета Ярославского сельского поселения Моргаушского района чувашской Республики | администрации Ярославского сельского поселения | 2014-2020 годы |
| 2 | Постановление администрации Ярославского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики | приведение в соответствие с законодательством Российской Федерации, чувашской Республики | администрации Ярославского сельского поселения | 2014-2020 годы |

Приложение № 4

к подпрограмме муниципальной программы Ярославского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Ярославского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики» на 2014–2020 годы

**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

**реализации подпрограммы «Автомобильные дороги» муниципальной программы Моргаушского района Чувашской Республики «Развитие транспортной системы** **Моргаушского района Чувашской Республики» на 2014–2020 годы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы Моргаушского района Чувашской Республики, основного мероприятия | Источники финансирования | Расходы по годам, тыс. рублей |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

| 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Подпрограмма** | **«Автомобильные дороги»** **муниципальной программы «Развитие транспортной системы Моргаушского района Чувашской Республики» на 2014-2020 годы** | **всего** | 822,45 | 698,25 | 780,06 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| федеральный бюджет | 00,0 | 212,27 | 226,66 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| республиканский бюджет | 522,09 | 197,88 | 205,80 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| Бюджет Ярославского сельского поселения | 360,36 | 288,10 | 347,60 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| Основное мероприятие 1 | Содержание дорог в границах Ярославского сельского поселения  | Всего | 356,14 |  |  | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 |  |  | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| республиканский бюджет | 246,14 |  |  | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| Бюджет Ярославского сельского поселения | 110,00 |  |  | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| Основное мероприятие 2 | Капитальный ремонт и ремонт в границах Ярославского сельского поселения | Всего | 526,32 |  |  | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| федеральный бюджет  | 0,00 |  |  | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| республиканский бюджет | 275,954 |  |  | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| Бюджет Ярославского сельского поселения | 250,362 |  |  | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |