Приложение № 1

О Т Ч Е Т

о реализации ведомственных целевых программ Чувашской Республики и основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм государственной программы Чувашской Республики за 2021 год

| № пп | Наименование государственной программы Чувашской Республики (подпрограммы государственной программы Чувашской Республики), ведомственной целевой программы Чувашской Республики, основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия1 | Примечание2 |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Государственная программа Чувашской Республики «Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики» на 2018 - 2024 годы» | выполнено |  |
| 1 | Подпрограмма 1. «Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципальных образований Чувашской Республики» |  |  |
|  | Основное мероприятие 2. Содействие благоустройству населенных пунктов Чувашской Республики |  |  |
|  | Мероприятие 2.1. Поощрение победителей ежегодного республиканского смотра-конкурса на лучшее озеленение и благоустройство населенного пункта Чувашской Республики | выполнено | На участие в смотр-конкурсе было направлено 37 комплектов заявок. Выделенные средства были направлены на поощрение победителей смотр-конкурса. |
|  | Мероприятие 2.3. «Реализация мероприятий по развитию общественной инфраструктуры населенных пунктов в рамках празднования Дня Республики | выполнено | В рамках проведения в 2021 году Дня Республики администрации Шумерлинского района произведена выплата ежегодного гранта Главы Чувашской Республики в объеме 10 млн. рублей на развитие общественной инфраструктуры населенных пунктов Шумерлинского района. На основании соглашения о предоставлении гранта Главы Чувашской Респуб-лики на поощрение администрации Шумерлинского района Чувашской Республики, признанной победителем конкурса муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики на право проведения на их территории праздничных меро-приятий Дня Республики в 2021 году, заключенного между Минстроем Чувашии и администрацией Шумерлинского района, министерством доведены средства гранта в размере 10 млн. руб. до администрации на реализацию мероприятий в соответствии с перечнем объектов финансирования. За счет средств гранта Главы Чувашской Республики выполнены работы по благоустройству скверов в д. Торханы, с. Верхняя Кумашка, с. Туваны, с. Юманай, благоустройство детской площадки и площади по ул. Энгельса-Ленина, а также ре-монт асфальтированного покрытия дороги и модернизация уличного освещения по ул. Калинина в д. Шумерля. |
|  | Мероприятие 2.4. Реализация инициативных проектов | выполнено | В 2021 году администрациями городских округов Чувашской Республики реализовано 39 инициативных проекта. Указанные проекты реализованы в г. Чебоксары (5 проектов), г. Новочебоксарск (19 проекта), г. Алатырь (1 проекта), г. Канаш (5 проектов), г. Шумерля (9 проектов). Всего администрациями городских округов Чувашской Республики освоены средства республиканского бюджета Чувашской Республики в общем объеме 20,05 млн. руб., что составляет 89,2 % от предусмотренных средств. В рамках подпрограммы «Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципальных образований Чувашской Республики» предусмотрен целевой показатель «количество реализованных инициативных проектов» на 2021 год – 24, выполнен. Фактически реализовано 39 единиц. |
|  | Мероприятие 2.5. Реализация комплекса мероприятий по благоустройству улиц населенных пунктов, дворовых территорий многоквартирных домов, тротуаров, соединяющих дворовые территории и объекты социально-культурной сферы. | выполнено | В 2021 году администрации города Алатырь выделены средства республиканского бюджета Чувашской Республики в размере 23,4, млн. рублей на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий домов, тротуаров, соединяющих дворовые территории и объекты социально-культурной сферы. Благоустроено 4 дворовых территорий. Неиспользованный остаток средств в размере 13,6 млн. рублей возвращены в республиканский бюджет Чувашской Республики. |
|  | Мероприятие 2.6. Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий | выполнено | На реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий было предусмотрено – 1023,2 млн. руб., в том числе за счет источников финансирования: республиканского бюджета – 961,8 млн. руб., местные бюджеты – 51,2 млн. руб., внебюджетные источники – 10,2 млн. руб. Благоустроено 192 объектов. Муници-пальными образованиями освоено средств республиканского бюджета Чувашской Республики в размере 921,8 млн. рублей, что составляет 96 % от объема выделяемых средств. |
|  | Мероприятие 2.7. Обеспечение деятельности автономной некоммерческой организации «Институт территориального развития Чувашской Республики | выполнено | Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 23 июня 2021 г. № 272 принято решении о создании автономной некоммерческой организации «Институт территориального развития Чувашской Республики». На обеспечение деятельности предусмотрены средства республиканского бюджета – 3,5 млн. рублей. |
|  | Мероприятие 2.8. Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий | выполнено | В 2021 году на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий и тротуаров предусмотрены средства республиканского бюджета Чувашской Республики в размере 650,0 млн. рублей. Муниципальным образованиям в конце декабря 2021 года были направлены указанные средства. В начале 2022 года данные средства были возвращены в республиканский бюджет Чувашской Республики, как неиспользованный остаток. |
|  | Мероприятие 2.9. Установка межквартальных детских игровых комплексов. | выполнено | В конце декабря 2021 году на реализацию мероприятий по установке межквартальных детских игровых комплексов автономной некоммерческой организации «Институт территориального развития Чувашской Республики были предусмотрены средства республиканского бюджета Чувашской Республики в размере 250,0 млн. рублей. В начале 2022 года данные средства были возвращены в республиканский бюджет Чувашской Республики, как неиспользованный остаток. |
|  | Мероприятие 2.10 . Установка стелы «Город трудовой доблести» в городе Чебоксары. | выполнено | Из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджету города Чебоксары на реализацию мероприятий по установке стелы «Город трудовой доблести» в городе Чебоксары в 2021 году предоставлены средства в размере 28,4 млн. рублей. . Работы по изготовлению и монтажу стелы «Город трудовой доблести», а также работы по устройству покрытия площадки из гранитной плитки завершены. Торжественное открытие объекта состоялось 24 декабря 2021 г. Администрацией города Чебоксары обеспечено кассовое исполнение средств, выделенных из республиканского бюджета на проведение мероприятий по установке стелы, в размере 28,3 млн. руб. (99,4%). |
|  | Основное мероприятие 4 Реализация мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» |  |  |
|  | Мероприятие 4.1. Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» | выполнено | В 2021 году Чувашской Республике на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», предусмотрено 338,7 млн. рублей, в том числе средства: федерального бюджета в размере 335,3 млн. руб-лей, республиканского бюджета – 2,4 млн. рублей, местных бюджетов – 1,0 млн. рублей. На данные средства благоустроено 1 дворовая территория и 34 общественных пространств. Муниципальными образованиями освоены средства в полном объеме, или 100%. |
|  | Мероприятие 4.2. Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | выполнено | В 2021 году велись работы по благоустройству территорий городов Алатырь, Канаш и Мариинский Посад, конкурсные заявки которых были признаны победителями во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. В декабре 2021 года введены в эксплуатацию. |
|  | Мероприятие 4.3 Реализация мероприятий по организации волонтерских корпусов для голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в Чувашской Республике. | выполнено | Так, в 2021 году при проведении рейтингового голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальных программ, в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» был привлечен волонтерский корпус. Для помощи жителям в рейтинговом голосовании были привлечены волонтеры. Узнать их можно по униформе с логотипом проекта. Добровольцы работали ежедневно, информировали население в торговых центрах, объектах культуры и других общественных местах. Проекты, набравшие максимальное количество голосов, благоустроены в 2022 году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». |
|  | Мероприятие 4.4 Реализация противоэпидемических (профилактических) мероприятий в целях предупреждения завоза и распространения новой короновирусной инфекции, вызванной 2019-nCov в Чувашской Республике. | выполнено | Так, в 2021 году при проведении рейтингового голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальных программ, в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» были приобретены средства индивидуальной защиты от коронавируса. |
|  | Мероприятие 4.5 Реализация проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | выполнено | Победители 2021 г. – города Козловка и Шумерля (реализация в 2022-2023 годах). Из федерального бюджета в 2022 г. выделяются средства на проведение работ по благоустройству в указанных городах в размере 50 млн. руб. (г. Козловка) и 70 млн. руб. (г. Шумерля). В настоящее время АНО «Институт территориального развития Чувашской Республики» заключены договора на проведение работ по подготовке проектной документации. Ориентировочный срок получения заключений экспертизы – март 2022 г. |
| 2 | Подпрограмма 2. Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) |  |  |
|  | Основное мероприятие 2. Реализация мероприятий ведомственного проекта по цифровизации городского хозяйства «Умный город» | выполнено | В 2021 году в городе Чебоксары проведены мероприятия по оснащению МКД автоматизированными системами учета потребления тепловой энергии, проведены мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в государственных учреждениях, проведены мероприятия по созданию безопасных и комфортных мест ожидания общественного транспорта, оборудованных информационными табло. |

________

1 	Указываются значения «выполнено», «не выполнено», «частично выполнено».

2 	Представляется краткая информация о проделанной работе и о достижении (недостижении) установленных целевых показателей (индикаторов) государственной программы Чувашской Республики (подпрограммы государственной программы Чувашской Республики). В случае недостижения установленных целевых показателей (индикаторов) государственной программы Чувашской Республики (подпрограммы государственной программы Чувашской Республики) представляются пояснения причин недостижения.