***Реализация инициативного проекта «Ремонт уличного освещения д. Большое Янгильдино Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики»***

 На реализацию инициативного проекта «Ремонт уличного освещения д. Большое Янгильдино Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики» предусмотрены денежные средства в размере 355 417 (триста пятьдесят пять тысяч четыреста семьдесят) рублей 00 копеек, в том числе:

- средства из Республиканского бюджета Чувашской Республики – 213 250 (двести тринадцать тысяч двести пятьдесят) рублей 20 копеек,

- за счет местного бюджета Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики – 106 625 (сто шесть тысяч шестьсот двадцать пять) рублей 10 копеек,

- за счет средств населения, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей – 35 541 (тридцать пять тысяч пятьсот сорок один) рублей 70 копеек.

Муниципальный контракт № 2-24-п 4-20 от 12.02.2024 на выполнение работ по ремонту уличного освещения д. Большое Янгильдино Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики заключен с индивидуальным предпринимателем Орловым Алексеем Валериевичем.

 Срок исполнения подрядчиком работ составляет со дня заключения контракта по 01.03.2024 г.

 Согласно акту о приемке выполненных работ № 1 от 21.02.2024 стоимость работ составила 355 417 (триста пятьдесят пять тысяч четыреста семьдесят) рублей 00 копеек, в том числе:

- средства из Республиканского бюджета Чувашской Республики – 213 250 (двести тринадцать тысяч двести пятьдесят) рублей 20 копеек,

- за счет местного бюджета Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики – 106 625 (сто шесть тысяч шестьсот двадцать пять) рублей 10 копеек,

- за счет средств населения, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей – 35 541 (тридцать пять тысяч пятьсот сорок один) рублей 70 копеек.



