Об обеспечении устойчивой работы топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в осенне-зимний период 2023/2024 года и признании утратившим силу постановление администрации Чебоксарского района Чувашской Республики от 3 июня 2022 года № 655

В целях своевременной и качественной подготовки объектов топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Чебоксарского района Чувашской Республики к работе в зимних условиях, а также устойчивого и безаварийного проведения отопительного периода 2023/2024 года администрации Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики           п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить План мероприятий по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2023/2024 года (приложение № 1) (далее - План мероприятий).

2. Отделу жилищно-коммунального хозяйства управления благоустройства и развития территорий администрации Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики совместно с территориальными отделами управления благоустройства и развития территорий администрации Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики рекомендовать обеспечить:

выполнение Плана мероприятий, объемов капитального ремонта и замены неисправных котлов в период подготовки к осенне-зимнему периоду 2023/2024 года (приложение №2), объемов замены ветхих тепловых и водопроводных сетей на 2023 год (приложение №3), представление информации о подготовке жилищного фонда к работе в осенне-зимний период 2023/2024 года (приложение №4), о финансовых и материально-технических ресурсов, предназначенных для устранения аварий и неисправностей на объектах жилищно-коммунального хозяйства в отопительный период 2023/2024 года (приложение №5);

завершение основных мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период 2023/2024 года потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих и теплосетевых организаций до 15 сентября 2023 года;

принятие мер по погашению задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы (газ, тепловую, электрическую энергию) до 15 сентября 2023 года;

осуществлять мониторинг сезонных осмотров всего общего имущества в многоквартирных домах два раза в год;

обеспечить завершение комиссионной проверки и приемки с оформлением паспортов готовности к отопительному периоду 2023/2024 года потребителей тепловой энергии до 15 сентября 2023 года, теплоснабжающих и теплосетевых организаций до 1 ноября 2023 года;

обеспечить получение паспорта готовности муниципального образования к отопительному периоду 2023-2024 года до 15 ноября 2023 года.

3. Признать утратившим силу постановление администрации Чебоксарского района Чувашской Республики от 3 июня 2022 года № 655 «Об обеспечении устойчивой работы топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в осенне-зимний период 2022/2023 года».

4. Отделу жилищно-коммунального хозяйства управления благоустройства и развития территорий администрации Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики осуществлять в июне – октябре 2023 года контроль за исполнением Плана мероприятий.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел жилищно-коммунального хозяйства управления благоустройства и развития территорий администрации Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики.

6. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

| Глава Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики | Н.Е. Хорасёв |
| --- | --- |

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики

от                        №

(приложение № 1)

- П Л А Н

мероприятий по подготовке объектов топливно-энергетического

комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы

к осенне-зимнему периоду 2023/2024 года

| № пп | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание комиссии и обеспечение общей координации работ по обеспечению готовности Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики к работе в осенне-зимний период 2023/2024 года | до 20 июня 2023 г. | Отдел ЖКХ УБИРТ администрации |
| 2. | Выполнение установленных объемов капитального ремонта и замены неисправных котлов, ветхих тепловых и водопроводных сетей | до 15 сентября 2023 г. | Территориальные отделы УБИРТ администрации |
| 3. | Выполнение основных мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период 2023/2024 года потребителей тепловой энергии | до 15 сентября 2023 г. | Территориальные отделы УБИРТ администрации |
| 4. | Выполнение основных мероприятий по подготовке к работе в отопительный период 2023/2024 года теплоснабжающих и теплосетевых организаций | до 15 сентября 2023 г. | Территориальные отделы УБИРТ администрации |
| 5. | Проведение комиссионной проверки готовности к работе в осенне-зимний период 2023/2024 года с оформлением паспортов готовности к отопительному периоду 2023/2024 года в соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации 12 марта 2013 года №103 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 24 апреля 2013 года, регистрационный № 28269): |  |  |
|  | потребителей тепловой энергии | до 15 сентября 2023 г. | Комиссия по обеспечению готовности к работе в осенне-зимний период 2023/2024 года |
|  | теплоснабжающих и теплосетевых организаций | до 1 ноября 2023 г. | Комиссия по обеспечению готовности к работе в осенне-зимний период 2023/2024 года |
| 6. | Получение паспорта готовности муниципального образования к отопительному периоду 2023/2024 года и представление копии в Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики (далее - Минстрой Чувашии) | до 15 ноября 2023 г. | Отдел ЖКХ УБИРТ администрации |
| 7. | Осуществление мониторинга текущих платежей и погашения задолженности за потребленные организациями жилищно-коммунального хозяйства топливно-энергетические ресурсы с представлением информации в Минстрой Чувашии ежемесячно до 18 числа месяца, следующего за отчетным | с 30 сентября 2023 г. по 28 апреля 2024 г. | Отдел ЖКХ УБИРТ администрации |
| 8. | Осуществление мониторинга неснижаемых запасов материально-технических ресурсов в организациях топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства для оперативного устранения аварийных ситуаций с представлением информации в Минстрой Чувашии ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным | с 30 сентября 2023 г. по 28 апреля 2024 г. | Отдел ЖКХ УБИРТ администрации |
| 9. | Обеспечение резервирования источников электроснабжения коммунальных котельных, оснащения объектов резервными автономными источниками питания для их нормального функционирования в условиях чрезвычайных и аварийных ситуаций | до 30 сентября 2023 г. | Территориальные отделы УБИРТ администрации |
| 10. | Подготовка специальной техники и механизмов организаций жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях, заготовка в полном объеме противогололедных реагентов | до 1 октября 2023 г. | Территориальные отделы УБИРТ администрации |
| 11. | Работа в круглосуточном режиме объединенных аварийно-диспетчерских служб организаций жилищно-коммунального хозяйства | постоянно | Отдел ЖКХ УБИРТ администрации, территориальные отделы УБИРТ администрации |
| 12. | Проведение учебно-тренировочных занятий по комплексному взаимодействию при ликвидации аварийных ситуаций на объектах топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы | до 15 ноября 2023 г. | Территориальные отделы УБИРТ администрации |
| 13. | Представление информации о подготовке жилищного фонда к работе в осенне-зимний период 2023/2024 года: в Минстрой Чувашии | ежемесячно 1 и 15 числа в период с 1 июля по 30 сентября 2023 г. | Отдел ЖКХ УБИРТ администрации |
|  | в Государственную жилищную инспекцию Чувашской Республики | еженедельно в период с 1 августа до 30 сентября 2023 г. | Отдел ЖКХ УБИРТ администрации |
| 14. | Своевременное представление информации в Минстрой Чувашии о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях по форме №1-ЖКХ (зима) срочная | ежемесячно 1 числа месяца, следующего за отчетным, в период с 1 июля по 1 ноября 2023 г. | Отдел ЖКХ УБИРТ администрации |
| 15. | Обеспечение ежедневного представления информации о подаче тепла на объекты социальной сферы и жилищного фонда в Минстрой Чувашии | со дня начала отопительного сезона до полного подключения объектов | Отдел ЖКХ УБИРТ администрации |