|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ** | Герб Цивил район | **ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА** |
| **ÇĚРПӲ****МУНИЦИПАЛЛĂ ОКРУГĔН****АДМИНИСТРАЦИЙĚ****ЙЫШĂНУ****2023ç. пуш уйӑхĕн 25-мӗшӗ 182 №****Çěрпÿ хули** | **АДМИНИСТРАЦИЯ ЦИВИЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА****ПОСТАНОВЛЕНИЕ****06 марта 2023г. № 182****город Цивильск** |

|  |
| --- |
| **О неотложных мерах по безаварийному****пропуску паводковых вод в 2023 году** |

В целях подготовки и проведения в 2023 году предупредительных противопаводковых мероприятий, обеспечения безаварийного пропуска и предотвращения неблагоприятных последствий весеннего паводка, администрация Цивильского муниципального округа

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить состав противопаводковой комиссии:

- Яковлева Л.П. - первый заместитель главы администрации - начальник Управления по благоустройству и развитию территорий администрации Цивильского муниципального округа (председатель комиссии);

- Михайлов А.И. – начальник отдела строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администрации Цивильского муниципального округа (заместитель председателя комиссии);

- Степанова А.Р. – главный специалист-эксперт сектора ГО и ЧС, мобилизации и специальных программ администрации Цивильского муниципального округа (секретарь комиссии);

- Профорова Н.В. - главный специалист-эксперт отдела строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администрации Цивильского муниципального округ;

- Иванова А.В. – ведущий специалист – эксперт отдела сельского хозяйства и экологии администрации Цивильского муниципального округа;

- начальники территориальных отделов Управления по благоустройству и развитию территорий администрации Цивильского муниципального округа;

- Васильев Д.А. – директор МУП ЖКУ Цивильского муниципального округа;

- Андреев А.В. – начальник ОГИБДД МО МВД РФ «Цивильский» (по согласованию);

- Уручаев М.Н. – руководитель ОАО ДЭП №139 (по согласованию);

- Николаев Ю.А. – начальник Цивильского РЭС Северного производственного отделения филиала ПАО «Россети Волги» – «Чувашэнерго» (по согласованию);

- Богатырев А.А. – заместитель директора ООО «Воддорстрой» (по согласованию);

- Филиппов Л.В. – директор филиала АО «Газпром газораспределение Чебоксары» в г.Цивильске (по согласованию);

- Трофимова С.Л. – и.о. начальника Территориального отделения территориального управления федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чувашской Республике в Цивильском районе (Роспотребнадзор) (по согласованию);

- Семенов В.В. – директор сервисного центра г.Цивильск филиала ПАО «Ростелеком» по Чувашской Республики (по согласованию);

- Павлов П.Ю. – заместитель директора ООО УК ПМК №8 (по согласованию);

- Дмитриев В.В. – заместитель начальника 40 ПСЧ ФГКУ "9 отряд ФПС по Чувашской Республике-Чувашии" (по согласованию).

2. Утвердить План мероприятий по проведению работ на период прохождения весенних паводковых вод по Цивильскому муниципальному округу в 2023 году согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Рекомендовать начальникам территориальных отделов, руководителям промышленных и сельскохозяйственных предприятий, дорожно-строительных организаций Цивильского муниципального округа:

3.1. создать на местах оперативные группы, разработать и утвердить планы протвопаводковых мероприятий, обеспечить обучение населения мерам безопасности в паводковый период, создать материально-технические и финансовые резервы для обеспечения выполнения планируемых паводковых мероприятий;

3.2. назначить ответственных лиц за подготовку населенных пунктов, территорий, гидротехнических сооружений, объектов экономики к безаварийному пропуску весеннего паводка;

3.3. подготовить нештатные аварийно - спасательные формирования, обеспечить их необходимой материально-технической, финансовой базой, провести обучение и инструктажи;

3.4. предусмотреть эвакуацию населения из зон затопления в безопасные места, подготовить транспортные средства и средства механизации, применяемые при эвакуации, ликвидации последствий весеннего паводка;

3.5. с началом прохождения весеннего паводка обеспечить ежедневный доклад главе Цивильского муниципального округа о состоянии жилых домов, объектов жизнеобеспечения, гидротехнических сооружений, автомобильных дорог через ЕДДС Цивильского муниципального округа, а при аварийных ситуациях – немедленно.

3.6. в организациях и предприятиях сформировать дежурные бригады по пропуску паводка, за которыми закрепить автотехнику с водителями, а также иметь запас строительных материалов (мешки с песком, гравмасса, щебень).

4. Распоряжение администрации Цивильского района от 22 февраля 2022 года №113 «О мерах по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод в 2022 г. на территории Цивильского района Чувашской Республики» признать утратившим силу.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Цивильского

муниципального округа А.В. Иванов

Приложение

к постановлению администрации

Цивильского муниципального округа

от 06 марта 2023 г. № 182

**ПЛАН**

**мероприятий по проведению работ на период прохождения весенних паводковых вод по Цивильскому муниципальному округу в 2023 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятий | Сроки проведения | Ответственные за выполнение |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **В период подготовки к паводкам:** |
| 1. | Принять нормативные правовые акты по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод, созданию паводковых комиссий | не позднее 15 марта | сектор ГО и ЧС, мобилизации и специальных программ администрации Цивильского муниципального округа;территориальные отделы Управления по благоустройству и развитию территорийадминистрации Цивильского муниципального округа |
| 2. | Провести расширенное заседание противопаводковой комиссии по вопросам проведения паводковых мероприятий в 2023г. | до 12 марта | руководители противопаводковой комиссии муниципального округа; территориальные отделы Управления по благоустройству и развитию территорийадминистрации Цивильского муниципального округа |
| 3. | Провести совещания и занятия по вопросам безопасного пропуска паводковых вод:- с руководителями местных органов самоуправления;- с руководителями сельскохозяйственных и промышленных предприятий, организаций, учебных заведений;- с руководителями учреждений образования. | февраль-март | сектор ГО и ЧС, мобилизации и специальных программ администрации Цивильского муниципального округа |
| 4. | Провести обследование состояния противопаводковых защитных сооружений, гидротехнических сооружений, производственных объектов, административных зданий сооружений, объектов сферы ЖКХ  | с 01 марта по 31 марта | отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администрации Цивильского муниципального округа; сектор ГО и ЧС, мобилизации и специальных программ администрации Цивильского муниципального округа; территориальные отделы Управления по благоустройству и развитию территорийадминистрации Цивильского муниципального округа;руководители объектов экономики\* |
| 5. | Провести необходимые мероприятия по подготовке гидротехнических сооружений, прудов-переездов, мостовых сооружений, других объектов к безаварийному пропуску паводковых вод | Март -апрель | объекты экономики\*, собственники ГТС\*, территориальные отделы Управления по благоустройству и развитию территорийадминистрации Цивильского муниципального округа; обслуживающие организации\* |
| 6. | Принять меры по предупреждению размыва скотомогильников, находящихся в зоне возможного воздействия паводковых вод | март | территориальные отделы Управления по благоустройству и развитию территорийадминистрации Цивильского муниципального округа |
| 7. | Провести комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение в период весеннего половодья загрязнения источников питьевой воды, попадающих в зону возможного затопления. | март-апрель | Роспотребнадзор\*, ООО УК ПМК\*, территориальные отделы Управления по благоустройству и развитию территорийадминистрации Цивильского муниципального округа; сельхозпредприятия\* |
| 8. | **Организовать:** |  |  |
| 8.1. | - наблюдение за уровнем воды в реках, водоемах, гидротехнических сооружениях, обеспечение постоянного наблюдения за интенсивностью снеготаяния, вскрытием рек и атмосферными явлениями | в период прохождения паводка | сектор ГО и ЧС, мобилизации и специальных программ администрации Цивильского муниципального округа; территориальные отделы Управления по благоустройству и развитию территорийадминистрации Цивильского муниципального округа;собственники гидротехнических сооружений\* |
| 8.2. | - принятие мер по обеспечению защиты гидротехнических, водозаборных, очистных сооружений, жилых и производственных помещений, оборудования, попадающих в зону затопления | постоянно | собственники ГТС\*, территориальные отделы Управления по благоустройству и развитию территорийадминистрации Цивильского муниципального округа; АО «ПМК-8»\*, объекты экономики\* |
| 8.3. | - проверить резерв продуктов питания и промышленных товаров, товаров первой необходимости для пострадавшего населения | до 20 марта | Цивильское райпо\*, объекты экономики\* |
| 8.4. | - проверить резерв медикаментов, подготовку койко-мест для оказания медпомощи пострадавшим | до 20 марта | БУ «Цивильская ЦРБ»\* |
| 8.5. | - проведение мероприятий по укреплению опор линий электропередач и линий радиотелефонной связи | постоянно | Цивильский РЭС СПО филиала ПАО «МРСК Волги» - «Чувашэнерго»\*; Цивильский РТУ\*; Ростелеком\* |
| 8.6. | - создание резерва щебня, гравия, песка, шлака для заделки прорывов паводковыми водами прудов, переездов, дамб; | до 1 апреля | ОАО ДЭП № 139\*; ООО «Воддорстрой»\*;АО «ПМК-8»\* |
| 8.7. | - мониторинг состояния автомобильных дорог и дорожных сооружений | в период паводка | ОАО ДЭП № 139\*; ООО «Воддорстрой»\* |
| 8.8. | - прекращение движения большегрузного автотранспорта на отдельных участках дорог при возникновении угрозы их разрушения | в период паводка | отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администрации Цивильского муниципального округа; территориальные отделы Управления по благоустройству и развитию территорийадминистрации Цивильского муниципального округа |
| 8.9. | * - очистку от снега, льда и мусора водопропускные трубы и каналы автодорог; крыш зданий и сооружений
 | в период паводка; постоянно | ОАО ДЭП № 139\*;ООО «Воддорстрой»\*; управляющие компании ЖКХ\* |
| 8.10. | - по прохождению весеннего паводка провести обследование состояния автомобильных дорог, объектов ЖКХ | апрель | ОАО ДЭП № 139\*;ООО «Воддорстрой»\*; управляющие компании ЖКХ\* |
| 8.11. | - обеспечение бесперебойной связи с объектами возможного затопления | постоянно | Цивильский РУС\* |
| 8.12. | - обеспечение охраны общественного порядка среди населения при чрезвычайных ситуациях; регулирование безопасного движения транспорта на дорогах | постоянно | МО МВД России «Цивильский»\* |
| 8.13. | работу по разъяснению правил поведения учащихся, населения в период весеннего половодья и ледохода; | По учебному плану | сектор ГО и ЧС, мобилизации и специальных программ администрации Цивильского муниципального округа;территориальные отделы Управления по благоустройству и развитию территорийадминистрации Цивильского муниципального округа; образовательные учреждения, объекты экономики\*, |
| 8.14. | проверить системы оповещения членов протвопаводковой комиссии, организация тренировки по их сбору | до наступления паводка | сектор ГО и ЧС, мобилизации и специальных программ администрации Цивильского муниципального округа |
| 8.15. | организовать защиту животных, птиц, кормов и вывоз их из зоны затопления | в период паводка | руководители сельхозпредприятий\* |
| 8.16. | мероприятия по защите газо-нефте-топливопроводных линий; | в период паводка | филиал АО «Газпром газораспределение Чебоксары» в г.Цивильске \*; НПС «Тиньговатово»\* |
| 8.17. | наблюдение за участками возможных ледовых заторов на реках и организация при необходимости взрывных работ | в период паводка | сектор ГО и ЧС, мобилизации и специальных программ администрации Цивильского муниципального округа; противопаводковая комиссия; территориальные отделы Управления по благоустройству и развитию территорийадминистрации Цивильского муниципального округа |
| 8.18. | подвоз питьевой воды, продуктов питания для пострадавшего населения | в период паводка | территориальные отделы Управления по благоустройству и развитию территорийадминистрации Цивильского муниципального округа; объекты экономики\* |

Примечание: \* - согласовано с исполнителями.

Главный специалист-эксперт

сектора ГО и ЧС, мобилизации и

специальных программ администрации

Цивильского муниципального округа А.Р. Степанова

Заведующий сектором правового

обеспечения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.Ю.Павлова

«06» марта 2023 г.

Главный специалист-эксперт

сектора ГО и ЧС, мобилизации и

специальных программ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Р. Степанова

«06» марта 2023 г.

.