ДОКЛАД

о ходе реализации Государственной программы Чувашской Республики

«Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и

комфортным жильем» за 2022 год

Настоящий доклад о ходе реализации государственной программы Чувашской Республики «Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем»  (далее – Государственная программа) включает в себя сведения о реализации Государственной программы в 2022 году и подготовлен в соответствии с требованиями раздела VII «Подготовка годовых отчетов и докладов о ходе реализации государственной программы» Порядка разработки и реализации государственных программ Чувашской Республики, утвержденного постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 апреля 2011 г. № 145.

Ответственным исполнителем государственной программы является Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики.

Государственная программа включает в себя:

подпрограмму «Государственная поддержка строительства жилья в Чувашской Республике»;

подпрограмму «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

подпрограмму «Обеспечение реализации государственной программы Чувашской Республики «Обеспечение граждан Чувашкой Республики доступным и комфортным жильем».

I. Конкретные результаты реализации Государственной программы

Строительство жилья в Чувашской Республике является одним из главных приоритетов государственной политики.

Годовой объем ввода жилья в Чувашской Республике составил 850,6 тыс. кв. метра.

Улучшению жилищных условий граждан республики способствовало развитие института ипотечного кредитования. За 2022 год 12775 заемщиков привлекли ипотечные кредиты на сумму 37,823 млрд. рублей.

Повышению спроса на ипотечные кредиты способствовала реализация различных программ льготного ипотечного кредитования. Средняя процентная ставка по жилищному ипотечному кредитованию за 2022 год составила 6,83%.

Реализация мероприятий Государственной программы по предварительным данным позволила обеспечить предоставление доступного и комфортного жилья не менее 39,2 тыс. семьям, желающим улучшить свои жилищные условия.

II. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм

Все запланированные мероприятия подпрограмм в основном выполнены. В 2022 году приобретено 305 жилых помещений для детей-сирот из запланированных 305.

Не достигнут показатель по вводу жилья в эксплуатацию в рамках мероприятий по стимулированию программ  развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации. Показатель по вводу в эксплуатацию жилья выполнен на 80,6 % от запланированного объема (142,36 тыс. кв. метров жилья при плановом значении 176,6 тыс. кв. м). Переход на проектное финансирование, повысив безопасность сделок, ограничил застройщиков в возможности создания больших заделов строящегося жилья, а также возможности перспективного обеспечения инженерными сетями застраиваемых территорий. В настоящее время не обеспечивается опережающее строительство транспортной и социальной инфраструктуры в рамках застройки территорий, земельные участки под них выделяются по остаточному принципу на неудобных местах либо обремененные дополнительными затратами на их выкуп.

- Всего в госпрограмме предусмотрено 17 целевых индикаторов и показателей, из них по предварительным данным выполнены – 15, не выполнены – 2.

Подпрограмма «Государственная поддержка строительства жилья в Чувашской Республике»

В рамках основного мероприятия «Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Жилье» в Чувашской Республике за 2022 год введено в эксплуатацию 850,6 тыс. кв. м общей площади жилья (118,8% от планового показателя (716 тыс. кв. м) и 118,7% к уровню 2021 года), в том числе:

многоквартирного – 279,2 тыс. кв. м (85,1% к уровню соответствующего периода 2021 года);

индивидуального – 571,3 тыс. кв. м (147,0% к уровню соответствующего периода 2021 года).

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на  1 жителя,  составила не менее 29,6 кв. м, что соответствует  плановому показателю.

Ввод жилья в рамках мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации в 2022 году составил 142,36 тыс. кв. м, что составило 80,6% от планового значения. Показатель не достигнут.

В 2022 году строились 5 объектов (автомобильные дороги протяженностью 1,5 км, сети ливневых канализаций протяженностью 1,1 км и сети водоснабжения протяженностью 1,0 км в новых жилых микрорайонах) на общую сумму 178,5 млн. рублей (в т.ч. из ФБ – 149,0 млн. руб.):

1. «Строительство объекта «Сеть ливневой канализации в I очереди VII микрорайона центральной части города Чебоксары». Объект введен в эксплуатацию.

2. «Строительство объекта «Сеть ливневой канализации в микрорайоне «Олимп» по ул. З. Яковлевой, 58 г. Чебоксары». Объект введен в эксплуатацию.

3. «Строительство объекта «Сеть водоснабжения в микрорайоне «Акварель», ограниченном жилыми домами по ул. Академика Королева, ул. Гражданская, ул. Дементьева в г. Чебоксары». Объект введен в эксплуатацию.

4. «Строительство дороги № 2 в I очереди 7 микрорайона центральной части г. Чебоксары». Объект введен в эксплуатацию.

5. «Строительство дороги с пешеходным бульваром по ул. З.Яковлевой в III микрорайоне центральной части г. Чебоксары». Ориентировочный объем выполненных работ – 4,4 %. Выполнена разработка траншеи самотечной канализации К1 на участке КК4-КК3, разработка траншеи сетей водоснабжения на участке ВК2, сварка труб в плеть.

В рамках основного мероприятия «Развитие ипотечного жилищного кредитования» по данным Центробанка России за  2022 г. по Чувашской Республике выдано 12,8 тыс. ипотечных кредитов, что составило 62,9 % к 2021 г.- 20319) на сумму 37823 млн. рублей (83,1% к уровню соответствующего периода 2021 г. - 45493 млн. рублей), что превышает плановый показатель (29450 млн. рублей).

Средневзвешенная процентная ставка за год составила 6,83 %, или на 0,35 процентных пункта ниже, чем за аналогичный период 2021 года.

Средний размер кредита – 2,96 млн. руб., или 115 % к среднему размеру кредита за 2021 год.

В рамках реализации федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» при поддержке государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на территории Чувашской Республики реализуется республиканская адресная программа «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного в установленном порядке до 1 января 2017 г. аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации» на 2019-2023 годы, утвержденная постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 марта 2019 г. № 92 (далее – Программа).

Участниками Программы в рамках 4 этапа (2022–2023 г.г.) являются 9 муниципальных образований: Вурнарский, Ибресинский, Моргаушский, Урмарский, Чебоксарский, Янтиковский, Шемуршинский районы, города Шумерля, Чебоксары.

В рамках этапа предусмотрено расселение 698 граждан, проживающих в 291 жилом помещении (34 аварийных многоквартирных дома) общей площадью 10,4 тыс. кв. метров, на общую сумму 558,3 млн. рублей, в т.ч. за счет средств Фонда ЖКХ 381,1 млн. рублей.

В 2022 году заключены контракты на приобретение 212 жилых помещений из 218 (97% к плану) на сумму 381,4 млн. рублей (99,5% к плановому значению), из них освоено 283,8 млн. рублей (74% от плана), в т.ч. за счет средств Фонда ЖКХ в размере 171,3 млн. рублей.

В 2022 году переселено 59 граждан, проживающих в 27 жилых помещениях общей площадью 1,158 тыс. кв. метров.

Целевые показатели (количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда, количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда), республикой достигнуты.

Ввод арендного жилья в отчетном году не осуществлялся.

В рамках мероприятия по обеспечению жильем молодых семей в 2022 году получили безвозмездные социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья и улучшили жилищные условия 494 молодые семьи на сумму 382,4 млн. руб. (из них: 246,7 млн. руб. средства федерального бюджета, 99,3 средства республиканского бюджета Чувашской Республики и 36,4 млн. руб. средства местных бюджетов).

Кроме этого молодым семьям, молодым учителям и медицинским работникам, привлекшим ипотечные жилищные кредиты в 2002-2009, 2011-2014 гг. на приобретение (строительство) жилья осуществляется возмещение процентных ставок. В 2022 году такую поддержку получали 1500 семей. На указанные цели в 2022 году из республиканского бюджета Чувашской Республики направлено 39,9 млн. рублей.

Продолжается программы льготного ипотечного кредитования в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития Чувашской Республики на 2020–2024 годы. Гражданам предоставляются единовременные денежные выплаты на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита. 204 семьи воспользовались такой поддержкой на общую сумму 157,9 млн. рублей (из них: 1,6 млн. рублей – республиканские средства, 156,3 млн. рублей – федеральный бюджет).

В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 г. № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов» в республике ведется большая работа по обеспечению жильем ветеранов Великой Отечественной войны. В 2022 году в  Чувашской Республике  на обеспечение жильем ветеранов ВОВ предусматривалась субвенция в объеме 17,8726 млн. рублей. Улучшили жилищные условия 7 ветеранов ВОВ.

На обеспечение  жильем:

инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов предусматривалась субвенция в объеме 61,0318 млн. рублей. Улучшили жилищные условия 48 инвалидов.

ветеранов боевых действий  предусматривалась субвенция в объеме 45,499 млн. рублей. Улучшили жилищные условия 27 ветеранов боевых действий.

На улучшение жилищных условий 30  многодетной семьи, имеющих пять и более несовершеннолетних детей, направлено из республиканского бюджета 134,8 млн. рублей.

В 2022 году 35 многодетным семьям, имеющим семь и более несовершеннолетних детей, были выданы жилищные сертификаты о праве на единовременные денежные выплаты на приобретение жилых помещений. Сертификаты реализованы на общую сумму 197,6 млн. рублей.

По подпрограмме предусмотрено всего 11 целевых индикаторов и показателей. В 2022 году 1 показатель не выполнен. Не достижение показателя «Ввод жилья в рамках мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» обусловлено снижением платежеспособности населения, изменением в последние годы структуры жилищного строительства, а также в связи с переходом строительства многоквартирного жилья на проектное финансирование.

Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

В 2022 году в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на обеспечение жильем 305 детей-сирот выделено всего 500,2 млн. рублей, в том числе 72,6 млн. рублей – средства федерального бюджета, 427,6 – средства республиканского бюджета, из которых 134,2 млн. рублей – на предоставление социальной выплаты на приобретение в собственность жилого помещения.  По состоянию на 1 января 2023 г. освоено 497,5 млн. рублей (99,5% от лимита), из них средства федерального бюджета – 72,6 млн. рублей (100% от лимита). Заключены муниципальные контракты на приобретение 305 жилых помещений (100%).

Не освоено 2,7 млн. рублей (0,5% от лимита) за счет экономии.

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих и не реализовавших своевременно право на обеспечение специализированными жилыми помещениями, на начало года – 1409 человек, или в пределах плана.

По состоянию на 1 января 2022 г. по Чувашской Республике в списках детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, состояло 2072 ребенка-сироты, из них имели право  на обеспечение жильем в 2022 году 1409 человек.

Снижение задолженности по обеспечению специализированными жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих и не реализовавших своевременно право на обеспечение специализированными жилыми помещениями составило  2,3  процента, показатель не достиг планового значения в связи с тем, что продолжается постановка на учет детей-сирот.

Показатель «Проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 14 до 23 лет» составил 8 ед., что выше планового значения.

- III. Результаты использования бюджетных ассигнований федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики и иных средств на реализацию мероприятий Государственной программы

Государственная программа Чувашской Республики «Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем»

Расходы в 2022 году на финансирование  Государственной программы Чувашской Республики «Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем» составили 32806199,5  тыс. рублей (100,5 % от предусмотренного программой объема финансирования 32641607,9 тыс. рублей), в том числе за счет средств из федерального бюджета –  997 601,3 тыс. рублей (85,0%), средств республиканского бюджета Чувашской Республики –

2 776 432,0 тыс. рублей (98,7 %), местного бюджета –  55 298,3 тыс. рублей (85,3 %) и внебюджетных источников –  28 976 868,0 тыс. рублей 101,4 %).

Подпрограмма «Государственная поддержка строительства жилья в Чувашской Республике»

Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Государственная поддержка строительства жилья в Чувашской Республике» в 2022 году составили  32 208 053,3 тыс. рублей (99,9 % от предусмотренного программой объема финансирования  32 248 570,1 тыс. рублей), в том числе за счет средств: федерального бюджета –  925 016,6 тыс. рублей (84,0 % от плана), республиканского бюджета Чувашской Республики –  2 250 870,5 тыс. рублей (90,3 % от плана), местных бюджетов –  55 298,3 тыс. рублей (85,3 % от плана), внебюджетных источников –  28 976 868,0 тыс. рублей (101,4 %  от плана).

Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

В 2022 году в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений направлено  500 611,9 тыс. рублей  (153,3 % от предусмотренного программой), в том числе: за счет средств федерального бюджета – 72584,7 тыс. рублей (100 %), средств республиканского бюджета Чувашской Республики –  428 027,2   тыс. рублей (168,5 %).

IV. Информация о внесенных изменениях в Государственную программу

- В течение 2022 года в Государственную программу изменения вносились следующими постановлениями Кабинета Министров Чувашской Республики:

- от 31 января 2022 г. № 27 «О внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики «Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем»;

- от 25 мая 2022 г. № 232 «О внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики «Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем»;

- от 12 августа 2022 г. № 396 «О внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики «Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем»;

- от 14 декабря 2022 г. № 679 «О внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики «Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем».