|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Герб2 |  | |
| ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИН  КОМСОМОЛЬСКИ  МУНИЦИПАЛЛĂ ОКРУГĔН  АДМИНИСТРАЦИЙĔ    ЙЫШẰНУ  05.02.2024 ç. № 92  Комсомольски ялĕ |  | АДМИНИСТРАЦИЯ  КОМСОМОЛЬСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ    ПОСТАНОВЛЕНИЕ  05.02.2024 г. № 92  село Комсомольское | |
| **Об утверждении Плана мероприятий по приведению качества питьевой воды на территории Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики в соответствие с установленными требованиями на 2024-2026 годы** | | | |

В соответствии со статьей 23 Федерального закона от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики, администрация Комсомольского муниципального округа п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить План мероприятий по приведению качества питьевой воды на территории Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики в соответствие с установленными требованиями на 2024-2026 годы согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление по благоустройству и развитию территорий администрации Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики.

Глава Комсомольского

муниципального округа Н.Н. Раськин

Приложение к постановлению

администрации Комсомольского

муниципального округа

Чувашской Республики

от 05.02.2024 г. № 92

**План мероприятий по приведению качества питьевой воды на территории Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики в соответствие с установленными требованиями на 2024-2026 годы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятие** | **Сроки проведения** | **Ответственные исполнители** | **Ожидаемый результат** |
| Проведение лабораторно-производственного контроля качества питьевой воды, подаваемой населению | 2024-2026 год | Территориальные отделы | Обеспечение потребителей качественной питьевой водой в соответствии п.5 ст.23 № 416-ФЗ |
| Выявление бесхозяйных объектов централизованных систем холодного водоснабжения | в течение всего периода | Территориальные отделы, Отдел экономики, земельных и имущественных отношений | Обеспечение взятия на баланс и осуществление их эксплуатации |
| Оформление права собственности на выявленный бесхозяйный объект (артезианская скважина) | в течение всего периода | Территориальные отделы, Отдел экономики, земельных и имущественных отношений |
| Проведение лабораторных исследований качества воды в централизованных системах водоснабжения | в течение всего периода | Территориальные отделы | Обеспечение потребителей качественной питьевой водой |
| Размещение в средствах массовой информации и официальном сайте в сети Интернет сведений о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием центральных систем холодного водоснабжения | в течение всего периода | Пресс-секретарь главы МО | Обеспечение потребителей качественной питьевой водой |
| Проведение плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения | в течение всего периода | Территориальные отделы, ресурсоснабжающие организации | Бесперебойная подача воды населению |
| Оборудование и поддержание в исправном состоянии ограждения зон санитарной охраны артезианских скважин в соответствии с требованиями СанПиН | в течение всего периода | Территориальные отделы, ресурсоснабжающие организации | Охрана источников водоснабжения и соблюдение требований к охране подземных вод от загрязнения |
| Проводить вырубку кустарников и скос травы зон санитарной охраны 1 пояса артезианских скважин | в течение всего периода | Территориальные отделы, ресурсоснабжающие организации | Обеспечение благоприятной окружающей среды |
| Промывка резервуаров чистой воды водозаборов | в течение всего периода | Территориальные отделы, ресурсоснабжающие организации | Обеспечение потребителей качественной питьевой водой |
| Ремонт, очистка колодцев | в течение всего периода | Территориальные отделы, ресурсоснабжающие организации | Обеспечение потребителей качественной питьевой водой |