|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| АДМИНИСТРАЦИЯ АЛАТЫРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  07.03.2023 № 268  г. Алатырь |  | УЛАТӐР  МУНИЦИПАЛИТЕТ ОКРУГӖН АДМИНИСТРАЦИЙӖ  ЧӐВАШ РЕСПУБЛИКИН  **ЙЫШĂНУ**  07.03.2023 № 268  Улатӑр г. |

**О мерах по предупреждению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, защиты населения на территории Алатырского муниципального округа в период весеннего паводка 2023 года**

Во исполнение Указания Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 февраля 2023 года № 2 «Об организации пропуска весеннего паводка 2023 года на территории Чувашской Республики», в целях принятия дополнительных мер по подготовке к пропуску весенних паводковых средств, обеспечения безаварийного пропуска весеннего паводка на территории Алатырского муниципального округа, администрация Алатырского муниципального округа

**постановляет:**

1. Создать противопаводковую комиссию Алатырского муниципального округа .

2. Утвердить состав противопаводковой комиссии Алатырского муниципального округа (Приложение № 1).

3. Утвердить положение о противопаводковой комиссии Алатырского муниципального округа (Приложение № 2).

4. Утвердить план мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий весеннего паводка на 2023 год (Приложение № 3).

5. Утвердить список лиц, ответственных за гидротехническими сооружениями, в том числе бесхозяйными, на период весеннего паводка (Приложение № 4).

6. Рекомендовать начальникам территориальных отделов Управления по благоустройству и развитию территорий администрации Алатырского муниципального округа, руководителям объектов экономики, расположенных на территории Алатырского муниципального округа :

6.1. обеспечить контроль над подготовкой и защитой мостовых и гидротехнических сооружений от повреждений и разрушений в период весеннего паводка;

6.2. провести обследование технического состояния гидротехнических сооружений и водопропускных труб;

6.3. обеспечить понижение уровня вод или полное опорожнение гидротехнических сооружений на случай аварийной ситуации;

6.4. уточнить места и участки возможных затоплений (подтоплений), провести мероприятия по предупреждению и снижению ущерба от весеннего паводка.

7. Сектору мобилизационной подготовки, специальных программ, ГО и ЧС обеспечить в течение всего паводкового периода своевременное информирование населения о проводимых мероприятиях по подготовке к безопасному прохождению весеннего половодья, складывающейся обстановке на территориях, подверженных подтоплению, а также о действиях в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

8. Рекомендовать руководителям организаций и предприятий всех форм собственности провести разъяснительную работу среди персонала о возможных опасностях в паводковый период и принять меры по подготовке и проведению паводкового периода.

9. Считать утратившим силу постановление администрации Алатырского района от 01.03.2022 № 71 «О мерах по предупреждению и ликвидации возможных чрезвычайных чрезвычайных ситуаций, защиты населения на территории Алатырского района в период весеннего паводка 2022 г.».

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации – начальника Управления по благоустройству и развитию территорий администрации Алатырского муниципального округа.

11. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Алатырского

муниципального округа Н.И. Шпилевая

Приложение № 1

к постановлению администрации

Алатырского муниципального округа

от 07.03.2023 № 268

**Состав**

**противопаводковой комиссии Алатырского района**

**Председатель:**

Сазанов А.В. – первый заместитель главы - начальник Управления по благоустройству и развитию территорий администрации Алатырского муниципального округа.

**Заместители председателя:**

Фирсова Т.М. – заместитель главы - начальник отдела социального развития, опеки и попечительства;

Кедяров С.Н. – начальник 17 ПСЧ 9 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Чувашской Республике – Чувашии (по согласованию).

**Секретарь комиссии:**

Букин А.Н. – заведующий сектором мобилизационной работы, специальных программ, ГО и ЧС.

**Члены комиссии:**

Катаев А.С. - начальник отдела образования;

Никитина А.Ю. – начальник отдела культуры, по делам национальностей, спорта и информационного обеспечения;

Ховрина М.А. – начальник отдела сельского хозяйства и экологии;

Фомин А.В. - начальник МО МВД «Алатырский» (по согласованию);

Храмов П.В. – начальник БУ ЧР «Алатырская районная станция по борьбе с болезнями животных» Госветслужбы Чувашской Республики (по согласованию);

Боголюбов Ю.Н. – главный врач БУ ЧР «ЦРБ Алатырского района» Министерства здравоохранения Чувашской Республики (по согласованию);

Мусаков Ю.К. – директор Алатырского производственного отделения филиала ПАО "РОССЕТИ ВОЛГА" - "ЧУВАШЭНЕРГО" (по согласованию);

Фатеев А.Н. – председатель ООО «Алатырский коопторг» (по согласованию);

Сидельников Д.А. - начальник СЦ г. Алатырь ПАО «Ростелеком» (по согласованию);

Мозолькин А.Н. – директор филиала АО «Газпром газораспределение Чебоксары» в г. Алатыре (по согласованию);

Тонких А.И. – директор ООО «Строительная компания «Восход» (по согласованию);

Капитонов Г.А. – директор филиала ФГБУ «Управление «Чувашмелиоводхоз» (по согласованию);

Ларин Е.А. – начальник территориального отдела Управления Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чувашской Республике - Чувашии в городе Шумерля (по согласованию).

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Приложение № 2

к постановлению администрации

Алатырского муниципального округа

от 07.03.2023 № 268

**Положение**

**о противопаводковой комиссии Алатырского муниципального округа**

**1. Общие положения**

1.1. Противопаводковая комиссия Алатырского муниципального округа образована для разработки оперативных мероприятий и подготовки предложений по организованному пропуску весеннего половодья и паводковых вод на основе планомерного ежегодно и систематического осуществления мероприятий по предупреждению вредного воздействия вод на территории Алатырского муниципального округа.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации.

1.3. Комиссия является постоянно действующим органом, состав и Положение утверждаются главой администрации Алатырского муниципального округа .

**2. Основные задачи комиссии**

2.1. Основными задачами комиссии являются:

2.2. Координация деятельности предприятий, организаций, учреждений, объектов экономики, осуществляющих свою деятельность на территории Алатырского муниципального округа независимо от формы собственности по выполнению комплекса противопаводковых мероприятий с целью безаварийного пропуска весеннего половодья и дождевых паводков, предотвращению аварий, чрезвычайных ситуаций и причинения наименьшего ущерба экономике и населению района от наводнения;

2.3. Обеспечение мер по сохранности мостов, дорог, строений и других объектов экономики;

2.4. Организация аварийно-спасательных и других неотложных работ при возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с последствиями пропуска паводковых вод и весеннего половодья, руководство действиями по ликвидации последствий ЧС.

**3. Функции комиссии**

3.1. Комиссия, в соответствии с возложенными на нее задачами:

3.2. Вправе заслушивать на своих заседаниях руководителей организаций, предприятий, учреждений о ходе подготовки к пропуску весеннего половодья и паводковых вод;

3.3. Осуществляет контроль над техническим состоянием гидротехнических сооружений, мостов, дорог, строений, попадающих в зону возможного затопления;

3.4. Осуществляет контроль над готовностью предприятий, организаций, учреждений, аварийных бригад к пропуску весеннего половодья и паводковых вод.

**4. Права комиссии**

4.1. Комиссия для выполнения возложенных на нее задач имеет право:

4.2. Принимать в пределах своей компетенции решения, обязательные для исполнения всеми организациями, предприятиями и учреждениями на территории Алатырского муниципального округа , направленные на безаварийный пропуск весеннего половодья и паводковых вод;

4.3. Привлекать для ликвидации последствий ЧС необходимые транспортные, аварийно-восстановительные и другие силы Алатырского муниципального округа .

**5. Организация работы комиссии**

5.1. Персональный состав Комиссии утверждается постановлением администрации Алатырского муниципального округа.

5.2. Комиссия проводит заседания согласно плану работы с приглашением заинтересованных лиц.

5.3. Решения комиссии оформляются в виде протоколов их заседаний, а при необходимости в виде проектов постановлений и распоряжений администрации Алатырского муниципального округа, вносимых в установленном порядке.

5.4. Заседания комиссии, являются правомочными, если в них приняли участие не менее половины ее состава. Решения комиссии считаются принятыми, если за них проголосовало большинство ее членов. Материалы для рассмотрения на комиссии подготавливаются сектором мобилизационной подготовки, специальных программ, ГО и ЧС, Управлением по благоустройству и развитию территорий администрации Алатырского муниципального округа, а также заинтересованными организациями.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 3

к постановлению администрации

Алатырского муниципального округа

jт 07.02.2023 № 268

**План**

**мероприятий по предупреждению**

**и ликвидации последствий весеннего паводка на 2023 год**

| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятий** | **Срок исполнения** | **Ответственные за исполнение** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Организовать обследование гидротехнических сооружений, принять меры по их очистке, ремонту, дополнительному укреплению | до 20 марта | Начальники территориальных отделов Управления по благоустройству и развитию территорий,  отдел по сельскому хозяйству и экологии |
|  | Выполнить мероприятия по подготовке ливневой канализации, водоотводов, дренажей у мостов и на дорогах к пропуску паводковых вод | до 20 марта | Начальники территориальных отделов Управления по благоустройству и развитию территорий |
|  | Провести комплекс санитарно - гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий по предупреждению заболеваний населения в зоне возможного затопления | до 18 марта | БУ ЧР «ЦРБ Алатырского района» Министерства здравоохранения Чувашской Республики (по согласованию) |
|  | Создать аварийные запасы строительных материалов. Подготовить помещения для вывода из-за возможного затопления скота, ГСМ, семян, кормов и других материальных ценностей | до 20 марта | Управление по благоустройству и развитию территорий,  руководители организаций (по согласованию), |
|  | Установить постоянное наблюдение за состоянием автомобильных дорог, соблюдения правил пользования ими в период паводка, временном ограничении движения транспортных средств и полному прекращению движения при возможности возникновения угрозы разрушения | на весь период | Начальники территориальных отделов Управления по благоустройству и развитию территорий, руководители организа­ций и предприятий (по согласованию) |
|  | Обеспечить работу по предупреждению и оповещению населения, отработать эвакуационные мероприятия в населенных пунктах подвергаемых затоплению, определить места приёма, размещения эваконаселения и личного имущества, обеспечение горячим питанием. | до 15 марта | Начальники территориальных отделов Управления по благоустройству и развитию территорий, директора образовательных учреждений (по согласованию) |
|  | Обеспечить до начала весенней распутицы завоз товаров первой необходимости для населения района | до 20 марта | Руководители торговых организаций (по согласованию) |
|  | Обеспечить подготовку плавсредств для перевозки населения в паводковый период | до 20 марта | Начальники территориальных отделов Управления по благоустройству и развитию территорий |
|  | Обеспечить поддержание общественного порядка в районах проведения спасательных работ, в местах расселения пострадавшего населения, регулирование автотранспорта, охрану имущества и других материальных ценностей в паводковый период | на весь период | МО МВД РФ «Алатырский» (по согласованию) |
|  | Обеспечение населенных пунктов медикаментами, и развертывание дополнительных койкомест | на весь период | БУ ЧР «ЦРБ Алатырского района» Министерства здравоохранения Чувашской Республики (по согласованию) |
|  | Провести распиловку льда (чернение) на реке Бездна в местах возможного образования ледовых заторов (мосты, места сужения и повороты русла реки) | на весь период | Заведующий сектором мобилизационной подготовки, специальных программ, ГО и ЧС |
|  | Организовать подворные обходы и довести до населения порядок действий и правила поведения в случае осуществления эвакуации | до 20 марта | Заведующий сектором мобилизационной подготовки, специальных программ, ГО и ЧС, начальники территориальных отделов Управления по благоустройству и развитию территорий |
|  | Предусмотреть на проведение вышеуказанных мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий весеннего паводка на 2023 год финансовые средства из резервного фонда администрации Алатырского муниципального округа | на весь период | Финансовый отдел администрации Алатырского муниципального округа |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 4

к постановлению администрации

Алатырского муниципального округа

от 07.03.2023 № 268

**Список**

**лиц, ответственных за гидротехническими сооружениями, в том числе бесхозяйными, на период весеннего паводка**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование гидротехнического сооружения с указанием водного объекта и населенного пункта** | **Ответственное лицо (Ф.И.О., должность)** |
| 1 | Плотина на р. Липовый овраг у пос. Восход | Селендеев Денис Владимирович – собственник ГТС (по согласованию) |
| 2 | Плотина на реке Ичиксы у с. Кувакино | Уряднов Яков Николаевич – начальник Кувакинского территориального отдела Управления по благоустройству и развитию территорий администрации Алатырского муниципального округа |
| 3 | Плотина р. Мокрый у пос. Калинино | Морозов Владимир Сергеевич - начальник ФКУ КП – 8 УФСИН (по согласованию) |
| 4 | Плотина на овраге Сорока у с. Березовый Майдан | Уряднов Яков Николаевич – начальник Кувакинского территориального отдела Управления по благоустройству и развитию территорий администрации Алатырского муниципального округа |
| 5 | Плотина на ручье южнее села Ичиксы | Уряднов Яков Николаевич – начальник Кувакинского территориального отдела Управления по благоустройству и развитию территорий администрации Алатырского муниципального округа |
| 6 | Гидроузел на р. Орлик в 2 км южнее п. Киря (источник поверхностных вод для водоснабжения пос. Киря Алатырского района ЧР) | Левина Тамара Ивановна – и.о. начальника Кирского территориального отдела Управления по благоустройству и развитию территорий администрации Алатырского муниципального округа |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_