Годовой отчет

о ходе реализации муниципальной  программы   Шемуршинского района Чувашской Республики

"Обеспечение доступным и комфортным жильем"

за 2022 год

Ответственный исполнитель:

отдел строительства и ЖКХ

администрации Шемуршинского района

Чувашской Республики

начальник отдела строительства и ЖКХ

администрации Шемуршинского района

Чувашской Республики Кокуркин А.А.

8(83546) 2-36-23,

эл. почта:shemconstruc@cap.ru,

28.02.2023г.

Начальник отдела строительства и ЖКХ

администрации Шемуршинского района

Чувашской Республики                                                                      А.А. Кокуркин

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики "Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем" (далее – муниципальная программа) в 2022 году включает в себя информацию о реализации двух подпрограмм муниципальной программы, ответственным исполнителем которых в 2022 году являлся отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Шемуршинского района Чувашской Республики.

Реализация муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики "Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем" в 2022 году была направлена на повышение благосостояния населения Шемуршинского района, улучшение жилищных условий граждан в Шемуршинском районе Чувашской Республики путем увеличения объемов ввода жилья и стимулирования спроса на жилье, обеспечение доступности жилья и качества жилищно-коммунальных услуг жилищного фонда Шемуршинского района Чувашской Республики.

I. Конкретные результаты реализации муниципальной программы

Полностью достигнуты следующие показатели (индикаторы) реализации муниципальной  программы:

- снижение стоимости одного квадратного метра жилья путем увеличения объема ввода в эксплуатацию жилья экономического класса;

- предоставление доступного и комфортного жилья семьям, желающим улучшить                свои  жилищные условия;

- увеличение годового объема ввода жилья.

II. Результаты реализации муниципальной программы

Шемуршинского района Чувашской Республики "Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем" за 2022 год

В составе муниципальной программы в 2022 году реализовывались мероприятия 2 подпрограмм муниципальной программы:

- подпрограмма «Муниципальная поддержка строительства жилья в Шемуршинском районе» муниципальной программы "Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем";

- подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей".

Подпрограмма «Муниципальная поддержка строительства жилья

в Шемуршинском районе»

В отчетном году реализованы мероприятия, направленные на достижение основной цели программы - улучшение жилищных условий граждан в Шемуршинском районе Чувашской Республики путем увеличения объемов ввода жилья и стимулирования спроса на жилье.

Основное мероприятие 1. Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Жилье".

В рамках данного основного мероприятия государственная жилищная политика реализуется в отношении различных групп населения и состоит в следующем:

- в отношении малоимущих и отдельных категорий граждан (молодые семьи, молодые специалисты, ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды, многодетные семьи) - в создании эффективной системы обеспечения жильем как на основе социального использования муниципального жилищного фонда, так и с использованием других инструментов, предусматривающих предоставление социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилья, а также путем совершенствования механизмов использования гражданами средств материнского (семейного) капитала в целях улучшения жилищных условий.

В 2022 году реализовано 1 Свидетельство нетрудоспособным членом семьи умершего инвалида Великой Отечественной войны. Размер единовременной денежной суммы составил 1 491,2 тысяч рублей. Финансирование осуществлялось Министерством труда и социальной защиты Чувашской Республики.

В  2022 году в рамках данных основных мероприятий реализованы мероприятия по предоставлению 3 (трем) молодым семьям социальных выплат на приобретение или строительство жилья. В рамках федеральной подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей», молодым семьям оказывается государственная поддержка из федерального, республиканского и местных бюджетов в виде предоставления безвозмездных социальных выплат в размере до 35% от расчетной (средней) стоимости жилого помещения. Общая сумма по выданным Свидетельствам за 2022 год составляет 2822,4 тысяч рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета на сумму 1820,6 тысяч рублей, за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики на сумму 733,1 тысяч рублей, и за счет средств местного бюджета на сумму 268,7 тысяч рублей.

Основное мероприятие 2. Реализация мероприятий регионального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда".

В рамках данного основного мероприятия предусматривается расселение аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года. Финансирование мероприятия производилось за счет средств Фонда реформирования ЖКХ. Средства поступили в конце календарного года 25 декабря 2022 года на приобретение жилья для расселения граждан из 3 аварийных МКД в с. Шемурша. Сумма поступивших средств составила 70 302,3 тысяч рублей.

Основное мероприятие 3. Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по ведению учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики на строительство (приобретение) жилых помещений, регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, по расчету и предоставлению муниципальными районами субвенций бюджетам поселений для осуществления указанных государственных полномочий и полномочий по ведению учета граждан, проживающих в сельской местности, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку в форме социальных выплат на строительство (приобретение) жилых помещений в сельской местности в рамках устойчивого развития сельских территорий. Сумма финансирования составила 1,9 тысяч рублей. Средства освоены полностью.

В ходе  реализации  подпрограммы " Муниципальная  поддержка  строительства   жилья

в Шемуршинском районе»  идет улучшение совершенствования механизмов финансирования жилищного строительства, предоставление государственной поддержки на приобретение жилья отдельным категориям граждан, в том числе молодым семьям и семьям с детьми.

Так же проводятся мероприятия по разработке необходимой нормативной правовой базы и методологического обеспечения реализации подпрограммы, включая совершенствование правовых, финансовых и организационных механизмов оказания государственной поддержки молодым семьям в улучшении жилищных условий, сбор данных о молодых семьях, участвующих в подпрограмме и формирование единой информационной базы данных об участниках подпрограммы по Шемуршинскому району Чувашской Республики, проведение мониторинга реализации подпрограммы, подготовка информационно-аналитических и отчетных материалов, проведение в средствах массовой информации информационно-разъяснительной работы по вопросам реализации подпрограммы.

Подпрограмма 2 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» со следующими основными мероприятиями:

В рамках данных основных мероприятий реализованы мероприятия по формированию списков детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений, предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений, создание специализированного жилищного фонда, жилые помещения в котором предназначены для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений. В 2022 году обеспечены жильем 4 (четыре) ребенка-сироты, в том числе и по решению суда Куракин С.А. Приобретено жилье на сумму 5 305,9 тысяч рублей, в том числе приобретено 1 жилье на сумму социальной выплаты на приобретение в собственность жилого помещения на территории Чувашской Республики, в том числе на условиях участия в долевом строительстве многоквартирных домов, лицам, включенным в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, достигшим возраста 23 лет. Свидетельство было выдано Суркову Петру. Для приобретения жилья в Новочебоксарске им были дополнительно привлечены собственные средства.

Полностью достигнуты следующие показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы:

количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты;

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений.

III. Информация о внесенных в муниципальную программу изменениях

Постановлением администрации Шемуршинского района от 27 декабря 2018 г. №586 утверждена муниципальная программа Шемуршинского района Чувашской Республики «Обеспечение доступным и комфортным жильем».

Постановлениями администрации Шемуршинского района от 24 апреля 2019 г. № 180, от 29 января 2021 г. № 38, от 17 января 2022 г. № 14 в муниципальную программу внесены изменения.

Приложение № 12

к Порядку разработки и реализации

муниципальных программ

Шемуршинского района

# Сведения 
о достижении значений показателей (индикаторов)

| N пп | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы Шемуршинского района (подпрограммы муниципальной программы Шемуршинского района), программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы Шемуршинского района (подпрограммы муниципальной программы Шемуршинского района), программы на текущий год (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному* | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| # Муниципальная программа Шемуршинского района Чувашской Республики # "Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем" |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Объем жилищного строительства в год | процентов от общего числа | 1,75 | 1,75 | 1,75 |  |  |
| Подпрограмма «Муниципальная поддержка строительства жилья в Шемуршинском районе» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты | семей | 3 | 3 | 3 |  |  |
| 2. | Доля молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты | процентов | 100, | 100,0 | 100,0 |  |  |
| 3. | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда | тыс.кв.м. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 4. | Доля количества квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда | процентов | -100,0 | -100,0 | -100,0 |  |  |
| # Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа # детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями специализиро-ванного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений | человек | 3 | 4 | 4 |  |  |
| 2. | Доля численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями специализиро-ванного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |

──────────────────────────────

* Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Приложение № 14

к Порядку разработки и реализации

муниципальных программ

Шемуршинского района

# ОТЧЕТ
об использовании бюджетных ассигнований бюджета Шемуршинского района

# на реализацию муниципальной программы Шемуршинского района

| Статус | Наименование муниципальной программы Шемуршинского района (подпрограммы муниципальной программы Шемуршинского района), программы, ведомственной целевой программы Шемуршинского района, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы по годам, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Главный распорядитель бюджетных средств | Раздел, подраздел | Целевая статья расходов | Группа (подгруппа) вида расходов | сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату1 | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа Шемуршинского района | # "Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем" | всего | х | х | х | х | 8130,2 | 78432,5 | 8130,2 |
| Подпрограмма 1 | Подпрограмма «Муниципальная поддержка строительства жилья в Шемуршинском районе» | всего | х | х | х | х | х | 73126,6 | 2824,3 |
|  |  | ответственный исполнитель подпрограммы | х | х | х | х | х | х | х |
| Основное мероприятие 1 | Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Жилье» | Администрация Шемуршинского района, администрации сельских поселений района* | х | х | х | х | 2822,4 | 2822,4 | 2822,4 |
| Основное мероприятие 2 | Реализация мероприятий регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | Администрация Шемуршинского района | х | х | х | х | х | 70302,3 | х |
| Основное мероприятие 3 | Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по ведению учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики на строительство (приобретение) жилых помещений, по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, по расчету и предоставлению муниципальными районами субвенций бюджетам поселений для осуществления указанных государственных полномочий и полномочий по ведению учета граждан, проживающих в сельской местности, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку в форме социальных выплат на строительство (приобретение) жилых помещений в сельской местности в рамках устойчивого развития сельских территорий | Администрация Шемуршинского района | х | х | х | х | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| Подпрограмма 2 | «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | Отдел организационной работы администрации Шемуршинского района | х | х | х | х | 5305,9 | 5305,9 | 5305,9 |
| Основное мероприятие 1. | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Управляющий делами – начальник отдела организационно работы администрации района | 903 | 0113 | Ч530273710 | 200 (244) | 5305,9 | 5305,9 | 5305,9 |
| Основное мероприятие 2. | Формирование списков детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений | Управляющий делами – начальник отдела организационно работы администрации района | х | х | х | х | х | х | х |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации Муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики «Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем» |  | Администрация Шемуршинского района | х | х | х |  | 8130,2 | 78432,5 | 8130,2 |

──────────────────────────────

1 Для годового отчета - 31 декабря отчетного года.

2 Под обеспечением реализации муниципальной программы Шемуршинского района понимается деятельность, не направленная на реализацию ведомственных целевых программ Шемуршинского района, основных мероприятий подпрограмм.

Приложение № 15

к Порядку разработки и реализации муниципальных

программ Шемуршинского района

# Информация 
о финансировании реализации муниципальной программы Шемуршинского района

# за счет всех источников финансирования за 2022 год

| Статус | Наименование муниципальной программы Шемуршинского района (подпрограммы муниципальной программы Шемуршинского района), программы | Источники финансирования | План, тыс. рублей* | Фактические расходы, тыс. рублей** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Шемуршинского района | # "Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем" | всего | 78432,5 | 8130,2 |
|  |  | федеральный бюджет | 1820,6 | 1820,6 |
|  |  | республиканский бюджет | 76343,2 | 6040,9 |
|  |  | местный бюджет | 268,7 | 268,7 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | Подпрограмма «Муниципальная поддержка строительства жилья в Шемуршинском районе» | всего | 73126,6 | 2824,3 |
|  |  | федеральный бюджет | 1820,6 | 1820,6 |
|  |  | республиканский бюджет | 71037,3 | 735,0 |
|  |  | местный бюджет | 268,7 | 268,7 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | всего | 5305,9 | 5305,9 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | республиканский бюджет | 5305,9 | 5305,9 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

──────────────────────────────

* В соответствии с муниципальной программой Шемуршинского района.

** Кассовые расходы федерального бюджета, республиканского бюджета, местных бюджетов, внебюджетных источников.