Документ предоставлен [КонсультантПлюс](https://www.consultant.ru)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОЧЕБОКСАРСКА

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 1 декабря 2017 г. N 1858

О МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ "ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА НОВОЧЕБОКСАРСКА"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений администрации г. Новочебоксарска ЧР  от 18.05.2021 [N 723](consultantplus://offline/ref=693061ABF4CEA082D7D40934C9FCF9B66D53C7425E6B7850ACE2B3F9877B3608174F974381A7636972EF6FE1BE2A070DA9C6FB6CCA9955457771084868PAM), от 13.08.2021 [N 1131](consultantplus://offline/ref=693061ABF4CEA082D7D40934C9FCF9B66D53C7425E6C715CADE2B3F9877B3608174F974381A7636972EF6FE1BE2A070DA9C6FB6CCA9955457771084868PAM), от 15.03.2022 [N 314](consultantplus://offline/ref=693061ABF4CEA082D7D40934C9FCF9B66D53C7425E6C785BA8EFB3F9877B3608174F974381A7636972EF6FE1BE2A070DA9C6FB6CCA9955457771084868PAM),  от 14.07.2022 [N 880](consultantplus://offline/ref=693061ABF4CEA082D7D40934C9FCF9B66D53C7425E6D7250ACE0B3F9877B3608174F974381A7636972EF6FE1BE2A070DA9C6FB6CCA9955457771084868PAM), от 23.06.2023 [N 934](consultantplus://offline/ref=693061ABF4CEA082D7D40934C9FCF9B66D53C7425E6E7351AFE6B3F9877B3608174F974381A7636972EF6FE1BE2A070DA9C6FB6CCA9955457771084868PAM)) |  |

В соответствии с Бюджетным [кодексом](consultantplus://offline/ref=693061ABF4CEA082D7D41739DF90A7B2615D9D4D5A6B7B0FF3B2B5AED82B305D450FC91AC2E4706973F16DE1B962P2M) Российской Федерации, Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=693061ABF4CEA082D7D41739DF90A7B2615D9D4D5D617B0FF3B2B5AED82B305D450FC91AC2E4706973F16DE1B962P2M) от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", [постановлением](consultantplus://offline/ref=693061ABF4CEA082D7D41739DF90A7B267599B4F58687B0FF3B2B5AED82B305D450FC91AC2E4706973F16DE1B962P2M) Правительства Российской Федерации от 30.01.2017 N 101 "О предоставлении и распределении в 2017 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)", [постановлением](consultantplus://offline/ref=693061ABF4CEA082D7D41739DF90A7B267509C4B5D6F7B0FF3B2B5AED82B305D450FC91AC2E4706973F16DE1B962P2M) Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 N 169 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды", [постановлением](consultantplus://offline/ref=693061ABF4CEA082D7D40934C9FCF9B66D53C7425E6E775CAEE2B3F9877B3608174F974393A73B6572E871E0BA3F515CEF69P0M) Кабинета Министров Чувашской Республики от 31.08.2017 N 343 "О государственной программе Чувашской Республики "Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики" на 2018 - 2022 годы", руководствуясь [статьей 43](consultantplus://offline/ref=693061ABF4CEA082D7D40934C9FCF9B66D53C7425E6E7159ACE1B3F9877B3608174F974381A7636972EE6EE6BD2A070DA9C6FB6CCA9955457771084868PAM) Устава города Новочебоксарска Чувашской Республики, администрация города Новочебоксарска постановляет:

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=693061ABF4CEA082D7D40934C9FCF9B66D53C7425E6B7850ACE2B3F9877B3608174F974381A7636972EF6FE0B82A070DA9C6FB6CCA9955457771084868PAM) администрации г. Новочебоксарска ЧР от 18.05.2021 N 723)

1. Утвердить прилагаемую муниципальную [программу](#P39) "Формирование современной городской среды на территории города Новочебоксарска" (далее - муниципальная программа).

(в ред. Постановлений администрации г. Новочебоксарска ЧР от 18.05.2021 [N 723](consultantplus://offline/ref=693061ABF4CEA082D7D40934C9FCF9B66D53C7425E6B7850ACE2B3F9877B3608174F974381A7636972EF6FE0B92A070DA9C6FB6CCA9955457771084868PAM), от 23.06.2023 [N 934](consultantplus://offline/ref=693061ABF4CEA082D7D40934C9FCF9B66D53C7425E6E7351AFE6B3F9877B3608174F974381A7636972EF6FE0B82A070DA9C6FB6CCA9955457771084868PAM))

2. Определить ответственным исполнителем муниципальной программы Управление городского хозяйства администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики.

3. Сектору пресс-службы администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики разместить настоящее постановление в средствах массовой информации и на официальном сайте города Новочебоксарска Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Новочебоксарска по вопросам градостроительства, ЖКХ и инфраструктуры.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018.

Глава администрации

города Новочебоксарска

Чувашской Республики

О.В.ЧЕПРАСОВА

Утверждена

постановлением

администрации

города Новочебоксарска

Чувашской Республики

от 01.12.2017 N 1858

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ

ГОРОДА НОВОЧЕБОКСАРСКА"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений администрации г. Новочебоксарска ЧР  от 18.05.2021 [N 723](consultantplus://offline/ref=693061ABF4CEA082D7D40934C9FCF9B66D53C7425E6B7850ACE2B3F9877B3608174F974381A7636972EF6FE0BF2A070DA9C6FB6CCA9955457771084868PAM), от 13.08.2021 [N 1131](consultantplus://offline/ref=693061ABF4CEA082D7D40934C9FCF9B66D53C7425E6C715CADE2B3F9877B3608174F974381A7636972EF6FE0B92A070DA9C6FB6CCA9955457771084868PAM), от 15.03.2022 [N 314](consultantplus://offline/ref=693061ABF4CEA082D7D40934C9FCF9B66D53C7425E6C785BA8EFB3F9877B3608174F974381A7636972EF6FE0B92A070DA9C6FB6CCA9955457771084868PAM),  от 14.07.2022 [N 880](consultantplus://offline/ref=693061ABF4CEA082D7D40934C9FCF9B66D53C7425E6D7250ACE0B3F9877B3608174F974381A7636972EF6FE0BA2A070DA9C6FB6CCA9955457771084868PAM), от 23.06.2023 [N 934](consultantplus://offline/ref=693061ABF4CEA082D7D40934C9FCF9B66D53C7425E6E7351AFE6B3F9877B3608174F974381A7636972EF6FE0B92A070DA9C6FB6CCA9955457771084868PAM)) |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель | - | Управление городского хозяйства администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики |
| Соисполнитель программы | - | Муниципальное бюджетное учреждение "Архитектурно-градостроительное управление" города Новочебоксарска Чувашской Республики |
| Дата составления проекта | - | 1 июля 2017 года |
| Непосредственный исполнитель | - | Начальник отдела благоустройства и экологии Управления городского хозяйства администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики Ширшов А.В.  (т. 73-77-55, e-mail: nowch-eko1@cap.ru) |
| Глава администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики |  | П.В.Семенов |

(титульный лист в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=693061ABF4CEA082D7D40934C9FCF9B66D53C7425E6B7850ACE2B3F9877B3608174F974381A7636972EF6FE0BF2A070DA9C6FB6CCA9955457771084868PAM) администрации г. Новочебоксарска ЧР от 18.05.2021 N 723)

Паспорт

Муниципальной программы "Формирование современной

городской среды на территории города Новочебоксарска"

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=693061ABF4CEA082D7D40934C9FCF9B66D53C7425E6E7351AFE6B3F9877B3608174F974381A7636972EF6FE0B82A070DA9C6FB6CCA9955457771084868PAM) администрации г. Новочебоксарска ЧР

от 23.06.2023 N 934)

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=693061ABF4CEA082D7D40934C9FCF9B66D53C7425E6B7850ACE2B3F9877B3608174F974381A7636972EF6FE2BB2A070DA9C6FB6CCA9955457771084868PAM) администрации г. Новочебоксарска ЧР

от 18.05.2021 N 723)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель Муниципальной программы | - | Управление городского хозяйства администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики |
| Соисполнитель Муниципальной программы | - | Муниципальное бюджетное учреждение "Архитектурно-градостроительное управление" города Новочебоксарска Чувашской Республики |
| Участники Муниципальной программы | - | Отдел благоустройства и экологии Управления городского хозяйства администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики;  Отдел дорожной деятельности и транспорта Управления городского хозяйства администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики;  Сектор жилищно-коммунального хозяйства и контроля Управления городского хозяйства администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики |
| Подпрограммы Муниципальной программы | - | "[Благоустройство](#P922) дворовых и общественных территорий";  "[Обустройство мест](#P1645) массового отдыха населения (городских парков)" |
| Цели Муниципальной программы | - | создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды города Новочебоксарска Чувашской Республики путем реализации в период 2018 - 2024 годов комплекса мероприятий по благоустройству территорий города Новочебоксарска Чувашской Республики |
| Задачи Муниципальной программы | - | повышение уровня благоустройства дворовых территорий города Новочебоксарска Чувашской Республики;  повышение уровня благоустройства общественных территорий города Новочебоксарска Чувашской Республики;  повышение вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий города Новочебоксарска |
| Целевые показатели (индикаторы) Муниципальной программы | - | к 2025 году будут достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):  количество благоустроенных дворовых территорий (оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) не менее 11 единиц ежегодно;  количество благоустроенных общественных территорий не менее 1 единицы ежегодно;  доля финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по проектированию и благоустройству дворовых и общественных территорий не менее 1 процентов" |
| Срок реализации Муниципальной программы | - | 2018 - 2024 годы |
| Объемы финансирования Муниципальной программы с разбивкой по годам реализации | - | прогнозируемый объем финансирования муниципальной программы в 2018 - 2025 годах составляет 2063593,3 тыс. рублей, в том числе:  в 2018 году - 41170,6 тыс. рублей;  в 2019 году - 336295,8 тыс. рублей;  в 2020 году - 462971,4 тыс. рублей;  в 2021 году - 324533,9 тыс. рублей;  в 2022 году - 365836,5 тыс. рублей;  в 2023 году - 338924,9 тыс. рублей;  в 2024 году - 116860,2 тыс. рублей;  в 2025 году - 77000,0 тыс. рублей;  из них средства:  федерального бюджета - 365650,2 тыс. рублей, в том числе:  в 2018 году - 37395,6 тыс. рублей;  в 2019 году - 36588,6 тыс. рублей;  в 2020 году - 38356,6 тыс. рублей;  в 2021 году - 36370,5 тыс. рублей;  в 2022 году - 35873,7 тыс. рублей;  в 2023 году - 141603,6 тыс. рублей;  в 2024 году - 39461,6 тыс. рублей;  в 2025 году - 0,0 тыс. рублей;  республиканского бюджета Чувашской Республики - 1044279,7 тыс. рублей, в том числе:  в 2018 году - 1193,5 тыс. рублей;  в 2019 году - 227450,9 тыс. рублей;  в 2020 году - 331855,5 тыс. рублей;  в 2021 году - 183513,0 тыс. рублей;  в 2022 году - 212848,9 тыс. рублей;  в 2023 году - 87138,9 тыс. рублей;  в 2024 году - 279,0 тыс. рублей;  в 2025 году - 0,0 тыс. рублей;  бюджета города Новочебоксарска - 651268,2 тыс. рублей, в том числе:  в 2018 году - 2581,5 тыс. рублей;  в 2019 году - 72256,3 тыс. рублей;  в 2020 году - 90364,1 тыс. рублей;  в 2021 году - 104650,4 тыс. рублей;  в 2022 году - 117113,9 тыс. рублей;  в 2023 году - 110182,4 тыс. рублей;  в 2024 году - 77119,6 тыс. рублей;  в 2025 году - 77000,0 тыс. рублей;  внебюджетных источников - 2395,2 тыс. рублей, в том числе:  в 2018 году - 0,0 тыс. рублей;  в 2019 году - 0,0 тыс. рублей;  в 2020 году - 2395,2 тыс. рублей;  в 2021 году - 0,0 тыс. рублей;  в 2022 году - 0,0 тыс. рублей;  в 2023 году - 0,0 тыс. рублей;  в 2024 году - 0,0 тыс. рублей;  в 2025 году - 0,0 тыс. рублей.  Объемы финансирования муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов всех уровней |
| (позиция в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=693061ABF4CEA082D7D40934C9FCF9B66D53C7425E6E7351AFE6B3F9877B3608174F974381A7636972EF6FE0BF2A070DA9C6FB6CCA9955457771084868PAM) администрации г. Новочебоксарска ЧР от 23.06.2023 N 934) | | |
| Ожидаемые результаты реализации Муниципальной программы | - | повышение уровня благоустройства дворовых, общественных территорий и мест массового отдыха населения (городских парков);  повышение качества городской среды;  вовлечение заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий города Новочебоксарска |

Раздел I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ

СФЕРЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА НОВОЧЕБОКСАРСКА

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРОГНОЗ ЕЕ РАЗВИТИЯ,

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНЫХ,

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ РИСКОВ

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=693061ABF4CEA082D7D40934C9FCF9B66D53C7425E6C785BA8EFB3F9877B3608174F974381A7636972EF6FE3BA2A070DA9C6FB6CCA9955457771084868PAM) администрации г. Новочебоксарска ЧР

от 15.03.2022 N 314)

Формирование современной городской среды является одной из насущных проблем благоустройства территории города Новочебоксарска.

В настоящее время часть дворовых и общественных территорий города Новочебоксарска имеет низкий уровень благоустроенности, что определяет необходимость реализации мероприятий, направленных на благоустройство территорий города Новочебоксарска в соответствии с современными требованиями.

Данная проблема выражена в отсутствии на дворовых территориях многоквартирных домов детских и спортивных площадок, скамеек для отдыха жителей, недостаточного освещения и т.д.

Наиболее острой проблемой дворовых территорий являются разбитые дворовые проезды и недостаточное количество парковочных мест.

На территории города Новочебоксарска общее количество объектов благоустройства - 316, из них:

- дворовых территорий - 295;

- общественных территорий - 21.

Настоящая Муниципальная программа определяет комплекс системных мероприятий, направленных на реализацию проектов в сфере благоустройства дворовых и общественных территорий.

Целевая направленность программы определяется необходимостью решения задач в части благоустройства территорий города Новочебоксарска Чувашской Республики.

Раздел II. ПРИОРИТЕТЫ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА НОВОЧЕБОКСАРСКА",

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ОПИСАНИЕ СРОКОВ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=693061ABF4CEA082D7D40934C9FCF9B66D53C7425E6E7351AFE6B3F9877B3608174F974381A7636972EF6FE0B82A070DA9C6FB6CCA9955457771084868PAM) администрации г. Новочебоксарска ЧР

от 23.06.2023 N 934)

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=693061ABF4CEA082D7D40934C9FCF9B66D53C7425E6B7850ACE2B3F9877B3608174F974381A7636972EF6FE9B82A070DA9C6FB6CCA9955457771084868PAM) администрации г. Новочебоксарска ЧР

от 18.05.2021 N 723)

Приоритеты и цели в сфере реализации Муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории города Новочебоксарска" (далее - Муниципальная программа) определены:

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=693061ABF4CEA082D7D40934C9FCF9B66D53C7425E6E7351AFE6B3F9877B3608174F974381A7636972EF6FE0B82A070DA9C6FB6CCA9955457771084868PAM) администрации г. Новочебоксарска ЧР от 23.06.2023 N 934)

[Указом](consultantplus://offline/ref=693061ABF4CEA082D7D41739DF90A7B2665D914F5D6E7B0FF3B2B5AED82B305D450FC91AC2E4706973F16DE1B962P2M) Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года";

приоритетным проектом "Формирование комфортной городской среды", утвержденным протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 21 ноября 2016 г. N 10;

[Законом](consultantplus://offline/ref=693061ABF4CEA082D7D40934C9FCF9B66D53C7425E6B725EADE4B3F9877B3608174F974393A73B6572E871E0BA3F515CEF69P0M) Чувашской Республики от 26 ноября 2020 г. N 102 "О Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года";

[Указом](consultantplus://offline/ref=693061ABF4CEA082D7D40934C9FCF9B66D53C7425E6A7059AEE4B3F9877B3608174F974393A73B6572E871E0BA3F515CEF69P0M) Главы Чувашской Республики от 27 ноября 2019 г. N 139 "О дополнительных мерах по повышению комфортности среды проживания граждан в муниципальных образованиях Чувашской Республики";

[постановлением](consultantplus://offline/ref=693061ABF4CEA082D7D40934C9FCF9B66D53C7425E6E775CAEE2B3F9877B3608174F974393A73B6572E871E0BA3F515CEF69P0M) Кабинета Министров Чувашской Республики от 31 августа 2017 г. N 343 "О государственной программе Чувашской Республики "Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики" на 2018 - 2024 годы";

[постановлением](consultantplus://offline/ref=693061ABF4CEA082D7D40934C9FCF9B66D53C7425E6B705EA8E5B3F9877B3608174F974393A73B6572E871E0BA3F515CEF69P0M) администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики от 2 октября 2020 г. N 1074 "Об утверждении комплексной программы социально-экономического развития города Новочебоксарска Чувашской Республики на 2020 - 2025 годы".

Целью Муниципальной программы является создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды города Новочебоксарска Чувашской Республики путем реализации в период 2018 - 2024 годов комплекса мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований.

Основными задачами Муниципальной программы являются:

повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципальных образований;

повышение уровня благоустройства общественных территорий (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий);

повышение вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий города Новочебоксарска.

Мероприятия по благоустройству направлены на создание комфортной среды для проживания и жизнедеятельности человека и обеспечение увеличения количества благоустроенных дворовых и общественных территорий, мест массового отдыха населения (городских парков).

Достижение цели и решение задач Муниципальной программы будут осуществляться с учетом сложившихся реалий и прогнозируемых процессов в экономике и сфере благоустройства дворовых и общественных территорий.

Муниципальная программа рассчитана на период 2018 - 2024 годов. Реализация Муниципальной программы не предусматривает выделения отдельных этапов.

[Сведения](#P400) о целевых показателях (индикаторах) Муниципальной программы приведены в приложении N 1 к Муниципальной программе.

Раздел III. ОБОБЩЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=693061ABF4CEA082D7D40934C9FCF9B66D53C7425E6B7850ACE2B3F9877B3608174F974381A7636972EF6EE1BB2A070DA9C6FB6CCA9955457771084868PAM) администрации г. Новочебоксарска ЧР

от 18.05.2021 N 723)

В целях комплексного решения задач и достижения цели реализация Муниципальной программы будет осуществляться в рамках двух подпрограмм.

[Подпрограмма](#P922) "Благоустройство дворовых и общественных территорий".

В рамках реализации подпрограммы предусмотрены основные мероприятия по благоустройству дворовых, общественных территорий муниципальных образований.

Основное мероприятие 1. Содействие благоустройству города Новочебоксарска.

Данное основное мероприятие предусматривает поощрение победителей ежегодного районного (городского) смотра-конкурса на лучшее озеленение и благоустройство; уличное освещение; озеленение; реализацию мероприятий по благоустройству территории; организацию и содержание мест захоронений; приобретение и обустройство детских игровых, спортивных площадок и малых архитектурных форм; приобретение дорожно-коммунальной техники для муниципальных нужд; благоустройство набережной; создание памятных (мемориальных) объектов и объектов городской скульптуры; реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах.

Основное мероприятие 2. Реализация мероприятий регионального проекта "Формирование комфортной городской среды".

Выполнение данного основного мероприятия обеспечит реализацию программ формирования современной городской среды, благоустройство дворовых и общественных территорий города Новочебоксарска Чувашской Республики.

[Подпрограмма](#P1645) "Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков)".

В рамках реализации подпрограммы "Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков)" предусмотрены основные мероприятия, включающие мероприятия по благоустройству парка Ельниковская роща.

Основное мероприятие 1. Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков).

Раздел IV. ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

(С РАСШИФРОВКОЙ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ,

ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ)

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=693061ABF4CEA082D7D40934C9FCF9B66D53C7425E6B7850ACE2B3F9877B3608174F974381A7636972EF6EE0BA2A070DA9C6FB6CCA9955457771084868PAM) администрации г. Новочебоксарска ЧР

от 18.05.2021 N 723)

Финансовое обеспечение реализации Муниципальной программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, бюджета города Новочебоксарска и внебюджетных источников.

При софинансировании мероприятий Муниципальной программы из внебюджетных источников могут использоваться в том числе различные инструменты государственно-частичного партнерства.

Ресурсное [обеспечение](#P536) и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования Муниципальной программы приведены в приложении N 2 к Муниципальной программе.

Подпрограммы Муниципальной программы приведены в [приложениях N 3](#P922) и [4](#P1645) Муниципальной программе.

Раздел V. ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=693061ABF4CEA082D7D40934C9FCF9B66D53C7425E6B7850ACE2B3F9877B3608174F974381A7636972EF6EE0BD2A070DA9C6FB6CCA9955457771084868PAM) администрации г. Новочебоксарска ЧР от 18.05.2021 N 723.

Раздел VI. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=693061ABF4CEA082D7D40934C9FCF9B66D53C7425E6B7850ACE2B3F9877B3608174F974381A7636972EF6EE0BD2A070DA9C6FB6CCA9955457771084868PAM) администрации г. Новочебоксарска ЧР от 18.05.2021 N 723.

Раздел VII. ФОРМА И МИНИМАЛЬНАЯ ДОЛЯ УЧАСТИЯ

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ, ОРГАНИЗАЦИЙ В ВЫПОЛНЕНИИ

МИНИМАЛЬНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПЕРЕЧНЯ РАБОТ

ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=693061ABF4CEA082D7D40934C9FCF9B66D53C7425E6B7850ACE2B3F9877B3608174F974381A7636972EF6EE0BD2A070DA9C6FB6CCA9955457771084868PAM) администрации г. Новочебоксарска ЧР от 18.05.2021 N 723.

Раздел VIII. ОТБОР ДВОРОВЫХ

И ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ ДЛЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=693061ABF4CEA082D7D40934C9FCF9B66D53C7425E6B7850ACE2B3F9877B3608174F974381A7636972EF6EE0BC2A070DA9C6FB6CCA9955457771084868PAM) администрации г. Новочебоксарска ЧР

от 18.05.2021 N 723)

Включение дворовой территории в настоящую Муниципальную программу без решения заинтересованных лиц не допускается.

Отбор дворовых и общественных территорий с учетом предложений заинтересованных лиц для включения в настоящую Муниципальную программу осуществляется путем реализации следующих этапов:

- проведение общественного обсуждения проекта настоящей Муниципальной программы в соответствии с [Порядком](consultantplus://offline/ref=693061ABF4CEA082D7D40934C9FCF9B66D53C742566E745EADEDEEF38F223A0A1040C85486EE6F6872EF6EE2B0750218B89EF66BD386555A6B730A64P9M) проведения общественного обсуждения проектов муниципальных программ (подпрограмм) по формированию современной городской среды на 2017 год и на 2018 - 2022 годы, утвержденным постановлением администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики от 28.04.2017 N 683;

- рассмотрение и оценка предложений заинтересованных лиц о включении в настоящую Муниципальную программу дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2018 - 2024 годах, в том числе путем рейтингового голосования, в соответствии с [Порядком](consultantplus://offline/ref=693061ABF4CEA082D7D40934C9FCF9B66D53C742566E745EADEDEEF38F223A0A1040C85486EE6F6872EF68E4B0750218B89EF66BD386555A6B730A64P9M) представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу формирования современной городской среды на территории города Новочебоксарска, утвержденным постановлением администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики от 28.04.2017 N 683;

- рассмотрение и оценка предложений граждан и организаций о включении в настоящую муниципальную программу общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018 - 2024 годах, в том числе путем рейтингового голосования, в соответствии с [Порядком](consultantplus://offline/ref=693061ABF4CEA082D7D40934C9FCF9B66D53C742566E745EADEDEEF38F223A0A1040C85486EE6F6872EF6DE8B0750218B89EF66BD386555A6B730A64P9M) представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу формирования современной городской среды на территории города Новочебоксарска общественной территории, подлежащей благоустройству, утвержденным постановлением администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики от 28.04.2017 N 683;

- обсуждение с заинтересованными лицами и утверждение дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в настоящую Муниципальную программу.

Адресный [перечень](#P1993) многоквартирных домов, на дворовых территориях которых планируется благоустройство в 2018 - 2024 годах, приведен в приложении N 8 к Муниципальной программе.

Адресный [перечень](#P2437) общественных территорий, на которых планируется благоустройство в 2018 - 2024 годах, приведен в приложении N 9 к Муниципальной программе.

Адресный [перечень](#P2503) территорий мест массового отдыха населения (городских парков), планируемых к благоустройству в 2018 - 2024 годах, приведен в приложении N 10 к Муниципальной программе.

Раздел IX. ПРОГНОЗ ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

И АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В рамках реализации муниципальной программы рисками, оказывающими влияние на достижение цели и решения задач муниципальной программы, являются:

а) бюджетные риски, связанные с дефицитом бюджетов разных уровней;

б) социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием традиции совместного благоустройства дворовых территорий, в том числе:

- невостребованность среди граждан созданной в ходе реализации проектов по благоустройству инфраструктуры;

- отрицательная оценка гражданами реализованных проектов по благоустройству;

в) управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным управлением муниципальной программой, низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем за реализацией мероприятий;

г) иные риски, которые могут препятствовать выполнению муниципальной программы.

Мероприятия по предупреждению рисков:

- активная работа по вовлечению граждан и организаций в реализацию проектов по благоустройству;

- проведение информационно-разъяснительной работы в средствах массовой информации в целях стимулирования активности граждан и бизнеса в инициировании проектов по благоустройству;

- формирование четких графиков реализации мероприятий, с сроками их исполнения и ответственными лицами.

Муниципальная программа представляет собой управленческий инструмент, позволяющий в определенной степени решать указанные проблемы. Реализация комплекса задач, предусмотренных муниципальной программой, обеспечит приоритетные направления муниципальной политики города Новочебоксарска Чувашской Республики в области повышения уровня и качества жизни населения.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:

- улучшение качества жизни населения за счет улучшения благоустройства территории города Новочебоксарска Чувашской Республики;

- повышение социальной активности граждан в проектировании и реализации благоустройства дворовых и городских территорий;

- повышение заинтересованности в сохранении и бережном отношении к созданному комфорту (не сорить, не ломать и т.д.).

Реализация на территории города Новочебоксарска Чувашской Республики в 2018 - 2024 годах мероприятий муниципальной программы приведет к:

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=693061ABF4CEA082D7D40934C9FCF9B66D53C7425E6B7850ACE2B3F9877B3608174F974381A7636972EF6EE3B32A070DA9C6FB6CCA9955457771084868PAM) администрации г. Новочебоксарска ЧР от 18.05.2021 N 723)

- формированию системы конкурсного отбора проектов по благоустройству, предполагающей отбор лучших и востребованных гражданами проектов;

- качественному изменению части городского пространства на территориях реализации проектов, тем самым повышению качества городской среды на конкретной территории и демонстрации органам власти и гражданам возможности практической реализации таких мероприятий и их результатов, создав основу для дальнейшего стимулирования реализации мероприятий по благоустройству;

- формированию системы мониторинга исполнения мероприятий по благоустройству городской среды, реализуемых с участием средств федерального бюджета, бюджетов Чувашской Республики и города Новочебоксарска.

Раздел X. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Механизм реализации муниципальной программы предусматривает использование комплекса мер организационного и экономического характера и включает следующие элементы:

- организационную структуру управления муниципальной программой с четким определением состава, функций, механизмов координации действий заказчика и конкретных исполнителей мероприятий муниципальной программы;

- рациональное использование федеральных, региональных и городских бюджетных средств, их концентрация на решение социально-экономических задач.

В подпрограмму могут вноситься изменения и дополнения в связи с изменением действующего законодательства и появлением новых конструктивно и экономически более выгодных проектов.

Раздел XI. КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Общее руководство и контроль за ходом реализации муниципальной программы осуществляют ответственные исполнители. Контроль выполнения муниципальной программы возлагается на заместителя главы администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики по вопросам градостроительства, ЖКХ и инфраструктуры, а также муниципальную общественную комиссию.

Раздел XII. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=693061ABF4CEA082D7D40934C9FCF9B66D53C7425E6B7850ACE2B3F9877B3608174F974381A7636972EF6EE3B22A070DA9C6FB6CCA9955457771084868PAM) администрации г. Новочебоксарска ЧР

от 18.05.2021 N 723)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 год | | | | 2019 год | | | | 2020 год | | | | 2021 год | | | | 2022 год | | | | 2023 год | | | | 2024 год | | | |
| I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| Подготовка и начало объявления аукционных процедур, заключение муниципальных контрактов на выполнение работ | Управление городского хозяйства администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики | с 01.02.2018 по 30.06.2018 | | - | - | с 01.02.2019 по 30.06.2019 | | - | - | с 01.02.2020 по 30.06.2020 | | - | - | с 01.02.2021 по 30.06.2021 | | - | - | с 01.02.2022 по 30.06.2022 | | - | - | с 01.02.2023 по 30.06.2023 | |  |  | с 01.02.2024 по 30.06.2024 | |  |  |
| Выполнение работ | - | - | с 01.07.2018 по 31.12.2018 | | - |  | с 01.07.2019 по 31.12.2019 | | - | - | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | | - | | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | | - | - | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | |  |  | с 01.07.2023 по 31.12.2023 | |  |  | с 01.07.2024 по 31.12.2024 | |

Приложение N 1

к Муниципальной программе

"Формирование современной

городской среды на территории

города Новочебоксарска"

СВЕДЕНИЯ

О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ)

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА НОВОЧЕБОКСАРСКА",

ПОДПРОГРАММ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений администрации г. Новочебоксарска ЧР  от 15.03.2022 [N 314](consultantplus://offline/ref=693061ABF4CEA082D7D40934C9FCF9B66D53C7425E6C785BA8EFB3F9877B3608174F974381A7636972EF6FE2B92A070DA9C6FB6CCA9955457771084868PAM), от 23.06.2023 [N 934](consultantplus://offline/ref=693061ABF4CEA082D7D40934C9FCF9B66D53C7425E6E7351AFE6B3F9877B3608174F974381A7636972EF6FE0B82A070DA9C6FB6CCA9955457771084868PAM)) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Целевой показатель (индикатор) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) | | | | | | |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории города Новочебоксарска Чувашской Республики" | | | | | | | | | |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=693061ABF4CEA082D7D40934C9FCF9B66D53C7425E6E7351AFE6B3F9877B3608174F974381A7636972EF6FE0B82A070DA9C6FB6CCA9955457771084868PAM) администрации г. Новочебоксарска ЧР от 23.06.2023 N 934) | | | | | | | | | |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий (оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) | ед. | 63 | - | 138 | 22 | 12 | 30 | 30 |
| 2 | Количество благоустроенных общественных территорий (оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) | ед. | 1 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Доля финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по проектированию и благоустройству дворовых и общественных территорий | % | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 21 | - | 47 | 8 | 4 | 10 | 10 |
| Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных территорий" | | | | | | | | | |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий (оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) | ед. | 63 | - | 138 | 22 | 12 | 30 | 30 |
| 2 | Количество благоустроенных общественных территорий (оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) | ед. | 1 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Доля финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по проектированию и благоустройству дворовых и общественных территорий | % | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 21 | - | 47 | 8 | 4 | 10 | 10 |
| Подпрограмма "Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков)" | | | | | | | | | |
| 1 | Количество обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) | ед. | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 |

Приложение N 2

к муниципальной программе

"Формирование современной

городской среды на территории

города Новочебоксарска"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ

ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА НОВОЧЕБОКСАРСКА"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=693061ABF4CEA082D7D40934C9FCF9B66D53C7425E6E7351AFE6B3F9877B3608174F974381A7636972EF6FE3B82A070DA9C6FB6CCA9955457771084868PAM) администрации г. Новочебоксарска ЧР  от 23.06.2023 N 934) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия) | Код бюджетной классификации | | Источники финансирования | Расходы по годам, тыс. рублей | | | | | | | |
| главный распорядитель бюджетных средств | целевая статья расходов | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Муниципальная программа города Новочебоксарска | "Формирование современной городской среды на территории города Новочебоксарска" | X | А500000000 | Всего | 41170,6 | 336295,8 | 462971,4 | 324533,9 | 365836,5 | 338924,9 | 116860,2 | 77000,0 |
| Федеральный бюджет | 37395,6 | 36588,6 | 38356,6 | 36370,5 | 35873,7 | 141603,6 | 39461,6 | 0,0 |
| Республиканский бюджет Чувашской Республики | 1193,5 | 227450,9 | 331855,5 | 183513,0 | 212848,9 | 87138,9 | 279,0 | 0,0 |
| Бюджет города Новочебоксарска | 2581,5 | 72256,3 | 90364,1 | 104650,4 | 117113,9 | 110182,4 | 77119,6 | 77000,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 2395,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | Благоустройство дворовых и общественных территорий | X | А510000000 | Всего | 38184,0 | 336295,8 | 462971,4 | 324533,9 | 365836,5 | 338924,9 | 116860,2 | 77000,0 |
| Федеральный бюджет | 34719,6 | 36588,6 | 38356,6 | 36370,5 | 35873,7 | 141603,6 | 39461,6 | 0,0 |
| Республиканский бюджет Чувашской Республики | 1108,1 | 227450,9 | 331855,5 | 183513,0 | 212848,9 | 87138,9 | 279,0 | 0,0 |
| Бюджет города Новочебоксарска | 2356,3 | 72256,3 | 90364,1 | 104650,4 | 117113,9 | 110182,4 | 77119,6 | 77000,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 2395,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1 | Содействие благоустройству города Новочебоксарска | X | А510200000 | Всего | 0,0 | 299359,9 | 424227,4 | 287796,2 | 299524,5 | 191556,7 | 77000,0 | 77000,0 |
| Республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 227191,6 | 331584,3 | 183255,9 | 184925,4 | 81914,6 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет города Новочебоксарска | 0,0 | 72168,3 | 90247,9 | 104540,3 | 114599,1 | 109642,1 | 77000,0 | 77000,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 2395,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2 | Реализация мероприятий регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" | 932 | A51F200000 | Всего | 0,0 | 36935,9 | 38744,0 | 36737,7 | 66312,0 | 147368,2 | 39860,2 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 36588,6 | 38356,6 | 36370,5 | 35873,7 | 141603,6 | 39461,6 | 0,0 |
| Республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 259,3 | 271,2 | 257,1 | 27923,5 | 5224,3 | 279,0 | 0,0 |
| Бюджет города Новочебоксарска | 0,0 | 88,0 | 116,2 | 110,1 | 2514,8 | 540,3 | 119,6 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1 | Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях-победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской | 932 | A51F254240 | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 111405,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 106000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4972,6 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет города Новочебоксарска | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 432,4 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2 | Реализация программ формирования современной городской среды | 932 | А51F255550 | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35963,2 | 39860,2 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35603,6 | 39461,6 | 0,0 |
| Республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 107,9 | 279,0 | 0,0 |
| Бюджет города Новочебоксарска | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 251,7 | 119,6 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) | 932 | Ч8201L5600 | Всего | 2986,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 2676,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Республиканский бюджет Чувашской Республики | 85,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет города Новочебоксарска | 225,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1 | Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) | 932 | Ч8201L5600 | Всего | 2986,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 2676,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Республиканский бюджет Чувашской Республики | 85,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет города Новочебоксарска | 225,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение N 3

к муниципальной программе

"Формирование современной

городской среды на территории

города Новочебоксарска"

ПОДПРОГРАММА

"БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ"

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА НОВОЧЕБОКСАРСКА"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений администрации г. Новочебоксарска ЧР  от 18.05.2021 [N 723](consultantplus://offline/ref=693061ABF4CEA082D7D40934C9FCF9B66D53C7425E6B7850ACE2B3F9877B3608174F974381A7636972EF69E4BE2A070DA9C6FB6CCA9955457771084868PAM), от 13.08.2021 [N 1131](consultantplus://offline/ref=693061ABF4CEA082D7D40934C9FCF9B66D53C7425E6C715CADE2B3F9877B3608174F974381A7636972EF6CE1B22A070DA9C6FB6CCA9955457771084868PAM), от 15.03.2022 [N 314](consultantplus://offline/ref=693061ABF4CEA082D7D40934C9FCF9B66D53C7425E6C785BA8EFB3F9877B3608174F974381A7636972EF6BE5BA2A070DA9C6FB6CCA9955457771084868PAM),  от 14.07.2022 [N 880](consultantplus://offline/ref=693061ABF4CEA082D7D40934C9FCF9B66D53C7425E6D7250ACE0B3F9877B3608174F974381A7636972EF6DE9B92A070DA9C6FB6CCA9955457771084868PAM), от 23.06.2023 [N 934](consultantplus://offline/ref=693061ABF4CEA082D7D40934C9FCF9B66D53C7425E6E7351AFE6B3F9877B3608174F974381A7636972EF6CE8B92A070DA9C6FB6CCA9955457771084868PAM)) |  |

Паспорт подпрограммы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | - | Управление городского хозяйства администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики |
| Соисполнитель подпрограммы | - | Муниципальное бюджетное учреждение "Архитектурно-градостроительное управление" города Новочебоксарска Чувашской Республики |
| Цель подпрограммы | - | повышение качества и комфорта городской среды города Новочебоксарска Чувашской Республики |
| Задачи подпрограммы | - | формирование комфортной городской среды для жителей города Новочебоксарска Чувашской Республики;  улучшение эстетического облика города Новочебоксарска Чувашской Республики;  повышение вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории города Новочебоксарска Чувашской Республики |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы | - | к 2025 году будут достигнуты следующие показатели (индикаторы):  количество благоустроенных дворовых территорий (оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) не менее 11 единиц ежегодно;  количество благоустроенных общественных территорий не менее 1 единицы ежегодно;  доля финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий не менее 1 процента |
| (позиция в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=693061ABF4CEA082D7D40934C9FCF9B66D53C7425E6B7850ACE2B3F9877B3608174F974381A7636972EF69E4B22A070DA9C6FB6CCA9955457771084868PAM) администрации г. Новочебоксарска ЧР от 18.05.2021 N 723) | | |
| Срок реализации подпрограммы | - | 2018 - 2024 годы |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=693061ABF4CEA082D7D40934C9FCF9B66D53C7425E6B7850ACE2B3F9877B3608174F974381A7636972EF69E7BD2A070DA9C6FB6CCA9955457771084868PAM) администрации г. Новочебоксарска ЧР от 18.05.2021 N 723) | | |
| Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации | - | прогнозируемый объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2018 - 2025 годах составляет - 2063593,3 тыс. рублей, в том числе:  в 2018 году - 41170,6 тыс. рублей;  в 2019 году - 336295,8 тыс. рублей;  в 2020 году - 462971,4 тыс. рублей;  в 2021 году - 324533,9 тыс. рублей;  в 2022 году - 365836,5 тыс. рублей;  в 2023 году - 338924,9 тыс. рублей;  в 2024 году - 116860,2 тыс. рублей;  в 2025 году - 77000,0 тыс. рублей;  из них средства:  федерального бюджета - 365650,2 тыс. рублей, в том числе:  в 2018 году - 37395,6 тыс. рублей;  в 2019 году - 36588,6 тыс. рублей;  в 2020 году - 38356,6 тыс. рублей;  в 2021 году - 36370,5 тыс. рублей;  в 2022 году - 35873,7 тыс. рублей;  в 2023 году - 141603,6 тыс. рублей;  в 2024 году - 39461,6 тыс. рублей;  в 2025 году - 0,0 тыс. рублей;  республиканского бюджета Чувашской Республики - 1044279,7 тыс. рублей, в том числе:  в 2018 году - 1193,5 тыс. рублей;  в 2019 году - 227450,9 тыс. рублей;  в 2020 году - 331855,5 тыс. рублей;  в 2021 году - 183513,0 тыс. рублей;  в 2022 году - 212848,9 тыс. рублей;  в 2023 году - 87138,9 тыс. рублей;  в 2024 году - 279,0 тыс. рублей;  в 2025 году - 0,0 тыс. рублей;  бюджета города Новочебоксарска - 651268,2 тыс. рублей, в том числе:  в 2018 году - 2581,5 тыс. рублей;  в 2019 году - 72256,3 тыс. рублей;  в 2020 году - 90364,1 тыс. рублей;  в 2021 году - 104650,4 тыс. рублей;  в 2022 году - 117113,9 тыс. рублей;  в 2023 году - 110182,4 тыс. рублей;  в 2024 году - 77119,6 тыс. рублей;  в 2025 году - 77000,0 тыс. рублей;  внебюджетных источников - 2395,2 тыс. рублей, в том числе:  в 2018 году - 0,0 тыс. рублей;  в 2019 году - 0,0 тыс. рублей;  в 2020 году - 2395,2 тыс. рублей;  в 2021 году - 0,0 тыс. рублей;  в 2022 году - 0,0 тыс. рублей;  в 2023 году - 0,0 тыс. рублей;  в 2024 году - 0,0 тыс. рублей;  в 2025 году - 0,0 тыс. рублей.  Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей республиканского бюджета Чувашской Республики и бюджета города Новочебоксарска |
| (позиция в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=693061ABF4CEA082D7D40934C9FCF9B66D53C7425E6E7351AFE6B3F9877B3608174F974381A7636972EF6CE8B92A070DA9C6FB6CCA9955457771084868PAM) администрации г. Новочебоксарска ЧР от 23.06.2023 N 934) | | |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - | повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий города Новочебоксарска Чувашской Республики;  создание комфортных условий проживания для населения города Новочебоксарска Чувашской Республики;  улучшение эстетического облика города Новочебоксарска Чувашской Республики;  вовлечение заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий города Новочебоксарска Чувашской Республики. |

Раздел I. ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ,

ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ В УКАЗАННОЙ СФЕРЕ

И ПРОГНОЗ ЕЕ РАЗВИТИЯ

Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=693061ABF4CEA082D7D40934C9FCF9B66D53C7425E6B7850ACE2B3F9877B3608174F974381A7636972EF69E6BE2A070DA9C6FB6CCA9955457771084868PAM) администрации г. Новочебоксарска ЧР от 18.05.2021 N 723.

Раздел II. ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ,

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=693061ABF4CEA082D7D40934C9FCF9B66D53C7425E6B7850ACE2B3F9877B3608174F974381A7636972EF69E6BD2A070DA9C6FB6CCA9955457771084868PAM) администрации г. Новочебоксарска ЧР

от 18.05.2021 N 723)

Приоритеты реализации подпрограммы определены [Законом](consultantplus://offline/ref=693061ABF4CEA082D7D40934C9FCF9B66D53C7425E6B725EADE4B3F9877B3608174F974393A73B6572E871E0BA3F515CEF69P0M) Чувашской Республики от 26 ноября 2020 г. N 102 "О Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года", ежегодными [посланиями](consultantplus://offline/ref=693061ABF4CEA082D7D40934C9FCF9B66D53C7425B6F7158A7EDEEF38F223A0A1040C84686B6636875F16EE0A523535E6EPEM) Главы Чувашской Республики Государственному Совету Чувашской Республики, [постановлением](consultantplus://offline/ref=693061ABF4CEA082D7D40934C9FCF9B66D53C7425E6B705EA8E5B3F9877B3608174F974393A73B6572E871E0BA3F515CEF69P0M) администрации города Новочебоксарска от 2 октября 2020 года N 1074 "Об утверждении комплексной программы социально-экономического развития города Новочебоксарска Чувашской Республики на 2020 - 2025 годы".

Целью подпрограммы является повышение качества и комфорта городской среды на территории города Новочебоксарска Чувашской Республики.

Планируется благоустроить дворовые территории, общественные пространства, установить элементы спортивного и игрового оборудования.

Раздел III. ПЕРЕЧЕНЬ И СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ

(ИНДИКАТОРАХ) ПОДПРОГРАММЫ С РАСШИФРОВКОЙ

ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПО ГОДАМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=693061ABF4CEA082D7D40934C9FCF9B66D53C7425E6B7850ACE2B3F9877B3608174F974381A7636972EF69E9BA2A070DA9C6FB6CCA9955457771084868PAM) администрации г. Новочебоксарска ЧР

от 18.05.2021 N 723)

Состав целевых показателей (индикаторов) подпрограммы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения цели и решения задач подпрограммы.

В подпрограмме предусмотрены следующие целевые показатели (индикаторы):

количество благоустроенных дворовых территорий (оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами);

количество благоустроенных общественных территорий;

доля финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий.

В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается достижение следующих целевых показателей (индикаторов):

к 2025 году:

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=693061ABF4CEA082D7D40934C9FCF9B66D53C7425E6C785BA8EFB3F9877B3608174F974381A7636972EF6BE4BA2A070DA9C6FB6CCA9955457771084868PAM) администрации г. Новочебоксарска ЧР от 15.03.2022 N 314)

количество благоустроенных общественных территорий:

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=693061ABF4CEA082D7D40934C9FCF9B66D53C7425E6C785BA8EFB3F9877B3608174F974381A7636972EF6BE4B82A070DA9C6FB6CCA9955457771084868PAM) администрации г. Новочебоксарска ЧР от 15.03.2022 N 314)

в 2018 году - 1 единица;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=693061ABF4CEA082D7D40934C9FCF9B66D53C7425E6C785BA8EFB3F9877B3608174F974381A7636972EF6BE4BF2A070DA9C6FB6CCA9955457771084868PAM) администрации г. Новочебоксарска ЧР от 15.03.2022 N 314)

в 2019 году - 4 единицы;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=693061ABF4CEA082D7D40934C9FCF9B66D53C7425E6C785BA8EFB3F9877B3608174F974381A7636972EF6BE4BE2A070DA9C6FB6CCA9955457771084868PAM) администрации г. Новочебоксарска ЧР от 15.03.2022 N 314)

в 2020 году - 7 единиц;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=693061ABF4CEA082D7D40934C9FCF9B66D53C7425E6C785BA8EFB3F9877B3608174F974381A7636972EF6BE4BD2A070DA9C6FB6CCA9955457771084868PAM) администрации г. Новочебоксарска ЧР от 15.03.2022 N 314)

в 2021 году - 1 единица;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=693061ABF4CEA082D7D40934C9FCF9B66D53C7425E6C785BA8EFB3F9877B3608174F974381A7636972EF6BE4BC2A070DA9C6FB6CCA9955457771084868PAM) администрации г. Новочебоксарска ЧР от 15.03.2022 N 314)

в 2022 году - 1 единица;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=693061ABF4CEA082D7D40934C9FCF9B66D53C7425E6C785BA8EFB3F9877B3608174F974381A7636972EF6BE4B32A070DA9C6FB6CCA9955457771084868PAM) администрации г. Новочебоксарска ЧР от 15.03.2022 N 314)

в 2023 году - 1 единица;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=693061ABF4CEA082D7D40934C9FCF9B66D53C7425E6C785BA8EFB3F9877B3608174F974381A7636972EF6BE4B22A070DA9C6FB6CCA9955457771084868PAM) администрации г. Новочебоксарска ЧР от 15.03.2022 N 314)

в 2024 году - 1 единица;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=693061ABF4CEA082D7D40934C9FCF9B66D53C7425E6C785BA8EFB3F9877B3608174F974381A7636972EF6BE7BB2A070DA9C6FB6CCA9955457771084868PAM) администрации г. Новочебоксарска ЧР от 15.03.2022 N 314)

количество благоустроенных дворовых территорий:

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=693061ABF4CEA082D7D40934C9FCF9B66D53C7425E6C785BA8EFB3F9877B3608174F974381A7636972EF6BE7BA2A070DA9C6FB6CCA9955457771084868PAM) администрации г. Новочебоксарска ЧР от 15.03.2022 N 314)

в 2018 году - 63 единицы;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=693061ABF4CEA082D7D40934C9FCF9B66D53C7425E6C785BA8EFB3F9877B3608174F974381A7636972EF6BE7B92A070DA9C6FB6CCA9955457771084868PAM) администрации г. Новочебоксарска ЧР от 15.03.2022 N 314)

в 2019 году - 0 единиц;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=693061ABF4CEA082D7D40934C9FCF9B66D53C7425E6C785BA8EFB3F9877B3608174F974381A7636972EF6BE7B82A070DA9C6FB6CCA9955457771084868PAM) администрации г. Новочебоксарска ЧР от 15.03.2022 N 314)

в 2020 году - 138 единиц;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=693061ABF4CEA082D7D40934C9FCF9B66D53C7425E6C785BA8EFB3F9877B3608174F974381A7636972EF6BE7BF2A070DA9C6FB6CCA9955457771084868PAM) администрации г. Новочебоксарска ЧР от 15.03.2022 N 314)

в 2021 году - 22 единицы;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=693061ABF4CEA082D7D40934C9FCF9B66D53C7425E6C785BA8EFB3F9877B3608174F974381A7636972EF6BE7BE2A070DA9C6FB6CCA9955457771084868PAM) администрации г. Новочебоксарска ЧР от 15.03.2022 N 314)

в 2022 году - 12 единиц;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=693061ABF4CEA082D7D40934C9FCF9B66D53C7425E6C785BA8EFB3F9877B3608174F974381A7636972EF6BE7BD2A070DA9C6FB6CCA9955457771084868PAM) администрации г. Новочебоксарска ЧР от 15.03.2022 N 314)

в 2023 году - 30 единиц;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=693061ABF4CEA082D7D40934C9FCF9B66D53C7425E6C785BA8EFB3F9877B3608174F974381A7636972EF6BE7BC2A070DA9C6FB6CCA9955457771084868PAM) администрации г. Новочебоксарска ЧР от 15.03.2022 N 314)

в 2024 году - 30 единиц;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=693061ABF4CEA082D7D40934C9FCF9B66D53C7425E6C785BA8EFB3F9877B3608174F974381A7636972EF6BE7B32A070DA9C6FB6CCA9955457771084868PAM) администрации г. Новочебоксарска ЧР от 15.03.2022 N 314)

доля финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий:

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=693061ABF4CEA082D7D40934C9FCF9B66D53C7425E6C785BA8EFB3F9877B3608174F974381A7636972EF6BE7B22A070DA9C6FB6CCA9955457771084868PAM) администрации г. Новочебоксарска ЧР от 15.03.2022 N 314)

в 2018 году - 3,0 процента;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=693061ABF4CEA082D7D40934C9FCF9B66D53C7425E6C785BA8EFB3F9877B3608174F974381A7636972EF6BE6BB2A070DA9C6FB6CCA9955457771084868PAM) администрации г. Новочебоксарска ЧР от 15.03.2022 N 314)

в 2019 году - 3,0 процента;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=693061ABF4CEA082D7D40934C9FCF9B66D53C7425E6C785BA8EFB3F9877B3608174F974381A7636972EF6BE6BA2A070DA9C6FB6CCA9955457771084868PAM) администрации г. Новочебоксарска ЧР от 15.03.2022 N 314)

в 2020 году - 1,0 процента;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=693061ABF4CEA082D7D40934C9FCF9B66D53C7425E6C785BA8EFB3F9877B3608174F974381A7636972EF6BE6B92A070DA9C6FB6CCA9955457771084868PAM) администрации г. Новочебоксарска ЧР от 15.03.2022 N 314)

в 2021 году - 1,0 процент;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=693061ABF4CEA082D7D40934C9FCF9B66D53C7425E6C785BA8EFB3F9877B3608174F974381A7636972EF6BE6B82A070DA9C6FB6CCA9955457771084868PAM) администрации г. Новочебоксарска ЧР от 15.03.2022 N 314)

в 2022 году - 0 процентов;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=693061ABF4CEA082D7D40934C9FCF9B66D53C7425E6C785BA8EFB3F9877B3608174F974381A7636972EF6BE6BF2A070DA9C6FB6CCA9955457771084868PAM) администрации г. Новочебоксарска ЧР от 15.03.2022 N 314)

в 2023 году - 0 процентов;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=693061ABF4CEA082D7D40934C9FCF9B66D53C7425E6C785BA8EFB3F9877B3608174F974381A7636972EF6BE6BE2A070DA9C6FB6CCA9955457771084868PAM) администрации г. Новочебоксарска ЧР от 15.03.2022 N 314)

в 2024 году - 0 процентов.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=693061ABF4CEA082D7D40934C9FCF9B66D53C7425E6C785BA8EFB3F9877B3608174F974381A7636972EF6BE6BD2A070DA9C6FB6CCA9955457771084868PAM) администрации г. Новочебоксарска ЧР от 15.03.2022 N 314)

Перечень целевых показателей (индикаторов) носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности целевого показателя (индикатора) (достижения максимального значения или насыщения), изменения приоритетов муниципальной политики.

Раздел IV. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,

МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ СРОКОВ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=693061ABF4CEA082D7D40934C9FCF9B66D53C7425E6B7850ACE2B3F9877B3608174F974381A7636972EF68E1B92A070DA9C6FB6CCA9955457771084868PAM) администрации г. Новочебоксарска ЧР

от 18.05.2021 N 723)

Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных целей и задач подпрограммы и Муниципальной программы в целом. Мероприятия подпрограммы подразделяются на мероприятия по финансовому обеспечению, организационные мероприятия и мероприятия по нормативно-правовому обеспечению реализации подпрограммы.

Основные мероприятия подпрограммы подразделяются на отдельные мероприятия, реализация которых обеспечит достижение целевых показателей (индикаторов) подпрограммы.

Подпрограмма содержит две основные мероприятия:

Основное мероприятие 1. Содействие благоустройству города Новочебоксарска Чувашской Республики.

Мероприятие 1.1. Реализация мероприятий по благоустройству территории.

Основное мероприятие 2. Реализация мероприятий регионального проекта "Формирование комфортной городской среды".

Мероприятие 2.1. Реализация программ формирования современной городской среды.

Подпрограмма реализуется с 2018 по 2024 год без разбивки на этапы.

Раздел V. ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, бюджета города Новочебоксарска и внебюджетных источников.

При софинансировании мероприятий подпрограммы из внебюджетных источников могут использоваться в том числе различные инструменты государственно-частного партнерства.

Общий объем финансирования подпрограммы в 2018 - 2024 годах составляет 1539932,6 тыс. рублей, в том числе средства:

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=693061ABF4CEA082D7D40934C9FCF9B66D53C7425E6C785BA8EFB3F9877B3608174F974381A7636972EF6BE6BC2A070DA9C6FB6CCA9955457771084868PAM) администрации г. Новочебоксарска ЧР от 15.03.2022 N 314)

федерального бюджета - 260318,4 тыс. рублей;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=693061ABF4CEA082D7D40934C9FCF9B66D53C7425E6C785BA8EFB3F9877B3608174F974381A7636972EF6BE6B22A070DA9C6FB6CCA9955457771084868PAM) администрации г. Новочебоксарска ЧР от 15.03.2022 N 314)

республиканского бюджета Чувашской Республики - 772471,9 тыс. рублей;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=693061ABF4CEA082D7D40934C9FCF9B66D53C7425E6C785BA8EFB3F9877B3608174F974381A7636972EF6BE9BB2A070DA9C6FB6CCA9955457771084868PAM) администрации г. Новочебоксарска ЧР от 15.03.2022 N 314)

бюджета города Новочебоксарска - 504747,1 тыс. рублей;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=693061ABF4CEA082D7D40934C9FCF9B66D53C7425E6C785BA8EFB3F9877B3608174F974381A7636972EF6BE9BA2A070DA9C6FB6CCA9955457771084868PAM) администрации г. Новочебоксарска ЧР от 15.03.2022 N 314)

внебюджетных источников - 2395,2 тыс. рублей.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=693061ABF4CEA082D7D40934C9FCF9B66D53C7425E6C785BA8EFB3F9877B3608174F974381A7636972EF6BE9B92A070DA9C6FB6CCA9955457771084868PAM) администрации г. Новочебоксарска ЧР от 15.03.2022 N 314)

При составлении проекта республиканского бюджета Чувашской Республики, бюджета города Новочебоксарска Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период указанные суммы финансирования мероприятий подпрограммы могут быть скорректированы.

Ресурсное [обеспечение](#P1143) реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования приведено в приложении N 1 к настоящей подпрограмме.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=693061ABF4CEA082D7D40934C9FCF9B66D53C7425E6B7850ACE2B3F9877B3608174F974381A7636972EF68E0B32A070DA9C6FB6CCA9955457771084868PAM) администрации г. Новочебоксарска ЧР от 18.05.2021 N 723)

Раздел VI. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=693061ABF4CEA082D7D40934C9FCF9B66D53C7425E6B7850ACE2B3F9877B3608174F974381A7636972EF68E0B22A070DA9C6FB6CCA9955457771084868PAM) администрации г. Новочебоксарска ЧР от 18.05.2021 N 723.

Приложение N 1

к подпрограмме "Благоустройство

дворовых и общественных территорий"

муниципальной программы "Формирование

современной городской среды на территории

города Новочебоксарска"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ

ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ

ПОДПРОГРАММЫ "БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВЫХ

И ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ

ГОРОДА НОВОЧЕБОКСАРСКА"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=693061ABF4CEA082D7D40934C9FCF9B66D53C7425E6E7351AFE6B3F9877B3608174F974381A7636972EF6BE1BA2A070DA9C6FB6CCA9955457771084868PAM) администрации г. Новочебоксарска ЧР  от 23.06.2023 N 934) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы (основного мероприятия, мероприятия) | Задача подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники | Код бюджетной классификации | | | | Источники финансирования | Расходы по годам, тыс. рублей | | | | | | | |
| главный распорядитель бюджетных средств | раздел, подраздел | целевая статья расходов | группа (подгруппа) вида расходов | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |
| Подпрограмма | Благоустройство дворовых и общественных территорий |  | Управление городского хозяйства администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики/Муниципальное бюджетное учреждение "Архитектурно-градостроительное управление" города Новочебоксарска Чувашской Республики | x | x | x | x | всего | 38184,0 | 336295,8 | 462971,4 | 324533,9 | 365836,5 | 338924,9 | 116860,2 | 77000,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 34719,6 | 36588,6 | 38356,6 | 36370,5 | 35873,7 | 141603,6 | 39461,6 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 1108,1 | 227450,9 | 331855,5 | 183513,0 | 212848,9 | 87138,9 | 279,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | бюджет города Новочебоксарска | 2356,3 | 72256,3 | 90364,1 | 104650,4 | 117113,9 | 110182,4 | 77119,6 | 77000,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 2395,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Цель "Повышение качества и комфорта городской среды на территории города Новочебоксарска Чувашской Республики" | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 1 | Содействие благоустройству города Новочебоксарска | Формирование комфортной городской среды для жителей города Новочебоксарска | Управление городского хозяйства администрации города Новочебоксарска/Муниципальное бюджетное учреждение "Архитектурно-градостроительное управление" города Новочебоксарска | x | x | x | x | всего | 0,0 | 299359,9 | 424227,4 | 287796,2 | 299524,5 | 191556,7 | 77000,0 | 77000,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 227191,6 | 331584,3 | 183255,9 | 73224,9 | 81914,6 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | бюджет города Новочебоксарска | 0,0 | 72168,3 | 90247,9 | 104540,3 | 92662,9 | 109642,1 | 77000,0 | 77000,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 2395,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 1 | | Количество благоустроенных дворовых территорий (оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) (ед.) | | | | | | | 63 | 0 | 138 | 22 | 12 | 30 | 30 | 30 |
| Количество благоустроенных общественных территорий (ед.) | | | | | | | 1 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Мероприятие 1.1 | Реализация мероприятий по благоустройству территории | Повышение вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий города Новочебоксарска Чувашской Республики | Управление городского хозяйства администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики/Муниципальное бюджетное учреждение "Архитектурно-градостроительное управление" города Новочебоксарска Чувашской Республики | x | x | x | x | всего | 0,0 | 299359,9 | 424227,4 | 287796,2 | 299524,5 | 191556,7 | 77000,0 | 77000,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 227191,6 | 331584,3 | 183255,9 | 73224,9 | 78652,9 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | бюджет города Новочебоксарска | 0,0 | 72168,3 | 90247,9 | 104540,3 | 92662,9 | 102031,4 | 77000,0 | 77000,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 2395,2 | 0,0 | 0,0 | 147368,2 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2 | Реализация мероприятий регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" |  | Управление городского хозяйства администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики/Муниципальное бюджетное учреждение "Архитектурно-градостроительное управление" города Новочебоксарска Чувашской Республики | 932 | 0503 | x | x | всего | 0,0 | 36935,9 | 38744,0 | 36737,7 | 66312,0 | 141963,2 | 39860,2 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 36588,6 | 38356,6 | 36370,5 | 35873,7 | 141603,6 | 39461,6 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 259,3 | 271,2 | 257,1 | 27923,5 | 5224,3 | 279,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | бюджет города Новочебоксарска | 0,0 | 88,0 | 116,2 | 110,1 | 2514,8 | 540,3 | 119,6 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.1 | Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях-победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской |  | Управление городского хозяйства администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики/Муниципальное бюджетное учреждение "Архитектурно-градостроительное управление" города Новочебоксарска Чувашской Республики | x | x | x | x | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 111405,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 106000,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4972,6 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | бюджет города Новочебоксарска | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 432,4 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.2 | Реализация программ формирования современной городской среды |  | Управление городского хозяйства администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики/Муниципальное бюджетное учреждение "Архитектурно-градостроительное управление" города Новочебоксарска Чувашской Республики | x | x | x | x | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35963,2 | 39860,2 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35603,6 | 39461,6 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 107,9 | 279,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | бюджет города Новочебоксарска | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 251,7 | 119,6 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевой индикатор и показатель подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 2 | | Доля финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий (процентов) | | | | | | | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение N 4

к муниципальной программе

"Формирование современной

городской среды на территории

города Новочебоксарска"

ПОДПРОГРАММА

"ОБУСТРОЙСТВО МЕСТ МАССОВОГО ОТДЫХА НАСЕЛЕНИЯ

(ГОРОДСКИХ ПАРКОВ)" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ

ГОРОДА НОВОЧЕБОКСАРСКА"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений администрации г. Новочебоксарска ЧР  от 18.05.2021 [N 723](consultantplus://offline/ref=693061ABF4CEA082D7D40934C9FCF9B66D53C7425E6B7850ACE2B3F9877B3608174F974381A7636972EE6FE2B22A070DA9C6FB6CCA9955457771084868PAM), от 23.06.2023 [N 934](consultantplus://offline/ref=693061ABF4CEA082D7D40934C9FCF9B66D53C7425E6E7351AFE6B3F9877B3608174F974381A7636972EF6FE0B82A070DA9C6FB6CCA9955457771084868PAM)) |  |

Паспорт подпрограммы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | - | Управление городского хозяйства администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики |
| Соисполнитель подпрограммы | - | Муниципальное бюджетное учреждение "Архитектурно-градостроительное управление" города Новочебоксарска Чувашской Республики |
| Цель подпрограммы | - | повышение уровня обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) |
| (позиция в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=693061ABF4CEA082D7D40934C9FCF9B66D53C7425E6B7850ACE2B3F9877B3608174F974381A7636972EE6FE5B82A070DA9C6FB6CCA9955457771084868PAM) администрации г. Новочебоксарска ЧР от 18.05.2021 N 723) | | |
| Задача подпрограммы | - | создание условий для повышения уровня благоустройства города Новочебоксарска Чувашской Республики |
| Целевой индикатор и показатель подпрограммы | - | к 2025 году будут достигнуты целевой индикатор и показатель подпрограммы - улучшение эстетического облика парка на территории города Новочебоксарска Чувашской Республики, - ежегодно 1 единица |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=693061ABF4CEA082D7D40934C9FCF9B66D53C7425E6B7850ACE2B3F9877B3608174F974381A7636972EE6FE5BC2A070DA9C6FB6CCA9955457771084868PAM) администрации г. Новочебоксарска ЧР от 18.05.2021 N 723) | | |
| Срок реализации подпрограммы | - | 2018 - 2024 годы |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=693061ABF4CEA082D7D40934C9FCF9B66D53C7425E6B7850ACE2B3F9877B3608174F974381A7636972EE6FE5B32A070DA9C6FB6CCA9955457771084868PAM) администрации г. Новочебоксарска ЧР от 18.05.2021 N 723) | | |
| Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации |  | общий объем финансирования подпрограммы в 2018 - 2024 годах составляет - 2986, 6 тыс. рублей, в том числе:  в 2018 году - 2986, 6 тыс. рублей;  из них средства:  федерального бюджета - 2676, 0 тыс. рублей, в том числе:  в 2018 году - 2676, 0 тыс. рублей;  республиканского бюджета Чувашской Республики - 85, 4 тыс. рублей, в том числе:  в 2018 году - 85, 4 тыс. рублей;  бюджета города Новочебоксарска - 225, 2 тыс. рублей, в том числе:  в 2018 году - 225, 2 тыс. рублей.  Объемы финансирования подпрограммы уточняются при формировании республиканского бюджета Чувашской Республики, бюджета города Новочебоксарска на очередной финансовый год и плановый период |
| (позиция в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=693061ABF4CEA082D7D40934C9FCF9B66D53C7425E6B7850ACE2B3F9877B3608174F974381A7636972EE6FE5B22A070DA9C6FB6CCA9955457771084868PAM) администрации г. Новочебоксарска ЧР от 18.05.2021 N 723) | | |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - | улучшение качества жизни населения города Новочебоксарска Чувашской Республики;  облагораживание внешнего облика города Новочебоксарска Чувашской Республики. |

Раздел I. ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ,

ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ В УКАЗАННОЙ СФЕРЕ

И ПРОГНОЗ ЕЕ РАЗВИТИЯ

Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=693061ABF4CEA082D7D40934C9FCF9B66D53C7425E6B7850ACE2B3F9877B3608174F974381A7636972EE6FE4BD2A070DA9C6FB6CCA9955457771084868PAM) администрации г. Новочебоксарска ЧР от 18.05.2021 N 723.

Раздел II. ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ,

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=693061ABF4CEA082D7D40934C9FCF9B66D53C7425E6B7850ACE2B3F9877B3608174F974381A7636972EE6FE4BC2A070DA9C6FB6CCA9955457771084868PAM) администрации г. Новочебоксарска ЧР

от 18.05.2021 N 723)

Приоритеты реализации подпрограммы определены [Законом](consultantplus://offline/ref=693061ABF4CEA082D7D40934C9FCF9B66D53C7425E6B725EADE4B3F9877B3608174F974393A73B6572E871E0BA3F515CEF69P0M) Чувашской Республики от 26 ноября 2020 г. N 102 "О Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года", ежегодными [посланиями](consultantplus://offline/ref=693061ABF4CEA082D7D40934C9FCF9B66D53C7425B6F7158A7EDEEF38F223A0A1040C84686B6636875F16EE0A523535E6EPEM) Главы Чувашской Республики Государственному Совету Чувашской Республики, [постановлением](consultantplus://offline/ref=693061ABF4CEA082D7D40934C9FCF9B66D53C7425E6B705EA8E5B3F9877B3608174F974393A73B6572E871E0BA3F515CEF69P0M) администрации города Новочебоксарска от 2 октября 2020 года N 1074 "Об утверждении комплексной программы социально-экономического развития города Новочебоксарска Чувашской Республики на 2020 - 2025 годы".

Целью подпрограммы является повышение уровня обустройства мест массового отдыха населения (городских парков).

Раздел III. ПЕРЕЧЕНЬ И СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ

(ИНДИКАТОРАХ) ПОДПРОГРАММЫ С РАСШИФРОВКОЙ

ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПО ГОДАМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=693061ABF4CEA082D7D40934C9FCF9B66D53C7425E6B7850ACE2B3F9877B3608174F974381A7636972EE6FE7BA2A070DA9C6FB6CCA9955457771084868PAM) администрации г. Новочебоксарска ЧР

от 18.05.2021 N 723)

Целевым показателем (индикатором) подпрограммы является улучшение эстетического облика парка - ежегодно.

Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются улучшение качества жизни населения и облагораживание внешнего облика города Новочебоксарска Чувашской Республики.

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется в 2018 - 2024 годах без разбивки на этапы.

В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается достижение к 2025 году следующего целевого показателя (индикатора) - улучшение эстетического облика парка на территории города Новочебоксарска.

Перечень целевых показателей (индикаторов) подпрограммы носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности целевого показателя (индикатора) (достижения максимального значения, изменения приоритетов государственной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Раздел IV. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,

МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=693061ABF4CEA082D7D40934C9FCF9B66D53C7425E6B7850ACE2B3F9877B3608174F974381A7636972EE6FE7BC2A070DA9C6FB6CCA9955457771084868PAM) администрации г. Новочебоксарска ЧР

от 18.05.2021 N 723)

Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию целей и задач подпрограммы и Муниципальной программы в целом и предусматривают мероприятия по финансовому обеспечению, организационные мероприятия и мероприятия по нормативно-правовому обеспечению реализации подпрограммы.

Реализация основных мероприятий подпрограммы обеспечит достижение целевых показателей (индикаторов) подпрограммы.

Основное мероприятие 1. Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков).

В целях облагораживания внешнего облика города Новочебоксарска предусмотрены мероприятия по обустройству мест массового отдыха населения (городских парков).

Раздел V. ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

(С РАСШИФРОВКОЙ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ,

ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ)

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=693061ABF4CEA082D7D40934C9FCF9B66D53C7425E6B7850ACE2B3F9877B3608174F974381A7636972EE6FE6B92A070DA9C6FB6CCA9955457771084868PAM) администрации г. Новочебоксарска ЧР

от 18.05.2021 N 723)

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, бюджета города Новочебоксарска и внебюджетных источников.

При софинансировании основного мероприятия из внебюджетных источников могут использоваться в том числе различные инструменты государственно-частного партнерства.

Общий объем финансирования подпрограммы в 2018 - 2024 годах составляет - 2986,6 тыс. рублей, в том числе:

в 2018 году - 2986,6 тыс. рублей;

из них средства:

федерального бюджета - 2676,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2018 году - 2676,0 тыс. рублей;

республиканского бюджета Чувашской Республики - 85,4 тыс. рублей, в том числе:

в 2018 году - 85, 4 тыс. рублей;

бюджета города Новочебоксарска - 225,2 тыс. рублей, в том числе:

в 2018 году - 225,2 тыс. рублей.

Объемы финансирования подпрограммы уточняются при формировании республиканского бюджета Чувашской Республики, бюджета города Новочебоксарска на очередной финансовый год и плановый период.

Ресурсное [обеспечение](#P1769) реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования представлено в приложении N 1 к подпрограмме.

Раздел VI. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=693061ABF4CEA082D7D40934C9FCF9B66D53C7425E6B7850ACE2B3F9877B3608174F974381A7636972EE6FE9BD2A070DA9C6FB6CCA9955457771084868PAM) администрации г. Новочебоксарска ЧР от 18.05.2021 N 723.

Приложение N 1

к подпрограмме "Обустройство мест

массового отдыха населения

(городских парков)" муниципальной

программы "Формирование современной

городской среды на территории

города Новочебоксарска"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ

ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ

ПОДПРОГРАММЫ "ОБУСТРОЙСТВО МЕСТ МАССОВОГО ОТДЫХА НАСЕЛЕНИЯ

(ГОРОДСКИХ ПАРКОВ)" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ

ГОРОДА НОВОЧЕБОКСАРСКА"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений администрации г. Новочебоксарска ЧР  от 18.05.2021 [N 723](consultantplus://offline/ref=693061ABF4CEA082D7D40934C9FCF9B66D53C7425E6B7850ACE2B3F9877B3608174F974381A7636972EE6FE9BC2A070DA9C6FB6CCA9955457771084868PAM), от 23.06.2023 [N 934](consultantplus://offline/ref=693061ABF4CEA082D7D40934C9FCF9B66D53C7425E6E7351AFE6B3F9877B3608174F974381A7636972EF6FE0B82A070DA9C6FB6CCA9955457771084868PAM)) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы (основного мероприятия, мероприятия) | Задача подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники | Код бюджетной классификации | | | | Источники финансирования | Расходы по годам, тыс. рублей | | | | | | |
| главный распорядитель бюджетных средств | раздел, подраздел | целевая статья расходов | группа (подгруппа) вида расходов | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Подпрограмма | "Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков)" | Создание условий для повышения уровня благоустройства города Новочебоксарска | Управление городского хозяйства администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики/Муниципальное бюджетное учреждение "Архитектурно-градостроительное управление" города Новочебоксарска Чувашской Республики | x | x | x | x | всего | 2986,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| x | x | x | x | Федеральный бюджет | 2676,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| x | x | x | x | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 85,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| x | x | x | x | Бюджет города Новочебоксарска | 225,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Цель "Повышение уровня обустройства мест массового отдыха населения (городского округа" | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие | Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) | Создание условий для повышения уровня благоустройства города Новочебоксарска Чувашской Республики | Ответственный исполнитель - Управление городского хозяйства администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики/Муниципальное бюджетное учреждение "Архитектурно-градостроительное управление" города Новочебоксарска Чувашской Республики | x | x | x | x | всего | 2986,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| x | x | x | x | Федеральный бюджет | 2676,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| x | x | x | x | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 85,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| x | x | x | x | бюджет города Новочебоксарска | 225,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Целевой индикатор и показатель подпрограммы, увязанные с основным мероприятием | Количество парков, улучшивших эстетический облик (ед.) | | | | | | | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Приложение N 5

к муниципальной программе

"Формирование современной

городской среды на территории

города Новочебоксарска

на 2018 - 2022 годы"

ВИЗУАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

ОБРАЗЦОВ ЭЛЕМЕНТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА, ПРЕДЛАГАЕМЫХ

К РАЗМЕЩЕНИЮ НА ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЯХ

Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=693061ABF4CEA082D7D40934C9FCF9B66D53C7425E6C785BA8EFB3F9877B3608174F974381A7636972EF67E1BF2A070DA9C6FB6CCA9955457771084868PAM) администрации г. Новочебоксарска ЧР от 15.03.2022 N 314.

Приложение N 6

к муниципальной программе

"Формирование современной

городской среды на территории

города Новочебоксарска

на 2018 - 2022 годы"

НОРМАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ

(ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ) РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ

МИНИМАЛЬНОГО ПЕРЕЧНЯ ТАКИХ РАБОТ

Утратила силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=693061ABF4CEA082D7D40934C9FCF9B66D53C7425E6C785BA8EFB3F9877B3608174F974381A7636972EF67E1BF2A070DA9C6FB6CCA9955457771084868PAM) администрации г. Новочебоксарска ЧР от 15.03.2022 N 314.

Приложение N 7

к муниципальной программе

"Формирование современной

городской среды на территории

города Новочебоксарска

на 2018 - 2022 годы"

НОРМАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ

(ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ) РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПЕРЕЧНЯ ТАКИХ РАБОТ

Утратила силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=693061ABF4CEA082D7D40934C9FCF9B66D53C7425E6C785BA8EFB3F9877B3608174F974381A7636972EF67E1BF2A070DA9C6FB6CCA9955457771084868PAM) администрации г. Новочебоксарска ЧР от 15.03.2022 N 314.

Приложение N 8

к муниципальной программе

"Формирование современной

городской среды на территории

города Новочебоксарска"

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ,

ПЛАНИРУЕМЫХ К БЛАГОУСТРОЙСТВУ В 2018 - 2024 ГОДАХ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=693061ABF4CEA082D7D40934C9FCF9B66D53C7425E6C785BA8EFB3F9877B3608174F974381A7636972EF67E1BE2A070DA9C6FB6CCA9955457771084868PAM) администрации г. Новочебоксарска ЧР  от 15.03.2022 N 314) |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | Блоки N | Адрес |
| 1 | 1 | ул. Винокурова, 34, 36, 38  б. Зеленый, 17, 17а, 19, 21  ул. Солнечная, 4, 6, 8 |
| 2 | 2 | ул. Винокурова, 115  ул. Первомайская, 16, 18, 22, 24 |
| 3 | 3 | ул. Ж.Крутовой, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 |
| 4 | 4 | ул. Молодежная, 17, 19, 21  ул. Винокурова, 13, 15, 17, 19  ул. В.Терешковой, 20, 22 |
| 5 | 5 | ул. Строителей, 10  ул. Советская, 49, 53, 53а |
| 6 | 6 | ул. Речная, 4, 6  ул. Заводская, 10  ул. Силикатная, 10, 12, 14 |
| 7 | 7 | ул. Советская, 15  б. Зеленый, 16, 18, 20, 22 |
| 8 | 8 | ул. Семенова, 29, 33, 35, 37, 39 |
| 9 | 9 | ул. Первомайская, 47  ул. 10 Пятилетки, 62, 58, 49 |
| 10 | 10 | ул. Винокурова, 26, 28  ул. Советская, 24, 26, 28, 30, 34, 36 |
| 11 | 11 | ул. Первомайская, 38, 40, 44 |
| 12 | 12 | ул. Солнечная, 30, 32, 34, 36 |
| 13 | 13 | ул. 10 Пятилетки, 32, 34, 36, 38 |
| 14 | 14 | ул. Советская, 8, 10, 12, 14, 16 |
| 15 | 15 | ул. Строителей, 46, 48, 50, 56 |
| 16 | 16 | ул. Советская, 73, 75, 77  ул. Воинов-Интернационалистов, 7, 11 |
| 17 | 17 | ул. Речная, д. 2  ул. Набережная, д. 11, 15, 17, 19, 21  ул. Заводская, д. 16 |
| 18 | 18 | ул. Набережная, д. 23, 25  ул. Заводская, д. 11, 18 |
| 19 | 19 | ул. Силикатная, д. 22, 24 |
| 20 | 20 | ул. Силикатная, д. 16 |
| 21 | 21 | ул. Силикатная, д. 5, 7, 9, 11 |
| 22 | 22 | ул. Винокурова, 1  ул. Ж.Крутовой, д. 18, 20 |
| 23 | 23 | ул. Ж.Крутовой, 15, 17, 19  ул. Винокурова, д. 3, 5 |
| 24 | 24 | ул. Винокурова, д. 7, 9 |
| 25 | 25 | ул. Молодежная, д. 22, 24, 26, 28 |
| 26 | 26 | ул. Молодежная, д. 8, 10, 14, 16  пер. Химиков, д. 6 |
| 27 | 27 | ул. Молодежная, д. 6  пер. Химиков, д. 5  ул. Коммунистическая, д. 14, 16, 18 |
| 28 | 28 | пер. Химиков, 2, 4, 8 |
| 29 | 29 | пер. Химиков, 1, 3, 8  ул. Коммунистическая, д. 8, 10, 12 |
| 30 | 30 | ул. Молодежная, д. 9, 11 |
| 31 | 31 | ул. Молодежная, д. 3  ул. Коммунистическая, д. 20 |
| 32 | 32 | ул. Коммунистическая, д. 22, 24  ул. Молодежная, д. 5, 7  ул. Терешковой, 6, 6а |
| 33 | 33 | ул. Коммунистическая, д. 26  ул. Терешковой, д. 4, 8, 10, 12, 14 |
| 34 | 34 | ул. Терешковой, д. 17, 19, 21  ул. Винокурова, д. 21 |
| 35 | 35 | ул. Советская, д. 14а, 18, 20, 22  ул. Винокурова, д. 23, 25 |
| 36 | 36 | ул. Парковая, 1, 1а, 3, 5  ул. Винокурова, д. 2 |
| 37 | 37 | ул. Винокурова, д. 2а, 2б, 4а, 4б, 6б |
| 38 | 38 | ул. Винокурова, д. 6, 6а |
| 39 | 39 | б. Гидростроителей, д. 12, 14, 16, 18, 20  ул. Парковая, д. 9, 11, 13 |
| 40 | 40 | б. Гидростроителей, д. 2, 4, 6, 8, 10 |
| 41 | 41 | ул. Винокурова, д. 8 |
| 42 | 42 | пр.Энергетиков, д. 8, 10, 12  б. Гидростроителей, д. 7 |
| 43 | 43 | ул. Парковая, д. 17, 19, 21, 23  б. Гидростроителей, д. 9, 11 |
| 44 | 44 | ул. Парковая, д. 25, 29 |
| 45 | 45 | ул. Парковая, д. 31, 33, 35  ул. Комсомольская, д. 20, 22 |
| 46 | 46 | пр. Энергетиков, д. 14, 15 |
| 47 | 47 | пр. Энергетиков, д. 3, 7, 9, 13 |
| 48 | 48 | пр. Энергетиков, 1, 1а, 5  ул. Винокурова, д. 16, 18 |
| 49 | 49 | ул. Комсомольская, д. 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16  ул. Винокурова, д. 20, 22 |
| 50 | 50 | ул. Комсомольская, д. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17  ул. Винокурова, д. 24, 26а |
| 51 | 51 | ул. Комсомольская, д. 21  ул. Парковая, д. 37, 39 |
| 52 | 52 | ул. Советская, д. 38, 40, 44 |
| 53 | 53 | ул. Советская, д. 5, 7  б. Зеленый, д. 2, 4  ул. Винокурова, д. 29 |
| 54 | 54 | ул. Советская, 1  б. Зеленый, д. 1а |
| 55 | 55 | ул. Винокурова, д. 33, 35, 37, 41 |
| 56 | 56 | ул. Винокурова, д. 31  б. Зеленый, д. 7, 9, 11, 13, 15 |
| 57 | 57 | ул. Винокурова, д. 47, 49 |
| 58 | 58 | ул. Винокурова, д. 43  б. Зеленый, д. 5 |
| 59 | 59 | б. Зеленый, д. 6, 8, 8а, 10  ул. Советская, д. 9, 11  ул. Винокурова, д. 32 |
| 60 | 60 | б. Зеленый, д. 23, 25, 27, 29, 31 |
| 61 | 61 | б. Зеленый, д. 24  ул. Советская, д. 21, 25, 27, 29 |
| 62 | 62 | ул. Советская, д. 33, 35, 37, 39 |
| 63 | 63 | ул. Солнечная, д. 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 |
| 64 | 64 | ул. Солнечная, д. 19, 21, 23, 25, 27, 29, 29а |
| 65 | 65 | ул. Солнечная, 5, 7, 9, 13/1, 15, 17 |
| 66 | 66 | пр. Ельниковский, д. 3, 3а |
| 67 | 67 | пр. Ельниковский, д. 5, 9, 11  ул. 10 Пятилетки, 20, 22, 24 |
| 68 | 68 | ул. 10 Пятилетки, д. 4, 10 |
| 69 | 69 | ул. 10 Пятилетки, 2 |
| 70 | 70 | ул. Восточная, 1, 3, 5  ул. Семенова, д. 3, 5, 7, 11 |
| 71 | 71 | ул. Восточная, 7, 9, 11, 15, 17 |
| 72 | 72 | ул. Восточная, д. 14, 14а, 16, 20, 22, 26, 28/1, 28/2 |
| 73 | 73 | ул. Восточная, д. 23/2, 23/3, 23/4 |
| 74 | 74 | ул. 10 Пятилетки, д. 3, 5, 7, 9, 5а, 5б |
| 75 | 75 | ул. 10 Пятилетки, д. 11, 13, 15 |
| 76 | 76 | ул. Винокурова, д. 57, 61  пр. Ельниковский, д. 2, 4 |
| 77 | 77 | ул. Винокурова, д. 65, 65а, 69, 71 |
| 78 | 78 | ул. Винокурова, д. 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85 |
| 79 | 79 | ул. Винокурова, д. 87, 87а, 8 |
| 80 | 80 | ул. Пионерская, д. 11, 11а, 13, 15, 17, 19 |
| 81 | 81 | ул. Пионерская, д. 23, 27  ул. 10 Пятилетки, д. 44, 46 |
| 82 | 82 | ул. 10 Пятилетки, д. 26, 28  пр. Ельниковский, д. 8, 10, 12 |
| 83 | 83 | ул. Советская, 49а, 51 |
| 84 | 84 | ул. Советская, д. 55, 59, 59а, 65  ул. Первомайская, д. 27, 27а |
| 85 | 85 | ул. Первомайская, д. 29, 29а, 29б  ул. Советская, д. 61, 63 |
| 86 | 86 | ул. Строителей, д. 12, 12б, 14 |
| 87 | 87 | ул. Строителей, д. 16, 16а, 18  ул. Винокурова, д. 66 |
| 88 | 88 | ул. Винокурова, д. 84, 86 |
| 89 | 89 | ул. Советская, д. 67, 71  ул. Первомайская, д. 8, 12 |
| 90 | 90 | ул. Винокурова, д. 72, 74, 76, 78  ул. Первомайская, д. 14 |
| 91 | 91 | ул. Винокурова, д. 121, 123, 127  ул. В.Интернационалистов, д. 13, 15, 17, 17а |
| 92 | 92 | ул. В.Интернационалистов, д. 21, 23, 25, 27 |
| 93 | 93 | ул. В.Интернационалистов, д. 33  ул. 10 Пятилетки, 72, 74, 76 |
| 94 | 94 | ул. 10 Пятилетки, д. 64, 66, 68, 70  ул. Первомайская, д. 32, 34 |
| 95 | 95 | ул. Терешковой, д. 17, 19, 21  ул. Винокурова, д. 21 |
| 96 | 96 | ул. Винокурова, д. 105  ул. Строителей, д. 22, 24 |
| 97 | 97 | ул. Строителей, д. 20, 26, 30 |
| 98 | 98 | ул. Строителей, д. 32, 34, 36, 40  ул. 10 Пятилетки, д. 48 |
| 99 | 99 | ул. 10 Пятилетки, 50, 52, 54, 56 |
| 100 | 100 | ул. Первомайская, д. 51, 53  ул. 10 Пятилетки, д. 31, 35, 35а |
| 101 | 101 | ул. 10 Пятилетки, д. 24  ул. Строителей, д. 42, 44, 52 |
| 102 | 102 | ул. Южная, 2, 4, 6, 8, 8а  ул. Строителей, 54, 58, 50, 62 |
| 103 | 103 | ул. Южная, д. 10, 12  ул. Первомайская, д. 57 |
| 104 | 104 | ул. В.Интернационалистов, 47, 49  ул. Южная, 16, 18, 20 |
| 105 | 105 | ул. В.Интернационалистов, д. 39, 41, 45 |
| 106 | 106 | ул. 10 Пятилетки, д. 43, 47 |
| 107 | 107 | ул. 10 Пятилетки, д. 37, 39  ул. Первомайская, д. 36 |
| 108 | 108 | ул. Коммунистическая, д. 25 |
| 109 | 109 | ул. Терешковой, д. 5, 9  ул. Советская, д. 2, 4, 6  ул. Коммунистическая, д. 28, 30, 32, 34 |
| 110 | 110 | ул. Коммунистическая, д. 31, 33, 35 |
| 111 | 111 | ул. Терешковой, 1, 3, 5, 7 |
| 112 | 112 | ул. 10 Пятилетки, д. 14 |
| 113 | 113 | ул. Восточная, 1/1, 1/2, 1/3, 2,  ул. Семенова, 2, 2а |
| 114 | 114 | ул. Восточная, 21а, 21б, 21г |
| 115 | 115 | ул. Восточная, 19, 21 |
| 116 | 116 | ул. Семенова, д. 19, 21, 23 |
| 117 | 117 | ул. Семенова, 19, 21, 23 |

--------------------------------

<\*> Номера блоков присвоены в соответствии с номерами блоков дворовых территорий, введенных в систему ГИС ЖКХ.

Приложение N 9

к муниципальной программе

"Формирование современной

городской среды на территории

города Новочебоксарска"

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ

В 2018 - 2024 ГОДАХ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=693061ABF4CEA082D7D40934C9FCF9B66D53C7425E6C785BA8EFB3F9877B3608174F974381A7636972EE6EE7BE2A070DA9C6FB6CCA9955457771084868PAM) администрации г. Новочебоксарска ЧР  от 15.03.2022 N 314) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| N | Наименование территории |
| 1. | Благоустройство пешеходной части нечетной стороны ул. Винокурова от Верхней Волжской набережной до ул. Советская г. Новочебоксарск Чувашской Республики |
| 2. | Ремонт пешеходных дорожек в Ельниковской роще города Новочебоксарска |
| 3. | Обустройство спортивной площадки на территории Ельниковской рощи города Новочебоксарска Чувашской Республики |
| 4. | Ремонт пешеходных дорожек на Аллее Славы в городе Новочебоксарске Чувашской Республики" |
| 5. | Благоустройство сквера в районе верхней Волжской набережной |
| 6. | Благоустройство Аллеи Ветеранов Великой Отечественной войны в городе Новочебоксарске Чувашской Республики |
| 7. | Благоустройство общественного пространства у стадиона школы N 17 города Новочебоксарска Чувашской Республики |
| 8. | Благоустройство общественной территории по адресу: Чувашская Республика, г. Новочебоксарск Чувашской Республики по ул. 10 Пятилетки (участок от ул. Восточная до ул. В.-Интернационалистов) |
| 9. | Фонтан у Центра творчества детей и юношества |
| 10. | Сквер по ул. Молодежная |
| 11. | Сквер по ул. Терешковой |
| 12. | Благоустройство территории "Детский городок. Территория МБОУДО "Детская школа искусств" и МБОУДО "ЦРТДиЮ им. А.И.Андрианова" по ул. Советская, г. Новочебоксарск" |
| 13. | Сквер по ул. Семенова |
| 14. | Сквер 50 лет Октября |
| 15. | Сквер Звездочка |
| 16. | Благоустройство территории на пересечении ул. Первомайской и ул. 10 Пятилетки в городе Новочебоксарске Чувашской Республики |
| 17. | Ельниковский овраг |
| 18. | Благоустройство пешеходной зоны от ул. Пионерской до ул. Солнечной города Новочебоксарска Чувашской Республики |
| 19. | Благоустройство общественного пространства в районе Соборной площади, установка малых архитектурных форм |
| 20. | Въездное кольцо на ул. Советская |
| 21. | Благоустройство общественного пространства около Новочебоксарского медицинского центра по улице Винокурова, д. 68 и д. 70 в городе Новочебоксарске Чувашской Республики |
| 22. | Обустройство детской и спортивной площадки у МКД N 22 по ул. Солнечная города Новочебоксарска Чувашской Республики |
| 23. | Благоустройство территории в районе дома N 9 по ул. Винокурова г. Новочебоксарска Чувашской Республики |

Приложение N 10

к муниципальной программе

"Формирование современной

городской среды на территории

города Новочебоксарска"

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

ТЕРРИТОРИЙ МЕСТ МАССОВОГО ОТДЫХА НАСЕЛЕНИЯ

(ГОРОДСКИХ ПАРКОВ), ПЛАНИРУЕМЫХ К БЛАГОУСТРОЙСТВУ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=693061ABF4CEA082D7D40934C9FCF9B66D53C7425E6B7850ACE2B3F9877B3608174F974381A7636972EE69E5BD2A070DA9C6FB6CCA9955457771084868PAM) администрации г. Новочебоксарска ЧР  от 18.05.2021 N 723) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Адреса | Годы реализации | | | | | | |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | ул. Советская, 46 Ельниковская роща | + | - | - | - | - | - | - |

В ходе реализации Муниципальной программы предусматривается внесение изменений в адресные перечни дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования, планируемых к благоустройству в 2018 - 2024 годах, в соответствии с текущим состоянием территории, обращениями жителей и общественными обсуждениями.