Реализация АИП города Чебоксары на 1 апреля 2023 года

Адресная инвестиционная программа города Чебоксары по состоянию 
на 1 апреля 2023 года исполнена в общей сумме 53,4 млн рублей
(из бюджетов всех уровней), при уточнённом годовом плане 835,9 млн. рублей, что составило 6,4 %.

АИП всего: 53,4 млн рублей, в том числе:

- средства республиканского бюджета – 40,8 млн рублей (10,9 % от плана)

- средства местного бюджета – 12,6 млн рублей (4,9 % от плана).

Объёмы средств в рамках АИП направлены на финансирование мероприятий по разделам:

«Национальная экономика», в том числе на:

- строительство и реконструкцию автомобильных дорог города Чебоксары
в сумме 45,8 млн рублей (17,5 % от плана);

«Жилищно – коммунальное хозяйство», в том числе на:

- на переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в сумме 6,8 млнрублей (16,3%);

- строительство и реконструкцию объектов благоустройства в сумме 
0,1 млн рублей (0,1 % от плана);

Охрана окружающей среды», в том числе на:

- строительство ливневых и очистных сооружений в сумме 0,7 млн рублей (0,4 % от плана);