ПРОЕКТ

Чёваш РеспубликиН

+,м,рле хула

администраций,

# ЙЫШЁНУ

Чувашская Республика

администрация

города ШумерлЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

___________ 2023 =. _________№	           ___________ 2023 г. № _________

+.м.рле хули	      г. Шумерля

Об утверждении муниципальной программы города Шумерли Чувашской Республики «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2021 г. № 161 «Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», Законом Чувашской Республики от 18 октября 2004 г. № 19 «Об организации местного самоуправления в Чувашской Республике», Уставом города Шумерля Чувашской Республики, постановлением администрации города Шумерля от 30 октября 2013 г. № 896 «О Порядке разработки и реализации муниципальных программ города Шумерли Чувашской Республики» и в целях повышения энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов за счет снижения удельных показателей энергоемкости и энергопотребления, создания условий для перевода экономики и бюджетной сферы города на энергосберегающий путь развития, администрация города Шумерля 
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить муниципальную программу города Шумерли Чувашской Республики «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» (далее – муниципальная программа, Программа) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации – начальника Управления градостроительства и городского хозяйства администрации города Шумерля.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации            							     Э.М. Васильев

Егоров А.В.,

2-33-06

СОГЛАСОВАНО:

| Заместитель начальника организационно-правового отдела юрист администрации города Шумерля |  | Д.В. Сотниченко |
| --- | --- | --- |
| Управляющий делами администрации города Шумерля |  | О.В. Краснова |

Приложение

к постановлению администрации

города Шумерля

от __________ 2023 г. № _______

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ГОРОДА ШУМЕРЛИ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ»

# Паспорт

муниципальной программы города Шумерли Чувашской Республики «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | управление градостроительства и городского хозяйства администрации города Шумерля |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | отдел образования, молодежной и социальной политики администрации города Шумерля; отдел культуры администрации города Шумерля; отдел физической культуры, спорта и туризма администрации города Шумерля; отдел земельных и имущественных отношений администрации города Шумерля |
| Участники муниципальной программы | муниципальные учреждения города Шумерля Чувашской Республики (по согласованию); ресурсоснабжающие организации (по согласованию); управляющие компании (по согласованию) |
| Подпрограммы муниципальной программы | отсутствуют |
| Цели муниципальной программы | повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов и уменьшение негативного воздействия на окружающую среду |
| Задачи муниципальной программы | снижение удельного потребления топливно-энергетических ресурсов в бюджетной сфере в сопоставимых условиях с увеличением оснащенности приборами учета; снижение потребления топливно-энергетических ресурсов в жилищном фонде в сопоставимых условиях с увеличением оснащенности приборами учета и увеличением доли энергоэффективного капитального ремонта; энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры, в том числе в части уменьшения потерь энергетических ресурсов при передаче и проведении работ по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества; ведение комплекса организационно - правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга; снижение затрат электрической энергии на уличное освещение путем внедрения энергоэффективных источников освещения; создание благоприятных условий для замещения части потребляемого моторного топлива (бензина и дизельного топлива), используемого транспортными средствами, альтернативными видами моторного топлива. |
| Целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы | к 2036 году планируется достичь следующих целевых индикаторов: - доля потребления муниципальными учреждениями тепловой энергии приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребления тепловой энергии муниципальными учреждениями на территории города Шумерля Чувашской Республики – 100%; - доля потребления муниципальными учреждениями электрической энергии приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребления электрической энергии муниципальными учреждениями на территории города Шумерля Чувашской Республики – 100%; - доля потребления муниципальными учреждениями холодной воды приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребления холодной воды муниципальными учреждениями на территории города Шумерля Чувашской Республики – 100%; - доля потребления муниципальными учреждениями природного газа приобретаемого по приборам учета, в общем объеме потребления природного газа муниципальными учреждениями на территории города Шумерля Чувашской Республики – 100%; - доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета тепловой энергии в общем числе многоквартирных домов, расположенных на территории города Шумерля Чувашской Республики – 100%; - доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета электрической энергии в общем числе многоквартирных домов, расположенных на территории города Шумерля Чувашской Республики – 100%; - доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета холодной воды в общем числе многоквартирных домов, расположенных на территории города Шумерля Чувашской Республики – 100% - доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета электрической энергии в общем числе жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), расположенных на территории города Шумерля Чувашской Республики – 97%; - доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета холодной воды в общем числе жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), расположенных на территории города Шумерля Чувашской Республики – 100%; - удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения муниципальных организаций, находящихся в ведении органов местного самоуправления города Шумерля Чувашской Республики – 0,144 Гкал/м²; - удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения муниципальных организаций, находящихся в ведении органов местного самоуправления города Шумерля Чувашской Республики – 22,301 кВтч/м²; - доля многоквартирных домов, расположенных на территории города Шумерля Чувашской Республики, имеющих класс энергетической эффективности «В» и выше – 20%; - удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах, расположенных на территории города Шумерля Чувашской Республики – 0,071 Гкал/м²; - удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах, расположенных на территории города Шумерля Чувашской Республики – 11,964 кВтч/м²; - удельный расход топлива на отпущенную с коллекторов котельных в тепловую сеть тепловую энергию на территории города Шумерля Чувашской Республики – 156,55 т.у.т./тыс. Гкал; - доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии на территории города Шумерля Чувашской Республики – 28,6%; - доля энергоэффективных источников света в системах уличного освещения на территории города Шумерля Чувашской Республики – 75%; - доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии на территории города Шумерля Чувашской Республики – 16,28%; - количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, зарегистрированных на территории города Шумерля Чувашской Республики – 1 ед. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2023–2035 годы: 1 этап – 2023–2025 годы; 2 этап – 2026–2030 годы; 3 этап – 2031–2035 годы. |
| Объем средств бюджета города Шумерли на финансирование муниципальной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, внебюджетных источников | прогнозируемые объемы финансирования мероприятий Муниципальной программы в 2023–2035 годах составляют 1129429,0 тыс. рублей, в том числе: в 2023 году – 28669,0 тыс. рублей; в 2024 году - 161957,5 тыс. рублей; в 2025 году - 102510,0 тыс. рублей; в 2026 - 2030 году - 341895,0 тыс. рублей; в 2031 - 2035 году – 494397,5 тыс. рублей; из них средства: федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей (0 процента), в том числе: в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году - 0,0 тыс. рублей; в 2025 году - 0,0 тыс. рублей; в 2026 - 2030 году - 0,0 тыс. рублей; в 2031 - 2035 году - 0,0 тыс. рублей; республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,0 тыс. рублей (0 процента), в том числе: в 2023 году - 0,0 тыс. рублей; в 2024 году - 0,0 тыс. рублей; в 2025 году - 0,0 тыс. рублей; в 2026 - 2030 году - 0,0 тыс. рублей; в 2031 - 2035 году - 0,0 тыс. рублей; местных бюджетов – 5000,0 тыс. рублей (0,44 процента), в том числе: в 2023 году –0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; в 2026 - 2030 году – 2500,0 тыс. рублей; в 2031 - 2035 году – 2500,0 тыс. рублей; внебюджетных источников – 1124429,0 тыс. рублей (99,53 процента), в том числе: в 2023 году – 28669,0 тыс. рублей; в 2024 году - 161957,5 тыс. рублей; в 2025 году - 102510,0 тыс. рублей; в 2026 - 2030 году - 339395,0 тыс. рублей; в 2031 - 2035 году - 491897,5 тыс. рублей. Объемы финансирования мероприятий Муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетагорода Шумерля Чувашской Республики |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | формирование действующего механизма управления потреблением топливно-энергетических ресурсов, их учет, экономия, нормирование и лимитирование муниципальными бюджетными организациями всех уровней и сокращение затрат на оплату коммунальных ресурсов; снижение затрат на энергопотребление организаций бюджетной сферы, населения и предприятий города в результате реализации энергосберегающих мероприятий; создание условий для развития рынка товаров и услуг в сфере энергосбережения |

Раздел I. Характеристика текущего состояния в сфере энергосбережения города Шумерля Чувашской Республики, прогноз ее развития

Повышение энергетической эффективности является одним из основных приоритетов внутренней политики Российской Федерации. Энергосбережение как фактор реальной экономии бюджетных расходов приобретает все большую актуальность.

В вопросах энергосбережения сегодня многократно повышается роль и ответственность муниципального уровня власти, поскольку организация энергосбережения в городском округе наиболее сложна из-за высокой концентрации участников, интересов и взаимовлияющих технологий.

Именно на муниципальном уровне предстоит реализовать конкретные энергосберегающие мероприятия, создать повсеместный энергетический учет и планирование как основной инструмент муниципального управления энергосбережением. Сложившуюся практику планирования и отчетности в количественных характеристиках следует дополнить конкретными численно измеряемыми показателями энергоэффективности – удельным потреблением топлива и энергии, уровнем тепловых и электрических потерь и так далее.

Энергосбережение в городе Шумерля Чувашской Республики является актуальным и необходимым условием для нормального функционирования города, так как повышение эффективности использования ТЭР, при постоянном непрекращающимся росте цен на топливо и, соответственно росте стоимости электрической и тепловой энергии позволяет добиться существенной экономии потребляемых ТЭР, снизить загрузку электросетевого оборудования и уменьшить финансовые затраты.

Анализ функционирования хозяйства города показывает, что основные потери ТЭР наблюдаются при транспортировке, распределении и потреблении тепловой и электрической энергии и воды, при оказании жилищно-коммунальных услуг, ведении городского хозяйства.

С учетом указанных обстоятельств, проблема заключается в том, что рост стоимости топливно-энергетических и коммунальных ресурсов может привести к следующим негативным последствиям:

росту затрат предприятий, расположенных на территории города, на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, приводящему к снижению конкурентоспособности и рентабельности их деятельности;

росту стоимости жилищно-коммунальных услуг при ограниченных возможностях населения самостоятельно регулировать объем их потребления и снижению качества жизни населения;

снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление;

опережающему росту затрат на оплату коммунальных ресурсов в расходах на содержание муниципальных бюджетных организаций.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации согласованных действий по повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергии и ресурсов на территории города и прежде всего в муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях.

Раздел II. Приоритеты, цели, задачи, показатели (индикаторы) достижения целей и задач, основные ожидаемые результаты и срок реализации программы

Приоритеты муниципальной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности города Шумерля определены Стратегией социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года, утвержденной Законом Чувашской Республики от 26 ноября 2020 г. № 102, посланием Главы Чувашской Республики Государственному Совету Чувашской Республики на 2023 год.

Основной целью муниципальной программы является повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов и уменьшение негативного воздействия на окружающую среду.

Для достижения цели муниципальной программы предполагается решение следующих задач:

- снижение удельного потребления топливно-энергетических ресурсов в бюджетной сфере в сопоставимых условиях с увеличением оснащенности приборами учета;

- снижение потребления топливно-энергетических ресурсов в жилищном фонде в сопоставимых условиях с увеличением оснащенности приборами учета и увеличением доли энергоэффективного капитального ремонта;

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры, в том числе в части уменьшения потерь энергетических ресурсов при передаче и проведении работ по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества;

- ведение комплекса организационно - правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга;

- снижение затрат электрической энергии на уличное освещение путем внедрения энергоэффективных источников освещения;

- создание благоприятных условий для замещения части потребляемого моторного топлива (бензина и дизельного топлива), используемого транспортными средствами, альтернативными видами моторного топлива.

Состав показателей (индикаторов) муниципальной программы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, и их значениях приведены в приложении № 1 к настоящей муниципальной программе.

Перечень показателей (индикаторов) носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности показателя (достижение максимального значения или насыщения), изменения приоритетов муниципальной политики в сфере развития жилищно-коммунального хозяйства.

Муниципальная программа реализуется в 2023-2035 годах в три этапа:

1 этап - 2023 - 2025 годы;

2 этап - 2026 - 2030 годы;

3 этап - 2031 - 2035 годы.

Реализация мероприятий программы позволит обеспечить:

- формирование действующего механизма управления потреблением топливно-энергетических ресурсов, их учет, экономию, нормирование и лимитирование муниципальными бюджетными организациями и сокращение затрат на оплату коммунальных ресурсов;

снижение затрат на энергопотребление организаций бюджетной сферы, населения и предприятий города в результате реализации энергосберегающих мероприятий.

Раздел III. Обобщенная характеристика реализуемых в составе муниципальной программы подпрограмм (основных мероприятий)

Программные мероприятия представляют собой систему мероприятий, которые сгруппированы по направлениям реализации, скоординированы по срокам и обеспечивают комплексный подход и координацию работ всех участников Программы с целью достижения намеченных результатов.

Комплекс мероприятий направленных на решение поставленных задач и достижения цели Муниципальной программы сгруппирован в 6 основных мероприятий:

Основное мероприятие 1 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в бюджетных учреждениях».

Реализация основного мероприятия направлена на решение задачи снижения удельного потребления топливно-энергетических ресурсов в бюджетной сфере в сопоставимых условиях с увеличением оснащенности приборами учета.

В рамках основного мероприятия планируется обучение специалистов в области энергосбережения и энергетической эффективности, оснащение приборами учета бюджетных учреждений, замена устаревших систем освещения на светодиодные, снижение тепловых потерь через оконные проемы путем их модернизации, применение экономичной водоразборной арматуры, разработка и корректировка программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности бюджетными учреждениями.

Основное мероприятие 2 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в жилищном фонде».

Реализация основного мероприятия направлена на снижение потребления топливно-энергетических ресурсов в жилищном фонде в сопоставимых условиях с увеличением оснащенности приборами учета и увеличением доли энергоэффективного капитального ремонта.

В рамках основного мероприятия планируется оснащение коллективными (общедомовыми) приборами учета многоквартирных домов, в том числе автоматизированными системами и системами диспетчеризации, оснащение индивидуальными приборами учета жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), проведение управляющими организациями энергетических обследований жилищного фонда с последующим размещением на фасадах многоквартирных домов указателей классов их энергетической эффективности, повышение энергетической эффективности системы освещения, проведение энергоэффективного капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, установка оборудования для автоматического освещения в жилищном фонде.

Основное мероприятие 3 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в коммунальной инфраструктуре».

Реализация основного мероприятия направлена на энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры, в том числе в части уменьшения потерь энергетических ресурсов при передаче и проведении работ по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества.

В рамках основного мероприятия планируется выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газо-, тепло- и электроснабжение), организация постановки таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и последующее признание права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества с передачей в управление соответствующей ресурсоснабжающей организации, сокращение потерь электрической, тепловой энергии, холодной и горячей воды при осуществлении регулируемых видов деятельности.

Основное мероприятие 4 «Информационное и правовое обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности».

Реализация основного мероприятия направлена на ведение комплекса организационно - правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга.

В рамках основного мероприятия предусмотрено организационное и нормативно-правовое обеспечение осуществления деятельности подведомственных организаций для возможности организации учета потребляемых топливно-энергетических ресурсов и реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, проведение энергетического мониторинга использования тепловой, электрической энергии, природного газа и воды в муниципальных учреждениях и жилищном фонде, обучение в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, разработка и проведение мероприятий по пропаганде энергосбережения через средства массовой информации, распространение социальной рекламы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, привлечение внебюджетного финансирования.

Основное мероприятие 5 «Увеличение использования энергоэффективных источников наружного освещения».

Реализация основного мероприятия направлена на снижение затрат электрической энергии на уличное освещение путем внедрения энергоэффективных источников освещения.

В рамках основного мероприятия планируется поэтапная замена устаревших источников уличного освещения на энергоэффективные светодиодные.

Основное мероприятие 6 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в транспортном комплексе».

Реализация основного мероприятия направлена на создание благоприятных условий для замещения части потребляемого моторного топлива (бензина и дизельного топлива), используемого транспортными средствами, альтернативными видами моторного топлива.

В рамках основного мероприятия планируются мероприятия по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, альтернативными видами моторного топлива - природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, электрической энергией, иными альтернативными видами моторного топлива с учетом доступности использования, строительство автомобильных станций для зарядки автотранспортных средств с автономным источником электрического питания.

Обобщенная характеристика реализуемых в составе муниципальной программы подпрограмм (основных мероприятий) представлена в приложении № 2 к муниципальной программе.

Раздел IV. Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2023–2035 годах будет осуществляться за счет средств бюджета города Шумерля и внебюджетных источников, и составит 1129429,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2023 году – 28669,0 тыс. рублей;

в 2024 году - 161957,5 тыс. рублей;

в 2025 году - 102510,0 тыс. рублей;

в 2026 - 2030 году - 341895,0 тыс. рублей;

в 2031 - 2035 году – 494397,5 тыс. рублей;

из них средства:

федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей (0 процента), в том числе:

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2024 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2025 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2026 - 2030 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2031 - 2035 году - 0,0 тыс. рублей;

республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,0 тыс. рублей (0 процента), в том числе:

в 2023 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2024 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2025 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2026 - 2030 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2031 - 2035 году - 0,0 тыс. рублей;

местных бюджетов – 5000,0 тыс. рублей (0,44 процента), в том числе:

в 2023 году –0,0 тыс. рублей;

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2026 - 2030 году – 2500,0 тыс. рублей;

в 2031 - 2035 году – 2500,0 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 1124429,0 тыс. рублей (99,53 процента), в том числе:

в 2023 году – 28669,0 тыс. рублей;

в 2024 году - 161957,5 тыс. рублей;

в 2025 году - 102510,0 тыс. рублей;

в 2026 - 2030 году - 339395,0 тыс. рублей;

в 2031 - 2035 году - 491897,5 тыс. рублей.

Объемы финансирования муниципальной программы уточняются при формировании бюджета города Шумерля на очередной финансовый год и плановый период.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы в разрезе главных распорядителей средств бюджета города Шумерля, подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий по годам реализации Программы за счет всех источников финансирования представлено в приложении № 3 к муниципальной программе.

- Приложение № 1 к муниципальной программе города Шумерли Чувашской Республики «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

# Сведения о целевых показателях (индикаторах) Муниципальной программы города Шумерли Чувашской Республики «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

| № п/п | Целевой индикатор (показатель) (наименование) | Единица измерения | Значения целевого индикатора (показателя) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026-2030 г. | 2031-2035 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Доля потребления муниципальными учреждениями тепловой энергии приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребления тепловой энергии муниципальными учреждениями на территории города Шумерля Чувашской Республики | % | 87,8 | 93,9 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Доля потребления муниципальными учреждениями электрической энергии приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребления электрической энергии муниципальными учреждениями на территории города Шумерля Чувашской Республики | % | 83,9 | 92 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Доля потребления муниципальными учреждениями холодной воды приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребления холодной воды муниципальными учреждениями на территории города Шумерля Чувашской Республики | % | 80 | 90,1 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Доля потребления муниципальными учреждениями природного газа приобретаемого по приборам учета, в общем объеме потребления природного газа муниципальными учреждениями на территории города Шумерля Чувашской Республики | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета тепловой энергии в общем числе многоквартирных домов, расположенных на территории города Шумерля Чувашской Республики | % | 96,1 | 96,5 | 96,9 | 97,7 | 100 | 100 |
| 6 | Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета электрической энергии в общем числе многоквартирных домов, расположенных на территории города Шумерля Чувашской Республики | % | 92,8 | 93,5 | 94,2 | 95,7 | 100 | 100 |
| 7 | Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета холодной воды в общем числе многоквартирных домов, расположенных на территории города Шумерля Чувашской Республики | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8 | Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета электрической энергии в общем числе жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), расположенных на территории города Шумерля Чувашской Республики | % | 96,1 | 96,2 | 96,3 | 96,4 | 96,7 | 97 |
| 9 | Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета холодной воды в общем числе жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), расположенных на территории города Шумерля Чувашской Республики | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | Удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения муниципальных организаций, находящихся в ведении органов местного самоуправления города Шумерля Чувашской Республики | Гкал/м² | 0,17 | 0,169 | 0,168 | 0,166 | 0,159 | 0,144 |
| 11 | Удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения муниципальных организаций, находящихся в ведении органов местного самоуправления города Шумерля Чувашской Республики | кВтч/м² | 25,249 | 25,132 | 25,043 | 24,866 | 24,012 | 22,301 |
| 12 | Доля многоквартирных домов, расположенных на территории города Шумерля Чувашской Республики, имеющих класс энергетической эффективности «В» и выше | % | 1 | 1 | 5 | 8 | 10 | 20 |
| 13 | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах, расположенных на территории города Шумерля Чувашской Республики | Гкал/м² | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,077 | 0,075 | 0,071 |
| 14 | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах, расположенных на территории города Шумерля Чувашской Республики | кВтч/м² | 12,821 | 12,821 | 12,803 | 12,76 | 12,515 | 11,964 |
| 15 | Удельный расход топлива на отпущенную с коллекторов котельных в тепловую сеть тепловую энергию на территории города Шумерля Чувашской Республики | т.у.т./тыс. Гкал | 159,72 | 159,72 | 159,57 | 159,18 | 157,86 | 156,55 |
| 16 | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии на территории города Шумерля Чувашской Республики | % | 30,4 | 30,4 | 30,3 | 30,1 | 29,3 | 28,6 |
| 17 | Доля энергоэффективных источников света в системах уличного освещения на территории города Шумерля Чувашской Республики | % | х | х | х | х | 61,6 | 75,0 |
| 18 | Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии на территории города Шумерля Чувашской Республики | % | 16,61 | 16,61 | 16,59 | 16,55 | 16,42 | 16,28 |
| 19 | Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, зарегистрированных на территории города Шумерля Чувашской Республики | ед. | х | х | х | х | х | 1 |

- Приложение № 2 к муниципальной программе города Шумерли Чувашской Республики «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Шумерля Чувашской Республики»

# Обобщенная характеристика реализуемых в составе муниципальной программы города Шумерли Чувашской Республики «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» подпрограмм (основных мероприятий)

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок |  | Соответствие цели муниципальной программы (подпрограммы) | Соответствие задачи муниципальной программы (подпрограммы) | Связь подпрограммы, основного мероприятия с целевыми показателями (индикаторами) муниципальной программы | Связь основного мероприятия с целевыми показателями (индикаторами) подпрограммы муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации подпрограммы, основного мероприятия | окончания реализации подпрограммы, основного мероприятия |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Основное мероприятие 1 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в бюджетных учреждениях» | управление градостроительства и городского хозяйства администрации города Шумерля, отдел образования, молодежной и социальной политики администрации города Шумерля, отдел культуры администрации города Шумерля, муниципальные учреждения города Шумерля Чувашской Республики, Шумерля | 2023 | 2035 | повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов и уменьшение негативного воздействия на окружающую среду | снижение удельного потребления топливно-энергетических ресурсов в бюджетной сфере в сопоставимых условиях с увеличением оснащенности приборами учета | доля потребления муниципальными учреждениями тепловой энергии приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребления тепловой энергии муниципальными учреждениями на территории города Шумерля Чувашской Республики; доля потребления муниципальными учреждениями электрической энергии приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребления электрической энергии муниципальными учреждениями на территории города Шумерля Чувашской Республики; доля потребления муниципальными учреждениями холодной воды приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребления холодной воды муниципальными учреждениями на территории города Шумерля Чувашской Республики; доля потребления муниципальными учреждениями природного газа приобретаемого по приборам учета, в общем объеме потребления природного газа муниципальными учреждениями на территории города Шумерля Чувашской Республики; удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения муниципальных организаций, находящихся в ведении органов местного самоуправления города Шумерля Чувашской Республики; удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения муниципальных организаций, находящихся в ведении органов местного самоуправления города Шумерля Чувашской Республики |  |
| 2 | Основное мероприятие 2 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в жилищном фонде» | управление градостроительства и городского хозяйства администрации города Шумерля, управляющие компании, товарищества собственников жилья и недвижимости | 2023 | 2035 | повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов и уменьшение негативного воздействия на окружающую среду | снижение потребления топливно-энергетических ресурсов в жилищном фонде в сопоставимых условиях с увеличением оснащенности приборами учета и увеличением доли энергоэффективного капитального ремонта | доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета тепловой энергии в общем числе многоквартирных домов, расположенных на территории города Шумерля Чувашской Республики; доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета электрической энергии в общем числе многоквартирных домов, расположенных на территории города Шумерля Чувашской Республики; доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета холодной воды в общем числе многоквартирных домов, расположенных на территории города Шумерля Чувашской Республики; доля многоквартирных домов, расположенных на территории города Шумерля Чувашской Республики, имеющих класс энергетической эффективности "В" и выше; удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах, расположенных на территории города Шумерля Чувашской Республики; удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах, расположенных на территории города Шумерля Чувашской Республики |  |
| 3 | Основное мероприятие 3 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в коммунальной инфраструктуре» | управление градостроительства и городского хозяйства администрации города Шумерля, отдел земельных и имущественных отношений администрации города Шумерля, ресурсоснабжающие организации | 2023 | 2035 | повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов и уменьшение негативного воздействия на окружающую среду | энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры, в том числе в части уменьшения потерь энергетических ресурсов при передаче и проведении работ по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества | удельный расход топлива на отпущенную с коллекторов котельных в тепловую сеть тепловую энергию на территории города Шумерля Чувашской Республики; доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии на территории города Шумерля Чувашской Республики; доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии на территории города Шумерля Чувашской Республики |  |
| 4 | Основное мероприятие 4 «Информационное и правовое обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности» | управление градостроительства и городского хозяйства администрации города Шумерля, управляющие компании, товарищества собственников жилья и недвижимости, ресурсоснабжающие организации, муниципальные учреждения города Шумерля Чувашской Республики | 2023 | 2035 | повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов и уменьшение негативного воздействия на окружающую среду | ведение комплекса организационно - правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга | доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета электрической энергии в общем числе жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), расположенных на территории города Шумерля Чувашской Республики; доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета холодной воды в общем числе жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), расположенных на территории города Шумерля Чувашской Республики |  |
| 5 | Основное мероприятие 5 «Увеличение использования энергоэффективных источников наружного освещения» | управление градостроительства и городского хозяйства администрации города Шумерля | 2027 | 2035 | повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов и уменьшение негативного воздействия на окружающую среду | снижение затрат электрической энергии на уличное освещение путем внедрения энергоэффективных источников освещения | доля энергоэффективных источников света в системах уличного освещения на территории города Шумерля Чувашской Республики |  |
| 6 | Основное мероприятие 6 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в транспортном комплексе» | управление градостроительства и городского хозяйства администрации города Шумерля | 2031 | 2035 | повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов и уменьшение негативного воздействия на окружающую среду | создание благоприятных условий для замещения части потребляемого моторного топлива (бензина и дизельного топлива), используемого транспортными средствами, альтернативными видами моторного топлива | количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, зарегистрированных на территории города Шумерля Чувашской Республики |  |

- Приложение № 3 к муниципальной программе города Шумерли Чувашской Республики «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

# РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ реализации Муниципальной программы города Шумерли Чувашской Республики «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

| Статус | Наименование программы, подпрограммы муниципальной программы (основного мероприятия, мероприятия) | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  | Источники финансирования | Расходы по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | главный распорядитель бюджетных средств | целевая статья расходов |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Программа | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Шумерля Чувашской Республики | управление градостроительства и городского хозяйства администрации города Шумерля, отдел образования, молодежной и социальной политики администрации города Шумерля, отдел культуры администрации города Шумерля, отдел физической культуры, спорта и туризма администрации города Шумерля, отдел земельных и имущественных отношений города Шумерля, муниципальные учреждения города Шумерля Чувашской Республики (по согласованию), ресурсоснабжающие организации (по согласованию), управляющие компании, товарищества собственников жилья и недвижимости (по согласованию) | x | x | всего | 0,0 | 28669,0 | 161957,5 | 102510,0 | 341895,0 | 494397,5 |
|  |  |  | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | x | x | бюджет города Шумерля | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2500,0 | 2500,0 |
|  |  |  | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 28669,0 | 161957,5 | 102510,0 | 339395,0 | 491897,5 |
| Основное мероприятие 1 | Энергосбережение и повышение энергоэффективности в бюджетных учреждениях | управление градостроительства и городского хозяйства администрации города Шумерля, отдел образования, молодежной и социальной политики администрации города Шумерля, отдел культуры администрации города Шумерля, отдел физической культуры, спорта и туризма администрации города Шумерля, отдел земельных и имущественных отношений города Шумерля, муниципальные учреждения города Шумерля Чувашской Республики | х | х | всего | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 500,0 | 500,0 |
|  |  |  | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | x | x | бюджет города Шумерля | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 500,0 | 500,0 |
| Основное мероприятие 2 | Энергосбережение и повышение энергоэффективности в жилищном фонде | управление градостроительства и городского хозяйства администрации города Шумерля, управляющие компании, товарищества собственников жилья и недвижимости | х | х | всего | 0,0 | 28569,0 | 161857,5 | 102410,0 | 338895,0 | 484397,5 |
|  |  |  | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | x | x | бюджет города Шумерля | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 28569,0 | 161857,5 | 102410,0 | 338895,0 | 484397,5 |
| Основное мероприятие 3 | Энергосбережение и повышение энергоэффективности в коммунальной инфраструктуре | управление градостроительства и городского хозяйства администрации города Шумерля, отдел земельных и имущественных отношений администрации города Шумерля, ресурсоснабжающие организации | х | х | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | x | x | бюджет города Шумерля | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4 | Информационное и правовое обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности | управление градостроительства и городского хозяйства администрации города Шумерля, управляющие компании, товарищества собственников жилья и недвижимости, ресурсоснабжающие организации, муниципальные учреждения города Шумерля Чувашской Республикиэнергетической эффективности» Министерства промышленности и энергетики Чувашской Республики | х | х | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | x | x | бюджет города Шумерля | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 5 | Увеличение использования энергоэффективных источников наружного освещения | управление градостроительства и городского хозяйства администрации города Шумерля | х | х | всего | - | - | - | - | 2500,0 | 2500,0 |
|  |  |  | x | x | федеральный бюджет | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | x | x | бюджет города Шумерля | - | - | - | - | 2500,0 | 2500,0 |
|  |  |  | x | x | внебюджетные источники | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 6 | Энергосбережение и повышение энергоэффективности в транспортном комплексе | управление градостроительства и городского хозяйства администрации города Шумерля | х | х | всего | - | - | - | - | - | 7000,0 |
|  |  |  | x | x | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | 0,0 |
|  |  |  | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | - | - | - | - | - | 0,0 |
|  |  |  | x | x | бюджет города Шумерля | - | - | - | - | - | 0,0 |
|  |  |  | x | x | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | 7000,0 |