| Чăваш Республикин КАНАШ ХУЛА АДМИНИСТРАЦИЙЕ ЙЫШАНУ _______ № ______ Канаш хули |  | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КАНАШ Чувашской Республики ПОСТАНОВЛЕНИЕ _______ № _______ г. Канаш |
| --- | --- | --- |

- Об утверждении краткосрочного муниципального плана реализации Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Канаш Чувашской Республики, на 2024- 2026 годы

- В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 марта 2014 г. № 77 «Об утверждении Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, на 2014-2043 годы и Порядка разработки и утверждения краткосрочных республиканского и муниципальных планов реализации Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, на 2014-2043 годы», Администрация города Канаш Чувашской Республики постановляет:

- 1. Утвердить прилагаемый краткосрочный муниципальный план реализации Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Канаш Чувашской Республики, на 2024- 2026 годы.

- 2. Отделу информатизации опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации города Канаш.

- 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы – начальника отдела ЖКХ администрации города Канаш Чувашской Республики Козлова Е.А.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его со дня официального опубликования.

Глава администрации города						          В.Н. Михайлов

Приложение к постановлению

администрации города Канаш Чувашской Республики

Утвержден постановлением администрации города Канаш

Чувашской Республики

от ________________________№ _________

П Е Р Е Ч Е Н Ь
многоквартирных домов, расположенных на территории г. Канаш Чувашской Республики,

в отношении которых в 2024–2026 годах планируется проведение капитального ремонта общего имущества

| № пп | Адрес многоквартирного дома |  | Год |  | Мате- риал стен | Коли-чество этажей в много- квар- тир- ном доме | Коли-чество подъез- дов в много- квар- тир- ном доме | Общая площадь многоквар-тирного дома | Площадь помещений в многоквартирном доме |  | Количество жителей, зарегистри-рованных в многоквартир- ном доме, на дату утверждения Республикан-ской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартир- ных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, на 2014– 2043 годы | Вид ремонта общего имущества в много- квартирном доме | Стоимость капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  | Удельная стоимость капиталь- ного ремонта одного квадратного метра общей площади помещений в многоквартир-ном доме | Предель- ная стоимость проведения капиталь- ного ремонта одного квадрат- ного метра общей площади помещений в много-квартир- ном доме | Способ формиро- вания фонда капиталь- ного ремонта |  | Мини- маль- ный раз- мер фонда капи- таль- ного ремон- та (для домов, выбрав- ших спец- счет) | Год проведения капиталь-ного ремонта общего имущества в много-квартирных домах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ввода в экс- плуата- цию мно- гоквар- тирного дома | завер-шения послед-него капи- таль- ного ремон- та в много- квартир- ном доме |  |  |  |  | всего | в том числе жилых помещений, находящих- ся в соб- ственности граждан |  |  | всего | за счет средств государствен- ной корпора- ции – Фонда содействия реформирова-нию жилищ- но-комму- нального хозяйства | за счет средств государственной и муниципальной поддержки |  | за счет средств собствен- ников помещений в многоквар-тирном доме |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств республи-канского бюджета Чувашской Респуб- лики | за счет средств местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | кв. метров | кв. метров | кв. метров | чел. |  | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей/кв. м | рублей/кв. м |  |  | рублей |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  | 21 | 22 |
|  |  | г Канаш |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Канаш, мкр. Восточный, д. 16 |  | 1986 |  | кирпич | 5 | 4 | 3 249,07 | 3 249,07 | 2 538,77 | 95 | ремонт крыши | 5 443 126,00 |  |  |  | 5 443 126,00 | 1 675,29 | 20 169,39 | на спец счете |  | 7,38 | 2024 |
| 2 | г. Канаш, мкр. Восточный, д. 25 |  | 1984 |  | кирпич | 5 | 8 | 5 162,73 | 5 162,73 | 3 043,03 | 247 | ремонт крыши | 13 103 137,50 |  |  |  | 13 103 137,50 | 2 538,02 | 20 169,39 | на спец счете |  | 7,38 | 2024 |
| 3 | г. Канаш, мкр. Восточный, д. 33 |  | 1987 |  | кирпич | 5 | 6 | 3 415,35 | 3 415,35 | 2 190,57 | 158 | ремонт крыши | 5 910 200,00 |  |  |  | 5 910 200,00 | 1 730,48 | 20 169,39 | на спец счете |  | 7,38 | 2024 |
| 4 | г. Канаш, мкр. Восточный, д. 34 |  | 1986 |  | панель | 5 | 4 | 4 515,77 | 4 515,77 | 2 438,53 | 200 | ремонт крыши | 13 286 692,00 |  |  |  | 13 286 692,00 | 2 942,29 | 20 169,39 | на спец счете |  | 7,38 | 2024 |
| 5 | г. Канаш, просп. Ленина, д. 25 |  | 1965 |  | кирпич | 4 | 3 | 1 964,97 | 1 964,97 | 1 882,10 | 86 | ремонт системы теплоснабжения, ремонт системы водоотведения, | 4 778 807,04 |  |  |  | 4 778 807,04 | 2 432,00 | 20 169,39 | на счете рег. оператора |  | 7,38 | 2024 |
| 6 | г. Канаш, просп. Ленина, д. 33 |  | 1940 | 2020 | кирпич | 4 | 7 | 4 612,33 | 4 495,08 | 3 835,53 | 117 | ремонт системы электроснабжения, системы газоснабжения, ремонт крыши | 18 372 649,50 |  |  |  | 18 372 649,50 | 4 087,28 | 20 169,39 | на счете рег. оператора |  | 7,38 | 2024 |
| 7 | г. Канаш, просп. Ленина, д. 35 |  | 1938 |  | кирпич | 4 | 3 | 1 687,22 | 1 687,22 | 1 616,55 | 60 | ремонт системы газоснабжения, ремонт крыши | 6 531 548,09 |  |  |  | 6 531 548,09 | 3 871,19 | 20 169,39 | на счете рег. оператора |  | 7,38 | 2024 |
| 8 | г. Канаш, просп. Ленина, д. 37 |  | 1937 | 2022 | кирпич | 4 | 3 | 1 700,85 | 1 700,85 | 1 131,19 | 67 | ремонт системы газоснабжения | 902 641,10 |  |  |  | 902 641,10 | 530,70 | 20 169,39 | на счете рег. оператора |  | 7,38 | 2024 |
| 9 | г. Канаш, просп. Ленина, д. 59 |  | 1952 | 2018 | шлакоблок | 2 | 1 | 529,50 | 529,50 | 508,27 | 34 | ремонт системы холодного водоснабжения, системы водоотведения | 542 525,70 |  |  |  | 542 525,70 | 1 024,60 | 20 169,39 | на счете рег. оператора |  | 7,38 | 2024 |
| 10 | г. Канаш, ул. 30 лет Победы, д. 96 |  | 1962 |  | шлакоблок | 2 | 1 | 292,70 | 270,70 | 189,10 | 18 | ремонт системы электроснабже- ния, ремонт крыши | 2 066 381,70 |  |  |  | 2 066 381,70 | 7 633,48 | 20 169,39 | на счете рег. оператора |  | 7,38 | 2024 |
| 11 | г. Канаш, ул. Куйбышева, д. 17 |  | 1986 |  | панель | 5 | 3 | 3 257,71 | 3 257,71 | 1 840,43 | 140 | ремонт крыши | 5 143 440,00 |  |  |  | 5 143 440,00 | 1 578,85 | 20 169,39 | на спец счете |  | 7,38 | 2024 |
| 12 | г. Канаш, ул. Куйбышева, д. 19 |  | 1985 |  | панель | 5 | 3 | 3 267,99 | 3 267,99 | 1852.92 | 146 | ремонт крыши | 5 552 514,00 |  |  |  | 5 552 514,00 | 1 699,06 | 20 169,39 | на счете рег. оператора |  | 7,38 | 2024 |
| 13 | г. Канаш, ул. Л. Толстого, д. 15 |  | 1987 |  | кирпич | 2 | 3 | 848,20 | 848,20 | 505,30 | 44 | ремонт крыши | 3 712 000,00 |  |  |  | 3 712 000,00 | 4 376,33 | 20 169,39 | на счете рег. оператора |  | 7,38 | 2024 |
| 14 | г. Канаш, ул. Машиностроителей, д. 11 |  | 1983 |  | панель | 5 | 4 | 3 290,65 | 3 024,50 | 2 631,40 | 135 | ремонт крыши | 4 350 000,00 |  |  |  | 4 350 000,00 | 1 438,25 | 20 169,39 | на счете рег. оператора |  | 7,38 | 2024 |
| 15 | г. Канаш, ул. Машиностроителей, д. 12 |  | 1982 |  | панель | 5 | 4 | 3 305,18 | 3 015,50 | 2 623,90 | 162 | ремонт крыши | 4 350 000,00 |  |  |  | 4 350 000,00 | 1 442,55 | 20 169,39 | на счете рег. оператора |  | 7,38 | 2024 |
| 16 | г. Канаш, ул. Машиностроителей, д. 13 |  | 1983 |  | кирпич | 5 | 2 | 3 527,00 | 3 483,06 | 2 187,22 | 205 | ремонт крыши | 4 715 400,00 |  |  |  | 4 715 400,00 | 1 353,81 | 20 169,39 | на счете рег. оператора |  | 7,38 | 2024 |
| 17 | г. Канаш, ул. Машиностроителей, д. 14 |  | 1983 |  | кирпич | 5 | 2 | 4 119,50 | 3 763,80 |  | 103 | ремонт системы электроснабжения, ремонт крыши | 10 605 165,50 |  |  |  | 10 605 165,50 | 2 817,68 | 20 169,39 | на счете рег. оператора |  | 7,38 | 2024 |
| 18 | г. Канаш, ул. Машиностроителей, д. 15 |  | 1984 | 2022 | панель | 5 | 3 | 3254,64 | 3221,64 | 1815,07 | 143 | ремонт крыши | 5 112 120,00 |  |  |  | 5 112 120,00 | 1 586,81 | 20 169,39 | на спец счете |  | 7,38 | 2024 |
| 19 | г. Канаш, ул. Машиностроителей, д. 17 |  | 1983 |  | панель | 5 | 4 | 3 028,17 | 3 028,17 | 1 699,25 | 141 | ремонт крыши | 4 674 800,00 |  |  |  | 4 674 800,00 | 1 543,77 | 20 169,39 | на счете рег. оператора |  | 7,38 | 2024 |
| 20 | г. Канаш, ул. Машиностроителей, д. 19 |  | 1982 |  | панель | 5 | 4 | 3 017,97 | 3 017,97 | 1 698,58 | 132 | ремонт крыши | 4 663 780,00 |  |  |  | 4 663 780,00 | 1 545,34 | 20 169,39 | на счете рег. оператора |  | 7,38 | 2024 |
| 21 | г. Канаш, ул. Машиностроителей, д. 2 |  | 1987 |  | панель | 9 | 1 | 1 949,22 | 1 949,22 | 1 147,07 | 92 | ремонт крыши | 1 746 960,00 |  |  |  | 1 746 960,00 | 896,24 | 20 169,39 | на счете рег. оператора |  | 8,00 | 2024 |
| 22 | г. Канаш, ул. Пушкина, д. 23 |  | 1962 | 2020 | кирпич | 4 | 2 | 1 232,00 | 1 159,55 | 802,00 | 63 | ремонт системы электроснабжения | 1 366 288,00 |  |  |  | 1 366 288,00 | 1 178,29 | 20 169,39 | на счете рег. оператора |  | 7,38 | 2024 |
| 23 | г. Канаш, ул. Пушкина, д. 25 |  | 1962 |  | кирпич | 4 | 2 | 1 280,86 | 1 280,86 | 831,53 | 53 | ремонт системы холодного водоснабжения, системы водоотведения, системы электроснабжения, системы теплоснабжения | 5 262 541,40 |  |  |  | 5 262 541,40 | 4 108,60 | 20 169,39 | на счете рег. оператора |  | 7,38 | 2024 |
| 24 | г. Канаш, ул. Пушкина, д. 28 |  | 1953 |  | шлакоблок | 2 | 1 | 360,09 | 360,09 | 237,67 | 15 | ремонт системы газоснабжения | 191 099,76 |  |  |  | 191 099,76 | 530,70 | 20 169,39 | на счете рег. оператора |  | 7,38 | 2024 |
| 25 | г. Канаш, ул. Пушкина, д. 31 |  | 1983 |  | кирпич | 5 | 4 | 3 374,49 | 3 374,49 | 2 910,63 | 136 | ремонт крыши | 6 759 753,21 |  |  |  | 6 759 753,21 | 2 003,19 | 20 169,39 | на счете рег. оператора |  | 7,38 | 2024 |
| 26 | г. Канаш, ул. Пушкина, д. 38 |  | 1950 | 2014 | кирпич | 2 | 2 | 476,47 | 476,46 | 323,64 | 21 | ремонт системы газоснабжения | 252 862,63 |  |  |  | 252 862,63 | 530,71 | 20 169,39 | на счете рег. оператора |  | 7,38 | 2024 |
| 27 | г. Канаш, ул. Пушкина, д. 40 |  | 1951 | 2017 | кирпич | 2 | 2 | 476,47 | 476,46 | 322.97 | 17 | ремонт системы газоснабжения | 252 862,63 |  |  |  | 252 862,63 | 530,71 | 20 169,39 | на счете рег. оператора |  | 7,38 | 2024 |
| 28 | г. Канаш, ул. Пушкина, д. 44 |  | 1951 | 2 018 | кирпич | 2 | 1 | 363,07 | 363,07 | 242,77 | 11 | ремонт системы газоснабжения | 192 681,25 |  |  |  | 192 681,25 | 530,70 | 20 169,39 | на счете рег. оператора |  | 7,38 | 2024 |
| 29 | г. Канаш, ул. Пушкина, д. 46 |  | 1953 | 2018 | кирпич | 2 | 1 | 360,54 | 360,54 | 240,16 | 17 | ремонт системы газоснабжения | 191 338,58 |  |  |  | 191 338,58 | 530,70 | 20 169,39 | на счете рег. оператора |  | 7,38 | 2024 |
| 30 | г. Канаш, ул. Пушкина, д. 48 |  | 1951 | 2017 | кирпич | 3 | 3 | 1 062,30 | 1 062,30 | 579,50 | 35 | ремонт системы газоснабжения | 563 762,61 |  |  |  | 563 762,61 | 530,70 | 20 169,39 | на счете рег. оператора |  | 7,38 | 2024 |
| 31 | г. Канаш, ул. Пушкина, д. 50 |  | 1952 |  | кирпич | 2 | 2 | 850,40 | 850,40 | 771,40 | 33 | ремонт системы газоснабжения | 451 307,28 |  |  |  | 451 307,28 | 530,70 | 20 169,39 | на счете рег. оператора |  | 7,38 | 2024 |
| 32 | г. Канаш, ул. Пушкина, д. 52 |  | 1953 | 2017 | кирпич | 2 | 1 | 363,26 | 363,26 | 237,93 | 16 | ремонт системы газоснабжения | 192 782,08 |  |  |  | 192 782,08 | 530,70 | 20 169,39 | на счете рег. оператора |  | 7,38 | 2024 |
| 33 | г. Канаш, ул. Пушкина, д. 56 |  | 1953 | 2018 | кирпич | 2 | 3 | 1 352,09 | 1 352,09 |  | 55 | ремонт системы газоснабжения | 717 554,16 |  |  |  | 717 554,16 | 530,70 | 20 169,39 | на счете рег. оператора |  | 7,38 | 2024 |
| 34 | г. Канаш, ул. Свободы, д. 28 |  | 1984 | 2018 | панель | 5 | 3 | 3 722,62 | 3 722,62 | 3 301,60 | 120 | ремонт крыши | 5 181 720,00 |  |  |  | 5 181 720,00 | 1 391,96 | 20 169,39 | на спец счете |  | 7,38 | 2024 |
| 35 | г. Канаш, ул. Фрунзе, д. 1 |  | 1964 |  | кирпич | 4 | 3 | 1 944,91 | 1 944,91 | 1 800,80 | 96 | ремонт крыши | 4 060 000,00 |  |  |  | 4 060 000,00 | 2 087,50 | 20 169,39 | на счете рег. оператора |  | 7,38 | 2024 |
| 36 | г. Канаш, ул. Фрунзе, д. 19 |  | 1973 |  | кирпич | 5 | 2 | 3 780,65 | 3 780,65 | 2 163,00 | 129 | ремонт крыши | 6 018 660,00 |  |  |  | 6 018 660,00 | 1 591,96 | 20 169,39 | на счете рег. оператора |  | 7,38 | 2024 |
| 37 | г. Канаш, ул. Южная, д. 8 |  | 1956 | 2019 | кирпич | 2 | 1 | 252,16 | 252,16 | 181,33 | 8 | ремонт системы водоотведения | 115 237,12 |  |  |  | 115 237,12 | 457,00 | 20 169,39 | на счете рег. оператора |  | 7,38 | 2024 |
| 38 | г. Канаш, ул.Машиностроителей, д. 1 |  | 1987 |  | панель | 9 | 2 | 3 797,31 | 3 797,31 | 2 285,10 | 164 | ремонт, замена, модерни-зация лифтов, ремонт лифто-вых шахт, машин-ных и блочных помеще-ний | 5 331 412,00 |  | 2 665 706,00 | 1 865 994,20 | 799 711,80 | 1404,00 | 22041,12 | на счете рег. оператора |  | 7,38 | 2024 |
| 39 | г. Канаш, ул.Машиностроителей, д. 2 |  | 1987 |  | панель | 9 | 1 | 1 936,26 | 1 936,26 | 1 147,07 | 83 | ремонт, замена, модерни-зация лифтов, ремонт лифто-вых шахт, машин-ных и блочных помеще-ний | 2 665 706,00 |  | 1 332 853,00 | 932 997,10 | 399 855,90 | 1376,73 | 22041,12 | на счете рег. оператора |  | 7,38 | 2024 |
| 40 | г. Канаш, ул. 30 лет Победы, д. 32 А |  | 1997 |  | кирпич | 5 | 1 | 2 302,59 | 1 666,98 | 865,43 | 52 | ремонт, замена, модерни-зация лифтов, ремонт лифто-вых шахт, машин-ных и блочных помеще-ний | 2 665 706,00 |  | 1 332 853,00 | 932 997,10 | 399 855,90 | 1599,12 | 22041,12 | на счете рег. оператора |  | 7,38 | 2024 |
|  | Итого: 40 домов |  |  |  |  |  |  | 85 778,46 | 83 975,66 | 52 447,02 | 3649 |  | 167 997 162,84 |  | 5 331 412,00 | 3 731 988,40 | 158 933 762,44 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Канаш, мкр. Восточный, д. 29 |  | 1988 |  | кирпич | 5 | 8 | 4652,35 | 4652,35 | 2939,44 | 243 | ремонт крыши | 11 576 937,12 |  |  |  | 11 576 937,12 | 2 488,41 | 20 169,39 | на спец счете |  | 7,38 | 2025 |
| 2 | г. Канаш, мкр. Восточный, д. 32 |  | 1987 |  | панель | 5 | 2 | 2 291,32 | 2 291,32 | 1 273,78 | 97 | ремонт крыши | 6 952 956,00 |  |  |  | 6 952 956,00 | 3 034,48 | 20 169,39 | на спец счете |  | 7,38 | 2025 |
| 3 | г. Канаш, пер. Б. Хмельницкого, д. 13 |  | 1966 |  | кирпич | 5 | 4 | 3 158,05 | 3 158,05 | 3147.00 | 88 | ремонт системы холодного водоснабжения, системы теплоснабжения, ремонт крыши | 15 953 020,13 |  |  |  | 15 953 020,13 | 5 051,54 | 20 169,39 | на счете рег. оператора |  | 7,38 | 2025 |
| 4 | г. Канаш, просп. Ленина, д. 17 |  | 1966 |  | кирпич | 5 | 3 | 2 469,86 | 2 469,86 | 2 469,86 | 91 | ремонт системы холодного водоснабжения, системы теплоснабжения | 6 279 866,04 |  |  |  | 6 279 866,04 | 2 542,60 | 20 169,39 | на счете рег. оператора |  | 7,38 | 2025 |
| 5 | г. Канаш, просп. Ленина, д. 31 |  | 1957 | 2016 | кирпич | 4 | 4 | 3954,39 | 3649,00 | 2220,86 | 103 | ремонт системы газоснабжения | 2 098 594,77 |  |  |  | 2 098 594,77 | 575,12 | 20 169,39 | на счете рег. оператора |  | 7,38 | 2025 |
| 6 | г. Канаш, просп. Ленина, д. 52 |  | 1956 |  | шлакоблок | 2 | 1 | 254,77 | 254,77 | 183,42 | 10 | ремонт системы водоотведения | 116 429,89 |  |  |  | 116 429,89 | 457,00 | 20 169,39 | на счете рег. оператора |  | 7,38 | 2025 |
| 7 | г. Канаш, ул. К. Маркса, д. 10 |  | 1955 |  | кирпич | 3 | 3 | 1 851,41 | 1 851,41 | 1 742,14 | 45 | ремонт системы газоснабжения | 982 543,29 |  |  |  | 982 543,29 | 530,70 | 20 169,39 | на счете рег. оператора |  | 7,38 | 2025 |
| 8 | г. Канаш, ул. К. Маркса, д. 8 |  | 1955 |  | кирпич | 3 | 3 | 1 820,58 | 1 820,58 | 1 693,50 | 44 | ремонт системы газоснабжения | 966 181,81 |  |  |  | 966 181,81 | 530,70 | 20 169,39 | на счете рег. оператора |  | 7,38 | 2025 |
| 9 | г. Канаш, ул. К. Маркса, д. 9 |  | 1955 | 2017 | кирпич | 3 | 3 | 2 302,18 | 1 492,62 | 1 023,30 | 37 | ремонт системы теплоснабжения, газоснабжения | 5 768 572,43 |  |  |  | 5 768 572,43 | 3 864,73 | 20 169,39 | на счете рег. оператора |  | 7,38 | 2025 |
| 10 | г. Канаш, ул. Кооперативная, д. 1 |  | 1988 |  | кирпич | 5 | 8 | 6099,16 | 5844,36 | 5844,36 | 224 | ремонт крыши | 10 596 600,00 |  |  |  | 10 596 600,00 | 1 813,13 | 20 169,39 | на счете рег. оператора |  | 7,38 | 2025 |
| 11 | г. Канаш, ул. Кооперативная, д. 4 |  | 1987 |  | панель | 5 | 4 | 4 328,35 | 4 328,35 | 4 271,30 | 90 | ремонт крыши | 6 799 920,00 |  |  |  | 6 799 920,00 | 1 571,02 | 20 169,39 | на спец счете |  | 7,38 | 2025 |
| 12 | г. Канаш, ул. Кооперативная, д. 8 |  | 1988 |  | панель | 5 | 1 | 2 434,20 | 2 434,20 | 2 044,00 | 127 | ремонт крыши | 3 514 800,00 |  |  |  | 3 514 800,00 | 1 443,92 | 20 169,39 | на счете рег. оператора |  | 7,38 | 2025 |
| 13 | г. Канаш, ул. Московская, д. 6 |  | 1954 |  | кирпич | 2 | 1 | 844,50 | 844,50 | 484,64 | 26 | ремонт системы холодного водоснабжения, системы теплоснабжения, системы водоотведения, ремонт крыши газоснабжение | 8 943 542,35 |  |  |  | 8 943 542,35 | 10 590,34 | 20 169,39 | на счете рег. оператора |  | 7,38 | 2025 |
| 14 | г. Канаш, ул. Промогородная, д. 28 |  | 1969 |  | кирпич | 1 | 2 | 505,67 | 505,67 | 360,53 | 30 | ремонт системы холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, ремонт крыши | 3 364 574,93 |  |  |  | 3 364 574,94 | 6 653,70 | 20 169,39 | на счете рег. оператора |  | 7,38 | 2025 |
| 15 | г. Канаш, ул. Пушкина, д. 30 |  | 1955 | 2017 | кирпич | 3 | 3 | 2 049,50 | 1 265,57 | 1 155,12 | 55 | ремонт системы газоснабжения | 1 087 669,65 |  |  |  | 1 087 669,65 | 859,43 | 20 169,39 | на счете рег. оператора |  | 7,38 | 2025 |
| 16 | г. Канаш, ул. Пушкина, д. 32 |  | 1955 | 2018 | кирпич | 3 | 3 | 1 993,60 | 1 908,83 | 1 241,60 | 59 | ремонт системы газоснабжения | 1 058 003,52 |  |  |  | 1 058 003,52 | 554,27 | 20 169,39 | на счете рег. оператора |  | 7,38 | 2025 |
| 17 | г. Канаш, ул. Пушкина, д. 34 |  | 1956 | 2015 | кирпич | 2 | 2 | 893 | 893 | 556,64 | 17 | ремонт системы газоснабжения | 473 915,10 |  |  |  | 473 915,10 | 530,70 | 20 169,39 | на счете рег. оператора |  | 7,38 | 2025 |
| 18 | г. Канаш, ул. Пушкина, д. 42 |  | 1955 | 2018 | кирпич | 2 | 3 | 1 381,69 | 1 381,69 | 806,65 | 34 | ремонт системы водоот-ведения,ремонт системы газоснабжения | 1 364 695,21 |  |  |  | 1 364 695,21 | 987,70 | 20 169,39 | на счете рег. оператора |  | 7,38 | 2025 |
| 19 | г. Канаш, ул. Пушкина, д. 54 |  | 1954 | 2017 | кирпич | 2 | 1 | 352,38 | 352,38 | 231,18 | 25 | ремонт системы водоотведения,ремонт системы газоснабжения | 348 045,73 |  |  |  | 348 045,73 | 987,70 | 20 169,39 | на счете рег. оператора |  | 7,38 | 2025 |
| 20 | г. Канаш, ул. Репина, д. 14 |  | 1990 |  | панель | 5 | 3 | 3 385,49 | 3 385,49 | 1 926,39 | 130 | ремонт крыши | 5 262 630,00 |  |  |  | 5 262 630,00 | 1 554,47 | 20 169,39 | на счете рег. оператора |  | 7,38 | 2025 |
| 21 | г. Канаш, ул. Репина, д. 15 |  | 1990 |  | панель | 5 | 4 | 3 379,11 | 3 379,11 | 2 040,71 | 153 | ремонт крыши | 8 876 784,00 |  |  |  | 8 876 784,00 | 2 626,96 | 20 169,39 | на счете рег. оператора |  | 7,38 | 2025 |
| 22 | г. Канаш, ул. Репина, д. 16 |  | 1989 |  | панель | 5 | 2 | 2195,24 | 2195,24 | 1257,95 | 102 | ремонт крыши | 3 433 600,00 |  |  |  | 3 433 600,00 | 1 564,11 | 20 169,39 | на счете рег. оператора |  | 7,38 | 2025 |
| 23 | г. Канаш, ул. Репина, д. 17 |  | 1988 |  | панель | 5 | 4 | 4 337,59 | 4 337,59 | 2 487,00 | 180 | ремонт крыши | 6 803 400,00 |  |  |  | 6 803 400,00 | 1 568,47 | 20 169,39 | на счете рег. оператора |  | 7,38 | 2025 |
| 24 | г. Канаш, ул. Репина, д. 18 |  | 1990 |  | панель | 5 | 3 | 3 443,59 | 3 443,59 | 2 118,48 | 124 | ремонт крыши | 8 005 630,00 |  |  |  | 8 005 630,00 | 2 324,79 | 20 169,39 | на спец счете |  | 7,38 | 2025 |
| 25 | г. Канаш, ул. Свободы, д. 32 |  | 1967 |  | кирпич | 4 | 3 | 2 019,33 | 2 019,33 | 1 871,43 | 60 | ремонт системы холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, системы теплоснабжения, системы водоотведения | 7 252 625,63 |  |  |  | 7 252 625,63 | 3 591,60 | 20 169,39 | на счете рег. оператора |  | 7,38 | 2025 |
| 26 | г. Канаш, ул. Свободы, д. 34 |  | 1988 |  | кирпич | 5 | 6 | 4 138,90 | 3 839,50 | 2298,41 | 223 | ремонт крыши | 9 326 400,00 |  |  |  | 9 326 400,00 | 2 429,07 | 20 169,39 | на счете рег. оператора |  | 7,38 | 2025 |
| 27 | г. Канаш, ул. Фрунзе, д. 13 |  | 1970 |  | кирпич | 5 | 4 | 3 472,72 | 3 472,72 | 2 514,72 | 112 | ремонт крыши | 5 060 442,00 |  |  |  | 5 060 442,00 | 1 457,20 | 20 169,39 | на счете рег. оператора |  | 7,38 | 2025 |
| 28 | г. Канаш, ул. Фрунзе, д. 17 |  | 1969 |  | кирпич | 5 | 1 | 1 868,40 | 1 868,40 | 1 299,80 | 129 | ремонт системы холодного водоснабжения,системы теплоснабжения, системы водоотведения | 5 604 452,64 |  |  |  | 5 604 452,64 | 2 999,60 | 20 169,39 | на счете рег. оператора |  | 7,38 | 2025 |
|  | Итого: 28 домов |  |  |  |  |  |  | 54 083,19 | 52 105,53 | 33 239,55 | 2193 |  | 147 872 832,23 |  |  |  | 147 872 832,24 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Канаш, просп. Ленина, д. 83 |  | 1958 | 2018 | шлакоблок | 2 | 1 | 254,15 | 254,15 | 183,40 | 16 | ремонт системы холодного водоснабжения, системы водоотведения | 260 402,09 |  |  |  | 260 402,09 | 1 024,60 | 20 169,39 | на счете рег. оператора |  | 7,38 | 2026 |
| 2 | г. Канаш, ул. Фрунзе, д. 13 |  | 1970 |  | кирпич | 5 | 4 | 3 472,72 | 3 472,72 | 2 514,72 | 112 | ремонт системы холодного водоснабжения,ремонт системы теплоснабжения | 8 829 737,87 |  |  |  | 8 829 737,87 | 2 542,60 | 20 169,39 | на счете рег. оператора |  | 7,38 | 2026 |
| 3 | г. Канаш, ул. Фрунзе, д. 19 |  | 1973 |  | кирпич | 5 | 2 | 3 780,65 | 3 780,65 | 2 163,00 | 129 | ремонт системы холодного водоснабжения,ремонт системы теплоснабжения | 9 612 680,69 |  |  |  | 9 612 680,69 | 2 542,60 | 20 169,39 | на счете рег. оператора |  | 7,38 | 2026 |
| 4 | г. Канаш, ул. Трудовая, д. 7 |  | 1974 | 2021 | кирпич | 5 | 1 | 3 812,04 | 3 812,04 | 2 239,96 | 223 | ремонт системы горячего водоснабжения, системы теплоснабжения, системы водоотведения | 11 527 608,96 |  |  |  | 11 527 608,96 | 3 024,00 | 20 169,39 | на счете рег. оператора |  | 7,38 | 2026 |
| 5 | г. Канаш, просп. Ленина, д. 31 |  | 1957 | 2016 | кирпич | 4 | 4 | 3 954,00 | 3 649,00 | 2 220,86 | 103 | ремонт системы теплоснабжения,ремонт крыши | 24 094 636,00 |  |  |  | 24 094 636,00 | 6 603,08 | 20 169,39 | на счете рег. оператора |  | 7,38 | 2026 |
| 6 | г. Канаш, просп. Ленина, д. 5 |  | 1960 | 2019 | кирпич | 4 | 4 | 2 304,79 | 2 304,79 | 1 510,37 | 83 | ремонт системы теплоснабжения | 4 551 960,25 |  |  |  | 4 551 960,25 | 1 975,00 | 20 169,39 | на счете рег. оператора |  | 7,38 | 2026 |
| 7 | г. Канаш, ул. К. Маркса, д. 7 |  | 1960 | 2019 | кирпич | 3 | 3 | 789,58 | 789,58 | 512,97 | 48 | ремонт системы теплоснабжения | 1 559 420,50 |  |  |  | 1 559 420,50 | 1 975,00 | 20 169,39 | на счете рег. оператора |  | 7,38 | 2026 |
| 8 | г. Канаш, просп. Ленина, д. 54 |  | 1957 |  | шлакоблок | 2 | 1 | 253,08 | 253,08 | 183,12 | 19 | ремонт системы водоотведения, ремонт крыши | 2 353 695,56 |  |  |  | 2 353 695,56 | 9 300,20 | 20 169,39 | на счете рег. оператора |  | 7,38 | 2026 |
| 9 | г. Канаш, просп. Ленина, д. 87 |  | 1959 | 2019 | шлакоблок | 2 | 1 | 262,55 | 262,55 | 193,14 | 12 | ремонт системы водоотведения | 119 985,35 |  |  |  | 119 985,35 | 457,00 | 20 169,39 | на счете рег. оператора |  | 7,38 | 2026 |
| 10 | г. Канаш, ул. Разина, д. 3 |  | 1957 |  | кирпич | 3 | 3 | 1 075,12 | 1 075,12 | 663,27 | 45 | ремонт системы водоотведения, системы газоснабжения | 1 061 896,02 |  |  |  | 1 061 896,02 | 987,70 | 20 169,39 | на счете рег. оператора |  | 7,38 | 2026 |
| 11 | г. Канаш, ул. Разина, д. 9 |  | 1957 |  | кирпич | 3 | 2 | 924,66 | 924,66 | 587,40 | 34 | ремонт системы водоотведения, системы газоснабжения | 913 286,68 |  |  |  | 913 286,68 | 987,70 | 20 169,39 | на счете рег. оператора |  | 7,38 | 2026 |
| 12 | г. Канаш, ул. Московская, д. 10 |  | 1957 | 2018 | кирпич | 3 | 3 | 1717,7 | 1717,7 | 1073,78 | 41 | ремонт системы газоснабжения | 911 583,39 |  |  |  | 911 583,39 | 530,70 | 20 169,39 | на счете рег. оператора |  | 7,38 | 2026 |
| 13 | г. Канаш, ул. Московская, д. 14 |  | 1958 | 2017 | кирпич | 3 | 3 | 1 436,13 | 1 436,13 | 948,35 | 39 | ремонт системы газоснабжения | 762 154,19 |  |  |  | 762 154,19 | 530,70 | 20 169,39 | на счете рег. оператора |  | 7,38 | 2026 |
| 14 | г. Канаш, ул. Разина, д. 13 |  | 1957 | 2022 | кирпич | 3 | 3 | 1 463,00 | 1 463,00 | 966,40 | 100 | ремонт системы газоснабжения | 776 414,10 |  |  |  | 776 414,10 | 530,70 | 20 169,39 | на счете рег. оператора |  | 7,38 | 2026 |
| 15 | г. Канаш, мкр. Восточный, д. 28 |  | 1992 |  | кирпич | 5 | 4 | 3 385,49 | 3 385,49 | 1 964,84 | 204 | ремонт крыши | 12 039 406,00 |  |  |  | 12 039 406,00 | 3 556,18 | 20 169,39 | на спец счете |  | 7,38 | 2026 |
| 16 | г. Канаш, просп. Ленина, д. 52 |  | 1957 |  | шлакоблок | 2 | 1 | 254,77 | 254,77 | 183,42 | 10 | ремонт крыши | 2 238 038,00 |  |  |  | 2 238 038,00 | 8 784,54 | 20 169,39 | на счете рег. оператора |  | 7,38 | 2026 |
| 17 | г. Канаш, просп. Ленина, д. 56 |  | 1958 |  | шлакоблок | 2 | 1 | 254,15 | 254,15 | 183,42 | 24 | ремонт крыши | 2 238 038,00 |  |  |  | 2 238 038,00 | 8 805,97 | 20 169,39 | на счете рег. оператора |  | 7,38 | 2026 |
| 18 | г. Канаш, просп. Ленина, д. 65 |  | 1992 |  | панель | 5 | 3 | 3 272,98 | 3 272,98 | 1 883,09 | 159 | ремонт крыши | 6 762 800,00 |  |  |  | 6 762 800,00 | 2 066,25 | 20 169,39 | на счете рег. оператора |  | 7,38 | 2026 |
| 19 | г. Канаш, просп. Ленина, д. 73 |  | 1958 |  | шлакоблок | 2 | 1 | 257,20 | 257,20 | 186,50 | 14 | ремонт крыши | 2 238 038,00 |  |  |  | 2 238 038,00 | 8 701,55 | 20 169,39 | на счете рег. оператора |  | 7,38 | 2026 |
| 20 | г. Канаш, просп. Ленина, д. 85 |  | 1958 |  | шлакоблок | 2 | 1 | 254,15 | 254,15 | 183,40 | 15 | ремонт крыши | 2 158 424,00 |  |  |  | 2 158 424,00 | 8 492,72 | 20 169,39 | на счете рег. оператора |  | 7,38 | 2026 |
| 21 | г. Канаш, ул. Дружбы, д. 4 |  | 1992 |  | кирпич | 5 | 4 | 3 058,42 | 3 058,42 | 1 801,23 | 156 | ремонт крыши | 5 556 400,00 |  |  |  | 5 556 400,00 | 1 816,76 | 20 169,39 | на счете рег. оператора |  | 7,38 | 2026 |
| 22 | г. Канаш, ул. Дружбы, д. 6 |  | 1994 |  | кирпич | 5 | 4 | 3043.03 | 3 043,03 | 1 807,50 | 146 | ремонт крыши | 5 162 000,00 |  |  |  | 5 162 000,00 | 1 696,34 | 20 169,39 | на счете рег. оператора |  | 7,38 | 2026 |
| 23 | г. Канаш, ул. Машиностроителей, д. 31 |  | 1995 |  | панель | 5 | 3 | 3 306,00 | 3 306,00 | 2 924,01 | 132 | ремонт крыши | 5 083 062,00 |  |  |  | 5 083 062,00 | 1 537,53 | 20 169,39 | на счете рег. оператора |  | 7,38 | 2026 |
| 24 | г. Канаш, ул. Машиностроителей, д. 37 |  | 1993 |  | панель | 5 | 3 | 3 684,83 | 3 301,10 | 2 871,90 | 138 | ремонт крыши | 4 567 500,00 |  |  |  | 4 567 500,00 | 1 383,63 | 20 169,39 | на счете рег. оператора |  | 7,38 | 2026 |
| 25 | г. Канаш, ул. Пушкина, д. 11 |  | 1991 |  | кирпич | 5 | 10 | 7 695,85 | 6 863,06 | 4 350,19 | 276 | ремонт крыши | 11 379 600,00 |  |  |  | 11 379 600,00 | 1 658,09 | 20 169,39 | на счете рег. оператора |  | 7,38 | 2026 |
| 26 | г. Канаш, ул. Репина, д. 12 |  | 1993 |  | кирпич | 5 | 14 | 8472.11 | 8 472,11 | 5 244,04 | 417 | ремонт крыши | 15 306 200,00 |  |  |  | 15 306 200,00 | 1 806,66 | 20 169,39 | на счете рег. оператора |  | 7,38 | 2026 |
| 27 | г. Канаш, ул. Репина, д. 13 |  | 1992 |  | кирпич | 5 | 2 | 2186,22 | 2186,22 | 1257,68 | 100 | ремонт крыши | 3 427 800,00 |  |  |  | 3 427 800,00 | 1 567,91 | 20 169,39 | на счете рег. оператора |  | 7,38 | 2026 |
| 28 | г. Канаш, ул. Свободы, д. 27 |  | 1991 |  | панель | 5 | 3 | 3 327,40 | 3 327,40 |  | 126 | ремонт крыши | 5 090 660,00 |  |  |  | 5 090 660,00 | 1 529,92 | 20 169,39 | на спец счете |  | 7,38 | 2026 |
| 29 | г. Канаш, ул. Ф. Энгельса, д. 32 |  | 1995 |  | кирпич | 2 | 3 | 978,31 | 978,31 | 878,31 | 44 | ремонт крыши | 8 660 234,00 |  |  |  | 8 660 234,00 | 8 852,24 | 20 169,39 | на спец счете |  | 7,38 | 2026 |
|  | Итого: 29 домов |  |  |  |  |  |  | 53 512,02 | 63 505,64 | 39 348,81 | 2824 |  | 159 243 661,66 |  |  |  | 159 243 661,66 |  |  |  |  |  |  |

Таблица № 2.  Реестр многоквартирных домов,

расположенных на территории г. Канаш Чувашской Республики,

в отношении которых 2024-2026 г.г. планируется проведение капитального ремонта

общего имущества, по видам капитального ремонта

| Р Е Е С Т Р многоквартирных домов, расположенных на территории г. Канаш Чувашской Республики, в отношении которых планируется проведение капитального ремонта общего имущества, по видам капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Адрес многоквартирного дома | Cтоимость капиталь- ного ремонта общего имущества в много- квартирном доме – всего | Ремонт внутри- домо- вых инже- нер- ных систем | Замена коллек- тивных (обще- домо- вых) ПУ и УУ | Ремонт крыши |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  |  | Утепление и ремонт фасадов многоквартирного дома |  |  |  | Ремонт фундамента многоквартирного дома |  |  |  |  |  | Энергетическое обследование многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | улица, № дома | рублей | рублей | рублей | кв. метров | рублей |  | ед. |  | рублей |  | кв. метров |  | рублей |  | кв. метров |  | рублей |  | куб. метров |  | рублей |  |  |  | рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Канаш, мкр. Восточный, д.16 | 5 443 126,00 |  |  | 938,47 | 5 443 126,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | г. Канаш, мкр. Восточный, д. 25 | 13 103 137,50 |  |  | 1481,25 | 13 103 137,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | г. Канаш, мкр. Восточный, д. 33 | 5 910 200,00 |  |  | 1019,00 | 5 910 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | г. Канаш, мкр. Восточный, д. 34 | 13 286 692,00 |  |  | 1502,00 | 13 286 692,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | г. Канаш, пр. Ленина, д.25 | 4 778 807,04 | 4 778 807,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | г. Канаш, пр. Ленина, д.33 | 18 372 649,50 | 7 562 837,50 |  | 1222,00 | 10 809 812,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | г. Канаш, пр. Ленина, д.35 | 6 531 548,09 | 895 407,65 |  | 637,14 | 5 636 140,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | г. Канаш, пр. Ленина, д.37 | 902 641,10 | 902 641,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | г. Канаш, пр. Ленина, д.59 | 542 525,70 | 542 525,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | г. Канаш, ул. 30 лет Победы, д.96 | 2 066 381,70 | 324 604,30 |  | 196,90 | 1 741 777,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | г. Канаш, ул. Куйбышева, д.17 | 5 143 440,00 |  |  | 886,80 | 5 143 440,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | г. Канаш, ул. Куйбышева, д.19 | 5 552 514,00 |  |  | 957,33 | 5 552 514,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | г. Канаш, ул. Л. Толстого, д.15 | 3 712 000,00 |  |  | 640,00 | 3 712 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | г. Канаш, ул. Машиностроителей, д.11 | 4 350 000,00 |  |  | 750,00 | 4 350 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | г. Канаш, ул. Машиностроителей, д.12 | 4 350 000,00 |  |  | 750,00 | 4 350 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | г. Канаш, ул. Машиностроителей, д.13 | 4 715 400,00 |  |  | 813,00 | 4 715 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | г. Канаш, ул. Машиностроителей, д.14 | 10 605 165,50 | 4 568 525,50 |  | 1040,80 | 6 036 640,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | г. Канаш, ул. Машиностроителей, д.15 | 5 112 120,00 |  |  | 881,40 | 5 112 120,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | г. Канаш, ул. Машиностроителей, д.17 | 4 674 800,00 |  |  | 806,00 | 4 674 800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | г. Канаш, ул. Машиностроителей, д.19 | 4 663 780,00 |  |  | 804,10 | 4 663 780,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | г. Канаш, ул. Машиностроителей, д.2 | 1 746 960,00 |  |  | 301,20 | 1 746 960,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | г. Канаш. ул. Пушкина, д.23 | 1 366 288,00 | 1 366 288,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | г. Канаш. ул. Пушкина, д.25 | 5 262 541,40 | 5 262 541,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | г. Канаш. ул. Пушкина, д.28 | 191 099,76 | 191 099,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | г. Канаш. ул. Пушкина, д.31 | 6 759 753,21 |  |  | 928,41 | 6 759 753,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | г. Канаш. ул. Пушкина, д.38 | 252 862,63 | 252 862,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | г. Канаш. ул. Пушкина, д.40 | 252 862,63 | 252 862,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | г. Канаш. ул. Пушкина, д.44 | 192 681,25 | 192 681,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | г. Канаш. ул. Пушкина, д.46 | 191 338,58 | 191 338,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | г. Канаш. ул. Пушкина, д.48 | 563 762,61 | 563 762,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | г. Канаш. ул. Пушкина, д.50 | 451 307,28 | 451 307,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | г. Канаш. ул. Пушкина, д.52 | 192 782,08 | 192 782,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | г. Канаш. ул. Пушкина, д.56 | 717 554,16 | 717 554,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | г. Канаш. ул. Свободы, д.28 | 5 181 720,00 |  |  | 893,40 | 5 181 720,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | г. Канаш, ул. Фрунзе, д.1 | 4 060 000,00 |  |  | 700,00 | 4 060 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | г. Канаш, ул. Фрунзе, д.19 | 6 018 660,00 |  |  | 1037,70 | 6 018 660,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | г. Канаш, ул. Южная, д.8 | 115 237,12 | 115 237,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | г. Канаш, ул. Машиностроителей, д. 1 | 5 331 412,00 |  |  |  |  |  | 2 |  | 5 331 412,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | г. Канаш, ул. Машиностроителей, д. 2 | 2 665 706,00 |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 665 706,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | г. Канаш, ул. 30 лет Победы, д. 32 А | 2 665 706,00 |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 665 706,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 167 997 162,84 | 29 325 665,89 |  | 19 186,90 | 128 008 672,55 |  | 4 |  | 10 662 824,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Канаш, мкр. Восточный, д.29 | 11 576 937,12 |  |  | 1308,72 | 11 576 937,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | г. Канаш, мкр. Восточный, д.32 | 6 952 956,00 |  |  | 786,00 | 6 952 956,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | г. Канаш, ул. Б.Хмельницкого, д.13 | 15 953 020,13 | 8 029 657,93 |  | 895,70 | 7 923 362,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | г. Канаш, пр. Ленина, д.17 | 6 279 866,04 | 6 279 866,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | г. Канаш, пр. Ленина, д.31 | 2 098 594,77 | 2 098 594,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | г. Канаш, пр. Ленина, д.52 | 116 429,89 | 116 429,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | г. Канаш, ул. К. Маркса, д.10 | 982 543,29 | 982 543,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | г. Канаш, ул. К. Маркса, д.8 | 966 181,81 | 966 181,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | г. Канаш, ул. К. Маркса, д.9 | 5 768 572,43 | 5 768 572,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | г. Канаш, ул. Кооперативная, д.1 | 10 596 600,00 |  |  | 1827,00 | 10 596 600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | г. Канаш, ул. Кооперативная, д.4 | 6 799 920,00 |  |  | 1172,40 | 6 799 920,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | г. Канаш, ул. Кооперативная, д.8 | 3 514 800,00 |  |  | 606,00 | 3 514 800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | г. Канаш, ул. Московская, д.6 | 8 943 542,35 | 2 981 338,35 |  | 674,00 | 5 962 204,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | г. Канаш, ул. Промогородная, д.28 | 3 364 574,93 | 586 374,93 |  | 479,00 | 2 778 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | г. Канаш. ул. Пушкина, д.30 | 1 087 669,65 | 1 087 669,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | г. Канаш. ул. Пушкина, д.32 | 1 058 003,52 | 1 058 003,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | г. Канаш. ул. Пушкина, д.34 | 473 915,10 | 473 915,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | г. Канаш. ул. Пушкина, д.42 | 1 364 695,21 | 1 364 695,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | г. Канаш. ул. Пушкина, д.54 | 348 045,73 | 348 045,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | г. Канаш. ул. Репина, д.14 | 5 262 630,00 |  |  | 907,35 | 5 262 630,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | г. Канаш. ул. Репина, д.15 | 8 876 784,00 |  |  | 1530,48 | 8 876 784,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | г. Канаш. ул. Репина, д.16 | 3 433 600,00 |  |  | 592,00 | 3 433 600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | г. Канаш. ул. Репина, д.17 | 6 803 400,00 |  |  | 1173,00 | 6 803 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | г. Канаш. ул. Репина, д.18 | 8 005 630,00 |  |  | 905,00 | 8 005 630,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | г. Канаш, ул. Свободы, д.32 | 7 252 625,63 | 7 252 625,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | г. Канаш, ул. Свободы, д.34 | 9 326 400,00 |  |  | 1608,00 | 9 326 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | г. Канаш, ул. Фрунзе, д.13 | 5 060 442,00 |  |  | 872,49 | 5 060 442,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | г. Канаш, ул. Фрунзе, д.17 | 5 604 452,64 | 5 604 452,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 147 872 832,23 | 44 998 966,92 |  | 15 337,14 | 102 873 865,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Канаш, пр. Ленина, д.83 | 260 402,09 | 260402,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | г. Канаш, ул. Фрунзе, д.13 | 8 829 737,87 | 8829737,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | г. Канаш, ул. Фрунзе, д.19 | 9 612 680,69 | 9612680,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | г. Канаш, ул. Трудовая, д.7 | 11 527 608,96 | 11527608,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | г. Канаш, пр. Ленина, д.31 | 24 094 636,00 | 7809150,00 |  | 1841,00 | 16 285 486,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | г. Канаш, пр. Ленина, д.5 | 4 551 960,25 | 4551960,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | г. Канаш, ул. К. Маркса, д.7 | 1 559 420,50 | 1559420,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | г. Канаш, пр. Ленина, д.54 | 2 353 695,56 | 115657,56 |  | 253,00 | 2 238 038,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | г. Канаш, пр. Ленина, д.87 | 119 985,35 | 119985,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | г. Канаш, ул. Разина, д.3 | 1 061 896,02 | 1061896,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | г. Канаш, ул. Разина, д.9 | 913 286,68 | 913286,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | г. Канаш, ул. Московская, д.10 | 911 583,39 | 911583,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | г. Канаш, ул. Московская, д.14 | 762 154,19 | 762154,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | г. Канаш, ул. Разина, д.13 | 776 414,10 | 776414,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | г. Канаш, мкр. Восточный, д.28 | 12 039 406,00 |  |  | 1361,00 | 12 039 406,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | г. Канаш, пр. Ленина, д.52 | 2 238 038,00 |  |  | 253,00 | 2 238 038,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | г. Канаш, пр. Ленина, д.56 | 2 238 038,00 |  |  | 253,00 | 2 238 038,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | г. Канаш, пр. Ленина, д.65 | 6 762 800,00 |  |  | 1166,00 | 6 762 800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | г. Канаш, пр. Ленина, д.73 | 2 238 038,00 |  |  | 253,00 | 2 238 038,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | г. Канаш, пр. Ленина, д.85 | 2 158 424,00 |  |  | 244,00 | 2 158 424,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | г. Канаш, ул. Дружбы, д.4 | 5 556 400,00 |  |  | 958,00 | 5 556 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | г. Канаш. ул. Дружбы, д.6 | 5 162 000,00 |  |  | 890,00 | 5 162 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | г. Канаш, ул. Машиностроителей, д.31 | 5 083 062,00 |  |  | 876,39 | 5 083 062,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | г. Канаш, ул. Машиностроителей, д.37 | 4 567 500,00 |  |  | 787,50 | 4 567 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | г. Канаш, ул. Пушкина, д.11 | 11 379 600,00 |  |  | 1962,00 | 11 379 600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | г. Канаш, ул. Репина, д.12 | 15 306 200,00 |  |  | 2639,00 | 15 306 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | г. Канаш, ул. Репина, д.13 | 3 427 800,00 |  |  | 591,00 | 3 427 800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | г. Канаш, ул. Свободы,д.27 | 5 090 660,00 |  |  | 877,70 | 5 090 660,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | г. Канаш, ул. Ф.Энгельса, д.32 | 8 660 234,00 |  |  | 979,00 | 8 660 234,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 159 243 661,66 | 48 811 937,65 |  | 16 184,59 | 110 431 724,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица № 3. Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домах, расположенных на территории г. Канаш Чувашской Республики в 2024-2026 годах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Наименование муниципального образования | Общая площадь многоквар-тирного дома | Коли- чество жителей, заре- гистри-рован- ных в много- квартир- ных домах на дату утверж- дения кратко- срочно- го плана | Количество многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | I квартал 20___г. | II квартал 20___г. | III квартал 20___г. |  | IV квартал 20___г. |  | всего* |  | I квартал 20___г. |  | II квартал 20___г. |  | III квартал 20___г. |  | IV квартал 20___г. |  | всего* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кв. метров | чел. | ед. | ед. | ед. |  | ед. |  | ед. |  | рублей |  | рублей |  | рублей |  | рублей |  | рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | г. Канаш | 85 778,46 | 3649 |  |  |  |  |  | 40 |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  | 167 997 162,84 |  | 167 997 162,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  | 85 778,46 | 3649 |  |  |  |  |  | 40 |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  | 167 997 162,84 |  | 167 997 162,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | г. Канаш | 54 083,19 | 2193 |  |  |  |  |  | 28 |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  | 147 872 832,23 |  | 147 872 832,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  | 54 083,19 | 2193 |  |  |  |  |  | 28 |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  | 147 872 832,23 |  | 147 872 832,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | г. Канаш | 53 512,02 | 2824 |  |  |  |  |  | 29 |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  | 159 243 661,66 |  | 159 243 661,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  | 53 512,02 | 2824 |  |  |  |  |  | 29 |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  | 159 243 661,66 |  | 159 243 661,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по городу Канаш за 2024-2026 годы |  | 185 337,51 | 8367 |  |  |  |  |  | 94 |  | 94 |  |  |  |  |  |  |  | 475 113 656,73 |  | 475 113 656,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |