**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики**

**«Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства» за 2022 год**

**Ответственный исполнитель:**

**Первый заместитель главы администрации Красноармейского муниципального округа- начальник управления по благоустройству и развитию территорий**

**В.В. Долгов**

**Тел.: 8(835)-30-2-10-54**

**Электронная почта: krarm\_stroitel@cap.ru**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства» за 2022 год**

Муниципальная программа Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства» утверждена постановлением администрации Красноармейского муниципального округа от 02.03.2022 года № 148 с изменениями, внесенными постановлениями администрации Красноармейского муниципального округа № 473 от 12.05.2022, № 110 от 25.01.2023.

В программу входят подпрограммы:

 «Модернизация коммунальной инфраструктуры»;

«Развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для очистки сточных вод»;

«Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды»;

«Газификация».

Общий объем бюджетных средств на реализацию муниципальной программы в 2022 году предусмотрен в сумме 20365,1 тыс. руб. Фактическое исполнение составило 18079,8 тыс. руб. Кассовое исполнение программы составило 89,8%.

По подпрограмме «Модернизация коммунальной инфраструктуры» предусмотрено 6378 тыс. руб., освоено на 5320,4 тыс. руб. или 83,4 %, в т.ч.:

Основное мероприятие 1 "Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг" - запланировано 3134,3 тыс. руб. освоение средств 2276,9 тыс. руб. или 72,6%. Низкий процент освоения в связи с тем, что капитальный и текущий ремонт, модернизация котельных с использованием энергоэффективного оборудования, замена неэффективных отопительных котлов в индивидуальных системах отопления зданий, строений, сооружений на 500 тыс. рублей не производилось. Осталась экономия после проведения аукциона, по результатам конкурсных процедур от строительства (реконструкции) котельных, инженерных сетей – 60 тыс. рублей, от модернизации уличного освещения – 221,9 тыс. рублей, от мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности энергетических ресурсов, используемых для целей уличного освещения – 24,5 тыс. рублей, а также от содержания объектов коммунального хозяйства – 51 тыс. рублей.

Основное мероприятие 2 "Улучшение потребительских и эксплуатационных характеристик жилищного фонда, обеспечивающих гражданам безопасные и комфортные условия проживания" - запланировано 3243,73 тыс. руб., освоение средств 3043,5 тыс. руб. или на 93,8%. Низкий процент освоения в связи с тем, что от мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, находящихся в муниципальной собственности осталась экономия по результатам конкурсных процедур в сумме 200,2 тыс. рублей.

На реализацию подпрограммы «Развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для очистки сточных вод» в 2022 году запланировано 11756,1 тыс. рублей, освоение средств 10981,4 тыс. руб. или на 93,4%. Произведен:

- капитальный ремонт водонапорных башен в д. Тватпюрть, д. Кошки, д. Голов (6121,013 тыс. руб.);

- капитальный ремонт водозаборного узла системы водоснабжения д. Яманаки (1738,958 тыс. руб.);

- капитальный ремонт водозаборного узла системы водоснабжения д. Шупоси (1738,958 тыс. руб.);

- капитальный ремонт водозаборного узла системы водоснабжения д. Сирикли (1471,756 тыс. руб.).

Низкий процент освоения в связи с тем, что от мероприятий по капитальному ремонту источников водоснабжения (водонапорных башен и водозаборных скважин) осталась экономия после проведения аукциона, по результатам конкурсных процедур в сумме 774,7 тыс. рублей.

На реализацию подпрограммы «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки качества и безопасности питьевой водой» в 2022 году запланировано 1430 тыс. рублей, освоение средств 1343,1 тыс. руб. или на 93,9%, в т.ч.:

Основное мероприятие 1 «Развитие систем водоснабжения муниципальных образований».

Низкий процент освоения в связи с тем, что от мероприятий по капитальному и текущему ремонту объектов водоснабжения (водозаборных сооружений, водопроводов и др.) осталась экономия после проведения аукциона, по результатам конкурсных процедур в сумме 86,9 тыс. рублей.

По подпрограмме «Газификация» предусмотрено 800 тыс. руб., освоено на 434,9 тыс. руб. или 54,4 %, в т.ч.:

Основное мероприятие 1 «Газификация населенных пунктов Чувашской Республики» - запланировано 800 тыс. руб. освоение средств 434,9 тыс. руб. или 54,4 %. Низкий процент освоения в связи с тем, что после проведения аукциона, по результатам конкурсных процедур в сумме 365,1 тыс. рублей.

**Сведения о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства» Красноармейского муниципального округа, подпрограмм муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №П№ппп | Наименование целевого индикатора и показателя | Единица измерения | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики, подпрограммы муниципальной программы Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики (программы) | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов и показателей на конец отчетного года (при наличии) | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Красноармейского муниципального округа, подпрограмма муниципальной программы Красноармейского муниципального округа (программы) **текущий год (план)** |
| Ггод, предшествурющий отчетному | отчетный период |
| первоначальный план | уточненный план | факт  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Муниципальная программа «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства»** |
| 11 | Удовлетворенность граждан качеством жилищно-коммунальных услуг | % | 85 | 87 | 87 | 92 | выполнено | 87 |
| 22 | Доля населения Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | % | 97,1 | 80,4 | 80,4 | 97,1 | выполнено | 82,6 |
| 33 | Уровень газификации Красноармейского муниципального округа  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| **Подпрограмма «Модернизация коммунальной инфраструктуры»** |
| 11 | Замена ветхих коммунальных сетей | км | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 22 | Доля населения Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | % | 98,1 | 80,4 | 80,4 | 98,7 | выполнено | 82,6 |
| 33 | Количество семей, которым оказана государственная поддержка при переводе жилого помещения в многоквартирном доме с централизованного на индивидуальное отопления | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 20 |
| **Подпрограмма «Развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для очистки сточных вод»** |
| 11 | Количество капитально отремонтированных источников водоснабжения (водонапорных башен и водозаборных скважин) в населенных пунктах | ед. | 4 | 6 | 6 | 6 | выполнено | 5 |
| 22 | Доля населения Чувашской Республики, обеспеченного централизованными услугами водоотведения | %  | 78,8 | 78,8 | 78,8 | 78,8 | выполнено | 79,3 |
| 33 | Доля объема сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод | ед. | 63,1 | 63,1 | 63,1 | 63,7 | выполнено | 65,7 |
| **Подпрограмма «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки** **с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды»** |
| 11 | Обеспеченность населения качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | % | 97,2 | 98 | 98 | 98 | выполнено | 98 |
| 22 | Доля населения обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | % | 98,1 | 80,4 | 80,4 | 98,7 | выполнено | 82,6 |
| **Подпрограмма «Газификация»** |
| 11 | Строительство газопроводов | км  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 22 | Догазификация домовладений (до границ земельного участка домовладения) | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |

**Отчет
о реализации муниципальной программы «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства» Красноармейского муниципального округа за счет всех источников финансирования за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Красноармейского района (подпрограммы муниципальной программы Красноармейского муниципального округа), программы | Источники финансирования | План, тыс.руб.\* | Фактические расходы, тыс.руб. \*\* | % исполнения | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия\*\*\* | Примечание\*\*\*\* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Муниципальная программа** | Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства | **всего** | **20364,1** | **18079,8** | **88,78** | частично выполнено |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| республиканский бюджет  | 10933,2 |  10212,7 |
| бюджет Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики | 9430,9 | 7867,1 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма | Модернизация коммунальной инфраструктуры | **всего** | **6378,0** | **5320,4** | **83,42** | частично выполнено | Низкий процент освоения в связи с тем, что капитальный и текущий ремонт, модернизация котельных с использованием энергоэффективного оборудования, замена неэффективных отопительных котлов в индивидуальных системах отопления зданий, строений, сооружений на 500 тыс. рублей не производилось. Осталась экономия после проведения аукциона, по результатам конкурсных процедур от строительства (реконструкции) котельных, инженерных сетей – 60 тыс. рублей, от модернизации уличного освещения – 221,9 тыс. рублей, от мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности энергетических ресурсов, используемых для целей уличного освещения – 24,5 тыс. рублей, а также от содержания объектов коммунального хозяйства – 51 тыс. рублей. От мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, находящихся в муниципальной собственности осталась экономия по результатам конкурсных процедур в сумме 200,2 тыс. рублей.  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| республиканский бюджет  | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики | 6378,0 |  5320,4 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма | Развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для очистки сточных вод | **всего** | **11756,1** | **10981,4** | **93,41** | частично выполнено | Низкий процент освоения в связи с тем, что от мероприятий по капитальному ремонту источников водоснабжения (водонапорных башен и водозаборных скважин) осталась экономия после проведения аукциона, по результатам конкурсных процедур в сумме 774,7 тыс. рублей |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| республиканский бюджет  | 10933,2 |  10212,7 |
| бюджет Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики | 822,9 | 768,7 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма | Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды | **всего** | **1430,0** | **1343,1** | **93,92** | частично выполнено | От мероприятий по капитальному и текущему ремонту объектов водоснабжения (водозаборных сооружений, водопроводов и др.) осталась экономия после проведения аукциона, по результатам конкурсных процедур в сумме 86,9 тыс. рублей.  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| республиканский бюджет  | 0,0 | 0,0  |
| бюджет Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики | 1430,0 | 1343,1 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма | Газификация | **всего** | **800,0** | **434,9** | **54,36** | частично выполнено | Низкий процент освоения в связи с тем, что после проведения аукциона, по результатам конкурсных процедур в сумме 365,1 тыс. рублей. |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| республиканский бюджет  | 0,0 | 0,0  |
| бюджет Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики | 800,0 | 434,9 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |