**Годовой доклад по Муниципальной программе Порецкого муниципального округа «Развитие транспортной системы Порецкого муниципального округа» за 2023 год.**

Муниципальная программа Порецкого муниципального округа «Развитие транспортной системы Порецкого муниципального округа» утверждена постановлением администрации района от 22.02.2023 № 164.

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Порецкого муниципального округа» (далее - Муниципальная программа) направлена на достижение следующих целей:

- формирование развитой сети автомобильных дорог и обеспечения доступности для населения безопасных и качественных транспортных услуг, способствующих повышению конкурентоспособности Порецкого муниципального округа.

- достижение к 2036 году следующих показателей:

- общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Порецкого муниципального округа – 249,8 км, в том числе:

- автомобильные дороги общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального округа – 87,2 км;

- автомобильные дороги общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения – 162,6 км;

- общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Порецкого муниципального округа, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию 91 км, в том числе:

- автомобильные дороги общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального округа, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию – 59 км;

- автомобильные дороги общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию – 32 км;

- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Порецкого муниципального округа, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию – 36,4 процентов, в том числе:

- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального округа соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию – 67,6 процентов;

- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию – 19,7 процентов;

- капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов – 13/3250 шт./кв.м;

- 0 погибших на 100 тыс. населения.

Муниципальной программы предусматривают три этапа реализации:

I этап - 2023 - 2025 годы;

II этап - 2026 - 2030 годы;

III этап – 2031-2035 годы

По программе «Развитие транспортной системы Порецкого муниципального округа» Порецкого муниципального округа Чувашской Республики

объемы финансирования мероприятий Муниципальной программы в 2023 году:

всего 32 350,2 тыс. рублей;

из них:

средства республиканского бюджета Чувашской Республики – 27399,6 тыс. рублей,

средства местных бюджетов – 4950,6 тыс. рублей.

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

Принимая во внимание, что основные мероприятия муниципальной [программы](consultantplus://offline/ref=E8FD0F516530F7677BE9AC6538F221A904DB9D8D50CB855875EC7CC1668039D1B2A8B88FBCBEDF97A9693CqCR5B) в 2023 году выполнены, значения целевых индикаторов (показателей) в целом достигнуты, считаем целесообразным продолжить реализацию программы с учётом скорректированных объемов бюджетных ассигнований на реализацию Муниципальной программы в 2024 году.