ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации и об оценке эффективности

муниципальной программы Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики»

за 2023 год

| Ответственный исполнитель: |  | Отдел строительства, благоустройства, ЖКХ и дорожного хозяйства администрации Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики |
| --- | --- | --- |
| Непосредственный исполнитель Муниципальной программы: |  | Заместитель главы администрации муниципального округа - начальник отдела строительства, благоустройства, ЖКХ и дорожного хозяйства администрации Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики ______________________Андреева М.Д. (т. 2-12-76, e-mail: ibrconstract1@cap.ru) |

Годовой отчет о ходе реализации и  об оценке эффективности муниципальной программы Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики «Комплексное развитие сельских территорий» по итогам 2023 года подготовлен в соответствии с постановлением администрации Ибресинского муниципального округа от 01.09.2023 № 956 «Об утверждении муниципальной программы Ибресинского муниципального округа «Развитие транспортной системы Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики».

- I. Приоритеты реализуемой на территории Ибресинского муниципального округа

- Чувашской Республики политики в транспортной системе, цели, задачи, описание сроков

- и этапов реализации Муниципальной программы

## Приоритеты государственной политики в сфере дорожного хозяйства и транспортного комплекса определены Транспортной стратегией Российской Федерации до 2030 года с                        прогнозом на период до 2035 года, утвержденной распоряжением правительства Российской       Федерации от 27 ноября 2021 г. № 3363-р,  Законом Чувашской Республики от 26 ноября 2020 г. № 102 «О Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года ».

Основными целями Муниципальной программы являются:

- развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры;

- повышение доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения и               хозяйствующих субъектов;

- обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, повышение гарантий их законных прав на безопасные условия движении на дорогах города;

- повышение эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог Ибресинского муниципального округа;

- сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий и количества                         дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, обеспечение охраны жизни, здоровья граждан, их имущества;

Для достижения целей Муниципальной программы предполагается решение следующих задач:

- выполнение комплекса работ по поддержанию в надлежащем состоянии автомобильных дорог (содержание дорог);

- выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных                        характеристик автомобильных дорог (ремонт дорог);

- выполнение комплекса работ по замене или восстановлению конструктивных элементов автомобильных дорог, дорожных сооружений и их частей (капитальный ремонт дорог и                           сооружений на них);

- подготовка проектной документации по капитальному ремонту, строительству и                      реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений на них;

- предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;

- сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;

- совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в населенных               пунктах;

- расширение работ по организации движения транспорта и пешеходов, в том числе мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, оптимизация скоростных режимов                     движения на участках улично-дорожной сети, современных технических средств (светофоров, дорожных знаков, разметки и т.д.);

- значительное увеличение объемов работ по организации движения транспорта и                    пешеходов, в том числе ликвидация мест концентрации ДТП;

- повышение роли общественных объединений и организаций в проведении                               профилактических мероприятий.

- II. Обобщенная характеристика основных мероприятий и подпрограмм

- Муниципальной программы

Достижение целей и решение задач Муниципальной программы будет осуществляться в рамках реализации следующих подпрограмм: "Безопасные и качественные автомобильные                     дороги" и "Повышение безопасности дорожного движения".

Подпрограмма "Безопасные и качественные автомобильные дороги Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики" предусматривает выполнение основного мероприятия 1 «Мероприятия, реализуемые с привлечением межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня:

Мероприятие 1.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного                   значения в границах населенных пунктов территориальных отделов; содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах                     муниципального округа.

Реализация данного мероприятия обеспечит круглогодичное функционирование сети                       автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Мероприятие 1.2. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего                       пользования местного значения в границах населенных пунктов территориальных отделов;                     капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального округа.

Осуществление данного мероприятия обеспечит поддержание улично – дорожной сети (УДС) территориальных образований  в нормативном состоянии.

Мероприятие 1.3. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов.

Осуществление данного мероприятия обеспечит поддержание комфортных условий для жителей многоквартирных жилых домов в п. Ибреси.

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Ибресинском                 муниципальном округе Чувашской Республики» предусматривает выполнение основного  мероприятия 1 «Реализация мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения»:

Мероприятие 1. Обеспечение безопасности участия детей в дорожном движении.

Мероприятие 2. Строительство, содержание, модернизация технических средств организации дорожного движения.

Реализация данного мероприятия повысит безопасность дорожного движения транспортных средств и пешеходов.

III. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых

для реализации Муниципальной программы

При реализации Муниципальной программы предполагается привлечение финансирования из республиканского и местных бюджетов.

Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы за счет всех источников финансирования, планируемое с учетом ситуации в финансово-бюджетной сфере на                              республиканском и местном уровнях, высокой экономической и социальной важности проблем, а также возможностей ее реализации с учетом действующих расходных обязательств и                                  необходимых дополнительных средств при эффективном взаимодействии всех участников                   Муниципальной программы, подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.

Общий объем финансирования Муниципальной программы составляет – 697891,68106 тыс. рублей, в том числе:

в 2023году – 44949,71506 тыс. рублей;

в 2024 году – 49241,86600 тыс. рублей;

в 2025 году – 52760,60000 тыс. рублей;

в 2026 году – 61215,50000 тыс. рублей;

в 2027 году – 61215,50000 тыс. рублей;

в 2028 году – 61215,50000 тыс. рублей;

в 2029 году – 61215,50000 тыс. рублей;

в 2030-2035 годах – 306077,50000 тыс. рублей;

из них средства:

федерального бюджета Чувашской Республики – 0,00 тыс. рублей, в том числе:

в 2023 году – 0,00 тыс. рублей;

в 2024 году – 0,00 тыс. рублей;

в 2025 году – 0,00 тыс. рублей;

в 2026 году – 0,00 тыс. рублей;

в 2027 году – 0,00 тыс. рублей;

в 2028 году – 0,00 тыс. рублей;

в 2029 году – 0,00 тыс. рублей;

в 2030-2035 годах – 0,00 тыс. рублей;

республиканского бюджета Чувашской Республики – 536002,76900 тыс. рублей, в том числе:

в 2023 году – 39426,86900 тыс. рублей;

в 2024 году – 38488,50000 тыс. рублей;

в 2025 году – 38488,50000 тыс. рублей;

в 2026 году – 46622,10000 тыс. рублей;

в 2027 году – 46622,10000 тыс. рублей;

в 2028 году – 46622,10000 тыс. рублей;

в 2029 году – 46622,10000 тыс. рублей;

в 2030-2035 годах – 233110,50000 тыс. рублей;

местных бюджетов Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики - 161888,91206 тыс. рублей, в том числе:

в 2023 году – 5522,84606 тыс. рублей;

в 2024 году – 10753,36600 тыс. рублей;

в 2025 году – 14272,10000 тыс. рублей;

в 2026 году – 14593,40000 тыс. рублей;

в 2027 году – 14593,40000 тыс. рублей;

в 2028 году – 14593,40000 тыс. рублей;

в 2029 году – 14593,40000 тыс. рублей;

в 2030-2035 годах – 72967,0000 тыс. рублей

СВЕДЕНИЯ

о целевых индикаторах и показателях Муниципальной программы Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики

«Развитие транспортной системы Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики», подпрограмм

Муниципальной программы Ибресинского муниципального округа и их значения.

| №№ п/п | Целевой индикатор (показатель) (наименование) | Единица измерения | Значение базовое в 2022г | Плановое назначение | Исполнение | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики » |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Безопасные и качественные автомобильные дороги Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процент | 72 | 72 | 72 | 100 |
| Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Ибресинском муниципальном округе Чувашской Республики» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий, в том числе детской смертности | чел. | 2 | 2 | 2 | 100 |
| 2. | Снижение тяжести последствий (по сравнению с 2022 годом) | Число погибших на 100 пострадавших | 7 | 7 | 7 | 100 |
| 3. | Снижение доли дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП), совершению которых сопутствовали неудовлетворительные дорожные условия, в общем количестве ДТП | процентов | 14 | 14 | 14 | 100 |

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы  «Развитие транспортной системы Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики» (подпрограммы) за счет всех источников финансирования

| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы Чувашской Республики, основного мероприятия | Код бюджетной классификации |  |  |  | Источники финансового обеспечения | Плановое назначение | Исполнение | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | главный распорядитель бюджетных средств | раздел, подраздел | целевая статья расходов | группа (подгруппа) вида расходов |  |  |  |  |
| Муниципальная программа Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики | «Развитие транспортной системы Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики» | х | х | х | х | всего | 44949,71506 | 44949,71506 | 100 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет | 39426,86900 | 39426,86900 | 100 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 5522,84606 | 5522,84606 | 100 |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма | «Безопасные и качественные автомобильные дороги Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики» | х | х | х | х | всего | 44757,17306 | 44757,17306 | 100 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет | 39426,86900 | 39426,86900 | 100 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 5330,30406 | 5330,30406 | 100 |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1. | Мероприятия, реализуемые с привлечением межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня | 903 | 409 | х | 244 | всего | 44757,17306 | 44757,17306 | 100 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет | 39426,86900 | 39426,86900 | 100 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 5330,30406 | 5330,30406 | 100 |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма | «Повышение безопасности дорожного движения в Ибресинском муниципальном округе Чувашской Республики» | х | х | х | х | всего | 192,54200 | 192,54200 | 100 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 192,54200 | 192,54200 | 100 |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2. | Реализация мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения | 903 | 0409 | Ч230174360 | 244 | всего | 192,54200 | 192,54200 | 100 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 192,54200 | 192,54200 | 100 |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Сокращение смертности от дорожно – транспортных происшествий, в том числе детской смертности (чел) |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 100 |
| Снижение тяжести последствий ( по сравнению с 2022 годом (число погибших на 100 пострадавших)) |  |  |  |  |  |  | 7 | 7 | 100 |
| Снижение доли дорожно – транспортных происшествий (далее – ДТП), совершению которых сопутствовали неудовлетворительные дорожные условия, в общем количестве ДТП |  |  |  |  |  |  | 14 | 14 | 100 |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значении, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (процент) |  |  |  |  |  |  | 72 | 72 | 100 |