***Реализация инициативного проекта «Ремонт водопровода по ул. Школьная д. Курмыши Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики»***

На реализацию инициативного проекта «Ремонт водопровода по ул. Школьная д. Курмыши Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики» предусмотрены денежные средства в размере 677 763 (шестьсот семьдесят семь тысяч семьсот шестьдесят три) рубля 60 копеек, в том числе:

- средства из Республиканского бюджета Чувашской Республики – 406 658 (четыреста шесть тысяч шестьсот пятьдесят восемь) рублей 16 копеек,

- за счет местного бюджета Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики – 203 105 (двести три тысячи сто пять) рублей 44 копеек,

- за счет средств населения, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей – 68 000 (шестьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек.

Муниципальный контракт № 33-У24 от 17.05.2024 на выполнение работ по ремонту водопровода по ул. Школьная д. Курмыши заключен с обществом с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Платинум».

Срок исполнения подрядчиком работ составляет со дня заключения контракта по 03.06.2024 года.

Согласно акту о приемке выполненных работ № 1 от 03.06.2024 стоимость работ составила 657 000 (шестьсот пятьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек, в том числе:

- средства из Республиканского бюджета Чувашской Республики – 394 200 (триста девяносто четыре тысячи двести) рублей 00 копеек,

- за счет местного бюджета Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики – 196 883 (сто девяносто шесть тысяч восемьсот восемьдесят три) рубля 21 копейка,

- за счет средств населения, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей – 65 916 (шестьдесят пять тысяч девятьсот шестнадцать) рублей 79 копеек.

|  |  |
| --- | --- |
| C:\Users\chselhoz\Desktop\ИБ\ИБ 2024\Кшаушский ТО\Водопровод Школьная Курмыши\WhatsApp Image 2024-07-01 at 13.26.47 (1).jpeg | C:\Users\chselhoz\Desktop\ИБ\ИБ 2024\Кшаушский ТО\Водопровод Школьная Курмыши\WhatsApp Image 2024-07-01 at 13.26.46 (3).jpeg |