|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Герб2 |  | |
| ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИН  КОМСОМОЛЬСКИ  МУНИЦИПАЛЛĂ ОКРУГĔН  АДМИНИСТРАЦИЙĔ    ЙЫШẰНУ  11.07.2023 ç. № 811  Комсомольски ялĕ |  | АДМИНИСТРАЦИЯ  КОМСОМОЛЬСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ    ПОСТАНОВЛЕНИЕ  11.07.2023 г. № 811  село Комсомольское | |
| **Об утверждении муниципальной программы Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности»** | | | |

Администрация Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую [муниципальную программу](#sub_1000) Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности» (далее - Муниципальная программа).

2. Утвердить ответственным исполнителем [Муниципальной программы](#sub_1000) отдел сельского хозяйства и экологии администрации Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики.

3. Финансовому отделу администрации Комсомольского муниципального округа при формировании проекта бюджета Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период предусматривать бюджетные ассигнования на реализацию [Муниципальной программы](#sub_1000) исходя из реальных возможностей бюджета Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел сельского хозяйства и экологии администрации Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики.

5. Признать утратившими силу следующие постановления администрации Комсомольского района:

от 28 февраля 2019 г. № 193 «О муниципальной программе Комсомольского района Чувашской Республики «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности»;

от 7 февраля 2020г. № 54 «О внесении изменений в муниципальную программу Комсомольского района Чувашской Республики **«**Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности»;

от 5 марта 2021г. № 107 «О внесении изменений в муниципальную программу Комсомольского района Чувашской Республики **«**Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности».

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года.

|  |  |
| --- | --- |
| Врио главы Комсомольского  муниципального округа | А.В. Краснов |

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Комсомольского муниципального округа

Чувашской Республики

от 11.07.2023г. № 811

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**КОМСОМОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ**

**«Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель: | Отдел сельского хозяйства и экологии администрации Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики. |
| Дата составления Муниципальной программы: | июль 2023 года |
| Непосредственный исполнитель проекта Муниципальной программы: | И.о.начальника отдела сельского хозяйства и экологии администрации Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики  Зайнуллин М.М.  тел.8(83539)5-15-67 mail:koms\_agro4@cap.ru |
|  |  |

# Паспорт муниципальной программы Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики "Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности"

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель Муниципальной программы | - | Отдел сельского хозяйства и экологии администрации Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики |
| Соисполнители Муниципальной программы | - | Управление по благоустройству и развитию территорий администрации Комсомольского муниципального округа  Финансовый отдел администрации Комсомольского муниципального округа |
| Подпрограммы Муниципальной программы | - | ["Обеспечение экологической безопасности на территории Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики"](#sub_3000);  ["Развитие водохозяйственного комплекса Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики"](#sub_4000);  ["Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики"](#sub_5000);  "Обеспечение реализации муниципальной программы Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики "Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности" |
| Цели Муниципальной программы | - | повышение экологической безопасности: обеспечение защиты природной среды и жизнедеятельности человека от негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, снижение выбросов в атмосферу и оснащение стационарных источников автоматическими средствами измерения и учета объема или массы выбросов загрязняющих веществ и концентрации загрязняющих веществ, снижение сброса загрязненных сточных вод, развитие системы обращения с отходами;  развитие экологической культуры |
| Задачи Муниципальной программы | - | повышение уровня экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды, в том числе атмосферного воздуха;  создание и эффективное функционирование системы общественного контроля, направленной на выявление и ликвидацию несанкционированных свалок;  повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений;  формирование экологической культуры |
| Целевые показатели (индикаторы) Муниципальной программы | - | к 2036 году будут достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):  доля ликвидированных объектов накопленного вреда окружающей среде - 100 процентов;  высадка зеленых насаждений - 85 га;  демеркуризация ртутьсодержащих отходов - 0,72 тонны |
| Сроки и этапы реализации Муниципальной программы | - | 2023 - 2035 годы, в том числе:  1 этап - 2023 - 2025 годы;  2 этап - 2026 - 2030 годы;  3 этап - 2031 - 2035 годы |
| Объемы финансирования Муниципальной программы с разбивкой по годам реализации программы | - | прогнозируемые объемы финансирования мероприятий Муниципальной программы в 2023 - 2035 годах составляют тыс. рублей, в том числе:  в 2023 году – 3 818,548 тыс. рублей;  в 2024 году - 0,0 рублей;  в 2025 году - 0,0 рублей;  в 2026 - 2030 году - 0,0  рублей;  в 2031 - 2035 году - 0,0 тыс. рублей;  из них:  средства федерального бюджета –0,0 тыс. рублей (0,0 процента), в том числе:  в 2023 году - 0,0 тыс. рублей;  в 2024 году - 0,0 тыс. рублей;  в 2025 году - 0,0 тыс. рублей;  в 2026 - 2030 году - 0,0 тыс. рублей;  в 2031 - 2035 году - 0,0 тыс. рублей;  средства республиканского бюджета Чувашской Республики -1 710 000 тыс. рублей, в том числе:  в 2023 году – 1 710,00 тыс. рублей;  в 2024 году - 0,0 тыс. рублей;  в 2025 году - 0,0 тыс. рублей;  в 2026 - 2030 году - 0,0 тыс. рублей;  в 2031 - 2035 году - 0,0 тыс. рублей;  средства местных бюджетов – 2108,548 рублей (0,0 процентов), в том числе:  в 2023 году – 2 108,548 рублей;  в 2024 году - 0,0 тыс. рублей;  в 2025 году - 0 тыс. рублей;  в 2026 - 2030 году - 0 тыс. рублей;  в 2031 - 2035 году - 0 тыс. рублей;  средства внебюджетных источников - 0,0 тыс. рублей (0,0 процента), в том числе:  в 2023 году - 0,0 тыс. рублей;  в 2024 году - 0,0 тыс. рублей;  в 2025 году - 0,0 тыс. рублей;  в 2026 - 2030 году - 0,0 тыс. рублей;  в 2031 - 2035 году - 0,0 тыс. рублей.  Объемы финансирования муниципальной программы уточняются при формировании бюджета Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период |
| Ожидаемые результаты реализации Муниципальной программы | - | создать благоприятные экологические условия для жизни населения;  предотвратить загрязнение водных объектов за счет установления специального режима осуществления хозяйственной и иной деятельности в границах водоохранных зон и прибрежных защитных полос;  увеличить количество гидротехнических сооружений, имеющих безопасное техническое состояние;  уменьшить размер вреда, который может быть причинен жизни и здоровью населения, имуществу физических и юридических лиц в результате аварий на гидротехнических сооружениях;  уменьшить негативное воздействие на окружающую среду;  повышение экологической культуры населения и воспитание подрастающего поколения в духе бережливого отношения к окружающей среде;  ежегодно снижать объемы захоронения твердых коммунальных отходов и увеличивать объемы их переработки |

# Раздел I. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Муниципальной программы, цели, задачи, описание сроков и этапов реализации муниципальной программы

Приоритетами муниципальной политики в сфере развития потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечения экологической безопасности в Комсомольском районе Чувашской Республики, которые определены [Стратегией](http://internet.garant.ru/document/redirect/48756708/1000) социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года, ежегодными посланиями Главы Чувашской Республики Государственному Совету Чувашской Республики, являются:

расчистка русел рек;

проведение капитального ремонта и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений;

обеспечение долговременного сохранения видового разнообразия в естественной среде обитания с особым вниманием к редким и находящимся под угрозой исчезновения объектам животного и растительного мира;

формирование эффективной системы управления в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности;

создание системы замкнутого цикла обращения с твердыми коммунальными отходами, предусматривающей ежегодное снижение объемов захоронения и увеличение объемов их переработки;

ликвидация объектов накопленного вреда окружающей среде;

обеспечение экологически безопасного обращения с отходами и снижение объема их образования;

внедрение технологий, направленных на снижение объема или массы выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух;

восстановление нарушенных естественных экологических систем;

формирование экологической культуры, развитие экологического образования и воспитания.

Целями Муниципальной программы являются:

повышение экологической безопасности: обеспечение защиты природной среды и жизнедеятельности человека от негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, снижение выбросов в атмосферу и оснащение стационарных источников автоматическими средствами измерения и учета объема или массы выбросов загрязняющих веществ и концентрации загрязняющих веществ, снижение сброса загрязненных сточных вод, развитие системы обращения с отходами;

развитие экологической культуры.

Достижению поставленных в Муниципальной программе целей способствует решение следующих задач:

повышение уровня экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды, в том числе атмосферного воздуха;

создание и эффективное функционирование системы общественного контроля, направленной на выявление и ликвидацию несанкционированных свалок;

повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений;

формирование экологической культуры.

Муниципальная программа будет реализовываться в 2023 - 2035 годах в три этапа:

1 этап - 2023 - 2025 годы;

2 этап - 2026 - 2030 годы;

3 этап - 2031 - 2035 годы.

Каждый из этапов отличается условиями и факторами социально-экономического развития, а также приоритетами муниципальной политики на федеральном уровне с учетом региональных особенностей Чувашской Республики.

В рамках 1 этапа будет продолжена реализация ранее начатых мероприятий, направленных на создание благоприятных условий жизнедеятельности населения и обеспечение социально-экономического развития Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики на долгосрочную перспективу, повышение уровня экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды, а также планируется выполнение региональных проектов, направленных на реализацию федеральных проектов, входящих в состав национального проекта "Экология", обозначенных в [Указе](http://internet.garant.ru/document/redirect/71937200/0) Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года".

Рациональное освоение природно-ресурсного потенциала на 2 и 3 этапах обеспечит экологически ориентированный рост экономики и внедрение экологически эффективных инновационных технологий в целях сохранения природных ресурсов, обеспечит восстановление естественных экосистем до уровня, гарантирующего стабильность окружающей среды.

При этом достижение целей и решение задач муниципальной программы будут осуществляться с учетом сложившихся реалий и прогнозируемых процессов в сфере природопользования, водного хозяйства и охраны окружающей среды.

Реализация муниципальной программы позволит:

создать благоприятные экологические условия для жизни населения;

предотвратить загрязнение водных объектов за счет установления специального режима осуществления хозяйственной и иной деятельности в границах водоохранных зон и прибрежных защитных полос;

увеличить количество гидротехнических сооружений, имеющих безопасное техническое состояние;

уменьшить размер вреда, который может быть причинен жизни и здоровью населения, имуществу физических и юридических лиц в результате аварий на гидротехнических сооружениях;

уменьшить негативное воздействие на окружающую среду;

повышение экологической культуры населения и воспитание подрастающего поколения в духе бережливого отношения к окружающей среде;

ежегодно снижать объемы захоронения твердых коммунальных отходов и увеличивать объемы их переработки.

Состав целевых показателей (индикаторов) Муниципальной программы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для количественной характеристики хода реализации Муниципальной программы, решения основных задач и достижения целей. Аналогичный принцип использован при определении состава целевых показателей (индикаторов) подпрограмм, включенных в состав Муниципальной программы.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) Муниципальной программы, подпрограмм Муниципальной программы и их значениях приведены в [приложении № 1](#sub_1100) к Муниципальной программе.

Перечень целевых показателей (индикаторов) носит открытый характер и предусматривает возможность их корректировки в случае потери информативности целевого показателя (индикатора) и изменений приоритетов муниципальной политики в сфере охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности, а также изменений законодательства Российской Федерации и законодательства Чувашской Республики, влияющих на расчет данных целевых показателей (индикаторов).

# Раздел II. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограмм Муниципальной программы

Выстроенная в рамках настоящей Муниципальной программы система целевых ориентиров (цели, задачи, ожидаемые результаты) представляет собой четкую согласованную структуру, посредством которой установлена прозрачная и понятная связь реализации отдельных мероприятий с достижением конкретных целей на всех этапах муниципальной программы.

Задачи Муниципальной программы будут решаться в рамках реализации следующих подпрограмм:[" Обеспечение экологической безопасности на территории Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики"](#sub_3000), ["Развитие водохозяйственного комплекса Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики"](#sub_4000), ["Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики"](#sub_5000), "Обеспечение реализации Муниципальной программы Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики "Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности".

[Подпрограмма](#sub_3000) "Обеспечение экологической безопасности на территории Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики" муниципальной программы:

Основное мероприятие 1 "Мероприятия, направленные на формирование экологической культуры" позволит повысить уровень информированности, заинтересованности населения в сохранении и поддержании благоприятной окружающей среды и экологической безопасности в Комсомольском районе Чувашской Республики, увеличить зеленый фонд Комсомольского муниципального округа.

[Подпрограмма](#sub_4000) "Развитие водохозяйственного комплекса Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики" муниципальной программы объединяет два основных мероприятия:

Основное мероприятие 1 "Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов" позволит обеспечить:

выявление и прогнозирование развития негативных процессов, влияющих на состояние водных объектов;

восстановление нормального воспроизведения основных звеньев экологической системы водного объекта;

установление зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;

установление специального режима осуществления хозяйственной и иной деятельности на территории, примыкающей к береговой линии (границе водного объекта) рек, в целях охраны водных объектов, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира путем выполнения комплекса природоохранных мероприятий: определения границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, закрепления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов специальными информационными знаками с внесением соответствующих сведений в Единый государственный реестр недвижимости.

Основное мероприятие 2 "Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных" позволит обеспечить приведение гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности в безопасное состояние путем проведения капитального ремонта находящихся в муниципальной собственности и бесхозяйных гидротехнических сооружений, уточнение перечня бесхозяйных гидротехнических сооружений, подлежащих декларированию безопасности на территории Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики.

[Подпрограмма](#sub_5000) "Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики" муниципальной программы объединяет три основных мероприятий:

Основное мероприятие 1 "Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду" позволит уменьшить негативное воздействие хозяйственной и иной деятельности на компоненты природной среды за счет переработки и обезвреживания отходов.

Основное мероприятие 2 "Предупреждение причинения вреда окружающей среде при размещении бесхозяйных отходов, в том числе твердых коммунальных отходов, выявление случаев причинения такого вреда и ликвидация его последствий" позволит обеспечить снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на компоненты окружающей среды за счет организации и осуществления деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению отходов, в том числе твердых коммунальных отходов, образующихся на территории Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики.

Основное мероприятие 3 "Выявление мест несанкционированного размещения отходов" обеспечит снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на компоненты окружающей среды за счет организации и осуществления деятельности по сбору, транспортированию отходов, а также по их дальнейшей обработке и утилизации вторичного сырья.

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики "Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности".

# Раздел III. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Муниципальной программы

Расходы Муниципальной программы формируются за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, бюджета и средств внебюджетных источников.

Прогнозируемые объемы финансирования мероприятий Муниципальной программы в 2023 - 2035 годах составляют 0 тыс. рублей, в том числе:

в 2023 году – 3818,548 тыс. рублей;

в 2024 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2025 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2026 - 2030 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2031 - 2035 году - 0,0 тыс. рублей;

из них:

средства федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей (0,0 процента), в том числе:

в 2023 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2024 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2025 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2026 - 2030 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2031 - 2035 году - 0,0 тыс. рублей;

средства республиканского бюджета Чувашской Республики - тыс. рублей, в том числе:

в 2023 году – 1710,0 тыс. рублей;

в 2024 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2025 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2026 - 2030 году - 0, 0 тыс. рублей;

в 2031 - 2035 году - 0,0 тыс. рублей;

средства местных бюджетов - 0 тыс. рублей (100,0 процентов), в том числе:

в 2023 году – 2108,548 тыс. рублей;

в 2024 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2025 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2026 - 2030 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2031 - 2035 году - 0,0 тыс. рублей;

средства внебюджетных источников - 0,0 тыс. рублей (0,0 процента), в том числе:

в 2023 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2024 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2025 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2026 - 2030 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2031 - 2035 году - 0,0 тыс. рублей.

Объемы и источники финансирования Муниципальной программы уточняются ежегодно при формировании бюджета Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период.

При реализации муниципальной программы используются различные инструменты государственно-частного партнерства, в том числе софинансирование за счет собственных средств юридических лиц и привлеченных ими заемных средств.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации муниципальной программы приведены в [приложении № 2](#sub_2000) к муниципальной программе.

К Муниципальной программе прилагаются подпрограммы "Обеспечение экологической безопасности на территории Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики", "Развитие водохозяйственного комплекса Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики", "Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики" согласно [приложениям № 3-5](#sub_3000) соответственно к муниципальной программе.

Приложение № 1  
к [муниципальной программе](#sub_1000)  
Чувашской Республики "Развитие  
потенциала природно-сырьевых  
ресурсов и обеспечение  
экологической безопасности"

# Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики "Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности", подпрограмм Муниципальной программы Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики "Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности" и их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) | | | | |
| 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026-2030 г. | 2031-2035 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики "Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности" | | | | | | | |
| 1. | Доля ликвидированных объектов накопленного вреда окружающей среде | процентов | 70 | 70 | 100 | 100 | 100 |
| [Подпрограмма](#sub_3000) "Обеспечение экологической безопасности на территории Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики" Муниципальной программы Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики "Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности" | | | | | | | |
| 1. | Высадка зеленых насаждений | га. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2. | Количество проводимых экологических мероприятий, направленных на повышение уровня экологической культуры, воспитание и просвещение населения Чувашской Республики | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| [Подпрограмма](#sub_4000) "Развитие водохозяйственного комплекса Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики" Муниципальной программы Комсомольского Чувашской Республики "Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности" | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| 3. | Численность населения, проживающего в непосредственной близости к участкам водных объектов, экологические условия проживания которого улучшены в результате выполнения мероприятий по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов | тыс. человек | х | 3 | х | 3 | 3 |
|  | | | | | | | |
| 4. | Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [Подпрограмма](#sub_5000) "Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики" Муниципальной программы Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики "Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности" | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| 5. | Количество твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию | не менее тыс. тонн | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0\*\* | 11,0\*\* |
|  | | | | | | | |
| 6. | Демеркуризация ртутьсодержащих отходов | тонн | 0,65 | 0,66 | 0,67 | 0,68 | 0,70 |

Приложение № 2  
к [**Муниципальной программе**](#sub_1000)  
Комсомольского муниципального округа Чувашской  
Республики "Развитие потенциала  
природно-сырьевых ресурсов и обеспечение  
экологической безопасности"

# Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации Муниципальной программы Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики "Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование Муниципальной программы Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики, подпрограммы Муниципальной программы Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики (основного мероприятия) | Код [бюджетной классификации](http://internet.garant.ru/document/redirect/72275618/1000) | | Источники финансирования | Расходы по годам, тыс. рублей | | | | |
| главный распорядитель бюджетных средств | [целевая статья расходов](http://internet.garant.ru/document/redirect/72275618/13000) |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 - 2030 | 2031 - 2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Муниципальная программа Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики | Муниципальная программа Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики "Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности" | 903 | Ч300000000 | всего | 3818,548 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 1710,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | 2108,548 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| [Подпрограмма](#sub_3000) | "Обеспечение экологической безопасности на территории Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики" | х | х | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1 | Мероприятия, направленные на формирование экологической культуры | х | х | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [Подпрограмма](#sub_4000) | "Развитие водохозяйственного комплекса Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики" | 903 | Ч340000000 | всего | 1860,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 1710,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1 | Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов | х | х | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2 | Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных | 903 | Ч340300000 | всего | 1860,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 1710,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| [Подпрограмма](#sub_5000) | "Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики" | 903 | Ч360000000 | всего | 1958,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | 1958,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1 | Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду | 903 | Ч360200000 | всего | 1958,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | 1958,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2 | Предупреждение причинения вреда окружающей среде при размещении бесхозяйных отходов, в том числе твердых коммунальных отходов, выявление случаев причинения такого вреда и ликвидация его последствий | х | х | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3 | Выявление мест несанкционированного размещения отходов | х | х | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма | "Обеспечение реализации муниципальной программы Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики "Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности" | х | х | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 3  
к [**Муниципальной программе**](#sub_1000)  
Комсомольского муниципального округа  
Чувашской Республики "Развитие  
потенциала природно-сырьевых  
ресурсов и обеспечение  
экологической безопасности"

# Подпрограмма "Обеспечение экологической безопасности на территории Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики" Муниципальной программы Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики "Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности"

# Паспорт подпрограммы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | - | Отдел сельского хозяйства и экологии администрации Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики |
| Соисполнитель подпрограммы | - | Финансовый отдел администрации Комсомольского муниципального округа |
| Цель подпрограммы | - | повышение уровня экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды, в том числе атмосферного воздуха |
| Задачи подпрограммы | - | снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду;  увеличение зеленого фонда Комсомольского муниципального округа;  формирование экологической культуры |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы | - | к 2036 году будут достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):  высадка зеленых насаждений - 5 га. ежегодно;  количество проводимых экологических мероприятий, направленных на повышение уровня экологической культуры, воспитание и просвещение населения Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики, - 2 единицы ежегодно |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | - | 2023 - 2035 годы, в том числе:  1 этап - 2023 - 2025 годы;  2 этап - 2026 - 2030 годы;  3 этап - 2031 - 2035 годы |
| Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации | - | общий объем финансирования подпрограммы составляет 0,0 тыс. рублей, в том числе:  в 2023 году - 0,0 тыс. рублей;  в 2024 году - 0,0 тыс. рублей;  в 2025 году - 0,0 тыс. рублей;  в 2026 - 2030 году - 0,0 тыс. рублей;  в 2031 - 2035 году - 0,0 тыс. рублей;  из них:  средства федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей (0,0 процента), в том числе:  в 2023 году - 0,0 тыс. рублей;  в 2024 году - 0,0 тыс. рублей;  в 2025 году - 0,0 тыс. рублей;  в 2026 - 2030 году - 0,0 тыс. рублей;  в 2031 - 2035 году - 0,0 тыс. рублей;  средства республиканского бюджета Чувашской Республики - 0,0 тыс. рублей (0,0 процента), в том числе:  в 2023 году - 0,0 тыс. рублей;  в 2024 году - 0,0 тыс. рублей;  в 2025 году - 0,0 тыс. рублей;  в 2026 - 2030 году - 0,0 тыс. рублей;  в 2031 - 2035 году - 0,0 тыс. рублей;  средств бюджета - 0,0 тыс. рублей (0,0 процента), в том числе:  в 2023 году - 0,0 тыс. рублей;  в 2024 году - 0,0 тыс. рублей;  в 2025 году - 0,0 тыс. рублей;  в 2026 - 2030 году - 0,0 тыс. рублей;  в 2031 - 2035 году - 0,0 тыс. рублей;  средства внебюджетных источников - 0,0 тыс. рублей (0,0 процента), в том числе:  в 2023 году - 0,0 тыс. рублей;  в 2024 году - 0,0 тыс. рублей;  в 2025 году - 0,0 тыс. рублей;  в 2026 - 2030 году - 0,0 тыс. рублей;  в 2031 - 2035 году - 0,0 тыс. рублей.  Объемы финансирования муниципальной программы уточняются при формировании бюджета Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - | снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду;  увеличение зеленого фонда Комсомольского муниципального округа;  повышение экологической культуры. |

# Раздел I. Приоритеты и цель подпрограммы "Обеспечение экологической безопасности на территории Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики"

Одним из приоритетов муниципальной политики Чувашской Республики является повышение качества жизни населения Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики посредством рационального управления в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности, регулирования антропогенного воздействия на окружающую среду и обеспечения защиты ее от загрязнения.

Социально-экономическая эффективность подпрограммы выражается в снижении негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на компоненты окружающей среды, в защите права населения Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики на благоприятную окружающую среду.

Основной целью подпрограммы является повышение уровня экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды, в том числе атмосферного воздуха.

Достижению поставленной в подпрограмме цели способствует решение следующих задач:

снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду;

развитие зеленого фонда Комсомольского муниципального округа;

формирование экологической культуры.

# Раздел II. Перечень и сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации

Целевыми показателями (индикаторами) подпрограммы являются:

высадка зеленых насаждений;

количество проводимых экологических мероприятий, направленных на повышение уровня экологической культуры, воспитание и просвещение населения Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики;

В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается достижение к 2036 году следующих целевых показателей (индикаторов):

высадка зеленых насаждений - 5 га. ежегодно;

количество проводимых экологических мероприятий, направленных на повышение уровня экологической культуры, воспитание и просвещение населения Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики, - 2 единицы ежегодно;

# Раздел III. Характеристики основных мероприятий, мероприятий подпрограммы с указанием сроков и этапов их реализации

Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных целей и задач подпрограммы и муниципальной программы в целом. Основные мероприятия подпрограммы подразделяются на отдельные мероприятия, реализация которых позволит обеспечить достижение целевых показателей (индикаторов) эффективности подпрограммы.

Подпрограмма предусматривает реализацию мероприятия:

Основное мероприятие 1 "Мероприятия, направленные на формирование экологической культуры".

Мероприятие 2.1 "Мероприятия, направленные на развитие зеленого фонда Комсомольского муниципального округа".

Мероприятие 2.2 "Повышение уровня информированности, заинтересованности населения в сохранении и поддержании благоприятной окружающей среды и экологической безопасности Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики".

Мероприятие 2.3 "Мероприятия, направленные на формирование экологической культуры".

Подпрограмма реализуется в период с 2023 по 2035 год в три этапа:

1 этап - 2023- 2025 годы;

2 этап - 2026 - 2030 годы;

3 этап - 2031 - 2035 годы.

# Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы в 2023 - 2035 годах предусмотрен в размере 0,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2023 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2024 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2025 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2026 - 2030 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2031 - 2035 году - 0,0 тыс. рублей;

из них:

средства федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей (0,0 процента), в том числе:

в 2023 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2024 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2025 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2026 - 2030 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2031 - 2035 году - 0,0 тыс. рублей;

средства республиканского бюджета Чувашской Республики - 0,0 тыс. рублей (0,0 процента), в том числе:

в 2023 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2024 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2025 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2026 - 2030 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2031 - 2035 году - 0,0 тыс. рублей;

средства местных бюджетов - 0,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2023 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2024 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2025 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2026 - 2030 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2031 - 2035 году - 0,0 тыс. рублей;

средства внебюджетных источников - 0,0 тыс. рублей (0,0 процента), в том числе:

в 2023 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2024 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2025 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2026 - 2030 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2031 - 2035 году - 0,0 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования приведено в [приложении № 1](#sub_3100) к подпрограмме.

В ходе реализации подпрограммы объемы финансирования подлежат ежегодной корректировке на основе анализа полученных результатов и с учетом реальных возможностей бюджета Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики.

Приложение № 1  
к [**подпрограмме**](#sub_3000) "Обеспечение  
экологической безопасности на  
территории Комсомольского муниципального округа  
Чувашской Республики"  
муниципальной программы  
Комсомольского муниципального округа  
Чувашской Республики "Развитие  
потенциала природно-сырьевых ресурсов  
и обеспечение экологической безопасности"

# Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы "Обеспечение экологической безопасности на территории Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики" Муниципальной программы Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики "Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности" за счет всех источников финансирования

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики (основного мероприятия, мероприятия) | Задача подпрограммы муниципальной программы Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код [бюджетной классификации](http://internet.garant.ru/document/redirect/71971578/1000) | | | | Источники финансирования | Расходы по годам, тыс. рублей | | | | | |
| главный распорядитель бюджетных средств | [раздел](http://internet.garant.ru/document/redirect/71971578/15000), подраздел | [целевая статья расходов](http://internet.garant.ru/document/redirect/71971578/16000) | группа (подгруппа) [вида расходов](http://internet.garant.ru/document/redirect/71971578/17000) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | | 2031-2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 |
| Подпрограмма | "Обеспечение экологической безопасности на территории Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики" | снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду;  увеличение зеленого фонда Комсомольского муниципального округа;  формирование экологической культуры | ответственный исполнитель - Отдел сельского хозяйства и экологии администрации Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики, участники - общеобразовательные учреждения, учреждения культуры, средства массовой информации, организации в Комсомольском районе Чувашской Республики (по согласованию) |  |  |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 20,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| Цель "Повышение уровня экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды, в том числе атмосферного воздуха" | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1 | Мероприятия, направленные на формирование экологической культуры | формирование экологической культуры, посадка деревьев позволит увеличить зеленый фонд | ответственный исполнитель - Отдел сельского хозяйства и экологии администрации Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики, общеобразовательные учреждения, учреждения культуры, средства массовой информации (по согласованию) |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 2 | 2 | 2[\*\*](#sub_1111) | 2\*\* |  |  |  |  | |  |  |
| 5 | 5 | 5[\*\*](#sub_1111) | 5\*\* |  |  |  |  | |  |  |
| Целевой показатель (индикатор) подпрограммы, увязанный с основным мероприятием 1 | Количество проводимых экологических мероприятий, направленных на повышение уровня экологической культуры, воспитание и просвещение населения Чувашской Республики, ед. | | | | | | | x | 2 |  |  | |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 |
| Высадка зеленых насаждений, га. | | | | | | | x | 5 |  |  | |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1 | Мероприятия, направленные на развитие зеленого фонда | позволит увеличить зеленый фонд | ответственный исполнитель - Отдел сельского хозяйства и экологии администрации Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики,) |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2 | Повышение уровня информированности, заинтересованности населения в сохранении и поддержании благоприятной окружающей среды и экологической безопасности в Комсомольском районе |  | ответственный исполнитель - Отдел сельского хозяйства и экологии администрации Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики, общеобразовательные учреждения, учреждения культуры, средства массовой информации (по согласованию) |  |  |  |  | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.3 | Мероприятия, направленные на формирование экологической культуры |  | ответственный исполнитель - Отдел сельского хозяйства и экологии администрации Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики, общеобразовательные учреждения, учреждения культуры, средства массовой информации (по согласованию) |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |

\*\* Приводятся значения целевых показателей (индикаторов) в 2030 и 2035 годах соответственно.

Приложение № 4  
к [**Муниципальной программе**](#sub_1000)  
Комсомольского муниципального округа  
Чувашской Республики "Развитие  
потенциала природно-сырьевых  
ресурсов и обеспечение  
экологической безопасности"

# Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики" Муниципальной программы Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики "Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности"

# Паспорт подпрограммы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | - | Отдел сельского хозяйства и экологии администрации Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики |
| Соисполнители подпрограммы | - | Финансовый отдел администрации Комсомольского муниципального округа |
| Цели подпрограммы | - | восстановление и экологическая реабилитация водных объектов;  повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений |
| Задачи подпрограммы | - | охрана водных объектов и увеличение их пропускной способности;  предотвращение негативного воздействия вод;  снижение уровня аварийности гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, путем их приведения в безопасное техническое состояние |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы | - | к 2036 году будут достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):  численность населения, проживающего в непосредственной близости к участкам водных объектов, экологические условия проживания которого улучшены в результате выполнения мероприятий по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов, - 5 тыс. человек;  количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние, - 3 единицы |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | - | 2023 - 2035 годы, в том числе:  1 этап - 2023 - 2025 годы;  2 этап - 2026 - 2030 годы;  3 этап - 2031 - 2035 годы |
| Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации | - | общий объем финансирования подпрограммы составляет 0,0 тыс. рублей, в том числе:  в 2023 году – 1860,0 тыс. рублей;  в 2024 году - 0,0 тыс. рублей;  в 2025 году - 0,0 тыс. рублей;  в 2026 - 2030 году - 0,0 тыс. рублей;  в 2031 - 2035 году - 0,0 тыс. рублей;  из них:  средства федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей (0,0 процента), в том числе:  в 2023 году - 0,0 тыс. рублей;  в 2024 году - 0,0 тыс. рублей;  в 2025 году - 0,0 тыс. рублей;  в 2026 - 2030 году - 0,0 тыс. рублей;  в 2031 - 2035 году - 0,0 тыс. рублей;  средства республиканского бюджета Чувашской Республики – 1710,0 тыс. рублей в том числе:  в 2023 году – 1710,0 тыс. рублей;  в 2024 году - 0,0 тыс. рублей;  в 2025 году - 0,0 тыс. рублей;  в 2026 - 2030 году - 0,0 тыс. рублей;  в 2031 - 2035 году - 0,0 тыс. рублей;  средства местных бюджетов – 150,0 тыс. рублей , в том числе:  в 2023 году - 150,0 тыс. рублей;  в 2024 году - 0 тыс. рублей;  в 2025 году - 0,0 тыс. рублей;  в 2026 - 2030 году - 0,0 тыс. рублей;  в 2031 - 2035 году - 0,0 тыс. рублей;  средства внебюджетных источников - 0,0 тыс. рублей (0,0 процента), в том числе:  в 2023 году - 0,0 тыс. рублей;  в 2024 году - 0,0 тыс. рублей;  в 2025 году - 0,0 тыс. рублей;  в 2026 - 2030 году - 0,0 тыс. рублей;  в 2031 - 2035 году - 0,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - | предотвращение загрязнения водных объектов за счет установления специального режима осуществления хозяйственной и иной деятельности в границах водоохранных зон и прибрежных защитных полос;  увеличение количества гидротехнических сооружений, имеющих безопасное техническое состояние. |

# Раздел I. Приоритеты и цели подпрограммы "Развитие водохозяйственного комплекса Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики"

Приоритетные направления подпрограммы:

охрана водных объектов и увеличение их пропускной способности;

проведение капитального ремонта и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений;

проведение берегоукрепительных работ, строительство защитных сооружений на участках с неустойчивым состоянием береговой зоны и в зонах затопления.

В целях обеспечения защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод и снижения размеров ущерба строительство сооружений инженерной защиты будет проводиться прежде всего в наиболее паводкоопасных и подверженных подтоплению муниципального округах и носить превентивный характер.

Для обеспечения безопасности гидротехнических сооружений в первую очередь будет проводиться капитальный ремонт гидротехнических сооружений с высокой вероятностью возникновения аварий, которые могут привести к значительному ущербу и катастрофическим последствиям.

Социально-экономическая эффективность подпрограммы выражается в сокращении уровня экологического воздействия на водные объекты, обеспечении благоприятных экологических условий для жизни населения; сбалансированном развитии территорий и отраслей экономики, повышении защищенности населения и территорий от наводнений и другого негативного воздействия вод, в развитии сферы услуг в области водного туризма и рекреации.

Основными целями подпрограммы являются сокращение негативного антропогенного воздействия на водные объекты; восстановление и экологическая реабилитация водных объектов; повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений.

Достижению поставленных в подпрограмме целей способствует решение следующих приоритетных задач:

охрана водных объектов и увеличение их пропускной способности;

предотвращение негативного воздействия вод;

защита населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от подтопления и затопления за счет строительства новых и реконструкции существующих защитных сооружений;

снижение уровня аварийности гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, путем их приведения в безопасное техническое состояние.

# Раздел II. Перечень и сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации

Целевыми показателями (индикаторами) подпрограммы являются:

численность населения, проживающего в непосредственной близости к участкам водных объектов, экологические условия проживания которого улучшены в результате выполнения мероприятий по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов;

протяженность границ водоохранных зон водных объектов, установленных в рамках мероприятий по их восстановлению и экологической реабилитации;

количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние.

В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается достижение к 2036 году следующих целевых показателей (индикаторов):

численность населения, проживающего в непосредственной близости к участкам водных объектов, экологические условия проживания которого улучшены в результате выполнения мероприятий по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов:

в 2024 году - 36 человек;

в 2030 году - 40 человек;

в 2035 году - 50 человек;

количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние:

в 2023 году - 0 единиц;

в 2024 году - 0 единица;

в 2025 году - 0 единиц;

в 2030 году - 0 единица;

в 2035 году - 0 единица;

# Раздел III. Характеристики основных мероприятий, мероприятий подпрограммы с указанием сроков и этапов их реализации

Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных целей и задач подпрограммы и муниципальной программы в целом. Основные мероприятия подпрограммы подразделяются на отдельные мероприятия, реализация которых позволит обеспечить достижение целевых показателей (индикаторов) эффективности подпрограммы.

Подпрограмма предусматривает реализацию двух основных мероприятий:

Основное мероприятие 1 "Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов" позволит обеспечить:

восстановление нормального воспроизведения основных звеньев экологической системы водного объекта;

установление зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;

установление специального режима осуществления хозяйственной и иной деятельности на территории, примыкающей к местоположению береговой линии (границы водного объекта) рек, в целях охраны водных объектов, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира путем выполнения комплекса природоохранных мероприятий: определения границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, закрепления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов специальными информационными знаками с внесением соответствующих сведений в Единый государственный реестр недвижимости.

Мероприятие 1.1 Закрепление на местности границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов специальными информационными знаками.

Мероприятие 1.2 "Установление зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения" направлено на охрану от загрязнения и повреждения источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также территорий, на которых они расположены. Мероприятие позволит установить специальный режим и определить комплекс мер, направленных на предупреждение загрязнения воды источников водоснабжения.

Основное мероприятие 2 "Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных" позволит обеспечить приведение гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности в безопасное состояние путем проведения капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, капитальный ремонт, консервацию и ликвидацию гидротехнических сооружений, которые не имеют собственника, собственник которых неизвестен либо от права собственности на которые собственник отказался, уточнение перечня бесхозяйных гидротехнических сооружений, подлежащих декларированию безопасности на территории Чувашской Республики.

Предусматриваются также мероприятия по разработке проектной документации на осуществление капитального ремонта бесхозяйных гидротехнических сооружений.

В рамках мероприятия 2.1 "Капитальный ремонт гидротехнических сооружений в рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах" предполагается разработка проектной документации на осуществление капитального ремонта бесхозяйных гидротехнических сооружений, проведение капитального ремонта бесхозяйных гидротехнических сооружений и гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности.

Подпрограмма реализуется в период с 2023 по 2035 год в три этапа:

1 этап - 2023 - 2025 годы;

2 этап - 2026 - 2030 годы;

3 этап - 2031 - 2035 годы.

# Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы в 2023 - 2035 годах составляет 1860,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2023 году - 1860,0 тыс. рублей;

в 2024 году - 0 тыс. рублей;

в 2025 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2026 - 2030 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2031 - 2035 году - 0,0 тыс. рублей.

из них:

средства федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей (0,0 процента), в том числе:

в 2023 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2024 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2025 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2026 - 2030 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2031 - 2035 году - 0,0 тыс. рублей.

средства республиканского бюджета Чувашской Республики - 1710,0 тыс. рублей в том числе:

в 2023 году - 1710,0 тыс. рублей;

в 2024 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2025 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2026 - 2030 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2031 - 2035 году - 00 тыс. рублей.

средства местных бюджетов - 150,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2023 году - 150,0 тыс. рублей;

в 2024 году - 0 тыс. рублей;

в 2025 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2026 - 2030 году - 0 тыс. рублей;

в 2031 - 2035 году - 0 тыс. рублей;

средства внебюджетных источников - 0,0 тыс. рублей (0,0 процента), в том числе:

в 2023 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2024 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2025 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2026 - 2030 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2031 - 2035 году - 0,0 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования приведено в [приложении № 1](#sub_4100) к подпрограмме.

В ходе реализации подпрограммы объемы финансирования подлежат ежегодной корректировке на основе анализа полученных результатов и с учетом реальных возможностей бюджета Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики.

Приложение № 1  
к [**подпрограмме**](#sub_4000) "Развитие водохозяйственного  
комплекса Комсомольского муниципального округа  
Чувашской Республики" Муниципальной  
программы Комсомольского муниципального округа  
Чувашской Республики "Развитие потенциала  
природно-сырьевых ресурсов и обеспечение  
экологической безопасности"

# Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы "Развитие водохозяйственного комплекса Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики" Муниципальной программы Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики "Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности" за счет всех источников финансирования

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики (основного мероприятия, мероприятия) | Задача подпрограммы муниципальной программы Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код [бюджетной классификации](http://internet.garant.ru/document/redirect/71971578/1000) | | | | Источники  финансирования | Расходы по годам, тыс. рублей | | | | | | |
| главный распорядитель бюджетных средств | [раздел](http://internet.garant.ru/document/redirect/71971578/15000), подраздел | [целевая статья расходов](http://internet.garant.ru/document/redirect/71971578/16000) | группа (подгруппа) [вида расходов](http://internet.garant.ru/document/redirect/71971578/17000) | 2023 | 2024 | 2025 | | 2026-2030 | | 2031-2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | | 14 |
| Подпрограмма | "Развитие водохозяйственного комплекса Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики" | снижение уровня аварийности гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, путем их приведения в безопасное техническое состояние | ответственный исполнитель - Отдел сельского хозяйства и экологии администрации Комсомольского муниципального округа, | х | х | х | х | всего | 1860,0 | 0 | 0,0 | | 0 | | 0 |
| х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 1710,0 | ,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| х | х | х | х | местные бюджеты | 150,0 | 0,0 | 0,0 | | 0 | | 0 |
| х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| Цель "Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов" | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | |  | | х | | х | | х | | х | | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1 | Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов | охрана водных объектов и увеличение их пропускной способности;  предотвращение негативного воздействия вод | ответственный исполнитель - Отдел сельского хозяйства и экологии администрации Комсомольского муниципального округа, [\*](#sub_4111) | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| х | х | х | х | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| 3 | x | 3 | 5 |  |  |  |  | | |  |  |
| х | х | х | х | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| Численность населения, проживающего в непосредственной близости к участкам водных объектов, экологические условия проживания которого улучшены в результате выполнения мероприятий по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов, тыс. человек | | | | | | |  | x | х | х | | | х | х |  | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| Мероприятие 1.1 | Закрепление на местности границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов специальными информационными знаками |  | ответственный исполнитель - Отдел сельского хозяйства и экологии администрации Комсомольского муниципального округа, | х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| х | х | х | х | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| х | х | х | х | всего | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2 | Установление зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения |  | ответственный исполнитель - Отдел сельского хозяйства и экологии администрации Комсомольского муниципального округа, [\*](#sub_4111) | х | х | х | х | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| х | х | х | х | всего | 0,0 | 0 | | 0,0 | | 0 | 0 |
| х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 70,0 | 0,0 |
| Цель "Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений" | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | |  | | 903 | | 0406 | | Ч340373390 | | 240 | | местные бюджеты | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2 | Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных | снижение уровня аварийности гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, путем их приведения в безопасное техническое состояние | ответственный исполнитель - Отдел сельского хозяйства и экологии администрации Комсомольского муниципального округа, | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | |  | |  |  |
| х | х | х | х | всего | 1860,0 | 0 | | 0,0 | | 0 | 0 |
| х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 1710,0 | 0,0 | | 0,0 | | 70,0 | 0,0 |
| х | х | х | х | местные бюджеты | 150,0 | 0 | | 0,0 | | 0 | 0 |
| Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние, единиц | | | | | | | x | 0 | х | | х | | х | х |  | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| Мероприятие 2.1 | Капитальный ремонт гидротехнических сооружений в рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации |  | ответственный исполнитель - Отдел сельского хозяйства и экологии администрации Комсомольского муниципального округа, | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| х | х | х | х | всего | 1860,0 | 0 | | 0,0 | | 0 | 0 |
| х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 1710,0 | 0,0 | | 0,0 | | 70,0 | 0,0 |
| х | х | х | х | местные бюджеты | 150,0 | 0 | | 0,0 | | 0 | 0 |
| х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.1.1 | Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности |  | ответственный исполнитель - Отдел сельского хозяйства и экологии администрации Комсомольского муниципального округа, | х | х | х | х | всего | 1860,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 1710,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 903 | 0406 | Ч340373390 | 240 | местные бюджеты | 150,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| х | х | х | х | всего | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |

\* Мероприятие осуществляется по согласованию с исполнителем.

\*\* Приводятся значения целевых показателей (индикаторов) в 2030 и 2035 годах соответственно.

Приложение № 5  
к [**Муниципальной программе**](#sub_1000)  
Комсомольского муниципального округа  
Чувашской Республики "Развитие  
потенциала природно-сырьевых  
ресурсов и обеспечение  
экологической безопасности"

# Подпрограмма "Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики" Муниципальной программы Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики "Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности"

# Паспорт подпрограммы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | - | Отдел сельского хозяйства и экологии администрации Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики |
| Соисполнители подпрограммы | - | Финансовый отдел администрации Комсомольского муниципального округа |
| Цели подпрограммы | - | создание и эффективное функционирование системы общественного контроля, направленной на выявление и ликвидацию несанкционированных свалок |
| Задачи подпрограммы | - | улучшение экологической ситуации за счет обработки, утилизации, обезвреживания и безопасного размещения отходов |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы | - | к 2036 году будут достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):  количество твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, - не менее 10,00 тыс. тонн;  демеркуризация ртутьсодержащих отходов - 0,72 тонны |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | - | 2023- 2035 годы, в том числе:  1 этап - 2023 - 2025 годы;  2 этап - 2026 - 2030 годы;  3 этап - 2031 - 2035 годы |
| Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации | - | общий объем финансирования подпрограммы составляет 1958,548 тыс. рублей, в том числе:  в 2023 году -1958,548 тыс. рублей;  в 2024 году - 0,0 тыс. рублей;  в 2025 году - 0,0 тыс. рублей;  в 2026 - 2030 году - 0,0 тыс. рублей;  в 2031 - 2035 году - 0,0 тыс. рублей.  из них:  средства федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей (0,0 процента), в том числе:  в 2023 году - 0,0 тыс. рублей;  в 2024 году - 0,0 тыс. рублей;  в 2025 году - 0,0 тыс. рублей;  в 2026 - 2030 году - 0,0 тыс. рублей;  в 2031 - 2035 году - 0,0 тыс. рублей;  средства республиканского бюджета Чувашской Республики - 0,0 тыс. рублей (0,0 процента), в том числе:  в 2023 году - 0,0 тыс. рублей;  в 2024 году - 0,0 тыс. рублей;  в 2025 году - 0,0 тыс. рублей;  в 2026 - 2030 году - 0,0 тыс. рублей;  в 2031 - 2035 году - 0,0 тыс. рублей.  средства местных бюджетов – 1958,548 тыс. рублей (100,0 процентов), в том числе:  в 2023 году – 1958,548 тыс. рублей;  в 2024 году - 0,0 тыс. рублей;  в 2025 году - 0,0 тыс. рублей;  в 2026 - 2030 году - 0,0 тыс. рублей;  в 2031 - 2035 году - 0,0 тыс. рублей.  средства внебюджетных источников - 0,0 тыс. рублей (0,0 процента), в том числе:  в 2023 году - 0,0 тыс. рублей;  в 2024 году - 0,0 тыс. рублей;  в 2025 году - 0,0 тыс. рублей;  в 2026 - 2030 году - 0,0 тыс. рублей;  в 2031 - 2035 году - 0,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - | уменьшение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на компоненты окружающей среды за счет переработки, обезвреживания и безопасного размещения отходов;  ликвидация накопленного экологического ущерба и возврат в хозяйственный оборот земель, нарушенных в результате прошлой экономической и иной деятельности. |

# Раздел I. Приоритеты и цели подпрограммы "Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики"

Одним из приоритетов подпрограммы является создание комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Чувашской Республики, развитие государственно-частного партнерства на основе концессионного соглашения с целью привлечения средств внебюджетных источников для финансирования проектов в сфере обращения с отходами.

Социально-экономическая эффективность подпрограммы выражается в улучшении экологической ситуации за счет утилизации, обезвреживания и безопасного размещения отходов.

Основными целями подпрограммы являются:

формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая ликвидацию свалок и рекультивацию территорий, на которых они размещены, создание условий для вторичной переработки всех запрещенных к захоронению отходов производства и потребления;

создание и эффективное функционирование системы общественного контроля, направленной на выявление и ликвидацию несанкционированных свалок.

Достижению поставленных в подпрограмме целей способствует решение следующих приоритетных задач:

улучшение экологической ситуации за счет обработки, утилизации, обезвреживания и безопасного размещения отходов.

# Раздел II. Перечень и сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации

Целевыми показателями (индикаторами) подпрограммы являются:

численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией и рекультивацией объектов накопленного вреда окружающей среде;

количество ликвидированных объектов накопленного экологического ущерба;

количество твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию;

демеркуризация ртутьсодержащих отходов.

В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается достижение к 2036 году следующих целевых показателей (индикаторов):

количество твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию:

в 2023 году - не менее 11,00 тыс. тонн;

в 2024 году - не менее 11,00 тыс. тонн;

в 2025 году - не менее 11,00 тыс. тонн;

в 2030 году - не менее 11,00 тыс. тонн;

в 2035 году - не менее 11,00 тыс. тонн.

демеркуризация ртутьсодержащих отходов:

в 2023 году - 0,65 тонн;

в 2024 году - 0,66 тонн;

в 2025 году - 0,67 тонн;

в 2030 году - 0,68 тонн;

в 2035 году - 0,70 тонн.

# Раздел III. Характеристики основных мероприятий, мероприятий подпрограммы с указанием сроков и этапов их реализации

Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных целей и задач подпрограммы и муниципальной программы в целом. Основные мероприятия подпрограммы подразделяются на отдельные мероприятия, реализация которых способствует достижению целевых показателей (индикаторов) эффективности подпрограммы.

Подпрограмма предусматривает реализацию три основных мероприятий, которые позволят уменьшить негативное воздействие хозяйственной и иной деятельности на компоненты окружающей среды за счет переработки, обезвреживания и безопасного размещения отходов; ликвидировать накопленный экологический ущерб, связанный с прошлой экономической и иной хозяйственной деятельностью; улучшить качество жизни населения Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики в связи с ликвидацией и рекультивацией объектов накопленного вреда окружающей среде.

Основное мероприятие 1 "Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду" позволит уменьшить негативное воздействие хозяйственной и иной деятельности на компоненты природной среды за счет переработки и обезвреживания отходов.

Мероприятие 1.1 "Мероприятия по обеспечению ртутной безопасности: сбор и демеркуризация ртутьсодержащих отходов" проводится в целях предотвращения попадания ртути и ее соединений в окружающую среду и защиты населения от их вредного воздействия.

Мероприятие 1.2 "Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов " подразумевает реализацию мер по привлечению виновных юридических и должностных лиц к административной ответственности в виде наложения штрафов, внесения представлений и предписаний об устранении нарушений ([статья 8.2](http://internet.garant.ru/document/redirect/12125267/82) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ), расчета и взыскания нанесенного окружающей среде вреда, ликвидацию мест несанкционированного размещения отходов производства и потребления, а также осуществление мероприятий по предотвращению образования мест несанкционированного размещения отходов производства и потребления.

Мероприятие 1.3 "Организация селективного сбора твердых коммунальных отходов" подразумевает раздельный сбор отходов и выборочный сбор, то есть сортировку мусора по его происхождению: стекло, пластик, бумага, железо, пищевые отходы, батарейки, неперерабатываемые вещества.

Основное мероприятие 2 "Предупреждение причинения вреда окружающей среде при размещении бесхозяйных отходов, в том числе твердых коммунальных отходов, выявление случаев причинения такого вреда и ликвидация его последствий" позволит повысить уровень обеспечения населения полной и достоверной информацией о состоянии окружающей среды и лежит в основе регулирования антропогенного воздействия на окружающую среду и обеспечения защиты ее от загрязнения.

Основное мероприятие 3 "Выявление мест несанкционированного размещения отходов" обеспечит снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на компоненты окружающей среды за счет организации и осуществления деятельности по сбору и транспортированию отходов.

Подпрограмма реализуется в период с 2019 по 2035 год в три этапа:

1 этап - 2023 - 2025 годы;

2 этап - 2026 - 2030 годы;

3 этап - 2031 - 2035 годы.

# Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы в 2023 - 2035 годах составляет 1958,548 тыс. рублей, в том числе:

в 2023 году – 1958,548 тыс. рублей;

в 2024 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2025 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2026 - 2030 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2031 - 2035 году - 0,0 тыс. рублей;

из них:

средства федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей (0,0 процента), в том числе:

в 2023 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2024 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2025 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2026 - 2030 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2031 - 2035 году - 0,0 тыс. рублей.

средства республиканского бюджета Чувашской Республики - 0,0 тыс. рублей (0,0 процента), в том числе:

в 2023 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2024 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2025 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2026 - 2030 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2031 - 2035 году - 0,0 тыс. рублей.

средства местных бюджетов – 1958,548 тыс. рублей (0,0 процентов), в том числе:

в 2023 году – 1958,548 тыс. рублей;

в 2024 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2025 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2026 - 2030 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2031 - 2035 году - 0,0 тыс. рублей.

средства внебюджетных источников - 0,0 тыс. рублей (0,0 процента), в том числе:

в 2023 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2024 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2025 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2026 - 2030 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2031 - 2035 году - 0,0 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования приведено в [приложении № 1](#sub_5100) к подпрограмме.

В ходе реализации подпрограммы объемы финансирования подлежат ежегодной корректировке на основе анализа полученных результатов и с учетом реальных возможностей бюджета Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики.

к [**подпрограмме**](#sub_5000) "Обращение с отходами,  
в том числе с твердыми коммунальными  
отходами, на территории Комсомольского  
муниципального округа Чувашской Республики" муниципальной  
программы Комсомольского муниципального округа  
Чувашской Республики "Развитие  
потенциала природно-сырьевых  
ресурсов и обеспечение  
экологической безопасности"

# Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы "Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики" Муниципальной программы Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики "Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности" за счет всех источников финансирования

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики (основного мероприятия, мероприятия) | Задача подпрограммы муниципальной программы Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код [бюджетной классификации](http://internet.garant.ru/document/redirect/72275618/1000) | | | | Источники финансирования | Расходы по годам, тыс. рублей | | | | | |
| главный распорядитель бюджетных средств | [раздел](http://internet.garant.ru/document/redirect/72275618/12000), подраздел | [целевая статья расходов](http://internet.garant.ru/document/redirect/72275618/13000) | группа (подгруппа) [вида расходов](http://internet.garant.ru/document/redirect/72275618/14000) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 - 2030 | | 2031 - 2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 |
| Подпрограмма | "Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики" | улучшение экологической ситуации за счет обработки, утилизации, обезвреживания и безопасного размещения отходов; | ответственный исполнитель - Отдел сельского хозяйства и экологии администрации Комсомольского муниципального округа, соисполнители - органы местного самоуправления[\*](#sub_5111) | х | х | х | х | всего | 1958,548 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| х | х | х | х | местные бюджеты | 1958,548 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| х | х | х | х | всего | 1958,548 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Основное мероприятие 1 | "Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду (Рекультивация недействующего полигона твердых бытовых отходов) в с. Комсомольское | улучшение экологической ситуации за счет обработки, утилизации, обезвреживания и безопасного размещения отходов | ответственный исполнитель - Отдел сельского хозяйства и экологии администрации Комсомольского муниципального округа. | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 903 | 0605 | Ч360273250 | х | местные бюджеты | 1958,548 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 1,0 | 1,02 | 1,02[\*\*](#sub_5222) | 1,02\*\* |  |  |  |  |  | |  |
| х | х | х | х | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Целевой показатель (индикатор) подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 2 | Демеркуризация ртутьсодержащих отходов, тонн | | | | | | | x | 0,98 | х | х | х | | х | федеральный бюджет | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| Мероприятие 1.1 | Мероприятия по обеспечению ртутной безопасности: сбор и демеркуризация ртутьсодержащих отходов |  | ответственный исполнитель - Отдел сельского хозяйства и экологии администрации Комсомольского муниципального округа. | х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| х | х | х | х | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| х | х | х | х | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Мероприятие 1.2 | Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов |  | ответственный исполнитель - Отдел сельского хозяйства и экологии администрации Комсомольского муниципального округа. | х | х | х | х | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| х | х | х | х | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| х | х | х | х | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Мероприятие 1.3 | Организация селективного сбора твердых коммунальных отходов |  | исполнитель - Отдел сельского хозяйства и экологии администрации Комсомольского муниципального округа. | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| х | х | х | х | всего |  |  |  |  | |  |
| х | х | х | х | федеральный бюджет |  |  |  |  | |  |
| х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  | |  |
| х | х | х | х | местные бюджеты |  |  |  |  | |  |
| Цель "Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая ликвидацию свалок и рекультивацию территорий, на которых они размещены, создание условий для вторичной переработки всех запрещенных к захоронению отходов производства и потребления" | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |  | | | х | | | х | | | х | | | х | | | бюджет сельских поселений | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Основное мероприятие 2 | Предупреждение причинения вреда окружающей среде при размещении бесхозяйных отходов, в том числе твердых коммунальных отходов, выявление случаев причинения такого вреда и ликвидация его последствий | улучшение экологической ситуации за счет обработки, утилизации, обезвреживания и безопасного размещения отходов | исполнитель - Отдел сельского хозяйства и экологии администрации Комсомольского муниципального округа | х | х | х | х | внебюджетные источники |  |  |  |  | |  |
|  |  | 12,0[\*\*](#sub_5222) | 12,0\*\* |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | 12,0[\*\*](#sub_5222) | 12,0\*\* |  |  |  |  |  | |  |
| х | х | х | х | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0, | | 0,0 |
| х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0, | | 0,0 |
| Целевой показатель (индикатор) подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 4 | Количество твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, не менее тыс. тонн | | | | | | | |  |  | х | х | х | х | местные бюджеты | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0, | | | 0,0 | | |
| Цель "Создание и эффективное функционирование системы общественного контроля, направленной на выявление и ликвидацию несанкционированных свалок" | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | |  | | | х | | | х | | | х | | | х | | | бюджет сельских поселений | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| Основное мероприятие 3 | Выявление мест несанкционированного размещения отходов | улучшение экологической ситуации за счет обработки, утилизации, обезвреживания и безопасного размещения отходов | Ответственный исполнитель - Отдел сельского хозяйства и экологии администрации Комсомольского муниципального округа | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12,0 | 12,0 | 12,0[\*\*](#sub_5222) | 12,0\*\* |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 5 |  | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |

\* Мероприятие реализуется по согласованию с исполнителем.

\*\* Приводятся значения целевых показателей (индикаторов) в 2030 и 2035 годах соответственно.