| Чăваш Республикин Сĕнтĕрвăрри муниципаллă округĕн администрацийĕ - Й Ы Ш Ă Н У № Сĕнтĕрвăрри хули |  | Чувашская Республика Администрация Мариинско-Посадского муниципального округа П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 27.05.2024 № 1216 г. Мариинский Посад |
| --- | --- | --- |
| О подготовке к отопительному сезону 2024-2025 г.г. |  |  |

В целях проведения готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций,  потребителей тепловой энергии к отопительному периоду  2024-2025 г. а так же повышения надежности электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, а также эксплуатации жилищного фонда и объектов социальной сферы населенных пунктов на территории Мариинско-Посадского муниципального округа, администрация Мариинско-Посадского муниципального округа Чувашской Республики

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить перечень основных мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период 2024-2025 г.г., подлежащих включению в планы подготовки предприятий и организаций независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности, обеспечивающих электро-, тепло-, газо- и водоснабжение, а также эксплуатацию жилищного фонда и объектов социальной сферы на территории Мариинско - Посадского муниципального округа (Приложение №1).

2. Образовать межведомственную комиссию по подготовке и проведению отопительного периода 2024-2025 г.г. в Мариинско-Посадском  муниципальном округе и утвердить ее состав (приложение №2).

3. Предприятиям и организациям независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности, обеспечивающим электро-, тепло-, газо- и водоснабжение, эксплуатацию жилищного фонда и объектов социальной сферы (МУП ЖКУ «Мариинский», ООО «ЭК Котельная», Мариинско-Посадский РЭС Северного производственного объединения ПАО «МРСК Волги Чувашэнерго», ООО «РЭС-Энерго», Мариинско-Посадский газовый участок филиала АО «Газпром газораспределение Чебоксары» в г. Новочебоксарске, управляющие компании, ТСЖ и ТСН):

1) представить в отдел жилищно-коммунального хозяйства Управления по благоустройству и развитию территорий администрации Мариинско-Посадского муниципального округа в срок до 10 июня 2024 года планы мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду 2024-2025 г.г. и отчет о прохождении отопительного периода 2024-2025 года с информацией по выявленным недостаткам;

2) обеспечить подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства Мариинско-Посадского муниципального округа в соответствии с утвержденными планами мероприятий к началу отопительного сезона;

3) провести проверку соответствия имеющихся мощностей к подключенным нагрузкам по каждой системе теплоснабжения и представить в отдел жилищно-коммунального хозяйства Управления по благоустройству и развитию территорий администрации Мариинско-Посадского муниципального округа, информацию по по возникшим проблемам, в срок до 10 июля 2024 г.;

4  Теплоснабжающим организациям:

4.1 произвести расчеты нормативных запасов топлива, необходимых для теплоснабжения жилищного фонда, объектов социальной сферы и иных потребителей, утвердить в Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики и обеспечить создание нормативных запасов топлива  до начала отопительного периода;

4.2 разработать и утвердить в установленном законодательством порядке графики ограничения отпуска электрической и тепловой энергии при возникновении аварийных ситуаций и недостатке тепловой мощности теплоисточника до 22 июля 2024 г.;

4.3 обеспечить создание финансового резерва и неснижаемого аварийного запаса материалов и оборудования для проведения аварийно-востановительных работ в срок до 1 октября 2024 г.; провести противоаварийные и противопожарные тренировки эксплуатационного персонала;

4.4 провести противоаварийные и противопожарные тренировки эксплуатационного персонала;

4.5  погасить задолженность за поставленные энергоресурсы до 01 августа 2024 г.

5.  Электроснабжающим  организациям не производить в период подготовки к зимнему периоду отключений от электроэнергии объектов жизнеобеспечения (котельных, ремонтных баз, водонасосных станций) муниципальных предприятий, имеющих задолженность по оплате за электроэнергию;

6. Управляющим организациям,ТСЖ, ТСН:

6.1  провести оценку готовности жилищного фонда и объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2024-2025 г.г., с подписанием актов и паспортов готовности  в срок до 15 сентября 2024 г.;

6.2 организовать работу по оценке готовности объектов энергосбережения к работе в отопительный период 2024-2025 г.г., с подписанием актов и паспортов готовности до 1 октября 2024 г .

6.3 предоставлять в отдел жилищно-коммунального хозяйства Управления по благоустройству и развитию территорий администрации Мариинско-Посадского муниципального округа с 15 июля 2024 г. оперативную информацию о ходе подготовки объектов ЖКХ к работе в зимних условиях (приложение №3).

7. Отделу жилищно-коммунального хозяйства Управления по благоустройству и развитию территорий администрации Мариинско-Посадского муниципального округа:

1) подвести  итоги  прошедшего  отопительного  периода  2023-2024 г.г.  и  составить сводный  план  мероприятий по подготовке к  работе  в осенне-зимний период   на  2024-2025 г.г. за счет всех источников финансирования, включая ведомственные предприятия и организации других организационно-правовых форм собственности в срок до 23 июля 2024 г.;

2) обеспечить выполнение утвержденных планов мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения Мариинско-Посадского муниципального округа к работе в осенне-зимний период 2024-2025 г.г.;

3) обеспечить контроль за:

- созданием нормального запаса топлива к отопительному периоду 2024-2025 г.г. теплоснабжающими предприятиями согласно сводным расчетам;

- погашением задолженности  с поставщиками энергоресурсов (газ-, электроэнергия);

- собираемостью платежей, целевым использованием предусмотренных и утвержденных в соответствии с законодательством о тарифах финансовых средств на выполнение производственных программ жилищно-коммунального хозяйства, ремонт и техническое обслуживание, зданий и сооружений, а также на приобретение топлива организациями:

- созданием в организациях жилищно-коммунального хозяйства финансового резерва и неснижаемого аварийного запаса материалов и оборудования в установленных объемах для проведения аварийно-восстановительных работ в срок до 1 октября 2024 года;

- подготовкой жилищного фонда и объектов социальной сферы организациями, независимо от их ведомственной принадлежности и формы собственности, в соответствии с заключенными договорами на ремонт и техническое обслуживание;

- проведением пробных топок котельных и противоаварийных тренировок перед началом отопительного сезона;

- началом и прохождением отопительного периода;

- наличием запасов и движением топливно-энергетических ресурсов;

4) провести оценку готовности жилищного фонда и объектов социальной сферы Мариинско-Посадского муниципального округа к работе в осенне-зимний отопительный период с подписанием паспортов готовности указанных объектов в срок до 15 сентября 2024 г.;

5) организовать в установленном порядке работу по оценке  готовности организаций, обеспечивающих электро- и теплоснабжение населения и социально значимых объектов, к работе в осенне-зимний период с получением ими паспортов готовности в срок до 15 сентября 2024 г.

6) сформировать бюджетные заявки на включение в бюджет Мариинско-Посадского муниципального округа целевых средств на выполнение ремонтных работ в рамках подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях, в том числе на оборудование объектов жизнеобеспечения резервными источниками энергосбережения;

8 Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о.начальника Управления по благоустройству и развитию территорий администрации Мариинско- Посадского муниципального округа Тихонову О.И.

Глава Мариинско-Посадского

муниципального округа                                                                                                          В.В. Петров

Приложение №1

к постановлению администрации

Мариинско-Посадского муниципального округа

от  27.05.2024  № 1216

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период 2024-2025 гг., подлежащих включению в планы подготовки предприятий и организаций, независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности, обеспечивающих электро-, тепло-, водо- и газоснабжение, а также эксплуатацию жилищного фонда и объектов социальной сферы на территории

Мариинско - Посадского муниципального округа

| N п/п | Содержание мероприятия | Планируемый объем работ на год |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Капитальный ремонт оборудования, зданий и сооружений котельных, электрических и тепловых сетей, внутренних инженерных систем зданий | по графикам планово- предупредительного ремонта, но не реже нормативных сроков |
| Котельные, насосные: |  |  |
| 2. | Техническое освидетельствование котлов и диагностирование технического состояния котлов, отработавших нормативный срок (специализированной организацией или своими силами) | все котлы |
| 3. | Приборное обследование баков - аккумуляторов горячей воды | все баки не реже 1 раза в 3 года |
| 4. | Осмотры зданий и сооружений (дымовых труб, газоходов, баков-аккумуляторов, емкостей, опор и так далее) | все здания и сооружения согласно требованиям нормативных документов |
| 5. | Опробование насосных станций | все насосные станции перед началом отопительного сезона |
| 6. | Ежегодное техническое обслуживание оборудования: промывка и очистка фильтров, отстойников, очистка внутренних поверхностей котлов и теплообменников | все фильтры, отстойники, котлы, теплообменники, подогреватели; очистка мазутных емкостей не реже 1 раза в 5 лет |
| 7. | Текущий ремонт оборудования, арматуры, трубопроводов, замена и госповерка приборов и систем контрольно- измерительных приборов и автоматики, сигнализации | по графикам планово- предупредительного ремонта, но не реже нормативных сроков |
| 8. | Техническое обслуживание газового оборудования котельных | по графикам планово- предупредительного ремонта, но не реже нормативных сроков |
| 9. | Текущий ремонт газового оборудования котельных | по графикам планово- предупредительного ремонта, но не реже нормативных сроков |
| 10. | Консервация котлов и вспомогательного оборудования после завершения осенне- зимнего периода и выполнения работ по ремонту и обслуживанию | по завершению регламентных работ |
| Тепловые сети: |  |  |
| 11. | Гидравлическое испытание трубопроводов | все сети |
| 12. | Осмотр трубопроводов наружной прокладки | все сети |
| 13. | Шурфовка трубопроводов подземной прокладки (дистанционный контроль для труб с пенополиуретановой изоляцией) | в объеме, установленном нормативными документами |
| 14. | Осмотр попутного дренажа, промывка дренажных трубопроводов и колодцев | весь дренаж |
| 15. | Текущий ремонт трубопроводов и арматуры, восстановление тепло- и гидроизоляции | по графикам планово- предупредительного ремонта, но не реже нормативных сроков |
| 16. | Режимная наладка систем теплоснабжения | в межотопительный период |
|  | Электрические сети |  |
| 17. | Текущий ремонт трансформаторных подстанций и высоковольтных линий электропередачи | по графикам планово- предупредительного ремонта, но не реже нормативных сроков |
| 18. | Испытания электроустановок и электрических сетей | в сроки, установленные нормативными документами |
| 19. | Текущий ремонт дизельных электростанций, обеспечение их работоспособности | в сроки, установленные нормативными документами |
| 20. | Проверка систем резервного электроснабжения объектов социальной сферы (котельные, больницы, школы и так далее) | ежегодно |
| Водозаборные сооружения и сети: |  |  |
| 21. | Осмотры зданий, сооружений и сетей (на основе результатов разрабатывают и выполняют мероприятия по проведению профилактических, текущих и капитальных ремонтов) | не реже одного раза в два месяца |
| 22. | Профилактическое обслуживание сети (проведение мероприятий по предохранению устройств и оборудования сети от замерзания) | два раза в год |
| 23. | Проверка свободных напоров в водопроводной сети с установкой манометров в контрольных точках (колодцах с гидрантами, камерах со штуцерами) | выборочно один раз в квартал |
| 24. | Текущий ремонт сети: профилактические мероприятия - промывка и прочистка сети, колка льда, очистка колодцев и камер от грязи, откачка воды и другие мероприятия; ремонтные работы - замена люков, скоб, ремонт горловины колодца, подъем и спуск люков и так далее | по графикам планово- предупредительного ремонта, по мере необходимости |
| Здания (жилищный фонд и объекты социальной сферы): |  |  |
| 25. | Очистка подвалов от мусора, проверка и ремонт системы канализации | в межотопительный период |
| 26. | Общие осмотры зданий для определения ремонтных работ по подготовке к началу отопительного сезона | два раза в год, весной и осенью, до начала отопительного сезона |
| 27. | Утепление оконных и балконных проемов, чердачных перекрытий, утепление и прочистка дымовентиляционных каналов, ремонт и утепление входных дверей | все здания |
| 28. | Ремонт печей и кухонных очагов | все здания по результатам осмотра |
| 29. | Промывка систем отопления и калориферов | все системы |
| 30. | Гидравлическое испытание систем отопления, горячего водоснабжения, калориферов, теплообменников, элеваторов | все системы |
| 31. | Текущий ремонт трубопроводов, арматуры, насосов, восстановление теплоизоляции трубопроводов подвальной и чердачной разводки | все здания |
| 32. | Проверка уплотнений вводов и выпусков подземных инженерных коммуникаций в подвалах зданий | ежегодно |
| 33. | Проведение технического обслуживания внутридомового газового оборудования общего пользования | не реже одного раза в три года |
| 34. | Проверка состояния вентиляционных и дымоотводящих систем в газифицированном жилищном фонде, в том числе металлических соединительных труб, оголовков дымоходов | по графикам планово- предупредительного ремонта не реже нормативных сроков |
| Сооружения и сети газоснабжения (СУГ): |  |  |
| 35. | Техническое обследование подземных газопроводов | по графикам обследования, не реже одного раза в пять лет |
| 36. | Техническое диагностирование подземных газопроводов, эксплуатируемых свыше 40 лет | по графикам диагностирования после 40 лет эксплуатации |
| 37. | Техническое освидетельствование резервуаров групповых подземных установок, газонаполнительных станций | по графикам освидетельствования не реже одного раза в 10 лет |
| 38. | Техническое диагностирование резервуаров групповых подземных установок, газонаполнительных станций, эксплуатируемых свыше 35 лет | по графикам диагностирования после 35 лет эксплуатации |
| 39. | Техническое обслуживание оборудования газорегуляторных пунктов, групповых подземных установок СУГ, газонаполнительных станций | по графикам, но не реже нормативных сроков |
| 40. | Текущий ремонт арматуры на наружных трубопроводах | один раз в год |
|  | Сооружения и сети газоснабжения (природный газ) |  |
| 41. | Техническое обслуживание: осмотр арматуры, опор и креплений газопроводов; осмотр состояния изоляции газопроводов и их окраски; выявление утечек газа | по графикам планово- предупредительного ремонта |
| 42. | Ревизия технического состояния газопроводов | по графикам планово- предупредительного ремонта |
| 43. | Текущий ремонт газопроводов | по графикам планово- предупредительного ремонта |
| 44. | Техническое обслуживание газораспределительных пунктов, газораспределительных пунктов шкафных, газораспределительных установок | по графикам планово- предупредительного ремонта |
| 45. | Текущий ремонт газораспределительных пунктов, газораспределительных пунктов шкафных, газораспределительных установок | по графикам планово- предупредительного ремонта |

Приложение № 2

к постановлению администрации

Мариинско-Посадского муниципального округа

от   27.05.2024   № 1216

Состав межведомственной комиссии

по подготовке и проведению отопительного периода 2024 – 2025 г.г. в

Мариинско-Посадском муниципальном округе:

Тихонова О.И. – и.о. начальника Управления по благоустройству и развитию территорий, председатель межведомственной комиссии, начальник отдела строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации Мариинско-Посадского муниципального округа, председатель межведомственной комиссии;

Краличкин А.Л.- и.о.начальника  отдела жилищно–коммунального хозяйства Управления по благоустройству и развитию территорий администрации Мариинско-Посадского муниципального округа, заместитель  председателя;

Члены комиссии:

Цветкова О.В. – начальник отдела правового обеспечения администрации Мариинско-Посадского муниципального округа;

Албутов В.В. – директор ООО «ЭК- Котельная»;

Ямуков Д.Ю. – начальник Мариинско-Посадского газового участка филиала ОАО «Газпром газораспределение Чебоксары» в г. Новочебоксарск;

Иванов А.А – начальник Мариинско-Посадского РЭС Северного производственного отделения ОАО «МРСК Волги-Чувашэнерго»;

Представитель ООО «РЭС-Энерго»(по согласованию);

Сырцов Н.А. – начальник Мариинско-Посадского территориального отдела (по согласованию);

Алексеев В.Н. –  начальника Шоршелского территориального отдела (по согласованию);

Представители федеральных органов власти, исполнительной власти Чувашской Республики (по согласованию):

Представитель –  государственной жилищной инспекции Чувашской Республики (по согласованию);

Сапожников А.В. – начальник отделения надзорной деятельности УНД ГУ МЧС России по Чувашской Республике;

Трофимова С.Л.– начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике в Цивильском районе;

Горев Д.А. – заместитель руководителя Управления Ростехнадзора;

Чернобровкин С.А. – начальник отдела государственного энергетического надзора по Чувашской Республике;

Марков Ю.Н. – государственный инспектор отдела общепромышленного надзора по Чувашской Республике;

Сергеев С.В. – зам. начальника по реализации газа ООО «Газпром межрегионгаз Чебоксары».

- Приложение №3

- к постановлению администрации

- Мариинско-Посадского муниципального округа

от     27.05.2024   № 1216

- Оперативная информация о ходе

подготовки к ОЗП 2024-2025 годов объектов ЖКХ

__________________________________________________

в Мариинско- Посадском  муниципальном округе

по состоянию на ________________________2024 года.

| № | Показатели | Ед. изм. | Всего | План по подготовке | Подготовлено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Подготовка котельных - всего / в т.ч. муниципальных | ед \ ед |  |  |  |
| 22 | Подготовка тепловых сетей – всего / в т. ч. муниципальных. | км \ км |  |  |  |
| 33 | Замена ветхих тепловых сетей – всего / в т. ч. муниципальных | км \ км |  |  |  |
| 44 | Подготовка водопроводных сетей – всего / в т. ч. муниципальных | км \ км |  |  |  |
| 55 | Замена ветхих водопроводных сетей – всего / в т. ч. муниципальных | км \ км. |  |  |  |
| 66 | Подготовка электрических сетей – всего / в т. ч. муниципальных | км \ км |  |  |  |
| 77 | Замена ветхих электрических сетей - всего / в т. ч. муниципальных | км \ км |  |  |  |
| 88 | Подготовка газовых сетей и оборудования | км \ км |  |  |  |
| 99 | Подготовка жилищного фонда – всего, в том числе: | ед\т. м2 |  |  |  |
|  | Муниципального | ед \ т.м2 |  |  |  |
|  | ТСЖ | ед \ т.м2 |  |  |  |
| 110 | Капремонт жилищного фонда – всего, в том числе: | ед \ т.м2 |  |  |  |
|  | - муниципального | ед \т. м2 |  |  |  |
| 111 | Подготовка ВОС, КОС, КНС – всего / в т. ч муниципальных | ед. |  |  |  |
| 112 | Проведение противоаварийных и пожарных тренировок | ед. |  |  |  |
| 113 | Создание нормативного запаса ТЭР – в том числе: |  |  |  |  |
|  | Уголь | тн |  |  |  |
| 114 | Задолженность за ранее потребленные ТЭР–всего, в т. ч | т. руб. |  |  |  |
|  | тепловая энергия | т. руб. |  |  |  |
| 115 | Формирование аварийного запаса материально -технических ресурсов | т. руб. |  |  |  |

- Информация о финансировании  подготовки к ОЗП из различных  источников (тыс. руб).

| Адресная инвестиционная программа ЧР |  | Местный бюджет |  | Средства предприятий: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего |  | На капитальный ремонт |  |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |

Сведения о подготовке к работе в ОЗП  электро - и теплоснабжающих организаций                       и   жилищного фонда.

|  | Оформлено актов готовности |  |  | Оформлено паспортов готовности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | факт | % | план | факт | % |
| Электро- и теплоснабжающие организации |  |  |  |  |  |  |
| Многоквартирные жилые дома |  |  |  |  |  |  |

Руководитель предприятия__________________

Информацию подготовил______________

контактный  тел. ___________

Глава Мариинско-Посадского

муниципального округа                                                                                                          В.В. Петров