|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИН**  **КАНАШ**  **МУНИЦИПАЛЛĂ ОКРУГĚН**  **АДМИНИСТРАЦИЙĚ**  ЙЫШĂНУ  31.03.2023 306 №  Канаш хули | Описание: Канашский район Чувашской Республики | **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **КАНАШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**  **ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ**  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  31.03.2023 № 306  город Канаш |

|  |
| --- |
| **Об утверждении муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства»** |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, **Администрация Канашского муниципального округа Чувашской Республики постановляет:**

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Канашского муниципального округа Чувашской Республики «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства».

2. Признать утратившими силу постановления администрации Канашского района Чувашской Республики:

от 28 декабря 2018 г. № 864 «Об утверждении муниципальной программы Канашского района Чувашской Республики «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства» на 2019-2035 годы;

от 4 июня 2019 г. № 281 «О внесении изменений в постановление администрации Канашского района Чувашской Республики от 28 декабря 2018 г. №864»;

от 05 июня 2020 г. № 248 «О внесении изменений в муниципальную программу Канашского района Чувашской Республики «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства» на 2019-2035 годы;

от 29 января 2021 г. № 61 «О внесении изменений в муниципальную программу Канашского района Чувашской Республики «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства» на 2019-2035 годы;

от 03 декабря .2021 г. № 819 «О внесении изменений в муниципальную программу Канашского района Чувашской Республики «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства» на 2019-2035 годы;

от 23 мая 2022 г. № 278 «О внесении изменений в муниципальную программу Канашского района Чувашской Республики «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства» на 2019-2035 годы.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года.

Глава муниципального округа С.Н. Михайлов

Согласовано:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Федоров Александр Сергеевич – заместитель главы администрации-начальник управления по благоустройству и развитию территорий администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Алексеева Марина Владимировна – заместитель начальника финансового отдела Канашского муниципального округа Чувашской Республики

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Воробьева Екатерина Евгеньевна – ведущий специалист – эксперт отдела строительства, ЖКХ и дорожного хозяйства управления по благоустройству и развитию территорий администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики

Приложение

к постановлению

администрации

Канашского муниципального округа

Чувашской Республики

от 31.03.2023 № 306

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**КАНАШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ**

**«МОДЕРНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ СФЕРЫ ЖИЛИЩНО-**

**КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Муниципальной программы: | Управление по благоустройству и развитию территорий администрации Канашского муниципального округа |
| Дата составления проекта Муниципальной программы: |  |
| Непосредственный исполнитель Муниципальной программы: | заместитель главы администрации – начальник управления по благоустройству и развитию территорий администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики Федоров Александр Сергеевич  (т. 8(83533)22763, e-mail:kan-zam@cap.ru) |

Утвержден

постановлением администрации

Канашского муниципального округа

Чувашской Республики

от 31.03.2023 № 306

**ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**Канашского муниципального округа Чувашской Республики**

**«Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел строительства, ЖКХ и дорожного хозяйства управления по благоустройству и развитию территорий Канашского муниципального округа Чувашской Республики |
| Соисполнители муниципальной программы | Управление по благоустройству и развитию территорий администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики |
| Участники муниципальной программы | Финансовый отдел администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики |
| Подпрограммы муниципальной программы | «Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории Канашского муниципального округа»;  «Развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для очистки сточных вод»;  «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды»;  «Газификация Канашского муниципального округа»; |
| Цели муниципальной программы | - обеспечение населения Канашского муниципального округа Чувашской Республики питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами, в объеме, достаточном для жизнедеятельности;  - создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные и безопасные условия проживания населения;  - повышение надежности функционирования газотранспортной системы населенных пунктов Чувашской Республики. |
| Задачи муниципальной программы | - повышение эффективности работы коммунальных котельных, снижение потерь при транспортировке тепловой энергии;  - строительство и модернизация  систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках реализации инвестиционных проектов;  - внедрение новых технологий обработки воды на водоочистных станциях;  - повышение уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства на территории Канашского муниципального округа Чувашской Республики;  - содействие развитию конкуренции в сфере жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной инфраструктуры |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | - к 2036 году будут достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели:  удовлетворенность граждан качеством жилищно-коммунальных услуг – 90 процентов;  доля населения Канашского муниципального округа Чувашской Республики, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения – 90,0 процентов;  уровень газификации Канашского муниципального округа Чувашской Республики – 93,0 процентов. |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2023 – 2035 годы:  1 этап – 2023 – 2025 годы;  2 этап – 2026 – 2030 годы;  3 этап – 2031 – 2035 годы. |
| Объем средств бюджета на финансирование муниципальной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, республиканского бюджета, внебюджетных источников | общий объем финансирования муниципальной программы составит 447 тыс. руб., в том числе:  1 этап в 2023-2025 годах – 447 тыс. руб., из них:  в 2023 году – 147,0 тыс. руб.;  в 2024 году – 150,0 тыс. руб.;  в 2025 году – 150,0 тыс. руб.;  2 этап в 2026 – 2030 годах – 0,0 тыс. руб.;  3 этап в 2031 – 2035 годах – 0,0 тыс. руб.;  из них средства:  федерального бюджета – 0,0 тыс. руб., в том числе:  1 этап в 2023 – 2025 годах – 0,0 тыс. руб., из них:  в 2023 году – 0,0 тыс. руб.;  в 2024 году – 0,0 тыс. руб.;  в 2025 году – 0,0 тыс. руб.;  2 этап в 2026 – 2030 годах – 0,0 тыс. руб.;  3 этап в 2031 – 2035 годах – 0,0 тыс. руб.;  республиканский бюджет – 0,0 тыс. руб., в том числе:  в 2023 году – 0,0 тыс. руб.;  в 2024 году – 0,0 тыс. руб.;  в 2025 году – 0,0 тыс. руб.;  2 этап в 2026 – 2030 годах –0,0 тыс. руб.;  3 этап в 2031 – 2035 годах –0,0 тыс. руб.;  – за счет средств бюджета Канашского муниципального округа 447 тыс. руб., в том числе:  1 этап в 2023 – 2025 годах – 447 тыс. руб.  в 2023 году – 147,0 тыс. руб.;  в 2024 году – 150,0 тыс. руб.;  в 2025 году – 150,0 тыс. руб.;  2 этап в 2026 – 2030 годах – 0,0 тыс. руб.;  3 этап в 2031 – 2035 годах – 0,0 тыс. руб.; |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | реализация муниципальной программы позволит:  - создать безопасную и комфортную среду проживания и жизнедеятельности населения Канашского  муниципального округа;  - увеличить долю заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод до 30%;  - снизить средний уровень износа жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры. |

**Раздел I. Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи, описание сроков и этапов реализации муниципальной программы**

Приоритеты государственной политики в области модернизации и развития сферы жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики определены Стратегией социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года, утвержденной законом Государственного Совета Чувашской Республики от 26 ноября 2020 г. N 102.

Основным стратегическим приоритетом государственной политики является повышение благосостояния населения Чувашской Республики.

Муниципальная программа Канашского муниципального округа Чувашской Республики «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства» (далее - Муниципальная программа) направлена на достижение следующих целей:

- обеспечение населения Канашского муниципального округа Чувашской Республики питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами, в объеме, достаточном для жизнедеятельности;

- создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные и безопасные условия проживания населения;

- повышение надежности функционирования газотранспортной системы населенных пунктов Чувашской Республики.

Для достижения указанных целей в рамках реализации Муниципальной программы предусматривается решение следующих приоритетных задач:

- повышение эффективности работы коммунальных котельных, снижение потерь при транспортировке тепловой энергии;

- строительство и модернизация  систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках реализации инвестиционных проектов;

- внедрение новых технологий обработки воды на водоочистных станциях;

- повышение уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства на территории Канашского муниципального округа Чувашской Республики;

- содействие развитию конкуренции в сфере жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной инфраструктуры.

Сроки реализации Муниципальной программы – 2023-2035 годы.

Этапы реализации Муниципальной программы:

1 этап – 2023-2025 годы;

2 этап – 2026-2030 годы;

3 этап – 2031-2035 годы.

В рамках реализации 1 этапа будет продолжена реализация ранее начатых мероприятий, направленных на устойчивое развитие территорий Канашского муниципального округа Чувашской Республики, модернизацию систем коммунальной инфраструктуры, реконструкцию и модернизацию газотранспортной системы.

В рамках реализации 2 и 3 этапов планируется продолжить работу по строительству и модернизации систем газоснабжения, внедрению новых технологий обработки воды на водоочистных станциях, предотвращению загрязнения источников питьевого водоснабжения.

Сведения о целевых индикаторах и показателях Муниципальной программы, подпрограмм Муниципальной программы и их значениях приведены в приложении № 1 к Муниципальной программе.

Перечень целевых индикаторов и показателей носит открытый характер и предусматривает возможность их корректировки в случае потери информативности целевого индикатора и показателя, изменений приоритетов государственной политики в области модернизации и развития сферы жилищно-коммунального хозяйства Канашского муниципального округа Чувашской Республики, а также изменений законодательства Российской Федерации и законодательства Чувашской Республики, влияющих на расчет данных показателей.

**Раздел II. Обобщенная характеристика основных мероприятий**

**подпрограмм муниципальной программы**

Выстроенная в рамках Муниципальной программы система целевых ориентиров (цели, задачи, ожидаемые результаты) представляет собой четкую согласованную структуру, посредством которой установлена прозрачная и понятная связь реализации отдельных мероприятий с достижением конкретных целей на всех этапах Муниципальной программы.

Достижение целей и решение задач Муниципальной программы будет осуществляться в рамках реализации следующих подпрограмм: «Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории Канашского муниципального округа», «Развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для очистки сточных вод», «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды», «Газификация Канашского муниципального округа».

**Подпрограмма «Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории Канашского муниципального округа» предусматривает выполнение основного мероприятия».**

Основное мероприятие. Улучшение потребительских и эксплуатационных характеристик жилищного фонда, обеспечивающих гражданам безопасные и комфортные условия проживания.

**Подпрограмма «Развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для очистки сточных вод».**

**Подпрограмма «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды».**

**Подпрограмма «Газификация Канашского муниципального округа».**

**Раздел III. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Муниципальной программы (с расшифровкой по источникам финансирования, по этапам и годам реализации Муниципальной программы)**

Расходы на реализацию Муниципальной программы предусматриваются за счет средств федерального бюджета, средств республиканского бюджета Чувашской Республики, средств бюджета Канашского муниципального округа.

Прогнозируемые объемы финансирования Муниципальной программы на 1 этапе составят 447 тыс. рублей, на 2 этапе – 0,0 тыс. рублей, на 3 этапе – 0,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2023 году - 147,0 тыс. рублей;

в 2024 году – 150,0 тыс. рублей;

в 2025 году – 150,0 тыс. рублей;

в 2026-2030 годах – 0,0 тыс. рублей;

в 2031-2035 годах – 0,0 тыс. рублей;

из них средства:

федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2023году – 0,0 тыс. рублей;

в 2024году – 0,0 тыс. рублей;

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2026-2030 годы – 0,0 тыс. рублей;

в 2031-2035 годы – 0,0 тыс. рублей;

республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2026-2030 годах – 0,0 тыс. рублей;

в 2031-2035 годах – 0,0 тыс. рублей;

за счет средств бюджета Канашского муниципального округа – 447 тыс. рублей, в том числе:

в 2023 году – 147,0 тыс. рублей;

в 2024 году – 150,0 тыс. рублей;

в 2025 году – 150,0 тыс. рублей;

в 2026-2030 годах – 0,0 тыс. рублей;

в 2031-2035 годах – 0,0 тыс. рублей;

Объемы финансирования Муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, бюджета Канашского муниципального округа.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации Муниципальной программы приведена в приложении № 2 к Муниципальной программе.

Приложение № 1

к муниципальной про­грамме Канашского муниципального округа Чувашской Республики «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства»

**С В Е Д Е Н И Я**

**о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы Канашского муниципального округа**

**«Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства», подпрограмм Муниципальной программы и их значениях**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Целевой индикатор и показатель (наименование) | Единица измерения | Значения целевых индикаторов и показателей | | | | |
| 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2030 г. | 2035 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Муниципальная программа Канашского муниципального округа «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства»** | | | | | | | |
| 1. | Удовлетворенность граждан качеством жилищно-коммунальных услуг | % | 78 | 78 | 80 | 83 | 90 |
| 2. | Доля населения Канашского муниципального округа Чувашской Республики, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | % | 82,7 | 83,2 | 83,8 | 86,3 | 90,0 |
| 4. | Уровень газификации Канашского района | % | 86,9 | 88,4 | 90,1 | 91,6 | 93 |
| **Подпрограмма «Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории Канашского муниципального округа»** | | | | | | | |
| 1. | Удовлетворенность граждан качеством жилищно-коммунальных услуг | % | 78 | 78 | 80 | 83 | 90 |
| [**Подпрограмма**](file:///Z:\АРХИТЕКТУРА\Мефодьева\2018\Подпрограмма%20Развитие%20градостроительной%20деятельности\Госпрограмма%20на%20согласовании\Госпрограмма%20Развитие%20строительного%20комплекса%20и%20архитектуры.docx#P12330) **«Развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для очистки сточных вод»** | | | | | | | |
| 1. | Доля населения Канашского муниципального округа, обеспеченного централизованными услугами водоотведения; | % | 82,7 | 83,2 | 83,8 | 86,3 | 90,0 |
| 2. | Доля объема сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод; | % | 65,7 | 67,9 | 70,3 | 83,2 | 90 |
| 3. | Увеличения количества капитально отремонтированных источников водоснабжения (водонапорных башен и водозаборных скважин) в населенных пунктах. | ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [**Подпрограмма**](file:///Z:\АРХИТЕКТУРА\Мефодьева\2018\Подпрограмма%20Развитие%20градостроительной%20деятельности\Госпрограмма%20на%20согласовании\Госпрограмма%20Развитие%20строительного%20комплекса%20и%20архитектуры.docx#P12330) **«Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды»** | | | | | | | |
| 1. | Обеспеченность населения качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | % | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| 2. | Доля населения обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | % | 82,6 | 86,7 | 86,7 | 86,7 | 86,7 |
| [**Подпрограмма**](file:///Z:\АРХИТЕКТУРА\Мефодьева\2018\Подпрограмма%20Развитие%20градостроительной%20деятельности\Госпрограмма%20на%20согласовании\Госпрограмма%20Развитие%20строительного%20комплекса%20и%20архитектуры.docx#P12330) **«Газификация Канашского муниципального округа»** | | | | | | | |
| 1. | Доля газифицированных населенных пунктов | % | 82 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Догазификация домовладений (до границ земельного участка домовладения) | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 2

к муниципальной программе Канашского муниципального округа Чувашской Республики «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства»

**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

**и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной статус программы Канашского муниципального округа, подпрограммы муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики (основного мероприятия) | Код бюджетной классификации | | Источники финансирования | Расходы по годам, тыс. рублей | | | | |
| главный распорядитель бюджетных средств | целевая статья расходов | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа Канашского муниципального округа | «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства» | x | x | всего | 147,0 | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903 | А100000000 | бюджет Канашского муниципального округа | 147,0 | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 |
| [Подпрограмма](file:///Z:\АРХИТЕКТУРА\Мефодьева\2018\Подпрограмма%20Развитие%20градостроительной%20деятельности\Госпрограмма%20на%20согласовании\Госпрограмма%20Развитие%20строительного%20комплекса%20и%20архитектуры.docx#P31811) | «Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории Канашского муниципального округа» | х | x | всего | 147,0 | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903 | А110000000 | бюджет Канашского муниципального округа | 147,0 | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие | Улучшение потребительских и эксплуатационных характеристик жилищного фонда, обеспечивающих гражданам безопасные и комфортные условия проживания | х | x | всего | 147,0 | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903 | А110300000 | бюджет Канашского муниципального округа | 147,0 | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма | «Развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для очистки сточных вод» | х | x | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | бюджет Канашского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1 | Развитие систем водоснабжения муниципальных образований | x | x | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | x | x | бюджет Канашского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2 | Водоотведение и очистка бытовых сточных вод | x | x | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | x | x | бюджет Канашского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма | «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды». | х | х | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | х | бюджет Канашского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1 | Реализация мероприятий регионального проекта «Чистая вода» | х | х | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | x | x | бюджет Канашского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2 | Развитие систем водоснабжения муниципальных образований | х | х | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | x | x | бюджет Канашского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма | «Газификация Канашского муниципального округа» | х | х | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | х | бюджет Канашского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1 | Газификация населенных пунктов и объектов жилищно-коммунального хозяйства. | х | х | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | x | x | бюджет Канашского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2 | Мероприятия по газификации, финансируемые за счет средств, полученных от применения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа акционерным обществом «Газпром газораспределение Чебоксары». | х | х | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | x | x | бюджет Канашского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |
| --- |
|  |

Приложение № 3

к муниципальной программе

Канашского муниципального округа

Чувашской Республики

«Модернизация и развитие сферы

жилищно-коммунального хозяйства»

**ПОДПРОГРАММА**

**«Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории Канашского муниципального округа»**

**ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел строительства, ЖКХ и дорожного хозяйства управления по благоустройству и развитию территорий Канашского муниципального округа Чувашской Республики |
| Соисполнители подпрограммы | Управление по благоустройству и развитию территорий администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики |
| Участники муниципальной программы | Финансовый отдел администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики |
| Цели подпрограммы | Приведение коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные и безопасные условия проживания населения |
| Задачи подпрограммы | модернизация коммунальной инфраструктуры для сокращения будущих расходов на текущий ремонт и экономии энергоресурсов;  привлечение частных инвестиций в модернизацию коммунальной инфраструктуры;  оказание поддержки собственникам помещений (гражданам) в многоквартирных домах при переводе с централизованного на индивидуальное отопление |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | к 2036 году будут достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели:  - удовлетворенность граждан качеством жилищно-коммунальных услуг - 90 процентов. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2023-2035 годы:  1 этап – 2023-2025 годы;  2 этап – 2026-2030 годы;  3 этап – 2031-2035 годы. |
| Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации программы | общий объем финансирования подпрограммы в 2023 - 2035 годах составляет 447,0 тыс. рублей, в том числе:  в 2023году – 147,0 тыс. рублей;  в 2024году – 150,0 тыс. рублей;  в 2025 году – 150,0 тыс. рублей;  в 2026-2030 годы – 0,0 тыс. рублей;  в 2031-2035 годы – 0,0 тыс. рублей;  из них средства:  федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей, в том числе:  в 2023году – 0,0 тыс. рублей;  в 2024году – 0,0 тыс. рублей;  в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2026-2030 годы – 0,0 тыс. рублей;  в 2031-2035 годы – 0,0 тыс. рублей;  республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,0 тыс. рублей, в том числе:  в 2023году – 0,0 тыс. рублей;  в 2024году – 0,0 тыс. рублей;  в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2026-2030 годы – 0,0 тыс. рублей;  в 2031-2035 годы – 0,0 тыс. рублей;  за счет средств бюджета Канашского муниципального округа – 447,0 тыс. рублей в том числе:  в 2023году – 147,0 тыс. рублей;  в 2024году – 150,0 тыс. рублей;  в 2025 году – 150,0 тыс. рублей;  в 2026-2030 годы – 0,0 тыс. рублей;  в 2031-2035 годы – 0,0 тыс. рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - повышения качества жизни и улучшения здоровья населения;  - оказание муниципальной поддержки собственникам помещений (гражданам) при переводе многоквартирного дома с централизованного на индивидуальное отопление. |

**Раздел I. Приоритеты и цель подпрограммы, общая характеристика**

Приоритеты реализации подпрограммы определены Стратегией социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года, утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 июня 2018 г. № 254.

Основной целью подпрограммы является приведение коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные и безопасные условия проживания населения.

Достижению поставленной в подпрограмме цели способствует решение следующих приоритетных задач:

- повышения качества жизни и улучшения здоровья населения;

- оказание государственной поддержки собственникам помещений (гражданам) в многоквартирных домах при переводе с централизованного на индивидуальное отопление

**Раздел II. Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации**

Состав целевых индикаторов и показателей подпрограммы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения цели и решения задач подпрограммы.

В подпрограмме предусмотрены следующие целевые индикаторы и показатели достижения цели и решения задач подпрограммы:

- удовлетворенность граждан качеством жилищно-коммунальных услуг;

удовлетворенность граждан качеством жилищно-коммунальных услуг:

в 2023 году – 78 процентов;

в 2024 году – 78 процентов;

в 2025 году – 80 процентов;

в 2030 году – 83 процентов;

в 2035 году – 90 процентов;

Перечень целевых индикаторов и показателей носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности целевого индикатора и показателя (достижения максимального значения или насыщения), изменения приоритетов государственной политики в сфере модернизации коммунальной инфраструктуры.

**Раздел III. Характеристики основных мероприятий, мероприятий подпрограммы с указанием сроков и этапов их реализации**

На реализацию поставленных целей и задач подпрограммы направлены основных мероприятия.

Основное мероприятие. Улучшение потребительских и эксплуатационных характеристик жилищного фонда, обеспечивающих гражданам безопасные и комфортное условия проживания.

Комплекс мероприятий по реализации подпрограммы обеспечит создать условия для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные и безопасные условия проживания населения, повышению качества оказания жилищно-коммунальных услуг и уровня удовлетворенности граждан качеством таких услуг.

Период реализации мероприятий подпрограммы – 2023–2035 годы – делится на этапы:

1 этап – 2023–2025 годы;

2 этап – 2026–2030 годы;

3 этап – 2031–2035 годы.

**Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов,**

**необходимых для реализации подпрограммы (с расшифровкой по источникам финансирования, по этапам и годам реализации подпрограммы)**

Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей бюджетов всех уровней.

Прогнозируемые объемы финансирования подпрограммы на 1 этапе составят 447 тыс. рублей, на 2 этапе – 0,0 тыс. рублей, на 3 этапе – 0,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2023 году - 147,0 тыс. рублей;

в 2024 году – 150,0 тыс. рублей;

в 2025 году – 150,0 тыс. рублей;

в 2026-2030 годах – 0,0 тыс. рублей;

в 2031-2035 годах – 0,0 тыс. рублей;

из них средства:

федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2023году – 0,0 тыс. рублей;

в 2024году – 0,0 тыс. рублей;

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2026-2030 годы – 0,0 тыс. рублей;

в 2031-2035 годы – 0,0 тыс. рублей;

республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2026-2030 годах – 0,0 тыс. рублей;

в 2031-2035 годах – 0,0 тыс. рублей;

за счет средств бюджета Канашского муниципального округа – 447 тыс. рублей, в том числе:

в 2023 году – 147,0 тыс. рублей;

в 2024 году – 150,0 тыс. рублей;

в 2025 году – 150,0 тыс. рублей;

в 2026-2030 годах – 0,0 тыс. рублей;

в 2031-2035 годах – 0,0 тыс. рублей;

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования представлено в приложении №4 к настоящей подпрограмме.

Приложение № 4

к подпрограмме «Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории Канашского муниципального округа» муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства»

**Ресурсное обеспечение**

**реализации подпрограммы «Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории Канашского муниципального округа» муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики «Модернизация и развитие**

**сферы жилищно-коммунального хозяйства»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы Канашского района, | Задача подпрограммы муниципальной программы Канашского района | Ответственный исполнитель, соисполнители, участ­ники | Код бюджетной классификации | | | | Источники  финансирования | Расходы по годам, тыс. рублей | | | |  | |
| главный распорядитель бюджетных средств | раздел,  подраздел | целевая статья расходов | группа (подгруппа) вида расходов | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | | 2031-  2035 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма | «Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории Канашского муниципального округа» |  | ответственный исполнитель – управление по благоустройству и развитию территорий администрации Канашского муниципального округа; соисполнитель – Территориальные отделы управления по благоустройству и развитию территорий администрации Канашского муниципального округа | х | х | х | х | всего | 147,0 | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903 | х | А110000000 | х | бюджет Канашского муниципального округа | 147,0 | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Цель «Приведение коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные и безопасные условия проживания населения»** | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие | Улучшение потребительских и эксплуатационных характеристик жилищного фонда, обеспечивающих гражданам безопасные и комфортные проживания |  |  | х | х | х | х | всего | 147,0 | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903 | х | А110300000 | х | бюджет Канашского муниципального округа | 147,0 | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевой индикатор и показатель под программы, увязанный с основным мероприятием | Удовлетворенность граждан качеством жилищно-коммунальных услуг | | | | | | | х | 78 | 78 | 80 | 83 | 90 |

Приложение № 5

к муниципальной программе

Канашского муниципального округа

Чувашской Республики

«Модернизация и развитие сферы

жилищно-коммунального хозяйства»

**ПОДПРОГРАММА**

**«Развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для очистки сточных вод»**

**ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел строительства, ЖКХ и дорожного хозяйства управления по благоустройству и развитию территорий Канашского муниципального округа Чувашской Республики |
| Соисполнители подпрограммы | Управление по благоустройству и развитию территорий администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики |
| Участники муниципальной программы | Финансовый отдел администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики |
| Цели подпрограммы | - улучшение экологической обстановки на территории Канашского муниципального округа Чувашской Республики;  - охрана источников водоснабжения. |
| Задачи подпрограммы | - повышение эффективности и надежности функционирования систем водоотведения и очистки сточных вод;  - предотвращение загрязнения источников водоснабжения. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | К 2036 году будут достигнуты следующие важнейшие целевые индикаторы и показатели:  - доля населения Канашского муниципального округа Чувашской Республики, обеспеченного централизованными услугами водоотведения до 90%.  - доля объема сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод до 90 %;  - увеличения количества капитально отремонтированных источников водоснабжения (водонапорных башен и водозаборных скважин) в населенных пунктах. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2023-2035 годы:  1 этап – 2023-2025 годы;  2 этап – 2026-2030 годы;  3 этап – 2031-2035 годы |
| Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации программы | Общий объем финансирования подпрограммы в 2023 - 2035 годах составляет 0,0 тыс. рублей, в том числе:  в 2023году – 0,0 тыс. рублей;  в 2024году – 0,0 тыс. рублей;  в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2026-2030 годы – 0,0 тыс. рублей;  в 2031-2035 годы – 0,0 тыс. рублей;  из них средства:  федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей, в том числе:  в 2023году – 0,0 тыс. рублей;  в 2024году – 0,0 тыс. рублей;  в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2026-2030 годы – 0,0 тыс. рублей;  в 2031-2035 годы – 0,0 тыс. рублей;  республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,0 тыс. рублей, в том числе:  в 2023году – 0,0 тыс. рублей;  в 2024году – 0,0 тыс. рублей;  в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2026-2030 годы – 0,0 тыс. рублей;  в 2031-2035 годы – 0,0 тыс. рублей;  за счет средств бюджета Канашского муниципального округа – 0,0 тыс. рублей в том числе:  в 2023году – 0,0 тыс. рублей;  в 2024году – 0,0 тыс. рублей;  в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2026-2030 годы – 0,0 тыс. рублей;  в 2031-2035 годы – 0,0 тыс. рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей обязательным требованиям безопасности;  - повышение доступности для населения услуг централизованных систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;  - сокращение потерь воды в сетях централизованного водоснабжения с одновременным снижением числа аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;  - увеличение доли сточных вод, соответствующих нормативам. |

**Раздел I. Приоритеты и цели подпрограммы, общая характеристика**

**подпрограммы**

Приоритеты реализации подпрограммы определены [Стратегией](consultantplus://offline/ref=2FE7798B8D4DB25885AF9121321FC9F357FE298F9658501E7EB82D3455F31478AA6ED765F0C9BA02E707BDb539O) социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года, утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 июня 2018 г. № 254.

Основной целью подпрограммы является улучшение экологической обстановки на территории Канашского муниципального округа Чувашской Республики.

Для достижения поставленной цели подпрограммы необходимо решение следующих задач:

- повышение эффективности и надежности функционирования систем водоотведения и очистки сточных вод;

- предотвращение загрязнения источников водоснабжения.

**Раздел II. Перечень и сведения о целевых индикаторах**

**и показателях подпрограммы с расшифровкой плановых**

**значений по годам ее реализации**

Состав целевых индикаторов и показателей подпрограммы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения цели и решения задач подпрограммы.

В подпрограмме предусмотрены следующие целевые индикаторы и показатели достижения цели и решения задач подпрограммы:

- доля населения Канашского муниципального округа, обеспеченного централизованными услугами водоотведения;

в 2023 году – 78 процентов;

в 2024 году – 78 процентов;

в 2025 году – 80 процентов;

в 2030 году – 83 процентов;

в 2035 году – 90 процентов;

- доля объема сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод;

в 2023 году – 65,7 процентов;

в 2024 году – 67,9 процентов;

в 2025 году – 70,3 процентов;

в 2030 году – 83,2 процентов;

в 2035 году – 90 процентов;

- увеличения количества капитально отремонтированных источников водоснабжения (водонапорных башен и водозаборных скважин) в населенных пунктах;

в 2023 году – 1 процентов;

в 2024 году – 0 процентов;

в 2025 году – 0 процентов;

в 2030 году – 0 процентов;

в 2035 году – 0 процентов.

Состав целевых индикаторов и показателей подпрограммы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач подпрограммы.

Перечень целевых индикаторов и показателей носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности целевого индикатора и показателя (достижения максимального значения или насыщения), изменения приоритетов государственной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

**Раздел III. Обоснование объема финансовых ресурсов,**

**необходимых для реализации подпрограммы (с расшифровкой по источникам финансирования, по этапам и годам ее реализации)**

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета, средств республиканского бюджета Чувашской Республики, бюджета Канашского муниципального округа.

Прогнозируемые объемы финансирования подпрограммы на 1 этапе составят 0,0 тыс. рублей, на 2 этапе – 0,0 тыс. рублей, на 3 этапе – 0,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2023 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2024 году –0,0 тыс. рублей;

в 2025 году –0,0 тыс. рублей;

в 2026-2030 годах – 0,0 тыс. рублей;

в 2031-2035 годах – 0,0 тыс. рублей;

из них средства:

федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2023году – 0,0 тыс. рублей;

в 2024году – 0,0 тыс. рублей;

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2026-2030 годы – 0,0 тыс. рублей;

в 2031-2035 годы – 0,0 тыс. рублей;

республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2026-2030 годах – 0,0 тыс. рублей;

в 2031-2035 годах – 0,0 тыс. рублей;

за счет средств бюджета Канашского муниципального округа – 0,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2023 году –0,0 тыс. рублей;

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2026-2030 годах – 0,0 тыс. рублей;

в 2031-2035 годах – 0,0 тыс. рублей;

Ресурсное [обеспечение](file:///C:\Users\kan-construc3\Desktop\Программы\НОВАЯ%20ГОСПРОГРАММА\Программа%20530.docx#P45134) реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования представлено в приложении №6 к настоящей подпрограмме.

Приложение №6

к подпрограмме «Развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для очистки сточных вод» муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства»

**Ресурсное обеспечение**

**реализации подпрограммы «Развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для очистки сточных вод» муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики «Модернизация и развитие**

**сферы жилищно-коммунального хозяйства»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики | Код бюджетной классификации | | Источники финансирования | Расходы по годам, тыс. рублей | | | | |
| главный распорядитель бюджетных средств | целевая статья расходов | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| [Подпрограмма](#P31811) | «Развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для очистки сточных вод» | x | x | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | бюджет Канашского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Цель «Охрана источников водоснабжения» | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 1 | Развитие систем водоснабжения муниципального образования | x | x | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | бюджет Канашского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевой индикатор и показатель под программы, увязанный с основным мероприятием | Доля объема сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод, % | | | x | 65,7 | 67,9 | 70,3 | 83,2 | 90,0 |
|  | Увеличения количества капитально отремонтированных источников водоснабжения (водонапорных башен и водозаборных скважин) в населенных пунктах, единиц | | | x | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Цель «Улучшение экологической обстановки на территории Чувашской Республики» | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 2 | Водоотведение и очистка бытовых сточных вод | x | x | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | x | x | бюджет Канашского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 2 | Доля населения Канашского муниципального округа, обеспеченного централизованными услугами водоотведения,% | | | х | 78 | 78 | 80 | 83 | 90 |

Приложение № 7

к муниципальной программе

Канашского муниципального округа

Чувашской Республики

«Модернизация и развитие сферы

жилищно-коммунального хозяйства»

**ПОДПРОГРАММА**

**«Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды»**

**Паспорт подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел строительства, ЖКХ и дорожного хозяйства управления по благоустройству и развитию территорий Канашского муниципального округа Чувашской Республики |
| Соисполнители подпрограммы | Управление по благоустройству и развитию территорий администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики |
| Участники муниципальной программы | Финансовый отдел администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики |
| Цели подпрограммы | - повышение качества питьевой воды для населения Канашского муниципального округа Чувашской Республики;  - восстановление, охрана и рациональное использование источников питьевого водоснабжения. |
| Задачи подпрограммы | - повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий;  - повышение эффективности и надежности функционирования систем водообеспечения за счет реализации водоохранных, технических и санитарных мероприятий;  - предотвращение загрязнения источников питьевого водоснабжения. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | К 2036 году будут достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели:  - Обеспеченность населения качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения 98 %;  - Доля населения обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения до 86,7%. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2023 - 2035 годы:  I этап – 2023-2025 годы;  II этап – 2026-2030 годы  III этап – 2031-2035 годы |
| Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации программы | Общий объем финансирования подпрограммы в 2023 - 2035 годах составляет 0,0 тыс. рублей, в том числе:  в 2023году – 0,0 тыс. рублей;  в 2024году – 0,0 тыс. рублей;  в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2026-2030 годы – 0,0 тыс. рублей;  в 2031-2035 годы – 0,0 тыс. рублей;  из них средства:  федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей, в том числе:  в 2023году – 0,0 тыс. рублей;  в 2024году – 0,0 тыс. рублей;  в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2026-2030 годы – 0,0 тыс. рублей;  в 2031-2035 годы – 0,0 тыс. рублей;  республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,0 тыс. рублей, в том числе:  в 2023году – 0,0 тыс. рублей;  в 2024году – 0,0 тыс. рублей;  в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2026-2030 годы – 0,0 тыс. рублей;  в 2031-2035 годы – 0,0 тыс. рублей;  за счет средств бюджета Канашского муниципального округа – 0,0 тыс. рублей в том числе:  в 2023году – 0,0 тыс. рублей;  в 2024году – 0,0 тыс. рублей;  в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2026-2030 годы – 0,0 тыс. рублей;  в 2031-2035 годы – 0,0 тыс. рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | Результаты реализации Подпрограммы позволят:  - увеличить долю населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей обязательным требованиям безопасности;  - повысить доступность для населения услуг централизованных систем водоснабжения;  - сократить потери воды в сетях централизованного водоснабжения с одновременным снижением числа аварий в системах водоснабжения. |

**Раздел I. Приоритеты и цели подпрограммы, общая характеристика**

**подпрограммы**

Приоритеты реализации подпрограммы определены [Стратегией](consultantplus://offline/ref=2FE7798B8D4DB25885AF9121321FC9F357FE298F9658501E7EB82D3455F31478AA6ED765F0C9BA02E707BDb539O) социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года, утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 июня 2018 г. № 254.

Основной целью подпрограммы является улучшение экологической обстановки на территории Канашского муниципального округа Чувашской Республики.

Для достижения поставленной цели подпрограммы необходимо решение следующих задач:

- повышение эффективности и надежности функционирования систем водоотведения и очистки сточных вод;

- предотвращение загрязнения источников водоснабжения.

**Раздел II. Перечень и сведения о целевых индикаторах**

**и показателях подпрограммы с расшифровкой плановых**

**значений по годам ее реализации**

Приоритеты муниципальной политики в сфере обеспечения населения Канашского муниципального округа питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, определены Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Основными стратегическими целями Подпрограммы являются:

- повышение качества питьевой воды для населения Канашского муниципального округа Чувашской Республики;

- восстановление, охрана и рациональное использование источников питьевого водоснабжения.

Для достижения поставленных целей Подпрограммы необходимо решение следующих задач:

- повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий;

- повышение эффективности и надежности функционирования систем водообеспечения за счет реализации водоохранных, технических и санитарных мероприятий;

- предотвращение загрязнения источников питьевого водоснабжения.

Состав целевых индикаторов и показателей Подпрограммы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач Подпрограммы.

В ходе реализации мероприятий Подпрограммы ожидается достижение к 2036 году следующих результатов:

- обеспеченность населения качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения 98 %;

- доля населения обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения до 86,7%.

В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается достижение к 2036 году следующих целевых индикаторов и показателей:

- обеспеченность населения качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения:

в 2023 году – 98 %;

в 2024 году – 98 %;

в 2025 году – 98 %;

в 2030 году – 98 %;

в 2035 году – 98 %.

- доля населения обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения:

в 2023 году – 82,6 %;

в 2024 году – 86,7 %;

в 2025 году – 86,7 %;

в 2030 году – 86,7 %;

в 2035 году – 86,7 %.

**Раздел III. Обоснование объема финансовых ресурсов,**

**необходимых для реализации подпрограммы (с расшифровкой по источникам финансирования, по этапам и годам ее реализации)**

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета, средств республиканского бюджета Чувашской Республики, бюджета Канашского муниципального округа.

Прогнозируемые объемы финансирования подпрограммы на 1 этапе составят 0,0 тыс. рублей, на 2 этапе – 0,0 тыс. рублей, на 3 этапе – 0,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2023 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2024 году –0,0 тыс. рублей;

в 2025 году –0,0 тыс. рублей;

в 2026-2030 годах – 0,0 тыс. рублей;

в 2031-2035 годах – 0,0 тыс. рублей;

из них средства:

федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2023году – 0,0 тыс. рублей;

в 2024году – 0,0 тыс. рублей;

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2026-2030 годы – 0,0 тыс. рублей;

в 2031-2035 годы – 0,0 тыс. рублей;

республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2026-2030 годах – 0,0 тыс. рублей;

в 2031-2035 годах – 0,0 тыс. рублей;

за счет средств бюджета Канашского муниципального округа – 0,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2023 году –0,0 тыс. рублей;

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2026-2030 годах – 0,0 тыс. рублей;

в 2031-2035 годах – 0,0 тыс. рублей;

Ресурсное [обеспечение](file:///C:\Users\kan-construc3\Desktop\Программы\НОВАЯ%20ГОСПРОГРАММА\Программа%20530.docx#P45134) реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования представлено в приложении №8 к настоящей подпрограмме.

Приложение №8

к подпрограмме «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды» муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства»

**Ресурсное обеспечение**

**реализации подпрограммы «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды» муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики «Модернизация и развитие**

**сферы жилищно-коммунального хозяйства»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики | Код бюджетной классификации | | Источники финансирования | Расходы по годам, тыс. рублей | | | | |
| главный распорядитель бюджетных средств | целевая статья расходов | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| [Подпрограмма](#P31811) | «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды» | x | x | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | бюджет Канашского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1 | Реализация мероприятий регионального проекта «Чистая вода» | x | x | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | x | x | бюджет Канашского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 1 | Обеспеченность населения качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения,% | | | x | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| Основное мероприятие 2 | Развитие систем водоснабжения муниципальных образований | x | x | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | x | x | бюджет Канашского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 2 | Доля населения обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения,% | | | x | 82,6 | 86,7 | 86,7 | 86,7 | 86,7 |

Приложение № 9

к муниципальной программе

Канашского муниципального округа

Чувашской Республики

«Модернизация и развитие сферы

жилищно-коммунального хозяйства»

**ПОДПРОГРАММА**

**«Газификация Канашского муниципального округа»**

**ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел строительства, ЖКХ и дорожного хозяйства управления по благоустройству и развитию территорий Канашского муниципального округа Чувашской Республики |
| Соисполнители подпрограммы | Управление по благоустройству и развитию территорий администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики |
| Участники муниципальной программы | Финансовый отдел администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики |
| Цели подпрограммы | повышения надежности функционирования газотранспортной системы населенных пунктов Канашского муниципального округа Чувашской Республики. |
| Задачи подпрограммы | - обеспечение надежности газоснабжения, реконструкция и модернизация газотранспортной системы;  - повышение уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории Канашского муниципального округа Чувашской Республики |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | реализация подпрограммы обеспечит к 2036 году достижение следующих показателей:  - доля газифицированных населенных пунктов до 100 %;  - догазификация домовладений (до границ земельного участка домовладения) |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2023-2035 годы:  1 этап – 2023-2025 годы;  2 этап – 2026-2030 годы;  3 этап – 2031-2035 годы |
| Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации программы | Общий объем финансирования подпрограммы в 2023 - 2035 годах составляет 0,0 тыс. рублей, в том числе:  в 2023году – 0,0 тыс. рублей;  в 2024году – 0,0 тыс. рублей;  в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2026-2030 годы – 0,0 тыс. рублей;  в 2031-2035 годы – 0,0 тыс. рублей;  из них средства:  федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей, в том числе:  в 2023году – 0,0 тыс. рублей;  в 2024году – 0,0 тыс. рублей;  в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2026-2030 годы – 0,0 тыс. рублей;  в 2031-2035 годы – 0,0 тыс. рублей;  республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,0 тыс. рублей, в том числе:  в 2023году – 0,0 тыс. рублей;  в 2024году – 0,0 тыс. рублей;  в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2026-2030 годы – 0,0 тыс. рублей;  в 2031-2035 годы – 0,0 тыс. рублей;  за счет средств бюджета Канашского муниципального округа – 0,0 тыс. рублей в том числе:  в 2023году – 0,0 тыс. рублей;  в 2024году – 0,0 тыс. рублей;  в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2026-2030 годы – 0,0 тыс. рублей;  в 2031-2035 годы – 0,0 тыс. рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | повышение уровня газификации природным газом населенных пунктов Канашского муниципального округа Чувашской Республики. |

**Раздел I. Приоритеты и цель подпрограммы, общая характеристика**

Приоритеты реализации подпрограммы определены Стратегией социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года, утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 июня 2018 г. № 254.

Основной целью подпрограммы является повышение надежности функционирования газотранспортной системы населенных пунктов Канашского муниципального округа Чувашской Республики.

Достижению поставленной в подпрограмме цели способствует решение следующей задачи:

- обеспечение надежности газоснабжения, реконструкция и модернизация газотранспортной системы;

- повышение уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории Канашского муниципального округа Чувашской Республики.

**Раздел II. Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации**

Состав целевых индикаторов и показателей подпрограммы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения цели и решения задач подпрограммы.

В подпрограмме предусмотрены следующие целевые индикаторы и показатели достижения цели и решения задач подпрограммы:

- доля газифицированных населенных пунктов;

- догазификация домовладений (до границ земельного участка домовладения);

В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается достижение к 2036 году следующих целевых индикаторов и показателей:

- доля газифицированных населенных пунктов:

в 2023 году – 82 %;

в 2024 году – 100 %;

в 2025 году – 100 %;

в 2030 году – 100 %;

в 2035 году – 100 %;

- догазификация домовладений (до границ земельного участка домовладения):

в 2023 году –0 ед.;

в 2024 году –0 ед.;

в 2025 году – 0 ед.;

в 2030 году – 0 ед.;

в 2035 году – 0 ед.;

Перечень целевых индикаторов и показателей носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности целевого индикатора и показателя (достижения максимального значения или насыщения), изменения приоритетов государственной политики в сфере газификации Канашского муниципального округа Чувашской Республики.

**Раздел III. Обоснование объема финансовых ресурсов,**

**необходимых для реализации подпрограммы (с расшифровкой по источникам финансирования, по этапам и годам реализации подпрограммы)**

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета, средств республиканского бюджета Чувашской Республики, бюджета Канашского муниципального округа.

Прогнозируемые объемы финансирования подпрограммы на 1 этапе составят 0,0 тыс. рублей, на 2 этапе – 0,0 тыс. рублей, на 3 этапе – 0,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2023 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2024 году –0,0 тыс. рублей;

в 2025 году –0,0 тыс. рублей;

в 2026-2030 годах – 0,0 тыс. рублей;

в 2031-2035 годах – 0,0 тыс. рублей;

из них средства:

федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2023году – 0,0 тыс. рублей;

в 2024году – 0,0 тыс. рублей;

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2026-2030 годы – 0,0 тыс. рублей;

в 2031-2035 годы – 0,0 тыс. рублей;

республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2026-2030 годах – 0,0 тыс. рублей;

в 2031-2035 годах – 0,0 тыс. рублей;

за счет средств бюджета Канашского муниципального округа – 0,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2023 году –0,0 тыс. рублей;

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2026-2030 годах – 0,0 тыс. рублей;

в 2031-2035 годах – 0,0 тыс. рублей;

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования представлено в приложении №10 к настоящей подпрограмме.

Приложение № 10

к подпрограмме «Газификация Канашского муниципального округа» муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства»

**Ресурсное обеспечение**

**реализации подпрограммы «Газификация Канашского муниципального округа» муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики | Код бюджетной классификации | | Источники финансирования | Расходы по годам, тыс. рублей | | | | |
| главный распорядитель бюджетных средств | целевая статья расходов | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| [Подпрограмма](#P31811) | «Газификация Канашского муниципального округа» | x | x | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | бюджет Канашского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Цель « Повышение надежности функционирования газотранспортной системы населенных пунктов Канашского муниципального округа Чувашской Республики » | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 1 | Газификация населенных пунктов и объектов жилищно-коммунального хозяйства. | x | x | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | x | x | бюджет Канашского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 1 | Доля газифицированных населенных пунктов,% | | | x | 82 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Догазификация домовладений (до границ земельного участка домовладения), единиц | | | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2 | Мероприятия по газификации, финансируемые за счет средств, полученных от применения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа акционерным обществом «Газпром газораспределение Чебоксары». | x | x | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | x | x | бюджет Канашского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |