Информация об итогах отрасли сельского хозяйства за полугодие 2023 года

Господдержка

Господдержка агропромышленного комплекса за 1 полугодие 2023 года составила  37,06 млн. рублей, из них объем бюджетных ассигнований из федерального бюджета составил 16,51 млн. руб., республиканского – 20,55 млн. рублей. Господдержку получили 16 сельхозтоваропроизводителей.

Продолжаются мероприятия по поддержке самозанятых граждан в сфере сельского хозяйства. На 17 июля в Аликовском муниципальном округе в качестве «самозанятых» граждан, ведущих ЛПХ и применяющих специальный налоговый режим, зарегистрировано 108 человек, из них 32 человека в 2023 году.

В 2023 году в целях получения господдержки по линии Министерства сельского хозяйства 39 самозанятыми гражданами через сайт «Инвестиционный портал Чувашской Республики» подано 68 заявок по разным направлениям на сумму свыше 4 млн. рублей,

получено субсидий в размере 2, 94 млн. рублей.

Заработная плата

По итогам 6 месяцев текущего года в сельскохозяйственных организациях, крупных крестьянских (фермерских) хозяйствах среднемесячная заработная плата составила 42274 рубля (114,9% к уровню прошлого года), среднесписочная численность – 179 человек. Наиболее высокая среднемесячная заработная плата наблюдается в СХПК «Новый путь»- 48365 рублей на одного работника (112,9 % к аналогичному периоду 2022 года).

Инвестиционная деятельность

На 1 июля 2023 года на территории Аликовского округа реализован 1 проект  «Строительство зернохранилища на 120 тонн в дер. Нижние Татмыши» стоимостью 1,5 млн. руб. (КФХ Сапожников А.В.).

Продолжается реализация 5 инвестиционных проектов, направленных на строительство и реконструкцию производственных объектов:

- Строительство телятника на 70 голов в дер. Нижние Татмыши стоимостью 3 млн. руб.  (КФХ Сапожников А.В.), готовность проекта на 01.07.2023г. составляет 20 %;

- Реконструкция зернохранилища на 1000 тонн в дер. Пизипово, 5 млн. руб. (КФХ Харитонов А.А.), готовность проекта на 01.07.2023г. составляет 4 %;

- Строительство зерносортировального сушильного комплекса с мощностью хранения 5000 тонн в с. Большое Ямашево, 90 млн. руб. (КФХ Волков С.П.), готовность проекта на 01.07.2023г. – 50 %;

-  Строительство молочно-товарной фермы на 200 голов в дер. Большие Шиуши, 60 млн. руб. (СХПК «Новый путь), готовность проекта на 01.07.2023 год – 30%;

-   Строительство сенажной траншеи на 750 тонн в д. Большие Шиуши, 4 млн. рублей, СХПК «Новый путь»), готовность проекта на 01.07.2023 год – 75%.

В текущем году запланирована реализация еще одного проекта по строительству зерносклада на 1000 тонн в К(Ф)Х Денисова Н.Г. стоимостью 4,5 млн. руб.

В первом полугодии 2023 года парк сельскохозяйственной техники и оборудования обновлен на сумму более 46 млн. рублей. За счет собственных средств, инвестиционного кредита и лизинга сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства приобрели 22 единицы сельскохозяйственной техники и оборудования, из них 2 трактора, 2 зерноуборочных комбайна.

Ход сельхозработ. Растениеводство

Вся посевная площадь в СХО и К(Ф)Х под урожай 2023 года составила 12764 га. Зерновые и зернобобовые культуры посеяны на площади 8617 га, из них яровые зерновые и зернобобовые культуры - 6365 га, картофель посажен на площади 112 га, овощи – 67,5 га, технические культуры - 1295 га, кормовые культуры – 2673 га.

Для обеспечения весенних работ осенью прошлого года была поднята зябь на площади 4077 га, подготовлено 1426 тонн семенного материала, приобретено 116 тонн элитных семян зерновых культур, 1230 тонн минеральных удобрений.

Задачей номер один для аграриев округа остается вопрос эффективности использования земель. По состоянию на 1 января 2023 года площадь необрабатываемых земель сельскохозяйственного назначения на территории Аликовского округа составляет 1528 га. На сегодня введено 400 га, что составляет 121,2 % к плану на 2023 год, где проведены мероприятия по вспашке и севу сельскохозяйственных культур.

В настоящее время сельхозтоваропроизводителями района ведутся работы по заготовке кормов на стойловый период. По состоянию на  17.07.2023 г. заготовлено 2680 тонн сена (87,6 % к плану), 5000 тонн сенажа (60,5 % к плану). В целом по округу на одну условную голову скота имеется 12,8 центнеров кормовых единиц грубых и сочных кормов. Заготовка кормов продолжается.

Параллельно ведутся работы по подготовке почвы под сев озимых культур. Всего обработано 1750 га.

Животноводство

За январь-июнь 2023 г. во всех категориях хозяйств произведено 749,8 тонн мяса, 12970,1 тонн молока (101,7 % к уровню 2022 г.), в том числе в сельскохозяйственных организациях округа произведено 226,3 тонн мяса (108,3 % к уровню 2022 г.), 3308,1 тонн молока (112,9 % к аналогичному периоду 2022 года). Фермерскими хозяйствами надоено 824,9 тонн молока с ростом на 38,1 % по сравнению с полугодием 2022 года. Средний надой молока от одной коровы в сельскохозяйственных организациях составил 4274 кг (100,2 к уровню 2022 г.).

По состоянию на 1 июля текущего года в хозяйствах всех категорий содержится 8934 головы крупного рогатого скота, в том числе 4620 голов коров, в том числе в сельскохозяйственных организациях – 2285 голов КРС, их низ коров – 774 головы (112,7 % к уровню 2022 года). Прирост поголовья коров обеспечен и фермерскими хозяйствами округа, поголовье увеличено на 48 голов и составило 271 гол.

Среднесуточный прирост крупного рогатого скота в сельхозпредприятиях составил 878 грамм. За полугодие 2023 года сельскохозяйственными организациями получено 415 голов телят.