УТВЕРЖДЕН

постановлением  администрации

Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики

от                      №

(приложение № 1)

# П Л А Н

мероприятий по подготовке объектов топливно-энергетического

комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы

к осенне-зимнему периоду 2024/2025 года

| № пп | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание комиссии и обеспечение общей координации работ по обеспечению готовности Чебоксарского муниципального округа к работе в осенне-зимний период 2024/2025 года | до 20 июня 2024 г. | Отдел ЖКХ управления благоустройства и развития территорий |
| 2. | Выполнение установленных объемов капитального ремонта и замены неисправных котлов, ветхих тепловых и водопроводных сетей | до 15 сентября 2024 г. | Отдел ЖКХ управления благоустройства и развития территорий |
| 3. | Выполнение основных мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период 2024/2025 года потребителей тепловой энергии | до 15 сентября 2024 г. | Отдел ЖКХ управления благоустройства и развития территорий |
| 4. | Выполнение основных мероприятий по подготовке к работе в отопительный период 2024/2025 года теплоснабжающих и теплосетевых организаций | до 15 сентября 2024 г. | Отдел ЖКХ управления благоустройства и развития территорий |
| 5. | Проведение комиссионной проверки готовности к работе в осенне-зимний период 2024/2025 года с оформлением паспортов готовности к отопительному периоду 2024/2025 года в соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду 2024/2025 года, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации 12 марта 2013 года №103 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 24 апреля 2013 года, регистрационный № 28269): |  |  |
|  | потребителей тепловой энергии | до 15 сентября 2024 г. | комиссия по обеспечению готовности к работе в осенне-зимний период 2024/2025 года |
|  | теплоснабжающих и теплосетевых организаций | до 1 ноября 2024 г. | комиссия по обеспечению готовности к работе в осенне-зимний период 2024/2025 года |
| 6. | Получение паспорта готовности муниципального образования к отопительному периоду 2024/2025 года и представление копии в Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики (далее - Минстрой Чувашии) | до 15 ноября 2024 г. | Отдел ЖКХ управления благоустройства и развития территорий |
| 7. | Осуществление мониторинга текущих платежей и погашения задолженности за потребленные организациями жилищно-коммунального хозяйства топливно-энергетические ресурсы с представлением информации в Минстрой Чувашии ежемесячно до 18 числа месяца, следующего за отчетным | с 30 сентября 2024 г. по 28 апреля 2025 г. | Отдел ЖКХ управления благоустройства и развития территорий |
| 8. | Осуществление мониторинга неснижаемых запасов материально-технических ресурсов в организациях топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства для оперативного устранения аварийных ситуаций с представлением информации в Минстрой Чувашии ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным | с 30 сентября 2024 г. по 28 апреля 2025 г. | Отдел ЖКХ управления благоустройства и развития территорий |
| 9. | Обеспечение резервирования источников электроснабжения коммунальных котельных, оснащения объектов резервными автономными источниками питания для их нормального функционирования в условиях чрезвычайных и аварийных ситуаций | до 30 сентября 2024 г. | Отдел ЖКХ управления благоустройства и развития территорий |
| 10. | Подготовка специальной техники и механизмов организаций жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях, заготовка в полном объеме противогололедных реагентов | до 1 октября 2024 г. | Территориальные отделы управления благоустройства* |
| 11. | Работа в круглосуточном режиме объединенных аварийно-диспетчерских служб организаций жилищно-коммунального хозяйства | постоянно | Отдел ЖКХ управления благоустройства и развития территорий |
| 12. | Проведение учебно-тренировочных занятий по комплексному взаимодействию при ликвидации аварийных ситуаций на объектах топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы | до 15 ноября 2024 г. | Отдел ЖКХ управления благоустройства и развития территорий |
| 13. | Представление информации о подготовке жилищного фонда к работе в осенне-зимний период 2024/2025 года: в Минстрой Чувашии | ежемесячно 1 и 15 числа в период с 1 июля до 30 сентября 2024 г. | Отдел ЖКХ управления благоустройства и развития территорий |
|  | в Государственную жилищную инспекцию Чувашской Республики | еженедельно в период с 1 августа до 30 сентября 2024 г. | Отдел ЖКХ управления благоустройства и развития территорий |
| 14. | Своевременное представление информации в Минстрой Чувашии о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях по форме №1-ЖКХ (зима) срочная | ежемесячно 1 числа месяца, следующего за отчетным, в период с 1 июля по 1 ноября 2024 г. | Отдел ЖКХ управления благоустройства и развития территорий |
| 15. | Обеспечение ежедневного представления информации о подаче тепла на объекты социальной сферы и жилищного фонда в Минстрой Чувашии | со дня начала отопительного сезона до полного подключения объектов | Отдел ЖКХ управления благоустройства и развития территорий |
|  | * Мероприятия осуществляются по согласованию с исполнителем |  |  |
|  |  | . |  |

Приложение № 2

к постановлению администрации

Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики

от 		    №

О Б Ъ Е М Ы

капитального ремонта и замены неисправных котлов в период подготовки к осенне-зимнему периоду 2024/2025 года

(единиц)

| № пп | Наименование муниципальных районов, городских округов | Объемы капитального ремонта и замены неисправных котлов |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе организаций жилищно-коммунального хозяйства |
| 01. | Чебоксарский муниципальный округ | 0 | 0 |

Приложение № 3

к постановлению администрации

Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики

от 		    №

# О Б Ъ Е М Ы

замены ветхих тепловых и водопроводных сетей

на 2024 год

(км)

| № пп | Наименование муниципальных районов, городских округов | Ветхие тепловые сети в двухтрубном исчислении |  | Ветхие водопроводные сети |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе организаций жилищно-коммунального хозяйства | всего | в том числе организаций жилищно-коммунального хозяйства |
| 01. | Чебоксарский муниципальный округ | 0,0 | 0,0 | 1,905 | 1,905 |

_____________

Приложение № 4

к постановлению администрации

Чебоксарского муниципального округа

Чувашской Республики

от 		    №

И Н Ф О Р М А Ц И Я

о подготовке жилищного фонда к работе в осенне-зимний период 2024/2025 года

по состоянию на «         » «                                         » 2024 года

Чебоксарский район Чувашской Республики

(форма)

|  | Количество многоквартирных домов, расположенных на территории Чебоксарского района, единиц | Промывка и опрессовка, единиц |  | Замена внутридомовых сетей, пог. метров |  |  |  |  | Ремонт |  |  |  |  | Оформление паспортов готовности жилищного фонда, единиц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | домов | узлов | водоснабжения | канализации | теплоснабжения | электроснабжения | газоснабжения | кровель домов, кв. метров | отмостков домов, кв. метров | отопительных печей, штук | дымоходов, штук | фасадов, количество домов |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| План |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Начальник управления благоустройства и развития территорий

Чебоксарского муниципального округа                              	                            _                      ____

(подпись) 	                      (расшифровка подписи)

Приложение № 5

к постановлению администрации

Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики

от                        №

И Н Ф О Р М А Ц И Я

о финансовых и материально-технических ресурсах,

предназначенных для устранения аварий и неисправностей на объектах

жилищно-коммунального хозяйства в отопительный период 2024/2025 года,

по состоянию на ___     ______________      2024 года

| Показатели | Единица измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Выделено на ликвидацию последствий аварий | тыс. рублей |  |
| Израсходовано на ликвидацию последствий аварий | тыс. рублей |  |
| Выделено на приобретение материально-технических ресурсов | тыс. рублей |  |
| Израсходовано на приобретение материально-технических ресурсов | тыс. рублей |  |
| Наличие материально-технических ресурсов: |  |  |
| Арматура осветительная | шт. |  |
| Арматура стальная трубопроводная | шт. |  |
| Асбест | куб. м |  |
| Гвозди проволочные | т |  |
| Дымососы | шт. |  |
| Задвижки и затворы стальные | шт. |  |
| Затворы и задвижки из серого чугуна | шт. |  |
| Кабель силовой (типа СРГ, ВРГ, НРГ) | км |  |
| Кирпич | тыс. ед. |  |
| Кислород технический | куб. м |  |
| Компрессоры воздушные | шт. |  |
| Котлы водогрейные | шт. |  |
| Краски строительные | т |  |
| Кровельные материалы, в том числе рубероид, шифер и т.д. | тыс. кв. м |  |
| Лен | кг |  |
| Лесоматериалы в пересчете на круглый лес, в том числе пиломатериалы, фанера клееная, древесно-стружечные плиты и т.д. | куб. м |  |
| Листы асбестоцементные (шифер) | тыс. шт. |  |
| Насосы центробежные, в том числе насосы погружные | шт. |  |
| Нефтебитум | т |  |
| Опоры деревянные | шт. |  |
| Опоры железобетонные | шт. |  |
| Провод неизолированный для воздушных линий | т |  |
| Провода установочные | тыс. пог. м |  |
| Проволока обыкновенного качества | т |  |
| Прокат черных металлов, в том числе сталь листовая оцинкованная, освинцованная и луженая, уголок, швеллер и др. | т |  |
| Радиаторы и конвекторы отопительные | шт. |  |
| Резервные стационарные и передвижные дизельные электростанции | шт. |  |
| Сварочное оборудование | шт. |  |
| Стекло строительное | тыс. кв. м |  |
| Тепло- и изоляционные материалы | куб. м |  |
| Трансформаторы | шт. |  |
| Трубы и детали трубопроводов из термопластов | т |  |
| Трубы катаные и тянутые общего назначения | т |  |
| Трубы сварные водогазопроводные (газовые) | т |  |
| Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним | т |  |
| Цемент | т |  |
| Электродвигатели | шт. |  |
| Электроды сварочные | т |  |
| Электрокалориферы | шт. |  |
| Запасные котлы | шт. |  |
| Мобильные модульные котельные | шт. |  |

_____________